龙岩市“十二五”环保重大项目建设规划情况表

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 建设地址 | 总投资 | 建设起 止年限 | “十一五”预计完成投资 | 当前项目 进展情况 | “十二五”计划安排 |  | 项目建成后预期效益 |  | 项目业主 （或责任单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 工作目标 | 新增 产品 （值） | 新增 税利 |  |
| 一 | 基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙岩第二污水处理厂 | 处理规模近期2万m3/d，远期4m3/d及配套管网 | 雁石镇洋城村 | 7137 | 2011-2012 |  | 已完成土地报批、可研、环评 | 7137 | 龙雁开发区工业污水及集镇周边生活污水 |  |  | 新罗城镇建设投资有限公司 |
| 2 | 新罗区白沙污水处理厂 | 处理规模近期1万m3/d，远期2万4m3/d及配套管网 | 白沙镇渡头村 | 5727.85 | 2011-2012 |  | 已完成土地报批、可研、环评 | 5727.85 | 白沙镇集镇周边工业及生活污水 |  |  | 新罗城镇建设投资有限公司 |
| 3 | 永定县寨下水厂及配套管网工程 | 供水量20000t/d | 凤城镇 城郊乡 | 5258.48 | 2011- 2012 |  | 没开工，正在环评审批 |  |  |  |  | 永定县城建局 |
| 4 | 永定县第二污水处理厂及配套管网工程 | 高陂、培丰、坎市工业、生活污水集中处理，处理规模4万m3/d污，管网121898m。 | 坎市镇清溪村园山子 | 17233.12 | 2010- 2012 |  | 没开工，已环评审批 | 17200 | 本项目分两个阶段实施至2012年底完成处理能力4万m3/d |  |  | 永定县城建局 |
| 5 | 漳平市九龙江滨江绿化带 | 漳平市城区九龙江两岸宽30～50m 以上的滨江绿化带 |  | 2500 | 2011-2015 |  |  | 2500 | 完成建设 |  |  | 漳平市建设局 |
| 6 | 漳平西园中心镇1.5万t/d污水处理厂 | 处理规模1.5万m3/d | 漳平市西园乡前洋坪村 | 6063 | 2011-2015 |  | 完成可研报告编制等前期工作 | 6063 | 建成投入运营 | 10840 |  | 漳平市华昇城市综合开发有限公司 |
| 7 | 漳平永福中心镇1.0万t/d污水处理厂 | 处理规模1.0万m3/d | 漳平市永福镇 | 5418 | 2011-2015 |  | 完成可研报告编制等前期工作 | 5418 | 建成投入运营 |  |  | 漳平市永福镇政府 |
| 8 | 武平岩前工业集中区污水集中处理设施建设 | 处理规模1.2万m3/d | 武平县岩前镇 | 5000 | 2011-2012 |  | 已编制方案 | 5000 | 处理重金属废水 |  |  | 武平县岩前工业集中区管委会 |
| 9 | 武平县污水处理厂二期工程 | 处理规模2.0万m3/d | 武平县城 | 3000 | 2012-2015 |  |  | 3000 |  |  |  | 武平县城建局 |
| 10 | 武平县污水处理厂三期管网工程 |  | 武平县城 | 2000 | 2012-2015 |  |  | 2000 |  |  |  | 武平县城建局 |
| 11 | 武平县建制镇污水处理厂建设 |  | 除平川镇以外其余四个建制镇 | 20000 | 2011-2015 |  |  | 20000 |  |  |  | 武平县相关建制镇人民政府 |
| 12 | 长汀县嘉波污水处理有限公司二期工程 | 新增污水处理规模2.5万m3/d及配套管网 | 长汀县大同镇罗坊村 | 6000 | 2012-2014 |  |  | 6000 | 建成投入运营 |  |  | 长汀县建设局、嘉波污水处理有限公司 |
| 13 | 上杭县污水处理厂二期工程 | 处理规模2.5万m3/d及配套管网 | 上杭县临城镇 | 2200 | 2010-2011 |  | 已动工建设 | 2200 | 建成投入运营 |  |  | 上杭县用水办、污水处理厂 |
| 二 | 农村环境整治及生态保护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 新罗区小池、龙门、东肖镇农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 小池镇9个村、龙门镇10个村、东肖镇7个村 | 3100 | 2010-2011 |  |  | 3100 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 15 | 新罗区白沙镇农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 白沙镇17个村 | 2000 | 2010-2011 |  |  | 2000 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 16 | 新罗区苏坂乡农村环境连片整治 | 以保护农村饮用水源为重点的“水源清洁”示范工程；以整治集农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 苏坂乡11个村 | 1320 | 2011-2012 |  |  | 1320 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 17 | 新罗区雁石镇、岩山乡农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 雁石镇12个村、岩山乡6个村 | 2160 | 2011-2012 |  |  | 2160 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 18 | 新罗区适中镇农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 适中镇10个村 | 1200 | 2012-2013 |  |  | 1200 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 19 | 新罗区红坊、大池镇农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 红坊镇9个村 大池镇8个村 | 2040 | 2012-2013 |  |  | 2040 | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 新罗区政府 |
| 20 | 长汀县南山镇农村环境连片整治 | 饮用水源地设置防护栏，拆除养猪场，建设垃圾处理设施，生活污水处理设施等 | 南山镇10个村 | 1264.52 | 2011年-2012年 |  |  | 1264.52 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 长汀县南山镇人民政府 |
| 21 | 长汀县生态县创建工作 | 编制生态县规划，指导生态条件好的乡镇创建国家、省级生态乡镇 | 县域 | 10000 | 2011-2015 |  |  | 10000 | 达到生态县要求 |  |  | 长汀县人民政府 |
| 22 | 长汀县汀东片农村环境连片整治 | 汀东片农村生活废水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业污染整治 | 20个村 | 2300 | 2012-2014 |  |  | 2300 | 改善农村人居环境 |  |  | 长汀县汀东片有关乡镇人民政府 |
| 23 | 长汀县汀南片农村环境连片整治 | 汀南片农村生活废水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业污染整治 | 30个村 | 3200 | 2012-2015 |  |  | 3200 | 改善农村人居环境 |  |  | 长汀县汀南片有关乡镇人民政府 |
| 24 | 长汀县汀西片农村环境连片整治 | 汀西片农村生活废水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业污染整治 | 15个村 | 1800 | 2012-2015 |  |  | 1800 | 改善农村人居环境 |  |  | 长汀县汀西片有关乡镇人民政府 |
| 25 | 永定县高陂镇农村环境连片整治 | 农村连片生活污水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业整治 |  | 2750 | 2011- 2012 |  |  | 2750 | 改善农村人居环境 |  |  | 永定县高陂镇人民政府 |
| 26 | 永定县古竹、高头、湖坑、下洋农村环境连片整治 | 农村连片生活污水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业整治 |  | 5060 | 2012- 2013 |  |  | 5060 | 改善农村人居环境 |  |  | 永定县古竹乡、高头乡、湖坑镇、下洋镇人民政府 |
| 27 | 永定县湖雷、城郊农村环境连片整治 | 农村连片生活污水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业整治 |  | 3375 | 2013- 2014 |  |  | 3375 | 改善农村人居环境 |  |  | 永定县湖雷镇、城郊乡人民政府 |
| 28 | 武平县象洞乡农村环境连片整治 | 养殖业污染整治工程，有机肥厂建设，水生态修复工程，饮用水源保护，农村生活垃圾无害化处置。 | 象洞乡8个村 | 3500 | 2010年3月－2011年 | 1100 | 按制定的实施方案组织开展各项治理措施。 | 2400 | 养殖业污染问题得到有效控制，实现养殖废水达标排放，生活垃圾污染问题基本得到解决，出境水质达到功能区划要求，农村环保意识得到增强。 |  |  | 武平县象洞乡人民政府 |
| 29 | 武平县象洞溪生态恢复工程 | 对象洞溪水环境进行生态恢复治理 | 象洞乡 | 3000 | 2011-2013 | 400 | 完成部分基础设施建设 | 2600 | 使象洞溪出境水质达到地表水Ⅲ类水质标准 |  |  | 武平县象洞乡人民政府 |
| 30 | 武平县武东乡农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 武东乡10个村 | 2800 | 2010年－2012年 | 100 | 制定实施方案和可研报告。 | 2700 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县武东乡人民政府 |
| 31 | 武平县东留、万安乡农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 东留乡10个村、万安乡2个村 | 2600 | 2011年－2013年 |  |  | 2600 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县东留乡、万安乡人民政府 |
| 32 | 武平县十方镇农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 十方镇11个村 | 2200 | 2011年－2013年 |  |  | 2200 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县十方镇人民政府 |
| 33 | 武平县城厢乡农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 城厢乡5个村 | 1500 | 2012年－2014年 | 200 | 云礤村已实施生猪养殖污染整治及村庄整治 | 1300 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县城厢乡人民政府 |
| 34 | 武平县中堡镇农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 中堡镇9个村 | 2700 | 2013年－2014年 |  |  | 2700 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县中堡镇人民政府 |
| 35 | 武平县岩前镇农村环境连片整治 | 生猪养殖污染整治，饮用水源保护，农村生活废水、生活垃圾整治 | 岩前镇7个村 | 2400 | 2013年－2014年 |  |  | 2400 | 饮用水卫生合格率到90%；生活污水处理率达到60%，生活垃圾定点存放和清运率达成100%、垃圾无害化处理率达到70%。 |  |  | 武平县岩前镇人民政府 |
| 36 | 连城县四堡乡农村环境连片整治 | 农村饮用水源保护工程、农村生活污水处理和生活垃圾处置工程、农村畜禽养殖污染治理工程 | 四堡乡 | 1084.49 | 2010年—2011年 |  | 已通过省财政厅、环保厅组织的专家审查，现正在修改实施方案及可研报告 |  | 饮用水源得以保护，生活废水和生活垃圾得到有效的处理处置，养殖业污染得到明显改善，所在区域地表水环境质量达到功能区划要求，农村环境管理体制和长效机制健全完善 |  |  | 连城县四堡乡人民政府 |
| 37 | 连城县农村环境连片整治项目 | 各乡镇农村环境连片整治 | 相关乡镇 | 7200 | 2011-2015 |  | 完成方案编制 |  | 完成全部建设 |  |  | 连城县相关乡镇人民政府 |
| 38 | 漳平市生态区建设及农村污染综合治理 | 生态区建设及农村污染综合治理 |  | 14208 | 2010-2015 | 500 | 完成方案编制 | 13708 | 完成综合治理 |  |  | 漳平各乡镇政府 |
| 39 | 漳平市农村环境连片整治项目 | 16个乡镇（街道）农村环境连片整治项目 | 各乡镇村庄 | 36166 | 2010-2011 | 500 | 已完成可研及实施方案的编制 | 35666 | 完成全部建设 |  |  | 漳平市各乡镇（街道）政府 |
| 40 | 漳平市养殖业综合整治 | 养殖业综合整治根据养殖业发展规划，关闭拆除养殖场230户，建设消纳地7930亩，禁养区外畜禽养殖污染物达标排放 | 漳平市市有关乡镇 | 6000 | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  | 漳平市畜牧兽医水产局 |
| 41 | 养殖业污染治理 | 对禁养区、禁建区内养殖场实施关闭、搬迁，对适度养殖区内养殖场进行治理。 | 各养殖场 | 6000 | 2011- 2013 |  |  | 6000 | 养殖废水零排放或达标排放，改善流域水环境质量 |  |  | 各乡（镇）人民政府、畜牧兽医水产局 |
| 42 | 上杭县养殖业污染综合治理项目 | 拆除关闭“一江两河”1km范围内的养殖场及适度养殖区内养殖场污染综合治理。 | 庐丰、中都、下都、蓝溪、临城等养殖业重点乡镇 | 1000 | 2011-2013 | 418 | 目前全县已拆除关闭248家养殖场，治理500多家养殖场。 | 1000 | 拆除关闭经治理长期不达标排放的养殖场，继续推广零排放养殖技术。 |  |  | 上杭县各有关乡镇政府 |
| 43 | 上杭县官庄、珊瑚乡农村环境连片综合整治 | 横滩水源保护工程、农村生活污水、生活垃圾处理，养殖业整治 | 珊瑚乡5个村，官庄乡18个村 | 800 | 2011-2013 |  |  | 8100 | 改善农村人居环境，保护城区横滩饮用水源 |  |  | 上杭县官庄、珊瑚乡人民政府 |
| 44 | 上杭县中都、下都农村环境连片综合整治 | 农村连片生活污水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业整治 | 中都镇、下都乡各5个村 | 1200 | 2013-2014 |  |  | 1200 | 改善农村人居环境 |  |  | 上杭县中都镇、下都乡人民政府 |
| 45 | 上杭县南阳镇农村环境连片综合整治 | 农村连片生活污水、生活垃圾处理，饮用水源保护，养殖业整治 | 南阳镇10个村 | 900 | 2013-2014 |  |  | 900 | 改善农村人居环境 |  |  | 上杭县南阳镇人民政府 |
| 46 | 新罗区东肖、铁山、岩山、白沙生态乡镇建设 | 创建省级生态乡镇 | 东肖镇、铁山镇、岩山乡、白沙镇 | 1100 | 2010 |  |  | 1100 |  |  |  | 新罗区东肖镇、铁山镇、岩山乡、白沙镇政府 |
| 47 | 新罗区苏坂、小池、适中、曹溪生态乡镇建设 | 创建省级生态乡镇 | 苏坂乡、小池镇、适中镇、曹溪镇 | 1000 | 2011 |  |  | 1000 |  |  |  | 新罗区苏坂乡、小池镇、适中镇、曹溪镇政府 |
| 48 | 新罗区雁石、大池、龙门生态乡镇建设 | 创建省级生态乡镇 | 雁石镇、大池镇、龙门镇、 | 1000 | 2012 |  |  | 1000 |  |  |  | 新罗区雁石镇、大池镇、龙门镇政府 |
| 49 | 新罗区白沙生态乡镇建设 | 创建国家级生态乡镇 | 白沙镇 | 300 | 2012 |  |  | 300 |  |  |  | 新罗区白沙镇政府 |
| 50 | 新罗区小池、岩山、白沙、万安、铁山、曹溪生态村建设 | 创建省级生态村 | 小池培斜村、岩山玉宝村、白沙罗坪村、内村村、万安涂潭村、铁山洋美村、曹溪黄坑村 | 800 | 2010 |  |  | 800 |  |  |  | 小池培斜村、岩山玉宝村、白沙罗坪村、内村村、万安涂潭村、铁山洋美村、曹溪黄坑村 |
| 51 | 新罗区苏坂、小池、适中、白沙、岩山生态村建设 | 创建省级生态村 | 苏坂芦林村、小池山美村、适中白叶村、白沙苏一田村、岩山芹园村、莱山村 | 800 | 2011 |  |  | 800 |  |  |  | 苏坂芦林村、小池山美村、适中白叶村、白沙苏一田村、岩山芹园村、莱山村 |
| 52 | 新罗区雁石、白沙、大池生态村建设 | 创建省级生态村 | 雁石洋城村、白沙渡头村、孔党村、大池秀东村、西洋村 | 800 | 2012 |  |  | 800 |  |  |  | 雁石洋城村、白沙渡头村、孔党村、大池秀东村、西洋村 |
| 53 | 新罗区白沙、万安、西陂生态村建设 | 创建省级生态村 | 白沙营头村、陈地村、万安浮竹村、西陂紫阳村 | 800 | 2013 |  |  | 800 |  |  |  | 白沙营头村、陈地村，万安浮竹村、西陂紫阳村 |
| 54 | 新罗区白沙、万安、适中生态村建设 | 创建省级生态村 | 白沙邹山村、黄坂村，万安西源村、张陈村，适中莒舟村 | 800 | 2014 |  |  | 800 |  |  |  | 白沙邹山村、黄坂村，万安西源村、张陈村，适中莒舟村 |
| 55 | 新罗区白沙、万安、适中生态村建设 | 创建省级生态村 | 白沙镇官洋村，万安镇四村、华坑村，适中上屿村、下屿村 | 800 | 2015 |  |  | 800 |  |  |  | 白沙镇官洋村，万安镇四村、华坑村，适中上屿村、下屿村 |
| 56 | 长汀县归龙山自然保护区环境综合整治建设项目 | 保护区内补植阔叶树，保护现有黑椎林、红豆杉群落。整治周边生产生活污染。 | 长汀县归龙山、中磺、大悲山 | 1700 | 2011年-2012 |  |  | 1700 | 增加涵养水源，减少土壤流失，有效改善生态环境，改善和提高山区群众的民生问题，促进社会经济可持续发展。 |  |  | 长汀县政府 |
| 57 | 永定县创建生态县 | 开展工业、生活污染防治和重点流域水环境综合整治，控制污染物排放总量；保护饮用水源；扎实推进生态乡镇、生态村、绿色社区、绿色学校创建工作；推进重点生态功能保护区、森林生态系统保护与建设；加强资源开发的生态环境监管。 | 县域 | 100000 | 2010- 2015 | - | 正与有资质单位协商编制《生态县规划》 | 100000 | 通过生态县验收 |  |  | 永定县人民政府 |
| 58 | 永定县创建国家级、省级生态乡镇、生态村 | 80%的乡镇获国家级、省级生态乡镇称号，80%的行政村获国家级、省级生态村称号。 | 各乡（镇）、村 | 3000 | 2010- 2015 | 150 | 古竹、金砂、大溪、岐岭、湖坑、下洋等6个乡镇已启动生态乡镇创建工作，6个村启动生态村创建工作。 | 2850 | 实施“以奖代补”政策，推动农村环境综合整治，促进环境质量的根本改善 |  |  | 永定县各乡（镇）人民政府 |
| 59 | 永定县创建“绿色社区（小区）、绿色学校” | 推进全县中小学校及社区（小区）申报国家级、省级、市级“绿色社区”、“绿色学校”称号 | 各中小学校、社区（小区） | 300 | 2010- 2015 |  |  | 300 | 提高全民环境意识 |  |  | 永定县 城建局 教育局 环保局 |
| 60 | 上杭县生态县创建前期工作项目 | 编制生态县规划；支持生态条件好的乡镇创建国家、省级生态乡镇。 | 步云、南阳、珊瑚、才溪、古田、茶地等乡镇 | 500万元 | 2011年至2015年 | 80 万元 | 生态县前期创建工作已列入全县工作计划，步云乡、稔田镇于2009年已开展生态乡镇创建工作。 | 500万元 | 编制好生态县规划；支持步云、才溪、古田等乡镇创建国家级生态乡镇，茶地、珊瑚等乡镇创建省级生态乡镇。 |  |  | 上杭县政府各有关乡镇政府 |
| 61 | 武平县创建省级环境优美乡镇 | 14个乡镇 |  | 1400 | 2010年－2015年 | 400 | 四个乡镇在开展创建工作 | 1000 | 达到福建省级环境优美乡镇考核指标要求 |  |  | 武平县有关乡镇 |
| 62 | 武平县创建省级生态村 | 60个行政村 |  | 3000 | 2010年－2015年 | 350 | 7个行政村在开展生态村创建工作 | 2650 | 达到福建省级生态村考核指标要求 |  |  | 武平县有关行政村 |
| 三 | 矿山生态整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 永定县矿区环境综合整治 | 实施矿区生态修复工程，建挡碴坝、截污沟、沉淀池、植被恢复、河道疏浚等 | 永定县各矿区 | 25000 | 2011- 2015 |  |  | 25000 | 遏制生态破坏，改善矿区生态环境 |  |  | 永定县人民政府 |
| 64 | 永定县洪山石材加工工业集中区 | 对洪山石材加工集中区的加工废水、废碴集中处理。 | 永定县 洪山乡 | 12000 | 2010- 2011 | 2000 | 完成前期工作，开工建设 | 10000 | 实现污染物零排放，全面改善洪山环境质量。 | 44000 | 3500 | 永定县洪山石材管委会 |
| 65 | 上杭县紫金山金铜矿环境安全整改项目 | 对紫金山金铜矿现有环境安全进行全面整改 | 紫金山金铜矿区 | 6 亿元 | 2011年至2015年 |  | 目前正组织专家对紫金山金铜矿区环境安全进行评估，制定整改方案。 | 6 亿元 | 全面消除紫金山金铜矿区环境安全隐患。 |  |  | 紫金矿业股份集团有限公司 |
| 66 | 长汀稀土矿山整治与水土保持 | 实施矿区生态修复工程 | 稀土矿区 | 5000 | 2011-2015 |  |  | 5000 | 改善矿区生态环境 |  |  | 长汀县人民政府 |
| 四 | 关闭搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 龙岩卓鹰钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 龙岩卓龙钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 龙岩永峰纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 龙岩造纸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 龙岩市港昌化工有限公司 | 年产合成氨4.5万吨、碳酸氢铵12万吨 |  |  | 2015 |  |  |  | 年减少排放二氧化硫20.27吨、 |  |  |  |
| 72 | 东宝山富锰渣厂 | 富锰渣2万吨/年、炼钢生铁1.8万吨/年 |  |  | 2015 |  |  |  | 年减少排放二氧化硫99.9吨、氮氧化物14.26吨、COD156.75吨、氨氮97.29吨 |  |  |  |
| 73 | 龙岩市南鑫铋业有限公司 | 铅铋合金600吨/年 |  |  | 2015 |  |  |  | 年减少排放二氧化硫11.2吨 |  |  |  |
| 74 | 福建佳丽斯家纺有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 福建龙岩喜鹊纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 福建省龙岩市卓越化工有限公司 | 醋酸丁酯3000吨/年 |  |  | 2015 |  |  |  | 年减少排放二氧化硫2.76吨、氮氧化物0.47吨、COD0.02吨 |  |  |  |
| 77 | 长汀县童坊水泥厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 长汀县鹿友水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 工业污染治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 闽福建材有限公司除尘设施技改 | 一线电除尘改布袋除尘 | 龙潭镇 | 1200 | 2011- 2014 |  |  | 1200 | 稳定达标排放，进一步减少烟尘排放 |  |  | 闽福建材有限公司 |
|  |  | 一、二线Nox-治理 |  | 1500 | 2011- 2014 |  |  | 1500 | 稳定达标排放，达到“十二五”总量控制要求 |  |  |  |
| 80 | 国产实业（福建）水泥有限公司除尘设施技改 | 电除尘改布袋除尘 | 坎市镇 | 1200 | 2011- 2014 |  |  | 1200 | 稳定达标排放，进一步减少烟尘排放 |  |  | 国产实业（福建）水泥有限公司 |
|  |  | Nox-治理 |  | 1500 | 2011- 2014 |  |  | 1500 | 稳定达标排放，达到“十二五”总量控制要求 |  |  |  |
| 81 | 漳平火电有限公司三期配套锅炉烟气脱硫项目 | 三期配套锅炉烟气脱硫 | 漳平火电有限公司厂区内 | 30000 | 2012-2013 | 1000 | 一台正在安装 | 29000 | 完成项目建设 |  |  | 漳平火电有限公司 |
| 82 | 漳平市凯迪绿色能源开发有限公司1×30MW生物质能发电工程 | 1×30MW生物质能发电工程 | 漳平市新桥镇双溪工业区 | 59541 | 2010-2015 |  | 已完成可研编制等前期工作 | 59541 | 建成投产 | 191738 | 2424 | 漳平市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 83 | 永定金德啤酒有限公司冷却水回收系统技改、污水处理站扩建项目 | 蒸汽冷却水回收系统的改造、清酒车间技术改造、污水处理站扩建 | 永定金德啤酒有限公司 | 460 | 2010- 2014 | 80 | 部分施工 | 380 | 节能降耗，提升产能，COD减排20%以上 | 5000吨 | 360 | 永定金德啤酒有限公司 |
| 84 | 众旺化工合成氨3扩10万吨项目 | 10万吨合成氨生产线建设及环保配套设施建设 | 坎市镇洽溪村 | 8000 | 2011- 2013 |  | 可行性研究报告 | 8000 | 减少氨氮及COD排放 |  |  | 永定县众旺化工有限公司 |
| 85 | 众旺化工有限公司环境突发事故应急体系建设 | 液氨贮罐应急设施建设 | 坎市镇洽溪村 | 100 | 2010- 2011 | 30 | 部分正在实施 | 70 | 减少事故发生，减少污染物排放 |  |  | 永定县众旺化工有限公司 |
| 86 | 龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司粉煤灰综合利用项目 | 建设一条年处理70万吨漳平火电限公司粉煤灰的全自动湿法浮选脱碳和选铁生产线 | 漳平菁城街道大菁洋 | 7976 | 2011-2013 |  | 正在开展前期工作 | 7976 | 完成建成投产 |  |  | 龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司漳平分公司 |
| 87 | 上杭县小造纸厂整治项目 | 全面取缔无证照小造纸厂，关闭不符合国家产业政策的有证纸厂，并引导其转产。 | 古田、蛟洋、白砂、溪口等乡镇 | 500 | 2011 |  | 目前已取缔20家无证照纸厂，拆除其生产设备 | 500 | 提高流域水环境质量 |  |  | 上杭县环保局 |
| 88 | 上杭县矿产、冶炼、化工等重点企业环境突发事故应急体系建设项目 | 对全县矿产、冶炼、化工等重点企业配套应急设施建设 | 相关企业 | 300 | 2011-2012 |  |  | 300 | 减少环境污染事故发生，减少污染物排放 |  |  | 上杭县环保局 |
| 六 | 流域整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 长汀县汀江源（城区上游）生态环境整治 | 1、江河两岸、公路两边应补种阔叶树860hm2，现有12030.6hm2竹林内应保留阔叶树360.9万株。2 、现有723.6hm2茶果园应进行坡地改造，推广台湾的山边沟技术，发展现代生态农业。3、项目区内的每个村民小组应建1个垃圾池，每个乡镇应建设垃圾处理设施；主要污染企业—长汀虔东稀土有限公司，应搬离县城迁入稀土工业园。4、建设新桥叶屋至庵杰龙门10里长的生态旅游产业带。5、清理河道及生态护岸6Km。 | 长汀县庵杰乡、新桥镇、铁长乡、大同镇、汀州镇 | 4690 | 2010年-2011年 | 500 | 已完成其中阔叶树的种植，新桥至庵杰10里生态旅游产业带已开工建设 | 4190 | 林地每年可增加涵养水源1865万m3，减少土壤流失19万吨。可有效改善生态环境，促进农村产业结构的调整，改善和提高山区群众的民生问题，促进社会经济可持续发展。 |  |  | 长汀县环保局 |
| 90 | 漳平市九龙江内河整治项目 | 整治内河1km |  | 2000 | 2012-2015 |  |  | 2000 | 完成建设 |  |  | 漳平市建设局 |
| 七 | 饮用水源保护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 饮用水源保护 | 建制乡镇饮用水源保护区的污染整治、生态保护 | 相关乡镇的饮用水源地 | 1800 | 2011- 2015 | 300 | 部分已实施 | 1500 | 饮用水源保护区标志、标识的设立，保护区内污染整治，生态保护 |  |  | 各相关乡镇人民政府 |
| 92 | 上杭县城区横滩新水源环境保护项目 | 加强水源保护区生态公益林管护，开展官庄、珊瑚农村环境综合整治，保护区围网建设，璜头村10几户居民搬迁或生活污水治理等。 | 横滩水源保护区 | 500万元 | 2011年至2015年 | 200 | 水源保护区域已划定，完成部分围网建设，官庄、珊瑚已相继开展环境整治，加强对污染源的治理。 | 500 | 新水源保护区水质达到国家地表水环境二类水以上标准，全力确保水源环境安全。 |  |  | 城区用水办 官庄乡 珊瑚乡 |
| 93 | 漳平市乡镇饮用水源综合整治项目 | 漳平市8个乡镇饮用水源综合整治 |  | 6040 | 2010-2015 | 200 | 完成前期工作 | 5840 | 完成综合整治 |  |  | 漳平市矿产工业公司、水利局、环保局、各乡镇政府 |
| 94 | 武平县城区饮用水源保护 | 万安捷文水库上游小密村民搬迁 | 万安小密村 | 15000 | 2011-2015 |  |  | 15000 | 通过对小密村整体搬迁，实现城区饮用水源水质保持良好 |  |  | 武平县人民政府 |
| 95 | 长汀县乡镇饮用水源保护 | 乡镇饮用水源保护区污染整治及生态保护 | 有关乡镇饮用水源地 | 1600 | 2011-2015 |  |  | 1600 | 保障饮用水源安全 |  |  | 长汀县各有关乡镇人民政府 |
| 八 | 能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 龙岩市环境监察监测中心 | 建筑总面积1.8万平方米，占地5亩。 | 新市区 | 6200 | 2010-2013 | 5000 | 前期工作 |  | 强化环境监察监测能力，主题工程完工。 |  |  | 龙岩市环境监察支队、龙岩市环境监测站 |
| 97 | 新罗区环保监测执法业务大楼 | 占地4亩、高度7层建面3000m2 | 新罗区龙腾路曹溪段 | 1200 | 2010-2012 |  | 完成立项方案、规划、设计、审批 | 1200 | 完成大楼建设、改善基础环保监测执法能力建设 |  |  | 区环保局 |
| 98 | 永定县环境监测执法综合大楼 | 办公大楼 | 县城城区 | 2000 | 2011- 2015 |  |  | 2000 | 完成 |  |  | 永定县环保局 |
| 99 | 永定县环保局监测能力建设 | 大气环境监测自动站建设 | 县城、湖坑土楼景区 | 300 | 2011- 2012 |  | 准备实施 | 300 |  |  |  | 永定县环保局 |
| 100 | 永定县水质监控监测项目 | 乡镇交接断面监测 | 县域范围内 | 30 | 2011- 2015 |  | 准备实施 | 30 |  |  |  | 永定县环保局 |
| 101 | 永定县应急监测中心建设 | 应急监测中心办公场所、应急车辆、应急设备等 | 凤城镇 | 1000 | 2011- 2015 |  | 准备实施 | 100 |  |  |  | 永定县环保局 |
| 102 | 永定县环保局自动化监控平台建设 | 污染源自动化监控管理办公大楼与自动化监控系统 | 环保局 | 260 | 2011- 2015 |  |  | 260 | 完成 |  |  | 永定县环保局 |
| 103 | 上杭县汀江流域水质自动监测站建设项目 | 在汀江流域已建涧头自动站的基础上再建设汀江回龙（上杭与长汀交界）、南蛇渡（上杭与永定交界）水质自动监测站。 | 官庄乡 下都乡 | 500万元 | 2011年至2015年 | 涧头自动站实行新系统改造投入70多万元 | 省环境监测站已在回龙、南蛇渡段察看选址工作。 | 500万元 | 在“十二五”期间建设回龙、南蛇渡水质自动监测站，实时在线监控汀江流域水质。 |  |  | 县环保局 有关乡镇 政府 |
| 104 | 上杭县蛟洋工业区大气监测站建设项目 | 在上杭县蛟洋开发区建设大气监测站，配备相应监测设备。 | 蛟洋工业集中区 | 500万元 | 2011年至2015年 | 未投入 | 征求有关部门意见建议 | 500万元 | 加强蛟洋工业集中区企业大气环境监测，保障周边环境安全。 |  |  | 县环保局 蛟洋工业集中区管理委员会 |
| 105 | 上杭县环保业务综合大楼建设项目 | 随着一批重大建设项目的开工建设，我县环境监测、监察基础能力建设亟须加强，拟新建一幢环保业务综合大楼。 | 二环路 | 1500 万元 | 2011年至2015年 | 目前未投入 | 已完成项目立项及可研报告。 | 1500万元 | 在“十二五”期间加强环境监测、环境监察标准化建设，以此推动全县环境基础能力建设。 |  |  | 县环保局 |
| 106 | 武平县环境监察大队标准化建设 | 到2013年达到标准化建设东部地区二级标准；2015年达到标准化建设东部地区一级标准。仪器设备购置费255.3万元，仪器设备维护费60万元，执法监察用房建设费150万元，污染源自动监控中心建设50万元。 | 武平县环保局 | 515.3 | 2010年-2015年 | 50 | 已通过标准化建设东部地区三级标准(参照西部地区三级标准)。国省控污染源已安装在线监测系统，部分县控企业在线监测系统已安装设备。 | 465.3 | 到2013年达到标准化建设东部地区二级标准要求；2015年达到标准化建设东部地区一级标准要求。县控以上污染源联网接入监控中心。 |  |  | 武平县环保局 |
| 107 | 武平县环保局自动化监控平台 | 自动化监控平台 | 武平县环保局 | 60 | 2011-2015 |  |  | 60 | 通过自动化监控平台建设，掌握水质变化情况 |  |  | 武平县环保局 |
| 108 | 武平县环保局监测能力建设 | 城区大气、噪声自动监测建设、应急监测设备等 | 武平县环保局 | 500 | 2011-2015 |  |  | 500 | 加强城区大气、噪声环境监测，保障城区及周边地区环境安全 |  |  | 武平县环保局 |
| 109 | 武平县跨省水质监控建设项目 | 下坝、象洞与广东水质交界处建设水质自动监测站 | 武平县环保局 | 800 | 2011-2015 |  |  | 800 | 实时在线监控出省水质情况 |  |  | 武平县环保局、下坝乡和象洞乡人民政府 |
| 110 | 连城县环境监察、监测能力建设 | 加强县环境监察、环境监测能力建设，增加仪器设备投入。 | 连城县 | 200 | 2011年—2015年 |  | 争取国家、省、市财政资金。 | 200 | 添置与环保监管相适应的监测仪器设备。 |  |  | 连城县环境保护局 |
| 111 | 漳平市环保自身能力建设 | 自身能力建设 |  | 4400 | 2011-2015 |  |  | 4400 | 完成建设任务 |  |  | 漳平市环保局 |
| 112 | 长汀县环保局环境监测与监察综合楼 | 业务大楼 | 长汀县城区 | 2000 | 2012-2014 |  | 准备实施 | 2000 | 完成 |  |  | 长汀县环保局 |