表1 梅州市城镇生活污水处理厂建设项目规划表

| 序号 | 所属县（区） | 项目名称 | 建设期间 | 规划规模 （万吨/日） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  | 2007-2015年 | 45 | 182500 |
| 1 | 梅江区 | 梅州市江南污水处理厂 | 2001-2005年 | 5 |  |
| 2 | 梅 县 | 梅县新县城污水处理厂 | 2007-2010年 | 2.5 | 6000 |
| 3 | 兴宁市 | 兴宁市污水处理厂 | 2007-2010年 | 2.5 | 15000 |
| 4 | 平远县 | 大柘镇污水处理厂（县城） | 2007-2010年 | 1.0 | 3000 |
| 5 | 蕉岭县 | 蕉城镇污水处理厂（县城） | 2007-2010年 | 1.0 | 3000 |
| 6 | 大埔县 | 湖寮镇污水处理厂（县城） | 2007-2010年 | 1.0 | 6000 |
| 7 | 丰顺县 | 丰顺县城污水处理厂 | 2007-2010年 | 2.0 | 6000 |
| 8 | 五华县 | 五华县城污水处理厂 | 2007-2010年 | 2.0 | 6000 |
|  | 小 计 |  | 2007-2010年 | 17 | 51000 |
| 1 | 梅江区 | 梅州市江南污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 5.0 | 12000 |
| 2 | 兴宁市 | 兴宁市污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 2.5 | 9000 |
| 3 | 兴宁市 | 坭陂镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 4 | 兴宁市 | 叶塘镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.3 | 3000 |
| 5 | 兴宁市 | 罗岗镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 6 | 兴宁市 | 黄陂镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 7 | 梅 县 | 梅县新城污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 2.5 | 6000 |
| 8 | 梅 县 | 南口镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 9 | 梅 县 | 丙村镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
| 10 | 梅 县 | 畲江镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 1.0 | 3000 |
| 11 | 梅县 | 雁洋镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
| 12 | 平远县 | 大柘镇污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 1.0 | 3000 |
| 13 | 平远县 | 石正镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 14 | 平远县 | 泗水镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.3 | 3000 |
| 15 | 平远县 | 差干镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.3 | 3000 |
| 16 | 蕉岭县 | 蕉城镇污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 1.0 | 3000 |
| 17 | 蕉岭县 | 新铺镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 18 | 大埔县 | 湖寮镇污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 1.0 | 3000 |
| 19 | 大埔县 | 茶阳镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 20 | 大埔县 | 高陂镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 21 | 大埔县 | 三河镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
| 22 | 大埔县 | 大埔县大麻镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 1.0 | 3500 |
| 23 | 丰顺县 | 丰顺县城污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 2.0 | 3000 |
| 24 | 丰顺县 | 潭江污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.3 | 3000 |
| 25 | 丰顺县 | 丰良镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 3000 |
| 26 | 丰顺县 | 留隍镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
| 27 | 丰顺县 | 黄金镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.3 | 2000 |
| 28 | 五华县 | 五华县城污水处理厂二期 | 2010-2015年 | 2.0 | 9000 |
| 29 | 五华县 | 华城镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
| 30 | 五华县 | 安流镇污水处理厂 | 2010-2015年 | 0.5 | 6000 |
|  | 小 计 |  | 2010-2015 | 26.9 | 131500 |

表2 梅州市需纳入省“十二五”环保规划重点工程表

| 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 项目 性质 | 起止年限 | 投资（万元） |  | 建设进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | “十二五”计划投资 | 2012年 | 2015年 |
| 水污染防治重点工程 | 梅州市清凉山水库饮用水源水质安全保护工程 | 保护区生活污染点源治理 | 续建 | 2011-2015 | 16020 | 16020 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 保护区治理水土流失，挡截和隔离墙防护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护区种、养殖面源污染控制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库入库支流生态修复及创建省级生态公益林区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立水源地监测（控）站及信息传输系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清理关闭库区小水电站（不含补偿费用2200万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水库供水管线过滤坝、曝气池建设 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 梅州各县（市）饮用水源水质保护工程 | 兴宁市合水、和山水库饮用水水质安全保护工程 | 新建 | 2011-2015 | 3100 | 3100 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅县石扇巴庄水库生态建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 480 | 480 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅县西阳镇、南口镇等饮用水源地水质保护 | 新建 | 2011-2015 | 1380 | 1380 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 平远县城集中、备用饮用饮用水源和农村饮用水源地保护工程项目 | 新建 | 2010-2015 | 10193 | 10193 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 蕉岭县县城（长潭、黄竹坪、龙潭水库等）、乡镇饮用水源环境保护工程项目 | 新建 | 2010-2015 | 11000 | 11000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 丰顺县虎局水库水质保护工程 | 新建 | 2011-2013 | 3000 | 3000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 大埔县城、三河镇、茶阳镇饮用水源保护工程 | 新建 | 2011-2015 | 2500 | 2500 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅江区长沙水源保护区、干才水库保护区工程 | 新建 | 2010-2015 | 4550 | 4550 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 五华县桂田水库、、益塘水库、农村饮用水源地保护工程项目 | 新建 | 2010-2015 | 6200 | 6200 | 实施中 | 完成 |
|  | 梅州城区江南及各县（市）污水处理设施二期工程 | 梅州城区及各县（市、区）污水处理设施（含配套管网）均在原有一期基础上扩建，新增处理能力共17万吨/日 | 扩建 | 2011-2015 | 89800 | 89800 | 实施中 | 完成 |
|  | 部分中心镇和水源上游镇污水处理厂建设 | 包括罗岗、黄陂、叶塘、畲江、南口、丙村、雁洋、松源、、石坑、梅西、石正、差干、泗水、新铺、广福、茶阳、高陂、三河、留隍、潭江、丰良、黄金、安流、华城镇等污水处理设施（含配套管网），新增处理能力共11.1万吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 130700 | 130700 | 实施中 | 完成（留隍、潭江、丰良至2018年完成） |
|  | 工业园区污水处理设施 | 包括梅州经济开发区、广州（梅州）产业转移工业园、东莞石碣（兴宁）产业转移园、蕉华工业园、丰顺经济开发区、五华经济开发区、平远县工业区、蕉岭工业园、梅州电镀基地等污水处理设施（含配套管网），新增处理能力共15.4万吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 76000 | 76000 | 实施中 | 完成 |
|  | 韩江源头生态环境综合整治工程 | 韩江源河道清淤、排污口整治、堤岸生态恢复等 | 新建 | 2011-2013 | 2500 | 2500 | 实施中 | 完成 |
|  | 水环境综合整治 | 五华县安流镇墟镇河段整治工程 | 新建 | 2011-2015 | 2000 | 2000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 兴宁市东排沟环境综合整治工程 | 新建 | 2011-2015 | 2800 | 2800 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅县松源河水环境综合整治工程 | 新建 | 2011-2015 | 1000 | 1000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 平远县河道小流域综合治理 | 新建 | 2011-2015 | 32200 | 32200 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 蕉岭县城区、跨省界河流水环境综合整治工程项目 | 新建 | 2011-2015 | 8905 | 8905 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅西水库环境综合整治 | 新建 | 2011-2015 | 15000 | 15000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 梅江区北门河治理工程 | 新建 | 2011-2015 | 2560 | 2560 | 实施中 | 完成 |
| 农村环境保护重点工程 | 梅州市规范农村垃圾收集处理 | 农村垃圾村收、镇运、县统筹集中处理 | 新建 | 2011-2020 | 20000 | 15000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 梅州市农业景观生态建设示范工程 | 农业景观生态建设示范工程 | 新建 | 2011-2020 | 2000 | 1000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 梅州市农村生活污水治理工程 | 农村生活污水处理和利用 | 新建 | 2011-2020 | 160000 | 46000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 梅州市优化农业土地利用与布局工程 | 优化农业土地利用与布局工程 | 新建 | 2011-2020 | 2000 | 1000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 梅州市禽养殖污染综合整治 | 设立禁养区，80%养殖场建设“禽畜-沼-种-水养”立体农业，建设消纳能力大小规划养殖规模示范工程，建设大型养殖场沼气发电示范工程。各县（市、区）建设禽畜养殖场示范工程 | 新建 | 2011-2015 | 29000 | 29000 | 实施中 | 完成 |
|  | 梅州市粪便综合治理 | 建设有机肥加工中心，带动养殖业粪便综合治理和耕地土壤肥力的提高。 | 新建 | 2011-2015 | 600 | 600 | 实施中 | 完成 |
|  | 农业面源污染防治工程 | 兴宁市福兴街道办事处五里村、新联村、大塘村，合水镇龙东村、霞洞村、白泡村，黄陂镇中心村、陶古村、甘砖村连片村庄环境综合整治 | 新建 | 2011-2015 | 3000 | 3000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 五华县安流镇东礼村、龙村镇龙村、转水镇蛇塘村、水寨镇黄井村、华阳镇华阳村(圩镇)、河东镇增塘村、华城镇城东、横陂镇横陂村、岐岭镇朝阳村、双华镇苏区村、梅林镇梅林村、潭下镇文里村、郭田镇蕉州村环境综合整治工程 | 新建 | 2011-2020 | 8035 | 5000 | 实施中 | 实施中 |
|  |  | 蕉城镇龙安、三圳芳心、顺岭，长潭长东﹑百美、神岗、上村，新铺徐溪、象岭、矮岭，蓝坊高场，南礤石寨、茅坪、金山、三泰、甲华、左槐、文福镇白湖、长隆、逢甲、广福洪才）连片村庄环境综合整治项目 | 新建 | 2010-2015 | 10000 | 10000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 大埔县大东镇东光村、坪山村、泮溪村、枫朗镇枫朗村、坎下村、敦背村、青溪镇上、下坪沙村、湖寮镇葵坑村、古城村、下沥村、黎家坪村、山子下等村、百侯镇侯南村、侯北村、茶阳镇太宁等村、三河镇汇城村、西河镇漳溪村、大麻镇附麻等村、桃源镇桃星等村、光德镇澄坑村、富岭村、银江镇明新村、高陂镇陂寨等村、洲瑞镇赤水村、南村、大埔县丰溪林场、枫朗镇溪背坪村、茶阳镇安乐村、光德镇上漳村、下漳村环境综合整治项目 | 新建 | 2010-2015 | 18514 | 18514 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 平远县中行镇仲石村、快湖村、官坑村、中行村、儒地村、下村、良畲村；河头镇象牙村、樟坑村、黄田、河头、珠坑、田心、向阳、双溪、河清村等；八尺镇楼前村、八尺村、樟田村、稔田村、肥田、石丰、南塘、角坑、黄沙、凤头村等连片村庄环境综合整治项目 | 新建 | 2011-2015 | 13600 | 13600 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 丰顺县潭江镇潭江、胜溪、丹竹洋、溪西，黄金镇望楼、黄金、湖田、光明、隍洞、埔东，汤南镇阳光、长坑、新楼、新埔园环境综合整治工程 | 新建 | 2010-2015 | 2768 | 2768 | 实施中 | 完成 |
| 重金属污染防治重点工程 | 广东省梅州市经济开发区电路板制造业综合治理项目 | 对梅州市经济开发区电路板制造企业开展综合整治，提升对铜、镍、锡等重金属污染物的削减和污染治理能力。丰顺县电声行业配套 | 新建 | 2010-2015 | 3000 | 3000 | 实施中 | 完成 |
|  | 丰顺县电声行业配套电镀车间生产废水综合治理项目 | 对丰顺县电声行业配套电镀车间开展电镀废水综合整治，削减铬、镉等重金属污染物排放。 | 新建 | 2010-2015 | 2500 | 2500 | 实施中 | 完成 |
| 监管能力建设重点工程 | 梅州市环境保护能力建设工程 | 环境信息能力、监察能力、宣教能力、市环境监控中心、环境科学研究、辐射环境能力建设工程、饮用水源水质监测能力。 | 续建 | 2007-2020 | 23759 | 23759 | 实施中 | 实施中 |
|  | 各县（市、区）环境保护能力建设工程 | 监测、监察能力建设、跨界流域环境监控系统建设和改造工程、环境监控工程、基础设施建设、信息、宣教能力建设。 | 新建 | 2010-2015 | 11000 | 11000 | 实施中 | 完成 |
| 固体废物综合处理处置（含建设垃圾处理场等） | 梅州市城市污水处理厂污泥处理中心 | 100吨/日 | 新建 | 2011-2015 | 15000 | 10000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 工业固体废物综合利用与处理处置工程 | 梅州市工业固体废物处理处置中心 | 新建 | 2011-2015 | 5000 | 5000 | 实施中 | 完成 |
|  | 废矿物油回收利用和处置工程 | 废矿物油回收利用和处置 | 新建 | 2011-2020 | 600 | 600 | 实施中 | 实施中 |
|  | 废旧电子电器综合处理处置工程 | 废旧显示器和含CFC压缩机处理处置示范基地；再生资源回收利用园。 | 续建 | 2007-2015 | 134000 | 81000 | 实施中 | 完成 |
|  | 梅州市联顺废旧物资再生有限公司年回收再利用废旧家电4000吨、废五金2000吨建设项目 | 废旧家用电器拆解；废五金拆解。 | 新建 | 2010-2015 | 1000 | 1000 | 实施中 | 完成 |
|  | 广东慧鑫再生资源回收利用园区工程 | 废柒类废物拆解，电子废物资源化、废塑料造粒、金属熔炼。 | 新建 | 2010-2015 | 130000 | 130000 | 实施中 | 完成 |
|  | 生活垃圾无害化处理 | 新建生活垃圾转运设施64个，转运能力1052吨/日。兴宁、平远、蕉岭、大埔、丰顺、五华各建成和完善生活垃圾无害化处理场、渗滤液处理及垃圾转运站 | 新建 | 2010-2015 | 90000 | 90000 | 实施中 | 完成 |
|  | 镇垃圾集中处理 | 中心镇及敏感地区镇各建成一座生活垃圾无害化处理场 | 新建 | 2010-2015 | 20000 | 20000 | 实施中 | 完成 |
|  |  | 各县其余镇简易垃圾填埋场 | 新建 | 2011-2015 | 20000 | 20000 | 实施中 | 完成 |
|  | 丰顺县土壤污染治理 | 治理土壤污染 | 新建 | 2011-2015 | 500 | 500 | 实施中 | 完成 |
|  | 城区龙丰垃圾卫生填埋场封场 | 覆土、防渗、防漏、引排、植被恢复、沼气收集发电 | 新建 | 2011-2015 | 1000 | 1000 | 实施中 | 完成 |
|  | 梅县垃圾卫生填埋场封场 | 覆土、防渗、防漏、植被恢复 | 新建 | 2010-2013 | 500 | 500 | 实施中 | 完成 |
|  | 潲水油回收利用工程 | 潲水油回收加工利用 | 新建 | 2010-2015 | 500 | 500 | 实施中 | 完成 |
|  | 危险废物综合利用与处理处置工程 | 危险废物综合利用和处置 | 新建 | 2010-2020 | 5000 | 5000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 废旧机动车拆解工程 | 废旧机动车拆解 | 新建 | 2010-2015 | 1000 | 1000 | 实施中 | 完成 |
|  | 五华县制酒行业酒糟综合利用工程 | 酒糟综合利用工程 | 新建 | 2010-2015 | 5000 | 5000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 广东康奇力药业有限公司中药渣综合利用工程 | 中药渣综合利用工程 | 新建 | 2010-2015 | 3000 | 3000 | 实施中 | 实施中 |
|  | 大埔县陶瓷产区陶瓷固体废物综合治理工程 | 大埔县陶瓷产区陶瓷固体废物综合治理 | 续建 | 2010-2015 | 520 | 520 | 实施中 | 完成 |