- 总量控制

| 地区 | 项目名称 | 主要建设内容、规模和工艺 | 项目效益 | 总投资（万元） | 建设起止 年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 苏州中心城区雨污分流工程 | 建设污水管网500公里 | 提高管网覆盖率，提高污水收集率和处理率 | 100000 | 2011～2015 | 苏州市水利（水务）局 |
| 张家 港市 | 张家港市乡镇生活污水处理项目 | 乐余片区污水厂（包括常阴沙污水厂）设计处理能力1.5万吨/日，配套管网37公里；锦丰片区污水厂设计处理能力3万吨/日配套管网51公里；金港片区污水厂（包括双山岛污水厂）设计处理能力2.6万吨/日，配套管网48公里；塘桥片区污水厂设计处理能力2万吨/日，配套管网54公里 | 新增处理水量2.3万吨/日，预计削减COD1200吨/年，氨氮250吨/年 | 60000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家 港市 | 张家港市区雨污分流管网建设工程 | 主管44公里，支管33公里 | 新增处理水量1.7万吨/日，预计削减COD900吨/年，氨氮150吨/年 | 15000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家 港市 | 江苏沙钢集团有限公司烧结机脱硫工程项目 | 烧结机总规模：720平方米，配套建设脱硫工程，采用旋转喷雾法或其他脱硫技术 | 预计削减SO28000吨 | 15000 | 2011～2014 | 张家港市政府 |
| 常熟市 | 常熟市工业污水处理厂扩建及配套管网工程项目 | 改扩建氟化工业园、凯发新泉污水处理厂，新增污水处理能力1.5万吨/日，配套建设主管31公里，支管65公里 | 新增污水处理能力1.5万吨/日，新增COD削减能力714吨/年 | 3400 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟市生活污水处理厂的新、改、扩建工程及管网建设工程项目 | 常熟市城北（四期）、城西（二期）、八字桥、尚湖（中创）、常昆、虞山、东南、周行、辛庄等污水处理厂的新、改、扩建工程及管网建设工程项目新增污水处理能力16.2万吨/日，建设配套管网479.3公里 | 新增污水处理能力16.2万吨/日，新增COD削减能力0.5万吨/年 | 42000 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟市雨污分流工程 | 建设城南、滨江、大义污水处理厂配套主管40公里，支管94公里 | 全面提高常熟市城南、滨江新市区及大义区域污水管网覆盖率 | 11400 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 太仓市 | 太仓工业园区污水处理厂搬迁扩建及配套管网建设工程 | 太仓港石化工业区污水处理厂搬迁至现厂址的西侧，处理能力从原有1万吨/日扩建至2万吨/日；太仓经济开发区城东污水处理厂扩建日处理能力3万吨，配套管网75公里 | 增加污水处理能力5万吨/天，增加COD削减能力6022吨/年 | 16435 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓市乡镇污水处理厂新建、扩建及配套管网建设项目 | 新建太仓市港城组团、岳王镇、南郊、陆渡、浮桥镇江城、沙溪镇、浏河镇、璜泾镇、双凤镇污水处理厂，新增污水处理能力21万吨/日，配套管网535公里 | 新增生活污水处理能力21万吨/日，新增COD削减能力1万吨/年 | 96500 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓华能电厂脱硝工程 | 二台30万机组、二台60万机组脱硝工程 | 减少氮氧化物排放 | 30000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓港协鑫发电有限公司脱硫工程改造及脱硝工程 | 四台30万机组脱硫设施改造及脱硝工程 | 提高脱硫效率及减少氮氧化物排放 | 47000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 港区、沙溪地区集中供热管网延伸工程 | 新建集中供热管网45公里 | 解决区域集中供热问题，淘汰管网覆盖范围内锅炉 | 22000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 昆山市 | 昆山生活污水处理厂建设及管网建设工程 | 建设昆山锦溪、吴淞江、港东、花桥、张浦、陆家、蓬朗、港浦、陆家镇、巴城镇石牌、千灯、石浦、水之净化有限公司、周市北区、铁南、新苑等污水处理厂，设计处理能力41万吨/日，配套管网725.46公里 | 新增处理水量5.6万吨/天，预计消减COD834.4吨/年，氨氮102.7吨/年 | 240092 | 2011～2015 | 昆山市政府 |

| 昆山市 | 昆山市雨污分流工程 | 建设城北区域、高新区、花桥开发区、新镇区主管129公里，支管61公里;建设沿江大道、吴淞江南岸污水管网工程20公里 | 完善污水管网，提高污水收集率 |  | 89500 | 2011～2015 | 昆山市政府 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 火炬污水厂提标工程 | 一期：0.8万吨/日；二期：0.6万吨/日；主要建设内容：构筑物、设备、土地、管网、自动化设备、其他 | 减少污染物排放 |  | 4500 | 2011～2013 | 昆山市政府 |  |
| 昆山市 | 昆山市台玻长江玻璃有限公司脱硫工程 | 对1#浮法玻璃生产线进行脱硫改造 | 消减SO2108吨/年 |  | 1000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |  |
| 昆山市 | 昆山热电公司脱硝工程 | 对昆山千灯热电有限公司、新昆热电有限公司1#号发电机组新建脱硝设施 | 削减氮氧化物42.3吨/年 |  | 1000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |  |
| 昆山市 | 重点企业脱硝工程 | 南亚热电厂等电力企业燃煤企业大户技术改造与脱硝工程。 | 减少氮氧化物排放 |  | 20000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |  |
| 昆山市 | 新建东部热电厂 | 新建东部热电厂及配套管网。 | 提高集中供热，减少污染物排放 |  | 20000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |  |
| 吴江市 | 吴江城市雨污分流工程 | 建设吴江城镇、开发区污水厂管网，其中主管121公里，支管40公里 | 完善污水管网，提高污水收集率 |  | 29400 | 2011～2015 | 吴江市政府 |  |
| 吴江市 | 吴江市乡镇污水处理厂扩建、新建工程 | 建设汾湖开发区（金家坝、芦墟南社区）、桃源、平望、盛泽东部、盛泽南霄、盛泽盛虹、横扇城镇等新建污水处理规模9.5万t/d，松陵镇城南污水厂二期扩建2万t/d工程 | 实现污水收集率及达标处理率90%以上 |  | 160000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |  |
| 吴江市 | 吴江市乡镇雨污分流工程 | 建设同里镇、汾湖镇、平望镇、横扇镇、盛泽镇、震泽镇、七都镇污水厂管网，其中主管565km，支管196公里 | 完善污水管网，提高污水收集率 |  | 152560 | 2011～2012 | 吴江市政府 |  |
| 吴江市 | 脱硝工程 | 电力行业全面实施低氮燃烧技术，新、扩、改建机组配套烟气脱硝设施，现役机组逐步实施脱硝设施改造 | 减少氮氧化物排放 |  | 50000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |  |
| 吴中区 | 临湖镇等污水管网工程 | 临湖镇覆盖全镇污水管网工程；城南污水厂配套管网工程(覆盖东山镇、临湖镇、越溪街道、横泾街道、城南街道、胥口镇)；胥口管网工程（主管45公里、支管60公里）；河东污水厂管网（60公里）；木渎污水厂（80公里）；甪直污水厂（12公里）；甪直新区污水厂（15公里）；郭巷街道管网（52公里）；横泾街道管网（16公里）；越溪街道管网（90公里） | 减少污染物排放 |  | 87746 | 2011～2015 | 吴中区政府 |  |
| 吴中区 | 城南污水厂二期等新、扩建和提标工程 | 城南污水厂二期工程（二期7.5万吨/日设备建设）；河东污水厂三期（扩建4万吨/日）；木渎污水厂四期（扩建4万吨/日）；光福污水厂二期（扩建2万吨/日）；吴淞江工业园污水厂（4万吨/日）；甪直镇污水厂提标升级 | 减少污染物排放 |  | 53143 | 2011～2015 | 吴中区政府 |  |
| 吴中区 | 金庭镇西山环岛污水设施建设，污水管网系统和提标升级改造工程 | 农村污水生态净化及配套设施建设，新建污水管网120公里；5000吨/日污水处理厂一座；农村污水设施建设43处；提标升级改造二座。 | 减少污染物排放 |  | 24000 | 2011～2015 | 吴中区政府 |  |
| 吴中区 | 苏州市吴中区雨污分流工程 | 建设主管635公里 | 提高管网覆盖率，提高污水收集率和处理率 |  | 127000 | 2011～2015 | 吴中区政府 |  |
| 相城区 | 苏州市相城区乡镇污水厂及配套管网工程 | 建设漕湖产业园、北桥、渭塘、澄阳、渭西、潘阳、望亭、太平金澄等八家污水处理厂，设计处理能力18万吨/天，配套管网189公里 | 新增处理水量18万吨/天，预计消减COD10900吨/年，氨氮970吨/年. |  | 35800 | 2011～2015 | 相城区政府 |  |
| 相城区 | 苏州市相城区城西污水厂及配套管网工程 | 建设二期2万吨/日，配套管网20公里 | 改善水质，减少污染物排放 |  | 4000 | 2011～2015 | 相城区政府 |  |
| 华电望亭发电厂脱硝 |  | 11、14号机组新建脱硝设施 |  | 减少二氧化氮排放，改善大气环境质量 | 11750 | 2011～2015 |  | 相城区政府 |

| 工业 园区 | 工业园区第一污水厂三期工程 | 设计处理能力20万吨/日，配套管网100公里 | 改善水质，减少污染物排放 | 61000 | 2013～2015 | 工业园区管委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 园区 | 工业园区第一、第二污水厂升级改造工程（三星液晶项目配套工程） | 工艺升级改造 | 改善水质，减少污染物排放 | 14000 | 2012～2015 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 工业园区污水综合处理厂新建项目 | 新增污水处理能力3.6万吨/日，配套管网10公里 | 改善水质，减少污染物排放 | 86000 | 2011～2015 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 工业园区老旧污水主管网改造工程 | 改造污水主管150公里 | 提高污水收集率 | 10000 | 2011～2015 | 工业园区管委会 |
| 高新区 | 苏州高新白荡污水厂二期工程 | 扩建4万吨/天污水处理工程 | 提高污水处理能力 | 10000 | 2013～2015 | 高新区管委会 |
| 高新区 | 苏州市高新区雨污分流工程 | 建设污水厂配套管网79公里 | 提高污水处理率 | 13000 | 2011～2015 | 高新区管委会 |
| 高新区 | 苏州苏信特钢烧结SO2治理工程 | 面积为90平米的烧结机安装脱硫设施 | 脱除SO2约1000吨／年 | 15000 | 2013～2015 | 高新区管委会 |
| 高新区 | 华能苏州热电有限责任公司脱硫、脱硝项目 | 对三台240吨/时循环流化床锅炉进行炉内喷钙脱硫改造及新建脱硝设施 | 年减排二氧化硫250吨，氮氧化物200吨 | 6000 | 2011～2015 | 高新区管委会 |

水环境保护

| 地区 | 项目名称 | 主要建设内容、规模和工艺 | 项目效益 | 总投资（万元） | 建设起止 年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 阳澄湖水源地建设 | 饮用水源地保护方案、蓝藻水华的防控方案、集中式污水处理厂整治方案、工业污染整治方案、生活污染源整治方案、农业面源污染整治、船餐污染治理、河道治理及生态修复工程 | 保护饮用水安全 | 20000 | 2011～2015 | 苏州市发改委、水利局、环保局 |
| 市区 | 苏州市渔洋山水源地清淤工程 | 对渔洋山等水源地进行生态清淤，减少内源污染 | 改善饮用水源水质 | 5000 | 2011 | 苏州市水利（水务）局 |
| 市区 | 苏州市白洋湾水厂改造工程 | 建设规模30万吨/天，太湖水源，深度处理工艺 | 改善饮用水水质 | 7000 | 2011～2012 | 苏州市水利（水务）局 |
| 市区 | 苏州市横山水厂移建深度处理改造工程 | 迁建30万立方米/日净水厂并同步实施深度处理工程 | 改善饮用水水质 | 57000 | 2011 | 苏州市水利（水务）局 |
| 市区 | 苏州市城区河道整治工程 | 疏浚、整治城区河道56km，对挹秀河、五泾浜、冶坊浜、东虎啸桥河、钱塘河实施打通工程，对7个暂不具备打通条件的断头浜，建设简易水循环处理设施,缓解黑臭问题，改善水质 | 畅通水系，改善水质 | 28000 | 2011～2015 | 苏州市水利（水务）局 |
| 市区 | 苏州福星污水厂污水再生利用工程 | 新增再生利用设施能力8万吨/日 | 减少污水排放量 | 4000 | 2011～2015 | 苏州市水利（水务）局 |
| 张家港市 | 张家港市河道整治工程 | 新西河、一干河、三干河南延、四干河、七干河、段山港、太字圩港以及南横套等河道整治工程及二干河南端控制枢纽工程 | 改善河道水质 | 38000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家港市 | 张家港保税区胜科新生水有限公司中水回用工程 | 保税区污水厂尾水1万吨/日作为再生水源 | 预计削减COD100吨、氨氮5吨 | 10000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家港市 | 张家港市浦项不锈钢有限公司中水回用工程 | 5000吨/天 | 预计削减COD45吨、氨氮5吨 | 800 | 2011～2013 | 张家港市政府 |
| 常熟市 | 常熟市河道整治工程 | 耿泾塘、金泾塘、罗卜泾、莫城河以及盐铁塘等河道综合整治工程 | 改善河道水质 | 251366 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 农村黑臭河流环境综合整治工程项目 | 完成常熟市20个农村黑臭河流环境综合整治示范工程 | 消除常熟农村主要河道黑臭现象 | 5000 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟市污水处理厂中水回用工程 | 对常熟市城北污水处理厂、东南生活污水处理厂进行中水回用，建设配套管网2公里 | 初步形成污水处理厂周边企业中水回用系统 | 400 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 太仓市 | 太仓浏河水源地建设工程 | 建设避咸蓄淡水库库容1427万方，设计供水能力60万方 | 确保全市饮用水安全 | 120000 | 2011～2013 | 太仓市政府 |
| 苏州市 | 苏州市七浦塘整治工程 | 河道整治工程43.84km，河道底宽25～60m，江边枢纽、张家港枢纽各一座及水系调整等 | 改善河道水质，使其达到水环境功能区标准 | 270000 | 2012～2015 | 苏州市水利（水务）局 |
| 太仓市 | 太仓市河道整治工程 | 半泾、十八港、横沥河、浏河护岸工程、洙泾河、湖川塘、石头塘等河道整治工程 | 改善河道水质 | 216200 | 2010～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓盐铁塘水系南郊中央湖整治工程 | 太仓盐铁塘水系南郊中央湖整治工程 | 改善盐铁塘水系环境 | 15000 | 2010～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓市双凤五金机械（电镀）作业区废水处理提标改造工程 | 设计日处理电镀废水2000吨；化学沉淀生物及膜处理回用 | 达到国家新的电镀企业排放标准 | 800 | 2010～2012 | 太仓市政府 |

| 太仓市 | 太仓市城镇污水处理厂中水回用工程 | 太仓市城镇污水处理厂、浮桥镇江城城市污水处理厂、新区陆渡污水处理厂进行中水回用，新增再生设施能力10.2万吨/日，配套管网155公里 | 减少COD排放，节约水资源3300万吨/年 | 36100 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 昆山市河道整治工程 | 对新塘江、河道疏浚、望江娄、西横塘江、顾仙江、汶塘江、机场路北河、花园河黑臭河道进行整治，总规模36.68公里 | 改善区域水环境质量 | 5213 | 2011～2012 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山城区河道整治 | 西部城区引清工程、北水南引工程 | 改善城区水质 | 45000 | 2011～2012 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 吴淞江污染源拦截工程 | 建设沿江大道、吴淞江南岸污水管网工程20公里 | 改善吴淞江水质 | 5500 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 杨林塘断面、振东断面整治 | 污染治理、管网建设、河道清淤等。 | 改善河道水质 | 11577.87 | 2011 | 昆山市政府 |
| 昆山市、相城区 | 杨林塘西延段工程 | 自巴城湖西延至阳澄湖打通清水通道以引清。沟通、疏浚、综合整治河道1.7公里，入湖口闸一座。 | 保护饮用水安全 | 8800 | 2011～2012 | 苏州市水利（水务）局 |
| 昆山市 | 黑臭河道整治 | 周市镇、张浦镇黑臭河道整治31.14公里 | 改善河道水质 | 3490 | 2011～2013 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山市企业中水回用工程 | 对及成通讯、钞票纸厂、荣亿五金、滨中元川等企业实施中水回用工程，设计回用量10000吨/天 | 减少园区新鲜水用量，提高水资源利用率 | 10000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山市企业中水回用项目 | 对昆山大洋电路板有限公司、昆山多达高新塑料合金有限公司进行中水回用，规模0.1万吨 | 预计消减COD6吨/年，氨氮1.8吨/年 | 550 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山市蓬朗片区污水处理厂再生水利用工程 | 蓬朗污水厂3万吨/天废水进入工业供水厂，经处理后回用到企业使用 | 预计消减COD182.5吨/年，氨氮21.9吨/年 | 15300 | 2012～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山污水处理厂中水处理设施，中水增压设施建设工程 | 新增再生设施能力3.2万吨/日，配套管网100公里 | 消减COD等污染物排放量 | 21600 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 吴江市 | 吴江市区域供水第二水厂（一期）建设工程 | 建设30万t/d净水厂一座,水源厂取水泵站一座，增压泵站二座 | 保护饮用水安全 | 8999 | 2011～2012 | 吴江市政府 |
| 吴江市 | 吴江市东太湖吴江段综合整治工程 | 对东太湖现有面积55913亩围垦区进行退耕还湖，实施东太湖疏浚清淤523万立方米，污染底泥清淤1800万立方米，生态修复面积135平方公里 | 有效改善东太湖水质 | 51000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴江市 | 吴江市河道整治工程 | 打通肖甸湖工程、戗港以及行船路等河道整治工程 | 改善河道水质 | 13000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴江市 | 吴江城市污水处理厂再生水利用工程 | 对吴江污水处理厂再生水、盛泽镇污水处理厂再生水、经济开发区运东污水处理厂再生水进行利用，新增再生设施能力12万吨/日，配套管网24公里。 | 减少废水排放 | 13050 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 市区 | 阳澄湖及入湖河道清淤工程 | 对阳澄西湖、阳澄中湖部分淤积厚度超过30厘米以上的区域、主要出入湖河道以及岛屿连接河道进行清淤；对阳澄东湖和阳澄西湖主要入湖河道实施生态修复 | 有效改善阳澄湖水质 | 37000 | 2011～2015 | 苏州市水利（水务）局 |
| 吴中区 | 东太湖综合整治工程 | 东太湖综合整治 | 有效改善东太湖水质 | 500000 | 2011～2013 | 吴中区政府 |
| 吴中区 | 苏州市吴中新水厂自来水深度处理建设工程 | 建设规模20万吨/天。太湖水源，深度处理改造 | 改善饮用水水质 | 5500 | 2011～2015 | 吴中区政府 |

| 相城区 | 苏州市相城区河道疏浚整治工程 | 疏浚河道213条，222.7千米 | 减少内源污染源，提高自净能力，改善水质 | 3200 | 2011～2015 | 相城区政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 园区 | 娄葑、唯亭、胜浦三镇黑臭河流综合整治工程 | 实施河道清淤、畅通水系等工程 | 增加河水中溶解氧浓度，改善水质 | 600 | 2010～2015 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 金华盛中水回用二期项目 | 新增6000吨/天中水回用 | COD减排100吨/年，节水219万吨/年 | 2800 | 2012～2014 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 日东电工（苏州）有限公司中水回用项目 | 新增中水回用规模700吨/天 | 每年减少排放废水约20万吨，COD约10吨 | 1500 | 2011～2012 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 矽品科技（苏州）有限公司中水回用和增设废水处理工程 | 新增中水回用规模450吨/天和500吨/天废水处理能力 | 每年减少排放废水11万吨，COD约10吨 | 1000 | 2011～2013 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 久保田农业机械（苏州）有限公司排水再利用项目 | 建设中水回用规模195吨/天 | 实现废水零排放 | 1500 | 2011～2013 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 工业园区可成科技（苏州）有限公司等水处理和磷酸回收工程 | 新增30吨/天磷酸回收系统工程和2000吨/天废水处理工程 | 每日回收废磷酸30吨,并实现废水减排及零排放目的 | 5900 | 2011～2015 | 工业园区管委会 |
| 高新区 | 苏州高新区污水厂再生水利用一期工程 | 新建10000t/d再生水利用工程 | 污水深度处理，再生利用 | 1000 | 2011～2013 | 高新区管委会 |
| 高新区 | 苏州高新区再生水利用二期工程 | 新增再生利用设施能力0.1万吨/日，配套管网2公里 | 预计消减COD182.5吨/年，氨氮73吨/年 | 450 | 2011～2015 | 高新区管委会 |

| 地区 | 项目名称 | 主要建设内容、规模和工艺 | 项目效益 | 总投资（万元） | 建设起止 年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 苏州市七子山垃圾卫生填埋场渗沥液处理改建工程 | 渗滤液处理能力1000吨/天 | 提高生活垃圾无害化处置能力 | 7500 | 2011～2012 | 苏州市容市政管理局 |
| 市区 | 苏州市餐厨垃圾处理项目 | 建设餐厨垃圾处理设施规模250吨/天 | 提高对苏州餐厨垃圾处置的能力，减少餐厨垃圾对环境的危害 | 6000 | 2011～2015 | 苏州市容市政管理局 |
| 市区 | 苏州市污泥干化处置工程新建工程 | 对污泥进行干化，新增污泥处置能力100吨/天 | 提高污泥安全处置能力 | 10000 | 2011～2013 | 苏州市水利 （水务）局 |
| 市区 | 苏州市污泥堆肥处置工程新建工程 | 对污泥进行堆肥，新增污泥处置能力100吨/天 | 污泥资源化利用 | 5000 | 2011～2013 | 苏州市水利 （水务）局 |
| 张家 港市 | 张家港一般污泥处置项目 | 干化焚烧，100吨/天 | 提高污泥安全处置能力 | 3000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家 港市 | 张家港市污泥综合处置工程 | 对污泥进行焚烧，新建污泥处置能力50吨/天 | 提高污泥处理率 | 2400 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家 港市 | 华瑞危险废物处理中心预处理及综合利用工程项目 | 预处理能力50吨/日，综合利用处理能力20吨/日 | 增加危险废物规范处置能力；提高工业固废资源利用率 | 3000 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 张家 港市 | 张家港市旺家庄垃圾填埋场封场工程 | 对张家港市旺家庄垃圾填埋场进行封场 | 改善生态环境 | 1600 | 2011～2015 | 张家港市政府 |
| 常熟市 | 常熟市城乡生活垃圾收运体系建设项目 | 新建碧溪新区、董浜镇、支塘镇4个压缩式转运站，新增转运能力200吨/d，新增转运车辆10辆，新增运输能力250t/d | 全市完善城乡生活垃圾收运体系，提升城乡生活垃圾收运能力 | 1200 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟市乡镇生活垃圾埋场封场项目 | 对梅李镇赵市、沙家浜镇、浒浦镇埋场进行封场 | 改善生态环境 | 1000 | 2013 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟第二生活垃圾焚烧发电厂新建工程 | 建设垃圾焚烧处理能力900吨/日 | 全市生活垃圾基本实现无害化处置 | 43000 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 常熟市 | 常熟市康博固废处置中心二期工程 | 扩建固废处理能力9000吨/日 | 增加危险废物处置能力，减少了危险废物的跨省（市）转移量 | 3000 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 太仓市 | 太仓市电镀污泥集中处置工程 | 对太仓市电镀污泥采用烧结、熔炼方法集中处置，年处理能力10万吨 | 增强污泥处理能力 | 3000 | 2009～2011 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓市苏州顺惠金属制品有限公司建设电镀污泥集中处置工程 | 新增处理能力1万吨/年 | 解决全市电镀污泥的处置出路，消除重金属污染隐患 | 2500 | 2011～2012 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓市污水处理厂污泥处置工程 | 对太仓市污水处理厂、经济开发区城东污水处理厂污泥进行焚烧处理，新增污泥处置能力120吨/天 | 解决城镇污水处理厂污泥的处置出路 | 6000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 太仓市 | 太仓港石化区污水处理厂污泥处置工程 | 新增处置能力达50吨/日 | 解决化工污水处理厂污泥的处置出路 | 2000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |

| 昆山市 | 有机垃圾生物处理厂 | 300吨/日处理能力的有机垃圾处理厂 | 餐厨垃圾得到有效处理 | 3000 | 2010～2015 | 昆山市政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆山市 | 昆山市工业固废综合利用工程 | 对雄诺、靖丰固废污泥进行焚烧减量，灰渣制砖，处理规模200吨/天 | 减少污染物排放量 | 4000 | 2011～2012 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 建筑垃圾处置及综合利用厂 | 完成建筑垃圾处理设施建设 | 增强建筑垃圾处置能力 | 5000 | 2010～2012 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山市新昆热电厂锅炉技改及污泥干化焚烧工程 | 对污泥进行焚烧处理，新增污泥处置能力100吨/天 | 增强垃圾处置能力 | 2400 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 吴江市 | 污泥处置工程 | 废水污泥处理工程，规模1000吨/日（pH6～8,含水率99%） | 污泥资源化利用 | 2000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴中区 | 污水厂污泥干化焚烧项目 | 污水厂污泥干化焚烧 | 提高污泥处理率 | 30000 | 2011～2013 | 吴中区政府 |
| 吴中区 | 苏州市吴中区污泥处置工程新建工程 | 对吴中区、木渎镇、甪直镇污泥进行综合利用或焚烧，处理规模250吨/天 | 减少污泥排放 | 5500 | 2011～2015 | 吴中区政府 |
| 相城区 | 苏州市相城区污水厂污泥处置一期工程 | 对污泥进行干化处理，新增污泥处置能力100吨/天 | 增加污泥减量化、无害化处置能力 | 3000 | 2011～2015 | 相城区政府 |
| 工业 园区 | 工业园区污水厂污泥处置工程 | 干化焚烧污泥300吨/日 | 减少污泥排放，提高资源利用率 | 26100 | 2009～2011 | 工业园区管委会 |
| 工业 园区 | 工业园区污水厂污泥处置二期工程 | 污泥干化，规模待定 | 减少污泥排放，提高资源利用率 | 28000 | 2011～2015 | 工业园区管委会 |
| 高新区 | 苏州高新区污水厂污泥处理工程 | 300吨/日，分期建设；污水厂污泥处理工程，干化焚烧 | 污泥的减量化、无害化、稳定化 | 10000 | 2010～2015 | 高新区管委会 |

| 地区 | 项目名称 | 主要建设内容、规模和工艺 | 项目效益 | 总投资（万元） | 建设起止 年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太仓市 | 太仓规模化畜禽养殖场整治工程 | 完成5处 | 减少NP排放，解决点源污染 | 1000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 昆山市 | 天福村分散式污水处理工程 | 天福村11平方公里农村生活污水分散式处理工程 | 提高农村生活污水处理能力 | 5000 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 农村环境综合整治 | 张浦镇安头村、白米村、大市村、南姚村;千灯镇盛家埭、歇马桥村农村环境综合整治、修复及农村生活污水治理 | 改善农村生态环境质量 | 3200 | 2011～2014 | 昆山市政府 |
| 吴江市 | 乡村生活污水生态净化处理工程 | 农村生活污水采用因地制宜等多种处理技术，提高污水处理率 | 增加农村生活污水处理能力，减少污染物排放 | 32000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴江市 | 畜禽养殖场废弃物处理利用工程 | 完善干湿分离、雨污分流等环保设施，新建沼气及前后延伸治理工程，推广农牧结合、粪污生态还田，提高畜禽粪便综合利用率。建设清洁养殖小区，采取分散养殖、粪便集中处理的模式，新建畜禽粪便预处理厂和发酵棚，有条件的可送入集中造肥厂生产有机肥。 | 减少畜禽养殖污染，提高畜禽粪便综合利用率 | 1000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴中区 | 穹窿山风景区等13个镇（街道）农村生活污水处理工程 | 穹窿山风景区、木渎镇、甪直镇、胥口镇、东山镇、光福镇、金庭镇、郭巷街道、横泾街道、越溪街道、城南街道、临湖镇、香山街道农村村庄生活污水处理工程 | 提高生活污水集中处理率 | 42145 | 2011～2015 | 吴中区政府 |
| 相城区 | 苏州市相城区望亭粮油作物清洁生产项目 | 农村生活污水处理，建设沼气池，沟、渠、路、绿化等配套设施 | 减少面源污染 | 2500 | 2011～2012 | 相城区政府 |
| 相城区 | 苏州市相城区大型规模奶牛场粪水综合治理项目 | 改造污水管道、三级化粪池，建设粪便堆放、发酵场地 | 减少养殖污染 | 250 | 2011 | 相城区政府 |

生态环境保护

| 地区 | 项目名称 | 主要建设内容、规模和工艺 | 项目效益 | 总投资（万元） | 建设起止 年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常熟市 | 生态修复工程 | 完成昆承湖湖体和主要入湖河流生态修复和环境综合整治；南湖荡湖底清淤和边滩整治，拆除内网养殖，建造入口生态湿地 | 提高生态环境质量 | 1000 | 2011～2015 | 常熟市政府 |
| 太仓市 | 太仓市金仓湖生态工程三期 | 生态湿地保护 | 改善生态环境质量 | 3000 | 2011～2015 | 太仓市政府 |
| 昆山市 | 生态绿地建设工程 | 加强绿地建设重点建设吴淞江、娄江、青阳港及太仓塘等河道两侧及市区内其他河流两侧滨水绿地。2015年绿化覆盖率达到47%以上；昆山体育生态公园二期、城皇潭湿地公园；陆家镇生态园二期；巴城镇6000亩湿地建设工程 | 提高生态环境质量 | 64097 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 河道生态环境综合整治工程 | 对徐公河、梅浦河、小瓦浦河等进行生态环境综合整治、改造；道褐浦水环境修复工程 | 提高生态环境质量 | 5800 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 昆山市 | 昆山市周市镇光电产业园生态修复工程 | 对光电产业园二期进行水系调整、河道整治、站闸、生态建设 | 净化水质，提高生态系统的稳定性 | 6381.8 | 2011～2015 | 昆山市政府 |
| 吴江市 | 环太湖湖滨湿地保护与恢复工程 | 开展震泽湿地保护工程，恢复湿地5524亩，开展湖滨湿地保护与恢复二期工程，恢复湿地12880亩 | 保护和恢复湿地生态系统，保护太湖水质 | 18000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴江 | 太浦河综合整治 | 对太浦河沿岸进行综合整治 | 维持生物种群的稳定与相互沟通 | 10000 | 2011～2015 | 吴江市政府 |
| 吴中区 | 苏州市太湖湿地自然保护区建设工程 | 建设苏州市太湖湿地自然保护区 | 保护和恢复湿地生态系统，保护太湖水质 | 5000 | 2011～2015 | 吴中区政府 |
| 吴中区 | 尹山湖湿地恢复工程 | 恢复湿地975亩 | 提高生态环境质量 | 1000 | 2011～2015 | 苏州市农委 吴中区政府 |
| 相城区 | 苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区水环境综合整治工程 | 营造生态湿地建设工程、河道清淤工程、生态防护林工程、新农村生态综合改造工程、污水截流和处理工程 | 提高生态环境质量 | 192660 | 2009～2015 | 相城区政府 |
| 相城区 | 荷塘月色二期湿地恢复工程、环盛泽湖湿地湿地恢复工程 | 恢复湿地3800亩 | 改善生态环境质量 | 4800 | 2011～2015 | 苏州市农委 相城区政府 |
| 平江区 | 苏州市平江区新城绿色长廊工程 | 平江新城绿色长廊北依沪宁高速公路、南至平海路（原新莲路）、西抵西塘河（十字洋河），东达元和塘，总面积约66公顷。项目包括湿地景观公园和生态防护绿化带建设，着力打造集生态防护与河道水质治理于一体的城市绿带和湿地公园 | 形成连接三角咀湿地公园、十字洋河饮用水源地到新城居住区的自然生态过渡带，维持三角咀湿地的生态过程的连续性，发挥绿化、生态保护、水质改善作用，为市民日常休闲活动营造绿色空间 | 15000 | 2011～2013 | 平江区政府 |

| 高新区 | 高新区环太湖湿地保护与恢复工程、金墅港水源地保护与恢复工程 | 恢复湿地4500亩 | 改善周边环境质量，增加太湖内河的蓄水功能，净化太湖水质，增强污染物的削减能力。对整个太湖水环境的改善有着积极的作用 | 4500 | 2011～2015 | 苏州市农委 高新区管委会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |