| 企业名称 | 目标及要求 | 完成 时间 | 责任单位 | 责任人 | SO2减排量（吨） | NOx减排量（吨） | COD减排量（吨） | NH3-N减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望埠污水处理厂 （2万吨首期5千吨） | 动工建设 | 2013年 | 望埠镇政府 水务局 | 李启章 钟志坚 |  |  |  |  |
| 英红污水处理厂 （2万吨首期1万吨） |  |  | 英红镇政府 水务局 | 钟裔和 钟志坚 |  |  |  |  |
| 连江口污水处理厂 （5千吨） | 完成选址征地工作 |  | 连江口镇政府 水务局 国土资源局 | 曾赞 钟志坚 钱金勤 |  |  |  |  |
| 广东华农温氏畜牧有限公司英德分公司黄陂猪场等养殖场 | 1、养殖方式和综合利用措施达到污染减排要求； 2、完善配套的固体废物堆积场所，做好防渗漏措施； 3、干清粪率必须达到80%以上； 4、做好雨污分流； 5、采用沼气池、二级生化处理工艺，氧化塘污水达标并综合利用。 | 2013年 10月底前 | 农业局 畜牧水产局 | 李木桥 何建雄 |  |  | 802.865 | 124.976 |

（2013年度）

（2014年度）

| 企业名称 | 目标及要求 | 完成 时间 | 责任单位 | 责任人 | SO2减排量（吨） | NOx减排量（吨） | COD减排量（吨） | NH3-N减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西城污水厂 | 污水处理量达到设计能力的75%；进出水化学需氧量（COD）浓度差达到131 mg/L.；进出水氨氮（NH3-N）浓度差达到13mg/L。 | 2014年10月底前 | 规划城管局 水务局 | 陈志远 钟志坚 |  |  | 1078.575 | 136.875 |
| 东华污水厂 | 污水处理量达到设计能力的75%；进出水化学需氧量（COD）浓度差达到100 mg/L.；进出水氨氮（NH3-N）浓度差达到10mg/L。 |  | 东华镇政府 水务局 | 黄永晨 钟志坚 |  |  | 94.85 | 14.595 |
| 大站污水厂 |  |  | 大站镇政府 水务局 规划城管局 | 邓岳雄 钟志坚 陈志远 |  |  | 142.35 | 13.425 |
| 浛洸污水厂 |  |  | 浛洸镇政府 水务局 | 吴然 钟志坚 |  |  | 142.35 | 13.425 |
| 望埠污水处理厂 （2万吨首期5千吨） | 完成建厂和污水收集管网配套建设，并投入运行 | 2014年 12月底前 | 望埠镇政府 水务局 | 李启章 钟志坚 |  |  |  |  |
| 英红污水处理厂 （2万吨首期1万吨） |  |  | 英红镇政府 水务局 | 钟裔和 钟志坚 |  |  |  |  |
| 连江口污水处理厂 （5千吨） | 动工建设 |  | 连江口镇政府 水务局 | 曾赞 钟志坚 |  |  |  |  |
| 曾祥济猪场等养殖场 | 1、养殖方式和综合利用措施达到污染减排要求； 2、完善配套的固体废物堆积场所，做好防渗漏措施； 3、干清粪率必须达到80%以上； 4、做好雨污分流； 5、采用沼气池、二级生化处理工艺，氧化塘污水达标并综合利用。 | 2014年10月底前 | 农业局 畜牧水产局 | 李木桥 何建雄 |  |  | 133.744 | 24.256 |

（2015年度）

| 企业名称 |  | 目标及要求 | 完成 时间 | 责任单位 | 责任人 | SO2减排量（吨） | NOx减排量（吨） | COD减排量（吨） | NH3-N减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望埠污水处理厂 （2万吨首期5千吨） | 正式投入使用，保证污水处理量达到设计能力的60%；进出水化学需氧量（COD）浓度差达到60 mg/L.；进出水氨氮（NH3-N）浓度差达到5mg/L。 |  | 2015年 10月底前 | 望埠镇政府 水务局 | 李启章 钟志坚 |  |  | 65.7 | 5.78 |
| 英红污水处理厂 （2万吨首期1万吨） |  |  |  | 英红镇政府 水务局 | 钟裔和 钟志坚 |  |  | 131.4 | 10.95 |
| 连江口污水处理厂 （5千吨） | 投入运行，保证污水处理量达到设计能力的60%；进出水化学需氧量（COD）浓度差达到60 mg/L.；进出水氨氮（NH3-N）浓度差达到5mg/L。 |  |  | 连江口镇政府 水务局 | 曾赞 钟志坚 |  |  | 65.7 | 5.78 |