《琼海市环境保护 “十二五” 规划》重点工程项目计划表(污水)

| 项目分类 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设内容 | 完成时间 | 环境效益 | 实施业主或主管部门 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染防 治工 程 水污 染防 治工 程 水污 染控 防治 工程 水污 染控 防治 工程 水污 染控 防治 工程 | （一）水污染综合整治 |  |  |  |  |  |  |
|  | 万泉河流域周边环境综合整治工程 | 5000 | 制定和完善万泉河流域环境和经济发展的综合计划，加强流域管理，对工业、生活污染源和农业面源进行整治，实行排污总量控制，稳固保持水质质量优良和提升周边生态环境质量。 | 2015 | 稳固保持境内万泉河流域的水质优良和加大提升周边生态环境质量，改善自然生态景观，体现地方特色，作为周边区域经济可持续发展的支撑。 | 琼海市国土环境资源局 | 国家资金 |
|  | 万泉河红星饮用水水源地环境保护工程 | 3870 | 建立和完善立碑定界、水质自动监测系统、一级保护区隔离带、污水网管、生态廊道和生物隔离带、人工湿地、沼气、事故池以及维护、管理等的建设。 | 2015 | 保持水质优良、提高生态环境质量，确保饮用水源达标、安全。 | 琼海市国土环境资源局 | 国家资金 |
|  | 万泉河饮用水水源地整体环境保护工程 | 19800 | 建设和完善万泉河周边镇墟、国营农场、村庄人工湿地、污水管网和垃圾收集；立碑定界、建隔离带、水质自动监测系统以及维护、管理等。 | 2015 | 保持水质优良、提高生态环境质量，确保饮用水源达标、安全。 | 琼海市国土环境资源局 | 国家资金、 政府资金 |
|  | 水库水源环境保护工程 | 5000 | 建设和完善相关水库周边镇墟、国营农场、村庄人工湿地、污水管网和垃圾收集；立碑定界、建隔离带、水质自动监测系统以及维护、管理等。 | 2015 | 保持水质优良、提高生态环境质量，确保水源水质达标、安全。 | 琼海市国土环境资源局 | 国家资金、 政府资金 |
|  | 长坡镇文屯村（国家级生态村）生态示范建设项目 | 150 | 建设占地面积约40亩的人工湿地，日处理污水能力约1.0万吨 | 2012 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、长坡镇政府 | 国家资金 |
|  | 博鳌镇朝烈村环境综合整治 | 200 | 建设占地面积约40亩的人工湿地，日处理污水能力约1.0万吨 | 2012 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、博鳌镇政府 | 国家资金 |
|  | 石壁镇赤坡村环境综合整治 | 200 | 建设占地面积约40亩的人工湿地，日处理污水能力约1.0万吨 | 2012 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、石壁镇政府 | 国家资金 |
|  | 大路工业园区污水综合防治工程 | 500 | 通过厂治理和园区内治理以及技术改造，防治工业废水污染 | 2015 | 防止地表水水质污染和生态环境破坏 | 琼海市国土环境资源局 | 政府资金 |
|  | 胡椒深加工厂建设项目 | 100 | 对胡椒加工废水治理，达标后才能排放 | 2015 | 防止地表水水质污染和生态环境破坏 | 琼海市国土环境资源局 | 企业自筹 |
|  | 彬村山华侨农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2014 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、彬村山华侨农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 东太农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2013 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、东太农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 东平农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2015 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、东平农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 南俸农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2013 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、南俸农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 东升农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2012 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、东升农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 东红农场人工湿地污水处理系统 | 350 | 建设占地面积约8亩的人工湿地，日处理污水能力约2600吨 | 2015 | 解决农村污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、东红农场 | 国家资金 企业自筹 |
|  | 规模化养殖场污染治理工程 | 2000 | 所有规模化养殖场均采取相应治理措施 | 2012 | 改善地表水环境和农村环境质量 | 琼海市国土环境资源局、各镇政府 | 企业自筹 |
|  | （二）城镇污水处理厂、湿地污水处理及管网建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 官塘污水处理厂 | 6384 | 建设收水管网，处理能力1万吨/日等 | 2012 | 提升海南东部区域生态环境质量，提高保护万泉河水质 | 琼海市发改委 | 国家资金 |
|  | 博鳌污水处理厂 | 8324 | 建设收水管网，处理能力1.5万吨/日等 | 2013 | 提升海南东部区域生态环境质量，提高地表水近岸海域水质 | 琼海市发改委 | 国家资金 |
|  | 嘉积城区污水处理厂扩建工程 | 6000 | 建设收水管网，规模从3.0万吨/日扩建到4.0万吨/日 | 2015 | 提升海南东部区域生态环境质量，减少万泉河的污染负荷，提高地表水水质 | 琼海市城投公司 | 国家资金 政府资金 |
|  | 龙湾污水处理厂 | 6500 | 建设收水管网，处理能力1万吨/日等 | 2015 | 提升海南东部区域生态环境质量，提高地表水近岸海域水质 | 琼海市发改委 | 国家资金 |
|  | 博鳌旅游区污水再生工程 | 3310 | 新增再生能力1.5万吨/日，配套管网26公里等 | 2015 | 提升海南东部区域生态环境质量，提高地表水近岸海域水质 | 琼海市发改委 | 国家资金 政府资金 |
|  | 万泉镇镇区人工湿地污水处理及污水管网建设 | 350 | 建设占地面积约4亩的人工湿地等，日处理污水能力约1000吨 | 2011 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、万泉镇政府 | 国家资金 |
|  | 石壁镇镇区人工湿地污水处理及污水管网建设 | 350 | 建设占地面积约4亩的人工湿地等，日处理污水能力约1000吨 | 2011 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、石壁镇政府 | 国家资金 |
|  | 龙江镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 350 | 建设占地面积共约4亩的人工湿地等，日处理污水能力约1000吨 | 2011 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、龙江镇政府 | 国家资金 |
|  | 中原镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 550 | 建设占地面积共约8亩的人工湿地等，日处理污水能力约2600吨 | 2011 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、中原镇政府 | 国家资金 |
|  | 潭门镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 400 | 建设占地面积共约5亩的人工湿地等，日处理污水能力约1400吨 | 2014 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、潭门镇政府 | 国家资金 |
|  | 阳江镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 400 | 建设占地面积共约5亩的人工湿地等，日处理污水能力约1400吨 | 2012 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、阳江镇政府 | 国家资金 |
|  | 长坡镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 550 | 建设占地面积共约8亩的人工湿地等，日处理污水能力约2600吨 | 2012 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、长坡镇政府 | 国家资金 |
|  | 会山镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 250 | 建设占地面积共约3亩的人工湿地等，日处理污水能力约800吨 | 2012 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、会山镇政府 | 国家资金 |
|  | 大路镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 450 | 建设占地面积共约6亩的人工湿地，日处理污水能力约1800吨 | 2013 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、大路镇政府 | 国家资金 |
|  | 塔洋镇人工湿地污水处理及污水管网建设 | 400 | 建设占地面积共约5亩的人工湿地，日处理污水能力约1400吨 | 2013 | 解决镇区生活污水污染问题，确保地表水水质和生态环境安全 | 琼海市国土环境资源局、塔洋镇政府 | 国家资金 |
|  | 博鳌旅游区污水再生工程 | 3310 | 新增再生能力1.5万吨/日，配套管网26公里等 | 2015 | 提升海南东部区域生态环境质量，提高地表水近岸海域水质 | 琼海市发改委 | 国家、 政府资金 |
|  | 城镇、旅游区餐饮业污染治理工程 | 2000 | 对全市城镇、旅游区餐饮业油烟净化、油水分离、垃圾处理等 | 2015 | 解决餐饮业污染问题 | 琼海市国土环境资源局 | 企业自筹 |
|  | 琼海污泥处置工程 | 1225 | 新增污泥处理处置能力35t/d | 2015 | 解决污水处理厂污泥污染问题 | 琼海市建设规划局 | 国家资金 政府资金 |
| 生态 环境 保护 及建 设工 程 | 万泉河生态环境保护工程 | 10000 | 建设生态隔离带、沿岸人工湿地、水源地保护设施等 | 2012 | 加强生态环境保护与建设 | 琼海市国土环境资源局 | 国家资金 政府资金 |