| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 畜禽养殖污染防治 | 121 | 平阴顺兴奶牛养殖有限公司、济南长兴养殖有限公司等19家规模化畜禽养殖场畜禽粪便污染综合治理工程 | 建设畜禽粪便综合治理设施，实现粪便资源化和循环利用。 | 4320 | 2015 | 相关企业 |
|  | 工业源废水治理和稳定达标项目 | 122 | 济钢集团有限公司焦化蒸氨废水治理工程 | 建设处理规模4080吨/天焦化废水治理工程，采用A/A/O工艺，影响辛丰庄断面。 | 8285 | 2012 | 济钢集团有限公司 |
|  |  | 123 | 蓝星石油有限公司济南分公司废水治理工程 | 利用双膜处理技术，建设日处理能力6000吨的污水处理设施。 | 2900 | 2013 | 蓝星石油有限公司济南分公司 |
|  |  | 124 | 山东祥旺食品有限公司污水处理项目 | 采用活性污泥法，处理规模1800吨/日，影响徒骇河申桥断面。 | 1330 | 2012 | 山东祥旺食品有限公司 |
|  |  | 125 | 济南环科资源利用有限公司含油废水、餐饮废油回收处置项目 | 含油废水、餐饮废油回收处置设备 处理规模1000吨/年，影响小清河辛丰庄断面。 | 1235 | 2012 | 济南环科资源利用有限公司 |
|  |  | 126 | 济南海川投资集团有限公司煤焦油生产废水处理工程 | A/O生物氧化法，处理规模580吨/日，影响城西洼一级泵站。 | 1150 | 2012 | 济南海川投资集团有限公司 |
|  |  | 127 | 山东铂源化学有限公司污水处理项目 | 采用A/A/O工艺，处理规模200吨/日，影响徒骇河申桥断面。 | 780 | 2014 | 山东铂源化学有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 工业源废水治理和稳定达标项目 | 128 | 济南明鑫制药股份有限公司废水治理工程 | 采用CASS反应池加气浮工艺，建设日处理能力200吨的污水处理设施，影响小清河辛丰庄断面。 | 697 | 2012 | 济南明鑫制药股份有限公司 |
|  |  | 129 | 济南玫德铸造有限公司废水治理工程 | 建设酸洗废水处理工程。 | 460 | 2012 | 济南玫德铸造有限公司 |
|  |  | 130 | 济南佳宝乳业有限公司一牧500立方/天养殖废水处理工程 | 建设SBR池、中间水池、流砂锅滤池、消毒池、清水池，处理规模243吨/日。 | 303 | 2014 | 济南佳宝乳业有限公司 |
|  |  | 131 | 山东电力设备制造有限公司废水治理工程 | 采用AO工艺，建设日处理能力200吨的污水处理设施。 | 200 | 2014 | 山东电力设备制造有限公司 |
|  |  | 132 | 山东兴牛乳业有限公司废水治理工程 | 建设处理规模50吨/日的废水治理设施，采用格栅+调节池+水解酸化+好氧+沉淀的工艺，削减化学需氧量和氨氮，影响辛丰庄断面。 | 100 | 2013 | 山东兴牛乳业有限公司 |
|  |  | 133 | 济南德腾光伏有限公司废水治理工程 | 建设废水处理设施，削减化学需氧量。 | 170 | 2013 | 济南德腾光伏有限公司 |
|  |  | 134 | 济南东辰保健饮料有限公司废水治理工程 | 建设废水处理设施，削减化学需氧量。 | 150 | 2012 | 济南东辰保健饮料有限公司 |
|  |  | 135 | 济南钢铁股份有限公司工业园区污水处理及回用工程 | A/A/O，处理规模10万吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 23000 | 2015 | 济南钢铁股份有限公司 |
|  |  | 136 | 济南生活废弃物处理中心污水处理扩建提升工程 | 建设500吨/日（改造提升300吨/日、新建200吨/日）垃圾渗滤液深度处理工程，拟采用生化+物化，超滤、纳滤膜处理等工艺。 | 9923 | 2012 | 市城管局 |
|  |  | 137 | 济南含章印务有限公司污水处理再提高工程 | 2万吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程建设。 | 9000 | 2015 | 济南含章印务有限公司 |
|  |  | 138 | 济阳县大鲁阁织染有限公司污水处理再提高工程 | 3000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程建设。 | 3500 | 2015 | 济阳县大鲁阁织染有限公司 |
|  |  | 139 | 济南出口加工区污水处理工程 | 水解酸化+生物滤池处理规模1.5万吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 3200 | 2015 | 济南出口加工区管委会 |
|  |  | 140 | 山东晋煤明水化工集团有限公司污水处理再提高工程 | 建设废水处理规模2400吨/日的再提高工程，采用A/A/O工艺。 | 3008 | 2012 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 工业源废水治理和稳定达标项目 | 141 | 济南万润肉类食品有限公司污水处理再提高工程 | 2000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程。 | 2500 | 2015 | 济南万润肉类食品有限公司 |
|  |  | 142 | 中国重汽济南卡车股份有限公司污水处理再提高工程 | 建设6000吨/天污水深度处理，采用物化法进行预处理，再采用BAF+消毒进一步处理，实现COD、氨氮、重金属等污染物的稳定达标排放，影响辛丰庄断面。 | 1710 | 2012 | 中国重汽济南卡车股份有限公司 |
|  |  | 143 | 济南圣泉集团股份有限公司污水处理再提高工程 | 生化处理工艺，处理规模7000吨/日，影响章齐沟盲口桥断面。 | 1556 | 2015 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
|  |  | 144 | 济南盛源化肥有限责任公司废水处理再提高工程 | 3600吨/天氨氮和氰化物废水深度处理工程建设，采用A/SBR短程硝化工艺，影响辛丰庄断面。 | 1510 | 2012 | 济南盛源化肥有限责任公司 |
|  |  | 145 | 济南康桥酒精有限公司污水处理再提高工程 | 1000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程。 | 1100 | 2015 | 济南康桥酒精有限公司 |
|  |  | 146 | 齐鲁天和惠世制药有限公司污水处理再提高工程 | 建设600吨/天污水处理再提高工程，采用好氧+厌氧工艺，影响辛丰庄断面。 | 1008 | 2014 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 |
|  |  | 147 | 济南大自然化学有限公司污水处理再提高工程 | 1000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程建设。 | 1000 | 2015 | 济南大自然化学有限公司 |
|  |  | 148 | 鑫盛农副食品有限公司污水处理再提高工程 | 1000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程。 | 1000 | 2015 | 鑫盛农副食品有限公司 |
|  |  | 149 | 山东欣宏药业有限公司污水处理再提高工程 | 1000吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程，采用沉淀+厌氧+好氧工艺，影响德惠新河。 | 960 | 2013 | 商河县欣宏药业有限公司 |
|  |  | 150 | 长清鲁日钧达有限公司污水处理再提高工程 | 建设处理规模500吨/日的污水处理再提高工程，建设平流沉砂池、曝气调节池、混凝沉淀池、接触氧化池、二沉池等，影响北大沙河老王府。 | 924 | 2013 | 长清鲁日钧达有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 工业源废水治理和稳定达标项目 | 151 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司污水处理再提高工程 | 建设处理规模1.2万吨/日的污水处理再提高工程，采用隔油池+均质调节+两级加压溶气浮选+A/O生化处理+BAF+活性炭吸附工艺，影响辛丰庄断面。 | 770 | 2013 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 |
|  |  | 152 | 济南铁路局济南机务段废水处理再提高工程 | 500吨/天污水处理再提高及再生水回收再利用系统建设，采用格栅+沉淀+气浮+吸附+超滤+消毒工艺，影响辛丰庄断面。 | 745 | 2012 | 济南铁路局济南机务段 |
|  |  | 153 | 济南宇飞食品有限公司污水处理再提高工程 | 建设污水处理规模2600吨/天的再提高工程，采用水解酸化+气浮+MBR工艺，影响德惠新河。 | 690 | 2014 | 济南宇飞食品有限公司 |
|  |  | 154 | 济西机务段污水处理再提高工程 | 建设600吨/天污水处理再提高工程，采用沉淀+A/O生化+过滤吸附+消毒的处理工艺，影响辛丰庄断面。 | 688 | 2013 | 济西机务段 |
|  |  | 155 | 山东福瑞达生物医药有限公司污水处理升级改造工程 | A/O活性污泥工艺+二沉池+酸化，处理规模800吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 673 | 2013 | 山东福瑞达生物医药有限公司 |
|  |  | 156 | 济西车辆段污水处理再提高工程 | 建设180吨/天污水处理再提高工程，采用沉淀+A/O生化+过滤吸附+消毒的处理工艺，影响辛丰庄断面。 | 627 | 2013 | 济西车辆段 |
|  |  | 157 | 山东齐鲁化纺有限公司污水处理再提高工程 | 建设污水处理再提高工程。 | 600 | 2012 | 山东齐鲁化纺有限公司 |
|  |  | 158 | 济南市历城区联达化工厂污水处理再提高工程 | 生化+物化+RO膜过滤深度处理项目处理规模500吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 600 | 2015 | 济南市历城区联达化工厂 |
|  |  | 159 | 山东东晨系能源有限公司污水处理再提高工程 | 建设污水处理再提高工程。 | 500 | 2012 | 山东东晨系能源有限公司 |
|  |  | 160 | 山东科邦化工有限公司污水处理再提高工程 | 80吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程，采用生物接触氧化+生物滤池工艺，影响德惠新河。 | 498 | 2015 | 山东科邦化工有限公司 |
|  |  | 161 | 济南今朝酒业有限公司污水处理再提高工程 | 建设300吨/天污水处理再提高工程，采用生物接触氧化工艺，影响德惠新河。 | 477 | 2014 | 济南今朝酒业有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 工业源废水治理和稳定达标项目 | 162 | 山东中元绿色生物工程有限公司污水处理再提高工程 | 建设15吨/天污水处理再提高工程。 | 460 | 2015 | 山东中元绿色生物工程有限公司 |
|  |  | 163 | 济南轨道交通装备有限责任公司污水处理再提高工程 | 建设4500吨/天污水处理再提高工程，增加CAST生化工艺和污泥浓缩、压滤设备。 | 425 | 2012 | 济南轨道交通装备有限责任公司 |
|  |  | 164 | 济南佳宝乳业有限公司污水处理工程 | 新建558吨/天污水处理工程，建设隔栅-调解池-气浮池-接触氧化池-接触氧化池二-二沉池-砂滤池-清水池。 | 398 | 2012 | 济南佳宝乳业有限公司 |
|  |  | 165 | 山东科源制药有限公司污水处理再提高工程 | 600吨/日化学需氧量和氨氮深度处理工程，采用水解酸化+CASS工艺，影响德惠新河。 | 340 | 2013 | 山东科源制药有限公司 |
|  |  | 166 | 济南吉运化工有限公司污水处理再提高工程 | 生物接触氧化+活性炭过滤处理规模30吨/日，影响德惠新河。 | 260 | 2015 | 济南吉运化工有限公司 |
|  |  | 167 | 济南佳宝畜牧有限公司厂区蓄水池改造工程 | HDPE防渗膜进行防渗处理处理规模106吨/日。 | 152 | 2012 | 济南佳宝畜牧有限公司 |
|  |  | 168 | 中国人民解放军第七四二三工厂污水处理再提高工程 | 建设污水处理再提高工程。 | 106 | 2012 | 中国人民解放军第七四二三工厂 |
|  | 工业园区污染治理项目 | 169 | 济南化工工业园污水处理工程 | 建设规模3万吨/日的污水处理厂，配套相应的管网，采用水解酸化+A/O +过滤工艺，影响徒骇河申桥。 | 9430 | 2015 | 天桥区人民政府 |
|  |  | 170 | 临港经济开发区污水处理厂及配套管网建设 | 建设处理规模1万吨/日的污水处理工程及配套管网，采用生物接触氧化工艺，影响辛丰庄断面。 | 2115 | 2014 | 临港开发区管委会 |
|  |  | 171 | 章丘市刁镇化工产业园污水处理工程 | 建设规模4万吨/日的污水处理厂，配套相应的管网，采用A/A/O工艺，影响小清河章齐沟。 | 7699 | 2015 | 刁镇人民政府 |
|  |  | 172 | 商河经济开发区再生水回用工程 | 建设日处理规模0.2万吨再生水回用工程，回用至经济开发区，实现污染物的进一步削减。 | 4000 | 2013 | 开发区管委会 |
|  |  | 173 | 历城董家镇与临港经济开发区园区污水处理工程 | 建设处理规模1.5万吨/日的污水处理工程 | 3500 | 2015 | 历城董家镇人民政府 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 工业园区污染治理项目 | 174 | 平阴炭素产业园污水处理工程 | 建设污水处理工程处理园区工业废水，配套相应的管网。 | 900 | 2013 | 孔村镇人民政府 |
|  | 企业落后工艺/产能淘汰或优化项目 | 175 | 章丘鲁明化工有限公司淘汰落后产能 | 淘汰低于8万吨/年的生产线。 | 0 | 2013 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 176 | 济南盛源化肥有限责任公司淘汰落后产能 | 产品结构优化，使吨氨排水量小于10吨。 | 0 | 2013 | 市经信委 |
|  |  | 177 | 济南司普润化工产品有限公司淘汰落后产能 | 淘汰氢氧化钾、液氯、盐酸生产线。 | 0 | 2015 | 市经信委 |
|  |  | 178 | 济南小胖哥乳品有限公司淘汰落后产能 | 淘汰年产1800吨的酸乳生产能力。 | 0 | 2015 | 商河县人民政府 |
|  |  | 179 | 商河县仙居肌醇厂淘汰落后产能 | 淘汰年产510吨的环己六醇生产能力。 | 0 | 2015 | 商河县人民政府 |
|  |  | 180 | 济南埃彼恩轻型车有限公司淘汰落后产能 | 淘汰年产32000辆的三轮摩托车生产能力。 | 0 | 2011 | 市经信委 |
|  |  | 181 | 54家淀粉生产企业淘汰落后产能 | 淘汰淀粉生产线。 | 0 | 2013 | 平阴县人民政府 |
|  |  | 182 | 中小型屠宰点淘汰落后产能 | 淘汰小屠宰点。 | 0 | 2013 | 相应县（市）人民政府 |
|  |  | 183 | 医药制造企业淘汰落后产能 | 小型企业落后产能淘汰。 | 1000 | 2013 | 相应县（市）区人民政府 |
|  | 生活污水处理厂和配套管网建设项目 | 184 | 光大水务（济南历城）有限公司（三厂）二期工程 | 建设10万吨/日处理能力二期工程；建设污水收集管网21公里，支管约3公里。 | 60000 | 2012 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 185 | 桑梓店镇等47处乡镇污水处理厂建设 | 按人口建设200-2000吨/日乡镇污水处理厂及配套管网。 | 50000 | 2015 | 各乡镇人民政府。 |
|  |  | 186 | 主城区污水全收集一期工程 | 对污水管网大明湖系统、柳行河系统实施雨污分流改造。 | 29832 | 2015 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 187 | 济南西区污水处理厂二期工程 | 新建规模5万吨/日的污水处理厂及配套管网建设工程。 | 30000 | 2013 | 长清区人民政府 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 生活污水处理厂和配套管网建设项目 | 188 | 商河县污水处理厂二期 | 建设规模为2万吨/日，配套相应的管网。 | 16000 | 2013 | 商河县人民政府 |
|  |  | 190 | 小清河流域董家、遥墙生活污水治理工程 | 建设污水处理及配套管网。 | 8000 | 2013 | 董家、遥墙镇人民政府 |
|  |  | 191 | 平阴县污水管网建设 | 建设集水能力1.62万吨/日。 | 6500 | 2014 | 平阴县人民政府 |
|  |  | 192 | 仲宫污水处理厂二期管网配套工程 | 建设配套管网。 | 6000 | 2012 | 仲宫镇人民政府 |
|  |  | 193 | 长清区污水管网建设 | 建设集水能力1.03万吨/日。 | 4000 | 2014 | 长清区人民政府 |
|  |  | 194 | 济南市高新区水质净化一厂（济南高新技术产业开发区）二期扩建工程 | A/A/O处理规模2万吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 3800 | 2013 | 济南市高新区水质净化一厂 |
|  |  | 195 | 济阳县美洁污水处理厂二期工程 | 建设规模为2万吨/日，配套相应的管网。 | 3286 | 2015 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 196 | 孙村工业园污水处理厂二期工程 | A/A/O，处理规模1万吨/日，影响小清河辛丰庄断面。 | 1858 | 2015 | 孙村工业园管委会 |
|  | 再生水截蓄导用项目 | 197 | 金牛公园再生水站建设工程 | 建设规模1万吨/日的污水处理厂，配套相应的管网。 | 15000 | 2013 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 198 | 济南化工工业园再生水回用项目 | 建设工业园区污水深度处理及回用工程。 | 10000 | 2014 | 化工工业园管委会 |
|  |  | 199 | 北郊热电厂再生水回用项目 | 建设光大水务一厂至北郊热电厂再生水回用管网约1公里，回用规模3万吨/日。 | 10000 | 2013 | 北郊热电厂 |
|  |  | 200 | 济南市西区污水处理厂再生水回用工程建设一期 | 建设规模为2万吨/日，再生水回用至北沙河生态景观用水。 | 5973 | 2015 | 西区建设指挥部 |
|  |  | 201 | 章丘市污水处理厂 | 再生水1.5万吨，混凝+沉淀+过滤+消毒工艺。 | 5000 | 2014 | 章丘市人民政府 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 再生水截蓄导用项目 | 202 | 山东力诺太阳能电力股份有限公司光伏电池片废水深度处理关键技术与废水资源化循环利用示范工程 | 利用混凝沉淀、MBR、A/O处理稀碱废水，648m3/d；利用混凝气浮、UASB处理浓碱废水，264 m3/d；利用多级过滤、膜分离处理稀氟废水，1320 m3/d；利用混凝、气浮处理浓氟废水，410 m3/d；均达到回用，影响辛丰庄断面。 | 4000 | 2012 | 山东力诺太阳能电力股份有限公司 |
|  |  | 203 | 山东润园化工股份有限公司 | 采用水解酸化+A/O+过滤工艺，处理规模5000吨/天，影响辛丰庄断面。 | 2310 | 2014 | 山东润园化工股份有限公司 |
|  |  | 204 | 济南市市政公用事业局历下大厦再生水站再生水利用工程 | 5000吨/日历下大厦再生水站再生水利用工程 | 3417 | 2013 | 济南市市政公用事业局 |
|  |  | 205 | 山东齐发药业有限公司再生水回用工程 | 建设再生水回用工程。 | 3000 | 2015 | 山东齐发药业有限公司 |
|  |  | 206 | 平阴县污水处理厂再生水回用工程 | 建设加压泵站、管网、建设储水池、过滤消毒设施等。 | 3000 | 2015 | 平阴县污水处理厂 |
|  |  | 207 | 济阳美洁污水处理厂再生水回用项目及配套管网工程 | 建设规模为3.6万吨/日，再生水回用至澄波湖及沿城水系。 | 2243 | 2014 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 208 | 蓝星石油济南分公司再生水回用工程 | 规模1000吨/日再生水回用工程，影响辛丰庄断面。 | 1000 | 2013 | 蓝星石油济南分公司 |
|  |  | 209 | 济南长城炼油厂再生水回用工程 | 规模500吨/日再生水回用工程，影响辛丰庄断面。 | 500 | 2013 | 济南长城炼油厂 |
|  |  | 210 | 西客站（大金）污水处理厂再生水工程及配套管网建设 | 规模0.5万吨/日，回用至济南槐荫工业园区。 | 2000 | 2013 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 211 | 黄台电厂再生水利用项目 | 建设光大水务三厂至黄台电厂回用水主干管1.5公里，回用规模5万吨/日。 | 2000 | 2013 | 山东黄台火力发电厂 |
|  |  | 212 | 羊头峪东沟等再生水处理站建设 | 建设规模3000吨/日，回用至羊头峪东沟作为景观用水。 | 1900 | 2013 | 市市政公用事业局 |
|  |  | 213 | 济南市琦泉热电有限责任公司市政再生水利用项目 | 机械澄清池+变孔隙滤池+消毒+反渗透处理，处理规模1.2万吨/日，影响城西洼一级泵站断面。 | 1561 | 2012 | 济南市琦泉热电有限责任公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 再生水截蓄导用项目 | 214 | 石横热电厂再生水利用项目 | 建设平阴县污水处理厂至石横热电厂回用水主干管，回用规模0.3万吨/日。 | 1500 | 2015 | 平阴县人民政府 |
|  |  | 215 | 山东晋煤日月化工有限公司废水深度处理项目 | 采用“预处理+水解酸化+A2O+沉淀+过滤+消毒”的三级生化处理工艺，建设7200吨/天化工综合废水深度处理装置，影响章齐沟盲口桥。 | 508 | 2012 | 山东晋煤日月化工有限公司 |
|  |  | 216 | 济南趵突泉有限公司白酒生产废水再提高利用项目 | 建设100吨/天污水处理再提高工程，采用UASB+CAST工艺，影响辛丰庄断面。 | 372 | 2015 | 济南趵突泉有限公司 |
|  | 城市集中式饮用水水源地保护项目 | 217 | 地表饮用水源地准保护区污染防治工程 | 根据实际需要，建设一定数量和规模的垃圾收集转运站、生活污水处理站；推广循环农业生产模式和生态养殖技术。 | 20000 | 2015 | 市水利局、历城区人民政府 |
|  |  | 218 | 卧虎山水库饮用水源保护区环境综合整治工程 | 设置界桩、建设防护网、违法建设项目拆除；建设污水处理再提高工程。 | 20650 | 2013 | 市水利局、历城区人民政府 |
|  |  | 219 | 狼猫山水库饮用水源保护区环境综合整治工程 | 设置界桩、建设防护网、违法建设项目拆除；建设污水处理再提高工程。 | 3397 | 2013 | 市水利局、历城区人民政府 |
|  |  | 220 | 锦绣川水库饮用水源保护区环境综合整治工程 | 设置界桩、建设防护网、违法建设项目拆除；建设污水处理再提高工程。 | 11536 | 2013 | 市水利局、历城区人民政府 |
|  | 河道综合整治项目 | 221 | 护城河水环境综合整治工程 | 截污、清淤、疏浚、泉水先观后用。 | 60000 | 2015 | 市园林局、市市政公用事业局 |
|  |  | 222 | 城区河道综合整治及排水改造工程-大辛河整治三期工程 | 大辛河河道截污整治三期工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 29000 | 2015 | 市市政公用局 |
|  |  | 223 | 城区河道综合整治及排水改造工程-龙脊河整治一期工程 | 龙脊河截污整治一期工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 28500 | 2014 | 市水利局、市市政公用局 |
|  |  | 224 | 大明湖水环境综合整治工程 | 湖水净化、污水管道截污、湖水净化、污水管道截污、清淤，影响小清河辛丰庄断面。 | 25703 | 2014 | 济南市园林局、市政公用局 |
|  |  | 225 | 徒骇河济阳段河道环境综合整治工程 | 对河道实施清淤、截污、疏浚。 | 20000 | 2015 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 226 | 徒骇河商河段河道环境综合整治工程 | 对河道实施清淤、截污、疏浚。 | 20000 | 2015 | 商河县人民政府 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 河道综合整治项目 | 227 | 徒骇河化工工业园段河道环境综合整治工程 | 对河道实施清淤、截污、疏浚。 | 20000 | 2015 | 天桥区人民政府 |
|  |  | 228 | 章丘市绣江河综合治理工程 | 绣江河清淤、疏浚及周边环境综合整治工程。 | 18500 | 2015 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 229 | 城区河道综合整治工程-柳行头河整治工程 | 柳行头河整治工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 18500 | 2012 | 市市政公用局 |
|  |  | 230 | 城区河道综合整治及排水改造工程-大辛河（含张马河）整治工程 | 大辛河（含张马河）整治工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 16500 | 2012 | 市市政公用局 |
|  |  | 231 | 城区河道综合整治及排水改造工程-小汉峪沟整治一期工程 | 小汉峪沟河道截污整治一期工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 15000 | 2015 | 市水利局、市市政公用局 |
|  |  | 232 | 小清河综合整治工程 | 对槐荫区睦里闸至天桥林家桥的河段，实施综合整治。 | 14968 | 2015 | 小清河投融资管理中心 |
|  |  | 233 | 章丘市东巴漏河综合治理工程 | 对东巴漏河实施清淤、截污、疏浚。 | 12000 | 2015 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 234 | 城区河道综合整治及排水改造工程-万盛大沟整治工程 | 万盛大沟整治工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 12970 | 2012 | 市市政公用局 |
|  |  | 235 | 城区河道综合整治及排水改造工程-九曲截洪沟-期工程 | 城区河道综合整治及排水改造工程--九曲截洪沟一期工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 12800 | 2013 | 市市政公用局 |
|  |  | 236 | 小清河引水补源工程 | 全长4.5公里，设计流量5立方米/秒，设5集水口。 | 12564 | 2015 | 小清河投融资管理中心 |
|  |  | 237 | 城区河道综合整治及排水改造工程-北太平河整治工程 | 北太平河整治工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 12000 | 2012 | 市滨河新区投融资集团公司 |
|  |  | 238 | 济阳县大寺河截污整治工程 | 全线清淤，沿河污水管网逐步实施雨污分流 | 8000 | 2015 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 239 | 北沙河治理工程 | 全线清淤，沿河污水管网逐步实施雨污分流。 | 8000 | 2012 | 长清区人民政府 |
|  |  | 240 | 玉符河党家段生态建设保护项目 | 湿地建设及污染防治工程项目。 | 5297 | 2013 | 市中区党家街道办事处 |
|  |  | 241 | 城区河道综合整治工程-南大槐树沟整治工程 | 南大槐树沟整治工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 2300 | 2012 | 市市政公用局 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染治理项目 | 河道综合整治项目 | 242 | 腊山河支流泉沟河道综合治理工程 | 腊山河支流泉沟河河道综合治理工程截污、清淤、疏浚，影响小清河辛丰庄断面。 | 2734 | 2013 | 市中区人民政府 |
|  |  | 243 | 济南市历城区唐王镇巨野河生态环境综合整治项目 | 河道清淤、污水处理、护坡绿化、生态调水 | 2530 | 2013 | 历城区人民政府 |
| 声与辐射污染治理项目 | 声环境治理项目 | 244 | 噪声治理项目 | 在绕城高速以内的高架路、桥及高速铁路、高速公路市区段建设道路声屏障。 | 7580 | 2015 | 市交通局、市市政公用事业局 |
|  | 辐射环境治理项目 | 245 | 废放射源处置项目 | 实现废放射源的安全处置。 | 500 | 2015 | 各涉源单位 |
| 固体废物治理项目 | 工业固体废物污染防治项目 | 246 | 济南市东区城市污泥处理厂建设项目 | 利用生物堆肥方式建设日处理污泥350吨的城市污泥处理厂一座。对城市污水处理厂、城市自来水厂、城市河道及排水管道中产生的污泥集中进行减量化、稳定化、无害化、资源化处置。 | 20000 | 2014 | 济南市市政公用事业局 |
|  |  | 247 | 济南市西区城市污泥处理厂建设项目 | 利用生物堆肥方式建设日处理污泥350吨的城市污泥处理厂一座。对城市污水处理厂、城市自来水厂、城市河道及排水管道中产生的污泥集中进行减量化、稳定化、无害化、资源化处置。 | 20000 | 2015 | 济南市市政公用事业局 |
|  |  | 248 | 污水处理厂污泥处理处置项目 | 建设一处日处理规模300吨的污泥集中干化焚烧工程，实现污水处理厂污泥的全部处置利用。 | 18500 | 2015 | 各县（市）污水处理厂 |
|  |  | 249 | 脱硫石膏综合利用项目 | 建设三处脱硫石膏综合利用工程，年综合利用能力不低于30万吨/年。 | 15000 | 2015 | 各脱硫石膏产生企业 |
|  |  | 250 | 济钢集团有限公司固体废物综合利用项目 | 综合利用本企业产生的冶炼废渣等工业固体废物，共计150万吨/年。 | 10000 | 2015 | 济钢集团有限公司 |
|  |  | 251 | 济南玫澳新型建材有限公司固废综合利用项目 | 新上10万立方粉煤灰制砖生产线，用于粉煤灰等工业固体废物的综合利用。 | 1200 | 2012 | 济南玫澳新型建材有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物治理项目 | 危险废物污染防治项目 | 252 | 济南裕兴化工有限责任公司搬迁后土壤修复工程 | 利用湿法解毒工艺处置约39.5万吨污染程度较深的土壤；利用原位搅拌工艺将污染程度较轻的约279183㎡土壤进行处理。建设20万吨/年的湿法还原装置，9套原位搅拌设备，设立60692个搅拌点。 | 92032.69 | 2015 | 济南裕兴化工有限责任公司 |
|  |  | 253 | 含铬废物（HW21）综合处置项目 | 建设处置能力9900吨/年的含铬危废、废酸碱处理25000吨、建材生产5万立方的综合处置项目，拟采用热解气化亚熔融组合型回转窑处理工艺进行污泥处置。 | 18721.5 | 2011 | 山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司 |
|  |  | 254 | 济南瀚洋固体废物处置有限公司扩建项目 | 新建一条焚烧能力为20吨/天的高标准、高水平焚烧线。 | 4000 | 2012 | 济南瀚洋固体废物处置有限公司 |
|  |  | 255 | 济南市危险废物收集转运站建设项目 | 建设收集转运规模为5000吨/年的危险废物收集转运站项目。 | 3000 | 2012 | 济南市环境保护产业技术开发服务站 |
|  |  | 256 | 山东科源制药有限公司危险废物治理项目 | 建设一处年处置氧化锌废物300吨的危险废物处置工程。 | 1700 | 2014 | 山东科源制药有限公司 |
|  |  | 257 | 工业危废“减量化、资源化”示范工程 | 开展济南圣泉集团股份有限公司糠醛渣减量化、济南裕兴化工总厂废酸减量化示范工程，逐步延伸至其他工业危废产生行业。 | 1300 | 2011 | 济南圣泉集团股份有限公司、济南裕兴化工有限责任公司等企业 |
|  |  | 258 | 覆膜树脂固废处置及综合利用项目 | 新上覆膜树脂回收利用设备，对每月使用覆膜树脂产生的固废进行回收利用。 | 280 | 2012 | 济南汇九缸体制造有限公司 |
|  |  | 259 | 济南市琦泉热电有限责任公司锅炉灰渣综合利用项目 | 新上日处理灰渣能力300吨的锅炉灰渣综合利用项目。 | 600 | 2012 | 济南市琦泉热电有限责任公司 |
|  | 生活垃圾无害化处理项目 | 260 | 济南市第二生活垃圾综合处理工程 | 在济阳县建设焚烧能力2000吨/日的生活垃圾焚烧发电项目，配备800吨/日的垃圾填埋场建设。 | 60000 | 2011 | 市城管局 |
|  |  | 261 | 济南第三生活垃圾无害化处理工程 | 建设日处理1000吨生活垃圾处理项目（一期建设500吨/日填埋场，二期拟建设500吨/日焚烧项目），同时建设垃圾渗滤液处理等配套工程。 | 56600 | 2012 | 市城管局 |
|  |  | 262 | 济南市城区生活垃圾转运站工程 | 建设改造转运站145座。 | 11250 | 2015 | 市城管局 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物治理项目 | 生活垃圾无害化处理项目 | 263 | 济南市餐厨垃圾处理项目 | 建设处理规模400吨/日的餐厨垃圾处理厂（一期建设200吨/日），建设制浆池、轻物质分离器、湿热处理器、固液分离器（油脂提炼）、均质池、厌氧发酵罐（固液分离器）、储气柜、脱碳、压缩天然气等设施。 | 16500 | 2012 | 市城管局 |
|  |  | 264 | 章丘市生活垃圾处理工程 | 建设日卫生填埋500吨的垃圾处理厂。 | 10000 | 2015 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 266 | 平阴县生活垃圾无害化处理工程 | 建设填埋规模160吨/日的生活垃圾卫生填埋场，建设配套的渗滤液处理设施 | 4000 | 2011 | 平阴县人民政府 |
|  |  | 267 | 章丘市城乡生活垃圾转运站工程 | 建设转运站21座。 | 3000 | 2015 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 268 | 商河县生活垃圾无害化处理厂改扩建工程 | 建设填埋规模120吨/日的生活垃圾卫生填埋场，建设配套的渗滤液处理设施 | 2669 | 2015 | 商河县人民政府 |
|  |  | 269 | 商河县城乡生活垃圾转运站工程 | 建设转运站13座。 | 2600 | 2015 | 商河县人民政府 |
|  |  | 270 | 济阳县城乡生活垃圾转运站工程 | 建设转运站8座。 | 1750 | 2015 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 271 | 平阴县城乡生活垃圾转运站工程 | 建设转运站5座。 | 1000 | 2015 | 平阴县人民政府 |
|  | 其他固体废物污染防治项目 | 272 | 废旧电器电子产品回收处置项目 | 建设年回收处置规模5000吨的废旧电器处置项目。 | 18000 | 2015 | 济南市环境保护产业技术开发服务站 |
|  |  | 274 | 济南市医疗废物收运体系建设 | 收集县（市）小型医疗机构及农村偏远地区医疗废物。 | 2000 | 2015 | 各县区人民政府 |
|  |  | 275 | 实验室废物收集体系建设 | 收集学校、企事业单位实验室产生的危险废物。 | 2000 | 2015 | 济南市环境保护产业技术开发服务站 |
|  |  | 276 | 废油脂回收处理项目 | 实施废油脂回收利用项目，处理废油脂10吨/天，其他动植物油30吨/天。 | 1500 | 2015 | 济南环科资源利用有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护项目 | 湿地保护与建设项目 | 277 | 济南市小清河沿岸湿地建设项目 | 以污水处理厂出水和滞蓄小清河洪水为基础建设湿地保护工程，通过实施种植水生植物、生态廊道等工程。 | 35000 | 2015 | 市水利局、西区指挥部、有关县（区）人民政府 |
|  |  | 278 | 章丘市白云湖湿地保护 | 总面积1740公顷，建设野生鸟类观测保护点6处，实施一系列保护措施恢复湿地生态系统建设章丘白云湖湿地保护区，采用生态滞留塘+多级表面流人工湿地组合工艺，影响漯河夏侯桥。 | 1800 | 2012 | 章丘市人民政府 |
|  |  | 279 | 南部山区湿地保护区建设 | 建设三川湿地保护区。 | 20000 | 2015 | 市林业局、历城区人民政府 |
|  |  | 280 | 商河县湿地保护项目 | 开展14780亩湿地保护，建设大沙河国家级湿地生态公园。 | 14000 | 2015 | 商河县人民政府 |
|  |  | 281 | 济阳滨河生态湿地建设工程 | 保护湿地3000亩，将济阳澄波湖湿地建成省级生态湿地。 | 10000 | 2015 | 济阳县人民政府 |
|  |  | 282 | 平阴县玫瑰湖湿地建设 | 开展城西玫瑰湖建设与保护，建设平阴玫瑰湖国家级湿地公园。 | 3000 | 2015 | 平阴县人民政府 |
|  |  | 283 | 历城区湿地建设与保护 | 华山水景园、遥墙莲藕景观园湿地恢复与保护。 | 2000 | 2015 | 历城区人民政府 |
|  |  | 284 | 鹊山龙湖湿地建设 | 开展湿地恢复与保护，建设鹊山龙湖国家级湿地公园，采用生态滞留塘+多级表面流人工湿地组合工艺，影响辛丰庄断面。 | 1525 | 2015 | 天桥区人民政府 |
|  |  | 285 | 济西湿地修复与水质净化工程 | 占地约31.5 km2，一期工程面积约12 km2。进行生态保护与恢复及基础设施建设。采用生态滞留塘+多级表面流人工湿地组合工艺。影响辛丰庄断面。 | 6574 | 2012 | 济南市西区投融资管理中心 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护项目 | 南部山区生态建设项目 | 286 | 济南泉域南部山区水源涵养生态功能保护区建设 | 对以历城区为主的南部山区有水源涵养功能的12个镇开展保护性生态建设，预期每年生态服务功能价值约18.6亿元。开展小流域综合治理，对5个重点渗漏区实施修复，完成30座矿山开采区生态恢复，完成荒山绿化17.5万亩，完成退耕还林12.5万亩。 | 102000 | 2015 | 历城区、市中区、长清区人民政府 |
|  | 两区一园建设项目 | 287 | 森林公园建设 | 建设和提升森林公园28处。 | 10000 | 2015 | 市林业局 |
|  |  | 288 | 长清寒武纪地质遗迹自然保护区规范化建设 | 进行界标、界牌、瞭望哨、道路、宣传教育等基础设施建设。完善各类保护设施，使该自然保护区达到标准化建设要求。属于黄河流域。 | 1000 | 2015 | 长清区人民政府 |
|  |  | 289 | 柳埠市级自然保护区建成省级自然保护区 | 开展自然保护区生态保护与恢复、科研与监测、宣传与教育、基础设施及配套建设等。完善三区界标、瞭望哨等防护设施，建设生态监测系统等，使自然保护区达到规范化标准。有效地保护森林生态系统和生物多样性，发挥森林生态系统的多种功能和效益，促进区域经社会可持续发展具有重要作用。属于小清河流域。 | 500 | 2015 | 历城区人民政府 |
|  |  | 290 | 新建长清大峰山市级自然保护区 | 开展野生动植物保护与恢复、科研与监测、宣传与教育、基础设施及配套建设等。设立三区界标、瞭望哨等，使自然保护区达到规范化标准。有效地保护森林生态系统和生物多样性，发挥森林生态系统的多种功能和效益，促进区域经社会可持续发展具有重要作用。属于黄河流域。 | 500 | 2015 | 长清区人民政府 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护项目 | 两区一园建设项目 | 291 | 新建历城黑峪市级自然保护区 | 建设野生动植物保护与恢复、科研与监测、宣传与教育、基础设施及配套建设等。设立三区界标、瞭望哨等，使自然保护区达到规范化标准。有效地保护森林生态系统和生物多样性，发挥森林生态系统的多种功能和效益，促进区域经社会可持续发展具有重要作用。属于小清河流域。 | 500 | 2015 | 历城区人民政府 |
|  | 水土保持项目 | 292 | 农田林网建设 | 在北部平原新建农田林网47万亩，完善农田林网19万亩。 | 1800 | 2015 | 商河县、济阳县人民政府 |
|  |  | 293 | 风沙防护林建设 | 在北部平原新建风沙防护林10万亩。 | 7000 | 2015 | 商河县、济阳县人民政府 |
|  | 城区绿化项目 | 294 | 生态隔离带建设 | 在西部城区与主城区之间，沿玉符河两侧建设生态隔离带；在东部城区、主城区之间，沿绕城高速公路东环线建设生态隔离带；在东巨野河和大辛河两侧建设生态隔离带。 | 10000 | 2015 | 市建委和有关区人民政府 |
|  |  | 295 | 中心城区绿地建设 | 实施市级综合性公园、区级公园、山体公园、街头和社区游园及各类附属绿地建设。 | 10000 | 2015 | 市园林局 |
|  |  | 296 | 县城建成区及村镇绿化建设 | 4县（市）城区及乡镇驻地绿化建设。 | 5000 | 2015 | 各县（市）人民政府 |
|  | 林业生态建设项目 | 297 | 绿色通道工程 | 完善高速公路、国道、省道、县乡道路和铁路绿色通道。 | 20000 | 2015 | 省高管局、市交通局、各县（市）区人民政府 |
|  | 水系生态建设项目 | 298 | 水系生态绿化工程 | 完成水系宜林地造林18万亩。 | 10000 | 2015 | 市林业局 |

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村污染治理项目 | 299 | 南部山区农村环境连片整治项目 | 镇驻地和集中居住社区建设日处理300-500吨的污水处理设施以及配套收集管网，村庄建设氧化塘及污水收集管渠，收集处理生活污水；行政村和新型社区设置垃圾箱、垃圾池，镇驻地设置中转站，购置压缩、转运设施，建设城乡一体化垃圾处理体系。涉及村庄330个，受益人口29.5万人。 | 16500 | 2015 | 各相关县市区政府 |
|  | 300 | 章丘市高官寨镇农村饮用水源地保护示范工程 | 设置保护区及建设相应配套工程；对保护内污染点源进行治理或取缔。属于小清河流域，涉及10个村庄，受益人口1万人。 | 130 | 2012 | 章丘市人民政府 |
|  | 301 | 商河县白桥乡林场水源地保护工程 | 设置保护区及建设相应配套工程；对保护内污染点源进行治理或取缔。属于海河流域，涉及8个村庄，受益人口1.8万人。 | 150 | 2012 | 商河县人民政府 |
|  | 302 | 平阴县玫瑰镇连片环境综合整治项目 | 镇及周边村庄建设氧化塘、简易污水处理设施以及污水收集管网，收集处理生活污水，使污水达标排放；设置垃圾收集、储存、转运设施，建设城乡一体化垃圾处理体系；开展环境综合整治，体现玫瑰种源地特色。属于黄河流域，涉及48个村庄，受益人口4.8万。 | 2400 | 2015 | 平阴县人民政府 |
| 农村废弃物综合利用 | 303 | 平阴县玫瑰镇秸秆综合利用项目 | 推广秸秆燃料技术，实现秸秆废弃物资源循环再利用。属于黄河流域，涉及48个村庄，受益人口5万。 | 400 | 2015 | 平阴县人民政府 |
|  | 304 | 济南齐鲁资源再生开发有限公司 | 推广秸秆压块固化燃料技术，实现秸秆废弃物资源循环再利用。 | 800 | 2012 | 平阴县人民政府 |
|  | 305 | 山东海伦环保科技发展有限公司秸秆沼气发电项目 | 建设规模5台500KW发电机组，包括：贮青池21600立方米2个、粪砂分离装置125立方米2个、混合预处理罐2500立方米2个、消化发酵槽2000立方米8个等。 | 7902.49 | 2013.3 | 山东海伦环保科技发展有限公司 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保系统能力建设项目 | 监测能力建设项目 | 306 | 市级环境监测能力建设项目 | 加强实验室监测能力、现场监测能力、应急监测能力、自动监测能力和生态监测能力，扩大监测用房面积，市级环保系统新增业务用房面积12420平方米，增加监测设备和建设经费。 | 34105 | 2015 | 市环保局 |
|  |  | 307 | 平阴县等县（市）区级环境监测能力建设项目 | 建设环境空气自动监测站，扩大监测用房面积，扩充监测人员队伍，增加监测设备。 | 13590 | 2015 | 各县（市）区人民政府 |
|  |  | 308 | 市级环境监察能力建设项目 | 加强市级环境执法队伍建设，配齐执法装备和应急装备，提升应急指挥系统，扩大执法办公及业务用房面积。新增业务经费6180万元。 | 2583 | 2015 | 市环保局 |
|  | 监察能力建设项目 | 309 | 平阴县等县（市）区级环境监察能力建设项目 | 加强环境执法队伍建设，提高执法装备和应急装备水平，扩大执法办公及业务用房面积。 | 2698 | 2015 | 各县（市）区人民政府 |
|  | 信息能力建设项目 | 310 | 市级环境信息能力建设项目 | 总量减排等4大管理信息体系建设。 | 2600 | 2015 | 市环保局 |
|  |  | 311 | 平阴县等县（市）区级环境信息能力建设项目 | 开展环境信息网络平台建设、网站服务与发布能力建设、基础应用软件建设和人员队伍建设。 | 5000 | 2015 | 各县（市）区人民政府 |
|  | 宣教能力建设项目 | 312 | 环境宣教能力建设项目 | 宣传教育基地建设和生态市创建宣传广告牌设置。 | 4787 | 2015 | 市环保局、区县人民政府 |
|  | 环境应急能力建设项目 | 313 | 环境应急移动指挥通信系统建设项目 | 购置车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统1套，便携式移动通信终端1套。 | 20 | 2012 | 市环保局 |
|  |  | 314 | 环境应急交通保障系统建设项目 | 购置应急指挥车1辆，应急车辆1辆，高性能应急监测车1辆。 | 650 | 2012 | 市环保局 |

| 项目类别 |  | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保系统能力建设项目 | 环境应急能力建设项目 | 315 | 环境应急调查取证设备系统建设项目 | 购置高精度GPS卫星定位仪7套，激光测距望远镜2台，应急摄像器材2台，应急照相器材2台，应急录音设备6台，防爆对讲机10台。 | 30 | 2012 | 市环保局 |
|  |  | 316 | 环境应急防护装备系统建设项目 | 购置气体致密型化学防护服4套，液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服10套，应急现场工作服32套，易燃易爆气体报警装置4套，有毒有害气体检测报警装置4套，辐射报警装置4套，医用急救箱16套，应急供电、照明设备2套，睡袋8套，帐篷4套，防寒保暖、给氧等生命保障装备5套。 | 100 | 2012 | 市环保局 |
|  |  | 317 | 环境应急办公设备系统建设项目 | 购置台式电脑16台，固定电话5部，打印机4台，传真机2台，复印机1台，无线上网笔记本电脑5台，便携式打印、传真、复印一体机3套。 | 30 | 2012 | 市环保局 |
|  |  | 318 | 县（市）区环境应急标准化建设示范工程建设项目 | 开展环境应急标准化建设示范。 | 200 | 2013 | 各县（市）区人民政府 |
| 环保科技与产业 |  | 319 | 山东省大气挥发性有机物(VOCs)污染控制对策研究 |  | 60 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  |  | 320 | 区域环境空气质量管理控制系统模型的开发 |  | 584 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  |  | 321 | 济南都市圈区域大气污染跨界输送及联防联控研究 |  | 360 | 2013 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  |  | 322 | 山东省钢铁行业废气中PAHs排放清单与控制技术研究 |  | 300 | 2013 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  |  | 323 | 山东省滨海城市浒苔爆发溯源和预警技术研究 |  | 116 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  |  | 324 | 细颗粒物污染三维立体监测技术研究的开发 |  | 416 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资（万元） | 建设期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保科技与产业 | 325 | 山东省灰霾污染分布与致霾机制及防治对策研究 |  | 24 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  | 326 | 城市机动车排气污染监控体系与管理政策研究 |  | 307 | 2013 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  | 327 | 烧结机氧化镁法脱硫及回收水合硫酸镁技术开发和示范 |  | 200 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  | 328 | 氧化镁湿法烟气脱硫回收水合硫酸镁循环经济技术应用与示范 |  | 200 | 2012 | 济南市环境保护科学研究院 |
|  | 329 | 济南市实验室类废水调查和处理处置对策研究 |  | 121 | 2011 | 济南市环境保护规划设计研究院 |
|  | 330 | 软饮料废水处理试验装置建设及技术规范研究 |  | 200 | 2012 | 济南市环境保护规划设计研究院 |
|  | 331 | 济南市环境风险调查及应急对策研究 |  | 200 | 2013 | 济南市环境保护规划设计研究院 |
|  | 332 | 废乳化液无害化处理技术研究 |  | 162 | 2014 | 济南市环境保护规划设计研究院 |
|  | 333 | 山东环冠科技有限公司韩国光进脱硝技术 | 高温陶瓷脱硝过滤器，纳粒及脱硝催化技术。 | 3500 | 2015 | 山东环冠科技有限公司 |
| 循环经济 | 334 | 清洁生产与循环经济类项目 | 环境友好企业创建；实施清洁生产审核等。 | 5000 | 2015 | 市经信委 |