表1：                          污水处理设施项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建成时间（年） | 责任县区 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒口示范区污水处理工程 | 污水处理2万吨/日及配套管网，总投资17234万元 | 2015 | 恒口示范区管委会 | 市发改委负责，市环保局配合 |  |
| 2 | 汉滨区五里镇污水处理工程 | 污水处理1万吨/日及配套管网，总投资8171万元 | 2015 | 汉滨区政府 |  |  |
| 3 | 旬阳县吕河镇污水处理工程 | 污水处理近期2000吨/日，管网18.36公里，总投资3136万元 | 2015 | 旬阳县政府 |  |  |
| 4 | 旬阳县蜀河镇污水处理工程 | 污水处理近期2000吨/日，远期4000吨/日，管网15.46公里，总投资3262万元 | 2015 |  |  |  |
| 5 | 旬阳县小河镇污水处理工程 | 污水处理近期1000吨/日，远期2000吨/日，管网10.86公里，总投资1702万元 | 2015 |  |  |  |
| 6 | 旬阳县关口镇污水处理工程 | 污水处理近期500吨/日，远期1000吨/日，管网8.49公里，总投资1327万元 | 2015 |  |  |  |
| 7 | 白河县茅坪镇污水处理工程 | 污水处理2000吨/日，管网13.787公里，总投资1934万元 | 2015 | 白河县政府 |  |  |
| 8 | 白河县构扒镇污水处理工程 | 污水处理近期300吨/日，远期600吨/日，管网3.557公里，总投资733万元 | 2015 |  |  |  |
| 9 | 白河县冷水镇污水处理工程 | 污水处理近期500吨/日，远期1000吨/日，管网2.54公里，总投资644万元 | 2015 |  |  |  |

工业点源污染治理项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 建成时间（年） | 责任县区 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西泸康酒业（集团）股份 有限公司 | 1、预处理设施；2、厌氧处理设施以及配套的沼气回收利用装置以及化验检测设备等。污水处理0.04万吨/日，总投资932.5万元 | 2017 | 汉滨区政府 | 市工信局负责，市环保局配合 |  |
| 2 | 安康市恒丰纸业包装 有限公司 | 改扩建原污水处理站，使其达到与公司年产8万吨再生工业箱板纸生产线配套，并达到污水全部内部循环使用对外零排放。污水处理1.3万吨/日，总投资1000万元 | 2014 |  |  |  |
| 3 | 安康巴山丝绢有限责任公司 | 制丝污水深度处理循环使用项目。污水处理0.15万吨/日，总投资860万元 | 2016 |  |  |  |
| 4 | 安康民荣实业集团食品 有限公司 | 畜禽屠宰污水处理循环利用项目。污水处理0.13万吨/日，总投资1350万元 | 2014 |  |  |  |
| 5 | 陕西天成丝业有限公司 | 配套建设厂房、水池，购置安装缫丝污水净化回用装置。污水处理0.05万吨/日，总投资3200万元 | 2015 | 石泉县政府 |  |  |
| 6 | 旬阳科威生物化工有限 责任公司 | 年加工6万吨黄姜清洁生产节能减排综合利用项目。污水处理0.072万吨/日，总投资13000万元 | 2015 | 旬阳县政府 |  |  |
| 7 | 陕西中科纳米股份有限公司 | 年产1万吨纳米氧化锌污水处理项目。污水处理0.05万吨/日，总投资250万元 | 2015 |  |  |  |

入河排污口整治项目表

| 序号 | 项目名称 | 治理目标 | 完成时间（年） | 责任县区 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缫丝厂排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 | 汉滨区政府 | 市水利局负责，市环保局配合 |  |
| 2 | 汉江水电厂排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |
| 3 | 汉江马岭坡排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |
| 4 | 汉江关庙集镇排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |
| 5 | 汉江安康城区喇叭河排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |
| 6 | 汉江构元排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 | 旬阳县政府 |  |  |
| 7 | 汉江老城百货公司排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |
| 8 | 紫阳县港码头排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 | 紫阳县政府 |  |  |
| 9 | 白河县污水处理厂排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 | 白河县政府 |  |  |
| 10 | 汉江城关清风沟排污口整治 | 达标排放 | 2015年前 |  |  |  |