临洮县2013年度主要污染物削减项目清单

表1   工程减排计划项目表

| 序号 | 县区 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2013年计划减排量（吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N | SO2 | NOX |
| 1 | 临洮县 | 临洮县污水处理厂污水收集管网建设工作 | 2013年4月底前通过竣工环保专项验收，化学需氧量和氨氮稳定达标排放。日新增污水处理量1900吨以上，实际处理水量达到9400吨以上，负荷率达到63％以上。 | 144 | 9.6 | — | — |
| 2 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司3000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2013年6月底前建成并投入试运行，8月底通过竣工环保专项验收，脱硝率达到60％。 | — | — | — | 240 |
| 合计 |  |  |  | 144 | 9.6 | — | 240 |

表2   结构减排计划项目表

| 序号 | 县区 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2013年计划减排量（吨） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N | SO2 | NOX |
| 1 | 临洮县 | 临洮金峡水泥有限责任公司立窑孰料生产线 | 2013年4月政府下发了关闭文件，采取吊销营业执照、断水断电、拆除主要生产设备等措施依法进行关闭。建立健全核查核算台账。 | — | — | 25.69 | 17.79 |
| 合计 |  |  |  | — | — | 25.69 | 17.79 |

表3   管理减排项目表

| 序号 | 县区 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 2013年计划减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | NH3-N |
| 1 | 临洮县 | 临洮县污水处理厂脱氮除磷升级改造工程 | 确保全年稳定达标运行 | — | 61.06 |
| 合计 |  |  |  | — | 61.06 |

表4 规模化畜禽养殖场（小区）减排计划项目

| 序号 | 县区 | 项目内容 | 种类 | 头数 | 年度减排目标要求 | 2013年计划减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N |
| 1 | 临洮 县 | 临洮文达养殖有限公司畜禽养殖废弃物污染治理工程 | 猪 | 540 | 2013年4月底前基本完成“雨污分流+干清粪+沼气池+固废、废水配套贮存设施+畜禽粪便资源化利用”的治理任务，6月底前通过竣工环保专项验收。 | 1.51 | 0.42 |
| 2 | 临洮 县 | 临洮县金铃牧业发展有限公司畜禽养殖废弃物污染治理工程 | 奶牛 | 180 | 2013年4月底前基本完成“雨污分流+干清粪+沼气池+固废、废水配套贮存设施+畜禽粪便资源化利用”的治理任务，6月底前通过竣工环保专项验收。 | 10.16 | 0.2 |
| 3 | 临洮 县 | 临洮县大庄养殖农民专业合作社畜禽养殖废弃物污染治理工程 | 肉牛 | 600 | 2013年9月底前基本完成“雨污分流+干清粪+沼气池+固废、废水配套贮存设施+畜禽粪便资源化利用”的治理任务，11月底前通过竣工环保专项验收。 | 25.2 | 0.65 |
| 4 | 临洮 县 | 临洮县兴岳生态科技养殖场畜禽养殖废弃物污染治理工程 | 猪 | 600 | 2013年9月底前基本完成“雨污分流+干清粪+沼气池+固废、废水配套贮存设施+畜禽粪便资源化利用”的治理任务，11月底前通过竣工环保专项验收。 | 1.73 | 0.49 |
| 5 | 临洮 县 | 临洮县兴旺养殖专业合作社良种猪养殖场畜禽养殖废弃物污染治理工程 | 猪 | 500 | 2013年9月底前基本完成“雨污分流+干清粪+沼气池+固废、废水配套贮存设施+畜禽粪便资源化利用”的治理任务，11月底前通过竣工环保专项验收。 | 1.44 | 0.405 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 40.04 | 2.162 |