附件：

- 南宁市“十二五”后三年重大项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 建设时间分类 |  | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 | 2013~2015年完成投资 | 资金来源 | 项目业主或项目属地 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开工时间 | 建成时间 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施项目 |  |  |  | 26312376.2 | 17041769.05 |  |  |  |
| （一） | 续建项目 |  |  |  | 11372706.99 | 6931090.99 |  |  |  |
| 31 | 龙岗南片区路网工程（一期工程） | 续建 | 2013 | 17号延长线、26号南段、38号、邕大北路及污水工程 | 16334 | 5000 | 城区筹措 | 邕宁区政府 | 基础设施项目 |
| 98 | 南宁国家高技术生物产业基地宝塔医药产业园基础设施建设一期项目 | 续建 | 2015 | 道路30500米，3万吨/日供水水厂一座，2万吨/日污水处理厂，年处理固体废物10万吨，配套建设产业化服务中心、办公楼及标准厂房等 | 123377 | 13377 | 业主自筹 | 广西宝塔工业园区开发投资有限公司 | 基础设施项目 |
| （二） | 2013年新建项目 |  |  |  | 9984350.67 | 8514119.67 |  |  |  |
| 162 | 亭洪路西延长线（五象大道延长线～江南大道） | 2013 | 2015 | 工程起点接江南大道，终点接五象大道延长线，全长约871.5米，道路红线宽度50米，道路等级为城市主干路I级。建设内容包括道路工程、桥梁(涵)工程、排（雨、污）水工程及附属照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 11263 | 11263 | 市财政 | 城建集团（万町公司） | 基础设施项目 |
| （四） | 2015年新建项目 |  |  |  | 2647000 | 80000 |  |  |  |
| 78 | 年产90万件中西药1万吨中药材提取加工项目 | 续建 | 2014 | 项目用地150亩，总建筑面积88696平方米.项目建成能达到年成90万件中西药和提取加工中药材1万吨；建设提取车间、中药饮片车间、制剂车间、库房、质控中心、锅炉房、发变电房、机修车间、综合办公楼、污水处理站、循环水池、中药饮片晒场及相应的辅助设施。 | 35648 | 10000 | 业主自筹 | 广西万寿堂药业有限公司 | 现代产业项目 |
| （二） | 2013年新建项目 |  |  |  | 9989114.45 | 9209132.45 |  |  |  |
| 182 | 广西南宁达尊食品有限责任公司江南肉类加工厂肉类加工厂 | 2013 | 2014 | 项目总建筑面积约54000平方米，建设生产车间、恒温车间、宿舍楼、办公综合楼、仓库、污水处理等设施 | 17000 | 17000 | 自筹、贷款 | 广西南宁达尊食品有限责任公司 | 现代产业项目 |
| 三 | 现代生态文明城市建设 |  |  |  | 3444604.26 | 2606616.55 |  |  |  |
| （一） | 续建项目 |  |  |  | 1817048.03 | 1062524.32 |  |  |  |
| 1 | 南宁市二坑溪环境综合整治工程（康美花园——二坑口段） | 续建 | 2013 | 河道整治工程、污水治理工程、补水工程、防洪通道工程、环境景观工程等 | 65555 | 5000 | 业主自筹 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 2 | 定标、启明产业园排污系统工程 | 续建 | 2013 | 16040m污水管道 | 15000 | 5000 | 县区财政 | 南宁华侨投资区华盛资产经营有限公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 3 | 南宁市五象污水处理厂一期工程 | 续建 | 2013 | 用地面积为76.3亩，总建筑面积为4339平方米。包括厂区道路、进水泵房、沉砂池、倒置A2/O生化池、二沉池、脱水机房、最终出水井、厂前区等建构筑物的工艺、建筑结构等。5万立方米/日 | 16127.71 | 7218 | 业主自筹 | 广西绿城水务股份有限公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 4 | 南宁市江北环城水系一期工程子项目可利江—心圩江连通运河工程 | 续建 | 2014 | 总长3.688千米，包括河道整治工程，连通运河桥梁工程，景观工程、雨水及污水管道工程、其他附属迁改工程等 | 101082 | 44082 | 业主自筹 | 相思湖投资公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 6 | 可利江环境综合整治工程（一期） | 续建 | 2014 | 4.3km河道整治工程，约51km污水管道工程 | 84476 | 1634 | 业主自筹、亚行贷款 | 相思湖投资公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 15 | 南湖-竹排冲水系环境综合整治工程子项目补水工程 | 续建 | 2015 | 新建水质净化厂、提升泵站及配套管线 | 36000 | 36000 | 业主自筹 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 16 | 南湖-竹排冲水系环境综合整治工程子项目茶花园桥—茅桥湖段 | 续建 | 2015 | 进行河道整治、两岸截污、景观绿化等 | 409073 | 210796 | 业主自筹 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 17 | 南宁东山水库生态景观工程 | 续建 | 2015 | 库区森林营造和保护、生态景观建设与完善、库区景观道路、污水截留等。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 | 兴宁区 | 现代生态文明城市项目 |
| （二） | 2013年新建项目 |  |  |  | 1241441.06 | 1177152.06 |  |  |  |
| 23 | 沙江河水质净化工程 | 2013 | 2014 | 沙江河水质净化 | 8000 | 8000 | 业主自筹 | 建宁水务集团 | 现代生态文明城市项目 |
| 24 | 三岸片排水渠二期工程 | 2013 | 2014 | 全长2117m | 15000 | 15000 | 业主自筹 | 建宁水务集团 | 现代生态文明城市项目 |
| 27 | 南宁市平里静脉产业园-生活垃圾卫生填埋场工程 | 2013 | 2014 | 生活垃圾填埋场一座及渗沥液处理区、综合服务区等配套工程，日均处理量1135吨，填埋区库容为606万立方米 | 23275 | 23275 | 业主自筹 | 南宁市环境卫生管理处 （建宁水务集团） | 现代生态文明城市项目 |
| 31 | 良庆河综合整治工程五象湖截污工程（含凤凰路） | 2013 | 2015 | 五象湖截污管道工程 | 15000 | 15000 | 业主自筹 | 交通投资公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 33 | 南湖水质改善工程子项目南湖截污工程 | 2013 | 2015 | 对南湖桥、星湖路、桃源桥、公园旧值班室和双拥路等南湖周边路段进行雨、污截留整治 | 19563 | 19563 | 业主自筹 | 建宁水务集团 | 现代生态文明城市项目 |
| （三） | 2014年新建项目 |  |  |  | 386115.17 | 366940.17 |  |  |  |
| 45 | 南宁市凤鸣湖工程 | 2014 | 2015 | 包括防洪排涝、湖域护岸工程、景观绿化园林建筑工程、截污工程及补水工程 | 56000 | 56000 | 业主自筹 | 建宁水务集团 | 现代生态文明城市项目 |
| 48 | 平陆工业区污水处理厂 | 2014 | 2015 | 建设一座日处理300吨工业污水处理厂 | 8000 | 8000 | 县自筹 | 武鸣县住建局 | 现代生态文明城市项目 |
| 50 | 朝阳溪环境综合整治三期工程（重型机械厂至二十八中段） | 2014 | 2017 | 3km河道整治及截污管、景观工程 | 41888 | 22713 | 业主自筹 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 现代生态文明城市项目 |
| 51 | 南宁西云江水库生态景观工程 | 2014 | 2020 | 库区森林营造和保护、生态景观建设与完善、库区景观道路、污水截留等。 | 10000 | 10000 | 业主自筹 | 兴宁区 | 现代生态文明城市项目 |