附件1：

2011年通州区主要污染物减排项目工程表

| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 完成时间 | 责任主体 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有镇级污水处理厂站管网拓延工程 | 进一步加大配套管网建设力度，拓展覆盖面。 | 2011年 10月 | 各镇区园 | 住建局 |
| 2 | 通州南部污水处理厂管网工程 | 完善生活污水管网 | 2011年 6月 | 川姜镇、张芝山镇，开发区 | 环保局 |
|  |  | 工业企业接管 |  | 金沙、川姜、张芝山等镇，开发区 |  |
| 3 | 通州利民水处理有限公司污水处理工程 | 做好工程建设前期准备工作，启动主体工程建设。 | 2011年 6月 | 水环境处 | 住建局 |
| 4 | 南通欣源水处理有限公司达标排放工程 | 加强接管企业环境监管，确保进管废水达到标准要求；按标准建设中控系统，完成二期竣工环境保护验收工作。 | 2011年 11月 | 南通欣源水处理有限公司 | 先锋镇 |
| 5 | 通州美亚热电有限公司SO2提标工程 | 取消烟气旁路，提高综合脱硫效率。 | 2011年 6月 | 通州美亚热电有限公司 | 开发区 |
| 6 | 关停并转工程 | 淘汰落后砖瓦窑 | 2011年 11月 | 有关镇 | 国土分局 |
|  |  | 关闭停产企业 | 2011年 6月 | 有关镇 | 发改委 |
| 7 | 畜禽养殖污染治理工程 | 完成规模化养殖场污染治理工程 | 2011年 11月 | 有关镇 | 农 委 |