高平市2011年丹河流域环境综合整治重点项目责任一览表

| 序号 | 整治项目 | 整治标准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对全市所有工业污染源进行全面清理 | 建立台账，按照分类处置方案进行落实 | 环保局 |
| 2 | 土小企业和设施 | 全部取缔 关停 | 各相关部门 |
| 3 | 淘汰落后生产工艺和设施 | 淘汰率达100% | 经济和商务局 |
| 4 | 排污单位的水、气污染物达标排放 | 达标率达98%以上 | 环保局 |
| 5 | 排污口规范化整治 | 整治率达100% |  |
| 6 | 固体废物的规范化处置 | 处置率达90%以上 |  |
| 7 | 对大气环境进行集中整治 | 空气质量稳定达到国家二级标准 | 环保局 |
| 8 | 饮用水源地集中整治 | 市区饮用水水质达标率为100%；乡镇完成警示、立标工作 | 环保局 |
| 9 | 丹河支流环境整治 | 水质达到区域功能要求 | 环保局 水利局 |
| 10 | 资源整合后的29家 煤矿完善环保相关设施 | 年底前完成建设任务 | 环保局 |
| 11 | 完善污水处理市区管网工程 | 年底前完成建设 | 市住建局 |
| 12 | 城市生活污水处理厂规范运行 | 污水处理率达到70%以上 | 高平天阳污水净化有限公司 |
| 13 | 污水深度处理工程 | 年底前完成建设任务 | 高平天阳污水净化有限公司 |

| 序号 | 整治项目 | 整治标准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 生活垃圾无害化处理场 | 年底前完成建设，处理率达到60%以上 | 执法局 |
| 15 | 加快城市集中供热、供气工程建设进度 | 集中供热再新增100万平方米，集中供气再新增5000户 | 住建局 “双供”指挥部 |
| 16 | 主要污染物总量减排 | COD、NH3-N、SO2、NOx、工业烟尘、粉尘排放总量分别控制在上级下达的指标范围内 | 环保局 |
| 17 | 开展畜禽养殖污染专项整治 | 规模养殖业建成污染治理设施 | 环保局 |
| 18 | 建设项目清理整顿 | 符合环评要求 | 环保局 |
| 19 | 建设马村镇、三甲镇生活污水处理设施 | 年底前完成建设任务 | 马村镇 三甲镇 |
| 20 | 生态文明建设 | 建设省级生态乡镇1个、省级生态村2个、绿色学校2个、绿色矿山1个。 | 环保局 |