附件1：2011 年龙岩市九龙江流域水环境综合整治重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 完成期限 | 当年任务 | 投资（万元） |  | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 当年投资 |  |  |
| 一、养殖污染整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新罗区养殖业污染综合治理 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 2.2 万头以上。②完成 200 个规模化养猪场达标排放及猪粪综合利用开发示范项目。③完成雁石溪、黄庄溪、大吉溪、小吉溪、岩山溪、龙津河及其上游龙门溪（包括郭乾溪、内坂溪）、苏溪、小溪两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 3000 | 3000 | 新罗区政府 | 市畜牧兽医水产局 |
| 2 | 漳平市养殖业污染综合治理 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 0.38 万头以上。②对 30 家规模化养殖场进行改造、生态治理。采用洛东式零排放生物发酵治理模式、猪 - 沼 - 草（果、林、竹、茶、树）等生态治理模式和科佳治理模式，③完成和平溪、春尾溪、高明溪、厚福溪两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 800 | 800 | 漳平市政府 | 市畜牧兽医水产局 |
| 二、工业污染整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司废渣、废水综合治理 | 2011.12 | 对硫酸废渣和氟化渣以及全厂污水进行综合治理 | 3545 | 3545 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司 | 漳平市政府 |
| 4 | 漳平市吾祠乡矿区环境整治工程 | 2011.12 | 吾祠乡矿区环境综合整治，实施矿区开发企业生态恢复治理，减轻流域水土流失 | 120 | 120 | 漳平市政府 | 市国土局 市水利局 |
| 5 | 佳丽公司关闭印染车间和污水站 | 2011.12 | 年减排污水量 46 万吨， COD520 吨，氨氮 11.5 吨 | 100 | 100 | 福建佳丽斯家纺公司 | 市环保局 |
| 三、城乡环保基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 龙岩市垃圾焚烧发电厂建设 | 2011.12 | 完成主体工程建设 | 14000 | 12000 | 市建设局 |  |
| 7 | 龙岩市 2 座集镇污水处理设施建设 | 2011.12 | 建成新罗区雁石污水处理厂和漳平市永福镇污水处理厂处理工程，配套管网 10 公里。 | 8000 | 8000 | 新罗区政府 漳平市政府 | 市建设局 |
| 四、饮用水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 漳平市自来水饮用水源保护 | 2011.12 | 拱桥镇上界村污水湿地生物治理，污水收集渠道、污水净化、河道生态修复等 | 229 | 229 | 漳平市政府 | 市环保局 |
| 9 | 漳平市铁路水厂饮用水源保护 | 2011.12 | 双洋镇生活废水湿地生物治理，污水收集渠道、污水净化，河道生态修复等 | 300 | 300 | 漳平市政府 | 市环保局 |
| 10 | 溪南镇生活饮用水源地水环境综合整治 | 2011.12 | 溪南镇境内感化溪两岸各 500 米约 20 平方公里范围内村庄生活饮用水源地环境综合整治 | 100 | 100 | 漳平市政府 | 市环保局 |
| 五、生态环境建设与保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 龙岩苏溪陈陂河水环境生态修复治理 | 2011.12 | 完成项目建设。 | 750 | 750 | 新罗区政府市环保局 |  |
| 12 | 新罗区小溪河流域综合治理 | 2011.6 | 开展流域矿山、选矿企业深化治理和提高，开展流域养殖业污染整治，减轻流域水土流失和水体污染，实现 6 月底前水质变清目标 | 1000 | 1000 | 新罗区政府 | 市国土局 市水利局 市环保局 |
| 13 | 新罗区九龙江流域造林绿化与生态林建设 | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 1000 | 1000 | 新罗区政府 | 市林业局 |
| 14 | 新罗区九龙江海漂垃圾整治工程 | 2011.12 | 合溪、美山、五星电站 3 个码头，合溪、美山、五星、小溪、苏溪、龙门溪 6 个拦截点化尸池、垃圾池建设 | 150 | 150 | 新罗区政府 | 市水利局 市环保局 |
| 15 | 漳平市城区内河整治 | 2011.12 | 完成城区内河清淤 3 公里 | 500 | 500 | 漳平市政府 | 市建设局 |
| 16 | 漳平市九龙江流域造林绿化与生态林建设 | 2011.12 | 完成封山育林 13000 亩，造林及林相改造 6000 亩 | 1100 | 1100 | 漳平市政府 | 市林业局 |
| 17 | 漳平市九龙江海漂垃圾整治工程 | 2011.12 | 建设 3 个库区打捞码头（溪仔口电站、割坂电站、美乾电站）、 4 个漂浮物填埋场、化尸池（小杞、溪仔口、割坂、美乾） | 180 | 180 | 漳平市政府 | 市水利局 市环保局 |
| 合 计 |  |  |  | 34874 | 32874 |  |  |