附件 2 ： 2011 年龙岩市汀江流域水环境综合整治重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 完成 期限 | 当年任务 | 投资（万元） |  | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 当年投资 |  |  |
| 一、养殖污染整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上杭县养殖业污染治理项目 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 1.1 万头以上。②完成 1.6 万 m 3沼气池建设和 750 m 3化尸池建设等养殖业污染治理。③完成上杭县黄潭河、旧县河两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 110 | 110 | 上杭县政府 | 市畜牧兽医 水产局 |
| 2 | 永定县规模化养殖场综合整治 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 0.97 万头以上。②完成 45 家规模化养殖场改造。③完成永定县金丰溪两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 500 | 500 | 永定县政府 | 市畜牧兽医 水产局 |
| 3 | 连城县生猪养殖业污染综合治理 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 0.56 万头以上。②完成庙前溪、新泉溪两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 80 | 80 | 连城县政府 | 市畜牧兽医 水产局 |
| 4 | 长汀县生猪养殖业污染综合治理 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 0.81 万头以上。 | 50 | 50 | 长汀县政府 | 市畜牧兽医 水产局 |
| 5 | 武平县禁养区外生猪养殖治理验收、农村沼气池建设 | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏 0.96 万头以上。②新建沼气池 1500 口、化尸池 16 口、集粪池 100 座，建治理小区 3 个。③完成象洞溪两侧 500 米外规模生猪养殖场全面整治。 | 728 | 728 | 武平县政府 | 市畜牧兽医 水产局 |
| 二、工业污染整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 上杭县紫金山金铜矿整改重建项目 | 2011.12 | ①在余田坑新建一套日处理能力为 3 万吨 / 天的环保处理系统（包括坝体建设）；②在哑坑沟建设两个调节库（两个坝体），库容设计为 80 万 m 3，满足生产及环保需要；③在铜湿法厂 227 坝适当位置建设重力坝，形成调节库，同时对同康沟起到防渗作用 | 11500 | 11500 | 上杭县紫金山金铜矿 | 上杭县政府 |
| 7 | 武平县岩前工业集中区建设污水集中处理设施 | 2011.12 | 完成主体工程建设，投入运行 | 4000 | 4000 | 武平县岩前工业集中区管委会 | 武平县政府 |
| 8 | 武平县十方工业集中区建设污水集中处理设施 | 2011.12 | 开工建设 | 4000 | 2000 | 武平县十方工业集中区管委会 | 武平县政府 |
| 三、城乡环保基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 上杭县污水处理厂二期扩建工程 | 2011.12 | 基本完成上杭县佳波污水处理厂二期扩建主体工程建设，日处理达到 2.5 万吨 | 7000 | 7000 | 上杭县政府 | 市建设局 |
| 10 | 永定县第二污水处理厂建设（坎市污水处理厂） | 2011.12 | 完成主体工程建设 | 9000 | 9000 | 永定县政府、龙岩市高新技术开发区 | 市建设局 外经局 |
| 11 | 武平县城区污水管网扩建工程 | 2011.12 | 铺设管网约 7500 米，支管约 3000 米 | 1800 | 1800 | 武平县政府 | 市建设局 |
| 四、饮用水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 上杭县城区横滩水源保护项目 | 2011.12 | 珊瑚乡横滩自然村生活污水管网铺设 | 50 | 50 | 上杭县政府 | 市环保局 |
| 13 | 永定县农村饮水安全工程项目 | 2011.12 | 完成 9 个乡镇 80 个行政村 46401 人饮水安全 | 2520 | 2520 | 永定县政府 | 市环保局 |
| 五、生态环境建设与保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 上杭县汀江流域造林绿化与生态林建设 | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 1000 | 1000 | 上杭县政府 | 市林业局 |
| 15 | 永定县汀江流域造林绿化 | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 3500 | 3500 | 永定县政府 | 市林业局 |
| 16 | 永定县古竹河流域水环境综合整治 | 2011.12 | 完成流域周边养殖业、生活污染治理 | 100 | 100 | 永定县政府 | 市畜牧兽医水产局、环保局 |
| 17 | 永定县岐岭溪流域水环境综合整治 | 2011.12 | 实施河道整治、防洪堤等工程 | 190 | 190 | 永定县政府 | 市水利局 |
| 18 | 长汀县 汀江流域造林绿化与生态林建设 | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 1000 | 1000 | 长汀县政府 | 市林业局 |
| 19 | 长汀县红山乡腊口河流域水环境综合整治 | 2011.12 | 1 、河道清理； 2 、垃圾处理场及焚烧炉建设； 3 、集镇饮用水源保护； 4 、有关村庄环境整治 | 110 | 110 | 长汀县政府 | 市环保局 |
| 20 | 长汀县庵杰乡流域（汀江源）生态环境建设与保护 | 2011.12 | 1 、封山育林； 2 、清理河道； 3 、控制养殖业； 4 、调整农村产业结构； 5 、加强水环境保护 | 100 | 100 | 长汀县政府 | 市环保局 |
| 21 | 长汀县新桥镇三坑口村环境整治 | 2011.12 | 1 、实施饮用水源环境整治； 2 、村庄绿亮； 3 、沼气池建设； 4 、水沟治理 | 105 | 105 | 长汀县政府 | 市环保局、 市规划局 |
| 22 | 长汀县庵杰乡龙门环境基础设施建设 | 2011.12 | 1 、新建人饮水工程； 2 、建设小区及景区排污设施、垃圾收集设施等； 3 、建设垃圾填埋场、垃圾池等； 4 、建沼气池 | 90 | 90 | 长汀县政府 | 市环保局、 市规划局 |
| 23 | 连城县汀江流域造林绿化与生态公益林建设 | 2012.12 | 完成汀江流域造林绿化与生态公益林建设 5200 亩 | 4369 | 310 | 连城县政府 | 市林业局 |
| 24 | 武平县造林绿化 | 2011.12 | 采伐迹地造林 5000 亩，宜林荒山造林 4000 亩，荒林地补植 3000 亩；暂停天然林采伐，对重点流域一重山坡度大于 25 度的人工用材林实行择伐 | 360 | 240 | 武平县政府 | 市林业局 |
| 25 | 武平县象洞溪水生态修复工程 | 2011.6 | 建立水生态修复系统并维护运转 | 600 | 600 | 武平县政府 | 市环保局 |
| 合 计 |  |  |  | 52862 | 46683 |  |  |