附件 3 ：2011 年龙岩市闽江流域水环境综合整治重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 完成期限 | 当年任务 | 投资（万元） |  | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 当年计划 投资 |  |  |
| 一、养殖污染整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连城县生猪规模化场治理 | 2011.12 | 完成 5 家禁养区外规模化场治理 | 80 | 80 | 连城县政府 | 市畜牧兽医水产局 |
| 二、城乡环保基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 连城县污水处理配套管网第六标段建设 | 2011.12 | 完成文川河白庙桥至江林桥 2 公里污水配套管网建设 | 280 | 280 | 连城县政府 | 市建设局 |
| 三、生态环境建设与保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连城县小流域水土流失治理 | 2011.12 | 四堡乡上黄坑水土流失综合治理，面积 400 公顷 | 328 | 110 | 连城县政府 | 市水利局 |
| 4 | 连城、长汀县 闽江流域造林绿化与生态林建设 | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 1000 | 1000 | 连城、长汀县政府 | 市林业局 |
| 5 | 长汀县馆前镇义家河生态环境建设 | 2011.12 | 1 、荒山造林； 2 、流域河道沿线造林绿化； 3 、河道清理； 4 、排污沟整修； 5 、建垃圾池、沼气池 | 85 | 85 | 长汀县政府 | 市环保局 |
| 6 | 长汀县童坊镇垃圾焚烧炉建设及垃圾处理设施建设 | 2011.12 | 建设垃圾焚烧炉、垃圾池 | 80 | 80 | 长汀县政府 | 市规划局 |
| 合 计 |  |  |  | 1853 | 1635 |  |  |