| 行动计划 | 序号 | 项目名称 | 启动时间 | 完成时间 | 投资概算 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境保护行动计划 | 1 | 太浦河取水工程 | 2008年 | 2011年 | 62600 | 水务集团 |
|  | 2 | 安全供、取水联网工程 | 2010年 | 2013年 | 2500 | 水务集团 |
|  | 3 | 农村供水管网建设和改造工程 | 2010年 | 2015年 | 8000 | 水务集团 |
|  | 4 | 水源地生态湿地建设 | 2011年 | 2015年 | 10000 | 规划建设局、 水务集团 |
|  | 5 | 饮用水源地环境综合整治和规范化建设 | 2010年 | 2012年 | 1000 | 水务集团 |
|  | 6 | 镇、街道二级污水管网扩建 | 2011年 | 2015年 | 25500 | 各镇（街道） |
|  | 7 | 市区污水收集管网建设 | 2010年 | 2015年 | 29200 | 规划建设局、 水务集团 |
|  | 8 | 东片污水处理厂提标改造 | 2012年 | 2015年 | 800 | 独山港镇 |
|  | 9 | 出入境和水源地水文水质自动监测站建设 | 2010年 | 2012年 | 2000 | 环保局 |
| 二、大气环境保护行动计划 | 10 | 集中供热管网延伸工程 | 2010年 | 2015年 | 1000 | 经贸局 |
|  | 11 | 建设以嘉兴电厂为热源的独山港区 区域集中供热工程 | 2008年 | 2015年 | 22000 | 经贸局、 独山港镇 |
|  | 12 | 虹霓工业区生物质成型燃料集中供热工程 | 2011年 | 2012年 | 600 | 经贸局 |
|  | 13 | 天然气管网延伸扩建工程 | 2010年 | 2015年 | 1000 | 规划建设局 |
|  | 14 | 污水处理设施恶臭治理 | 2010年 | 2012年 | 800 | 环保局 |
|  | 15 | 印染行业定型废气整治 | 2011年 | 2012年 | 800 | 环保局 |
|  | 16 | 喷漆废气整治 | 2012年 | 2015年 | 300 | 环保局 |
|  | 17 | 油气回收工程 | 2011年 | 2012年 | 1000 | 环保局、 经贸局 |
|  | 18 | 行政交界区域特征空气污染物自动监测站建设 | 2010年 | 2012年 | 600 | 环保局 |
|  | 19 | 机动车尾气检测中心建设 | 2011年 | 2015年 | 800 | 环保局、 公安局 |
|  | 20 | 空气复合型监测能力建设 | 2010年 | 2015年 | 1000 | 环保局 |
| 三、工业污染防治行动计划 | 21 | 造纸污泥、纸渣焚烧综合利用项目 | 2010年 | 2011年 | 4300 | 曹桥街道、 独山港镇 |
|  | 22 | 污染治理设施实时监控系统扩建 | 2010年 | 2015年 | 500 | 环保局 |
|  | 23 | 工业园区环境综合整治 | 2010年 | 2012年 | 8000 | 环保局 |
|  | 24 | 印染废水中水回用技术推广 | 2010年 | 2012年 | 1000 | 环保局 |
|  | 25 | 工业污泥处置中心建设 | 2011年 | 2012年 | 1000 | 环保局 |
| 四、城镇环境整治行动计划 | 26 | 东湖水下障碍物清除和疏浚清淤 | 2010年 | 2015年 | 2500 | 水利局 |
|  | 27 | 市区燃煤锅炉淘汰工程 | 2011年 | 2013年 | 1000 | 经贸局 |
|  | 28 | 建筑垃圾资源化利用和处置工程 | 2011年 | 2012年 | 800 | 城管局 |
|  | 29 | 市区“五小”行业整治工程 | 2011年 | 2012年 | 500 | 卫生局 |
| 五、农业农村污染防治行动计划 | 30 | 秸秆综合利用工程 | 2010年 | 2015年 | 2000 | 农经局 |
|  | 31 | 畜禽养殖污染治理“双控”工程 | 2010年 | 2015年 | 2000 | 农经局 |
| 五、农业农村污染防治行动计划 | 32 | 农村环境连片整治工程 | 2010年 | 2012年 | 2000 | 环保局 |
|  | 33 | 农村河道综合整治工程 | 2011年 | 2015年 | 13000 | 水利局 |
| 六、突出环境问题化解行动计划 | 34 | 基层环境监控中心建设 | 2009年 | 2013年 | 1000 | 环保局 |
|  | 35 | 环境应急处置指挥系统及应急装备建设 | 2011年 | 2015年 | 1000 | 环保局 |
| 七、环境资源合理配置行动计划 | 36 | 环境经济支撑体系建设 | 2010年 | 2015年 | 500 | 环保局 |
| 八、全民参与行动计划 | 37 | 环境教育基地建设 | 2011年 | 2015年 | 500 | 环保局 |
|  | 38 | 绿色系列创建 | 2011年 | 2015年 | 2000 | 环保局、 经贸局 |
| 合 计 |  |  |  |  | 215100 |  |