附件

连城县2011年度重点流域水环境综合整治重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 完成期限 | 当年任务 | 投资（万元） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 | 当年投资 |  |
| 一、养殖污染整治 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连城县生猪养殖业污染综合治理（汀江） | 2011.12 | ①新增削减生猪养殖存栏0.56万头以上。②完成庙前溪、新泉溪两侧500米外规模生猪养殖场全面整治。 | 80 | 80 | 县畜牧兽医水产局、庙前镇、新泉镇等汀江流域各乡（镇）人民政府 |
| 2 | 连城县生猪规模化场治理（闽江） | 2011.1 2 | 完成5家禁养区外规模化场治理 | 80 | 80 | 县畜牧兽医水产局、各乡（镇）人民政府 |
| 二、城乡环保基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连城县污水处理配套管网第六标段建设（闽江） | 2011.12 | 完成文川河白庙桥至江林桥2公里污水配套管网建设 | 280 | 280 | 县城乡规划建设局 |
| 三、生态环境建设与保护 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 连城县小流域水土流失治理（闽江） | 2011.12 | 四堡乡上黄坑水土流失综合治理，面积400公顷 | 328 | 110 | 县水利局 |
| 5 | 连城、长汀县闽江流域造林绿化与生态林建设（闽江） | 2011.12 | 按计划完成年度造林及生态林建设任务 | 500 | 500 | 县林业局 |
| 6 | 连城县汀江流域造林绿化与生态公益林建设（汀江） | 2012.12 | 完成汀江流域造林绿化与生态公益林建设5200亩 | 4369 | 310 | 县林业局 |