附表1：            2011年主要污染物减排部门职责分工一览表

| 序号 | 主要任务 | 主要工作内容 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进生活污水进管 | 1、开展城区重点用水单位排水情况检查，对排污管误接入雨水管网或直排河道的单位，责令其限期整改。同时，建立完善城区污水纳管审批、验收工作机制。 | 2011年 | 住建局 | 水务集团、环保局 |  |
|  |  | 2、拓展截污区范围，规划建设路东、城东工业区、凤鸣山庄、九浸畈区块以及岭光区块污水收集管网。 | 2011年 | 水务集团 | 住建局、规划局、国土局 |  |
|  |  | 3、建设百官街道工业功能区污水收集管网，并与市截污总管联通。 | 2011.12 | 百官街道 | 水务集团 |  |
|  |  | 4、强化城区截污管网日常运行维护，确保污水收集率。 | 2011年 | 水务集团 | 住建局 |  |
|  |  | 5、加快城镇内部污水管网建设进度，确保年内投入正式运行，年底前生活污水进管处理量达到1.43万吨/天。 | 2011.12 | 小越、丰惠等10个乡镇（街道） | 水务集团 环保局 |  |
|  |  | 6、着手开展集镇污水收集处理规划的编制，力争尽早动工建设。 | 2011.12 | 盖北、上浦、汤浦、长塘、下管等5个乡镇 | 住建局、规划局、水务集团、环保局 |  |
| 2 | 强化乡镇污水治理 | 1、加快污水处理工程及其配套的收集管网建设步伐，确保年内建成投运，年底前处理负荷达到50%。 | 2011.12 | 章镇镇 | 住建局 环保局 |  |
|  |  | 2、开展农村分散型水污染减排试点，抓紧开展集镇、农村一体化的污水收集处理设施建设。 | 2011年 | 陈溪、岭南、丁宅等3个乡镇 | 农办、住建局、环保局 |  |
| 3 | 实施污水处理厂尾水提标 | 进一步强化执法监管，严厉打击超标进管行为。 | 2011年 | 环保局 | 水务集团 |  |
|  |  | 实施按用水量收费和征收超标补偿金制度，制约企业超标进管行为。 | 2011年 | 水务集团 |  |  |
|  |  | 开展污水处理工艺优化、新型处理药剂应用等方面的研究，提高污水处理水平，污水处理厂排放尾水浓度逐年下降。 | 2011年 | 水务集团 | 环保局 |  |
| 4 | 开展热电企业脱硫脱硝 | 制定出台市内热电企业锅炉炉外脱硫脱硝财政补助政策，制订脱硫脱硝工作方案及实施计划，督促相关企业按期完成改造任务，确保在年底前完成1家热电企业的炉外脱硫脱硝任务。 | 2011.12 | 经信局 | 环保局、财政局 相关乡镇街道、两区 |  |
| 5 | 淘汰砖瓦窑企业 | 组织实施并完成全市18门及18门以下轮窑（立窑）企业的淘汰工作 | 2011.12 | 经信局 | 各有关乡镇（街道）、公安局、国土局、两区 |  |
| 6 | 实施煤炭总量控制 | 严格控制煤炭消耗，2011年全市煤炭消耗总量不得突破上年水平，实现煤炭消耗量零增长。 | 2011.12 | 各有关乡镇（街道）、两区 | 经信局 环保局 |  |

附表1：

2011年主要污染物减排部门职责分工一览表（续）

| 序号 | 主要任务 | 主要工作内容 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 推广应用清洁能源 | 制定清洁能源替代推进方案，实施天然气替代工程，逐步减少原煤燃用量。 | 2011年 | 经信局 | 天然气公司 |  |
| 8 | 开展农业污染减排 | 继续深化规模化畜禽养殖场污染治理工作，拓展畜禽养殖污染治理范围，完成农业污染年度农业COD、NH3减排目标任务。 | 2011.12 | 农林渔牧局 | 环保局、财政局 各有关乡镇（街道） |  |
| 9 | 加快“黄标车”更新淘汰 | 1、严格控制机动车保有量的快速增长趋势和大型柴油车数量。按照省关于淘汰高污染车的相关要求，对不符合环保要求的机动车实施淘汰更新，实现年度NOX削减量80吨以上。 | 2011.12 | 公安局 | 财政局 环保局 |  |
|  |  | 2、按国家新标准，完成机动车排气检测站的建设，并将机动车环保检测合格作为安全检测的前置条件。 | 2011.10 | 交通运输局 | 环保局 公安局 |  |
|  |  | 3、全面开展环保标志发放工作。 | 2011年 | 环保局 |  |  |
|  |  | 4、开展“黄标车”限行区域的划分工作，制定相应的政策措施，严格控制“黄标车”进入主城区。 | 2011.12 | 公安局 |  |  |
| 10 | 推动工业污染减排 | 深入开展重点污染行业强制性淘汰改造新三年行动，强制性淘汰改造企业污染较重的项目（产品），降低污染较重行业污染物排放比重。 | 2011年 | 环保局 | 财政局、经信局、有关乡镇（街道）、两区 |  |
| 11 | 完善减排保障机制 | 1、制定减排计划，落实目标责任，开展督促检查，按要求组织编制减排支撑材料，做好年中和年末环保部减排核查迎检工作。 | 2011年 | 环保局 |  |  |
|  |  | 2、按要求提供年度经济、能源消耗情况数据，按减排核算要求提供分行业工业增加值统计数据。 | 2011年 | 统计局 | 供电局 |  |
|  |  | 3、设立减排专项资金，制定资金使用办法，保障减排“三大体系”建设资金。 | 2011年 | 财政局 | 环保局 |  |
|  |  | 4、按要求出具有关注销企业的证明文件 | 2011.7 | 工商局 |  |  |
|  |  | 5、督促完成年度减排目标任务，对未按要求完成减排任务的单位启动问责机制。 | 2011年 | 监察局 |  |  |

附表2-1：

上虞市2011年度热电企业煤耗控制计划

| 序号 | 企业名称 | 2011年耗煤控制量（吨/年） | 煤质平均含硫率（%） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞杭协热电有限公司 | 309054 | ≤0.8% | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 2 | 浙江中金热电有限公司 | 103874.1 | ≤0.8% | 道墟镇政府 |
| 3 | 浙江春晖环保能源有限公司 | 118896.9 | ≤0.8% | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 4 | 浙江蓝星控股集团有限公司（含蓝星印染） | 127289.38 | ≤0.8% | 曹娥街道 |

附表2-2：

上虞市2011年度非电企业煤耗控制计划（年耗煤1000吨以上）

| 序号 | 企业名称 | 2011年耗煤控制量（吨/年） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江龙盛股份有限公司 | 55977 | 道墟镇政府 |
| 2 | 浙江闰土控股有限公司 | 33815 | 道墟镇政府 |
| 3 | 浙江瑞华化工有限公司 | 19893 | 道墟镇政府 |
| 4 | 上虞市华联印染有限公司 | 15920 | 崧厦镇政府 |
| 5 | 新天龙集团有限公司 | 13497 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 6 | 金科控股集团有限公司 | 10322 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 7 | 浙江长征化工有限公司 | 9598 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 8 | 浙江舜龙化工有限公司 | 8250 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 9 | 上虞禾欣合成革有限公司 | 7084 | 丰惠镇政府 |
| 10 | 绍兴昆隆毛绒制品有限公司 | 5453 | 小越镇政府 |
| 11 | 浙江劲光化工有限公司 | 4660 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 12 | 浙江自立股份有限公司 | 4561 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 13 | 上虞亿得化工有限公司 | 4550 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 14 | 浙江虞乐集团有限公司 | 4425 | 沥海镇政府 |
| 15 | 浙江百得利制革有限公司 | 3771 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 16 | 绍兴恒大管桩有限公司 | 3658 | 驿亭镇政府 |
| 17 | 浙江瑞欧纺织印花有限公司 | 3515 | 崧厦镇政府 |
| 18 | 中轻化工绍兴有限公司 | 3256 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 19 | 浙江龙柏集团有限公司 | 3254 | 曹娥街道 |
| 20 | 浙江新和成药业有限公司 | 3156 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 21 | 浙江皇马化工集团有限公司 | 2818 | 章镇镇政府 |
| 22 | 浙江越州纸品有限公司 | 2529 | 崧厦镇政府 |
| 23 | 浙江宏达化学制品有限公司 | 2428 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 24 | 浙江耀华高翔管桩有限公司 | 2405 | 驿亭镇政府 |
| 25 | 上虞市长丰贵金属有限公司 | 2173 | 崧厦镇政府 |
| 26 | 昶和纤维（绍兴）有限公司 | 2131 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 27 | 绍兴兴欣化工有限公司 | 2042 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 28 | 浙江海申化工有限公司 | 2010 | 沥海镇政府 |
| 29 | 上虞正日家纺有限公司 | 1710 | 小越镇政府 |
| 30 | 浙江中欣化工股份有限公司 | 1710 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 31 | 绍兴九田针织染整有限公司 | 1524 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 32 | 浙江五洲控股集团有限公司 | 1410 | 百官街道 |
| 33 | 浙江自强电缆有限公司 | 1350 | 梁湖镇政府 |
| 34 | 上虞市东海化工有限公司 | 1320 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 35 | 浙江宏达金属冶炼有限公司 | 1236 | 杭州湾上虞工业园区管委会 |
| 36 | 浙江明星轴承有限公司 | 1180 | 上浦镇政府 |
| 37 | 浙江永祥合成材料有限公司 | 1090 | 章镇镇政府 |
| 38 | 浙江芳华日化集团有限公司 | 1024 | 百官街道 |

附表3-1：

上虞市2011年度COD减排项目计划表（工业、生活）

| 序号 | 单位名称 | 减排措施描述 | 减排类型 | 投入运行（措施 落实）时间 | 预计COD削减量（吨） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞市水处理发展有限公司 | 从2010年10月以来，排放尾水COD浓度提标。2010年平均处理污水10.3万吨/日，2010年平均COD排放浓度115mg/L， 2011年全年COD平均排放浓度达到96mg/L， | 污水处理提标COD削减 | 2010年10月 | 700.6 | 水务集团 |
| 2 | 浙江华孚色纺有限公司 | 1500吨/日中水回用工程 | 工程减排 | 2010年7月 | 29.3 | 经济开发区管委会 |
| 3 | 上虞市金岳印染有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 39.10 | 道墟镇 |
| 4 | 上虞辉煌印染有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 25.13 | 经济开发区管委会 |
| 5 | 上虞新天龙化纤有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 22.22 | 丰惠镇 |
| 6 | 上虞市盖北镇海丰蔬菜加工厂 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 73.92 | 盖北镇 |
| 7 | 上虞市盖北根良绿色蔬菜加工厂 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 52.08 | 盖北镇 |
| 8 | 上虞市盖北镇海明菜业 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 50.40 | 盖北镇 |
| 9 | 盖北新富德荣菜厂 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 47.04 | 盖北镇 |
| 10 | 盖北新富德灿菜厂 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 26.88 | 盖北镇 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1066.67 |  |

附表3-2：

上虞市2011年度NH3-N减排项目计划表（工业、生活）

| 序号 | 单位名称 | 减排措施描述 | 减排类型 | 投入运行（措施 落实）时间 | 预计NH3-N削减量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞市水处理发展有限公司 | 优化脱氮除磷设施，强化运行管理，排放尾水NH3-N浓度提标。2010年平均处理污水10.3万吨/日，2010年平均NH3-N排放浓度24.8mg/L， 2011年全年NH3-N平均排放浓度达到17mg/L， | 污水处理提标NH3-N削减 | 2010年底 | 287.6 | 水务集团 |  |
| 2 | 浙江华孚色纺有限公司 | 1500吨/日中水回用工程 | 工程减排 | 2010年7月 | 6.3 | 经济开发区管委会 |  |
| 3 | 上虞市金岳印染有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 8.43 | 道墟镇 |  |
| 4 | 上虞辉煌印染有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 5.42 | 经济开发区管委会 |  |
| 5 | 上虞新天龙化纤有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 1.58 | 丰惠镇 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 309.33 |  |  |

附表3-3：

上虞市2011年度SO2减排项目计划表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 减排类型 | 投入运行时间 | 预计SO2削减量（吨） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江忠盛化工有限公司 | 建设尾气脱硫工程 | 工程减排 | 2010年12月 | 210 | 杭州湾工业园区管委会 |
| 2 | 浙江嘉成化工有限公司 | 建设尾气脱硫工程 | 工程减排 | 2010年12月 | 113 | 杭州湾工业园区管委会 |
| 3 | 上虞市 | 淘汰18门及18门以下轮窑（立窑） | 结构减排 | 2011 | 250 | 上虞市经信局 |
| 4 | 上虞新天龙化纤有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 12.44 | 丰惠镇 |
| 合计 |  |  |  |  | 585.44 |  |

附表3-4：

上虞市2011年度NOX减排项目计划表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 减排类型 | 投入运行时间 | 预计NOX削减量（吨） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞市 | 黄标车淘汰 | 结构减排 | 2011年 | 80 | 上虞市公安局 |
| 2 | 上虞市 | 淘汰18门及18门以下轮窑（立窑） | 结构减排 | 2011年 | 110 | 上虞市经信局 |
| 3 | 上虞新天龙化纤有限公司 | 全厂关停 | 结构减排 | 2010年底 | 3.59 | 丰惠镇 |
| 合计 |  |  |  |  | 193.59 |  |

小越、丰惠等10个乡镇2011年度生活污水收集任务一览表

| 序号 | 乡镇 | 生活污水收集量（吨/天） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小越镇 | 1200 |
| 2 | 驿亭镇 | 300 |
| 3 | 崧厦镇 | 1700 |
| 4 | 梁湖镇 | 400 |
| 5 | 丰惠镇 | 2500 |
| 6 | 东关街道 | 500 |
| 7 | 曹娥街道 | 2600 |
| 8 | 道墟镇 | 3000 |
| 9 | 谢塘镇 | 300 |
| 10 | 沥海镇 | 1800 |
| 合计 |  | 14300 |