- 竞争性谈判文件

- 计划编号：14B0337

- 项目名称：西南政法大学渝北校区给水管道更换工程

- 采 购 人：西南政法大学

- 西南政法大学招标采购办公室  制

2014年7月

- 目   录

第一篇　投标须知

一、工程说明

二、招标内容、工期及施工地点

三、投标人资质

四、投标保证金

第二篇　　竞争性谈判文件组成内容

第三篇　　投标报价

第四篇　　谈判程序

第五篇    其他

第六篇   合同主要条款

第七篇   竞争性谈判文件格式要求

附件

一、投标须知

（一）总  则

1、工程说明

本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规及重庆市有关规定进行。

2、招标内容、工期及施工地点

2.1  本招标工程内容（工程量清单）详见本文件附件；

2.2  本招标工程项目的工期要求：30天

2.3  本招标工程项目地点：西南政法大学渝北校区内

3、投标人资质

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有管道工程专业承包三级以上(含三级)或市政公用工程三级（含三级）以上资质；

4、投标费用

4.1  投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

5、本工程最高限价：77万元

6、投标保证金

6.1本次招标收取投标保证金人民币伍仟元整。未中标且符合退还保证金条件的，在中标单位确定后的五个工作日无息退还。

6.2中标人的投标保证金自动转为履约保证金，在工程完后验收合格后无息退还。

7、投标人如有下列情况之一时，将被没收投标保证金：

7.1  中途擅自退出投标；

7.2  在开标之日没有递交投标文件；

7.3  在投标有效期撤回投标文件；

7.4  中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

7.5  投标人代表未按时到达开标现场，造成招标单位无法开标而引起重大损失的；

7.6  投标人相互串通报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

7.7  投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的；

7.8  投标人有违廉政承诺的。

7.9  投标保证金一旦被没收，由招标人根据竞争性谈判文件规定向投标人出具书面告知书，不再另出具没收票据。

二、竞争性谈判文件组成内容

1、竞争性谈判文件的组成

1.1 竞争性谈判文件包括以下内容：

一  投标须知

二  合同条款

三  工程简介及内容

1.2  投标人凭单位证明和经办人的有效身份证明向招标人获取竞争性谈判文件及其他相关资料。投标人获取竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件中的所有内容，如有残缺，应在获得竞争性谈判文件后2日内向招标人提出，否则引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或投标文件没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2、竞争性谈判文件的澄清、修改、补充

2.1  招标人可按需要决定是否组织召开投标答疑会。若召开答疑会的，招标人将通知所有投标人参加，投标人应按照规定的时间和地点，必须派代表出席招标人主持的投标答疑会，迟到或不参加均视为投标单位自动放弃投标。

2.2  投标人若对竞争性谈判文件有任何疑问的，应在投标答疑会上以书面形式向招标人提出澄清要求。

2.3  竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以书面补充纪要形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的书面补充纪要在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面补充纪要为准。

2.4  招标人发出书面补充纪要时，应确保投标人在编制投标文件时有充分的时间对竞争性谈判文件的书面补充纪要的内容进行研究，具体时间将在竞争性谈判文件的书面补充纪要中予以明确。

三、投标报价

1、投标报价

1.1投标报价：综合单价（后附工程项目报价清单）

1.2投标人填写完成后的工程量清单必须盖单位公章，方能生效。

备注：本工程无设计施工图，但按国家现行管道安装或者建筑标准图集、相应内容的节点大样图为依据、严格按照国家规定的施工工序施工、投标人暂按招标人提供的工程内容及工程量、并结合施工现场的实际情况和我校的管网图编制投标报价书和施工组织方案。

四、谈判程序

1、我校按谈判文件规定的时间、地点主持谈判，采购人代表、报价人代表及有关工作人员参加。

1.1根据抽签顺序，依次与竞标单位进行谈判。

1.2在谈判过程中，按以下几个方面进行谈判。

1.2.1在谈判中，主要从价格、工期、服务方面进行谈判，如采购方在谈判中提出其他要求的也一并纳入谈判条件中。在满足谈判文件资质要求、商务要求、服务质量相等的情况下按最后一轮报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。

2、所有竞标人在谈判时作出的所有书面承诺须由竞标人法人授权代表签字。

3、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》，由采购方提供表格），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。

4、无效谈判

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判、废标：

（1）法定代表人或法人授权代表未参加谈判。

（2）竞标文件不按规定签字、盖章。

（3）竞标文件的应答不满足任何一条商务要求。

（4）竞标人的最后报价超出规定的竞标限价。

（5）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件“投标人资质”要求的内容。

（6）未按谈判文件要求在投标文件封面上标注“正本”、“副本”字样。

（7）未按时、足额交纳竞标保证金

五、其他

1、报名及领取招标文书时间：2014年7月10日上午10：00至7月16日下午16：00。

2、 投标文件一式三份，一正两副，所有投标文件请于2014年7月18日下午14：30-14：50点前递交至西南政法大学渝北校区勤业楼1003招标采购办公室。逾期送达的投标恕不接受。

3、报名时须携带相关资质以及法人授权书；

4、本次招标收取招标资料费300元/份，售后不退。

5、凡对本次招标提出咨询，请与招标方联系；进行现场踏勘，请与项目方联系。

6、开标地点：西南政法大学渝北校区勤业楼第1004会议室

7、开标时间：2014年7月18日下午15：00

8、招标联系人：吴老师：67258072

9、项目及现场踏勘联系人：刘老师：67258400

六、合同主要条款

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数                      天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

暂定金额（大写）：　　　　　　　          　元（人民币）
￥：　　　　          　　　　元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、工程量

8、工程报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、结算办法及支付方式以及工程质保金

1、合同价＝中标综合单价*给定工程量

2、结算方法：

2.1合同价为招标范围内结算最高限价。

2.2结算价=招标范围内按实结算价±增（减）部分结算价。

2.3招标范围内结算方法：

2.3.1、竣工工程量×投标综合单价；

2.3.2、不单独计取措施费和其它所有费用。

2.4、招标范围外和设计变更结算方法：

2.4.1、增（减）工程量×投标综合单价；

2.4.2、工程量清单内有的项目按投标综合单价计算，如清单没有的项目采用定额计价方式，具体执行2008年《重庆市安装工程计价定额》及相关配套文件，如果以上定额缺项时参照2008年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》相应配套文件执行， 人工费按照当月重庆工程信息造价调整。

3、工程款支付方式以及工程质保金：

工程款以转账支票的方式支付。工程竣工经发包人组织竣工验收合格，办理支付到合同总价60%的工程款支付手续；将整理完善的工程竣工档案资料移交发包人，待工程完成一审后，办理支付到审计总价85%的工程款支付手续；待工程完成二审后，办理支付到审计总价95%的工程款支付手续，留5%作为质保金。

4、材料供应方式：

本工程建筑材料原则上由施工方执行采购，材料质量须达到合格（有自来水管材、管件卫生许可批件）。关于材料检验：凡业主认为有必要检验的材料须送检。

5、无发包人要求或者承诺，不能增加合同价以外的任何价款。

6、投标人在投标文件中说明，将在合同中进行约定。

八、验收：由学校自行组织验收，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002执行

九、工程内容详见附件

十、质保：两年

十一、合同生效

合同订立时间：       年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定                          后生效

发包人：（公章）               承包人：（公章）

住所：　　　　　　　　　　　　住所：

法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：

电话：　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　传真：

开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　账号：

邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

- 竞争性谈判文件格式要求

1、报价函

2、商务条款承诺

3、供应商简介

4、法定代表人身份证明

5、投标商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

竞标商注意事项：谈判文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

### 一、竞 价 函

西南政法大学：

我方收到                         的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该项目谈判。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，根据贵校所提供的工程量清单以及对现场踏勘情况进行报价，初始报价为人民币：_______________，以最后一轮报价为准。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方同意按谈判文件规定，交纳投标保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

附：法定代表人身份证复印件

### 三、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

附：被授权人身份证复印件

供应商公章：

### 四、其他资料

附件：工程内容及清单

一、工程内容：为改善学校供水条件和教学环境，学校决定实施渝北校区四教至勤业楼、南园至东园，二段管道约500米进行更换改造，工程内容为：沟槽开挖、回填、铺设火山石砖、余土外运、安装φ200、φ250球墨铸铁水管、闸阀、水表等。本工程实施不能影响学校正常教学工作，并需在8月20日以前完工并投入使用、本工程改造时间紧、改造内容多、故将改造内容合并实施

二、工程量清单

| 渝北校区给水管道更换工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规格型号 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 品牌 | 备注 |
| 1 | 暗杆弹性底座软密封闸阀 | 套 | φ250 | 5 |  |  | 上海沪龙 | 含螺丝和法兰盘 |
| 2 | 暗杆弹性底座软密封闸阀 | 套 | φ200 | 2 |  |  | 上海沪龙 | 含螺丝和法兰盘 |
| 3 | 暗杆弹性底座软密封闸阀 | 套 | φ150 | 1 |  |  | 上海沪龙 | 含螺丝和法兰盘 |
| 4 | 砖砌水表阀门井 | 个 | 800*800*1000 | 1 |  |  |  | 200mm墙体 |
| 5 | 砖砌水表阀门井 | 个 | 1000*1000*1300 | 3 |  |  |  | 200mm墙体 |
| 6 | 砖砌水表阀门井 | 个 | 1200*1000*1300 | 1 |  |  |  | 200mm墙体 |
| 7 | 砖砌水表阀门井 | 个 | 1600*1000*1300 | 1 |  |  |  | 200mm墙体 |
| 8 | 可拆卸螺翼式水表 | 套 | φ250 | 2 |  |  | 渝城水表厂 | 含螺丝和法兰盘 |
| 9 | 可拆式螺翼式水表 | 套 | φ200 | 1 |  |  | 渝城水表厂 | 含螺丝和法兰盘 |
| 10 | 可拆式螺翼式水表 | 套 | φ100 | 1 |  |  | 渝城水表厂 | 含螺丝和法兰盘 |
| 11 | 离心球墨铸铁水管 | M | φ250(壁厚6.8mm) | 320 |  |  | 新兴铸管 | 含相应管件 |
| 12 | 人工安装φ250水管 | M | φ250 | 320 |  |  |  |  |
| 13 | 旧给水管道拆除 | M | PE250mm给水管道 | 320 |  |  |  |  |
| 14 | 离心球墨铸铁水管 | M | φ200(壁厚6.4mm) | 150 |  |  | 新兴铸管 | 含相应管件 |
| 15 | 人工安装φ200水管 | M | φ200 | 150 |  |  |  |  |
| 16 | 球墨铸铁三通 | 套 | φ250 | 3 |  |  | 新兴铸管 | 含螺丝和法兰盘 |
| 17 | 球墨铸铁中小三通 | 套 | φ250*200 | 2 |  |  | 新兴铸管 | 含螺丝和法兰盘 |
| 18 | 球墨铸铁中小三通 | 套 | φ200*100 | 3 |  |  | 新兴铸管 | 含螺丝和法兰盘 |
| 19 | 球墨铸铁三通 | 套 | φ200 | 1 |  |  | 新兴铸管 | 含螺丝和法兰盘 |
| 20 | 砼公路切割 | m³ | 1000*1000*300 | 25 |  |  |  | 厚350mm |
| 21 | 现浇混凝土（商混C30） | m³ | 1000*1000*300 | 25 |  |  |  | 厚350mm |
| 22 | 人工挖沟土石方 | m³ | 1000*1000*1200 | 650 |  |  |  | 沟长约500M |
| 23 | 回填夯实 | m³ |  | 300 |  |  |  |  |
| 24 | 余土、渣外运5KM以内 | m³ |  | 284 |  |  |  |  |
| 25 | 安装人行道砖（火山石） | ㎡ |  | 1400 |  |  | 300*150*30 |  |
| 26 | C20砼垫层 | m³ | 厚4㎝ | 84 |  |  |  |  |
| 27 | 拆除人行道砖 | ㎡ | 厚10㎝ | 1400 |  |  |  |  |
| 28 | 绿化移栽及补栽 | ㎡ |  | 200 |  |  |  | 草坪、绿色植物 |
| 29 | 场地清理清洁 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 项 | 其他措施项目 （漏项等） |  |  |  |  | 承包人根据自身施工组织设计，单列不能分摊到清单项目中的措施项目，未列项目视为已包含在其它综合单价中 |
| 31 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 工程税金 |  | 5.8%计 |  |  |  |  |  |
| 33 | 总造价 | 0.00 元（大写 ） |  |  |  |  |  |  |