监 理 招 标 文 件

招标编号：11162120140717021

工程名称：新浦河（东冠路——浦联农贸市场段）截污纳管及周边环境治理工程监理

招 标 人：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日期： 2014  年  7  月

目    录

- 招标公告（代招标文件）

- 评标原则、方法和内容

- 建设工程委托监理合同(略)

一、投  标  邀  请  函

新浦河（东冠路——浦联农贸市场段）截污纳管及周边环境治理工程监理

招标公告

（代招标文件）

招标编号：

- 一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

2、计划工期：60日历天

3、招标项目名称：新浦河（东冠路——浦联农贸市场段）截污纳管及周边环境治理工程监理

4、招标项目内容：项目施工阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。本项目监理范围主要包括施工图范围内所有内容。

5、招标项目规模：截污纳管及周边环境治理工程

6、招标项目资金来源：区级财政资金

7、招标项目实施地点：杭州市滨江区新浦河（东冠路——浦联农贸市场段）

8、项目预算价：347.8889万元；质量控制目标：合格

9、监理费：11.4803*1*0.85*1*0.9=8.7824万元（暂定）

①根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》及《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格[2007]670号，本工程最终施工监理服务收费计费额以最终审计的施工结算价（已承担监理工作的施工结算价合价）为计费额，按投标优惠比例（10%）按实调整监理服务费，但最终监理费用不得超过本次投标报价。

②本工程施工监理服务收费基价根据《建设工程监理与相关服务收费标准》及其附表，采用内插法计算。

专业调整系数：1.0

工程复杂程度调整系数：0.85

高程调整系数：1.0

施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数。

最终施工监理服务收费按照下列公式计算：

施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价(合价)*（1±浮动率）

③无论是否为监理人原因，监理服务期延长的，监理服务费不予调整。

二、投标单位须知

1、投标人必须是具有综合甲级或市政工程监理丙级及以上资质的独立法人 (被杭州市、滨江区招标投标行政主管部门限制参加投标活动且在限制期内，招标人拒绝其参加本次投标活动)；

2、项目总监理工程师必须具有国家级注册监理工程师（市政工程）资格，注册执业单位必须为投标单位，到位率不低于85%  ，每月不少于 25 日历天。

3、报名参加投标的单位和拟任总监理工程师资格不符合要求或存在市场限制信息等问题的，不予摇号。（资格审查情况以“项目些企业、从业人员资格核对表”为准，投标截止时间后任何修正信息或证明均不予认可）

4、投标监理企业发生拟任总监理工程师无在建工程[根据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》（杭建市发[2012]16号）规定，项目总监已办理暂离加锁、完工加锁手续的除外]被举报查实的，停止参与本区国有投资建设工程投标六个月，被摇中确定为中标人的，取消中标资格。

5、投标人及本项目的拟任总监理工程师在一年内（2013年7月17日至2014年7月17日）受到招标人公开书面通报批评的，拒绝其参加本项目投标。

6、本监理项目不接受联合体报名。

7、报名参加本工程投标的监理单位应携带拟派总监理工程师的有效IC卡到场刷卡核验，其法定代表人(或其授权委托人)和拟任本工程的总监理工程师必须准时参加本项目开标会。若由于投标人原因，其法定代表人(或其授权委托人)、拟委派担任本项目的总监理工程师未能准时参加开标会或未当场出示本人身份证原件的或授权委托人未携带开标委托书的或未递交随机摇号方式监理投标函的或未持IC卡刷卡签到的，作自动弃权处理，不予参加摇号。

8、参加投标的单位在开标时须提交以下资料一式肆份（代投标文件）

（注：“申报资料封面”必须加盖投标单位公章和法定代表人签章），格式详见附件：

①封面（须加盖单位公章和法定代表人签章）；

②法定代表人证明书（须加盖单位公章）；

③法定代表人委托他人代理的则需提交授权委托书（须加盖单位公章）；

④随机摇号方式监理投标函；

⑤投标保证金缴纳凭证复印件；

⑥企业资质证书副本复印件（须加盖单位公章）；

⑦企业营业执照副本复印件（须加盖单位公章）；

⑧监理组织架构及监理大纲，监理人员名单及上岗证复印件，监理人员总共不少于 5 人；

⑨拟派于本项目总监理工程师身份证、注册执业证书复印件（须加盖单位公章）；

⑩投标单位对招标公告的所有条款作出承诺的承诺书。

以上资料须以A4纸制作并装订成册，密封包装。若未按以上要求编制、装订成册、密封包装的将不予接收。

投标人须认可招标文件所定监理费（暂定），未对监理费作出确认的及未对招标公告的所有条款作出承诺的，作自动弃权处理，不予参加摇号。

另各投标单位项目总监及委托代理人准备好身份证复印件，开标时需交给公证处工作人员。

9、评标办法：有效投标人两个及以上的，由有效投标人现场抽签决定各自编号，招标人摇号，按摇中的先后顺序确定两名中标候选人，第一次摇中的为第一中标候选人，第二次摇中的为第二中标候选人。

通过资格审查的有效投标人只有一个的，直接确定为中标候选人。

10、中标人的确定：招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，按中标候选人先后顺序确定中标人。若前一中标候选人出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人将按顺序递补确定中标人。

11、投标保证金：投标保证金贰仟元人民币，投标单位请将投标保证金以现金形式在开标截止时间之前提交至滨江区江汉路1786号钱龙大厦五楼505室。未中标的投标保证金在确定中标人后五个工作日内予以退还，中标人的投标保证金在提交履约保证金并签订合同后五个工作日内退还（投标保证金不计利息）。

12、本项目履约保证金为捌仟元人民币，由中标人确定中标后 5天内以转账支票的形式向招标人缴纳。待工程竣工验收合格并移交竣工及结算资料，且合格退场后退还履约保证金（无息）。

13、付款方式：

（1）监理报酬每月支付一次，支付比例为当月工程形象进度比例的60%（当月产值/合同价×监理合同价×60%），并在每月的20日上报，由业主同意后支付，工程全部竣工，累计支付至合同价的60%；

（2）工程竣工验收合格、施工及监理资料移交完成（移交招标人及城建档案馆），支付至结算价的90%；

（3）余款10%待两年缺陷责任期满经复验合格后，若无缺陷责任，则一次性支付。（无息）

14、投标监理企业发生拟任总监理工程师有在建工程[根据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》（杭建市发[2012]16号）规定，项目总监已办理暂离加锁、完工加锁手续的除外。]被举报查实的，停止参与本区国有投资建设工程投标六个月，被摇中确定为中标人的，取消中标资格。

- 三、有关计划时间安排：

- 1、公告时间： 2014年7月18日——2014年7月22日（三个工作日）

- 2、投标文件递交截止时间：2014年8月1日10时30分

- 3、投标文件递交地点：滨江区公共资源交易中心开标室（滨江区政府江南办事大厅二楼）

4、现场踏勘：投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的所有情况及费用。

5、开标时间：2014年8月1日10时30分

6、开标地点：滨江区公共资源交易中心开标室（滨江区政府江南办事大厅二楼）

- 7、中标通知书发放时间：中标公示后3天内

- 四、联系电话及联系人：

- 1、招标单位联系人及电话：陈梁锋：13738096515

- 糜小姐：86603977

- 五、其他需要说明的事项：

1、外地企业须办理进杭备案手续，并取得杭州市建设工程交易中心的交易证，方可参加报名。

2、本工程质量要求达到 合格 标准，监理人应认真履行职责，确保工程达到 合格 标准，若由于监理人不重视质量监理、已经过监理人验收合格批准手续，而工程实际未能达到 合格 标准的，则扣除40%监理费，并报建设行政主管部门按规定条款予以处理。

3、监理人员须按招标人要求到位，对于不合格的监理人员，招标人有权提出更换，直至更换满意为止，由此而导致的费用增加，招标人概不负责；若监理人员即使更换也不能满足招标人要求的，招标人有权中止监理委托合同，并要求赔偿损失。

4、监理项目部组成人员按投标书承诺的名单到位，原则上不得变动，若未经批准擅自变更，委托人有权中止监理委托合同，并要求赔偿损失。

5、即使在委托人认为可以接受或另有要求或其它特殊原因的情况下，监理单位必须事先向委托书提供以下材料并取得委托书的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

1）	书面请示报告；

2）	替换人的身份证（复印件）、毕业证书（原件）、专业技术职称证书（原件）、监理资格证书（原件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

6、监理人员到岗率：（按每月30天总监不低于85%；专业监理工程师不低于90%，如达不到规定到岗率，总监每天扣500元，专业监理工程师每天扣300元，必须旁站的岗位，每缺岗一次扣监理费1000元，累计不超过监理酬金总额的50%。

监理项目部负责对施工项目部人员到岗率的考核，各投标单位应配合与工程相符的各专业人员并根据工程进度需要增加相关人员。

招标人负责对监理项目部人员到岗率的考核。

7、要求监理人投保监理单位和第三方责任险，其费用应包含在监理服务费报价中。投保时间从签订监理合同协议之日起，至本监理服务缺陷责任期满之日止。

8、招标人免费向监理人提供现场办公场所，办公用品及设施等由监理人自理；招标人对本项目监理合同有效期内因物价变动或因国家或地方政府的法律、法规、政策变动而导致监理服务费增减的补偿不予考虑。

9、属下列情况之一者，没收监理单位的部分或全部履约保证金，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理单位自负。

1）合同执行期间，驻地办或其成员拒绝接受委托人管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理单位又不能按委托人要求及早更换。

2）监理人员严重失职造成重大工程事故或违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给委托人造成不必要的损失。

3）合同执行期间，驻地办对承包人管理不力，造成进度缓慢，工程质量低劣，委托人认为驻地办不能胜任监理工作的。

4）驻地办按规定应进行旁站而未旁站或对主要工程未进行跟班检查的。

5）在接到承包人检查预定的时间后12小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题的。

10、本监理合同禁止转包和分包，一经发现，委托方有权中止合同，并处以监理单位监理费总额的20%的违约金。

11、监理单位在监理过程中应对施工单位增加的联系单进行严格把关，不得弄虚作假，签证的联系单必须签署明确的技术意见，不得签署类似“情况属实”等模糊不清的意见及不得签署事后联系单，对经委托人已同意认可的联系单，但由于监理签证时间超过该工作内容发生后28天的，委托人将不予以认可。若经监理签证认可后的单项联系单经审计后的核减费用超过实际费用15%以上的，则扣除2000～15000元不等的监理费；若经监理签证认可后的所有联系单经审计后的核减费用超过联系单实际总额费用5%，则扣除总监理费10%，两项累计最多扣减至总监理费的15%；对情节特别严重的移交有关部门处理。

12、监理单位在编制《财务建设书》时，应充分考虑节假日、双休日和施工工艺具有连续性的工作，对现场监理人员应安排轮班，这种轮班和加班不得以加班费或任何其它名义向承包人或委托人索取附加的报酬，如因施工单位赶工引起监理加班时，监理单位应积极配合。

13、由监理协议书中确定的酬金，是监理单位从事该项目监理的唯一报酬。除此之外，监理单位不允许接受与合同有关的或与其他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付经用出于任何其它考虑的费用。特别不能从承包人处获得任何奖金、实物。

14、本项目所有图纸、规范、设计、报表和其他监理单位为提供监理服务而制备的文件资料均属委托人财产，监理单位在协议书终止期满前应将此类文件、报表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料汇总、整理、装订成册（一式肆份）作为监理竣工资料，交付给委托人（原件和叁份副本），监理单位保留一份副本。

15、因监理单位管理不力造成工程质量低劣和监理单位事前对施工图纸不严格把关造成返工的，应赔偿损失：按实际损失的50%赔偿，直至扣完监理费总额（扣税）；如出现重大的质量安全事故，根据国家相关法律、法规进行处理。

质量、安全、进度的过程监控中，没有依据规范严格监理，导致管理失职、过失或失误，例如隐瞒不报或串通弄虚作假、检查验收或检验数据造假、质量验收资料伪造造假等，每发现一次扣罚2000元。情节严重的追究相关人员的法律责任。

16、本项目合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由工程所在地人民法院起诉。

二、评标原则、方法和内容

一、开标评标

监理项目的开标在区公共资源交易中心进行，招标人、区公共资源交易中心、公证处到场，由招标人摇号，区公共资源交易中心对整个摇号过程和摇号结果予以监督,公证处对整个摇号过程和摇号结果予以公证。

投标单位的法定代表人(或其授权委托人)和拟任总监理工程师必须准时参加开标会。

评标办法采取 “定价认可、合格摇号”的办法。

1、中标价格的确定：根据国家发改委和建设部印发的《建设工程监理与相关收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）确定监理费的基准价，全额政府投资项目，监理费的浮动幅度为下浮10%；非全额政府投资项目，监理费的浮动幅度为下浮20%。

2、摇号办法：有效投标人两个及以上的，由有效投标人现场抽签决定各自编号，招标人摇号，按摇中的先后顺序确定两名中标候选人。

有效投标人只有一个的，直接确定为中标候选人。

二、中标人的确定

招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，按中标候选人先后顺序确定中标人。若前一中标候选人出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人可按顺序递补确定中标人。

所有中标候选人均出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人应重新组织招标。

三、附则

1、投标监理企业发生拟任总监理工程师有在建工程[根据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》（杭建市发[2012]16号）规定，项目总监已办理暂离加锁、完工加锁手续的除外]。被举报查实的，停止参与本区国有投资建设工程投标六个月，被摇中确定为中标人的，取消中标资格。

2、中标监理企业在合同履行过程中，受到建设单位书面通报批评一次，停止参与本区国有投资建设工程投标六个月。

3、中标监理企业在合同履行过程中，受到区级及以上建设行政主管部门书面通报批评一次，停止参与本区国有投资建设工程投标一年。

4、本办法由区建设局、监察局负责解释。

四、本办法自2011年3月1日起实施，区纪要〔2007〕41号文件的相关规定有与本办法相抵触的，以本办法为准。

- 附件一：随机摇号方式监理投标函

- 随机摇号方式监理投标函

致：                      （招标人）：

1、根据你方招标编号为              的              监理招标公告，对招标公告等招标资料研究后，我方愿意按照招标公告要求，响应摇号方式确定中标人，对摇号方式无异议。

2、我方承诺按相关规定和监理规范的要求完成该项目施工阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。

3、我方承诺同意监理费为      万元（暂定） 。实际工期与计划不一致时监理费不作调整。

4、我方承诺同意监理工期为     日历天，质量控制目标为：      。

5、我方资质为                         。如我方中标，我方承诺本工程不转包、分包。

6、我方拟派           为本工程项目总监理工程师，我方承诺该总监无在建工程（发生拟任总监理工程师有在建工程[根据《杭州市建设工程项目总监理工程师管理办法》（杭建市发[2012]16号）规定，项目总监已办理暂离加锁、完工加锁手续的除外]，并承诺项目总监理工程师到位率不低于     ，每月不少于    日历天，在本工程竣工前不予变更。

7、你方中标通知书及本投标函将成为约束双方合同文件的组成部分。

8、若我方中标，愿意按招标公告的规定交纳履约保证金。

投标人名称( 盖章 )：

单位地址：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：          电话：       传真：

开户银行名称：          开户银行账号：

开户银行地址：

附件二

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日期：        年       月       日

附件三

授 权 委 托 书

（招标人）      ：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

附件四

承 诺 书

（招标人）      ：

我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按       （项目名称及招标编号）            招标公告的各项规定，严格执行监理期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制由招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年    月    日