采购需求

（仅供参考，最终以招标文件为准）

付款方式：（1）合同签订后，中标人向采购人提交金额为设备总价15%的预付款保函，采购人审核无误后30天内，向中标人支付设备总价15%的款额作为预付款。

（2）设计联络付款：中标人完成最后一次设计联络后，取得设计联络会议纪要后，在采购人收到中标人支付申请并附下列单据并证实完整无误后三十(30)天内，由采购人按设备总价的百分之十（10%）向中标人支付货款。

（3）过程付款：①中标人按规定的时间将全部货物运抵交货地点，并将货物的发票、清单、质量检验合格证明、移交证明等文件提供给采购人，并证实完整无误后30天内由采购人按设备总价的35%向中标人支付货款②货物全部调试试验完成，通过预验收并取得合格证书后30天内，采购人按设备总价的20%向中标人支付货款。③ 货物通过竣工验收合格并取得合格证书，且该项目经合肥市政府审计部门审计后3个月内向中标人支付至审定设备总价的95％；

（3)剩余审定价5%的款额（无息），作为质量保证金，待质保期结束后30天内，采购人支付给中标人。

（4）备品备件和专用工具费用的支付

支付备品备件和专用工具总价的百分之一百（100％），在采购人收到中标人支付申请并附所需单据并证实完整无误后六十(60)天内，由采购人支付给中标人。

供货期限: 2015年1月1日-2016年1月31日。

前注：

1） 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

一、具体内容详见附件《用户需求书》、《污水密闭提升装置采购清单》，请投标人在获取招标文件后，自行登陆会员系统下载本项目附件。

二、其他

1、采购需求技术规格详见附件《污水密闭提升装置采购清单》、《用户需求书》。
（1）当本招标文件的的条款与《用户需求书》的有关商务条款内容相类似或描述有冲突时，以本招标文件的条款描述内容为准。
（2）当本招标文件的条款与《用户需求书》的有关技术条款内容相类似或描述有冲突时，以《用户需求书》的条款描述内容为准。
（3）《用户需求书》中标注“★”号的均为实质性条款，对这些条款的任何偏离将导致投标无效。