大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理项目

招标编号：青招字CX2015-005

项目名称：大堡子镇陶北村污水管网铺

设工程监理项目

招标人(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人

招标代理机构：青海创鑫工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人

二〇一五年二月十一日

目　录

第一章 招标公告	1

1．招标条件	4

2．项目概况与招标范围	4

3．投标人资格要求	4

4．招标文件的获取	4

5．投标文件的递交	5

6．发布通告的媒介	5

7、投标保证金	5

第二章　投标须知	4

前　附　表	6

一、总　则	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开　标	13

六、评  标	14

七、合同的授予	16

第三章　评标办法及标准	18

一、评标原则	18

二、评标程序	18

三、初步评审	18

四、详细评审	19

第四章　合同文本	21

第五章　投标文件内容	22

第六章　建设工程监理要求及规范	23

一、建设工程监理要求	23

二、工程监理规范	23

第七章　附件	24

1、附件一：投标函	24

2、附件二：授权委托书	25

3、附件三：监理单位综合情况一览表	27

4、附件四：近三年已完监理工程一览表	27

5、附件五：拟派本项目总监理工程师资格一览表	29

6、附件六：拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表	29

7、附件七：拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表	30

8、附件八：建设工程监理费报价表	30

# 第一章 招标公告

青海创鑫工程咨询有限公司公开招标公告

（大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理项目 ）

青海创鑫工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市城北区环境保护局（以下均简称“采购单位”）的委托，拟对“大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理项目”进行国内公开招标，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

| 采购项目名称 | 大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青招字CX2015-005 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 工程监理 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》点击此处阅读 |
| 各包供应商资格条件 | - 本工程建设要求市政公用工程监理乙级及以上资质的监理企业。 - 本次招标不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2015年2月11日 |
| 招标文件发售起止时间 | 2015年2月11日-2月17日，每天上午8:30-12:00，下午2:30-6:00（午休、节假日除外） |
| 招标文件发售方式 | 现场发售 |
| 招标文件售价 | 400元/包。标书售后一概不退，投标资格不能转让。 |
| 招标文件发售地点 | 青海创鑫工程咨询有限公司（西宁市五四大街2号4楼） |
| 购买招标文件时应提供材料 | 企业的营业执照副本原件及复印件、组织机构代码证副本原件及复印件、税务登记证副本原件及复印件、资质副本原件的扫描件、法人授权委托书（附被授权人身份证复印件）。以上资料需加盖公章。 |
| 投标截止时间 | 2015年3月10日09: 00分 |
| 开标时间 | 2015年3月10日09：00分 |
| 投标及开标地点 | 青海创鑫工程咨询有限公司（西宁市五四大街2号4楼） |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：西宁市城北区环境保护局 联系人：程先生 联系电话：13709738936 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海创鑫工程咨询有限公司 联系人：钱青楠 联系电话：0971-6151808转8011 |
| 采购代理机构开户银行 | 浦发银行西宁分行 |
| 收款人 | 青海创鑫工程咨询有限公司 |
| 银行账号 | 350 1015 4800 0021 34 |
| 其他事项 | - 招标人所投项目必须完全响应招标文件所列内容。 - 报价范围、采购范围及所应达到的要求，以招标文件中商务、技术和服务的相应要求为准。 - 招标内容如有变动，以招标文件澄清文件为准。 4、本公告在青海政府采购信息网发布。 |
| 财政部门监督电话 | 0971-5505715 |

青海创鑫工程咨询有限公司

2015年 2月 11日

# 第二章　投标须知

## 前　附　表

| 项号 | 项目名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理项目 |
| 2 | 建设地点 | 大堡子镇陶北村 |
| 3 | 建安投资 | 大写：肆佰伍拾壹万壹仟壹佰陆拾伍元捌角伍分 小写：4511165.85元 |
| 4 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 5 | 批准文号 | / |
| 6 | 设计单位 | / |
| 7 | 施工单位 | / |
| 8 | 监理招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 招标范围 | 工程监理 |
| 10 | 监理工期要求 | 同施工工期 |
| 11 | 工程质量要求 | 合格 |
| 12 | 投标人资质等级 | 投标人必须具备市政公用工程监理乙级及以上资质的监理企业，并在人员、设备资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 13 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 14 | 投标保证金额 | 1、交纳金额：（大写）人民币贰仟元整 （小写）2000.00元； 2、投标保证金交纳形式：转账、电汇（不接受现金），须由投标人从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途。附基本账户开户行许可证； 3、投标保证金交纳截止时间：以投标截止时间前一个工作日招标代理机构财务收到银行送达的到账回单为准，否则其投标将被否决。 开户银行：浦发银行西宁分行 投标保证金账号：350 1015 4800 0021 34 收款单位：青海创鑫工程咨询有限公司； 4、投标保证金及利息的退还，由招标代理机构通过银行转入未中标的投标人和中标人的原银行汇（转）出账户； 5、投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还投标保证金； 6、投标保证金利息起算日期：投标截止时间起第二天； 7、投标保证金及利息退还日期：招标代理机构自收到招标人送交的书面合同的第二日起5日内，以银行转账日期为准。 |
| 15 | 投标有效期 | 60天 |
| 16 | 现场踏勘时间 | 地点：由投标人自行前往。 |
| 17 | 答疑时间安排 | 提交时间：开标前15日 答复时间：开标前10日 |
| 18 | 投标文件的递交 | 地点：青海创鑫工程咨询有限公司（西宁市五四大街2号4楼） 时间：2015年 03月10日09 时00分前 |
| 19 | 开标会 | 地点：青海创鑫工程咨询有限公司（西宁市五四大街2号4楼） 时间：2015年03月10日09时00分 |
| 20 | 招标代理服务费 | 招标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费： 以中标通知书确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数，具体比例按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）、发改办价【2003】857号和发改价格【2011】534号文收取。 |
| 招标文件发售时间:2015年 02月11日起 |  |  |

## 一、总　则

1、工程说明

1.1工程概况

大堡子镇陶北村污水管网铺设工程监理。

1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《青海省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标管理办法》等有关招投标法规、规章、规定，通过招标来择优选定工程监理单位。

2、招标范围及工期

2.1本次招标的范围见前附表第9项所述。

2.2本工程的工期要求见前附表第10项所述。

2.3本工程的质量要求见前附表第11项所述。

3、资金来源

3.1 本工程立项批复见前附表第5项，资金来源见前附表第4项。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求见前附表第12项所述。

4.2本工程采用前附表第13项所述的资格审查方法确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按前附表第16项所述的时间对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人概不负责。

5.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自行承担。

## 二、招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一章　招标公告

第二章　投标须知

第三章　评标办法及标准

第四章　合同文本

第五章　投标文件内容

第六章　工程监理要求及规范

第七章  附件

7.2投标人按规定的时间购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件若有疑问，应按前附表规定的答疑提交时间以书面形式向招标人提交，招标人将以书面形式予以答复，同时将书面答复发送给所有投标人，该部分答复与招标文件具有同等法律效力。

9、招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止时间10日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2当招标文件、修改补充通知、答疑文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.3为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的修改补充通知中予以明确。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的语言、度量衡单位及货币单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3本项目统一以人民币为单位进行报价。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1投标函（见附件一）；

11.2.2法定代表人资格证明书（见附件二）；

11.2.3法定代表人授权委托书（见附件二）；

11.2.4企业资格证明文件（企业法人营业执照、资质证书、基本账户开户许可证、省内企业业绩考核手册、外省企业提供本年度进青备案复印件并加盖单位公章）；

11.2.5监理单位综合情况一览表（见附件三）；

11.2.6招标文件要求提交的其他投标资料。

11.3商务部分主要包括下列内容：

11.3.1建设工程监理费报价表（见附件八）；

11.3.2监理单位综合情况一览表（见附件三）；

11.3.3近三年已完监理工程一览表及正在监理和新承接监理工程一览表（见附件四）；

11.3.4反映企业综合素质方面的资料。

11.4技术部分主要包括下列内容：

11.4.1投标人应按照《建设工程监理规范》的要求，结合项目实际编制监理大纲；

11.4.2拟派本项目总监理工程师资格一览表（见附件五）；

11.4.3拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表（见附件六）；

11.4.4拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表（见附件七）；

11.4.5投标人认为有必要说明的其他内容；

11.4.6省内企业业绩考核手册或外省企业提供本年度进青备案。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的格式（表格可按同样格式扩展）。

13、投标价格

13.1投标人的投标价格应是监理服务期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。

13.2本项目工程监理取费按照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）,青海省发展和改革委员会、青海省建设厅《转发国家发展和改革委员会、建设部<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（青发改收费【2007】798号文）规定执行，按所监理工程概算投资额中的建筑安装工程费作为计费额。

13.3投标价格不包括监理额外工作报酬、附加工作报酬、其它技术咨询服务报酬和招标人给付的奖金。

14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

14.2在原定投标有效期满之前如遇特殊情况，招标人以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退回的规定仍然适用。

15、投标保证

15.1投标人应按“资格预审合格通知书”的规定提交一笔不少于本须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，作为投标保证；

15.2投标人提交的投标保证金，可以选用转账、电汇的方式提交；

15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

15.4招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及含银行同期活期存款利息；

15.5投标人发生下列情形之一时，投标保证金将不予退回：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

15.6.2中标人未能在规定期限内签订合同。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份（注明标段）。

16.2投标文件的正本和副本均须以A4纸装订成册，打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标文件的正本和副本应分别密封，在封口处均应粘贴密封条，并加盖单位公章。

17.2封面应写明招标人名称、招标人地址、拟建项目名称、招标编号、投标人的名称（加盖单位印章），并应在投标文件封面右上角清楚的注明“正本”或“副本”字样。

17.3投标文件必须由专人按招标文件规定的时间、地点送交，以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标人文件的截止时间见本须知前附表第19项。

18.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、迟交的投标文件

19.1招标人在本须知规定的投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝，并退回给投标人。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，可以书面形式向招标人提出补充修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2在投标截止时间以后，投标人不得提出补充修改投标文件的要求。

## 五、开　标

21、开标

21.1.1招标人将按照本须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

21.1.2按规定提交了“撤回通知”和逾期送达的投标文件不予开封，并及时退给投标人。

21.1.3开标会议由招标人或委托招标代理机构主持。

21.1.4招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

22、投标文件的有效性审查

22.1开标时，投标人及投标文件出现下列情形之一的，为无效投标文件，不再进入评标：

22.1.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第16.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

22.1.2投标企业法定代表人未参加开标会又无指定代理人（以法定代表人授权委托书为准）参加会议的；

22.1.3投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

22.1.4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的；

22.1.5投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

## 六、评  标

23、评标会议

23.1评标委员会由招标人依法组成，成员人数为五人以上单数。

24、评标过程的保密

24.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐以及与评标有关的其它情况均应严格保密。

24.2在投标文件的评审与比较、中标候选人的推荐以及授予合同的整个过程中，投标人试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25、投标文件的澄清

25.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作出必要的澄清或者说明。有关澄清、说明与答复，投标人应以书面形式进行。对投标报价和实质性的内容不得更改。但根据本须知第27条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

26.投标文件的初步评审

26.1开标后，经审查符合本须知第22条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

26.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27、投标文件计算错误的修正

27.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

27.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

27.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

27.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。

28、投标文件的评审、比较和否决

28.1评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

28.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将随时通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

28.3评标委员会依据第三章规定的评标办法及标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依据招标人的授权确定预中标人。

28.4重新招标条款：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 七、合同的授予

29、合同授予标准

29.1本项目的监理合同将授予按评标办法规定所确定的中标人。

30、招标人的权力

30.1招标人不受报价最低的投标人或所有投标人约束，在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

30.2招标人在授予合同后仍有增减工作内容的权力。

31、中标通知书

31.1中标人确定后，招标人将于15日内向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交本项目监理招标情况的书面报告。

31.2建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

32、合同协议书的签订

32.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订“建设工程委托监理合同”，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2招标人如不按本须知第32.1款的规定与中标人订立合同或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应予改正。

32.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目工程监理，不得将中标项目转让（转包）给他人。

32.4中标人应该按监理大纲安排，组建好项目监理组织机构。严格实行总监理工程师负责制，保证各阶段监理人员到位，尽职尽责完成监理工作任务。若有违规现象，招标人将给予一定处罚。

# 第三章　评标办法及标准

## 一、评标原则

1、评标原则

1.1整个评标过程严格按照《中华人民共和国招标投标法》、七部委《评标委员会及评标办法》等法律法规规定，遵循公开、公正、公平原则，坚持科学合理、竞争优选原则和质量好、信誉高、价格合理、工期保证、组织方法先进可行的原则。

1.2本次评标采用综合评估法，即对通过初步评审的投标书，依据评标办法分别按监理大纲、投标报价、企业综合素质等方面进行综合评审打分。最后由评标委员会根据招标人授权确定得分最高者为预中标人。

## 二、评标程序

2、评标委员会将按初步评审、详细评审和向招标人提交评标报告的程序进行评标。

## 三、初步评审

3、投标文件有下列情形之一的，为重大投标偏差，按无效标处理：

3.1未提供法定代表人证明书或委托代理人无授权委托代理人证明书的；

3.2未提供有效的企业法人营业执照副本、资质证书（复印件）；

3.3省内投标人在招标文件中未提供业绩考核手册，省外投标人在投标文件中未附2013年度“进青登记手续（复印件）”的；

3.4在投标文件正本中未附有监理报价表的；

3.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

3.6投标文件中有明显不符合监理规范、技术标准的要求的；

3.7总监理工程师未提供注册监理工程师的注册执业证书复印件，注册单位与投标单位不一致的；

3.8投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

3.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.10 投标报价需按发改价格[2007]670号文、青发改收费[2007]798号文执行。

## 四、详细评审

4、监理大纲（35分）

对项目建设质量、进度、安全、投资控制和合同信息管理的方法科学合理、措施得力、有针对性的得满分；方法可行措施一般的酌情扣分。

4.1质量控制（较好者得9～7分，一般者得6～4分）

4.2进度控制（较好者得7～5分，一般者得4～2分）

4.3投资控制（较好者得7～5分，一般者得4～2分）

4.4安全控制（较好者得6～4分，一般者得3～1分）

4.5合同和信息管理（较好者得6～4分，一般者得3～1分）

5、项目监理机构人员素质(32分)

5.1总监理工程师（9分）

5.1.1总监理工程师取得注册监理工程师资格，且具有高级工程师职称者得6分，具有中级职称者得4分。

5.1.2总监理工程师近三年（指2011年1月至今，下同）监理过已完类似工程（指类似规模、类似结构等，具体可由招标人依据项目特点约定）的，有一个给1分，最高给3分。（须附有竣工报验单或竣工移交证书的复印件，并加盖单位公章。）

5.2专业人员配置（14分）

结合建设工程的项目特点，专业监理工程师配置齐全，其中主要专业人员有注册监理工程师资格（或专业监理工程师具备高级职称）且有明显监理业绩，较好者得14～8分，一般者得7～3分。

5.3人员职称、年龄结构等（5分）

项目监理机构配备人员数量合理，以高、中级为主，老、中、青搭配合理的得5分；一般的得1-4分。

5.4注册监理工程师在项目管理机构中所占比例（4分）

20%以下得1分；20%～30%（不含30%）得2分；30%～40%（不含40%）得3分；40%以上得4分。该项目监理机构中若有一个未经监理培训并取得合格证或岗位证书的扣1分，直至扣完4分为止。

6、检测设备（8分）

6.1检测设备配置齐全，完全满足工程检测要求的得8～6分。

6.2检测设备的配置基本满足工程检测要求的得5～3分。

7、监理费报价（10分）

7.1投标价符合要求的得基本分5分。投标报价最低者在基本分的基础上给5分，其余投标报价在基本分与最高分之间按插入法计算得分。

8、企业社会信誉（5分）

8.1近三年中每获一项“重合同、守信用”企业的给0.5分，直至给满2分为止。

8.2企业通过ISO质量体系认证的给1分。

8.3近三年每获一次省部级“先进监理企业”称号者给0.5分，直至给满2分为止。

9、监理企业业绩（10分）

9.1投标人近三年每监理过一个已完类似工程的给2分，直至给满6分为止。（须附有委托监理合同和监理业务手册的复印件）

9.2投标人近三年监理过的工程获得省级及以上优质工程称号的有一个给1分；地市级优质工程的有一个给0.5分；直至给满4分为止。

投标总得分

投标总得分＝监理大纲+项目监理机构人员素质+检测设备+监理费报价+企业社会信誉+监理企业业绩

# 第四章　合同文本

本工程使用建设工程委托监理合同（示范文本）（GF－2000－0202）

# 第五章　投标文件内容

1、投标文件应包括下列内容：

1.1投标函（见附件一）；

1.2监理大纲；

1.3监理企业证明资料；

1.4近三年来承担监理的主要工程；

1.5反映监理单位自身信誉和能力的资料；

1.6监理费报价表（见附件八）；

1.7招标文件中要求提供的其它内容；

1.8如委托有关单位对本工程进行试验检测，须明示其单位名称和资质等级。

2、投标人应提供下述文件及资料：

2.1投标人企业营业执照复印件；

2.2投标人监理资质证书复印件；

2.3监理单位近三年所获国家及地方政府荣誉证书复印件；

2.4投标人法定代表人资格证明书及授权委托书（见附件二）；

2.5监理单位综合情况一览表（见附件三）；

2.6监理单位近三年已完监理工程项目一览表（见附件四）；

2.7拟派项目总监理工程师资格一览表（见附件五）；

2.8拟派项目监理机构其他监理人员资格一览表（见附件六）；

2.9拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表（见附件七）。

2.10省内企业业绩考核手册、外省企业提供本年度进青备案。

# 第六章　建设工程监理要求及规范

## 一、建设工程监理要求

1、建设工程监理工作质量和水平，关键在于现场监理机构组成人员的素质和综合能力。招标人要求投标人优选一位可信赖的项目总监和一个高效精干、配置合理的监理班子实施工程监理。

2、监理人必须按照本项目《建设工程委托监理合同》规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

3、监理人员应模范遵守职业道德，做到行为规范。凡发现违规工作者，招标人有权建议撤换。

4、监理人应按照总监理工程师负责制，主动控制和被动控制相结合，程序化控制、关键点控制等指导思想开展监理工作。

5、项目监理机构应正确处理好与建设单位、承包单位、设计单位及工程质量监督机构的工作关系。

## 二、工程监理规范

1、本项目工程监理工作执行《工程建设监理规范》（DB50319-2000）及国家现行有关法规。

# 第七章　附件

## 1、附件一：投标函

致（项目法人名称）：

1.1 我们收到并研究了贵单位的招标文件，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的建设工程监理任务，严格执行所承诺的责任和义务。

1.2 我们承认投标函、监理大纲及附件为我们投标文件的组成部分。

1.3 如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和项目法人签订工程监理合同，成立             项目监理部，授权　　　担任总监理工程师，该总监仅担任本项目的总监理工程师工作，并保证按监理大纲中所列人员组成项目监理机构进驻施工现场实施监理工作。

1.4 我们同意在投标有效期内，本投标文件一直对我们具有约束力。

1.5 在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同书面的中标通知书，均构成我们双方之间有约束力的合同。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

## 2、附件二：授权委托书

## 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年　 月　 日

## 授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 工程监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       年    月   日至       年    月   日

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年　 月 　日

## 3、附件三：监理单位综合情况一览表

| 企业注册名称 |  |  |  |  |  | 设立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 经营方式 |  | 注册资金 |  |
| 上级主管部门 批准成立机构 |  |  |  |  |  | 注册地点 |  |
| 企业在岗人数 |  |  |  |  |  | 专业技术 人员数量 |  |
| 国家注册监理 工程师人数 |  |  |  |  | 通过监理培训合格人数 |  |  |
| 高级职称人数 |  |  | 中级职称人数 |  |  | 初级职称人数 |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4、附件四：近三年已完监理工程一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 结构 类型 | 面积 | 造价 | 监理 工期 | 质量 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附已完监理工程的建设工程委托监理合同和监理手册复印件并加盖公章。

## 正在工程监理的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

## 5、附件五：拟派本项目总监理工程师资格一览表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |  |  |  |
| 取得国家监理工程师执业资格时间 |  |  |  |  |  | 监理工程师 注册证书号码 |  |  |  |  |  |
| 监理工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 结构类型 |  | 工程质量 | 项目监理机构担任工作 |  |  | 本项目监理工作内容 |

注：本表须附技术职称、监理工程师资格证书和岗位证书复印件及第二章3.1.2款所指监理业绩的有效证明。

## 6、附件六：拟派本项目监理机构其他监理人员资格一览表

| 姓 名 | 年龄 | 专 业 | 技术职称 | 执业资格 | 从事专业工作年限 | 在本项目监理机构中拟担任工作 | 专业监理 业 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附技术职称、国家注册监理工程师资格证书和岗位证书复印件。

## 7、附件七：拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表

| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 计量检测情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 8、附件八：建设工程监理费报价表

建设工程监理费报价表

工程名称：

投标人：（盖章）

投标报价：（人民币大写）

| 计算 方法及 说 明 |  |
| --- | --- |

投标日期：　　年　　月　　日