建 设 工 程 施 工 招 标 文 件

招标编号： TLJS20150244

工程名称:       滨江路地块（上洋洲村）雨污水管工程

招 标 人:           桐庐城市基础建设有限公司      (盖章)

法定代表人或其委托代理人:            申屠学云

联 系 人：      叶建伟         联系电话：  0571-64385533

招标人地址：     桐庐县迎春南路303号丰源大厦四楼

招标代理单位：   杭州金源建设项目管理有限公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            林  杰

联 系 人：      俞忠宾         联系电话：  0571-64385533

代理单位地址：浙江省桐庐县城南街道迎春南路39号建业大厦10楼

日   期： 2015 年 11 月

备案机构:              桐庐县建筑业管理处        （盖章）

目   录

第一章、施工招标公告

第二章、投标人须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

(一)总则

l、工程说明

2、招标范围、工期、质量及安全说明

3、资金来源

4、合格的投标人

5、投标费用

6、踏勘现场

(二)招标文件

7、招标文件的组成

8、招标文件的澄清

9、招标文件的修改

(三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单垃

11、投标文件的组成

12、投标文件格式

13、投标报价及编制依据

14、投标货币

15、投标有效期

16、投标担保

17、投标预备会

18、投标文件的份数和签署

(四)投标文件的递交

19、投标文件的装订、密封和标记

20、投标截止日期

21、迟交的投标文件

22、投标文件的补充、修改与撤回

(五)开标

23、开标

24、投标文件的初步审查

(六)评标

25、评标会议

26、评标过程的保密

27、投标文件的澄清

28、投标文件的符合性鉴定

29、错误的修正

30、投标文件的评估和比较

(七)合同的授予

31、合同授予标准

32、招标人拒绝任何或所有投标的权力

33、中标通知书

34、合同协议书的签订

35、履约担保

三、合同条款

四、合同格式(略)

五、工程技术规范

六、投标文件格式

第一章  施工招标公告

### 1．招标条件

本招标项目 滨江路地块（上洋洲村）雨污水管工程 ，项目业主为 桐庐城市基础建设有限公司 ，建设资金为 自筹 。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

本工程建设地点为 桐庐县城 ，工期60日历天；工程预算价：140.8538万元；工程招标范围：施工图范围内的工程量，包含雨污水管、检查井、集水井、水泥路面破除修复等，具体详见工程预算书及设计图纸。

3．投标人、项目负责人资格要求和专业技术人员配备要求

3.1 本次招标要求投标人须具备注册地在桐庐县的市政公用工程施工总承包企业叁级及以上资质的独立法人。

3.2 本次招标  不接受  联合体投标；

3.3本次招标要求投标人的项目负责人须具备市政公用工程贰级及以上建造师资格（要求提供社保证明资料），并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书），投标人拟派本工程项目负责人不得有在建工程（桐庐县内未加锁管理的工程除外），同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，否则一经查实，取消其中标资格。

3.4本工程投标人需配备的专业技术人员：市政专业的施工员、质检员至少各1人；安全员至少1人。

4．招标文件的获取及投标文件递交截止时间

4.1凡有意参加投标者，请于 信息发布之日起，至开标前到桐庐县公共资源招投标网或杭州市建设工程交易网下载招标文件、工程预算书和施工图等招标资料。

4.2本工程不收取资料费；

4.3 投标文件递交截止时间：2015年11月27日09时30分；

投标文件递交地点：桐庐县招投标服务中心1号开标大厅。

注：参加投标的单位的交易员在开标截止前一个小时内，必须携带在桐庐县招投标服务中心办理的企业IC卡，到开标大厅前触摸屏进行指纹签到（签选的项目负责人与投标文件中拟派项目负责人必须一致），未成功签到的，招标人将拒绝其投标。

4.4本工程招标文件可从桐庐县公共资源招投标网或杭州市建设工程交易网查看和下载，本工程招标文件（包括招标修改、招标答疑、补充文件、通知和工程预算等），以桐庐县公共资源招投标网和杭州市建设工程交易网上的电子文件为准。

注：桐庐县招投标服务中心     网址：www.tlztb.com   联系电话/传真：64217663/64217662

地址: 桐庐县城迎春南路258号国资大厦6楼（桐庐县城白云源路和迎春南路交叉口）

招标人:桐庐城市基础建设有限公司

时  间：    2015年11月

第二章、投标人须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 工程名称 | 滨江路地块（上洋洲村）雨污水管工程 |
| 2 | 1．1 | 建设地点 | 桐庐县城 |
| 3 | 1．1 | 建设规模 及工程类别 | 工程预算价140.8538万元 |
| 4 | 1．1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1．1 | 质量要求 | 符合国家施工验收规范规定的合格标准 |
| 6 | 2．1 | 招标范围 | 详见本招标文件“第一章 施工招标公告”第2项所述 |
| 7 | 2．2 | 工期要求 | 60日历天 |
| 8 | 3．1 | 资金来源 | 详见本招标文件“第一章 施工招标公告”第1项所述 |
| 9 | 4．1 | 投标人资质等级 | 详见本招标文件“第一章 施工招标公告”第3项所述 |
| 10 | 4．2 | 资格审查方法 | 执行桐招管[2013]29号文件，采用资格后审法。 |
| 11 | 13．1 | 工程量清单计价方式 | 综合单价 |
| 12 | 15．1 | 投标有效期 | 为： 30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 16．1 | 投标担保金额 | 1万元，在投标截止时间前入账到桐庐县招投标服务中心指定账户。 本项目的投标保证金由桐庐县招投标服务中心投标保证金电子收付平台（以下简称“银保通”系统）统一收付，具体操作流程详见“桐庐县公共资源招投标网”（http://www.tlztb.com/）→【资料下载】→【投标保证金】栏目。 户名：桐庐县招投标服务中心保证金专户 账号：3300 1617 1820 5300 0524 开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐支行江南分理处 详见本招标文件投标须知第16款规定。 |
| 14 | 6．1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘，由投标人自行踏勘。 |
| 15 | 17．1 | 投标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会； 投标人在 开标四天前（不包括投标截止日当天）以不记名方式传真到64217662或登陆桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）在本页公告网页上提疑区提疑； |
| 16 | 18．1 | 投标文件份数 | 壹份正本， 贰 份副本，中标人应在领取中标通知书前应业主要求向其补交相应份数的投标文件副本。 |
| 17 | 20．1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 收件单位：桐庐县公证处（开标时驻桐庐县招投标服务中心） 地址：桐庐县招投标服务1号开标大厅（桐庐县城迎春南路258号国资大厦6楼） 时间：2015年11月27日09时30分 |
| 18 | 23．1 | 开标会 | 地点：桐庐县招投标服务中心 时间：2015年11月27日09时30分 |
| 19 | 30．4 | 评标标准及方法 | 执行桐招管[2013]29号文件，总价下浮法 |
| 20 | 35．1 | 履约担保金额 | 中标人在签订合同时，向建设单位交纳中标价10%的履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 21 | 1．4 | 设计单位 | 浙江伟东规划建筑设计有限公司 |
| 22 | 1.5.1 | 招标文件、工程预算书等招标资料的发布和获取方式 | 由投标人自行从桐庐县公共资源招投标网或杭州建设工程交易网下载； |
| 23 | 1.5.2 | 招标文件资料费 | 详见招标公告4.2款规定 |
| 24 | 9.2 | 招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 招标人于投标截止时间至少 3 日前（不包括投标截止日当天）在桐庐县公共资源招投标网或杭州建设工程交易网上公布 |
| 25 | 13.1.1 | 本工程规定的投标报价（中标价）、编制的招标人预算价 | 1、本工程的投标报价（中标价）为 117.1043万元(按招标人预算下浮 17 %确定)；【中标价=（预算价-安全文明施工费11507元）×0.83 +文明施工费 11507元】 2、本工程招标人预算价为140.8538万元（其中安全文明施工费 11507元）； 3、以上安全文明施工费含农民工伤保险和税金。 |
| 26 |  | 投标人询疑响应时间 | 时间：投标人（法人代表或委托代理人）应在接到工作人员电话通知时起 10 分钟（该时间填报不得超过30分钟）内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作投标人不予回复或确认。 地址：桐庐县招投标服务中心1号开标大厅 |

注：本招标文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。

二、投标须知

(一)总则

1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第5项所述；

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理招标申请，并经 桐庐县住建局 备案，现通过  公开  招标来择优选定施工单位。

1.3招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责，并成立招标领导小组，全面负责该工程的招标工作。招标全过程由县招管办、县住建局、县公证处等单位到场监督、监察、公证。

1.4本工程的设计单位见前附表第21项，本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5招标资料的获取

1.5.1招标资料获取方式:招标文件、工程预算书等招标资料由投标人自行到桐庐县公共资源招投标网或杭州建设工程交易网上查看和下载；

1.5.2本工程以电子文档形式发布相关招标文件、预算等招标资料，故本工程不收取招标资料费；

1.6投标人办理进场交易和企业IC卡

（1）投标人在工程开标前，如尚未办理企业IC卡的，或虽已办理，但已过有效期限的，则须到桐庐县招投标服务中心办理进场交易手续和企业IC卡（具体办理事宜请与县招投标服务中心联系，联系电话：64217659，联系人：袁小姐）。

（2）各投标单位应当在开标前办理备案人员信息入库，由于投标单位未及时办理人员入库而导致开标刷卡签到失败的，责任由投标人自行承担。

（3）参加投标的交易员在投标截止前一个小时内，必须到开标大厅前的触摸屏进行指纹签到并签选投标文件中拟派的项目负责人；

（4）投标截止时间前交易员未成功签到或签选的项目负责人与投标文件中拟派的项目负责人不一致的，招标人将拒绝其投标。

2、招标范围、工期、质量及安全说明

2．1本次招标的工程范围见前附表第6项和工程预算编制说明所述；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表第7项所述。

2．2．2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2．2.3施工工期要求及奖罚措施：中标单位必须在中标承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据招标管理规定，一旦中标单位确定，中标工期必须严格执行，中标工期即为合同工期。工期实行提前完成不奖，延期违约处理（详见投标函附录）。

凡属下列情况之一者，经建设单位签证同意，工期相应调整：

（1）设计变更；

（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；

（3）发包人未按约定提供开工条件；

（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；

（5）招标单位同意顺延工期的其他原因。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第5项所述。

2.3.2中标单位应在工程竣工验收一个月内向招标人提交完整的竣工验收资料肆份。

2.3.3中标单位完工场地清理后，场地要符合招标单位和监理单位的现场代表的要求。

2.3.4工程质量验收不能达到合格的，除修补合格外，还须支付违约金。

2.4工程安全事项及违约责任

2.4.1中标单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗。中标单位应实施严格的各类安全防护措施，做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受招标单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故，一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

2.4.2施工期间中标单位应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，中标单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同款项下的合格支付。

4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4．2投标人合格条件见本工程施工招标公告；

4．3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人；

5、投标费用

5．1投标费用详见工程说明1.5项；

5．2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6．1招标人将按前附表第14项所述由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6．3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

(二)招标文件

7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容:

（1）招标公告

（2）前附表、投标须知、合同条款及合同格式

（3）工程技术要求

（4）工程规范

（5）投标文件格式

根据本招标文件有关条款规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7．2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第15项规定时间前一律以不记名方式传真到64217662或登陆桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）在本页公告网页上提疑区提疑，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日  3  天前（不包括投标截止日当天），通过网上公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.l招标文件发出后，在投标截止日  3  天前（不包括投标截止日当天）的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在开标  3  天前（不包括投标截止日当天）在桐庐县公共资源招投标网或杭州建设工程交易网上公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少  3  日前（不包括投标截止日当天）按规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

(三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的由投标技术文件和资格后审文件组成

11.1投标人的投标文件由以下内容组成：

(1)法定代表人资格证明书

(2)法定代表人授权委托书

(3)投标函

(4)投标函附录

(5)工程投入的施工机械设备情况表

(6)劳动力计划表

(7)投标人的资格后审文件由以下内容组成：

1）投标人资格后审提交资料原件清单表；

2）投标人基本情况表；

3）拟派项目管理班子人员表；

4）拟派项目负责人简历表；

5）投标人《法人营业执照》、《企业资质证书》《安全生产许可证》的原件及复印件；

6）按要求提供项目负责人的注册建造师证书、B证及备案证明的原件和复印件，或提供行业主管部门出具的有效证明文件的原件及复印件；

7）提供当地社险办开具的拟派项目负责人在投标人企业缴纳养老保险的社保证明原件及复印件，缴纳期限不少于该项目负责人从备案当月（含）至2015年10月份（含），若投标人的拟派项目负责人是在开标日期的当月备案的，则不用提供社保证明；若投标人拟派的项目负责人为退休人员的，则可以不提供社保证明，但必须提供与投标人企业签订的劳动合同及本人身份证原件及复印件；若投标人的拟派项目负责人为退休人员，同时又为投标人公司法定代表人的，则投标资料中无须提供拟派项目负责人的劳动合同和身份证原件，但开标时，必须随身携带身份证原件，以备公证人员查验身份。

8）提供本工程“拟派项目负责人无在建工程承诺书”；（格式附后）

9）提供市政专业的施工员、质检员上岗证书原件及复印件

10）提供安全员C证原件及复印件

11）招标文件要求提供的其它资料

注：（1）招标人要求投标人在投标文件中必须明确拟派项目管理班子成员，并按要求提供相关资料。

（2）为便于专家评标：以上资格审查而要求投标人提供企业资料原件的，投标人应另袋单独包装在一个密封袋内，并提供盖好投标人单位公章的资料原件明细清单（一份粘贴在密封袋的外包装上，其它按要求装订在投标文件中）。

- 若投标人为桐庐县投标企业信用平台成员，可提供通过信用平台系统打印的文件来替代对应相关的原件，并把打印的文件按招标文件要求编制和装订在投标文件中，在投标时无需提供相关原件，但项目负责人的相关证书原件必须按招标文件要求提供；若投标人未提供通过信用平台系统打印的文件来替代对应相关的原件，但是在同一时间内参加桐庐县招投标服务中心多个工程投标的，资料原件（不包括本工程项目班子组成人员的个人资料原件，即个人资料原件必须按要求提供）不能如数提供的，应附注说明资料原件放在哪个投标工程。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

13、投标报价及编制依据

13.1投标报价

13.1.1根据桐招管[2013]29号文件的规定，结合本工程实际情况和预算价（详见招标人工程预算书），确定本工程的投标人的投标报价（具体投标报价数额详见投标须知前附表第25项规定），投标人必须按此明确规定的投标报价数额作为本次的投标报价，且不得更改。

13.1.2投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部；投标报价为完成本合同所有工程量的必须支付金额的总和。

13.1.3技术规范要求的费用包括在投标报价中；

13.1.4合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

13.1.5本工程报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、农民工工伤保险费、税金等一切费用。

13.1.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.1.7投标单位应根据有关要求加强安全防护、环境保护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证落实。投标报价中已含按规定计入总价的以上四项费用。

13.1.8中标人的投标报价将作为签订合同和施工结算的有效依据，合同价款中包括的风险范围和风险范围以外合同价款调整方法见合同专用条款的规定。“合同条款”中说明的风险范围内的风险费用已计入投标报价中，中标后不作调整。

13.1.9凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由招标人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在投标报价（总价）中，今后不论是否漏项均不予调整。

13.2本次招标，招标单位委托有造价资质的单位编制预算价；招标人预算价和投标报价参考的编制依据具体详见本工程预算编制说明。

14、投标货币

14.1本工程的投标应以人民币报价。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

本项目的投标保证金由桐庐县招投标服务中心投标保证金电子收付平台（以下简称“银保通”系统）统一收付，具体操作流程详见“桐庐县公共资源招投标网”（http://www.tlztb.com/）→【资料下载】→【投标保证金】栏目。

户名：桐庐县招投标服务中心保证金专户

账号：3300 1617 1820 5300 0524

开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐支行江南分理处

16.1投标保证金的金额：详见投标人须知前附表第13项规定。

16.2投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

16.3投标保证金的缴存方式：

16.3.1本项目的投标保证金由桐庐县招投标服务中心投标保证金电子收付平台（以下简称“银保通”系统）  统一收付，具体操作流程详见“桐庐县公共资源招投标网”（http://www.tlztb.com/）→【资料下载】→【投标保证金】栏目。

户名：桐庐县招投标服务中心保证金专户

账号：33001617 1820 5300 0524

开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐支行江南分理处

投标保证金的金额：不少于1万元。

投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

投标保证金的缴存方式：

银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出。投标人若有多个项目在本招投标中心投标时，必须按每个投标项目逐次逐笔分别足额交纳

投标人已经缴纳年度投标保证金的，凭缴费期内的投标保证金年卡作为已经递交投标保证金的依据，无需重新缴纳投标保证金。

16.3.2投标保证金的缴存时间：

投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天22：00(北京时间)前足额交纳所投项目的投标保证金到达桐庐县招投标服务中心投标保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳。投标保证金收到时间以实际到账时间为准。

16.4投标保证金的退还：对缴入和退付的投标保证金，桐庐县招投标服务中心不开具和收取投标人的收款收据（开标时由县招投标服务中心统一出具投标人交纳投标保证金的证明），退付情况将在桐庐县公共资源招投标网上定期公布，请各投标单位自行查询。

16.4.1投标人在项目关联成功后，若出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、保证金金额不足、投标人不足三家等情形，“银保通”平台在开标（投标截止）后的两个工作日内自动退还投标人的投标保证金。

16.4.2未中标单位在中标公示结束后3-5个工作日内，“银保通”系统自动退还本项目投标保证金。

16.4.3中标单位凭合同副本原件和“中标单位退还申请单”退还保证金。受理合同和申请单后3个工作日内“银保通”系统自动退还中标单位本项目的投标保证金。

16.4.4投标人缴纳保证金后，由于各种原因未与投标项目（标段）关联成功的，凭“未投标单位退还保证金申请单”办理退还手续。办理手续后3个工作日内“银保通”系统自动退还其投标保证金。

16.4.5银保通系统保证金专线联系方式：0571-64217661（招投标中心）0571-64638621（建行桐庐支行）

16.4.6招标项目（标段）有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理结束后，按前述规定退还投标保证金。

16.4.7投标人在此期间银行基本账户发生变化时，应及时到招投标中心办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地缴纳与退还。变更信息请联系0571-64217659。

注：若保证金缴纳时的账户与“银保通”系统中预留基本户信息不一致，保证金将无法关联。

16.5投标保证金不予退还的情形：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

17、投标预备会(答疑会)

17．1投标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第15项规定时间前一律以不记名方式传真到64217662或登陆桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）在本页公告网页上提疑区提疑，要求招标人提出澄清。

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；

17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在前附表第15项规定时间前以规定的方式提出，招标人在投标截止日  3  天前（不包括投标截止日当天）将做出澄清和解答，并由投标人自行在桐庐县公共资源招投标网或杭州建设工程交易网下载。

17．4招标人所做出的澄清和解答，以桐庐县公共资源招投标网上电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行；

18、投标文件的份数和签署

18．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第16项规定份数的投标文件；

18．2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

18．3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；

18．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

(四)投标文件的递交

19.投标文件的装订、密封和标记

19．1投标文件的装订要求：投标书、相关资料原件分二部分密封，分别装入不同的包密封。投标人应当在密封袋封面上清楚地分别标明“投标书”及“相关资料原件”字样。投标人还应在密封袋封口处加盖投标人印章及法人代表或委托代理人印章，在投标书封面上应标明”正本”或”副本”。

19．2在投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址；

(2)注明下列识别标志；

·a·工程名称及招标编号；

·b·    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

19．3除了按本须知第19·2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

19．4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20、投标截止日期

20．1投标人应按前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给县招投标服务中心，向桐庐县公证处(开标时驻桐庐县招投标服务中心)办理移交手续。

投标人在递交投标文件的同时，应随带投标保证金卡（此卡由已交纳年度保证金的投标人提供，其它交纳本工程投标保证金的不须提供交款收据，由县招投标服务中心统一出具投标人交纳投标保证金的证明，供有关单位查验）及IC卡，同时交易员必须参加开标会议。

20．2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的投标文件

21．1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22．1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

22．2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

22．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

(2)具有本须知第19·2款所要求的标注；

(3)非常清楚地标明"撤回"字样；

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

22．4根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

22．5根据本须知第16·5款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金或投标保函将被没收。

(五)开   标

23、开标

23．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

23．2参加开标会议的投标人的法定代表人、交易员参加开标会议，并随带本人有效身份证，有效期内的企业IC卡、由县招投标服务中心统一出具投标人交纳投标保证金的证明或年度投标保证金卡（如有）参加开标会，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，作该投标人自动放弃投标，不予开标处理。参加投标的交易员在投标截止前一个小时内，必须到开标大厅前的触摸屏进行指纹签到并从企业库里签选正确的拟派项目负责人（该项目负责人必须与投标文件中的拟派项目负责人必须一致）；投标截止时间前交易员未成功刷卡签到或拟派项目负责人签选失败的或拟派项目负责人与投标文件中拟派项目负责人不一致的，招标人将拒绝其投标。

注：1、法定代表人本人必须参加开标会议，若请假、迟到或缺席的均视作无效投标（因不可抗力经行政主管部门和县招管办同意的除外）。

2、如法定代表人不能全过程参加开标会议的（法定代表人必须进行到场确认），可以由委托代理人负责开标会议的相关事项（须携带有效的授权委托书）。

23．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23．4开标会议由招标人主持，

(1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；

b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

c、参加会议的所有人员应关闭手机或调至震动等，开标期间不得高声喧哗；

d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

(3)公证处校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场宣布为无效标：

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的；

③投标人未在开标截止时间前一个小时内，在触摸屏上成功签到的。

(4)公证处对投标人的法定代表人及交易员进行到场验证，并核查企业IC卡、投标保证金交纳情况等。有下列情形之一的，应当场宣布为无效标：

①投标人的法定代表人未参加开标会议的；

②交易员未参加开标会议的；

③未按招标文件要求交纳投标保证金的。

注：若投标单位>20家时，先由招标人代表从通过公证处验证的所有有效投标人中随机摇号确定15家投标单位进入评标环节，其余投标单位不再进入评标环节，投标文件不予开封并退给投标人。

(5) 公证处拆封入围评审阶段的投标人的投标文件；评标小组先对投标人的资格条件进行审查，后对通过资格条件审查的投标文件进行评审，有关监管、公证单位派员到场监察、监督、公证；（休会）

(6)主持人宣布资格审查和投标文件评审结果；

(7)由招标人代表当众在经评审的合格投标人中按规定随机抽签产生中标候选人；

(8)投标人授权代表对各自的抽签结果予以确认；

(9)主持人宣布开标结果及开标会议结束。

23．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

24、投标文件的有效性审查

24．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③投标人未在开标截止时间前一个小时内，在触摸屏上成功签到的；

④未按招标文件要求提交投标保证金的。

投标文件出现下列情形之一的，经评标委员会复审，并在开标会上宣布结果：

- 投标文件份数不符合招标文件要求的；

- 不同投标人的投标文件封套上加盖的印鉴章出现同一人情况的；

(六)  评   标

25、评标会议

25．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

25．2评标委员会由依据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招投标管理条例》等有关法律规定组织。

26、评标过程的保密

26．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

26．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

27、投标文件的澄清

27．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27．2在评标过程中，如对投标书中有疑问，评标委员会需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

28、投标文件的符合性鉴定

28．1开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的资格审查文件和投标技术文件由评标委员会进行评审；评委先对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，投标文件不得进入下一阶段的评审和不得进行中标候选人抽签。

28．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

28．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29、错误的修正

29．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

30、投标文件的评估和比较

30．1评标委员会将按照本须知第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

30．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

30．3评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

30．4评标方法和标准

根据县招管办、县建设局和监察局联合发布的桐招管【2013】29号文件，本工程采用总价下浮法评标。

招标人按桐招管【2013】29号文件规定的合理区间，结合本工程编制的预算价和工程实际情况，确定本工程中标价（具体中标价金额详见投标须知前附表第25项规定），投标人报价与此规定不一致的为无效标书，作无效标处理。

由评标小组先对投标人的投标资格进行审查，再对审查通过的投标人的投标技术文件进行评审，资格审查通过和投标书评审合格的投标人进入中标抽签。具体评标办法见“附件A：总价下浮法”。

30．5中标公示：招标人依法确定中标候选人后，将在桐庐县招投标服务中心场内公告栏和信息网上进行3个工作日公示，任何投标人对本次招标活动有异议的，请在三天公示期内向招标人提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

(七)合同的授予

31、合同授予标准

31．1本工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人。

32.招标人拒绝任何或所有投标的权力

32．1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

33、中标通知书

33．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

33．2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

34、合同协议书的签订

34．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 5 日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；

34．2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

34．3中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让(转包)给他人。

35、履约担保

35．1合同协议书签署之前，中标人应按前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退还。

35．2如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36、投标要求

36．1本工程严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准规定》、杭建市发（2005）713号关于转发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知、桐建设通（2003）50号关于《桐庐县建筑施工企业行业信用管理办法》的通知、桐建管[2005]42号关于转发《杭州市建设工地职工宿舍安全使用与管理暂行规定》的通知、桐建管[2005]43号关于我县建设工地开展“关爱民工生活”现场职工宿舍整治活动的通知，建立建筑市场有关企业和专业技术人员信用档案。

36．2严格执行桐建设通（2003）51号关于《桐庐县建筑施工企业项目经理管理实施细则》（试行）文件，对工程项目施工实行项目负责人负责制。

36．3项目负责人只宜担任一个施工项目的管理工作，其承担的工程规模和专业，应符合所在企业资质所核定的范围，并与项目负责人资质等级范围和专业相适应；专业资质项目负责人不能承接超越其资质以外的工程项目。

36．4施工企业参加建设工程项目投标，应向招标人提交项目负责人资质证书原件。在提交投标文件后，到确定中标人直到工程竣工，投标人不能更换项目负责人。

36．5中标人确定后，招标人退还未中标企业的项目负责人资质证书。中标企业的项目负责人资质证书，须交县建管处保管，由县建管处出具保管证。

36．6项目负责人完成工程项目合同确定的相应工作任务，工程项目通过竣工验收并办妥备案手续，到建管处领回项目负责人资质证书。当项目负责人负责施工管理的工程临近竣工阶段，经招标人同意，允许该项目负责人参加下一个工程的投标活动，但该项目负责人仍然对上个工程负责。

37、其它说明

37．1凡建设单位和施工企业在招投标过程中违反招投标规定的按有关招投标管理文件执行。

37．2在招投标工程中，相关单位应严格执行建设部第66号令《建设行政处罚暂行规定>、浙江省人民政府第110号令《浙江省工程建设违法行为行政处罚规定》和桐纪（96）18号〈关于加强桐庐县建筑市场管理的若干纪律规定〉的规定。

37．3本工程自招标至竣工结算的全过程中，未到县招标办审查备案，建设单位和施工单位擅自签订与本工程施工有关的其他合同（协议）和口头约定一律无效。

37．4本招标文件未尽事项均以《中华人民共和国招标投标法》、《桐庐县建设工程施工招标投标管理办法》、《建设工程施工合同》GF-2013-0201通用条款等规定为依据执行。

37．5在工程项目施工完成之前，对中标人的项目负责人证书实行押证管理。

（八）其  它

第一、第二中标候选人将在桐庐县招投标服务中心及信息网上进行公示，任何投标人对本次评标结果有异议和疑问的，可以在本次中标人明确后3个工作日公示期内，以书面形式向桐庐县招投标管理办公室提出，逾期不再受理。（公示期间，中标候选人的项目负责人相关证书须押在行业主管部门，公示结束中标人确定后，未中标人的项目负责人相关证书退换，中标人的相关证书须押在行业主管部门。）

附件A：总价下浮法

总价下浮法

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）投标书评审；

（五）完成评标报告。

第二条  招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条  评标前准备工作

评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及评标定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

第四条  资格审查

评标委员会依据招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格进行符合性审查。投标文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，予以无效标，其投标资格被取消，不再进行下一步评审，不得进行中标候选人的抽取，不得推荐为中标候选人。

1、企业法人营业执照、资质证书过期、安全生产许可证，或投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；或企业资质不符合要求；

2、企业被停止市场活动；或者投标资格被取消；或者被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

3、项目负责人停止市场活动；或项目负责人为国家机关在职人员的；或项目负责人有在建项目；或项目负责人资格不符合要求；

4、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

5、投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

6、投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

7、投标人为本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

8、投标人为本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务的；

9、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

10、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

11、与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

12、投标人未办理企业IC卡（在桐庐县招投标服务中心办理的）的；

13、未提供项目负责人的注册建造师证书、B证及备案证明的原件及复印件的（但提供了行业主管部门出具的有效证明原件及复印件的除外）；

14、未按要求提供项目负责人参加社保的有效证明材料原件及复印件的，或提供的资料不符合招标文件要求的；

15、未按要求提供本工程“拟派项目负责人无在建工程承诺书”的；

16、未提供投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证这三项原件及复印件的；

17、投标人投标书中所打印的拟派“项目管理班子配备情况表”中的项目负责人姓名与投标人提供的资料原件或复印件不相符或不一致的；

18、未按招标文件要求提供相关资格审查资料的；

19、所提供的资料有弄虚作假的；

20、不符合资格审查条件的其他情形；

第五条：投标文件审查：

投标文件出现下列情形之一的，投标文件作无效标处理，不得进行中标抽签：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

（4）不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按无效标处理；

（5）投标人投标报价未按招标人规定的数额填报的；

（6）投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

（7）未提供法定代表人身份证明或授权代理委托书，或者虽有但被评标委员会认定为无效的；

（8）投标资料中有弄虚作假的；

（9）投标人的投标报价与招标人规定的投标报价不同的；

（10）不响应招标文件实质性要求的，或附有招标人不能接受的条件；

（11）投标人名称或组织结构（包括项目负责人）与资格审查时不一致的；

（12）招标文件（包括资格审查文件）中另行规定的其他无效标或无效条款的；

（13）有关法律、法规规定的构成无效标要件的其他情形。

第六条：确定中标单位

在经评审的合格投标人中随机抽签产生第一、第二中标候选人，评标小组根据抽签结果，推荐第一、二中标候选人。

抽签办法：①当投标单位≤20家时，先由评审合格的有效投标人抽取代表投标人的号码，然后由招标人开启摇号机按钮随机产生中标候选人。（招标人第一次抽到的号码所对应的投标人即为第一中标候选人，招标人第二次抽到的号码所对应的投标人即为第二中标候选人）

②当投标单位＞20家时，先由通过公证处验证的所有有效投标人以刷卡签到顺序至公证处抽取代表投标人的号码，然后由招标人代表在经抽取的号码中随机摇号产生15家投标人进入评标环节，评标委员会只对摇号产生的15家投标单位进行评审，最后由招标人代表在评标委员会评审合格的有效投标人中随机摇号（按原验证后抽取的投标人的号码）产生中标候选人。（招标人第一次抽到的号码所对应的投标人即为第一中标候选人，招标人第二次抽到的号码所对应的投标人即为第二中标候选人）

注： 当投标单位≤20家时，将采用第①种抽签办法；

当投标单位＞20家时，将采用第②种抽签办法。

第七条  完成评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）无效标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）其他建议。

三、合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局2013年7月1日[建市(2013)56号]文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）。

通用条款

（略)

# 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：          /

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：浙江伟东规划建筑设计有限公司                    ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/

1.1.3.9 永久占地包括：/             。

1.1.3.10 临时占地包括：  /      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（4）《关于建筑工程禁止使用模板木支撑系统和毛竹脚手架的通知》（桐住建通【2012】88号）

（5）《关于印发桐庐县商品混凝土管理暂行办法的通知》（桐政发【2006】94号）

（6）《桐庐县人民政府办公室关于加快推进限期禁止现场搅拌砂浆工作的实施意见》（桐政办【2013】108号）

（7）《关于进一步加强桐庐县建设工程施工现场人员管理的通知》（桐建管【2012】6号）

（8）《关于进一步加强桐庐县建设施工企业项目经理管理的通知》（桐建管【2012】10号）

（9）新工艺、新技术的约定：

（10）其他：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：五套（包括竣工图用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图          。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定       ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定    ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定         ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限：  双方另行确定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理          。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建、维修、养护和管理工程施工所需的场内道路和交通设施，费用由承包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方  承担。

本工程的超大件：    /

本工程的超重件：    /

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是         ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /                ；

#### 调整合同价格的修正时间：    该工程量清单项目施工完成后     。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：驻现场工程师  ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

施工用水、用电由发包人接至施工场地附近，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、水表的表后工程费用由承包人自理；用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/               。

发包人是否提供支付担保： /                    。

发包人提供支付担保的形式： /                    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：   四套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档   。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定    。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：/

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天  。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：   / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包            。

主体结构、关键性工作的范围：/                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                       。

其他关于分包的约定：                                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款10%作为履约保证金（不计息），以现金、银行保函形式提供，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同                   。

关于监理人的监理权限：见监理合同                   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /                                ；

（2）                                    ；

（3）                                    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /                         。

关于工程奖项的约定：  /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚 。

（4）上述手续办理费用约定如下： 由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（   ）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（① ）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付              。

②  其他：                                            。

（2）其他：     /                                     。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（30）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按1000元/天处罚承包人      。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的3%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他                                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

双方另行确定                                     ；

。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /                           。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行        。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /                   。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：     /                     ；

试验、检测单位选择约定：     /                         ；

试验、检测费用约定：    /                              。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    /                          。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定             。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 【注：这里的单价是指按（中标价减去不可竞争费用）和（招标人预算价减去不可竞争费用）同比例优惠后计算确定的单价，下同】

①如果在清单中有相同工程项目单价的，则按相同工程项目的单价计算确定； ②如果清单中没有相同工程项目单价的则按以下方法确定：a、清单中有类似工程项目单价的，参照合同类似项目的单价计算确定。b、清单中没有类似工程项目单价，其费用计算方法应结合投标口径，按招标人招标控制价编制依据计算并结合投标时的优惠幅度确定。③如果投标单价明显高于或低于市场价格水平时，且合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量10%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应结合市场报价水平由双方另行确定，其相应单价参照投标口径的组价原则，并最终以审计为准；  ④由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅计算变更部分相应定额子目调整综合单价；材料变化（包括砼、砂浆标号变化）根据材料消耗量（消耗量不能大于相应定额子目的用量、除国家强制性设计规范有明确要求外）的不同调整材料的差价，调整差价结合投标水平考虑优惠。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /                 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         /         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /                   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

自筹工程因市场价格波动引起的调整按以下第（  ）种方式约定执行：

（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市[2011]198号）执行                   ；

（二）其他：                                          。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（            %）

（2）材料价格的风险幅度（           %）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（  ）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：

。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：

。

（3）竣工后一次性结算

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本工程采用固定单价合同，在风险包干范围内单价[即投标人单价按发包人提供的招标控制价（预算书）中的综合单价乘折算系数确定，折算系数=（投标报价-不可竞争费用）÷（招标人预算价-不可竞争费用），下同]一次性包干，组织措施费一次性包干；工程竣工后，清单工程量按经监理和招标人签证后的实测实量联系单、竣工图和设计变更单按实结算。(注工程预算和工程量清单编制说明有规定的按编制说明规定执行)

综合单价包含的风险范围：

①合同执行期内，施工临时停电、停水造成的连续8小时以内的停工； ②合同执行期内，因客观原因造成停工、窝工； ③合同执行期内可能发生的其他费用 ，包括市政、市容、卫生、环保、治安等；④组织措施项目费实行投标价包干，不得因工程变更而调整。⑤工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证无效。⑥工程量计算规则未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内；⑦施工期内遇市场价格（人、材、机）波动。⑧施工场地的围护、运输保洁费，由于停电、停水造成的增加费用，附近居民因施工不便应增加的设施或便道等增加的各类费用。

风险费用的计算方法：按浙江建建发【2008】163号文件执行 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1规定 。

（2）发生招标人提供的工程量清单有误（包括清单描述严重失误、漏项等），或非承包人原因的设计图纸变更，或经发包人确认、签证认可的特殊事项可调整合同价款。调整方法如下：1、竣工结算时工程量计算规则按招标文件以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单对应计算规则执行，承包人投标时承诺的综合单价一次性包死；2、经发包人确认的设计变更、发包人的修改要求，调整方法见“10.4.1、变更估价原则”。

(3)其他：因不确定因素变更工程实施范围，工程结算时按实际实施工程范围调整总价。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /

。

风险费用的计算方法：  /

。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /

。

3、其他价格方式：    /                              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：工程开工后7天内支付合同价款10%的预付款。

预付款支付期限：  人员、设备进场开工七日内             。

预付款扣回的方式：/      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量                        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款                   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订，开工后支付合同价的10%作为预付款。工程进度款按实际完成工程进度（工程量）每月结算一次；工程款按实际完成工程量的70%支付（含预付款金额）；竣工验收合格后付至合同价的80%（含预付款金额）；结算审计并经审定后支付至结算造价的95%，质保期（质保期一年）满且验收合格后，付清余款（余款不支付利息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /         。

（2）发包人支付进度款的期限：   /                     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  1000元/天       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /                                 。

（1）单机无负荷试车费用由     /                承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /                 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /                     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后3天内    。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内   。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款         。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   收到竣工付款申请单28天内，如需审计的，在收到审计报告后7天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  四份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷期满且工程竣工交付使用两年后    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后14天内        。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   见工程质量保修书                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /                ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:      /                                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /                          。

关于质量保证金的补充约定：     /                     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    双方另行确定        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行确定                     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行确定。

（7）其他：  /                                     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   双方另行确定            。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定                                  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行            。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /                            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /                      。

选定争议评审员的期限：      /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /               。

其他事项的约定：        /                            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）提交          /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向        桐庐县           人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

双方约定的承包人其他违约责任:

（1）竣工验收后的工程结算最终以审计审核为准。

（2）施工用水、用电由发包人接至施工场地附近，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、水表的表后工程费用由承包人自理；用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。

（3）水准点与座标控制点交验要求：由专业测绘队进行放样，提供基准点，监理工程师交验，双方代表做好现场的效验工作并签字确认。移交后，承包人应予以很好保护，完工后将水准点完好地交还给发包人。

（4）图纸会审和设计交底时间合同签订后通知承包人，发包人组织设计、监理、施工等有关部门进行图纸会审和设计交底。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人协调、由承包人负责保护。

（6）发包人委托承包人办理的工作：  工程报监、施工许可证办理、工程竣工备案资料整理等有关手续。

（7）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程实施的施工组织设计，每月提供工程量月进度报表和材料供应计划，每月25日提供上月25日至本月24日完成工作量和工作价款表，上报监理人与发包人核定。如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划。（以上均需监理工程师签字并盖章后，送达发包人认可。）

（8）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担全部责任及费用。

（9）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由中标单位提供建设方管理人员办公室1间（每间约20m2），并配备相应的办公桌椅。

（10）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

（11）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人承担已完工程成品保护，承担费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用；因行窃或失火造成的损失均由承包方负责，由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

（12）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：  由承包人负责保护并承担费用。

（13）施工场地清洁卫生的要求： 按标化管理要求进行保洁，要求施工场地每天做到“工完、料净、场地清” 。

（14）承包人采购材料设备

1）承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，主要材料应是发包人在开标前所列备选品牌之一（主要材料未经招标人认可不得调换），材料质量必须符合国家现行有关规范标准和设计要求，并经监理和建设单位签证同意方可使用。 材料质量、规格与要求不符的，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的一切费用和工期延误损失。

2）承包人采购供应的材料、设备，必须符合设计及招标时技术指标要求，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；必要时发包人将对设备交付进行验收。

3）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和机电行业等标准要求。

4）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换，直到发包人和监理工程师确认验收合格，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

5）因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

6）施工中如遇材料（设备）因实际情况需要变更，则变更后材料（设备）的单价不能突破投标人投标文件所投报的材料（设备）单价 (除施工图和招标文件要求的材料、设备在材料质、技术参数、品质在变更时发生重大变化外) 。

（15）本项目工程质量要求符合国家施工质量验收规定合格标准，中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级。质量等级以招标人评定的等级为准。承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到质量目标。经验收，如有不合格工程，在监理发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，如再次验收还是不合格，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》等相关规定，承包工程人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。工程质量如一次性验收达不到合格质量目标，处以工程结算造价的5%的违约金。

（16）不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，同一事项被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次、三次、四次警告的扣罚5000元至50000元；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚。

（17）项目班子保证金的具体规定：中标后，承包人的项目负责人在项目实施阶段不可调换。如有特殊情况，经招标人批准可以调换。工程项目负责人到岗率必须达到80%以上，否则按承包方违约论处，招标人按有关规定对中标人予以处罚（项目负责人每月到位率达不到80%的，每人次扣除2万元）或中止施工合同；其它项目班子主要成员主要包括施工员、安全员、质检员等工程技术与管理人员，每月到岗率必须达到90%以上，每月达不到的每人次扣除5000元；到岗率按月计算，并由建设单位本工程管理人员或委托监理人考核。

（18）未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案、拆改结构或设备管线的，每发现一次将扣除履约保证金1%，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

（19）本工程不得转包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同造价10%的违约金。

（20）现场一旦发生承包人不服从发包人在质量、进度、安全、文明、工程验收过程等工作方面的管理，发包人有权要求其进行整改，直至其整改符合相关施工规范要求。

（21）发包人有权在半成品、成品进场后随时随机抽样检查，若发现不符合本工程双方约定的产品规格品牌、质量标准要求的，承包人必须无条件将不合格成品、半成品清退出场，工期不顺延。如检测结果合格，则检测费用由发包人承担；如检测结果不合格，承包人承担相关检测费用。

（22）双方约定的其他担保事项：  1、在质量保修期内，承包人在收到发包人要求修理的通知后2天内派员进驻现场进行解决。详细保修条款见附件《工程质量保修书》内容；  2、承包人在收到中标通知书后5天内，应先向发包人提交合同价款10%的履约保证金，作为承包人对本工程的质量、工期、人员到位、安全施工、文明施工、环境保护等方面的履约保证，此保证金发包方在承包方如期完成全部工程内容，经竣工验收合格后14日退还承包方（无息）。3、承包人如未达到要求的，发包人有权直接从履约保证金中扣除。4、履约担保从合同签订到工程竣工验收合格后30天内有效。

（23）双方约定合同副本份数： 正本贰份，双方各执壹份；副本10份，甲乙双方执叁份，县招投标中心、招标代理公司、行业监管等各执壹份。

（24）工程在具备完工条件或竣工验收合格后（含甩项验收），15日内须无条件完成机械设备的撤离、临时设施的拆除、建筑垃圾的清运出场等清理工作，如遇特殊情况，必须征得建设单位的书面同意，否则暂停进行支付工程尾款和竣工结算工作。

（25）施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

（26）发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力直至某些项目的取消，承包人投标的投标单价不作调整。

（27）工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作为廉政承诺。

（28）联系单管理及造价核定管理约定：

1）施工过程中的各类联系单涉及产生费用的，承包人应在不迟于该联系单所指事项发生之日起15个日历天提出经济签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒与答复。

2）承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料、图纸附加图片、照片予以说明，以便于发包人及造价监审单位审核，否则发包人可予以退回或拒签。

3）竣工验收备案后，承包人在28天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到之日起，根据审计要求尽快送审，如承包、发包双方在收到审核机构的审核初稿之日起，在10天内未做出反馈，视为承包人和发包人同意审核机构的初审结果。

4）施工过程中的变更联系单价款结算最终以审计审核为准。

结算资料应包括但不限于：

①工程结算书及电子版；    ②原投标图及经认可的竣工图；

③工程变更文件及相关资料（分类整理并装订成册的记录、联系单、变更图纸、会审纪要、详细的工程量计算书（顺序按清单顺序）并提供电子版及其目录等）

（29）合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附件：【本招标文件不提供相关格式，相关格式以《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）为准】

协议书附件：

附件：工程质量保修书

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  招标范围内所列项目     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下: 以上未注明的工程质量保修年限，按2000年1月10日国务院第25次常务会议通过的《建设工程质量管理条例》执行。质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期（本工程质保期为壹年）。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：          

地  址：                      地  址：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：           

传  真：                    传  真：             

开户银行：                    开户银行：                

账  号：                        账  号：

四、合 同 格 式（略）

五、工 程 技 术 规 范（略）

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，并以符合最新版本的国家标准和规范为准。

六、投标文件格式

施工投标文件

（封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         投标文件格式

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

目  录

(1)法定代表人资格证明书

(2)法定代表人授权委托书

(3)投标函

(4)投标函附录

(5)工程投入的施工机械设备情况表

(6)劳动力计划表

(7)投标人的资格后审文件由以下内容组成：

1）投标人资格后审提交资料原件清单表；

2）投标人基本情况表；

3）拟派项目管理班子人员表；

4）拟派项目负责人简历表；

5）投标人《法人营业执照》、《企业资质证书》《安全生产许可证》的原件及复印件；

6）按要求提供项目负责人的注册建造师证书、B证及备案证明的原件和复印件，或提供行业主管部门出具的有效证明文件的原件及复印件；

7）提供当地社险办开具的拟派项目负责人在投标人企业缴纳养老保险的社保证明原件及复印件，缴纳期限不少于该项目负责人从备案当月（含）至2015年10月份（含），若投标人的拟派项目负责人是在开标日期的当月备案的，则不用提供社保证明；若投标人拟派的项目负责人为退休人员的，则可以不提供社保证明，但必须提供与投标人企业签订的劳动合同及本人身份证原件及复印件；若投标人的拟派项目负责人为退休人员，同时又为投标人公司法定代表人的，则投标资料中无须提供拟派项目负责人的劳动合同和身份证原件，但开标时，必须随身携带身份证原件，以备公证人员查验身份。

8）提供本工程“拟派项目负责人无在建工程承诺书”；（格式附后）

9）提供市政专业的施工员、质检员上岗证书原件及复印件

10）提供安全员C证原件及复印件

11）招标文件要求提供的其它资料

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

3、投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为         的                        工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程预算书及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）               元（小写）：¥           元，其中安全文明施工费小写：¥       元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程预算书的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在工期     日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到      标准。

我单位拟派的本工程项目负责人为：            。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %的履约但保金。

6、我方的金额为人民币（大写）                   元（小写：¥            元）的投标保证金已安招标人规定交纳。

（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）                           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：		年	  月 	日

4、投标函附录

投标工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的10% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 中标通知书发出之日起5天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 1000元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（ 3 ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （ / ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 日历天 |  |
| 7 | 质量标准： |  | 符合国家施工验收规范规定的 合格标准 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 工程结算造价的5% |  |
| 9 | 预付款金额： |  | 合同价格的（10）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 合同价格的（ / ）% |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 按合同约定 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间： |  | 竣工结算审计后（ 30 ）天内 |  |
| 13 | 保修期： |  | 依据保修书约定的期限 |  |

5、拟投入的主要施工机械设备表

投标工程名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、劳动力计划表

投标工程名称：                                               单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

7、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

8、 投标人资格后审提交资料原件清单表

投标工程名称：

| 序号 | 资料名称 | 是否原件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须仔细核对所提供的资料原件，本表除作为投标文件的组成部分提供外，还须在资料原件袋封面粘贴1份、资料原件袋内放1份。

投标人盖章：

年   月    日

#### 9、 投标人基本情况表

投标工程名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

10、拟派项目管理班子人员表

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

11、 项目负责人简历表

投标工程名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

12、拟派项目负责人无在建工程承诺书

（姓名）   ，系我        （投标单位名称）            拟派驻本工程的项目负责人。为如期保质保量完成本工程的施工任务，现本公司郑重承诺：至本工程投标截止时间止，拟派项目负责人无在建工程（桐庐县内未加锁管理的工程除外），同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，可以专职于本工程，承担项目负责人一职。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视为我公司提供虚假信用信息，招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资格，并愿无条件接受相关处罚。

特此承诺。

投标人（盖章）：

时间：  年  月   日