金南家园一期商铺污水改造项目施工

招  标  文  件

招标编号：SJ121-2016-03-01

招 标 人：长沙高新控股集团总公司（盖单位章）

日    期：  2016  年 2 月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	22

第四章  合同条款及格式	23

第五章  图纸	29

第六章  技术标准和要求	30

第七章  投标文件格式	33

第八章  资格后审资料格式	48

# 第一章  招标公告

金南家园一期商铺污水改造项目施工

招标公告

1.招标条件

本招标项目金南家园一期商铺污水改造项目已经长沙高新技术产业开发区管理委员会批准建设，建设资金来自自筹。招标人（项目业主）为长沙高新控股集团总公司，项目已具备招标条件，现对该项目的工程施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  项目名称：金南家园一期商铺污水改造项目施工

2.2  建设地点： 长沙市高新区

2.3  工程造价：  约180万元 ；本项目合理定价为结算价优惠5%，结算价由审计局结果为准。

2.4  工期要求： 60天

2.5  质量要求： 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格

2.6  保修要求：按国务院2000年第279号令保修

2.7  招标范围：金南家园一期商铺污水改造项目施工。指沿景阳路、金相路、麓尖路的1#、2#、4#、5#、6#、11#栋临街门面一层商铺前增加安装污水管道及化粪池，排入市政污水预留井；同时现相关区域小区内道路、铺装、绿化等，均需破除施工并恢复。具体施工内容详见施工图纸。

2.8  标段划分：本项目划分为一个施工标段

2.9  招标方式：公开招标，招标组织形式：委托招标

3.投标人资格要求

3.1企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

3.2企业具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上，资质证书处于有效期内；具有有效的施工企业安全生产许可证。

3.3关键岗位人员要求：

3.3.1施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]57号文规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、施工员1人、安全员1人。不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。

3.3.2 拟任的项目负责人应具备省级住房和城乡建设主管部门核发的市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设主管部门颁发的项目负责人B类安全生产考核合格证，近 三年（以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效）至少承担过一个及以上单项合同金额不少于120万元的市政工程项目施工业绩。

3.3.3施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证；以上资格证书均应在有效期内。

3.3.4企业施工项目部项目负责人、施工员、安全员应由工程项目施工单位任命，并以投标人名义下发任命文件，任命文件应明确人员姓名、身份证号、证件编号（或注册执业编号）、岗位名称等；

3.3.5省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明；

3.3.6  拟任本次投标的关键岗位人员和授权委托人必须是本企业在职人员（提供2016年1月劳动保障部门出具的社保证明）；

3.4国家、省、市及高新区行政主管部门禁止在高新区范围内参加政府投资项目建设的企业和项目经理不得参加该项目投标。

3.5本次招标 不接受 联合体投标。

3.6以往工程经验要求：以往工程经验有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。以往工程经验证明资料提供经  建设  行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>（提供扫描件）；

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

4.评标办法

本项目评标办法参照《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》（长住建发[2014]259号）中规定的 “合理定价评审抽取法”。

5.投标保证金

5.1投标保证金的金额为（人民币）：叁万元整（￥30000元）。

5.2提交方式：银行转账、银行电汇、银行汇票，以投标人自身的名义通过其基本账户一次性足额提交至长沙高新区投标保证金专用账户：

账户名称：长沙高新技术产业开发区管理委员会

开户银行：工商银行长沙科技城支行

账    号：1901 0186 2910 0065 021

5.3投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。投标人在提交投标保证金时须在转账支票的进账单或电汇单上的用途栏或备注栏中正确填写所投项目名称：“金南家园一期商铺污水改造项目施工”。未注明项目名称的投标保证金，按废标处理。

5.4到账期：2016年3月6日16：00前，其到账时间以托管银行确认的到达专用账户的时间为准。在开标时由招标办现场出具投标保证金到账密封函，由纪检监察局予以查验、公示，投标人未按上述要求提交投标保证金或未按时到账的，认定其投标无效。

5.5投标保证金的退还：按长高新管发[2014]32号文件规定退还。退还时以转账方式一次性划拨至投标人原提交账户。

6.招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1、本公告于2016年3月1日在长沙高新区门户网站“信息公开栏中的工程招标”栏及长沙高新控股集团总公司网站“招商招标”栏发布，公告发布五天。

6.2、凡有意参加投标者请于2016年3月1日至2016年3月6日登录长沙国家高新技术产业开发区门户网站下载招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

6.3  投标人若对招标文件有任何疑问，应于2016年3月3日17：00（北京时间）前将质疑函的电子文档发至指定邮箱（247371833@qq.com），过期不予受理。邮件是否发送成功由投标人自行负责。投标人的疑问电子文档中不得透露投标人单位和个人信息，不得出现投标单位名称等。答疑文件及招标文件澄清、修改文件等将于投标截止时间3天前在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

7.投标文件的递交

7.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2016年3月7日15时00分（北京时间），投标人应于当日15时00分前将投标文件递交至长沙高新区管委会B316会议室。

7.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介：

《长沙高新区门户网》“信息公开栏中的工程招标”栏www.cshtz.gov.cn/col/col566/index.html

《长沙高新控股集团总公司网》“招商招标”栏www.cshtgroup.com/col/col1267/index.html。

9、本项目行政监管

长沙高新区招投标管理办公室

联系电话：0731-88995278

10、招 标人：

长沙高新控股集团总公司

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

如招标文件前附表的内容与后面内容不一致的，以前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 长沙高新控股集团总公司 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  | 金南家园一期商铺污水改造项目施工 |
| 1.1.4 | 建设地点 |  | 长沙市高新区 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 资金来源已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 金南家园一期商铺污水改造项目施工。指沿景阳路、金相路、麓尖路的1#、2#、4#、5#、6#、11#栋临街门面一层商铺前增加安装污水管道及化粪池，排入市政污水预留井；同时现相关区域小区内道路、铺装、绿化等，均需破除施工并恢复。具体施工内容详见施工图纸。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 60天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 |  | 详见招标公告要求 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 招标人不组织现场踏勘。 |
| 1.10.1 | 招标答疑会 |  | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于2016年3月3日17：00（北京时间）前将质疑函的电子文档发至指定邮箱（247371833@qq.com ），过期不予受理。邮件是否发送成功由投标人自行负责。投标人的疑问电子文档中不得透露投标人单位和个人信息，不得出现投标单位名称等。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 截止时间：2016年3月3日（含）17:00时前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间3天前 |
| 1.11 | 分 包 |  | 主体和关键工作不允许分包 |
| 1.12 | 偏 离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标答疑、补充公告等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 截止时间：2016年3月3日（含）17:00（北京时间）时前 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 不需确认，答疑文件及招标文件澄清、修改文件等将于投标截止时间3天前在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 不需确认，答疑文件及招标文件澄清、修改文件等将于投标截止时间3天前在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 30天 ，从投标截止时间算起。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金的金额为（人民币）：叁万元整（￥30000元）。 2、提交方式：银行转账、银行电汇、银行汇票，以投标人自身的名义通过其基本账户一次性足额提交至长沙高新区投标保证金专用账户： 账户名称：长沙高新技术产业开发区管理委员会 开户银行：工商银行长沙科技城支行 账 号：1901 0186 2910 0065 021 3、投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。投标人在提交投标保证金时须在转账支票的进账单或电汇单上的用途栏或备注栏中正确填写所投项目名称：“金南家园一期商铺污水改造项目施工”。未注明项目名称的投标保证金，按废标处理。 4、到账期：2016年3月6日16：00前，其到账时间以托管银行确认的到达专用账户的时间为准。在开标时由招标办现场出具投标保证金到账密封函，由纪检监察局予以查验、公示，投标人未按上述要求提交投标保证金或未按时到账的，认定其投标无效。 5、投标保证金的退还：按长高新管发[2014]32号文件规定退还。退还时以转账方式一次性划拨至投标人原提交账户。 |
| 3.5.4 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 3.5.5 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 以提交投标文件截止时间前 36 个月内为有效 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.9 | 签字和（或）盖章要求 |  | （1）投标文件正、副本签章按本招标文件的规定。 （2）投标文件封面、投标函等应按要求签字（或盖章）。 |
| 3.7.10 | 装订要求 |  | 纸质投标文件投标函部分、资格审查资料均要求胶装，不得使用活页装订，提倡双面打印。 |
| 3.7.11 | 投标文件份数 |  | 开标时，投标人须提供投标文件投标函部分一式伍份，正本一份，副本肆份。本项目不编制技术标。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 工程项目投标文件（投标函部分）或（资格审查资料） 在 年 月 日 时（投标截止时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 2016年3月7日下午15:00时整(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 长沙高新区管委会B316会议室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：长沙高新区管委会B316会议室 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：投标人代表检查确认 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 本工程由高新区招标办、招标人组成资格审查委员会进行审查，资格审查通过后直接采取抽签法决定中标候选人，高新区控股集团总纪检监察部全程参与监督。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1 | 招标服务费 |  | 招标代理服务费按发改办价格【2003】857号文件及高新区相关规定的约定由中标人支付，招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文及招标代理合同约定，由中标人在领取中标通知书时向招标代理公司全额支付。 |
| 10.2 | 投标单位法人承诺制 |  | (1)本招标项目实行投标单位法人承诺制，投标人须进行书面投标承诺，开标时，投标人的法定代表人或授权委托代理人须现场提交招标文件规定格式的、由其法定代表人亲笔签署的《投标承诺书》，并加盖本单位和法定代表人的印鉴。否则，投标将被拒绝。 (2)《投标承诺书》在投标时间截止后进行查验。 |
| 10.3 | 资格审查到场人员要求 |  | （1）本项目要求投标单位 法定代表人或授权委托代理人 参加资格审查。投标单位未按要求参加资格审查，将认定为资格审查不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。 （2）法定代表人携带法定代表人身份证明原件和本人身份证原件（或授权委托代理人携带法人授权委托书和代理人本人身份证原件）参加资格审查。 （3省外企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料及本人身份证原件、《投标承诺函》原件、投标文件准时参加。（如法定代表人因出国、住院等特殊原因不能参加的，可委派委托项目负责人到现场，但必须出具相关证明） |
| 10.4 | 无效投标文件 |  | 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后作废标处理： （1）投标文件无企业法人公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； （2）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；在一份投标文件中对招标项目有两个或多个投标报价，且未在投标文件中声明哪一个有效的； （4）评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的； （5）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； （6）没有按照招标文件的规定提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的； （7）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件要求的； （8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的； （9）投标报价超过招标文件规定的招标合理价（投标总价、工程量清单综合单价、主要材料价格和措施项目费）的； （10）投标报价措施项目清单中的安全文明施工措施费低于规定标准，规费和税金没有按照国家和省有关规定计价的（交通、水利建设项目不评审）； （11）投标报价中最终体现的人工工资单价低于湖南省住房和城乡建设厅发布的最低人工工资单价的（交通、水利建设项目不评审）； （12）投标文件载明的工期超过招标文件规定且无正当理由说明的； （13）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，投标文件载明的检验标准和方法不符合招标文件规定的，投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的； （14）施工项目部关键岗位人员没有按规定配备的；施工项目部关键岗位人员已在其他建设工程项目中任职的； （15）投标人未对按时支付民工工资作出承诺的； （16）投标人未按要求提供原件或原件提供不齐全； （17）投标人资质要求有一项或一项以上不满足“投标人须知”第1.4条规定的； （18）投标人未派法定代表人或授权委托代理人到投标现场提交《投标承诺书》； （19）投标人未按“投标人须知前附表”第10.3条规定参加资格审查； （20）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的； （21）投标单位串通投标抬高或压低报价的； （22）除上述情形外，有符合《中华人民共和国招标投标法》等国家、省、市有关法律法规和政策文件中有关废标规定的。 |
| 10.8 | 其他 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人和技术负责人不得变化，如有变化，取消其中标候选人资格； （3）招标文件中未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （4）投标人对招标人发售的招标文件内容有异议的，请于开标前10日前向招投标监管部门提出，否则视为认可，以后对招标文件的异议和投诉招标人和监管部门一律不予受理。 |  |

投标人须知正文部分

1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1招标人将按投标人须知前附表规定，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.10招标答疑

1.10.1招标答疑会按投标人须知前附表规定。

1.10.2投标人的疑问应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，以便招标人在规定时间内澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人提出问题的澄清，在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件。

2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上发布澄清文件，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并在长沙国家高新技术产业开发区门户网站发布修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的在项目建设行政管理部门备案的书面文件为准。

3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件由投标函部分组成，本项目不要求编制技术标。

3.1.2投标文件投标函部分至少应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标承诺函

（5）开标一览表

（6）不拖欠民工工资承诺书

（7）投标保证金（复印件）

（8）关键岗位人员配备情况

（9）投标单位基本情况

（10）其它资料

具体要求详见第八章“投标文件格式”。

3.2投标报价

3.2.1工程造价的单价和总价均以人民币表示，金额以“元”为单位。

3.2.2投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价。

3.2.3本次招标采用长住建发［2014］259号文中规定的“合理定价评审抽取法”，合理价为结算价优惠5%，结算价由审计局结果为准。投标人所报的投标报价不得高于公布的合理价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理，投标人对所公示的合理价有疑问的，请于投标人须知前附表规定的时间前将质疑函的电子文档发至指定邮箱（247371833@qq.com），如投标人对发布的合理价未提出任何异议，招标人则认为所有投标人已认同发布的合理价。

3.2.4报价依据及说明：

（1）工程施工设计图纸；

（2）《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建价〔2014〕113号)；

（3）“关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知” （湘建价建〔2014〕35号）等；

（4）最新一期的《长沙建设造价》发布的材料预算价，预算价格缺项材料参照市场平均价，但投标报价不能低于企业成本价；

（5）人工工资执行湘建价〔2014〕112号文；

（6）按照《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建[2010]111号），投标人应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在投标文件中制定相应的安全文明施工措施。

3.2.5“规费”中由甲方代缴的工程排污费进入报价，结算时从工程款中扣除。

3.2.6养老保险（房建工程进入、市政工程不进入）工程造价。

3.2.7不可预见费，进入清单报价“其他项目清单”表中的“招标人部分”中，投标人不得优惠，否则投标报价计零分。

3.2.8按 “长住建发[2011]108号文要求，安全防护、文明施工措施费用必须单独列出后汇入总报价中，但因本项目清单综合单价已包含安全防护文明施工措施费的，可不单独列出。

3.2.9招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

3.2.10清单综合单价为全费用综合包干单价，已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费、安全防护文明施工措施费、规费、税金等为完成清单项目的全部费用以及一般风险费用，其风险范围：一般自然灾害；施工方案变化引起的施工费用的增加；清单综合单价描叙内容相对于清单计价规范所涵盖的内容有漏项或清单综合单价计算错误；清单综合单价内容描叙错误；清单工程量增减等因素。

3.2.11工程预算书首页须有注册造价工程师签字或加盖执业专用章方为有效。

3.2.12投标报价的编制按湘建价[2014]113文件规定的工程量清单计价办法执行，投标书需按湘建价[2014]113文件规定的工程量清单计价办法的规定提供全部分析表及取费费率，工程量清单的表格格式参照pkpm软件报表输出菜单下提供的“2014湖南省清单规范表”格式。

3.2.13不要求提供投标预算电子文件。

3.2.14其他说明

工程结算办法见合同有关条款。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，投标人如对此要求有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3按长高新管发[2014]32号文件规定退还。退还时以转账方式一次性划拨至投标人原提交账户。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人递交投标文件后，在投标有效期内无正当理由擅自退出投标的。

（2）《中标通知书》发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不与招标人签订合同的。

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行围标、串标。

### 3.5资格审查

“近年完成的类似项目情况表”应附供经建设行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件正本与副本一起包封，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封的投标文件，招标人不予受理。未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。资格审查资料原件待评标结束后退还。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封投标文件，招标人不予受理。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.1.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标及资格后审

### 5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，召开开标会议时，省内企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料原件或其授权委托代理人持授权委托书（授权委托书须由法定代表人亲笔签名）及本人身份证原件、《投标承诺函》原件、投标文件和资格后审资料准时参加。省外企业的投标人必须派法定代表人持法定代表人证明资料原件、《投标承诺函》原件、投标文件和资格后审资料准时参加开标仪式。

### 5.2开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；

（4）核验各投标人代表的合法身份（法定代表人身份证明书或授权委托书原件及本人身份证原件）和《投标承诺书》原件；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、建造师及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 并将开标时相关资料密封后交评标委员会。

（9）开标结束。

### 5.3资格后审

评标委员会按招标文件规定对投标单位资格审查资料进行审查，确定合格投标人或不合格投标人名单。

6.评标

6.1评标委员会

本工程由高新区招标办、招标人组成资格审查委员会进行审查，资格审查通过后直接采取抽签法决定中标候选人，高新区控股集团总纪检监察部全程参与监督。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2资格后审评审内容：按招标公告和招标文件规定的“投标人资质要求”进行审查并核对原件，填写资格性检查一览表。投标人根据招标公告和招标文件要求提交有关证明和证件原件，评标委员会首先对投标人资格进行审查，确定合格投标人。投标人资格条件有一项不符合规定的，为不合格投标人，不得进入下一轮评审，不合格投标人评标委员会需作出原因说明。

7.合同授予

7.1定标及重新招标

7.1由由高新区招标办、招标人组成资格审查委员会进行审查，资格审查通过后直接采取抽签法决定中标候选人，高新区控股集团总纪检监察部全程参与监督。当众确定2名中标候选人。招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在长沙国家高新技术产业开发区门户网站公示，公示1天。招标人应当在公示期满后确定中标人。

7.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标

7.3经资格审查委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标

7.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8．合同授予

8.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附1：投标人质疑文件

质疑文件（格式）

致：

我单位就      （项目名称）      招标文件有以下问题需贵方澄清：

（1）………

（2）………

年   月   日

- 第三章  评标办法

- 相关说明

1、本项目评标参照《长沙市房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》（长住建发[2014]259号）中规定的“合理定价评审抽取法”。由高新区招标办、招标人组成资格审查委员会进行审查，资格审查通过后直接采取抽签法决定中标候选人，高新区控股集团总纪检监察部全程参与监督。

2、其他事项参照长住建发[2014]259号文件要求执行

二、有关文件（长住建发[2014]259号文，略）

# 第四章  合同条款及格式

金南家园一期商铺污水改造项目施工

协

议

书

合 同 编 号：

工 程 地 点：         长沙高新区

甲       方：

乙       方：

签 订 时 间：

甲方：长沙高新控股集团总公司                   （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

经高新区园区内公开招标，委托乙方承担                         工程施工。甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况，经协商一致，签订本协议书条款如下：

1、工程概况

工程名称：金南家园一期商铺污水改造项目施工

工程地点：          长沙高新区

工程内容：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：根据审查合格的施工图纸及工程招标范围内确定的全部工作内容。

3、工程承包方式：包工包料

4、工期

根据国家工期定额和使用需要，商定总工期如下：

开工日期：以甲方通知进场施工日期为准

竣工工期：进场后     天内完成

5、合同价款

金额（大写）                    ；（小写）￥：         元。

其中不可预见费用：

（大写）：                      ；（小写）￥：          元。

合同价款包括的内容：

（1）发包人提供的的施工图中的内容，包完工后对建筑物进行清理保洁，各类临建设施拆除及建筑垃圾、渣土清理外运等；

（2）不可预见费用不作为合同付款依据，工程结算时根据工程变更量办理该费用结算手续；

（3）其他。

6、合同价款的调整

1、 施工期内的工程变更项目原则：

1） 已标价工程量清单中有适用于变更项目的单价时，其单价采用原单价；

2 ）已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，可在合适范围内参照类似子目的单价。

3） 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按《湖南省建设工程计价办法》中《湖南省（2006）相应专业消耗量标准》及相关文件规定执行。

4）在工程施工过程中，所有的设计变更必须经发包人主管负责人签字并加盖发包人印章认可后方可实施，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

2、物价波动引起的价格调整：

合同履行期内主要材料（钢材、水泥、砂石、砖砌体、商品砼、电线电缆）出现市场材料价格波动：与施工同期综合平均价格涨跌幅度（以工程上限值编制当期《长沙建设造价》为涨跌幅度参照基数，其中土建工程涨跌幅度±3%以内（含3%），装饰及安装工程涨跌幅度正负±5%（含5%））以内的所有材料均不进行调整。如土建工程涨跌幅度超出±3%，装饰及安装工程涨跌幅度超出±5%的，超出±3%或±5%限额范围以外的部分材料差价进行调整，调差部分仅计取规费、税金，并不优惠。

3、施工过程中发生合同约定范围以外工程项目产生的计日工工资按83元/工日计算。

4、营业税金按规定计算，在发包人项目所在地注册并交纳；劳保基金由发包人按规定交纳，工程结算不另行计取。

7、质量及维护

1、工程竣工时必须达到的质量目标—合格。

2、乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工，工程质量必须符合验收要求。

3、乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。

8、组成协议书的文件

组成协议书的文件包括：

1、本协议书

2、标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议书组成部分。

9、竣工验收

工程竣工经自查合格后，由乙方向甲方提出申请，甲方按照竣工验收标准组织相关单位进行验收，由甲方组织有关单位和部门进行竣工验收交接工作。工程验收通过之日视为竣工之日。

10、工程款支付方式

1、工程按进度付款，工程量完成50%时，付至合同总价的30%；

2、竣工验收合格后，支付至合同价款的70%；

3、工程结算经发包人初审后，付至合同价款的85%；

4、完成工程结算终审审定后，付至终审金额的95%，余款5%作质保金；

5、余款5%作为质保金。余款在竣工验收合格满2年后一次性付清(均不计利息)。

11、双方权利和义务

甲方：

1、工程开工前审核乙方方案图，经确认后作为乙方施工图。

2、指派       同志为甲方代表，负责施工过程中各种设计变更、隐蔽工程、增补工程签证，质量鉴定等联系工作。

3、在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后，甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内，甲方应组织有关单位和部门进行验收。

乙方：

1、乙方指派      担任本工程项目部项目经理，必须对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工和文明施工。对施工现场需保护的设施在施工中应及时采取有效措施，必要时需移开，费用由乙方负责。杜绝一切事故发生。在协议书实施过程中，由于乙方在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任，由乙方承担。

2、乙方必须保证不拖欠民工工资；并按包干单价保质保量完成全部工程任务，否则全部责任由乙方承担。

3、乙方必须为工地上的工作人员及相关人员办理相关保险，并承担保险费用。

4、本项目在长沙市地税局高新分局办理纳税申报、缴纳有关税费。

12、违约责任及奖罚办法

1、工程质量未达到协议书规定的合格标准，甲方有权要求乙方负责无偿返工达到协议书规定标准，也有权直接解除本协议书，乙方并应赔偿甲方全部损失。因返工导致本工程未按协议书工期完成的，还应按照本条第2款执行。

2、设计、监理、施工单位参入招标时除具备相应的资质外，还需交纳所投项目估算价一定比例的投标保证金，中标单位的保证金在项目施工时一次性退还，确保项目质量、进度、安全任务的实现。施工单位按时施工交付。给予1%的奖励，延期一天罚款工程总造价的0.1%。

3、如乙方在施工中不能按湖南省、长沙市和高新区相关规定进行扬尘控制、卫生清扫及道路维护等，一经发现，甲方有权从协议书价款中将相关费用全部扣除，委托其它单位进行上述工作，其费用从扣除费用中支出。

4、乙方不履行本协议书约定的其他义务，造成甲方损失的，该损失由乙方全部承担。

5、甲方无故拖欠工程款的，每逾期一日按所欠金额的万分之一承担违约金。

13、附则

1、本协议书有效期为协议书签订之日起，至竣工验收交接，办完结算并全部付完工程款止。

2、本协议书正本贰份、副本陆份，正本由甲乙双方各执壹份，副本甲方伍份，乙方壹份。

14、争议解决：任何一方违反协议书规定，双方协商解决，协商不成的，依法向本协议书签订地人民法院起诉。

协议书签订的时间： 2016 年    月     日

协议书签订的地点：

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表（盖章）：                      法定代表（盖章）：

（或法定委托代理人）

甲方地址：                                 乙方地址：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

账    号：                                 账    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

# 第五章  图纸

在长沙国家高新技术产业开发区门户网站上下载。（各投标人下载相关文件，如有遗漏招标人概不负责）

# 第六章  技术标准和要求

- 一、工程技术规范

本项目在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范，或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

- 二、工程技术要求

（一）设计单位：见设计图纸

（二）技术要求：按国家、地方、行业现行规范、规程进行施工及验收。

（三）质量要求：

1、承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

2、隐蔽工程必须经发包人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

（四）质量标准：

1、工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行生产供货及施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。

2、质量保修：按国务院2000年279号令相关规定保修，本项目约定保修三年。按国家有关规定，承包人在设备材料质保期内提供免费维修保养。若承包人为外地企业，在工程保修期内，经与招标人协商后，承包人必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。

（五）技术资料：

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。

竣工资料包括（不限于）：

（1）开工报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）基础工程验收记录；

（4）材料出厂合格证；

（5）主体结构验收记录；

（6）分项工程质量检验评定表；

（7）工程安装质量检验评定表；

（8）主要材料检测报告；

（9）主要材料实验报告；

（10）外购件出厂合格证；

（11）竣工报告；

（12）竣工验收单；

（13）竣工图；

其他湖南省及长沙市规定及业主要求提供的资料。

# 第七章  投标文件格式

正本（或副本）

施工

投  标  文  件

（投标函部分）

投  标  人：            （全称）       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年     月    日

目    录

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书

- 投标承诺函

- 开标一览表

- 投标保证金（复印件）

- 不拖欠民工工资承诺书

- 关键岗位人员配备情况

9、投标单位基本情况

10、其它资料

一、投标函

致：

1、根据已收到的     （项目名称）     （招标编号：        ）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术标准和要求、工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以 结算价优惠5%，结算价由审计局结果为准 的投标报价；并按上述图纸、合同条款、技术标准和要求、工程量清单的条件要求承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并对上述内容完全响应。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解而投诉贵方的权利。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期要求完成并移交全部工程，质量达到        。并按国务院2000年279号令令相关规定进行保修。

4、我方同意所提交的投标文件在 30 天的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币     万元的投标保证金作为投标担保。

7、招标人对材料标准如有调整或招标范围的变化，我方同意中标价格按招标人认可的材料价、范围进行调整。

8、我方认为贵方规定的制作投标文件的时间合理，我方完全同意，并保证不因这一时间的原因未中标投诉贵方。

9、施工中安全矛盾均由我公司负责。

投 标 人：           （全称）              （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                （签字）

单位地址：

邮政编码：

电话：            传真：

年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别：          年龄：

职务：          系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

授权代理人：                        （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1、法定代表人和授权代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名；

2、开标时，授权委托书还需另单独准备一份给评标小组查验。

四、投标承诺函

（招标人）                             ：

本单位已详细阅读贵单位和金南家园一期商铺污水改造项目施工招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

二、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

三、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。

四、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。

五、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

六、若中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

七、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）                    法定代表人：（签字）

联系地址：                           法定代表人移动电话：

联系人：

联系人移动电话：

年     月      日

（注：此承诺书各单位一式二份，由投标单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位公章。在开标时向招标人（或招标代理机构）单独并递交一份，否则，视为自动放弃投标）

五、开标一览表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 单位名称 | （建设单位名称） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | （项目名称） |  |  |
| 2 | 投标报价 | 结算价优惠5%，结算价由审计局结果为准 |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |
| 4 | 保修承诺 |  |  |  |
| 5 | 质量承诺 |  |  |  |
| 6 | 项目负责人姓名 |  | 资质证号 |  |
| 7 | 备 注 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

注册造价工程师：（盖执业专用章）

日期：      年    月    日

注：1、开标一览表中的投标报价应与投标函中的投标报价要求一致，否则按无效的投标文件处理。

投标报价承诺函

（招标人）                             ：

本单位已详细阅读贵单位和金南家园一期商铺污水改造项目施工招标文件，现就本项目投标报价郑重承诺如下：

本单位完全了解本项目投标报价内容，愿意以结算价优惠5%，结算价由审计局结果为准作为我公司的报价，并承诺不再更改。

如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）                   法定代表人：（签字）

联系地址：                           法定代表人移动电话：

联系人：

联系人移动电话：

年     月      日

（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位公章。否则，视为自动放弃投标）

六、投标保证金

附投标保证金转账凭据复印件。

七、不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：

我公司参与      （项目名称）        投标，一旦我方中标，我方保证按长建发[2004]54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠农民工工资。

投 标 人：           （全称）             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年     月    日

八、关键岗位人员配备情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业资质证或上岗证 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

### 注：

项目负责人附建造师证、B类安全考核合格证、身份证复印件；其他关键岗位人员应附身份证、执业资质证或上岗证书复印件。安全员还需附安全考核合格证书C证。

九、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附投标人企业营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和开户许可证副本复印件。

十、其他材料

1、履约情况、工程质量情况、安全文明施工情况、市场行为情况、企业信用情况、农民工工资支付情况（附相关证明文件复印件）。

2、与本评标办法要求相关的其他资料。

- 第八章  资格后审资料格式

工程招标

资格后审资料

项目编号：

项 目 名 称：

投标文件内容：	资格后审资料

投   标   人：              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：  	     （签字和盖章）

日  期：       年   月   日

1、资格后审资料主要包括以下内容：

由投标人提供资格后审资料汇总表（格式由投标人自行编制）。

（1）投标人企业法人营业执照（副本）、企业资质等级证书（副本）、企业安全生产许可证（副本）、企业基本账户银行开户许可证（复印件）。（各类资质按规定经年检合格）

（2）拟任项目负责人的项目注册建造师证及B类安全生产考核合格证。

（3）施工项目部其他关键岗位人员资格证书。本项目配备的人员至少项目负责人 1 人、施工员 1人、安全员 1人，拟任施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全员岗位资格证书和安全考核合格证书C证。拟任本次投标的关键岗位人员和授权委托人提供2016年1月劳动保障部门出具的社保证明。

（4）企业施工项目部项目负责人、施工员、安全员应由工程项目施工单位任命，并以投标人名义下发任命文件

（5）省外企业提供关键岗位人员证书真实性证明。

（6）省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建项目证明。

（7）项目负责人类似工程业绩证明资料（须同时提供经建设行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>，若上述文件不能体现项目负责人，则需提供有效的业主证明文件予以证明，附证明文件原件）。

2、资格后审资料原件及两份加盖公章的资格后审资料复印件或影印件在投标截止时间前与投标文件一起提交。

3、资格后审时，投标人有下述情况之一的，评标委员会将视为资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。

3.1未按招标文件规定提供资格后审资料的；

3.2投标人提供的资格后审资料不符合招标公告投标资格条件要求，有一项不合格的，其资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。