鄞州区潘火街道星河晨光小区污水管道改造工程

施工招标文件

招  标  人：宁波市鄞州区潘火街道办事处

招 标 代 理 人：宁波明安工程管理有限公司

2016年3月

施 工 招 标 文 件 专 用 条 款

招标编号：NBMAZB16007

招标项目名称：鄞州区潘火街道星河晨光小区污水管道改造工程

招标人名称：    宁波市鄞州区潘火街道办事处    （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

招标代理机构名称：  宁波明安工程管理有限公司   （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：

备案意见：

备案单位：  宁波市鄞州区潘火街道公共交易站  （盖 章）

备案日期：    2016   年            月             日

# 第一章  招标公告

招标单位：宁波市鄞州区潘火街道办事处

招标代理单位：宁波明安工程管理有限公司

工程名称：鄞州区潘火街道星河晨光小区污水管道改造工程

工程地址：鄞州区潘火街道星河晨光小区

资金来源：街道财政

工程造价：219565元

招标范围：施工图范围内污水管道改造、新建检查井及路面修复等工程施工及保修期服务（具体详见工程预算书）

质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格

工期要求：30日历天

单位资质及名单：鄞州区潘火街道2015年小型建设项目定点入围单位（市政）：

1、宁波市鄞州园林市政建设有限公司

2、宁波市花园园林建设有限公司

3、宁波四方建设工程有限公司

4、浙江恒盛建设集团有限公司

5、浙江中纬建设有限公司

6、宁波市万鹏建设工程有限公司

7、宁波宏鼎建设有限公司

投标单位要求：以上入围单位无特殊原因必须准时参加本工程的投标，如无法参加，应及时向有关部门用书面形式说明原因。恶意弃标按相关规定处罚，取消潘火街道小型项目入围资格。

招标文件获取：凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件电子版（电子版内容包含：招标文件、工程预算书、施工图纸）。招标文件售价：每套300元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后，且评标前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标。

招标代理单位经办人：华燕

联系电话：87842865

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表一

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：宁波市鄞州区潘火街道办事处 联系人：董工，电话：88343216； |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理人 | 名称：宁波明安工程管理有限公司 ； 地址：宁波市江东区新天地东区11号楼15F ； 联系人：华燕； 电话：0574-87842865 ；传真：0574-87884615 |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称 | 鄞州区潘火街道星河晨光小区污水管道改造工程 |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 鄞州区潘火街道星河晨光小区 |
| 5 | 1.1.6 | 建设规模 | / |
| 6 | 1.1.7 | 结构层数 | / |
| 7 | 1.1.8 | 招标工程类别 | 相应工程三类 |
| 8 | 1.1.9 | 工程总投资 | / |
|  |  | 工程造价 | 219565元 |
| 9 | 1.2.1 | 建设资金来源 及出资比例 | 街道财政 |
| 10 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 11 | 1.11 | 承包方式 | 包工包料 |
|  |  | 分包工程 | 不允许 |
| 12 | 1.1.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 13 | 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内污水管道改造、新建检查井及路面修复等工程施工及保修期服务（具体详见工程预算书） |
| 14 | 1.3.2 | 标段划分数量 及方式 | 1个标段 |
| 15 | 1.3.3 | 质量等级要求 | 国家施工验收规范一次性验收合格 |
| 16 | 1.3.4 | 安全等级要求 | 合格 |
| 17 | 1.3.5 | 计划工期要求 | 30日历天 |

| 18 | 1.4.1 1.4.2 | 投标人资格要求 | 鄞州区潘火街道2015年小型建设项目定点入围单位（市政） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1.4.3 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |  |
| 20 | 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 21 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘（投标人踏勘现场所发生的费用自理，投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。） |  |
| 22 | 3.2.1 | 投标报价方式 | 综合单价法 |  |
| 23 | 3.2.1 | 工程量计算依据 | 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（浙江省计价表式）及其他补充定额和有关文件。 |  |
| 24 | 3.2.4 | 合同价格类型 | ■固定单价 |  |
| 25 | 3.3.1 | 商务标编制 | 书面格式（详见第七章投标文件商务标格式） 商务标封面 1、投标函及投标函附录； 2、法定代表人身份证明书； 3、法定代表人授权委托书； 4、投标报价书 5、项目管理人员组成表 5、工程预算书及编制说明（预算书中的封面需加盖投标人公章） |  |
|  |  |  | 电子格式：/ |  |
| 26 | 3.3.2.1 | 技术标编制形式 | / |  |
| 27 | 3.3.2 | 技术标编制内容 | / |  |
| 28 | 3.3.3 | 资信标编制内容 | / |  |
| 30 | 2.2.1 | 招标文件质疑 截止时间 | 2016 年 3 月 14日16时00分。 传真号码：0574-87884615 |  |
| 31 | 2.2.2 | 招标文件答疑 截止时间 | 2016 年3月 15 日16时00分。 |  |
| 32 | 4.3.1 | 投标截止时间 | 2016年3月 16 日9时30分。 |  |
| 33 | 3.5.1 | 投标有效期 | 投标截止时间开始起60天。 |  |
| 34 | 3.6.1 | 投标担保 | / |  |
| 35 | 3.4.1 | 投标文件份数 | 书面格式：壹份正本，贰份副本。 |  |
|  |  |  | 电子格式：/ |  |
| 36 | 4.2.1 | 投标文件提交 | 收件人: 招标人 ； 地点: 宁波市鄞州区潘火街道公共交易站304室（宁波市鄞州区诚信路668号）； 截止时间:2016年3月 16 日 9时 30 分 |  |
| 37 | 5.1 | 开标 | 开始时间: 2016年3月 16 日9时 30 分； 地点: 宁波市鄞州区潘火街道公共交易站304室（宁波市鄞州区诚信路668号）。 |  |
| 38 | 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成： / 。 |  |
| 39 | 6.4 | 评标办法 | 抽签价最接近法。 |  |
| 40 | 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1家。 |  |
| 41 | 7.4.1 | 履约担保 | 金额：投标总价的 10 %或人民币 ／ 元整； 形式：转账支票或银行汇票；担保收件人：招标人。 |  |
|  |  |  | 担保额度浮动机制 | ■不实行。 |
| 42 | 7.5.1 | 支付担保 | / |  |
|  | 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 10.1 | 词语定义 | / |  |
|  | 10.1.1 | 类似项目 | / |  |
|  | 10.1.2 | 不良行为记录 | 投标人及拟派项目负责人有正在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站曝光台被公示的不良行为记录和在鄞州区外被有关行政监督部门取消其投标资格且在处罚期内的不良行为记录。 |  |
|  | 10.2 | 招标控制价 | 设置招标控制价，控制价为 219565元（即预算价） |  |
|  | 10.3 | 投标人代表 出席开标会 | 按照本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会。被邀请人员应当按时参加开标会，相关人员须向招标人出示本人身份证，以证明其出席；委托代理人还须出示法定代表人的授权委托书，否则，其投标将被拒绝。 |  |
|  | 10.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。 |  |
|  | 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |  |
|  | 10.6 | 重新招标的 其他情形 | 除本投标人须知第 8 条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
|  | 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程预算书”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
|  | 10.8 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
|  | 10.9 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
|  | 10.10 | 招标人的 补充约定 | 本项目的招标文件工程名称与预算书及施工图纸的名称不一致，请各投标人按照招标文件的工程名称进行投标。 |  |

## 投标人须知前附表二

| 序号 | 项 目 内 容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 3 天内 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 不计 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 500 元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿限额 | 扣除合同价款的 2 ％ |  |
| 5 | 未达到承诺工程质量标准违约金限额 | 扣除合同价款的 2 ％ |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场 承诺违约金限额 | 扣除合同价款的 4 ％ |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 扣除合同价款的1 ％ |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 扣除合同价款的1 ％ |  |
| 9 | 安全文明施工费 | 根据招标人提供的工程预算书中的价格按投标人所报浮动率同比例下浮后作为投标报价。 |  |
| 10 | 其它施工组织措施费 |  |  |
| 11 | 提前竣工增加费 |  |  |
| 12 | 工程质量保修金金额 | 结算价款的 5 ％ |  |
| 13 | 拟派项目经理业务量符合甬建发[2014]231号和鄞交管办[2012] 1号文件的规定。如投标过程中发现或被投拆拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录。 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 14 | 是否同意招标文件及其它内容 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 15 | 是否同意招标文件补充说明 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 16 | 是否同意合同专用条款中其他所有条款 | 要求投标人承诺“同意” |  |

### 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

投标文件由商务标组成。

### 5.开标

5.3. 开标前验证

5.3.1 投标人应向招标人提交以下原始证件资料：

5.3.1.1到场参加开标的法定代表人的身份证或委托代理人的身份证；

5.3.1.2需委托代理人到场参加开标的，还须提交法定代表人的授权委托书；

### 5.5开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人代表身份；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5) 经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，开商务标，由有关工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其他内容，并做好开标记录。

(6) 招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7)开标结束。

### 7、合同授予

7.1定标方式

7.1.4根据招标文件规定的评标办法和标准，推荐1名中标候选人，第一中标候选人经公示无异议的，招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或自身在投标过程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，则重新组织招标。

### 中标单应位以中标价作为合同造价与甲方在收到中标通知书7天内签订合同。如无故违反，将视为自动放弃，重新组织招标。

第三章  评标办法

附件一：《废标条件一览表》

附件二：《评标细则》

附件一：废标条件一览表

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）未满足第二章“投标人须知前附表一”第1.4.1、1.4.2项规定。

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（4）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的。

（5）招标人认定投标人的项目管理人员配备不满足招标文件要求的。

（8）不按本示范文本章第3.1.5条款规定对招标人提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除示范文本本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）招标人认定投标人以低于成本报价竞标的。

（11）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

（12）其他：工程预算书中的封面未加盖投标人公章

附件二：评标办法（细则）

评标细则

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规；

2、本工程施工招标文件。

二、评标

1、评标程序为对验证合格的各投标人开启商务标，评审商务标，商务标评审结束并公布最终结果。

2、商务标评审

本工程招标控制价为219565元，投标单位的投标报价在招标控制价浮动-3%至-5%（含-3%，含-5%）之间，即投标单位的投标报价在 208587 元至212978元（含208587元，含212978元）范围内为有效报价，有效报价全部进入商务标评审，超出范围的其商务标不予评审，作废标处理。

评标衡量值的确定：（以下计算结果四舍五入保留至整数元）

评标衡量值A= M×(1+N)

其中：M为招标控制价

N为业主意向浮动率（分为-3%、-3.2%、-3.4%，-3.6%,-3.8 %，-4%、-4.2%、-4.4%、-4.6%、-4.8%、-5%）共11档，在商务标详审并确定有效投标后由业主代表随机抽取确定。

注： 评标衡量值A确定之后在整个投标有效期间保持不变。

三、推荐中标候选人

1、有效投标人的有效投标评审价与评标衡量值A差值的绝对值从小到大进行排名，排名第一的为第一中标候选人。

2、 上述评审过程中如出现两个或两个以上差值的绝对值相同的，以投标报价低者排名在前；如投标报价也相同，则采用抽签方式确定中标候选人的排名。

四、本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定。

# 第四章  合同条款及合同附件格式

第一节 通用合同条款

本项目的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的示范文本的通用条款。

第二节 专用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。

一、施工组织设计和工期

1.进度计划

承包人的施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：发包人对其提出合理修正时，承包人在签定合同后5天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在5天内批复。

2、工程开工：

承包人收到发包人代表的开工通知后，在三日内开工。

3、工程工期：

合同工期以承包人的中标工期为准。

4、工程竣工：

承包人不能按合同约定的时间竣工或发包人同意顺延工期竣工的，承包人应承担违约责任，每延迟一天罚款500元人民币，最高不超过合同价的2%。提前不作奖励。因不可抗力因素除外（仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风）。

二、质量与验收

5.质量标准

承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，发包方对本工程质量的特殊要求：　――。

6.工程质量要求国家施工验收规范一次性验收合格。

6.1承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

6.2因承包人原因达不到规定的工程质量要求，发包方有权从施工单位履约保证金额中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。达不到或验收不合格工程，承包人除应承担罚款外，承包人还应无偿返工，直至工程验收合格，由施工原因引起的质量问题，一切损失由承包人负责。

三、合同价款的确定与支付

7.合同价款的确定

本工程的合同采用固定单价、可调总价方式确定。

合同价款调整方法：

一、工程量的调整：

以下情况工程量调整按《建设工程工程量清单计价规范》（现行）计算确定：

A、发包人提供的工程量清单的项目数量有误或漏项；

B、设计变更引起清单项目工程量增减；

C、设计变更引起新的工程量清单项目；

D、非承包人原因的变更引起的工程量变化；

E、发包人签证引起的工程量调整；

以上工程量调整须经发包人审核，并报审计单位核准。

二、计价依据

（1）图纸：施工图纸、变更图纸和相关图集等。

（2）计价规范：《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（市政工程）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010年）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（浙江省计价表式）及其他补充定额和有关文件。

（3）取费及类别：本工程企业管理费按给水、排水工程三类综合费率中值计取，利润费率按给水、排水工程中间值计取；安全文明施工费按市区一般工程计，并根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发[2015]517号）文件规定，费率按其附件1《安全文明施工费费率调整表》基本费中值计取，不计扬尘污染防治增加费、创标化工地增加费（省级）；企业管理费根据《关于调整建设工程安全文明施工费计费标准的通知》（浙建站计[2013]64号）文件规定，按相应费率乘以系数1.3调整；规费计价执行甬建价【2011】13号文；提前竣工增加费、特殊地区增加费不计；税金按市区3.577%计入。

（4）信息价：材料价格按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2016年1月刊鄞州区价格，无鄞州区价格参照宁波市区价格，宁波市区价无的采用《浙江造价信息》2016年第1期，无信息价材料参照有关文件并结合市场询价计入；

(5)机械差指数及人工信息价调整：按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2016年1月刊计入。

(6)浮动率按中标通知书明确的中标浮动率，计算公式为注：合同下浮率=中标浮动率

三、单价调整方法

1、发包人提供的工程量清单项目设计变更引起新的工程项目或发包人及监理人签证引起的工程量调整，其相应单价的确定方法为：

⑴合同中已有相同工程项目单价的执行原合同单价；

⑵合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定,合同中存在二个及以上类似工程项目单价且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。

⑶合同中没有类似工程项目单价的，由承包人按专用条款第二条的计价依据进行组价，经监理人审核，发包人和审计单位核准后，作为结算依据。

⑷无信息价材料须经发包人签证或经询标（须发包人参加，被询标的单位至少三家以上）确定，无信息价材料价格一经确定后，价格不再下浮。

四、市场价格波动造成的材料价格调整：不调整

五、人工价格调整：不调整

六、暂定价调整：不调整

8．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

本工程无工程预付款，承包人不得向发包人要求预付款。

9.工程款（进度款）支付

9.1工程款的支付方式：全部工程完工并完整报送结算资料且通过竣工验收后支付至合同价款的80％，工程经审计机关出具审计结论后支付至结算价款的95%，留5%作为保修金。工程保修期为贰年。壹年后28天内无息退还（扣除相应质量缺陷保修金）。

以上付款时工程量均需监理签字、业主代表认可。工程量履约保证金于工程竣工后一个月内无息退还。工程变更联系单工程款支付同上。设计变更及现场签证按投标时编制口径，下浮率参照中标下浮率。

10.材料、设备采购

10.1发包人供应材料、设备：    无

10.2发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点 材料设备，所承担的责任是：    无

11.承包人采购材料、设备

11.1承包人采购材料、设备： 按甲方要求采购  。

11.2特殊要求：无价材料乙方在采购前须经甲方同意。

11.3应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任。

四、关于分包

12.分包范围

12.1本工程不得分包。

五、工程变更

1、工程变更和设计变更的管理权限

工程变更和设计变更最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其他重要部位变更应有设计单位出具设计变更联系单。

3、工程发生变更均须按发包人工程变更程序申报，若涉及的工程变更需报政府有关部门履行审查程序的，则按区政府[2006]138号文件执行，其变更工程价款报告确认的时间予以顺延。

4、若变更或解除施工合同（包括签订补充协议），应参照《关于鄞州区政府投资项目工程施工合同审查监督办法（试行）的通知》（鄞政办发（2006）137号）文件规定履行审查程序。

六、竣工结算

14.发包人代表应在收到竣工验收报告后 28 日内组织验收。

15.本工程验收达到约定条件后，承包人应在 28 日内提供工程结算。发包人在收到结算报告 28 天内提供审核意见报有关部门核准。

七、保修

16.本工程保修期限按国家规定为：按《建设工程质量管理条例》，保修金为审计价的5％，保修期为2年。保修期从竣工验收合格之日起计算。

17.建设工程在保修范围内和保修期内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

八、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向鄞州区人民法院起诉。

九、补充

1、安全施工

（1）承包人承诺安全达到“无重大安全事故发生”。

（2）承包人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，要做到安全生产。做好安全文明生产及必要的安全围护工作，悬挂安全及文明施工标志，遵守有关职能部门及社会治安有关规定，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。如因违章罚款或发生工伤安全事故，因承包人的原因造成安全事故的一切责任和因此发生的费用均由承包人承担，与发包人无涉，发包人不承担任何责任。给发包人造成损失的由承包人负责赔偿。

2、工程竣工后，承包人必须提交符合归档要求的竣工资料一式三份递交发包人存档。

3、合同份数

双方约定合同副本份数：本合同正本贰份，双方各执壹份；副本  份，发包人  份，承包人  份，监督机构壹份。

第五章 技术标准和要求

1.现场自然条件

现场环境、地形、地貌、地质等具体详见施工图说明。

2.现场施工条件

建设同地面积具体详见总平面图。

3.本工程采用的技术规范

现行的有关国家、地方、行业技术规范、规程和规定。

4.发包人提供的有关资料（施工图纸）

第六章 工程预算书及施工图纸

（由投标人自行下载）

第七章 投标文件商务标格式

封面

（项目名称）

投  标  文  件

投标人 ：                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：             年               月            日

目 录

商务标

- 投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标报价书

- 项目管理人员组成表

- 工程预算书及编制说明（预算书中的封面需加盖投标人公章）

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                              （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（￥          ）的投标总报价，工期         日历天，按合同约定实施和完成承包工程，补修工程中的任何缺陷，工程质量达到按                 ，安全达到：          。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；担保金额为合同总价的10% ；

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.          （其他补充说明）

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：   年  月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 投 标 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 | 签订合同后 天内 |  |
| 2 | 提前合同工期奖励标准 | 不计 |  |
| 3 | 延误合同工期赔偿标准 | 元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿限额 | 扣除合同价款的 ％ |  |
| 5 | 未达到承诺工程质量标准违约金限额 | 扣除合同价款的 ％ |  |
| 6 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场 承诺违约金限额 | 扣除合同价款的 ％ |  |
| 7 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 扣除合同价款的 ％ |  |
| 8 | 未履行安全文明施工承诺违约金限额 | 扣除合同价款的 ％ |  |
| 9 | 安全文明施工费 | 根据招标人提供的工程预算书中的价格按投标人所报浮动率同比例下浮后作为投标报价。 |  |
| 10 | 其它施工组织措施费 |  |  |
| 11 | 提前竣工增加费 |  |  |
| 12 | 工程质量保修金金额 | 结算价款的 ％ |  |
| 13 | 拟派项目经理业务量符合甬建发[2014]231号和鄞交管办[2012] 1号文件的规定。如投标过程中发现或被投拆拟派的项目经理在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录。 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 14 | 是否同意招标文件及其它内容 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 15 | 是否同意招标文件补充说明 | 要求投标人承诺“同意” |  |
| 16 | 是否同意合同专用条款中其他所有条款 | 要求投标人承诺“同意” |  |

注：对应投标人须知前附表二，投标人对表中要求填报的每一栏目必须填报，要求作出承诺的内容必须作出相应承诺，否则视作实质上不响应招标文件，不予评审。

投标人：（盖章）                               法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称 ：

单位性质 ：

地址 ：

电话号码 ：

成立时间：             年            月            日

经营期限 ：

姓名：         性别：     年龄：        职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此说明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖章）

年     月

三、法定代表人授权委托书

本人      (姓名)           系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的   （受托人姓名）     为我单位的委托代理人，代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改       （招标人名称 ）       的  （招标工程名称）     工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：               （盖章）        法定代表人：   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：     （签字或盖章）

身份证号码：

年   月    日

四、投标报价书

| 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 招标控制价（元） | 浮动率（%） | 备注 |
| 1 | 鄞州区潘火街道星河晨光小区污水管道改造工程 | 219565 |  |  |
| 投标总价（小写） |  | 元 |  |  |
| 投标总价（大写） |  | 元 |  |  |

注：1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展；

2、投标总价保留至整数，浮动率保留至2位小数点。

投标人：（盖章）                           法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

五、项目管理人员组成表

| 职务 | 姓名 | 资质 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 市政工程二级建造师（含临时建造师） |  |  |
| 技术负责人 |  | 初级及以上 |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、项目管理机构配备情况表中的人员证书复印件附后。

六、工程预算书及编制说明

（预算书中的封面需加盖投标人公章）