南京师范大学“宜兴市周铁污水处理厂尾水深度处理中试工程”项目

招标文件（项目编号2016003 ）

一、概述：

1、工程名称：宜兴市周铁污水处理厂尾水深度处理中试工程；

2、施工地点：宜兴市周铁镇；

3、施工内容：详见附件一、附件五的工程量清单及要求；

4、承包方式：包工包料；

5、质量要求：按国家现行施工规范施工，达到合格标准。工程所需主要材料须选用知名品牌合格产品，并符合国家环保要求；配置的植物能够稳定生长一年以上；尾水深度处理中试工程出水达到项目要求；

6、工期要求：承诺的最短工期(30日历天数以内)；

7、质量保证期：自工程竣工验收合格之日起至少一年（防水五年及以上）。

二、投标单位资质要求：

参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并具备下列条件：

1、具有独立法人资格；

2、具有环保工程总承包或污水处理施工资质，项目经理具有二级建造师或以上资质；

3、具有有效期内的安全施工许可证，若在施工期内发生安全问题，由中标单位承担；

4、具有相关的工程业绩。

三、标书要求：

1、投标文件上务必加注页码；

2、参加竞标单位制作标书一式六份（正本一份、副本五份）；

3、标书内容：

（1）填写开标一览表（见附件二，并装订在投标文件中的第一页）；

（2）投标人代表的法人授权书（须法定代表人与被授权人同时手写签名并加盖公章）；

（3）投标单位的简介、相关营业执照（经最新年检）、税务登记证、资质证书、同类业绩等资料（复印件）；

（4）提供环保工程总承包或污水处理施工资质文件；

（5）清单报价及要求：

①、投标报价需采用2013《清单计价规范》要求来编制，工程总价的编制人一栏需造价人员手写签名，并盖造价人员专用章；

②、投标单位应根据工程内容及清单工程量的要求计算单价及总价；工程总价应包含材料差价、上下力费、垃圾外运及税费等所有规费；

③、投标的工程预算书须有：单位工程费汇总表、分部分项工程清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表（含材料明细）、其他项目清单计价表等；

④、必须提供主材清单一览表（含品牌、规格、产地等说明）；

⑤、应认证产品未纳入最新版《节能产品政府采购清单》强制采购范围的，为无效投标。

（6）提供政府采购认证清单产品一览表（附件三，同等条件下，根据双认证、单认证、无认证的次序优先原则）；

（7）标书其他内容：

①、投标单位的简介、相关营业执照（经最新年检）、税务登记证、资质证书、同类业绩等资料（复印件）；

②、投标单位投标报价时，必须涵盖清单及工程现场要求的所有内容，施工时必须完成清单及现场要求所有工作量；

③、技术及施工组织方案、项目负责人施工现场时间保证承诺；

④、保修服务承诺以及最短施工工期承诺；

⑤、工程进度表、人员配备表；

⑥、标书附件中其他有关内容；

⑦、标书应密封并加盖公章。

四、评标方式：

评标小组以苏建规字（2013）4号文的附件二第10条(合理低价法)为评标方式，其中评标基准价根据上文第七条方法（三）确定，即以有效投标文件的次低价为评标基准价。

五、其他要求：

1、招标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本招标书全部要求的接受；

2、投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标；

3、有下列情况者视为废标：

⑴、投标文件没有投标人的法定代表人与被授权人手写签名以及未加盖公章；

⑵、未按招标文件要求制作标书；

⑶、明显不符合招标文件中相关技术规定、技术标准等要求；

⑷、投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑸、不符合招标文件中规定的实质性要求（单位资质及★号指标）；

4、投标人应确保投标书中所提供的所有材料的真实性、合法性；

5、投标人如有优惠请在综合单价内予以体现，投标总价不允许下浮；

6、要求中标单位未经甲方同意不得转包、分包；加强施工人员的安全教育与管理，杜绝安全责任事故的发生；

7、是否应标，完全自愿，招标方不对依照规定的程序产生的结果进行解释；

8、付款方式：合同签订后，预付合同总款的30%，工程竣工验收合格后付至合同总价的70%，经审计后付至决算总款的95%，5%尾款待保修满后无重大质量问题付清；

9、招标人按中标价的千分之五收取中标单位中标服务费；

10、中标人须在收到《中标通知书》后方可进场施工。

六、时间、地点安排：

1、现场勘察联系电话：李老师13809041462；

注：统一勘察时间为2016年3月 16 日上午10：00，在宜兴市周铁污水处理厂门口集合，

签到后统一踏勘现场，不得迟到，否则为无效投标，勘察人员须有投标单位授权，否则不予接待。

2、标书送达截止时间2016年3月 24 日13:30  ；

3、标书送达地点：南师大仙林校区厚生楼五楼514招投标管理办公室。

七、联系方式：

地  址：南师大仙林校区厚生楼五楼514招投标管理办公室

邮  编：210023

电  话：025-85891935 、 85891670

联系人：章玲  袁宏

南京师范大学招投标管理办公室

2016年3月11日

附件一：

1、项目概况：

采用人工湿地工艺在周铁镇污水处理厂开展人工湿地处理污水处理厂尾水深度处理技术示范工程研究，出水水质总体优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准,其中，TN≤5mg/L、氨氮≤1.0mg/L、TP≤0.20mg/L。

工程地点位于江苏省宜兴市周铁镇周铁污水处理厂内，该工程的平面布置图见附图四。

2、设计依据与标准：

2.1、设计依据

1、业主方提供的有关资料；

2、己完成类似工程所获得的实践经验和工艺参数；

- 2.2设计的主要标准与规范：

1、《建筑给排水设计规范》 (GB500 15—2003)；

2、《室外排水设计规范》 (GB500 14—2006)；

3、《城市区域环境噪声标准》 (GB3006-93)；

4、《砌体结构设计规范》  (GB50003—2001)；

5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)；

6、《城镇污水处理厂污染物排放标准》  (GBl8918—2002)；

7、《人工湿地污水处理工程技术规范》 （HJ2005-2010）。

3、设计原则：

(1)贯彻执行国家关于环境保护的政策、法规、规范及标准；

(2)从实际情况出发，在总体规划的指导下，采取全面规划、近远结合的原则，既保证近期较高排放标准的出水质量，又能使工程建设与示范区的发展相协调，既保护环境，同时又最大程度地发挥挥工程效益；

（3）根据设计进、出水水质要求，选择技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能的污水处理工艺，确保处理效果，减少工程投资及日常运行费；

（4）植物配置合理，处理能力强，维护方便；

（5）确保工程的可靠性及有效性，减少日常维护检修工作量，改善工人操作条件。在便于施工、便于安装和便于维修的前提下，使各处理构筑物尽量集中，节约用电。

4、污水进水水质与水量：

4.1污水进水量：

根据业主方提供的资料，确定污水处理装置的设计规模为200m3/d。

- 4.2污水进水水质：

该中试工程针对宜兴周铁污水处理厂尾水进行深度处理，中试工程的进水是周铁污水处理厂的尾水，其水质达到GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。

4.3出水水质要求：

周铁污水处理厂尾水经过该中试工程处理后（日处理量200m3），出水总体要求优于进水，其中，TN≤5mg/L、氨氮≤1.0mg/L、TP≤0.20mg/L。

由业主指定第三方监测。

5、主材清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 参考或相当于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 15t/h，15m，N=0.75kw， | 凯泉、利欧、连成或同档次 |
| 2 | 电缆 | 国标3×1.5+1 | 远东、江南、宝胜或同等品牌 |
| 3 | 进水管道 | UPVC， DN80 | 上海佑利或同档次 |
| 4 | 布水系统 | UPVC，DN80 | 上海佑利或同档次 |
| 5 | 集水系统 | UPVC，DN80 | 上海佑利或同档次 |
| 6 | 溢流堰 | 1000×1000×1200mm | 304不锈钢 |
| 7 | 出水管埋管 | UPVC，DN100 | 上海佑利或同档次 |
| 8 | 生物绳填料 | φ215mm | PP |
| 9 | 填料支架 | 配套 |  |
| 10 | 玻璃温室 | 18000×12000×3500mm | 檐口高度2米，玻璃厚度不低于8mm |
| 11 | 浮床 | 72㎡ |  |
| 12 | 植物配置 | 168㎡ | 投标方根据实际水域面积配置不同的植物，植物的种类不少于3种 |

6、工程量清单(土建及安装清单表)：参见附件五

附件二：开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | 总报价（元） | 工期 | 免费质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016003 |  |  |  |  |

授权代表签字：

单位公章：

日期：

附件三：政府采购认证清单产品一览表

| 产 品 |  | 节能产品政府采购清单 |  |  | 环境标志产品政府采购清单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 强制产品星号 | 期号/页码 | 认证证书号 | 期号/页码 | 认证证书号 |
| 注：产品由投标单位自报，行数可添加。 |  |  |  |  |  |  |

附件四： 平面布置图及工艺流程图（参考）

图1 平面布置图

图2工艺高程图

图3平面图