刘浩污水处理站

设备维修、安装及工艺调试工程

招 标 文 件 （二次）

(资格后审）

招   标  人：  海门市黄海水务有限公司

2016年4月

总   目   录

招 标 文 件 前 附 表

第一章：投 标 人 须 知

第二章：招 标 书

第三章：投标文件的编写

第四章：开标、评标及定标

第五章：合同授予

第六章：合同条款

第七章：货物清单

招标文件前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 刘浩污水处理站设备维修、安装工程 |  |  |
|  | 招标单位 | 海门市黄海水务有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人：徐先生 电话：15962887177 |  |  |
|  | 招标方式 | 公开招标 | 资金来源 | 财政拨款 |
|  | 招标内容 | 设备维修、安装 |  |  |
|  | 标段划分 | 一个标段 | 承包方式 | 固定单价承包 |
|  | 工期要求 | 30日历天完成维修、安装 | 质量要求 | 合格 |
| 2 | 投标保证金 | 金额（人民币）：叁仟圆整（现金） |  |  |
| 3 | 履约保证金 | 由投标保证金直接转为履约保证金 |  |  |
| 4 | 投标文件份数、投标和投标保证金有效期 | 投标文件份数：正本一份 |  |  |
|  |  | 投标和投标保证金有效期为：投标截止日后45日历天 |  |  |
| 5 | 投标文件递交及开标 | 递交投标文件截止时间：2016年 5 月 3 日 15 时 00 分 开标时间：2016年 5 月 3 日 15 时 00 分 地点：海门港新区管理委员会公共资源交易中心开标室（海门港新区发展大道99号） |  |  |
| 6 | 定标办法 | 价格单因素评分法 |  |  |
| 7 | 答疑 | 招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。如有疑问需要澄清，3日前以无记名的方式向海门市海门港新区公共资源交易中心提出【89705634@qq.com】， 招标人予以解答，解答的内容报海门市海门港新区公共资源交易中心备案后于投标截止时间前在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台中发布。 |  |  |

注：如本招标文件其他的条款与本表的相关内容有矛盾的以本表的内容为准。

第一章：投标人须知

一、投标说明

1.本招标文件仅适用于海门市海门港新区管理委员会组织的招标活动。

2.招标范围：详见工程量清单要求。买方有权对投标商的投标范围或数量进行调整。

二、合格的投标人

1、投标单位为具有独立法人资格和环保工程专业承包叁级及以上资质；

2. 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4.在最近三年内没有骗取中标，在经营活动中没有重大违法记录、严重违约和设备重大质量问题。

5.企业具备承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。

三、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。本工程招标文件费用200元。

四、招标文件的澄清、答疑、修改

招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。如有疑问需要澄清，3日前以无记名的方式向海门市海门港新区公共资源交易中心提出【89705634@qq.com】， 招标人予以解答，解答的内容报海门市海门港新区公共资源交易中心备案后于投标截止时间前在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台中发布。

五、报价（编制）要求的说明：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

2.对招标人提供的清单，投标人如有疑问，应按第一章投标人须知第四条的规定期限内提出，否则视为默认。

七、联合体投标：本工程接受联合体投标

八、投标保证金

人民币：叁仟圆整（现金）

九、履约保证金

由投标保证金自动转入。

第二章：招标书

一、项目概况：海门市黄海水务有限公司设备维修、安装工程位于东灶港，工程量为清单范围内所有内容。

二、招标清单：详见附表

三、关于质量保证服务

1、卖方应保证货物是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求.卖方对所提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。

2、在产品的使用期限内，对因设计、工艺、材料及安装的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等卖方应负全部责任。

3、根据买方所在地技术监督部门或有关部门检验结果，如果卖方提供的货物数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出上述保证下的索赔。

4、合同项下标的物的质量保证期为验收后1年，期间由卖方免费保修。

5、质保期之后因日常维修发生的费用，卖方应按最低标准收取。

四、安装周期要求

合同签订后，中标人根据项目部书面通知进场安装、维修在30日历天。

五、安装要求

1、设备在安装之前必须仔细检查：要求表面完好无损，各种资料齐全，性能参数符合设计要求，其基础预留孔位置应与实物核对尺寸无误后方可安装。

2、中标人组织施工必须遵照国家有关的施工验收规范和质量检验标准，以及设计图纸要求，并建立质量保证体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录，自备施工用的各种机械设备、工具和其他器材，保持良好工作状态，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

3、任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24 小时通知甲方项目部，如未通知甲方，则乙方承担因此发生的全部费用和损失，工期亦不予顺延。

4、中标人应按有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，保证施工安全和人身安全；发生事故，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担一切责任；

5、本工程质量要求：合格

六、报价要求：

1、招标文件后附的工程量结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

2、本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类建材的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3、本次投标报价应包括招标文件所确定的清单范围内的所有内容以及为完成上述内容所必须的设备费（含软件）、材料费、安装费、调试费、培训费、管理费、包装费、运输费、上下卸力资费、规费、利润、税金等至验收合格的一切费用。

4、施工所需水、电费用由投标人与土建总包单位自行协商，仓库、办公室等临时设施由投标单位自行解决，相关费用列入报价。

七、招标控制价

本项目最高限价为15万元。

八、其它未尽事宜，请按图纸要求、国家和行业有关标准和规范执行。

第三章：投标文件的编写

一、编写要求：

投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

二、投标文件组成：

投标文件由资格审查文件、商务标、资格审查证明材料原件组成。投标人应将以下内容按顺序组成投标文件并装订成册。（以下资料按顺序装订成册，并加盖单位公章）

A、资格审查文件：

（1）营业执照；

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）授权委托书（附表2）；

B、商务标：

（1）投标函（附表1）；

（2）开标一览表（附表3）；

C、资格审查证明材料原件：

（1）营业执照

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）授权委托书；

三、投标文件的密封和标记

1. 投标人的投标文件分三包密封，一包资格审查文件（A）、一包商务标（B）、一包资格审查证明材料原件（C）。投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；将资格审查证明材料原件放在一个密封袋里，并在密封袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

2.所有包封都应写明招标单位名称和招标项目名称，并在密封处加盖投标人公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.投标文件如有修改，修改处应加盖投标人公章或由委托代理人签字或盖章。

第四章：开标、评标及定标

一、开标

1.招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，在投标单位的法定代表人或委托代理人在场情况下，当众开标。

2.开标会议在海门市海门港新区公共资源交易中心举行，由招标人或招标代理组织，邀请与开标、评标等有关人员参加。

3.投标单位的法人或委托代理人必须到场参加开标会议，未参加的视为自动弃权。

4.投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的。

5.投标文件鉴定和公布

由投标单位代表检查在投标截止时间前收的所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件，招标人将对开标过程进行记录。

二、评标、定标

本项目采用价格单因素评标办法

评标程序：资格审查→商务标开标、评标→确定中标侯选人

- 资格审查：开标后，首先对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标人方可参加技术标、商务标的评标。

资格审查合格标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照，并通过年检，提供营业执照副本。 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 环保工程专业承包叁级及以上，提供企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证，提供安全生产许可证(副本) |
| 4 | 授权委托书 | 按招标文件附表2格式填写，复印件加盖公章。 |

2、投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标文件未按规定要求编制的；

（2）未盖投标人公章或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴或须经法定代表人（或委托代理人）签字处未签字的；

（3）无法定代表人出具的授权委托书的；

（4）投标保证金未按本招标文件规定提交的；

（5）投标人向招标人提供虚假资料的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（7）投标有效期未按招标文件要求的；

（8）投标报价高于或等于投标最高限价的。

3.商务标评标：

一、结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求。

评分采用百分制，以投标报价进行评分，得分保留两位小数。以得分最高者为中标人，得分相同时，由招标人随机抽取确定中标单位。

- 二、投标报价（100分）

1.确定有效报价（投标人的投标报价小于招标控制价的为有效报价，但投标价格低于成本的除外）

2.评标基准价=各投标人投标报价中的最低投标报价。

3.计算投标报价得分

①投标人的投标报价与评标基准价相等的得100分。

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每高1%扣0.5分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，抽签确定中标人。

若有效投标单位不满三家为两家，则报价低的中标，若有效投标单位仅为一家，则直接进行商务谈判。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第五章：合同授予

一、成交通知

开标结束后，中标结果公示3天。如投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

二、合同签订

1.签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更指示后7天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。

2.招标人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，并在标书有效期内另行评定中标者。

3.如果中标单位不按规定签订合同，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

4.中标单位应确保产品质量、供货期限，认真履行所做出的各种承诺，满足工程进度要求，凡未作到上述要求，招标单位有权及时更换供应商。

四、付款方式

1、施工完成并验收合格支付合同价款的60%，审计结束后一月内支付至结算价款的90%，余款10%待审计完成并竣工验收无质量问题满二年后一次性支付。

（1）工程结算时不考虑施工期政策性调整费用以及市场风险。

（2）所有材料检验、检测费由施工单位自理。

2、施工单位签订合同后，施工单位与当地劳动力发生的一切劳务费用均按海门市有关文件执行。

第六章：合  同

环保协议书

甲方：

乙方：

为了切实加强我公司及项目对工程施工所在地的环境保护，对工程分包方施加环境影响，使其有效控制环境因素目标指标，减少环境污染，以满足法律法规和公司一体化管理体系的要求，根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律规定，明确承包人与分包人在施工过程中的环境责任，特签订本施工安全环保协议如下：

- 乙方必须实现以下环境保护管理目标：

1、工程施工污染物排放达标；

2、重大环境投诉为零；

3、火灾、爆炸事故为零。

二、乙方在施工过程中必须做到以下内容：

1.乙方对施工过程中产生的油污染、废水污染、噪声、烟气、固体废弃物污染等，要有重点防范措施，防止和减少污染的蔓延。

2.对重点部位、重点工序、重点设备，派专人、专业器材加以保证以控制污染的发生。

3.经常检查运输车辆、储存用具及管道，以及施工机械的密封垫，做到不溢漏，对汽油等易挥发品的存放要密封，并尽量缩短开启时间。

4.材料及土、石等堆放场地尽量远离居民区及河流、水库等水域。必要时遮盖，防止污染空气和水体。

5.清洗或维修机械设备的废油水、施工废水及生活污水，经净化后达到一定卫生标准才能排放。施工产生的废浆用专用汽车运至指定的地点倾倒，并设渗坑进行处理，以免排放到河流、水沟、灌溉系统里，造成河流和水源污染。

6.报废材料立即运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零件配件、边角料、水泥袋、包装箱等，及时清理并搞好现场卫生，以保护自然环境不受破坏。

7.乙方车辆运输散状物料必须加盖篷布，防止道路遗撒和道路扬尘。

8.对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。机械、车辆途经居住场所时减速慢行，不鸣喇叭，以免影响居民（村民）及工厂、学校的生活及学习。

9.所有施工做好施工完场清理工作，一切废旧物资必须收集分类，堆放在指定的地方，保护环境。

10.在施工中，如有产生扬尘的地方，注意采取措施，减少粉尘的排放。

11.乙方对其分包部位的环境保护负直接责任，必须遵守公司和项目的各项环保管理制度，不发布与公司和项目安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的职责，确保环保责任制在本单位全面落实。

12.对项目部查出的问题，保证按要求组织整改，并将整改结果及时报项目部复查，杜绝不接受或不按要求进行整改的现象。

13.发生环境污染事件后，应立即报告项目部，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

14.坚持文明施工，保证所辖施工区域整洁、干净，施工时做到“随干随清、工完料尽场地清”。

- 本协议一式二份，双方各执一份。

- 本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。

五、本协议自签字之日起执行，至分包工程完工或分包方全员退场止。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

责任人：                   责任人：

年   月   日                     年   月   日

第七章：附  表

附表1

投  标  函

：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到       。

(四)我单位金额为人民币      元的投标保证金已按招标文件要求缴纳。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

附表2

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本  (姓名)  系       (单位全称)          的法定代表人，现授权  (单位、职务、姓名)    作为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加  (招标项目名称) 投标。代理人在开标、评标、谈判及合同签订、合同履约过程中所签署的与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，公司均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字或盖章后生效，于工程履约完毕终止，特此声明。

投标单位(公章) ：

法定代表人(签字或盖章) ：

委托代理人(签字或盖章) ：

委托代理人身份证号码：

日    期：             年         月

附表3：设备清单及规格明细

| 序号 | 设备名称（损坏情况） | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅故障，油漆脱落 | 栅隙3mm，功率0.55kw | 台 | 1 |  |  | 维修、保养、防腐 |
| 2 | 潜污泵破损严重，钢丝绳脱落 | 80WQ43-13-3.0 (1用1备) | 台 | 2 |  |  | 更换(南方、凯泉、太平洋) |
| 3 | 电动闸门失灵 | SYZb-800 | 只 | 1 |  |  | 维修 |
| 4 | 潜污泵失灵，损坏严重 | 50WQ20-15-1.5 (1用1备) | 台 | 2 |  |  | 更换(南方、凯泉、太平洋) |
| 5 | 潜水搅拌机腐蚀破损 | QJB0.85/8-260/3-740/C | 台 | 1 |  |  | 维修 |
| 6 | 软性填料脱落 |  | M3 | 40 |  |  | 更换 |
| 7 | 填料支架腐蚀断裂 |  | M2 | 27 |  |  | 更换 |
| 8 | 旋流曝气器 |  | 套 | 117 |  |  | 更换 |
| 9 | 组合填料填料毛脱落 |  | M3 | 126 |  |  | 更换(污泥接种调试) |
| 10 | 填料支架腐蚀断裂 |  | M2 | 84 |  |  | 更换 |
| 11 | 回流泵损坏无法使用 | 50GW10-10-0.75 (1用1备) | 台 | 1 |  |  | 更换一台(南方、凯泉、太平洋) |
| 12 | 污泥泵故障 | 50GW20-15-1.5 (1用1备) | 台 | 1 |  |  | 更换一台(南方、凯泉、太平洋) |
| 13 | 污泥搅拌机故障 | 1.5kw | 台 | 1 |  |  | 维修、保养 |
| 14 | 板框压滤机不能正常使用 | XMY30/800-UB（配套螺杆泵、空压机） | 套 | 1 |  |  | 维修、保养 |
| 15 | 工艺管道腐蚀破裂 |  | 批 | 1 |  |  | 更换一部分，其余的防腐处理 |
| 16 | 阀门、配件 |  | 批 | 1 |  |  | 更换一部分，其余的防腐处理 |
| 17 | 电气控制柜腐蚀严重 |  | 台 | 1 |  |  | 更换SUS304 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |