杭州高新技术产业开发区（滨江）

小型建设工程施工企业比选招标文件

招标编号：     11142120160427075

工程名称: 滨江区农转居拆迁安置房三区块六期及十五区块三期给水工程（二）

招 标 人：杭州高新（滨江）水务有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

中介机构：    浙江五洲工程项目管理有限公司    (盖章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期： 2016 年  4  月

目    录

第一部分  招标文件

第二部分  评标原则、方法和内容

第三部分  表格格式

附件1：随机摇号方式投标函

附件2：法定代表人证明书

附件3：授权委托书

附件4：投标人诚信承诺书

附件5：工程结算承诺书

附件6：投标保证金递交函和企业基本账户开户许可证复印件

附件7：承诺书

第四部分 工程预算书

第一部分 招标文件

- 一、工程概况：

1、工程名称：  滨江区农转居拆迁安置房三区块六期及十五区块三期给水工程（二）

2、建设地点：  滨江区

3、建设规模及工程类别：给水工程，给水最大管径DN200

4、承包方式：     包工包料。

5、质量目标：    合格， 符合（工程施工质量验收规范）。

6、施工工期：预计365日历天，配合主体工程施工进度为主。计划    年   月   日开工，    年   月   日竣工。

7、资金来源：财政投资

8、招标范围：详见工程量清单预算及施工图纸。

9、报价依据：

（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，滨江区财政局审核。

本工程采用固定价格合同方式，中标单位需在合同价款中包括招标施工图范围内所有的工程量。项目涉及工程变更的，中标后单价按招标预算结合中标优惠率，工程量按实调整，但措施费（含组织措施和技术措施费）今后不作任何费用的调整，投标单位投标时考虑该风险。

涉及工程变更,按以下原则处理：

a、有综合单价的：预算综合单价×（1-中标优惠率），措施费不变，调整规费、税金。

b、无综合单价的：以变更内容施工期信息价平均值，按预算编制口径计算综合单价×（1-中标优惠率），措施费不变，调整规费、税金。

c、甩项金额超过合同价20％以上时，措施费根据甩项内容作相应减少。

（2）本工程的预算价为   161.4909   万元，中标优惠率为  23.5   %，中标价=预算价×（1-中标优惠率），即 123.5405 万元（四舍五入为整数）。

（3）本工程标底编制审核依据《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》及省、市、区现行有关造价管理文件，材料价格土建执行《杭州市建设工程造价信息》2016年第  2  期杭州市建材价格、安装执行浙江省建设工程价格信息2016年第 2  期（未列材料执行前几期信息价）。

三、投标须知

1、本工程要求投标人资质为：市政公用工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级（新）及以上资质,且必须是《二0一四年度杭州市区政府投资项目预选承包商名录》内的施工企业或滨江区区属建筑企业（被杭州市、滨江区招标投标行政主管部门限制参加投标活动且在限制期内，招标人拒绝其参加本次投标活动）；

2、拟派注册建造师资格为：市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，需经杭州市建委等相关部门备案，并符合相关资格要求。

3、报名参加投标的单位和拟任注册建造师资格不符合要求或存在市场限制信息等问题，不予摇号（资格审查情况以项目企业、从业人员资格核对表为准,投标截止时间后，一切证明及修正信息均不予以认可）。

4、投标人拟派的注册建造师无在建工程（包括已中标但未开工建设的工程或暂停施工的工程）。

5、投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）

6、本工程不接受联合体报名。

7、报名参加本工程投标的施工企业，应携带有效的企业IC卡及拟任注册建造师的IC卡到场刷卡核验，其法定代表人(或其授权委托人)和拟任本工程的注册建造师必须准时参加本项目开标会。若由于投标人原因，其法定代表人(或其授权委托人)、拟委派担任本项目的注册建造师未能准时参加开标会或未当场出示本人身份证原件的或授权委托人未携带开标委托书的或未递交随机摇号方式投标函的，作自动弃权处理，不予参加摇号。

### 8、招标文件的澄清和修改

(1)投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，可以于2016年5月3 日16时前登陆杭州建设工程招标网(www.hzzbw.net)，以不署名的形式在本工程招标公告中的“提疑区”提出。招标人将在2016年5月5日16时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式在杭州建设工程交易网（www.hzctc.cn）上发布。如遇特殊情况，在开标截止前招标人可能会有补充答疑在杭州建设工程交易网（www.hzctc.cn）上发布，作为招标文件的补充。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息。

(2) 招标文件发出后，在投标截止日期  3  天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人都可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；招标文件的修改将在杭州建设工程交易网（www.hzctc.cn）“招标答疑信息区”上公布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

(3)招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

9、参加投标的单位在开标时须提交以下资料三份（代投标文件），正本一份、副本二份。正本与副本如有不一致之处，以正本为准。（注：“申报资料封面”必须加盖投标单位公章和法定代表人签字或盖章）：

a.封面（须加盖单位公章和法定代表人签字或盖章），格式自拟；

b.法定代表人证明书（须加盖单位公章）；

c.法定代表人委托他人代理的则需提交授权委托书（须加盖单位公章）；

d. 随机摇号方式投标函（格式详附件1）；

e.投标人诚信承诺书（格式详附件4）；

f.工程结算承诺书（格式详附件5）；

g.投标保证金（投标保证金递交函和企业基本账户开户许可证的复印件）；

h.企业资质证书副本复印件（须加盖单位公章）；

i.企业营业执照副本复印件（须加盖单位公章）；

j.企业安全生产许可证复印件（须加盖单位公章）；

k.拟派于本项目注册建造师身份证、注册执业证书（或建造师临时执业证书）复印件（须加盖单位公章）；

l.承诺书（格式详附件7）；

以招标人有权拒绝其投标上资料须以A4纸制作并装订成册，密封包装。若未按以上要求编制、装订成册、密封包装的，文件。

投标人须认可招标文件所定中标优惠率及中标价，未对中标优惠率及中标价作出确认的及未对招标公告的所有条款作出承诺的，作自动弃权处理，不予参加摇号。

另各投标单位注册建造师及委托代理人准备好身份证复印件，开标时需交给公证处工作人员。

9.1、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a、逾期送达的或者未送达指定地点的；

b、未按招标文件要求密封的。

9.2、投标文件有下列情况作无效标书处理。

a、数据书写不清、难以辩认，或涂改后未盖单位公章；

b、未按招标文件要求做出承诺的；

c、随机摇号方式投标函未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d、投标文件未按要求填写或密封的；

e、投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）、；

f、投标文件附有招标人不能接受的条件；

g、注册建造师有其他中标（尚未开工）或在建工程；

h、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

i、投标报价与招标文件不符的。

10、开标会议：

（1）由区公共资源交易中心工作人员查验各投标人应到会代表身份是否符合投标须知第7款规定，符合规定资料齐全的投标人到公证处抽取对应号码；

（2）由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

（3）经确认无误后，由公证处按排序摇出中标候选人二名；

（4）由有关工作人员当众拆封，宣读排序前二名中标候选人的投标人名称、投标价格、承若书有无情况和投标文件的其他主要内容。若排序第一的中标候选人投标文件编制有误的，则由排序第二的中标候选人替补。

11、评标办法：有效投标人两个及以上的，由有效投标人现场抽签决定各自编号，招标人摇号，按摇中的先后顺序确定两名中标候选人，第一次摇中的为第一中标候选人，第二次摇中的为第二中标候选人。

通过资格审查的有效投标人只有一个的，直接确定为中标候选人。

无有效投标人的，招标人可改变发包方式，直接确定施工单位。

12、中标公示：中标候选人应进行公示，公示时间不少于3日。中标候选人放弃中标或者被取消中标资格的，依序递补。

13、中标人的确定：招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，按中标候选人先后顺序确定中标人。若前一中标候选人出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人可按顺序递补确定中标人。

所有中标候选人均出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人应重新组织招标。

14、投标保证金：本工程投标保证金      叁万      元。

按照《杭州高新区（滨江）投标保证金管理实施意见（试行）》交纳投标保证金。投标保证金必须从其企业所在地基本账户交纳。保证金交纳后，投标单位应到设立在区公共资源交易中心的银行服务窗口领取投标保证金递交函，作为投标单位已递交投标保证金的依据。并在投标文件中附投标保证金递交函和企业基本账户开户许可证的复印件。

户    名：杭州高新技术产业开发区行政服务中心投标保证金专户

帐    户：3301040160001930315

开户银行：杭州银行滨江支行

（1）投标单位到各银行网点柜面向专户缴纳保证金。形式为：支票、电汇、银行汇票。

（2）投标单位凭借银行出具的缴款凭证到设立在滨江区公共资源交易中心的银行服务窗口领取投标保证金递交函，作为投标单位已递交投标保证金的依据。★首次缴纳投标保证金的企业须携带“企业基本账户开户许可证”（原件及复印件）到交易中心银行服务窗口进行信息备案。

（3）投标人应在递交投标文件时或之前以人民币提交一笔不少于本招标文件第13条所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（银行汇票和支票以实际到账为准）。招标人可根据本条第（8）点规定的条件予以没收投标保证金。

重新招标的项目，所有投标人需按规定重新缴纳投标保证金。

（4）投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。保证金交纳后，由设立在区公共资源交易中心的银行服务窗口出具投标保证金递交函，作为投标单位已递交依据。

投标单位须在投标文件中附设立在区公共资源交易中心的银行服务窗口出具的投标保证金递交函和企业基本账户开户许可证的复印件。

(5) 投标人应在招标文件规定的期限前自行办妥投标担保手续, 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，不予开标。（具体以银行提交的投标保证金缴纳确认汇总表为准）

(6) 招标项目中标通知书经杭州高新区（滨江）建设工程招标办备案后两天，该项目未中标单位的投标保证金即可退付。（投标保证金参照同期银行活期利率计息并退息）。

(7) 中标人的投标担保，在中标人按要求与建设单位签订施工合同，并按规定提交履约担保后3日内予以退还(投标保证金参照同期银行活期利率计息并退息)。

(8) 如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

①投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

②投标人无故放弃中标资格的；

③中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

15、本项目履约保证金为 中标价的15%  元人民币，由中标人确定中标后 5 天之内向招标人缴纳。

16、付款方式：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：a、（1）监理工程师收到承包人的月度工程量报表等资料及申请进度款报告后进行审查签署意见，并报发包人审批，发包人按审查确认已完成合格合同工程量的80%支付，并在下月支付；（2）合同价款待工程竣工验收证书签署最多付至合同价的80%；竣（交）工验收整合格且提交完整的工程竣工资料，并经审计部门审核批复后付至结算审计价的95%（联系单的费用在审计后按照审计价与结算款一并支付。）；（3）余款5%作为质量保修金，待保修期结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。b、在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不因价款支付问题而影响工程进度和质量。c、发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其他结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。

17、投标企业发生拟任注册建造师有在建工程（包括已中标但未开工建设的工程或暂停施工的工程）经查实的，停止参与本区国有投资建设工程投标六个月，被摇中确定为中标人的，取消中标资格。

18、开标结束后，中标候选人应向招标人提交企业为拟派建造师缴纳的社会保险证明。

中标通知书发放前，招标人负责对拟派建造师社会保险证明是否符合要求依照相关法律法规进行核查，中标通知书备案时，一旦发现拟派建造师资格达不到招标文件及法律法规要求的，将按相关规定进行处理。

- 三、招标要求：

1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，工程单价根据预算单价×（1-中标优惠率）确定，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。设计变更工程量同意按实调整，但均按中标优惠率让利。

2、本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，全额扣除履约保证金。

3、中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容。

4、安全文明施工要求

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

- 四、有关计划时间安排：

- 1、公告时间：  2016年 4月28日——2016年5月8日

- 2、投标文件递交截止时间：2016年 5月9日9时30分

- 3、投标文件递交地点：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室（一）（滨江区泰安路200号（泰安路与丹枫路交叉口）区文化中心10号门3楼刷卡签到，4楼开标）

4、现场踏勘：投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的所有情况及费用。

5、开标时间：2016年5月9日9时30分

6、开标地点：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室（一）（滨江区泰安路200号（泰安路与丹枫路交叉口）区文化中心10号门3楼刷卡签到，4楼开标）

- 7、中标通知书发放时间：     中标公示结束后3天内

- 五、其他需要说明的事项：

无。

六、联系方式：

招 标 人：杭州高新（滨江）水务有限公司

联系地址：杭州市滨江区火炬大道1699号

联 系 人：夏工

联系电话：0571-56033674

代理机构：浙江五洲工程项目管理有限公司

联系地址：杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼

联 系 人：杨玲华

联系电话：13235818610

传真号码：0571-56975084

第二部分 评标原则、方法和内容

一、开标评标

本项目的开标在区公共资源交易中心进行，招标人、区公共资源交易中心、公证处到场，由招标人摇号，区公共资源交易中心对整个摇号过程和摇号结果予以监督,公证处对整个摇号过程和摇号结果予以公证。

投标单位的法定代表人(或其授权委托人)和拟任注册建造师必须准时参加开标会。

评标办法采取 “定价认可、合格摇号”的办法。

1、中标价格的确定：

本工程的预算价为  161.4909 万元，中标优惠率为  23.5   %，中标价=预算价×（1-中标优惠率），即 123.5405 万元（四舍五入为整数）。

2、摇号办法：有效投标人两个及以上的，由有效投标人现场抽签决定各自编号，招标人摇号，按摇中的先后顺序确定两名中标候选人，第一次摇中的为第一中标候选人，第二次摇中的为第二中标候选人。

通过资格审查的有效投标人只有一个的，直接确定为中标候选人。

无有效投标人的，招标人可改变发包方式，直接确定施工单位。

二、中标人的确定

招标人在中标候选人公示期满后，无异议的，按中标候选人先后顺序确定中标人。若前一中标候选人出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人可按顺序递补确定中标人。

所有中标候选人均出现规定的不能签订合同的情况或放弃时，招标人应重新组织招标。

三、附则

1、投标企业发生拟任注册建造师有在建工程（包括已中标但未开工建设的工程或暂停施工的工程）经查实的，停止该企业参与本区国有投资建设工程投标六个月，被摇中确定为中标人的，取消中标资格。

2、中标企业在合同履行过程中，受到建设单位书面通报批评的，停止该企业参与本区国有投资建设工程投标六个月。

3、中标企业在合同履行过程中，受到区级及以上建设行政主管部门书面通报批评的，停止该企业参与本区国有投资建设工程投标一年。

第三部分 表格格式

附件1

随机摇号方式投标函

致招标人:

我方决定参加贵方组织的                         工程的摇号竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为工程预算价下浮      %，即人民币（大写）      元（RMB：￥       元）；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。

2、一旦我方中标，我方保证在       日历天内完成并移交本工程，质量达到       标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为        ，资格等级       ，注册编号          。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方承诺以招标人的预算书（经区财政审核后）整体下浮    %，为我方的报价文件，作为今后结算的依据。

6、一旦我方中标，我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

7、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

8、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

9、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

10、若本工程我单位中标，将严格按杭政办函[2009]356号文件要求将工程运输业务发包给有资质及证照齐全的工程运输单位，并与其签订运输安全责任书，明确双方在工程运输中的安全管理责任及责任追究措施。

11、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人(盖章)：

承诺人的法定代表人 (印章或签字)：

年   月   日

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地  址：

姓  名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日  期：        年       月       日

附件3

授 权 委 托 书

（招标人）      ：

我以                         （公司名称）法定代表人的身份授权            （姓名）、身份证号                  ，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署                        的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电 话：

年     月     日

附件4

投标人诚信承诺书

招标人：

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形。项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按照招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招投标工作小组作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：   年   月    日

附件5

工程结算承诺书

（招标人）：

若我单位中标承建                   项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及杭州市滨江区政府投资管理的有关规定，以区审计局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：   年   月    日

附件6

投标保证金

投标保证金递交函和企业基本账户开户许可证的复印件

附件7

承 诺 书

（招标人）      ：

我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按       （项目名称及招标编号）            招标文件的各项规定，严格执行施工期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制参加招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年    月    日

第四部分 工程预算书