正余供水站房屋维修工程

招  标  文  件(二次)

一、工程名称：正余供水站房屋维修工程

二、工程概况:

（1）工程地点：海门市正余镇

（2）工程规模：约12万元

（3）工程内容：由建设单位指定，主要内容有内外墙涂料铲除重涂、门窗油漆、门更换、电路改造、做尖屋面等，详见本工程《工程量清单》。

（4）质量要求：合格；

（5）计划工期：30日历天。

三、投标人资格要求：（1）参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质（2）参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上或小型项目管理师资质（3）参加投标的项目负责人必须具备安全生产考核合格证B证。

四、评标办法：价格单因素评标办法

1、评标程序

投标人资格审查→商务标（开标）→商务标（评审）→确定中标候选人。

2、资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人方可参加商务标的评标。

五、最高限价：本工程设一个标段，最高限价为：人民币12.0万元，投标报价高于或等于最高限价的按废标处理。

六、投标费用

1、投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，请投标人按要求缴纳，否则招标人将拒绝接收其投标文件。

2、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

七、招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。如有疑问需要澄清，应于投标截止时间前7日以无记名的方式向海门市正余镇公共资源交易中心提出（电话：0513-68703077），招标人予以解答，解答的内容报海门市正余镇公共资源交易中心备案后于投标截止时间前3日在海门市基层权力阳光运行网或海门市公共资源交易中心镇级交易平台中发布。

八、资格审查原件包括：(1)企业法人营业执照（副本）(2)企业资质证书（副本）(3)企业安全生产许可证（副本）(4)项目负责人资质证书(5)项目负责人安全生产考核证书

九、投标注意事项：

1、投标人应各准备 叁 份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

2、投标人的投标文件包装分三包密封，一包为商务标，一包为资格审查文件，一包为资格审查证明材料原件。投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、“商务标”字样；将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；将资格证明材料原件（投标保证金现金除外，应随身携带）放在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、原件清单目录。

3、投标文件必须密封，所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、递交投标文件时，投标人的法定代表人或授权委托人携带有效身份证件、授权委托书（原则上随身带一份）、投标保证金到场，否则其投标文件将被拒绝。（在投标单位提交投标文件时，投标保证金统一收取）

5、本工程投标时须交纳投标保证金现金伍仟元整（中标后转为履约保证金，合同履行完毕后退还）；如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，则保证金不予退还。未中标的单位保证金当场退还。

6、本工程投标报价时须包含工程监理费人民币伍仟元整，开标后由中标人支付给监理公司。

十、发包与分包：本工程不得分包。

十一、质量与验收：

1、本工程质量要求达到合格；

2、双方约定中间验收部位：按照工程验收规范对工程施工进行工序全过程验收。

十二、安全施工：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

十三、付款方式：

1、工程竣工验收合格后当年内付至合同价的70%，第二年底支付20%，余款作为质保金至保修期满符合质量保修要求后付清（不计息）。

（1）工程结算时不考虑施工期间政策性调整费用以及市场风险。

（2）所有材料检验、检测费由施工单位自理。

2、施工单位签订合同后，施工单位与当地劳动力发生的一切劳务费用均按海门市有关文件执行。

十四、工期要求：30日历天。

十五、开标时间：2016年 5月17日 14时30分

十六、开标地点：海门市正余镇公共资源交易中心三楼开标室（汤正公路正基村段路西侧，运北河桥向北约150米,农业服务中心大楼）

招标人：海门市正余供水服务站

2016年5月10日

评 标 办 法

价格单因素评标办法

评标程序:资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标人。

1.对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

2.结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求后方可参加商务标评审。

3.在各投标人的有效报价中，最低投标报价的投标人为第一中标候选人，最低报价出现相同时，则抽签确定第一中标候选人。

4.有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的招标控制价、且未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1名合格的中标候选人，经评委评审报价最低的投标人为第一中标候选人。如报价相同，则抽签确定名次。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

施 工 合 同

工程发包方：                                         （以下简称甲方）

工程承包方：                                         （以下简称乙方）

正余供水站房屋维修工程经2016年   月   日海门市正余镇公共资源交易中心招投标确定，本工程由乙方负责实施。根据招标文件、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，双方协商一致订立本合同。

第一条   工程名称：正余供水站房屋维修工程

第二条   工程地点：海门市正余镇

第三条   工程内容：由甲方指定，主要内容有内外墙涂料铲除重涂、门窗油漆、门更换、电路改造、做尖屋面等，详见本工程《工程量清单》。

第四条   承包方式：   双包

第五条    中标价： 人民币大写

¥              元

第六条    工期：30日历天

第七条    程质量要求：合格

第八条   施工安全：本工程实施过程中中标单位要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由中标单位自行负责。

第九条   双方的权利义务

1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求，应按合同约定支付工程价款。

2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。

第十条   竣工验收与决算：

1、本工程在竣工前七天提出竣工报告单和完整的竣工材料，甲方在工程竣工后十天内组织有关部门进行验收，办妥验收手续。

2、本工程项目采用固定总价合同。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类建材的市场价格波动风险。

3、本工程措施费用包干，结算时不作调整。

4、工程变更引起的累计造价不满1万元（含1万元）的不作调整。

施工过程中，工程量变化牵涉造价满壹万元以上的，需提前向招标人提出书面申请，经镇财政审计核实审批同意后方可实施，否则不能作为结算依据。

第十一条  付款方式：

1、工程竣工验收合格后当年内付至合同价的70%，第二年底支付20%，余款作为质保金至保修期满符合质量保修要求后付清（不计息）。

（1）工程结算时不考虑施工期间政策性调整费用以及市场风险。

（2）所有材料检验、检测费由施工单位自理。

2、施工单位签订合同后，施工单位与当地劳动力发生的一切劳务费用均按

海门市有关文件执行。

第十二条  其它：

1、施工中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从；

2、本合同经甲乙双方法定代表人（委托人）签字盖章后生效，甲方派     同志为现场负责人，乙方派         同志为施工负责人。

本工程的相关招标文件同本合同同等生效。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式捌份，双方各执肆份

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2016年   月   日　　　　　　　　     2016年   月   日

- 廉政合同

工程发包方:                                        （以下简称甲方）

工程承包方：                                        （以下简称乙方）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                           合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2016年   月   日　　　　　　　　     2016年   月   日

投标文件格式

********工程

施工投标文件

（商务标）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日         期：           年          月        日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托              (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加           (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、投 标 函

：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在 30日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到 合格  。

(四)我单位拟派               为本工程项目负责人。

(五)我单位金额为人民币伍仟元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(六)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币伍仟元作为履约保证金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月   日

四、投标函附件

附完整的投标报价书（含投标总价、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、规费、税金项目计价表、人材机汇总表等常规表格），以便结算。

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |

注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员，人员名单将在中标公示和中标通知书中体现。

资格审查申请书格式

工程

施工投标文件

（资格审查文件）

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年       月       日

附表1：

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

附表2：

类似工程经验

投标申请人或联合体成员名称：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

附表3

拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人或联合体成员名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表4

拟用于招标工程项目的主要施工机械设备情况

投标申请人或联合体成员名称：

| 序 号 | 机械和设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 KW | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

后附下列资料复印件

(1)企业法人营业执照（副本）

(2)企业资质证书（副本）

(3)企业安全生产许可证（副本）

⑷项目负责人资质证书

(5)项目负责人安全生产考核合格证B证

以上材料均须加盖单位公章。