政府采购

潍坊市潍城区大圩河、仓南街雨污水管道穿越铁路及仓南街东段雨水入河工程

# 施工招标文件

项目编号：WFWX-2016C0503

招 标 人：潍坊市潍城区交通运输局

招标机构：潍坊市万信建设工程招标代理有限公司

二〇一六年五月

目       录

- 投标须知前附表及投标须知

- 合同协议书格式

- 通用合同格式

- 专用合同条款

- 工程建设标准、要求及施工条件

- 图纸

- 工程量清单

- 投标文件商务标格式

- 投标文件技术标格式

- 资格后审

- 评标办法及标准

- 附件

第一章  投标须知前附表及投标须知

  - 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 潍坊市潍城区大圩河、仓南街雨污水管道穿越铁路及仓南街东段雨水入河工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 潍坊市潍城区 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 包括：一、仓南街雨污水管道穿越水泥厂铁路工程，双线施工长度约90米；二、大圩和污水管道穿越胶济铁路，施工长度约340米；仓南街东段雨水入大圩和工程，施工长度约170米，具体内容详见施工图纸和工程量清单 |
| 4 | 1.1 | 标段划分 | 一个标段； |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料，固定全费用单价承包 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 工程质量保证达到国家相关工程施工质量验收统一标准 合格 。 |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 施工图纸及招标文件的全部内容 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 总工期30（日历）天，即计划2016年6月10日开工，2016年7月10日竣工。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 10 | 4.1 | 投标人资质等级要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第22条有关供应商的规定； 2、具有公路工程施工总承包贰级及以上资质的国内独立企业法人 |
| 11 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 14.1 | 工程计价方式 | 工程量清单计价 |
| 13 | 16.1 | 投标有效期 | 60日历日（从提交投标文件截止之日算起） |
| 14 | 17.1 | 投标保证金数额 | 人民币贰万元整（￥20000.00） 以上投标保证金数额必须经投标单位基本账户转账，拒绝个人或其它任何形式转账或交纳现金，详见本招标文件P13页第17款规定。 |
| 15 | 5.1 | 标前答疑及踏勘现场 | 所有投标人应参加招标人统一组织的踏勘现场。 踏勘现场时间：2016年5月19日9时00分 集合地点：潍坊市万信建设工程招标代理有限公司门口 请于2016月5月19日17时前将疑问以书面形式（加盖公章）传真至招标代理机构。传真：0536-8309222，并将电子版发至邮箱wfwxzb@163.com。联系人：高红霞 答疑文件将与2016年5月20日17时前发放给所有自招标代理机构领取了招标文件的投标人。 |
| 16 | 18 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 17 | 19.1 | 投标文件份数 | 商务标和技术标正本各一份，副本各伍份，详见招标文件P8页第12款。 |
| 18 | 21.1 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 地点：潍坊市潍城区北门大街2850号三楼会议室（北宫街万家福超市对面） 截止时间：2016年6月7日9时00分 |
| 19 | 25.1 | 开标时间及地点 | 时间：2016年6月7日9时00分 地点：潍坊市潍城区北门大街2850号三楼会议室（北宫街万家福超市对面） 注：（投标人应提前一小时到达开标现场，并提交投标文件、相关资质原件；投标人法定代表人或代理人必须参加开标会议并随身携带法定代表人资格证明及授权委托书原件一套及身份证原件，以备审查） |
| 20 | 32.4 | 评标方法及标准 | “综合评审法”详见第十一章 |
| 21 | 37 | 履约担保金额 | 详见P21页第37款规定。 |

二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1、本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项-第6项。

1.2、本招标工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，已得到有关部门的批准，现通过公开招标的方式，择优选定施工单位。

2、招标范围及工期

2.1、本招标工程项目的范围详见本须知前附表第7项。

2.2、本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第8项。

3、资金来源

3.1、本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第9项所述的方式获得。

4、合格的投标人

4.1、投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2、本招标工程采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3、投标人借用他人资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.4、为具有授予合同的资格，投标人除满足本须知前附表第10项要求外，还应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，投标单位在开标时必须单独提交下列4.4.1--4.4.5项有效证书的原件，投标人应在投标截止时间前一并提交以上有效材料原件，因证书年检或延期的须提供加盖主管部门公章的证明材料原件，否则其投标将被拒绝：

4.4.1、企业营业执照副本；

4.4.2、施工资质证书副本；

4.4.3、安全生产许可证；

4.4.4、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；

4.4.5、拟施工本工程项目经理的贰级及以上注册建造师证；

4.4.6、相关施工业绩（合同等）、荣誉证书等原件作为评审（评分）时重要依据之一，应与上述证书原件一同封装，并随投标文件同时递交。

4.5、本次招标不接受联合体投标。

4.6、投标人不得存在下列情形之一：

4.6.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.6.2 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

4.6.3 为本项目的监理人；

4.6.4 为本项目的代建人；

4.6.5与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

4.6.6与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

4.6.7与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

4.6.8 被责令停业的；

4.6.9 被暂停或取消投标资格的；

4.6.10财产被接管或冻结的；

4.6.11在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

5、踏勘现场

5.1、招标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6.2、中标人承担招标代理服务费和工程量清单、控制价编制费。无论投标人是否单独列项计算该费用，招标人均认为该费用已包含在投标报价中，详见本须知第17.4款规定。

6.3、中标人承担公证费用,收费标准按相关规定执行。

7、其他要求

中标后项目经理的注册建造师证（原件）暂由招标人保管，工程竣工验收达到要求后交还中标人。

中标人中标后须与招标人签订安全施工协议，确保安全施工。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1、本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充资料和第10条所述的招标答疑及澄清文件。

招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知前附表和投标须知

第二章  合同协议书格式

第三章  合同通用条款

第四章  合同专用条款

第五章  工程建设标准及要求

第六章  图纸

第七章  工程量清单

第八章  商务标标书格式

第九章  技术标标书格式

第十章  资格后审

第十一章  评标办法

第十二章  附件

8.2、除8.1内容外，在投标截止日期15日前，招标代理机构都可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.4、投标人应对招标文件保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容和细节，投标人之间不得相互串通，故意提高或压低报价，若出现或发现上述情况，招标人有权取消其投标资格。

9、招标文件的澄清

9.1、投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标答疑前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求。无论是招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标代理机构都将于投标截止日期15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有领取招标文件的投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投保人过期（答疑截止时限后）提交书面疑问视作自行放弃答疑权力，招标人可不予答复。

10、招标文件的修改

10.1、招标文件发出后，在提交投标文件截止日期15日前，招标代理机构都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

10.2、招标文件的修改将以书面形式发送给所有领取招标文件的投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4、为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1、投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 。

11.2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1、投标文件由商务标和技术标（暗标）两部分组成。

12.2、商务标部分主要包括下列内容：

12.2.1、投标函；

12.2.2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；
   12.2.3、营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目管理机构配备情况；

12.2.4、投标保证金交纳证明；

以上复印件必须逐页加盖单位公章并与单独提交的原件一致。

12.2.5、资格审查资料：企业已完成业绩及荣誉资料：企业业绩应附中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证书及获奖证书的复印件。

12.2.6、工程量清单报价书

（1）投标报价说明

（2）投标报价汇总表

（3）工程量清单报价表

（4）主要材料价格表

（5）工程量清单单价分析表

12.2.7、项目管理机构配备情况

（1） 项目施工管理机构配备情况表；

（2） 项目经理简历表；

（3） 项目施工管理机构配备情况辅助说明资料。

12.2.8、招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

12.3、技术标部分主要包括下列内容：

（1）各分部分项工程的主要施工方法；

（2）工程拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（3）劳动力计划表；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保文明施工的技术组织措施；

（7）确保工期的技术组织措施；

（8）施工总平面图、工程进度网络图（或横道图）；

（9）有必要说明的其他内容。

注（技术标标书编制要求）：

（1） 技术标部分采用暗标形式，投标文件中不得出现可推断出任何有关投标人名称、背景特点的资料与信息以及可以识别的标记。

（2） 编制技术标时，标书封面使用招标代理机构提供的统一格式，“正本”应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，“副本”不加盖任何印章。

（3） 技术标标书结构层次顺序为：第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层（最后一层）为“（1）”。

（4） 技术标标书内容用纸（施工进度图及施工现场平面布置图除外）统一用A4复印纸，激光打印机单面打印，页边距：上下2CM,左3CM右2CM，标题为黑体二号字，段标题为黑体三号字，节标题为黑体小三号字，内容字体为宋体小三号字，每页28行，每行28字；施工进度图及施工现场平面布置图一律用A3复印纸（放在投标书最后），激光打印机单面打印，字体为宋体五号字。

（5） 技术标的封皮必须使用招标代理机构统一提供的封皮，装订必须使用黑色塑料打孔卡子。

（6） 技术标书不得出现页码编号；不得编制目录；不得加任何封皮。

（7） 违背以上任何一款规定者，技术标部分得零分。

12.4、商务标书应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

12.5、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

13、投标文件格式

13.1、投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

13.2、资格审查资料

为证明投标人满足本投标须知第9条规定的资格要求。投标人应按照招标文件提供的格式和以下要求编制资格审查资料：

13.2.1 投标人基本情况表：应附投标人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等证明材料的复印件；

13.2.2 财务状况表：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件，银行开户许可证、保证金电汇凭证的复印件（加盖单位公章）

13.2.3  近年完成的类似项目情况表：应附中标通知书、合同协议书及工程竣工验收证书的复印件；

13.2.4 项目部管理机构：应附项目经理的注册建造师证、技术负责人的职称证书、安全负责人的资格证书、项目部组成人员的上岗证书等复印件。

14、投标报价方式

14.1、本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式。投标人应仔细查阅、核对施工图纸和工程量清单，若施工图纸与工程量清单内容不一致或工程量清单内容表述与施工图纸存在差异，或工程量清单表述不清晰之处，投标人应在投标答疑中提出。否则，视为认可工程量清单中的已有的内容描述和虽未描述但在施工图纸中已表达的内容，并在投标报价中综合考虑以上因素。

14.2、工程量清单中各项目所报总价均视为已包含但并不限于以下费用：

14.2.1 分部分项工程量清单费用；

14.2.2 措施项目清单费用；

14.2.3 其他项目清单费用；

14.2.4 规费和税金；

14.3、投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

14.4、报价依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及工程量清单格式，结合企业自身综合实力和本工程的实际情况自主报价。

14.5、规费和税金为不可竞争费，由投标人按潍坊市建设行政主管部门规定计价。

14.6、投标人应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。招标人发出的招标文件工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

14.7、本工程采用综合单价报价，工程量清单报价格式中所有需要填报的单价均为综合单价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

14.8、投标人的投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、配合费以及施工合同包含的所有风险、责任及招标人的特殊要求等而增加的费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险费用。

14.9、投标人可先到工地踏勘以充分了解工程位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14.10、投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠或综合单价百分比优惠的方式进行投标报价的，将不予接受。

14.11、本工程中所需材料质量必须满足国家质量要求。工程承包范围内所有材料、设备均由承包人负责采购。用于本工程施工的所有材料、设备、设施一经运至现场，即被视为是专门供本工程施工使用，由承包人负责统一保管，装卸费、装卸损耗费、保管费、材料检验试验费及其它损耗费均包含在报价中，招标人不再单独支付。

14.12、扰民及民扰问题全部由中标人负责，请在报价时综合考虑，施工过程中及结算时不得以任何扰民及民扰问题而索赔，并承担扰民及民扰问题给工程带来的任何影响。

15、投标货币

15.1、本工程结算币种为人民币。

备注：鉴于国家税务总局2016年3月23日颁布的<<关于全面推开营业税改征增值税试点的通知>>财税〔2016〕36号文的规定，各投标人应在本项目投标报价时充分考虑此项因素的全面影响，在本次招标项目实际实施的过程中中标人需向招标人提供税票，招标人将不再针对发票问题负任何责任。

16、投标有效期

16.1、投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

16.2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

17、投标保证金

17.1、投标单位应提供不少于前附表第13项规定数额的投标保证金，投标保证金只受理电汇（必须经投标单位基本账户转账，拒绝个人或其它任何形式转账或交纳现金）。投标保证金应于2016年6月3日以前（以到账时间为准，逾期视为自动放弃）递交至潍坊市万信建设工程招标代理有限公司指定银行、账户（汇款后需将公司银行账户开户许可证、缴款银行凭证原件扫描发邮件至wfwxzb@163.com，否则视为无效）。

开户名称：潍坊市万信建设工程招标代理有限公司

开户银行：潍坊银行北宫支行

账号：8020  6000  1421  0040  46

联系人：陈雪梅  电话：0536-8309222    传真：0536-8309222

17.2、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3、中标人投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还中标人基本账户(无息)，未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还投标人的基本账户（无息）。

17.4、本项目招标代理服务费和工程量清单、控制价编制费由中标人承担，领取中标通知书前缴纳。收费标准按国家计委{计价格[2002]1980号}文规定工程类标准收取，工程量清单、控制价编制费按2.5‰缴纳。

17.5、如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

17.5.1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

17.5.2、投标人拒绝按本须知第31条规定修正标价；

17.5.3、中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。

17.5.4、投标人有串通报价等违反诚信原则、竞争原则的行为；

17.5.5、法律法规及招标文件规定的其他情况。

18、投标人的替代方案：招标人不接受。

19、投标文件的份数和签署

19.1、投标人应按须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

19.2、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”（技术标标书封面不得加盖正副本标记）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.3、投标文件封面、投标函及附件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章（技术标副本除外）。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.4、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章（技术标副本除外）。

（四） 投标文件的提交

20、投标文件的装订、密封和标记

20.1、投标人应将所有投标文件的正本和所有副本密封在包裹内。

20.2、在投标文件密封袋上应：

20.2.1、写明招标人名称和地址：

名称：潍坊市潍城区交通运输局

地址：潍坊市潍城区政府综合办公大楼

20.2.2、注明下列识别标志：

（1）招标工程项目编号：WFWX-2016C0503

（2）工程名称：潍坊市潍城区大圩河、仓南街雨污水管道穿越铁路及仓南街东段雨水入河工程

（3）2016年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。

20.3、所有投标文件的密封袋的封口处加盖“密封”章或加盖投标人印章。

20.4、如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、20.2款和20.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21、投标文件的提交

21.1、投标人应按本须知前附表第18项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

22、投标文件提交的截止时间

22.1、投标文件的截止时间见本须知前附表第18项所规定。

22.2、招标人可按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

22.3、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

23、迟交的投标文件

招标人在本须知第22条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

24、投标文件的补充、修改和撤回

24.1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2、投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知第20条有关规定编制、密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

24.3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

24.4、在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

24.5、投标人的投标文件不论中标与否，一概不予退还。

（五）开标

25、开标

25.1、招标人按本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议，参加开标的投标人授权代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

25.2、按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

25.3、开标程序：

25.3.1、开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人(或委托招标代理机构)组织并主持。对投标文件进行检查，确定他们是否完整，是否按要求提交了投标保证金，文件签署是否正确等。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封；

25.3.2、由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3、经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

25.4、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的有效的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

25.5、招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

26、投标文件的有效性

26.1、开标时，投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

26.1.1、投标文件未按照本须知第20条的要求装订、密封和标记的；

26.1.2、投标文件由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

26.1.3、投标文件逾期送达的或未送达指定地点的。

26.2、招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价以及招标人认为适当的其他内容。

（六）评标

27、评标委员会与评标

27.1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.2、开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

28、评标过程的保密

28.1、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐、拟中标人的确定以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.2、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、投标文件的澄清

29.1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分，投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标保证金，招标人不接受投标人主动提出的澄清。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

30、投标文件的初步评审

30.1、开标后，经招标人初步审查，符合本须知第26条规定的投标文件，提交评标委员会进行评审。

30.2、评标委员会依据本须知第4条和第13.2条对投标人的投标资格进行审查（资格后审），有一项不符合审查标准的，不得进入后面的评审。

30.3、评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

30.4、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30.5、投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，由评标委员会初审后按无效投标处理：

30.5.1、无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

30.5.2、未实质上按招标文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.5.3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

30.5.4、投标人名称或组织结构与报名审查时不一致的；

30.5.5、未按招标文件要求提交投标保证金的；

30.5.6、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标时）；

30.5.7、投标文件载明的工期完成期限超过招标文件规定的；

30.5.8、工程质量标准不满足（达不到）招标文件中提出的工程质量标准要求或投标函中无明确工程质量标准的；主要材料、设备明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

30.5.9、投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠或综合单价百分比优惠的方式进行投标报价的；

30.5.10、投标报价明显低于市场价，恶性竞争的；

30.5.11、投标文件附有招标人不能接受的条件的。

30.5.12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

30．6、投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据的情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，这种情况不影响投标文件的有效性。

31、投标文件计算或表达错误的修正：

31.1、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2、大写金额和小写金额不一致的，应以大写金额为准；

31.1.3、投标文件中填报的工期、质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准；

31.1.4、当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目编码或项目名称或计量单位与招标人提供的工程量清单中的分项、分部工程项目编码或项目名称或计量单位不一时，以招标人提供的工程量清单为准；

31.1.5、工程量清单报价表中，当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；

31.1.6、工程量清单报价表中，当各细目的合价累计不等于总价时。应以各细目合价累计为准，修正总价，修正后的投标价与原报价相比偏差在1%以上者，属于重大偏差，按无效标处理。

31.1.7、工程量清单报价表中综合单价与“工程量清单项目价格计算表”的综合单价不一致时，以“工程量清单项目价格计算表”的综合单价为准。修正后的清单项目造价累计超过单位工程投标报价1%的（含本数），属于重大偏差，按无效标处理。

31.2、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，做无效标处理。

31.3在投标过程中评标人发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

32、投标文件的详细评审、比较和否决

32.1、评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2、在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3、评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标方法及标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面的评标报告，并推荐合格的中标候选人（前三名）。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

32.4、评标方法及标准

32.4.1、本次评标采用综合评审法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、资信证明条件、施工组织设计、质量及工期保证、业绩与信誉等赋予不同的权重，用打分的方法，评出中标人。在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。具体评标办法详见第十章“评标方法及标准”。

32.4.2、评标委员会依据规定的评标方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或直接确定中标人。

32.4.3、本次评标如遇特殊情况招标人有权不宣布中标结果。若所有投标人报价均超出招标控制价，本次招标无效。

32.5、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

33、合同授予标准

33.1、本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.3款所确定的中标人。

34、招标人拒绝投标的权力

34.1、招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

35、中标通知书

35.1、中标人确定后，招标代理公司将于15日内向招标人及监管单位提交招标备案资料。

35.2、中标人须在公示期满五个工作日内到招标人处领取中标通知书，逾期未领，视为自动放弃中标资格，将没收投标保证金，并依法另行确定中标单位。

35.3、招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

36、合同协议书的签订

36.1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，如果中标人未履约，取消中标资格。

36.2、招标人如果不按本投标须知第36.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的5‰的罚款。

36.3、中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将有充分的理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让、（转包）给他人。否则，招标人（发包人）有权单方面终止合同，给招标人造成损失的，由中标人全部承担。

37、履约担保

中标人须在合同签订后10日内，向招标人提交合同总金额5%的履约保证金，供应商应以金融机构或财政部门认可的担保机构出具的保函等非现金形式提交招标人。逾期视为自动放弃，将失去签订合同的资格。待工程最终验收无质量问题后予以退还（无息）。

第二章  合同协议书格式

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

     。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家相关工程施工验收规范标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执 二 份，承包人执 二   份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第三章  通用合同条款

通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合

同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用合同条款》。

第四章  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①招标文件及答疑文件②中标通知书③投标书及附件④标准规范及相关技术文件⑤施工设计图纸⑥工程量清单⑦双方有关工程的洽商、图纸会审、变更更书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：工人生活区、工地办公区、钢筋加工区、末班钢筋堆放区等符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、以及现行国家、山东省、潍坊市有关行政法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用标准、规范的名称：《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/-2004；《公路工程竣（交）工验收办法》（中华人民交通部令2004年第3号）；《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》公交路发【2010】65号。

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /               ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /                 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸 贰套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定    ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定    ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定        ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定    ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部  ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室  ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：招标人提供的工程量清单项目工程量有误或因非承包人原因引起的工程量变化应当按实进行调整。清单以外以及工程量变化超出清单±10%的项目结算应按照投标文件竞报的人工材料价格及费率重新组价。承包人原因造成的工程量清单错误不做修正，按招标文件工程量清单执行 。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：满足开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格） 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：         /            。

发包人提供支付担保的形式：    /                 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：    四套             。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：

A、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无具体要求  。

B、应提供计划、报表的名称及完成时间。

发放中标通知后五日内，提供总施工进度计划，施工中每月二十五日前提供进度情况及下月计划，必要时随时服从发包人的调度。

C、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

按有关安全文明工地施工哟求，自费承担相关工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏）以保护公共安全，并提供方便，对于与主干道交界处及特殊地段必须按发包人要求进行施工围挡，以保证文明施工安全。

D、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

一间办公室和室内桌椅设施。

E、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；

①需办理交通特别通行证明，由承包人自行负责办理并承担费用；②施工现场需要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担有关费用。
    F、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担；承包人负责已完成工程的保护工作；承包期间损坏，由承包人自费修复。承包人有义务配合发包人向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由承包人负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢失、卫生保洁等仍由承包人负责。

G、施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担；承包人负责并承担有关费用。

H、施工场地清洁卫生的要求：按招标文件要求、投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从发包人的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用。

I、双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应为下属人员：①发包人雇佣的任何其他承包人及其工人②发包人的工人；③合法履行职责的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：I、使用承包人负责修建、维修的任何道路和通道；II、使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的垂直运输机械和设备；III、为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调；IV、为工程检查提供必要的安全防护措施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 驻靠项目现场。

承包人未提供劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不得分包  。

主体结构、关键性工作的范围：  /      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   双方另行确定         。

其他关于分包的约定：            /               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 双方另行确定       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    提供                            。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本项目履约保证金为中标额的5%（四舍五入至万位），中标人须在中标通知书发出后5个工作日内以电汇、转账等其他非现金方式递交履约保证金至发包人账户，工程完工验收合格后履行手续退还。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     见监理合同              。

关于监理人的监理权限：     见监理合同              。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /                         ；

（2）           /                          ；

（3）          /                           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                  /               。

关于工程奖项的约定：                     /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工程安全文明施工应严格执行潍建发【2009】12号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》的有关要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工程安全文明施工应严格执行潍建发【2009】12号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》的有关要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期不得延误，在发包人和监理工程师共同确认承包人无能力保证工期和施工质量时，发包人按规定进行指定分包，每天处以合同价款的1‰的罚款，当发包人和监理工程师共同确认承包人无能力按期保质完成承包任务时，随时有权终止合同，并对承包人处以合同价款5%的罚款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震 ；

（2）  执行通用条款                                ；

（3）                   /                          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        /                  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行      。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /          。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /                。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款        。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）由于施工图设计变更、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符、以及其他非承包人原因导致的工程量清单项目、工程量发生变化所影响的工程价款，除合同另外约定外，应按照以下方法调整。

①增加的工程量，其结算方式按下列方法确定：

A、合同中有适用工程项目全费用单价的，按合同中已有的单价确定；

B、合同中有类似工程项目全费用单价的，可以参照合同中类似项目单价组价原则确定；

C、合同中没有适用或类似工程项目单价的，执行中华人民共和国交通部发布的2007《公路工程预算定额》及配套的计价政策和规定。综合工日市场单价按61.07元/工日，按实结算。（变更项目中的材料价格：如果清单中有相应的材料价格，则执行清单中已报材料价格，如果清单中无相应的材料价格，或者所报材料价格严重偏离招标期一般市场价格的，由发包人、工程监理代表、承包人共同确定。）

②招标人提供的工程量清单项目工程量有误或因非承包人原因引起的工程量变化应当按实进行调整。清单以外以及工程量变化超出清单±10%的项目结算应按照投标文件竞报的人工材料价格及费率重新组价。工程量清单中应标价的单价应为全费用单价，并包含各项费用和价格的涨价因素，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

（2）所有材料报价（除材料暂定价）均不作调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /              。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             /              。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /              。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：        /         。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：             ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法：         /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）或设计变更金额涉及全费用单价超出或减少3%时，3%以内不予调整，3%以外进行调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /                     。

风险费用的计算方法：      /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /           。

3、其他价格方式：         /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       无          。

预付款支付期限：    /        。

预付款扣回的方式：   /       。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：采用固定全费用单价方式，合同价款调整方法：

按实结算，施工图+设计变更+现场签证+政策性调整+建设、监理、施工三方认可的施工组织设计或施工方案等计算。

执行中华人民共和国交通部发布的2007《公路工程预算定额》及配套的计价政策和规定。综合工日市场单价按61.07元/工日，按实结算。（变更项目中的材料价格：如果清单中有相应的材料价格，则执行清单中已报材料价格，如果清单中无相应的材料价格，或者所报材料价格严重偏离招标期一般市场价格的，由发包人、工程监理代表、承包人共同确定。）

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按月计量  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：工程建设期内不付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的40%，当年期末付至评审值的70%、余款于次年期末一次性付清（无息）。

工程竣工结算价款以审计机关审计结果为准。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /            。

（2）发包人支付进度款的期限：         /                。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：        /        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /                      。

（1）单机无负荷试车费用由         /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /                 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内  。

发包人完成竣工付款的期限：   签发竣工付款申请单28天内    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    四份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：  质量缺陷期满后   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2）     %的工程款；

（3）其他方式:              /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：        /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /                    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  由发包人承担 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方约定    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   工期顺延      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 由发包人承担  。

（7）其他：               /              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   方约定   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         1、八级以上持续两天的大风；2、五级以上的地震；3、80mm以上持续三天的大雨；4、十年以上未发生过，持续三天的高温或恶劣天气；5、如非典等瘟疫。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行         。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行   。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                   。

选定争议评审员的期限：           /                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /               。

其他事项的约定：               /                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地     人民法院起诉。

20.5补充条款

（1）本工程营业税金需在工程建设所在地交纳。

（2）每月工程进度报告应包括：①材料运到现场、施工、安装、试验和试运行等每一阶段进展情况的说明；②反映施工文件、采购订单、施工等状况的图表；③各主要工程材料的制造商名称、制造地点、进度百分率；④材料试验结果及合格证的副本；⑤安全统计，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情况；⑥实际进度与计划进度的对比，包括可能会影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因素所采取（或准备采取）的措施。

(3)承包人须与所有民工和材料、机械等供应单位签订劳务合同和供货合同。因承包人原因造成的拖欠工程款问题，由承包人自行解决，对于因此造成的影响和责任由承包人承担，必要时发包人有权从工程款中扣除。

(4)项目部组成人员必须是投标文件中的人员，开工后必须到场。发包人不定期进行检查，发现项目部人员不在岗时，每缺一人缴纳1000元违约金。如有特殊原因需更换，必须经建设单位批准，才能更换同资格的人员，并缴纳5000元的审查费。项目经理或其他项目部组成人员每缺岗一天，罚款500-2000元；项目经理连续3次缺岗，发包人有权终止合同。

(5) 工程竣工验收后，未进行交接前，成品保护仍然由施工企业负责，交接后由接收单位负责。

（6）本项目经理证实行压证管理,项目经理证书开标时交代理公司，中标后转交发包人保管，工程竣工验收合格后退还。

(7)严禁承包人将工程转包或违法分包，一旦发现，发包人有权中止施工或责令其返工，由此造成的一切损失及影响由中标方承担。

(8)工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及招标方的要求。

(9)施工期间，中标单位应配合好其他专业的工程施工，并服从发包人协调和调度。

⑽中标企业在接到中标通知30日内与发包人、招标人签订《施工合同》，本招标文件作为《合同》内容的一部分一并执行。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：       地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

开户银行：     开户银行： 

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码： 

附件2：

投标承诺书

尊敬的招标人：

本公司已知悉《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律、其他部委及省市规章所赋予的权利和义务，将严格按照上述法律、法规等规定，并遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加                  项目的投标。

为此，本公司特承诺如下：

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不接受任何形式的挂靠、转包及违法分包。

四、严格按照招标文件规定的内容编制投标文件，接受招标文件实质性要求，否则，同意被废除投标资格。

五、严格按照招标文件所提供的工程量清单编制工程报价，若中标，则在施工过程中严格按照招标文件的规定工程量范围施工。对工程量清单中有数量而没有填入单价或总额价的项目，同意其费用视为已包括在工程量清单的其它单价或总额价中。

六、严格按招标招标文件内的合同内容及领取中标通知书30日内与发包人签订合同，如签订书面合同与招标文件规定的合同内容不一致时，以招标文件内提供的合同内容作为最终验收、结算评审等的依据。

七、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受监督部门的监督，并承担相应的行政处罚或法律责任。

特此承诺！

投标单位名称：

法定代表人或授权委托人（签名）：

年     月     日

附件3：

安全生产施工协议

为在                             工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            (以下简称“甲方”)与承包人    (全称)    (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

本合同正本一式六份，合同双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（单位全称)（盖章）         乙方：(单位全称)(盖章)

法定代表人或其授权的代理人：      法定代表人或其授权的代理人：

地    址：                        地    址：

电    话：                        电    话：

日    期：                        日    期：

第五章    工程建设标准、要求及施工条件

一、现场施工条件

具备开工条件。

二、相关工程技术规范

- 本工程量清单是依据中华人民共和国交通运输部2009年发布的《公路工程标准施工招标文件》编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

- 本清单工程量计算依据仓南街雨水出路工程、仓南街排水管道过水泥厂铁路专用线工程、潍坊市大于河两侧污水管道穿越胶济铁路桥工程施工图纸；

- 工程量清单内容包括：图纸范围内全部工作内容。

三、工程施工过程中应该满足以下要求：

1、工程施工过程中应该满足以下要求：

（1）中标人中标后的施工方案经业主确认后，中标人不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得业主的同意和认可。

（2）招标文件中有关图纸说明未尽事宜，详见招标图纸。

（3）中标人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得建设单位认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍施工，否则造成的损失和影响由中标人承担。

（4）中标人在施工期间，必须严格按照潍建发[2009]12号文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语，夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

（5）所有的材料设备、应有合格证及检验报告，其生产制造企业应为国家定点生产企业的优良产品，其质量性能、色泽、技术参数等应满足招标文件和设计要求，主要材料必须提供样品封存。

（6）施工作业须在规定时间内完成。施工时，每天须随时清理材料及产生的垃圾，施工现场保持卫生整洁。工程竣工后将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

（7）招标人只对清单和设计图纸内容负责，因承包人组织不力等原因造成的损失招标人不予认可。

四、其余未尽事宜参照国家相关规范、本工程招标图纸的要求执行。

第六章  图纸

详见附件图纸，跟招标文件一同发放。

第七章  工程量清单

总说明

一、工程量清单编制依据 - 本工程量清单是依据中华人民共和国交通运输部2009年发布的《公路工程标准施工招标文件》编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。 - 本清单工程量计算依据仓南街雨水出路工程、仓南街排水管道过水泥厂铁路专用线工程、潍坊市大于河两侧污水管道穿越胶济铁路桥工程施工图纸； - 工程量清单内容包括：图纸范围内全部工作内容。 二、报价人须知 1、本工程量清单系按公路清单章节提供的； 2、应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章； 3、工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改； 4、工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中； - 投标报价金额（价格）均应以人民币表示； - 本工程量清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分； - 本工程量清单仅作为投标报价的基础，承包人应注意如果最终的工程量与本清单有所差量时，工期及综合单价也不会因此而调整； - 工程量清单中所列工程数量是施工图设计的预计数量，仅作为投标的依据，不作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以发包人、财政部门、监理工程师、施工单位共同认可的，并按现行施工技术规范要求而完成的实际工程数量为依据。完成的实际工程数量，应由承包人按招标人认可的尺寸或断面计算进行计量，并经工程指挥部、财政部门、监理工程师现场确认，最终按中标价的工程量清单的综合单价进行结算与支付； - 本工程量清单报价应为综合单价，投标人在报价时工程量清单应与投标须知、合同条款、现行施工规范、图纸、资料等文件及投标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算； - 工程量清单中所列工程数量是施工图设计的预计数量，仅作为投标的依据，不作为最终结算的依据； - 投标人所报综合单价应包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的劳务费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、管理费、保险费、构件及材料的测试费、鉴定费、利润、措施项目费、其他项目费、规费及税金等各种费用和价格；并包括价格的涨价风险以及合同明示或暗示的所有责任及义务和不可抗力以外的一切风险；以及为完成该项目所应该发生的一切费用。 - 投标人填报的综合单价，应符合合同条件规定的全部费用，已计入有标价的工程量清单所列各细目和综合单价之中，未列细目的费用应视为已分摊在有关细目的综合单价或总额价之中； - 工程量清单表中描述的材料规格、要求及项目特征，若描述中有遗漏处，应参照施工图纸和有关施工规范要求进行报价； - 承包单位用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的综合单价与总额价中。 - 施工采取的各种措施、文明施工、现场围挡（全封闭式）、垃圾外运等工作内容要综合考虑在投标报价中，否则出现损失投标人自责。 - 工程量清单中所编列的各工程细目名称是以主要作业内容为依据命名的，而其附属作业内容没有列出，投标人在填写综合单价或合价时，应将其相应内容计入综合单价和合价之中； - 施工产生垃圾（包括路基、沟槽等开挖出的垃圾、余土、石渣等）外运，投标人在报价中自行考虑； - 灰土用土自行考虑； - 图纸以及施工范围内拆除原有道路、桥梁、水利等设施，清单中无编列项目的视为已分摊在其他项目中，不再签证追加费用。 - 投标单位投标时各项目的综合单价必须均衡合理，综合单价须充分考虑为迎接检查、点评等任务建设单位安排的临时工作所需的费用，以及其他可能影响综合单价的因素，中标后，固定综合单价、措施项目费不允许调整。 三、工程量清单表 注：本工程量清单数量仅为投标报价依据，投标单位不能擅自更改，结算时按实际完成合格数量计算，以清单与图纸为准。清单中未列明的图纸工程量及报价由投标单位综合考虑在其他相应报价中。

分部分项工程量清单后附

- 投标文件商务标格式

一、投 标 函

致：潍坊市潍城区交通运输局：

1、根据你方招标工程项目编号为｛项目编号｝ 的 ｛招标工程项目名称｝工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以下表中的投标总报价（凡手写体必须加盖公章）按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

| 内容 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 潍坊市潍城区大圩河、仓南街雨污水管道穿越铁路及仓南街东段雨水入河工程 | 大写： 元，小写： |  |

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑澄清、修改文件（如有时）及附件，我方承诺放弃一切因自身对招标文件理解产生误解的申诉权利。

3、一旦我方中标，我方保证工程质量达到国家相关工程施工质量验收 合格 标准。

4、一旦我方中标，我方保证2016年   月   日开工，2016年   月   日竣工，总工期     天（日历日）内竣工并移交整个工程。

5、我方承诺按照招标文件规定向你方递交投标保证金及履约保证金。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第16条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方保证委派投标书中所列项目部所有管理人员长驻现场，中途不调换，否则视我方违约，我方愿承担合同中约定的违约责任。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                       （签字或盖章）

开户银行名称：

单位地址：

邮政编码：          电话：           传真：

法定代表人或其委托代理人：

开户银行帐号：                     开户银行电话：

日期：      年   月   日

  - 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年      月     日  经营期限：

姓    名：                     性别：

年    龄：                     职务：

系               （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：                            （盖公章）

日期：      年    月     日

身份证复印件

（只可复印粘贴无效）

三、法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）（证件名称、证件号码）  ，系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）（证件名称、证件号码）为我的唯一委托代理人，以本公司的名义参加             工程的投标活动。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。

特此委托。

代理人：            性别：          年龄：

单位：              部门：          职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日

身份证复印件

（只可复印粘贴无效）

四、对招标文件及合同条款认同声明

我公司认真阅读和理解了本工程的施工招标文件后，郑重声明如下：

1、我方对招标文件的所有条款均完全予以确认，并无条件接受。

2、我公司非常理解和支持并服从招标人在本次招标活动的各项工作安排。

3、我公司积极响应建设单位针对本次招标活动的具体时间安排，对本次招标活动的时间安排无异议，完全认可。

4、我公司承诺将认真按招标文件的要求，认真履行招标文件中所有的条款，保质保量地完成本工程的施工任务。

5、我方保证委派投标书中所列项目经理等主要技术和管理人员长驻现场，未经招标人书面同意中途不得调换，否则，视我方违约，我方愿承担合同中约定的违约责任。

6、如果我方有幸中标，我方将尊重贵方的全面管理，认真履行合同，实现我方在投标书及合同中的全部承诺，为贵方提供优质服务。

7、我方承诺若不能按招标文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，招标人有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

8、我方承诺所递交的投标书全部内容和资料保证真实、有效，否则出现的一切后果由我方承担。

9、我公司严格按招标文件要求，规范地编制投标文件，委派有实力的人员进驻现场工作，请招标人、专家和评委、领导给予审查和指正。

投标单位 ：                       （盖章）

法定代表人：                      （盖章）

日  期：       年   月   日

五、工程量清单报价书

目   录

- 投标报价说明

- 投标报价汇总表

（三）工程量清单报价表

（四）主要材料价格表

（五）工程量清单单价分析表

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为  人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）投标报价汇总表

（项目名称）

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 200 | 路基 |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 500 | 隧道 |  |
| 6 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 7 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 8 | 第100章～700章清单合计 |  |  |
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（ 即8 － 9 ＝ 10 ） |  |  |
| 11 | 计日工合计 |  |  |
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  |
| 13 | 投标报价（ 8 ＋ 11 ＋ 12 ）＝ 13 |  |  |

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或代理人：                     （签字或盖章）

日  期：

（三）工程量清单报价表

| 清单 第100章 –第700章 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 合计 人民币 |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或代理人：                     （签字或盖章）

日  期：

（四）主要材料价格表

| 编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 水泥 | t |  |  |  |
| 202 | 钢筋 | t |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 材料小计金额： （计入“计日工汇总表”） |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （盖章）

法定代表人或代理人：                     （签字或盖章）

日  期：

（五）工程量清单单价分析表

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  | 机械 使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工日 | 单价 | 金额 | 主 材 |  |  |  | 辅 材 费 | 金 额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                   （盖章）

法定代表人或委托代表人：              （签字或盖章）

日期：   年     月    日

（十一）投标报价需要的其他资料

六、项目管理机构配备情况

（一）项目施工管理机构配备情况表

工程            表8.10

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证配备上述项目管理机构，并保证项目组人员为我单位自有人员，且只负责本建设工程。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

（二）项目经理简历表

工程                        表8.11

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

（三）项目技术负责人简历表

工程                             表8.12

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

（四）项目部组成人员简历表

工程                             表8.13

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任相关工作年限 |  |  |  |  |
| 参与本项目部拟 担任岗位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

七、资格审查资料

（一）、投标人基本情况表

工程                             表8.14

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年    月    日

（二）、投标企业业绩一览表

工程                             表8.15

| 投标企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 企 业 类 似 业 绩 | 工程名称 |  | 结构面积及合同价格 | 项目经理 |  | 获奖 类别 | 发证机关 发证时间 | 备注 |
|  |  |  |  | 姓名 | 级别 |  |  |  |
| 其他 项目 获奖 工程 | 获奖工程名称 |  |  | 发证机关 |  | 发证时间 |  | 备注 |
| 企业 承诺 | 我单位承诺： 所填报企业业绩及获奖情况均真实有效，并按招标文件要求提供有关证书、资料原件，由评标委员会进行审核。如有虚假，我单位投标文件作无效标处理并接受相应处罚。 法定代表人（签字或盖章） 投标企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、企业业绩和获奖情况可另附页填写，但必须由法人代表签字或盖章，并加盖企业公章。

2、为进一步规范招投标行为，便于评标专家审核投标人的企业业绩、证书，请投标人按照招标文件要求及获得时间先后顺序认真填写《投标企业业绩—览表》，装订在投标文件中。投标时，将企业业绩、证书按《投标企业业绩—览表》中的填写顺序排好与投标文件一起递交，以备评标专家审核。请将所有需要验证的资料原件密封（内附《投标企业业绩—览表》），在递交标书时同时提交。

（三）2013年以来完成的类似项目情况表

工程                             表8.15

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

八、近五年发生的诉讼及仲裁情况

九、招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

第九章、投标文件技术标格式

### 施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式阐述说明各分部分项工程的施工方法，拟投入的主要材料、施工机械设备、劳动力采购、运输、使用、计划安排等；结合招标项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

#### 2.1拟投入的主要施工机械设备表

#### 2.2劳动力计划表

#### 2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

#### 2.4施工总平面布置图

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 一、拟投入的主要施工机械设备表

#### 项目

二、劳动力计划表

工程                                  单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### 三、计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提供施工进度网络图（或横道图），说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期，详细写明工期保证措施。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用关键线路网络计划图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

4.保证工期目标实现的措施。

#### 四、施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

第十章、资格后审

1、本次招标资格审查方式采取资格后审。投标人要在开标时间前一小时到达开标现场，并将营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证、业绩等原件交给工作人员，评标前由评标委员会进行审查、查验有效证件。

2、凡达不到下列任一要求标准的，均取消投标资格，标准要求如下：

2.1、企业营业执照副本；

2.2、施工资质证书副本；

2.3、安全生产许可证；

2.4、拟施工本工程项目经理的贰级及以上注册建造师证；

2.5、法定代表人证明书及法定代表人身份证（委托人参加只需法定代表人身份证复印件）；

2.6、法定代表人授权委托书及委托人身份证（法定代表人参加开标会议无需此项）；

2.7、相关施工业绩（合同等）、荣誉证书等原件作为评审（评分）时重要依据之一，应与上述证书原件一同封装，并随投标文件同时递交。

注：

1、开标前应一并提交以上2.1-2.6有效证书的原件，不能提供原件的投标单位须提交由当地公证机关出具的公证书。若不能提供原件且不能提供相关证件的公证书的投标单位其投标视为无效投标；

2、以上证件如果正在办理年审的，则需办证机构出具相关证明。

3、以上证件的复印件均需加盖投标人公章后附在投标文件中。

4、中标后项目经理的资格证书及项目部其他组成人员的证书暂由招标人保管，工程竣工验收达到要求后交还中标人。

5、投标人对业绩证明材料的真实性负责，中标后其业绩证明材料将留存，公示期（三个工作日）过后如无质疑或投诉再退还。

第十一章、评标方法及标准

评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业社会信誉高、所投报价合理、质量和工期保证措施得当、施工方案先进可行的前提下，择优选定施工企业。

投标文件由“商务标”和“技术标”两部分组成。“商务标”部分包括报价、企业业绩、项目经理部实力水平；“技术标”部分包括施工方案、质量工期保证措施。本次评标实行百分制，总分100分，其中商务部分包括：报价70分，企业综合实力7分，项目部实力水平3分，技术部分包括：施工方案15分，质量、工期保证措施5分。

一、报价(70分)

投标人按照招标文件要求自主报价。自主报价是指投标人在综合考虑本单位各项成本费用基础上确定的投标报价。经评标委员会认定投标报价明显低于市场价的，按废标处理。

评标价的确定：所有投标人所报的有效报价的平均值作为评标价（当投标有效报价为5家及以上时，去掉一个最高报价和一个最低报价后，再取平均值）。

与评标价相等的报价得70分,比评标价每低1%减1分,最低减至30分；比评标价每高1%减1.5分，最低减至30分。

有效报价是指投标人的投标报价在招标控制价以内的报价，高于招标控制价的为无效报价，该投标人废标。

本项目招标控制价为：125万元。

二、企业综合实力 (7分)

1、企业业绩（5分）：

2013年以来（以合同签订时间为准）从事过公路工程，单项合同金额在100万元及以上的，每一项得0.5分，其余不得分，本项最高得5分。

以同时提供的中标通知书、施工合同、验收报告原件为准（三者缺一不可），且合同应写明合同金额。

2、企业综合实力：具体考核企业拥有的固定资产、流动资金、施工机械设备情况，以有关中介机构出具的年度审计报告为准（0-2）。

三、项目经理部实力水平（3分）

项目经理部人员素质、能力、经验。本工程按技术人员、质检人员、安检人员的素质、能力、经验适应本工程技术要求（0-3分）。

四、施工方案（15分）

l、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分（0-3分）；

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（0-2分）；

3、安全文明施工和环境保护措施（0-3分）；

4、劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）；

5、关键施工技术、工艺及工程设施的重点、难点和解决方案（0-3分）；

6、雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施（0-2分）。

五、质量、工期保证措施(5分)

l、工程质量目标明确，保证措施针对性强，有具体的实施措施，按措施得力与否、是否切合实际（0-3分）；

2、工程进度计划及保障措施是否科学、合理、可靠（0-2分）。

以上相关证明材料均以原件为准，开标时必须携带。

具体评标时，由评标委员会依照本办法分别评出分项得分后汇总，根据各投标人综合得分排出名次。经批准后公示三天并发放中标通知书。

开标后，招标人保留进一步核实投标人提供证明材料真实性的权利，如发现投标人提供虚假材料谋取中标，一经查实立即取消中标资格，并保留进一步索赔的权利。

第十二章、附件

投标文件密封封面格式

封面格式：

招标人名称：

招标人地址：

项目名称：

项目编号：

年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封

工程量清单与计价表

| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  |  |  |
| 102-4 | 工程管理软件（暂定金额） | 总额 |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 |  |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |  |  |  |
| -a | 设施架设、拆除 | 总额 |  |  |  |
| -b | 设施维修 | 月 |  |  |  |
| 103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |  |  |  |
| 清单100章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

注：以上费用施工单位根据施工现场情况及规定自行考虑。

| 工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单（仓南街雨水出路工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 |  | 子目名称 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  |  | 合价（元） |  |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-2 |  | 改河、改渠、改路挖方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 挖土石方 |  | m3 |  |  | 2235.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 |  | 改河、改渠、改路填筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 利用土方（包括土石方调运、整平、压实等） |  | m3 |  |  | 210.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 级配砂石（盖板沟回填） |  | m3 |  |  | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-6 |  | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 碎石垫层 |  | m3 |  |  | 150.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | M10水泥砂浆砌片石 |  | m3 |  |  | 676.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-1 |  | 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | Ⅱ级钢筋混凝土企口管（d2200） |  | m |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422-1 |  | 砖砌雨水盖板沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 2600*1000mm |  | m |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423-1 |  | 出水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 一字式雨水管道出水口 |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 一字式雨水盖板沟出水口 |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c |  | 八字式雨水盖板沟出水口 |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609-1 |  | 护栏 |  | m |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 （乐埠山生态经济发展区仓南街排水管道过水泥厂铁路专用线工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 |  | 子目名称 | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-2 |  | 挖除旧路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-1 |  | 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 （d300） | m |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 （d500） | m |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c |  | Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 （d600） | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d |  | Ⅱ级钢筋混凝土企口管 （d2200） | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -e |  | 玻璃钢夹砂管d800（含1:2.5水泥砂浆充填） | m |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -f |  | 玻璃钢夹砂管d2200（含1:2.5水泥砂浆充填） | m |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-3 |  | 检查井及雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 矩形直线砖砌雨水检查井2500*1100mm | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 圆形混凝土污水检查井 Φ1500 | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c |  | 矩形90°四通混凝土污水检查井2000*1500mm | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d |  | 双箅雨水口 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-8 |  | 砖砌封堵及标志桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 砖砌封堵 | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 标志桩 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-9 |  | 路面恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 沥青混凝土路面恢复 | ㎡ |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 （潍坊市大于河两侧污水管道穿越胶济铁路桥工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  | 合价（元） |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-1 | 排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | Ⅲ级钢筋混凝土承插口管 （d1000） |  |  | m |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 玻璃钢夹砂管d1000（含管道与保护涵间填充细砂） |  |  | m |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314-3 | 检查井及雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 圆形混凝土污水检查井 Φ1500 |  |  | 座 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 扇形现浇混凝土污水检查井（D=1000，θ=90°） |  |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 扇形现浇混凝土污水检查井（D=1000，θ=150°） |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

仓南街雨水出路工程暂估价

一、暂估价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏 | m | 500.00 | 综合单价 |

注：以上项目，施工单位投标报价时必须按照以上暂估价报价。