山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购

(标段二)

招标文件

项目编号：BZBXGP-2016-0018

招 标 人：山东博兴经济开发区管理委员会

代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

日    期：二0一六年五月

注意事项

各投标人：

为保证本项目的顺利进行,减少报价、谈判及评审过程中,由于投标文件制作不合格等原因导致贵单位所投投标文件为无效报价或废标现象的发生,请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照招标文件要求提供每一项证件（特别注意原件或复印件的要求），并严格审查证件的有效期、年检、经营期限、证件的签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查不通过，所投报价为无效报价。

2、请认真研究招标文件规定的无效报价所包括的内容，投标文件有以上所列内容之一、经评标委员会专家认定属实的，将作无效报价或废标处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的递交投标文件截止时间前半小时到达开标现场，投标文件截止时间后递交的投标文件恕不受理。

4、请认真阅读招标文件规定各项条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上条款的承诺，不响应或经评审专家认定为负偏离的将导致废标。

5、对提供虚假资料谋取中标的投标人，将根据《中华人民共和国政府采购法》等法规取消本次投标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加博兴县政府采购活动的处罚。请各投标人严格自律，诚信参与政府采购活动。

谢谢合作！

目         录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1 ．总则	10

2．招标文件	12

3．投标文件	13

4．投标	15

5．开标	16

6．评标	16

7．合同授予	16

8．重新招标和不再招标	17

9．纪律和监督	17

10．需要补充的其他内容	18

第三章  评标办法	22

评标办法前附表	22

1.评标方法	26

2.评审标准	26

2.1 初步评审标准	26

2.2 分值构成与评分标准	26

3.评标程序	26

3.1 初步评审	26

3.2 详细评审	26

3.3 投标文件的澄清和补正	27

3.4 评标结果	27

第四章  合同条款及格式	29

第一节 通用合同条款	30

第二节  专用合同条款	31

1. 一般约定	31

2. 发包人义务	34

3.监理人	35

4.承包人	35

5. 材料和工程设备	37

6.施工设备和临时设施	37

7.交通运输	37

8.测量放线	38

9.施工安全、治安保卫和环境保护	38

10.进度计划	38

11.开工和竣工	39

12.暂停施工	39

13.工程质量	40

15.变更	40

16.价格调整	41

17.计量与支付	41

18.竣工验收	43

19.缺陷责任与保修责任	44

20.保险	44

21.不可抗力	45

24.争议的解决	45

第五章 工程量清单	55

第六章 图纸	56

第七章  技术标准和要求	57

第八章  投标文件格式	58

一、投标函及投标函附录	60

二、法人授权委托书	63

三、投标保证金	65

四、已标价工程量清单	66

五、项目管理机构	67

六、资格审查资料	71

七、投标人须知前附表规定的其他材料	75

施工组织设计（技术标书）	76

# 第一章  招标公告

山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购公开招标公告

- 采购项目名称：山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购

二、采购项目编号：BZBXGP-2016-0018

三、采购项目分包情况：

| 标段 | 工程名称 | 投标人资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 标段二 | 山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购 | 1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、施工企业具有独立的法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；具有有效的安全生产许可证； 3、拟投报的项目经理应具有市政公用工程专业国家二级及以上注册建造师资格且必须在本单位注册； 4、本次招标不接受联合体投标； 5、本工程实行资格后审。 | 标段一：439.760904 万元 标段二：395.981313 万元 |

本工程分为标段一、标段二，兼投不兼中。一家投标企业可同时投报二个标段，但一家投标企业只能中一个标段。投标企业须在开标一览表中声明如出现两个标段综合评分全部排序为第一名时优先选择作为哪一标段的第一中标候选人。

四、获取招标文件：

1.时间：2016年5月12日8时30分至2016年5月18日至17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：本项目实行网上报名。完成注册并审核通过的供应商可直接登录滨州市公共资源交易平台(http://www.bzggzyjy.gov.cn/)针对本项目点击报名，未办理注册审核的投标供应商请仔细阅读《关于建设工程投标企业、政府采购投标人网上注册的公告》（滨州公共资源交易中心网站→通知公告）并通过滨州市公共资源交易中心网站“政务大厅—企业入口”栏目免费注册。填写企业相关信息并上传有关资料的原件扫描件，提交审核，待网上注册通过后即可进行报名。

特别提醒：原博兴县公共资源交易中心注册审核通过的会员单位，需重新在滨州市公共资源交易中心网站重新注册并通过方可进行投标报名。

网上审核时间：9时00分至17时00分（法定公休日、法定节假日除外）

联系电话：0543-2397297

3.方式：已报名供应商请于2016年5月18日17:00前登录滨州市公共资源交易平台免费下载本项目采购文件，逾期将无法下载。采购公告下方附件中的采购文件仅供报名前查看，投标投标人必须登录滨州市公共资源交易平台系统报名后下载采购文件（“采购业务-招标文件下载”），下载操作将自动记录。逾期未在平台系统下载采购文件视为放弃报名，如参与投标/报价，将被拒绝。请各供应商获取采购文件后及时关注交易平台“答疑文件下载”栏目。

4.售价：免费下载。

五、递交投标文件时间及地点：

1.时间：2016年 6月3日8时30分至2016年 6月3日9时00分（北京时间）

2.地点：博兴县公共资源交易中心开标厅（1）（博兴县新城二路检察院西附楼四楼）

六、开标时间及地点：

1.时间： 2016年 6 月3日9时00分（北京时间）

2.地点：博兴县公共资源交易中心开标厅(1)（博兴县新城二路检察院西附楼四楼）

七、联系方式：

1.采购人：山东博兴经济开发区管理委员会    地    址：博兴开发区化工路166号

联系人：王先生  孙先生                  联系方式：0543—2603162

2.采购代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

地    址：滨州市渤海18路669号环保大厦806室（北区）

联系人：周先生                  联系方式：15854317510   0543-3088010

附件：山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购公开招标文件

发 布 人：山东海逸恒安项目管理有限公司

发布时间：2016年5月12 日

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 招标人：山东博兴经济开发区管理委员会 地 址：博兴开发区化工路166号 联系人：王先生 孙先生 联系电话：0543—2603162 |  |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司 滨州分公司地址：滨州市渤海18路669号环保大厦806室（北区） 联系人及电话:周先生 15854317510 电话/传真：0543-3088002 电子邮件：hyhabz@163.com |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 博兴经济开发区 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.2.4 |  | 付款方式 |  | 工程全部完工验收合格后，第一年付合同总价款的40%，第二年付合同总价款的话30%，第三年按审计决算定案值结清余额。 |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 图纸范围内的工程施工； |  |
| 1.3.2 |  | 计划工期 |  | 90 日历天 |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |  |
| 1.3.4 |  | 标段划分 |  | 两个标段 |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件： 1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、施工企业具有独立的法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；具有有效的安全生产许可证； 3、拟投报的项目经理应具有市政公用工程专业国家二级及以上注册建造师资格且必须在本单位注册； 4、本次招标不接受联合体投标； 5、本工程实行资格后审。 信誉要求： 1、申请人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 2、申请人在最近三年内未发生过骗取中标、严重违约问题，未因工程质量问题、施工安全事故或其它原因被国家及有关部委明令通报、省级行政主管部门禁止参与投标，且在处罚期内的； 3、无因拖欠农民工工资被起诉且经查实的； 4、未具有其他行政法规、规章限制投标的单位。 项目经理资格： 1、拟投报的项目经理应具有市政公用工程专业国家二级及以上注册建造师资格且必须在本单位注册。 2、投标文件中需提供项目经理、技术负责人、施工员及安全员等项目管理机构人员的社保证明（社保局盖章的企业在职人员花名册及2015年10月-2016年3月的缴费凭证）复印件加盖公章并提供原件备查，否则按无效报价处理。 |  |
| 1.4.4 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2016年5月23日 |  |
| 1.10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | 2016年5月24日 |  |
| 1.11 |  | 分 包 |  | 不允许 □允许（中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包），分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |  |
| 1.12 |  | 偏 离 |  | 不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  | / |  |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2016年6月3日9：00 |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 |  | / |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天 |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | （1）投标保证金金额：伍万元人民币（￥50000.00）； （2）交纳投标保证金的形式： 请投标人必须在2016年6月2日12：00前将全额投标保证金转入以下指定帐户（以公司基本帐户划转，切勿用个人帐户划转，备注“项目编号、投标保证金”）以到账时间为准； 开户名称：博兴县公共资源交易中心 开户银行：山东省博兴县农村商业银行政务中心分理处 开户行号：4024 6660 0213 账 号：9130 1133 0024 2050 0007 95 投标保证金的退付： 未中标人的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |  |
| 3.5.2 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 指2012年1月1日起至今。 |  |
| 3.5.3 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 |  | 指2013年1月1日起至今。 |  |
| 3.5.5 |  | 资格审查资料的密封和递交 |  | 单独密封内容： 企业营业执照副本、 资质证书副本原件、 安全生产许可证副本原件、 项目经理相关证书原件、 检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函（查询告知函应包含企业、企业法定代表人及授权代表） 并将有关证件统计并编写目录，于开标前与投标文件同时提供。缺少上述任何一项证件的原件，按无效标处理。 不必密封： 投标人法定代表人或委托代理人携带法定代表人资格证明书或授权委托书及本人身份证原件参加开标会议，现场核验。 注：投标人法定代表人及项目经理必须到开标现场，否则视为自动弃标。 |  |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表 七“备选投标方案编制要求”，评审和 比较方法见第三章“评标办法”。 |  |
| 4.1.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  | 标书名称： （项目名称）商务标书/技术标书 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.5 |  | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 时间：2016年6月3日9：00 地点：博兴县公共资源交易中心四楼开标厅1 （博兴县新城二路检察院西附楼） |  |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：投标人代表 （2）开标顺序：随机 |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的确定方式 |  | 评标委员会构成:5人或以上单数； 专家库中随机抽取 |  |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：3名； |  |
| 7.4 |  | 履约担保 |  | 履约保证金： 交纳时间：签订合同前交纳 交纳方式：电汇 交纳金额：合同金额的2% |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | 类似项目是指：2012年1月1日以来单项合同额在400万元及以上的政府投资的市政工程项目 |  |
| 10.1.2 | 不良行为记录 |  |  | 本招标文件所称不良行为记录是指近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 |  |
| 10.1.3 | 投标文件 |  |  | 份数要求一份正本，五份副本，并提供电子版（U盘或光盘）投标文件一份，装订要求：胶装，采用活页装订的投标文件不予接受。 |  |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | 标段二：招标控制价为：395.981313万元； 高于控制价的，其投标应当作无效标处理。 |  |
| 10.3服务费 |  |  |  |  |  |
|  | 代理服务费 |  |  | 根据"国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）"规定，代理机构向中标人收取招标代理服务费,取费标准按国家相关规定【2002】1980号文件工程类计取。 代理服务费由中标人支付，在中标通知书发出前交纳。 账号信息： 户名：山东海逸恒安项目管理有限公司滨州分公司 开户行：中国建设银行博兴支行营业室 账号：37001837808050160729 |  |
|  | 招标控制价及工程量清单编制费 |  |  | 招标控制价及工程量清单编制费由中标人支付，编制费用按照鲁价费发〔2007〕205号文规定下浮后收取费用，收费基数为招标控制价，由中标人领取中标通知书前交纳至清单编制单位。 |  |
| 10.4 “暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（技术标书）是否采用“暗标”评审方式 |  |  | □不采用 采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  | 招标人应当自收到评标报告之日起3日内在博兴县公共资源交易中心公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。 |  |  |  |  |
| 10.6重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效 期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.7监 督 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政府采购行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |
| 10.8解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |
| 原件与复印件 |  |  | 无论何种原因，即使投标人开标时提交了证明材料的原件（包括资格审查、人员、合同、业绩、其他证书等），但在投标文件中未提供与之内容完全一致复印件的，评标委员会可视同其未提供。（原件和复印件必须一致） |  |  |
| 疑问的递交 |  |  | 各投标人在领取招标文件后，如有疑问请递交投标文件截止之日10天前（逾期提出的问题不予答复）以纸质版并加盖公章的形式送至山东海逸恒安项目管理有限公司，地址：滨州市渤海18路669号环保大厦806室（北区），并以电子邮件的形式发送至hyhabz@163.com，招标代理将视情况确定采用适当的形式予以澄清或以书面的形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源答复发给所有领取招标文件的潜在投标人。 |  |  |
| 澄清与答疑 |  |  | 本项目如有答疑澄清均以网上平台系统发出，请各投标人获取采购文件后及时关注交易平台“答疑文件下载”栏目并进入会员系统下载查看。因投标人自身原因未及时查看澄清或答疑，造成的投标偏差自行负责。 |  |  |
| 施工要求 |  |  | 施工过程中的水、电、道路由投标人自行解决。 |  |  |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的标段划分：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本招标项目的监理人；

(4)为本招标项目的代建人（采用BT、BOT模式的项目除外）；

(5)为本招标项目提供招标代理服务的；

(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.4.4 本项目不接受联合体投标。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过书面形式提交疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间，澄清内容不影响投标人制作投标文件时投标截止时间不变。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在收到澄清文件后1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。澄清文件经交易中心网上平台发出后，即视为各投标人已收悉内容，投标人因自身原因未及时查看澄清文件而导致投标出现的偏差，自行承担相应责任。投标人应密切关注网上平台答疑内容。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并将修改后的招标文件通过书面形式通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间，澄清内容不影响投标人制作投标文件时投标截止时间不变。

2.3.2投标人在收到修改内容后，应在收到修改文件后1天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

商务标

(l)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)已标价工程量清单；

(5)项目管理机构；

(6)资格审查资料；

(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

技术标书

（8）施工组织设计

3.1.2投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价，如不修改“工程量清单”中的相应报价，则仍以原报价为准。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人最迟在投标截止时间按投标人须知前附表规定的金额、递交方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。投标保证金退还一律采用银行转帐方式退还至投标人汇款帐户，资金原路返回。投标人须提供以下资料：（一）《投标保证金退付表》；（二）《收款收据》。详见附件。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 投标人在投标过程中存在虚假投标、串标围标、提供虚假证明材料等违法违规行为的；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、工程竣工验收证书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.5 资格审查资料的密封和递交应符合前附表要求。

#### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本五份。并提供电子版（U盘或光盘）投标文件一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；投标报价大小写不一致时，以大写为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.6投标人还须单独密封开标一览表一式两份，密封要求同以上条款。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件必须胶装，采用活页装订的投标文件不予接受。

4.1.1.1 投标人应将投标文件密封包装，封口处必须盖有投标人公章（封面式样见第八部分附件）。

4.1.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.1.3为方便公开报价，“开标一览表”除装订在投标文件中外，投标人需另外准备“开标一览表”二份，单独密封提交，密封方式同投标文件。在递交投标文件时，与投标文件一起递交，单独封装的开标一览表应按照招标文件的要求加盖公章。

4.1.1.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按4.1.1.1和4.1.1.2中的规定进行密封和标记，按规定的时间、地点送达。

4.1.1.5 如果投标人未按上述要求密封和标记，导致投标文件被误投或提前启封，其责任由投标人承担。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2逾期送达的或者未送达指定地点投标文件，招标人不予受理。

4.2.3投标文件出现下列情况之一的，做无效投标处理：

- 投标人未在投标文件递交截止时间之前递交的；

- 投标人的投标文件有破损的，导致字迹不清晰，无法辩论的；

4.2.4 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人修改后的投标文件密封格式仍按规定要求。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带身份证原件准时参加。

#### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

- 宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）开封报价一览表，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，；

(6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面专家组成，确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标公示

按照投标人须知前附表规定进行中标公示。

#### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.4履约担保

见须知前附表。

#### 7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

10.9一致性：本章正文内容与前附表不一致的，以前附表为准。

10.3.1 招标代理服务费计算方法：按国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的货物类收费标准计算，由中标人承担。示例如下：

| 类别 中标额 | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100万-500万 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500万-1000万 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000万-5000万 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000万-10000万 | 0.2% | 0.25% | 0.1% |
| 10000万-100000万 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000万以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

某工程招标，中标额为6000万元，计算方法如下：

100万元×1.0％＝1万 元

（500-100）万元×0.7％＝2.8万 元

（1000-500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000-1000）万元×0.35％＝14万元

（6000-5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55万元

10.3.2招标控制价及工程量清单编制费

招标控制价及工程量清单编制费由中标人支付，编制费用按照鲁价费发〔2007〕

205号文规定下浮后收取费用，收费基数为招标控制价，由中标人领取中标通知书前交纳至清单编制单位。

附：收费标准

单位：万元  ‰

| 序号 | 咨询项目 | 收费基数 | 工程类型 | ≦100部分 | ≦1000部分 | ≦2000部分 | ≦5000部分 | >5000部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程预算、结算、招标控制价、投标报价的编制 | 建安工程造价 | 建筑工程 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 |
|  |  |  | 安装工程 | 5.9 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |

注明：1、工程造价咨询服务收费采用差额定率累进计费方式。按本收费标准计费不足1000元的，

按1000元计费。

2、本收费标准中的“建筑工程”系指土建工程及配套的装饰工程、安装工程；市政工程等；“安装

工程”系指专项安装、二次装饰、房屋修缮工程、园林绿化工程等。

附表一：开标记录表

（项目名称+标段）  开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

| 序号 | 投标人 | 项目经理 | 项目经理级别 | 投标总价（元） | 工期 | 声明 | 备注 | 授权代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：               记录人：                    监标人：

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日

时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

# 第三章  评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 |
|  |  | 分包计划 | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |

| 条款号 |  | 评标因索 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评标办法 | 评标时对所有投标文件进行初步评审后，符合要求再进入详细评审阶段。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准其他标准 | 有关资格证件原件的审验 | 投标人须将企业营业执照副本原件、资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、项目经理的相关证书原件、检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函原件、项目经理、技术负责人、施工员及安全员等项目管理机构人员的社保证明（社保局盖章的企业在职人员花名册及2015年10月-2016年3月的缴费凭证）原件、业绩原件、奖项原件等资料原件单独密封，同时在密封袋封面列所交资料明细表，投标文件递交截止时间前递交。以上资料复印件应为投标文件的组成部分，保证与原件的一致性和真实性。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 发现有下列情况 之一的，将作无效投标文件处理 | 1、投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的； 2、投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的； 3、未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）的签字的； 4、未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的； 5、未按招标文件规定交纳投标保证金的； 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的； 7、超出招标文件规定.违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的； 8、没有安全生产许可证的； 9、评标过程中发现具有投资参股关系的企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或相互之间有经济利益关系的投标人，在同一个标段投标时，均做无效标处理。 10、对施工方案与技术措施、投标报价等发生重大偏离的按无效标处理； 11、投标文件中不符合招标文件规定的其它实质性要求的； 12、未按招标文件的规定提供有关证件的原件进行资格审查的。 |
| 2.2.2 | 评标基准价 |  | 各投标人的有效投标报价的算术平均值为评标基准价；投标人数量超过5家时，去掉一个最高报价及一个最低报价后的算术平均值为评标基准价。 |

评分标准

2.2 评分细则

| 评审项目 |  | 分数 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3(1) 商 务 标 70 分 | 投标报价 | 50分 | 所有投标人的有效报价的算术平均值为评标基准价，投标人报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得50分，大于评标基准价的，每高1%扣1分，最多扣5分，小于评标基准价的，每低1%扣 0.5分，最多扣5分。 |
|  | 企业实力及业绩 | 15分 | 投标人为市政公用工程施工总承包一级资质的加3分，二级资质的加2分，三级资质不加分（以证书原件为准） 企业获得国家级奖项的得6分，省级奖项的得4分，地市级奖项的得2分，最多加8分。 (注：①本项可累计加分，但地市级奖项最多提供两份； ②原件是指：2012年1月1日以来，获得该奖项的证书、文件及该奖项工程的中标通知书、合同、竣工验收证明的原件) 2012年1月1日以来投标人承担过单项合同额在400万元及以上的政府招标的市政工程，每承担1个得1分，最高得3分；(以相关行政主管部门或其授权机构备案的中标通知书原件、施工合同原件、其主办网站的公示信息截图为准，缺少任意一项均不得分)。 投标人提供2015年会计事务所出具的财务报表（以原件为准），提供的得1分，未提供的不得分。 |
|  | 报价合理性 | 1分 | 投标人报价均衡，科学合理。由评标委员会酌情打分，0-1分 |
|  | 项目经理部实力水平 | 4分 | 1、项目经理部人员素质、能力、经验。视拟派驻本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员等人员的素质、能力、经验是否适应本工程（以有效证件为准），在1—2分范围内评分。 2、项目经理获省级及以上优秀项目经理的得2分，地市级的得1分，只计最高分，没有不得分。（以证书原件为准） |
| 2.2.3(2) 技 术 标 30 分 |  | 30分 | l、施工组织设计方案是否完整、科学，在1—4分范围内进行评分。 2、施工方法是否先进合理，各项措施是否切实可行，在1—4分范围内评分。 3、主要施工机具及劳力配备是否合理，在1-4范围内进行评分。 4、安全保证措施、文明施工措施是否合理、可行，在1—4分范围内进行评分。 5、工程质量目标明确，有切实可行的保证措施，在l—4分范围内进行评分。 6、工程进度计划及措施是否科学、合理、可靠，在l—4分范围内进行评分。 7、工程施工质量保证措施科学合理，测量、监控等质量保证措施得当且切实可行，有具体的标准和检测方法（施工规范有具体要求的符合规范要求；施工规范无具体要求的提出企业标准较先进的），在l—3分范围内进行评分。 8、对控制工期和技术难度大的关键工序理解深度、主体工程施工方案由评标委员会酌情打分，在l—3分范围内进行评分。 |

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，综合评分相等时，以工程总报价低的优先；工程总报价也相等的，以技术标得分高的优先，推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

### 2.评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(l）商标标评分标准：见评标办法前附表；

(2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

### 3.评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的：

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，其投标作废标处理。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.3(1)目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

(2)按本章第2.2.3(2)目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A＋B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条款

废标条款

总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

1.1  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1.2  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

1.3  未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

1.4  在资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

1.5 没有按招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的。

1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

1.7 投标总报价高于招标人发布的招标控制价总价的。

1.8  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

1.9 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

1.10  不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

1.11 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的。

1.12  不同投标人的投标文件错漏之处一致的。

1.13 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的。

1.14  不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员、委托代理人出现同一人的。

1.15  不同投标人的投标文件相互混装的。

1.16  不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金。

1.17  不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外。

# 第四章  合同条款及格式

- 通用合同条款

- 通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。

- 第二节  专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                                                            。

1.1.2.6 监理人：                                                            。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓    名：                                                                  。

职    称：                                                                  。

联系电话：                                                                  。

电子信箱：                                                                  。

通信地址：                                                                  。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                                           。

1.1.3.3临时工程：                                                           。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：                                                          。

1.1.3.11临时占地：                                                          。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)                                               ；

(7)                                               ；

(8)                                               ；

(9)                                               。

(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：                                                            。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3)发包人提供图纸的期限：开工后即可提供。

(4)发包人提供图纸的数量：按需提供。

1.6.2承包人提供的文件

(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：

(2)承包人提供文件的期限：

(3)承包人提供文件的数量：

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：

(5)其他约定：

1.6.3图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7  联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：                                                   。

(3)发包人指定的接收人为：                                                   。

(4)监理人指定的接收地点：                                                   。

(5)监理人指定的接收人为：                                                   。

(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

### 2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前  天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8其他义务

(1)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：

### 3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

### 4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：

(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：

(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：

4.2履约担保

详见投标人须知前附表7.4条

4.3分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：

### 5. 材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：       。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

### 6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围： 无 。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：   无     。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：       。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

### 7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：由承包人负责办理，其相关费用由承包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由  承包人  承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人 。

### 8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订后的  天内。

承包人测设施工控制网的要求：

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：    日内。

### 9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：                  。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在   天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人 。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：                        。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在      天内给予批复。

### 10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：

，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限

(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：     。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：         。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：          。

### 11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工；

(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：指以月计的某个时期的恶劣气候比省气象部门提供的50年一遇频率计算的平均气候还要恶劣的气候条件。  。

11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：                                                。

逾期竣工违约金的计算方法：                                                。

逾期竣工违约金最高限额：                                                  。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：   无  。

### 12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：由于承包人考虑不周，其提交的永久或临时用地计划安排不能满足实际实施的工程进度需要，而造成的暂时停工    。

12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

### 13.工程质量

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：            。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：                  。

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：                   。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：                                    。

监理人审查工程质量报表的期限：                      。

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                                                               。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：                                 。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

### 15.变更

15.1　变更的范围和内容

按本条约定发生的工程增加及变更费用约定如下：

1、工程变更程序执行博兴县人民政府《关于严格执行政府投资项目基本建设程序（试行）的通知》（棣政发【2013】7号）的相关规定。

2、如变更仅为工程数量的增减，其数量以实际发生且由甲方、乙方、监理、造价咨询单位共同签字确认的签证单为准，单价按既有子目单价计列。

3、如为设计变更，根据设计变更图纸计量，已有子目单价项，按既有子目单价计列，如无相应单价，按由甲方、乙方、监理、造价咨询等单位联合审定子目单价。

15.5　承包人的合理化建议

15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：　　　　　　　　。

15.8　暂估价

15.8.1　(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　　　　　(签约后填入)；发包人组织招标的暂估价项目：　　　　　(签约后填入)。

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：　　　　　。

### 16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：   合同执行期间，价格不再调整  。

其他约定  只对税费产生的价格变化作调整，人工工资变化及机械台班费不作调整。

### 17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

工程量计算规则执行国家标准《工程工程量清单计价规范》GB50501—2008,或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3计量周期

(1)本合同的计量周期为月，每月       日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2)本合同            (执行(采用单价合同形式时)／不执行(采用总价合同形式时))通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量—                  (支付分解报告／按实际完成工程量计量)。

17.1.5总价子目的计量一支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1)总价子目的价格调整方法：                                                。

(2)列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3)监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量

(1)总价子目的价格调整方法：                                                 。

总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2)承包人在专用合同条款第17.1.3(1)目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程的子目(包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目)，按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的工程量清单中没有给出具体工程量的措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2预付款

无

17.3工程进度付款

本项约定为：

### 18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：

。

竣工验收资料的份数：                                                       。

竣工验收资料的费用支付方式：                                               。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                              。

18.6试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：

。

18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在         期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

### 19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：                                                       。

(2)工程质量保修期限：     。

(3)工程质量保修责任：  承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

### 20.保险

20.1工程保险

本工程                          (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：                 ，并符合以下约定。

(1)投保人：                                                                 。

(2)投保内容：                                                               。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                                               。

(5)保险期限：                                                               。

20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：                                                         ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由       承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                      。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：                   。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：                   。

### 21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：                  。

不可抗力的等级范围约定：                                                    。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

### 24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第       种方式解决：

（壹）提请博兴县仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向博兴县人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：       。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                   。

- 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人(全称）

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：     年   月   日

计划竣工日期：     年   月   日

工期总日历天数    天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：      合格

五、合同形式

本合同采用                                                    合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

七、承包人项目经理：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式

份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                       (签字)

年         月         日                 年        月         日

签约地点：

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：预付款担保格式

预付款担保

保函编号：

(发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                      (承包人名称)(以下称“承包人”)于        年      月      日签订了              (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。

鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为        (大写：                )的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过                            (大写：                         )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、

中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书

中累计扣回的预付款金额作等额调减。

本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

附件五：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》等相关条例 ，经协商一致，对              (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

保修期及内容约定如下：

。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

备注：本质量保修书仅适用于房屋建筑工程，其他工程使用时可做相应修改，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件六：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第五章 工程量清单

1、本工程采用工程量清单方式报价；请各投标企业单位根据各自企业管理水平、企业定额、市场价格因素，充分考虑风险因素采用“营改增”后税率进行综合报价，最终结算按实际发生工程量的审计值及“营改增”后税率进行结算。

2、投标人应根据招标人提供的工程量，结合本地人工费水平、材料价格、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，自主报价。

3、投标人提供的综合单价均应包括完成该分部分项工程的人工费、材料费、机械使用费、管理费、保险费、利润等各种费用和价格。发包方负责组织保温工程的测试工作和竣工验收工作。

总报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括完成该工程项目的成本、利润、开办费、措施费、安全文明施工费、临时设施费、风险费、保险费、政策性文件规定费用、税金、施工过程中垂直运输设备、水、电、材料检测及实验费用等所有一切费用。

4、工程一切风险和第三方责任险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，不单独报价。

5、招标人对由于投标人的失误造成的漏项，不再允许补列，也不承担任何责任，招标人将据此对投标文件进行评价和比较。如发生任何漏报、少报、错报均视为让利给招标人。

6、本工程采用包工包料、包工期、包质量的承包方式。

7、合同实施期间，如有合同价款包括的风险范围以外事项发生，结算按合同补充条款的约定执行。

分部分项工程清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 兴博三路排水工程（天元西街——兴业二路段） |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.槽底宽度垫层外出350mm | m3 | 1636.47 |  |  |  |
| 2 | 041001001004 | 拆除路面 1.路面材料种类：无筋混凝土路面及油面 2.厚度：20cm 砼，10cm油面3.拆除前沿管道走向切割原路面，双侧切割 4.拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运 | m2 | 2302.02 |  |  |  |
| 3 | 041001003004 | 拆除基层 1.材料种类：灰土 2.厚度：30cm 3.拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运 | m2 | 2302.02 |  |  |  |
| 4 | 040501001004 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼120°垫层尺寸详见图纸 2.管座材质:三级钢筋砼承插管 3.规格:DN800mm 4.接口方式:承插口钢丝网水泥砂浆接口 | m | 761 |  |  |  |
| 5 | 040504002006 | 混凝土检查井 1.检查井规格:矩形检查井 2.混凝土强度等级:C25钢筋砼，S4抗渗砼 3.C15砼垫层100mm厚3.C25钢筋砼井及钢筋详见06MS201-3图集 4.直径700井筒及其他具体做法及尺寸详见06MS201-3图集5.直径700mm成品砼井盖 6.防坠网安装 | 座 | 20 |  |  |  |
| 6 | 040103001009 | 填方 1.填方材料品种：土方 2.密实度：0.9上 | m3 | 1524.515 |  |  |  |
| 7 | 040202002004 | 路面恢复石灰稳定土 1.厚度：灰土厚30cm 2.含灰量：人工拌合12％灰土基层洒水养护 | m2 | 2302.02 |  |  |  |
| 8 | 040203007004 | 路面恢复水泥混凝土 1.厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C30砼 | m2 | 2302.02 |  |  |  |
| 9 | 040501008006 | 水平导向钻进 1.土壤类别：一、二类 2.管径：DN710 3.材质：聚乙烯PE100级管 | m | 103 |  |  |  |
| 10 | 040501008007 | 水平导向钻进 1.土壤类别：一、二类 2.管径：DN500 3.材质：聚乙烯PE100级管 | m | 40 |  |  |  |
| 11 | 04B005 | 穿越管线进检查井接口：1.含挖填土及管线进检查井所有操作 | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 城东大市场路排水工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 040101002007 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.槽底宽度垫层外出350mm | m3 | 7154.532 |  |  |  |
| 13 | 041001001005 | 拆除路面 1.路面材料种类：油面 2.厚度：10cm油面3.拆除前沿管道走向切割原路面，双侧切割 4.拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运 | m2 | 4256.38 |  |  |  |
| 14 | 041001003005 | 拆除基层 1.材料种类：灰土 2.厚度：30cm 3.拆除垃圾装载机装车，自卸汽车外运 | m2 | 4256.38 |  |  |  |
| 15 | 040501001005 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼120°垫层尺寸详见图纸 2.管座材质:三级钢筋砼承插管 3.规格:DN1000mm 4.接口方式:承插口钢丝网水泥砂浆接口 | m | 1191.6 |  |  |  |
| 16 | 040504002007 | 混凝土检查井 1.检查井规格:矩形检查井 2.混凝土强度等级:C25钢筋砼，S4抗渗砼 3.C15砼垫层100mm厚3.C25钢筋砼井及钢筋详见06MS201-3图集 4.直径700井筒及其他具体做法及尺寸详见06MS201-3图集5.直径700mm成品砼井盖 6.防坠网安装 | 座 | 29 |  |  |  |
| 17 | 040103001010 | 填方 1.填方材料品种：土方 2.密实度：0.9上 | m3 | 4661.1 |  |  |  |
| 18 | 040202002005 | 路面恢复石灰稳定土 1.厚度：灰土厚30cm 2.含灰量：人工拌合12％灰土基层洒水养护 | m2 | 4256.38 |  |  |  |
| 19 | 040203007005 | 路面恢复沥青砼 1.厚度：10cm 2沥青砼：沥青砼 | m2 | 4256.38 |  |  |  |
| 20 | 040501012002 | 顶管 1.土壤类别:一、二类土 2.顶管工作方式:顶管 3.管道材质及规格:钢筋砼管D1000 | m | 60 |  |  |  |
| 21 | 04B006 | 顶管管线进检查井接口：1.含挖填土及管线进检查井所有操作 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 040501008008 | 水平导向钻进 1.土壤类别：一、二类 2.管径：DN300 3.材质：聚乙烯PE100级管 | m | 75 |  |  |  |
|  |  | 城东大市场路排水工程（雨水管） |  |  |  |  |  |
| 23 | 040501001006 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼120°垫层尺寸详见图纸 2.管座材质:三级钢筋砼承插管 3.规格:DN800mm 4.接口方式:承插口钢丝网水泥砂浆接口 | m | 267.9 |  |  |  |
| 24 | 040504002008 | 混凝土检查井 1.检查井规格:矩形检查井 2.混凝土强度等级:C25钢筋砼，S4抗渗砼 3.C15砼垫层100mm厚3.C25钢筋砼井及钢筋详见06MS201-3图集 4.直径700井筒及其他具体做法及尺寸详见06MS201-3图集5.直径700mm成品砼井盖 6.防坠网安装 | 座 | 11 |  |  |  |
| 25 | 040504009001 | 雨水口 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：砼井圈铸铁篦子 2.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层 3.混凝土强度等级：C15 4.砌筑材料品种、规格：红砖 5.砂浆强度等级及配合比：M10砂浆 | 座 | 11 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 管理费 | 利润 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兴博三路排水工程（天元西街——兴业二路段） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中小型机械及工具用具使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工因素增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城东大市场路排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中小型机械及工具用具使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工因素增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城东大市场路排水工程（雨水管） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冬、雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中小型机械及工具用具使用费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工因素增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 兴博三路排水工程（天元西街——兴业二路段） |  |  |  |  |  |
| 挡土板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101001004 | 挡土板：开挖槽挡土板 | m2 | 861.3 |  |  |  |
| 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041107001004 | 管线降水 | 米 | 783 |  |  |  |
|  |  | 城东大市场路排水工程 |  |  |  |  |  |
| 挡土板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041101001005 | 挡土板：开挖槽挡土板 | m2 | 3252.06 |  |  |  |
| 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041107001005 | 管线降水 | 米 | 1218 |  |  |  |
|  |  | 城东大市场路排水工程（雨水管） |  |  |  |  |  |
| 施工排水、降水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041107001006 | 管线降水 | 米 | 280 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 兴博三路排水工程（天元西街——兴业二路段） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 60491 |  |
|  | 城东大市场路排水工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 118691.97 |  |
|  | 城东大市场路排水工程（雨水管） |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7828.61 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

暂估单价材料汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称规格 | 单位 | 数量 | 省价 | 小计 | 市地价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 顶管DN1000管进检查井接口 | 个 |  | 0 | 0 | 5000 |  |
| 1 |  | 穿越费DN500管进检查井接口 | 个 |  | 0 | 0 | 2000 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章 图纸

（另附）

# 第七章  技术标准和要求

（详见图纸）

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）招标

（标段二）

投  标  文  件（商务标书）

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、投标人须知前附表规定的其他材料

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                 元，RMB￥：           元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在    年    月     日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，            天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到     标准。

我方拟投入本工程的项目经理姓名             ，建造师注册证书等级    级，证书编号                。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：   元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

#### （二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 10 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

#### （三）开标一览表

| 标段二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 项目经理 级别 |  |
| 投标总价（元） | 小写： 大写： |  |  |
| 工期（日历天） | 日历天 |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |
| 声明 | 若我单位为两个标段综合得分最高时，优先选择作为第（）标段的第一中标候选人。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

注：此表另准备两份单独密封，供唱标使用。

### 二、法人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：                           单位性质：

地    址：                           成立时间：

经营期限：

附：法人的身份证复印件（需粘贴正反面）

（此处粘贴法人身份证复印件正面）

（此处粘贴法人身份证复印件反面）

姓名：          性别：          年龄：       职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

日  期：       年   月   日

法定代表人授权委托书

（如果法定代表人不能参加开标的，应提供法定代表人授权委托书和法定代表人资格证明书）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵处组织的：        （项目编号：     ）的招标活动。代理人在报价、签订合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于       年    月    日签字生效，委托期限：                ，代理人无转委托权，特此声明。

附：委托代理人的身份证复印件（需粘贴正反面）

（此处粘贴委托代理人的身份证复印件正面）

（此处粘贴委托代理人的身份证复印件反面）

委托代理人姓名：            性别：            年龄：

单位：                      部门：            职务：

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                      （签章）

日  期：       年   月   日

### 三、投标保证金

投标保证金

鉴于                     （下称“投标人”）于   年   月   日参加贵处组织的山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购项目（项目编号：      ）的招标活动。投标人在此承诺支付总金额人民币         元的责任。

本责任的条件是：

1、投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

2、递交投标文件后，投标人撤回报价，退出投标；

3、投标人串通报价；

4、投标人向招标人、代理机构、评标委员会成员提供不正当利益；

5、中标人不按规定要求签订合同；

6、确定为中标人后，在规定时间内不交纳招标代理服务费；

7、法律、法规规定的其他情况。

只要招标人指明投标人出现上述情况的条件，则没收该投标保证金。

附：投标保证金缴纳凭证复印件

（此处粘贴投标保证金凭证复印件）

投标人全称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签章）

日  期：       年   月   日

### 四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

### 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、

学历证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目

业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项

目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

### 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

#### （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指                                                        工程。

2、本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程竣工验收证书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

#### （六）企业其他信誉情况表

（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

#### （七）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

### 七、投标人须知前附表规定的其他材料

### 施工组织设计（技术标书）

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（本施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）招标文件规定的其他内容。

2．投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六 临时用地表

附表七  施工组织设计(技术标书)编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附表七：施工组织设计(技术标书)编制及装订要求

（一）施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

施工组织设计中全部内容。

（二）暗标的编制和装订要求

1、打印纸张要求

A4 白色复印纸（70g）。

2、打印颜色要求

黑色。

3、封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求

使用博兴县政府采购管理办公室与博兴县公共资源交易中心联合确定的封面。报名后自行下载技术标书封面，封面、侧面及封底用一整张白色纸张打印裁剪装订。

4、排版、表格大小、字体要求

技术标书首页为目录，不得设页码。宋体字体，不准加粗、加色，标题3号，其余4号；字符间距设为标准值，行距为单倍距；页边距左边距为2.5cm，其余为2cm；不允许出现页眉、页脚、边框、下划线等标志或其它修饰性字体。表格统一装订在全册最后，字体为宋体小四。如表格较大时可使用A3纸，但应折成A4大小。

5、装订要求

所有“技术暗标”必须合并装订成一册，采用左侧装订，装订方式应牢固、美观，均应采用胶装方式装订，不得采用活页方式装订。

6、编写软件及版本要求

必须统一使用Microsoft Word 2003。

7、其他要求

任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹。

构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

8、提示

不符合招标文件暗标编制及装订要求的，其技术标部分不得分。

附件：

| 投标保证金退付表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称（公章）： |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目编号、包号： |  |
| 投标人开户银行 |  | 投标人开户户名、帐号 |  |
| 退付金额（元） | （大写） （小写） |  |  |
| 交款时间 |  | 联系人 联系电话 |  |
| 投标人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表须按规定格式逐项填写，单独密封，于开标时当场提交。

未按要求提交的，影响投标人保证金退付，交易中心、代理机构不承担任何责任。

投标保证金退还一律采用银行转帐方式退还至投标人汇款帐户，资金原路返回。

投标人须提供以下资料：（一）《投标保证金退付表》；（二）资金往来收款收据（客户名称填“博兴县公共资源交易中心”，往来项目填“保证金”，金额项填交款单位交纳的投标保证金数额，并填明开票人和开票日期，加盖交款单位财务专用章）。

| 政府采购项目验收单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  |  | 中标人 |  |
| 项目编号、标段 |  |  | 合同编号 |  |
| 合同金额（元） |  |  | 交付、验收日期 |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 项目明细 | 名称及内容 |  |  | 数量 |
|  | …… |  |  |  |
| 履约质量情况 | 验收人： 招标人（公章） 年 月 日 |  |  |  |
|  | 负责人： 投标企业（公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 说明：本表一式四份，招标人一份、投标企业一份、博兴县公共资源交易中心一份、采购代理机构一份。 |  |  |  |  |

附件一：投标文件包装封面

投标文件包装封面式样

项目编号：BZBXGP-2016-0018 项目名称：山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购 投 标 文 件 标段二 （于2016年 月 日 时前不得启封） 投标人名称（盖章）： 通讯地址： 邮政编码：

注：正本、副本合并封装递交。

开标一览表封面式样

项目编号：BZBXGP-2016-0018 项目名称：山东博兴经济开发区管理委员会董公社区区域生活污水管网工程采购 开 标 一 览 表 标段二 （于2016年 月 日 时前不得启封） 投标人名称（盖章）： 通讯地址： 邮政编码：

注：开标一览表务必单独封装递交