鹤壁市淇滨区黎阳路等分支污水管网工程一标段（二次）

施工招标文件

- 招标编号：SGZB-2016-057

招 标 人：鹤壁市淇滨区市政管理处

招标代理机构：河南英华咨询有限公司

二〇一六年五月

# 目   录

第  一  卷	3

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	21

第四章  合同条款及格式	32

第五章  工程量清单（另附）	57

第  二  卷	58

第六章  图  纸（另附）	59

第  三  卷	60

第七章  技术标准和要求	61

第  四  卷	62

第八章  投标文件格式	63

第  一  卷

- 第一章  招标公告

鹤壁市淇滨区黎阳路等分支污水管网工程一标段（二次）

施工招标公告

招标编号：SGZB-2016-057

1.招标条件

本招标项目鹤壁市淇滨区黎阳路等分支污水管网工程已由淇滨区政府投资项目领导小组批准建设，建设资金为财政资金。招标人为鹤壁市淇滨区市政管理处，招标代理机构为河南英华咨询有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目淇滨区黎阳路（火车站-泰山路）及分支管网污水工程全长8969米，主要施工工艺为混凝土顶管施工，包括全程Φ800、Φ600等钢筋混凝土管顶管、各分支顶管施工等内容；

2.2建设地点：淇滨区黎阳路；

2.3资金来源：财政资金；

2.4总 投 资：约1167万元 ；

2.5工期要求：60日历天；

2.6招标范围：施工图内工程量清单的全部工作内容；

2.7标段划分：

一标段：黎阳路（火车站-太行路）及其分支管网，全长约2575米；

2.8质量要求：国家现行施工验收规范的合格等级标准；

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照；具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 2013年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似业绩至少一份。

3.2  拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证B证，且未担任其他在建工程项目的本单位项目经理，技术负责人具有相关专业中级及以上职称。

3.3企业注册地或项目所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询日期在本公告发出至投标截止时间前,查询对象包括投标企业、法定代表人和拟派项目经理）；

3.4 本次招标不接受联合体投标。

4.评标办法

本项目评标办法采用综合评估法，资格审查方式为资格后审。

5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于公告期2016年5月17日至2016年5月23日(法定公休日、法定节假日除外)，在《鹤壁市公共资源交易中心网》(http://ggzy.hebi.gov.cn/tpfront/)网站附件下载：【附件一：招标文件、附件二：图纸、附件三：工程量清单】

5.2招标文件售价：500元/套，售后不退，递交投标文件时交纳。

5.3本次招标项目变更（如有）、延期（如有）等事项，投标人均可在《鹤壁市公共资源交易中心网》直接查看相关公告，不再另行通知，投标人应随时关注此网站，如有遗漏，后果自负。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间既为开标时间)及地点详见招标文件

6.2逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《鹤壁市公共资源交易中心》上发布。

8.联系方式

招 标 人：鹤壁市淇滨区市政管理处

联 系 人： 蔡先生

电    话： 0392-3389771

招标代理机构：河南英华咨询有限公司

联 系 人：冯女士

电    话：0392-6855788  13633926112

2016年5月17日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名 称：鹤壁市淇滨区市政管理处 联 系 人：蔡先生 电 话：0392-3389771 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名 称：河南英华咨询有限公司 联 系 人：冯女士 电 话：0392-6855788 13633926112 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 鹤壁市淇滨区黎阳路等分支污水管网工程一标段（二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 鹤壁市淇滨区黎阳路 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.2.3 | 标段划分 |  | 本次招标标段： 一标段：黎阳路（火车站-太行路）及其分支管网，全长约2575米； |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 施工图内工程量清单的全部工作内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 国家现行施工验收规范的合格等级标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和 信誉 |  | 资质要求：投标人须具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照；具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 财务要求：2013年度至2015年度财务审计报告 项目经理：拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证B证，且未担任其他在建工程项目的本单位项目经理。 技术负责人：具有相关专业中级及以上职称。 业绩要求：2013年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似业绩至少一份。 信誉要求：企业注册地或项目所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（查询日期在本公告发出至投标截止时间前,查询对象包括投标企业、法定代表人和拟派项目经理），近三年来在招投标活动中无不良记录（包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ■不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | ■不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 截止时间：投标人在投标截止时间10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 截止时间：在投标截止时间至少15日前 |
| 1.11 | 分 包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 |  | （1）投标预备会（答疑会）的会议纪要； （2）发出的对招标文件的答疑、澄清或修改内容； |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和提问方式 |  | 截止时间：开标截止时间10日前 投标人的提问方式：书面提问（包括信函、电报、传真、电子扫描件等可以有形地表现所载内容的形式） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2016年6月7日9时00分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他材料 |  | 1.中标后能够按照“鹤建建[2010]69 号”文件要求，提交承包商履约担保和农民工工资支付担保； 2.做出以下承诺：投标人中标后按照规定提供承包商履约担保和农民工工资支付担保的承诺书。 |
| 3.1.2 | 招标文件售价 |  | 500元/套，售后不退，递交投标文件时交纳。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 60天，从投标截止时间算起。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 根据鹤建建【2009】52号文件规定：投标保证金必须由投标人从其企业基本账户拨付到托管账户。投标结束后，托管账户开户行将投标保证金（无息）退回到原拨付账户。如发现投标人有违规违法行为，没收投标保证金。投标人办理完投标保证金转账后，将银行基本户开户许可证复印件加盖公章，并将电汇凭证或进账单复印件加盖企业印章附到投标文件中作为投标保证金支付证明。 投标保证金的形式：电汇或转账。 各标段投标保证金的金额：陆万元整 投标保证金须在2016年6月6日17：00时前从本单位基本账户转入至下列帐户： 户 名：鹤壁市公共资源交易中心 帐 号：00000079812282240012 开 户 行：鹤壁农村商业银行股份有限公司营业部 行 号：402497002016 投标保证金有效期同投标有效期一致 注意：办理汇款时务必在附言或摘要中写明工程名称和标段！ 联系电话：3362106 提示：投标人需充分考虑投标保证金缴纳时间段内的银行处理业务时间以及节假日等客观因素,确保在工作日及时汇出并保证按时到账。 投标保证金有效期同投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 |  | 2013年1月1日-2015年12月31日（新成立企业，按已有年份提供） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 |  | 2013年1月1日-至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 2013年1月1日-至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 |  | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 |  | 投标文件格式中已标明须签字、盖章的各个部分均应按要求签字、盖章；资格审查有关证明材料复印件须加盖投标人企业公章。法定代表人授权委托书（若有时）必须由法定代表人亲笔签署。已标价的工程量清单由投标人具有相应专业资格的造价编制人员签字并盖执业印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 |  | 正本壹份，副本肆份 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：商务标、业绩标和技术标装订为一册，每册采用胶装方式装订，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 项目名称： 招标文件编号： 投标人名称：（加盖企业公章、法定代表人或授权代表人签字或盖章） 注明：在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 地点：鹤壁市公共资源交易中心第一开标室 地址：淇滨区淇滨大道与兴鹤大街交叉口智慧鹤壁西门三楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况； （2）开标顺序：按照投标文件递交的逆顺序开标； （3）投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员 会的组建 |  | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由技术方面专家、经济方面专家共5人组成，参加评标的专家由招标人在开标前从有关评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3个 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  | 履约保证金的金额：中标价的10% |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似业绩 |  | 类似业绩是指：主要施工工艺类似于本次招标的工程项目。 |
| 10.1.2 | “单位公章”和“企业公章” |  | 指与投标人单位注册名称一致的公章。 |
| 10.1.3 | 不良行为记录 |  | 不良行为记录是指：近三年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上行业行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。要求投标人在投标文件中明确承诺近三年无不良行为记录，发现弄虚作假骗取中标的取消中标资格。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  | □不设招标控制价 ■设招标控制价，本标段招标控制价为：3313762.29元 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  | ■不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |
| 10.4投标文件电子版 |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  | □不要求 ■要求，投标文件电子版内容：所有投标内容 投标文件电子版份数：1份 投标文件电子版密封方式：单独 放人一个密封袋中，加贴封条， 并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文 件电子版”字样。 |
| 10.5投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 身份验证 |  | 按照投标人须知前附表第5.1款规定的时间和地点，投标人法定代表人或授权委托人携带营业执照副本及身份证原件，授权人参加投标的同时携带授权委托书；拟任项目经理持身份证原件和建造师注册证书原件在投标截止时间前准时参加开标会议，未能按规定时间及地点参加的，其投标文件交由评标委员会按废标处理。 |
| 10.6中标公示 |  |  |  |
|  | 中标公示 |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 10.7知识产权 |  |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.9同义词语 |  |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.10监 督 |  |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.11解释权 |  |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 其他 |  | （1）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟派项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； ### （2）本次招标除在开标阶段由招标人代表审验投标人营业执照原件、法定代表人或委托代理人身份证原件以及拟投入本项目的项目经理建造师注册资格证书原件和身份证原件外不再审验任何原件，投标人企业主要信息各投标人可通过《全国企业信用信息公示系统》、《全国建筑市场监管与诚信信息发布平台》或《河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台》进行相关信息查询，投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； |  |

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3  本项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表

（2）财务要求：见投标人须知前附表

（3）业绩要求：见投标人须知前附表

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不论投标结果如何，招标人及其代理公司不负责。

1.5.2 招标代理费：参照国家发改委计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件由中标人一次性足额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清告知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包（不允许）

中标后将不得将中标项目进行分包。

1.12 偏离（不允许）

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13付款方式

竣工验收合格后支付合同价款的40%，验收期满一年后支付合同价款的15%，二年后支付工程结算价的15%，三年后支付工程结算价的10%,竣工验收合格后满四年支付工程结算价的余款。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件（含工程量清单）的全部内容，如发现缺页或附件不全及数据有误的，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，按投标人须知前附表规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在鹤壁市公共资源交易中心网站上发布，但不指明澄清问题的来源。投标人应自行查阅，不再另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，澄清的内容影响投标文件编制的，招标人应相应顺延提交投标文件的截止时间。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，所有招标文件的修改均在鹤壁市公共资源交易中心网站上发布，投标人应自行查阅，不再另行通知且不需投标人确认。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，修改的内容影响投标文件编制的，招标人应相应顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件由商务标、业绩标和技术标两部分组成内容组成。

投标文件应包括下列内容：

（一）商务标、业绩标部分

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明；

(3）授权委托书；

(4）投标保证金；

(5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）承诺书

（9）其他材料。

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

（二）技术标部分：

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

3.2 投标报价

3.2.1  工程报价采用工程量清单计价方式。

3.2.2  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

3.2.3 除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

3.2.4  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，招标人提供的工程量清单表格内容、样式和顺序不得随意更改，同时应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。已标价的工程量清单须逐页加盖造价编制人员执业印章和签字，并附造价人员资格证书且专业与本项目专业要求相符。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价中。

3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被评标委员会否决。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（无息）。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（3）投标人被查实存在影响中标结果的违法行为等情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书和竣工质量验收合格证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件（如有）。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 专项条款：农民工保障金的承诺（包括下列内容）

3.6.1 投标企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况，注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

3.6.2 投标企业在竞标时必须在标书中承诺：中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。

3.6.3 投标企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承包的工程项目中出现拖欠职工工资情况的，可由政府行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。

3.6.4 投标人在工程投标文件中不具备上述三项内容的，在评标时对其实行“一票否决”。

3.6.5 投标企业在竞标时必须在标书中承诺：中标企业必须由本企业组织实施，不允许非法转包、分包。一旦其投标的项目中标，保证该项目的项目经理、技术负责人及项目部的管理人员和在投标书中承诺的机械设备如实到位，否则甲方有权解除合同关系。

3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应将投标文件“正本” 和“副本”密封在同一包装内,加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。副本和正本如有不一致之处，则以正本为准。电子版封装方式详见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的其他内容详见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项、第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或委任代理人）和项目负责人（注册建造师）准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人（注册建造师）是否到场；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）随机选取招标控制价权重系数K（0.1≤K≤0.5），取5个号码球分别代表0.1-0.5的K值，由招标人代表摇号随机选取一个K值，并记录在案。

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 投标人应对投标文件所附材料真实性负责，如所附材料出现不真实情况，经核实后招标人有权取消其中标候选人资格。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起15日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l） 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人（招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。法律、法规规定应当先向招标人提出异议的，投标人应当先向招标人提出异议。否则，有关行政监督部门可以不予受理。

投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（企业名称或法定代表人等企业信息发生变更的，要求三证相关信息变更一致） |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，否则为不合格投标人 |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 企业资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项和10.1.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 技术负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，若投标有效期短于招标文件规定的投标有效期的，则为不合格投标人 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围和数量，签字盖章符合招标文件要求。 |  |
|  |  | 有效投标报价的确定 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价和拦标价，大于招标控制价视为无效投标报价，按废标处理。 |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 技术标： 20分 业绩标及项目管理机构： 20分 商务标：60分 |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价＝招标控制价×K+投标总报价×（1－K） 其中：投标总报价为各投标人有效投标总报价（不含不可竞争费），去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。 K为招标控制价权重系数，0.1≤K≤0.5，在开标现场随机抽取。 |  |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人投标评标报价－评标基准价）/评标基准价 注：投标人投标评标报价为扣除不竞争费后的报价 |  |  |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.4 (1) | 施工组织 设计评分 标准（20分） | 主要施工办法 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 拟投入的主要施工机械 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 劳动力安排计划 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 施工总进度表或施工网络图 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施 |  | 0.5～2分 |
|  |  | 1.以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 2.施工组织设计（技术标）得分为所有评委评分的算术平均值。 |  |  |
| 2.2.4 (2) | 业绩标及项目管理机构评分标准（20分） | 2013年1月1日以来承建的类似项目业绩每一份完整业绩得2分，最多得4分 |  | 2～4分 |
|  |  | 技术负责人具备中级职称的不得分，高级职称得5分 |  | 0～5分 |
|  |  | 五大员岗位证书配备齐全的得5分（施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）每缺少一项扣1分 |  | 0～5分 |
|  |  | 投标人获得 ISO 质量、环境、职业安全健康管理体系认证每提供一项得 1 分，共 3 分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 具体的工期保证承诺 |  | 0-2分 |
|  |  | 具体的施工配合保证承诺 |  | 0-1分 |
| 2.2.4 (3) | 商务标评分标准（60分） | 投标报价的评审（60分） |  | 投标报价与评标基准价相等得基本分55分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分55分的基础上加1分，最多加5分，加满60分仍低的，每再低1%扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分55分的基础上扣2分，扣完为止。 |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |  |
| 3.4 | 推荐中标候选人 | 评标委员会对通过评审和打分的有效投标文件按其得分从高到低依次进行排序，按照各投标人综合得分从高到低确定中标人或推荐中标候选人。 |  |  |

评标办法（综合评估法）正文部分

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。

综合评估法，是指评标委员会按招标文件预先确定的评分标准，对各投标文件需评审的要素（报价和其他非价格因素）进行量化、评审记分，以投标文件综合得分从高到低排序，按照各投标人综合得分从高到低确定中标人或推荐中标候选人。综合评分相等的，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2.评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）业绩标及项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）业绩标及项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表。

### 3.评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对业绩标及项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应当被否决。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4推荐中标候选人

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

#### 3.5 编制评标报告

评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 附件3-A：评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人；

（6）评标结果及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价或标底（如果有）、鹤壁市建设工程标准定额管理站颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A3.初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

A3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审（资格审查要求的有关证件投标文件中附复印件并加盖单位公章），并记录评审结果。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

A3.3.2 投标人投标价格不得高出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格高出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章中集中列示。

A3.4.2本章中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)技术标评审和评分；

(2)业绩标及项目管理机构评审和评分；

(3)商务标评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4) 汇总评分结果。

A4.2  技术标评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分，并记录对技术标的评分结果，技术标的得分记录为A。

A4．3业绩标及项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对业绩标及项目管理机构进行评审和评分，并对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4商务标评审和评分

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标评审和业绩标及项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A5推荐中标候选人程序

A5.1  评标委员会在推荐中标候选人的名单时，还应遵照以下原则：

（1）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

（2）投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（3）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，合格投标人少于等于三个，且投标具有竞争的，直接进入推荐中标候选人程序。

A6.澄清、说明或补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A7.评标结果及提交评标报告

A7.1 推荐中标候选人并排序

A7.1.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会依据中标候选人的综合评分从高到低的排序推荐中标候选人。综合评分最高的中标候选人为第一中标候选人，依次为第二、第三中标候选人，并记录推荐结果。

A7.1.2 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按综合评分由高到低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A7.1.3 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A7.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会应确定中标候选人中综合评分最高的投标人为中标人。

A7.3 编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第3.5项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

A8.特殊情况的处置程序

A8.1 关于评标活动暂停

A8.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

A8.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A8.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）投标人或者投标人主要负责人的近亲属，应当主动提出回避；

（3）项目主管部门或者行政监督部门的人员，应当主动提出回避；

（4）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A8.2.2 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效。由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

A8.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A8.4 评标报告的签署

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

#### 附件3-B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。

B1.6 已标价的工程量清单未按招标文件工程量清单编制要求编制的；

B1. 7 已标价的工程量清单未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；

B1.8 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9 投标人未按第二章“投标人须知”第10.5款规定出席开标会的。

B1.10 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。

B1.11 投标人未按招标文件规定签字或盖章的。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                    。

2.工程地点：             。

3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：       。

5.工程内容：                                                                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期：年  月  日。

计划竣工日期：年  月  日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人需在投标函附录承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：

地  址：               地  址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：           法定代表人：

委托代理人：           委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：

电子信箱：             电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：               账  号：

### 第二部分  通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

### 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地      。

1.1.3.9 永久占地包括：  实施合同工程需永久占用的土地  。

1.1.3.10 临时占地包括：  实施合同工程需临时占用的土地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章                 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见技术标准和要求及施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书

第（1）项进一步约定为：含评标期间和合同谈判过程中的承诺函，合同执行过程中所签订的补充协议；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含工程量清单编制说明、投标报价说明、其他说明、工程量计算规则和工作内容也为其组成部分）；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件及补充招标文件

（7）已标价工程量清单；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）投标文件其他部分；

（11）其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

进一步约定如下：

1.5.1如果发包人要求中的具体内容未被法律法规所禁止，应被优先执行。

1.5.2对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

1.5.3发承包双方签署的与工程有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其他的合同文件的相互关系而定。

1.5.4如投标文件有关内容与招标文件要求相比予以降低，则该部分内容以招标文件为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：实施前15天内       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供2份能够满足开工需求的施工图纸，其余图纸应在不影响施工进度的前提下陆续提供。如需使用标准图集和技术规范，承包人应负责复制、购买此类图集和规范并承担相应的费用；如需使用国外（境外）图纸，发包人则应负责复制、购买、翻译此类图纸并向承包人免费提供2份；

发包人向承包人提供图纸的内容：最新版本施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：图纸、最新工程量清单等 ；

承包人提供的文件的期限为：实施前14天；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供   ；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后14天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：鹤壁；具体地点合同签订时确定；

发包人指定的接收人为：具体人员合同签订时确定。

承包人接收文件的地点：具体地点合同签订时确定   ；

承包人指定的接收人为：具体人员合同签订时确定   。

监理人接收文件的地点：具体地点合同签订时确定     ；

监理人指定的接收人为：具体人员合同签订时确定   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：（1）承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

（2）承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

（3）因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项漏项的清单；偏差超出专用条款约定的工程量偏差的范围的。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

职    务：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系及与本工程建设相关的一切事宜  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：否  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用合同条款。

承包人需要提交的竣工资料套数：   4套            。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收后15天   。

承包人提交的竣工资料形式要求：按发包方要求。

（6）承包人应履行的其他义务： 中标人负责协调地方关系，协调当地供电公司办理用电申请、验收、接火送电手续，并承担由此发生的一切费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人负责。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                             。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经过发包人同意擅自更换项目经理的，发包人有权利直接中止合同。如项目经理确实需要更换，须书面出合理理由，经业主同意后方可更换并将给予罚款处理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按有关规定处理。

- 3.3 承包人人员

- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按有关规定处理。

- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用合同条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                 。

- 3.5 分包

- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用合同条款。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。

其他关于分包的约定：/。

- 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到工程接收证书颁发之日起。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按发包人要求。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本项目招标范围内的全部内容。

关于监理人的监理权限：（1）发布开工令、暂时停工或复工令；（2）决定工期延长；（3）同意将工程的非关键、非主体结构部分分包给具有相应资质的分包人；（4）审查批准技术规范（规格）或设计的变更，并发出实施变更的指示；（5）确定工期、费用索赔及有关暂列金额的使用；（6）涉及责任事件的签认需要办理现场签证，以及对材料、设备单位需要进行市场询价、定价的；（7）对不符合规范标准、设计要求或合同约定的材料、构配件、设备指令承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，指令承包人停工整改或返工。（8）监理人要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作。

不管通用合同条款如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                            ；

职    务：                                            ；

监理工程师执业资格证书号：                            ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            ；

关于监理人的其他约定：                                。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）执行通用条款；

（2）                                                                       。

（3）                                                                       。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/

关于工程奖项的约定：/。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用合同条款          。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  / 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用合同条款   。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                         。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出的开工通知后7天内。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：100元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：根据逾期造成损失额的情况确定。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用合同条款执行                                  ；

（2）                                                     ；

（3）                                                     ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无，发包人如未要求但承包人自行提前竣工时，承包人应当承担合同期内的工程照管责任，并且不得要求发包人给予任何奖励或者补偿等。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

- 8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人和监理人的要求。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按发包人和监理人的要求。

施工现场需要配备的试验设备：按发包人和监理人的要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：按发包人和监理人的要求。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人和监理人的要求。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；2、取消合同中任何工作；3、该表合同中任何工作的质量标准或其他特征；4、改变工程的基线、标高、位置和尺寸；5、改变工程的时间安排或实施顺序。以上约定发包人同意后才能实施，不服从建设单位变更要求造成严重后果的发包方有权解除合同，造成损失的由承包方承担损失。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：发生工程变更时，变更内容如清单项目有相同的清单综合单价，则执行相同项目单价认定。如清单中没有该项目，但有类似项目的，则参照类似项目的单价认定。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款[商定或确定]确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          无                  。

10.7 暂估价

- 暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第1种方式：

1、承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作。

2、承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标。

3、承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

- 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第2种方式：

由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    /       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   无  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由发包人复核，发包人确认需调整的材料单价及数量作为调整合同价款差额的依据。

（2）关于基准价格的约定：执行鹤壁市建设工程造价管理办公室批准印发的最新一期的《鹤壁市建设工程主要材料基准价格信息》。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无。

#### 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 1、单价合同。

- 综合单价包含的风险范围：执行通用条款。

- 风险费用的计算方法：执行通用条款。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：执行通用条款。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

- 风险范围以外合同价格的调整方法：无。

- 3、其他价格方式：无。

- 12.2 预付款（本项目无预付款）

- 12.2.1 预付款（本项目无预付款）的支付

预付款（本项目无预付款）支付比例或金额：     无       。

预付款（本项目无预付款）支付期限：     无       。

预付款（本项目无预付款）扣回的方式：       无    。

- 12.2.2 预付款（本项目无预付款）担保

承包人提交预付款（本项目无预付款）担保的期限：       无    。

预付款（本项目无预付款）担保的形式为：      无    。

- 12.3 计量

- 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：              。

- 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：除专用 合同条款另有规定外，工程量的计量按月进行。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：每月25日向监理人报送当月完成的工程量。

- 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /  。

- 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

- 关于付款周期的约定： 参照第二章付款方式    。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。

（2）发包人支付进度款的期限：无。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

- 12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

#### 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：国家现行施工验收规范的合格等级标准。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照中华人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。

- 13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /    。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

#### 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：28天内。

发包人完成竣工付款的期限：14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /    。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2份。

承包人提交最终结算申请单的期限：应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：15天内。

（2）发包人完成支付的期限：应在颁发最终结清证书后7天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程计划开工之日至质量保修期结束之日止的工程质量缺陷维修。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算时由发包人扣留。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：               ；

（2）10%的工程款；

（3）其他方式：无。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款（本项目无预付款）的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：       。

- 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用合同条款。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他：无。

- 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

- 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款。

- 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

#### 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人自行决定。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人自行决定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人设备险和职工险由承包人自行考虑，不再另行结算。

- 18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行通用合同条款。

选定争议评审员的期限：               /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：             /        。

其他事项的约定：                  /                   。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行通用合同条款。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

### 附件一：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

### 附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：      地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

## 第五章  工程量清单

- 1、工程量清单说明

1.1    本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.2    本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

- 2、投标报价说明

2.1    工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2    工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。

2.3    已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.4    投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.5    投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

招标工程清单请各投标人在鹤壁市公共资源交易中心网(http://ggzy.hebi.gov.cn/tpfront/）本项目招标公告或补充公告附件中下载

# 第  二  卷

## 第六章  图  纸

请各投标人在鹤壁市公共资源交易中心网(http://ggzy.hebi.gov.cn/tpfront/）本项目招标公告附件中下载

# 第  三  卷

## 第七章  技术标准和要求

根据工程设计要求，该工程项目的材料、施工、安全除达到以上标准规范外，如有特殊项目的施工工艺标准要求，要以现行的最新的标准规范执行。

1.适用的规范、标准和规程

1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范和规程。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照技术标准和要求以及适用的现行规范，标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

1.3施工工艺：本项目的主要施工工艺为钢筋混凝土顶管施工工艺。

2. 施工及验收规范

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246：2008

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2012

3.主要质量检验评定标准

《混凝土排水管道基础及接口》06MS201-1

《给水排水标准图集-排水检查井》06MS201-3

《给水排水标准图集-雨水口》06MS201-8

《钢纤维混凝土检查井盖》GB26537-2011

《井盖及踏步》06MS201-6

《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》（JC/T640-2010）

4.实施的有关标准和法规

本工程实施中采用图纸中指定的技术规范和标准。所采用的规范和标准出现不一致的情况，以标准高的为准。

在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方先行的规定执行。

# 第  四  卷

- 第八章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称）施工招标    标段

投 标 文 件

招标编号

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）商务标、业绩标部分

1、投标函及投标函附录；

2、法定代表人身份证明；

3、授权委托书；

4、投标保证金；

5、已标价工程量清单；

6、项目管理机构；

7、资格审查资料；

8、承诺书

9、其他材料。

（二）技术标部分（施工组织设计）

1、主要施工办法

2、拟投入的主要物资计划

3、拟投入的主要施工机械

4、劳动力安排计划

5、确保工程质量的技术组织措施

6、确保安全生产的技术组织措施

7、确保工期的技术组织措施

8、确保文明施工的技术组织措施

9、施工总进度表或施工网络图

10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

| 工程名称及标段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 建造师（项目经理） |  |  | 级别 |  | 资质证号 |  |
| 技术负责人 |  |  | 职称 |  | 证号 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  | ￥： 大写： |  |  |  |
| 投标评标报价（除去规费、安全文明施工费、税金）（元） |  |  | ￥： 大写： |  |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费（元） |  | ￥： |  |  |  |
|  | 规费（元） |  | ￥： |  |  |  |
|  | 税金（元） |  | ￥： |  |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |  |
| 其它招标文件要求说明的问题 |  |  |  |  |  |  |
| 需要甲方解决的问题 |  |  |  |  |  |  |

投  标 人：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日    期：_____年____月____日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

此处附法人身份证复印件

此处附委托代理人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字）

年        月        日

四、投标保证金

### （招标人名称）               ：

### 本投标人自愿参加                （项目名称）     标段施工的投标，并按照招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）                   元（小写：           元）。

### 本投标人承诺所交纳投标保证金从本公司基本账户以转账方式交纳，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

### 附：（1）银行给投标人的转账回单复印件；

### （2）投标人基本存款账户开户许可证复印件。

### 投标人：                        （盖单位章）

### 法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

### 年     月     日

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、

学历证、养老保险证明及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件（如有）。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

#### 附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、预算员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证、养老保险证明复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件，项目技术负责人还须附职称证，不需附岗位资格证书，造价人员附执业资格证书。主要业绩须附合同协议书（如有）。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 拥有的岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 岗位资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和合同协议书、竣工质量验收合格证明材料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表（如有）后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

《行贿犯罪档案查询结果告知函》投标文件正本中附原件，副本中附复印件。

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。应当按照第二章“投标人须知”前附表第10.1.3项要求填写。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

八、承诺书

九、其他资料

（二）技术标部分（施工组织设计）

1、主要施工办法

2、拟投入的主要物资计划

3、拟投入的主要施工机械

4、劳动力安排计划

5、确保工程质量的技术组织措施

6、确保安全生产的技术组织措施

7、确保工期的技术组织措施

8、确保文明施工的技术组织措施

9、施工总进度表或施工网络图

10、确保报价完成工程建设的技术和管理措施