- 仙居县建设工程

招 标 文 件

仙公管（建）招字[2016] 66号

招标项目：仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

招 标 人：浙江鼎源投资开发有限公司  （盖章）

联 系 人：陈凌波

联系电话：0576-87723782

招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

项目负责人：刘飞鸣

联 系 人：王林华

联系电话： 13357692578

监管单位：仙居县公共资源交易管理办公室

仙居县住房和城乡建设规划局专业监管室

二0一六年五月

目     录

仙居县建设工程	1

第一卷 招标公告	4

投标人须知前附表	5

1.1 工程概况	10

1.2 资金来源和落实情况	10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10

1.4 投标人资格要求	10

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	12

1.8 计量单位	12

1.9 踏勘现场	12

1.10 投标预备会	12

1.11 分包	12

1.12 偏离	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	13

2.3 招标文件的修改	13

3. 投标文件	13

3.1 投标文件的组成	13

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	14

3.4 投标担保	14

3.5 备选投标方案	14

3.6 投标文件的编制	15

4. 投标	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	15

5. 开标	16

5.1 开标时间和地点	16

5.2 开标程序	16

6. 评标	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评标原则	16

6.3 评标	16

7. 合同授予	16

7.1中标候选人公示	16

7.2预中标告知单	17

7.3中标通知书	17

7.4合同签订	18

8.重新招标和不再招标	18

8.1重新招标	18

8.2 不再招标	18

9. 纪律和监督	18

9.1 对招标人的纪律要求	18

9.2 对投标人的纪律要求	18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	18

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	19

9.5 投诉	19

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	21

2. 评审标准	21

2.1 初步评审标准	21

2.2 分值构成与评分标准	21

3. 评标程序	21

3.1 初步评审	21

3.2 详细评审	22

3.3 投标文件的澄清和补正	22

3.4 评标结果	22

评标办法附件	23

第四章 合同条款及格式	25

第一部分 协议书	25

第二部分 通用条款（略）	27

第三部分　专用条款	27

附件3：工程质量保修书  工程质量保修书	39

第四部分  工程建设项目廉政责任书	.....................................................................................41

第五章  工程量清单

1. 投标报价组成	43

2. 投标报价要求	44

3. 工程量清单与计价表	44

第二卷..............................................................................................................................................45

- 图  纸	..........................................................................................................................45

第三卷	..........................................................................................................................................46

第七章  技术标准和要求	..........................................................................................................47

1. 工程概况	47

2. 技术规范及标准	47

3．材料质量要求	48

4．工程管理的要求	48

第四卷	49

第八章  投标文件格式

一、项目负责人简历表	52

二、技术负责人简历表	53

三、项目管理机构配备表	54

四、主要施工机械设备表	55

五、台州市建设工程投标人资格自查表	56

六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表	57

七、台州市建设工程诚信投标承诺书	58

八、法定代表人授权委托书	59

# 第一卷 招标公告

详见网上招标公告“仙居县公共资源交易中心网”。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江鼎源投资开发有限公司 地址：仙居县 联系人：陈凌波 电话：0576-87723782 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 地址： 仙居县环西南路32号4楼 联系人：王林华 电话： 13357692578 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 项目位于仙居县经济开发区现代区块。 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹 100 %； |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的污水架空管道敷设（企业接户管～污水干管～污水处理厂）等。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 90 天（日历天） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质等级。 浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 项目负责人资格要求：市政工程专业二级注册建造师及以上同时具有三类人员“B”类证书。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包，须经发包人同意。 接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件（含工程量清单）及投标工具安装程序（版本号：5.7.0）； 2）施工图纸电子文档； 3）Excel格式施工图预算书（招标控制价）。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016 年 6 月 22 日 9 时 30 分 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资格标和商务标二部分组成。 1、商务标（除电子文档由招投标系统─投标工具生成外，其他文档由招投标系统─投标工具打印成纸质文件）包括： （1）投标函； （2）投标总价表； （3）编制说明（如有）； （4）工程项目投标报价汇总表； （5）专业工程投标报价计算程序表； （6）分部分项工程量清单与计价表； （7）施工组织措施项目清单与计价表； （8）施工技术措施项目清单与计价表； （9）工程人工费汇总表； （10）工程材料费汇总表； （11）工程机械台班费汇总表； （12）后缀名为“投标文件”的电子文档（建议刻录成二张光盘，一正一副，副本作为备用。如果开标时两份电子文档均无法读取的，则以无效标处理）； （13）《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《全国建设工程造价员资格证书》原件（指根据投标须知3.6.3项规定须提交的）。 2、资格标包括： （1）项目负责人简历表（投标文件格式一）； （2）技术负责人简历表（投标文件格式二）； （3）项目管理机构配备表（投标文件格式三）； （4）主要施工机械设备表（投标文件格式四）； （5）台州市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式五） （6）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式六）； （7）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）； （8）证书材料： A、盖有企业公章的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业法定代表人A证、企业经理A证、企业技术负责人A证、企业分管安全生产副经理 A证、企业分管安全生产副经理任职文件(若已更换新资质且全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果无法体现企业经理、企业技术负责人的还需同时提供企业经理、企业技术负责人任职文件的复印件)；拟派本工程项目负责人建造师注册证书和“三类人员”B类证书、拟派本工程专职安全管理人员C证、有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省外企业）、针对本工程的委托代理人的养老保险证明材料（指能够清楚表明其2015年05月01日以来在本单位已经缴纳养老保险的社保卡或养老保险手册或盖有当地社保机构公章的有效证明等相关材料，2015年05月01日后企业新聘用的员工，除提供其在新聘用企业已经缴纳养老保险证明材料外，还须提供其与新聘用企业所签订的劳动合同复印件。下同）、企业法定代表人和拟派本工程项目负责人身份证等原件的复印件。 B、针对本工程的法定代表人授权委托书（密封袋外需留一份，递交投标文件时交验）。 C、投标人必须提供下列原件：①企业营业执照；②企业资质证书（若已更换新版资质证书的，则仅提供新版资质证书复印件，资质等级以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准）；③企业安全生产许可证；④企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理等“三类人员”A类证书；⑤企业分管安全生产副经理任职文件(若已更换新资质且全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果无法体现企业经理、企业技术负责人的还需同时提供企业经理、企业技术负责人任职文件原件)；⑥拟派本工程项目负责人的建造师注册证书、“三类人员”B类证书；⑦拟派本工程专职安全管理人员“三类人员”C类证书；⑧有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省外企业）；⑨针对本工程的委托代理人的养老保险证明材料；《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《全国建设工程造价员资格证书》原件（指根据投标人须知前附表3.6.3项规定须提交的）。 原件仅需提供一套，评审结束后归还。 资料不全（模糊不清者视为不全），资格审查不予通过。资格审查未通过，无资格进入下阶段评审。 |
| 3.2.1 | 招标控制价及 最高投标限价 | 招标控制价： 5619322元；(经财政部门审定的招标控制价) 最高投标限价：5001197元（招标控制价*89%） 预算成本警戒值： 4945003元【招标控制价×88%】。 投标人投标报价高于最高投标限价的，作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额： 壹拾万 元。 2、保证金形式：投标人应严格按照招标文件规定的时间、地点、金额和交款方式缴纳足额保证金。如交款方式与招标文件不同，中心拒绝开具保证金收据。汇款方式以转帐、银行汇票或电汇方式（建议县外企业使用银行汇票）。 3、投标保证金的支付帐户必须是投标申请人其注册地的基本结算帐户。 开户银行：中国银行股份有限公司仙居支行 帐号：394858335435 单位：仙居县公共资源交易中心 4、投标人凭银行出具凭证，经中心财务人员查询保证金是否到账后，才可开具投标保证金收据。 咨询电话：0576-87716500 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.3 | “编制人”栏 盖章要求 | 1、单位要求 造价人员应为在投标人本单位注册的造价工程师或造价员，由其签字并盖章。如投标人无造价工程师或造价员的，可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人应加盖单位公章和单位资质专用章，并由注册在本单位的造价工程师或造价员签字并盖章。如造价人员所盖的章没有显示注册单位的，须在投标文件中同时提交《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《全国建设工程造价员资格证书》原件。 2、专业要求 造价工程师不作专业要求。 造价员的专业要求为 市政。 3、其他要求 （1）受委托的工程造价咨询人不得在同一个工程项目上同时接受二家及以上单位的委托。 （2）本项目的招标代理机构及招标人的工程造价咨询人不得为投标人提供本项目的投标咨询服务。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份、副本一份（公示结束后中标单位需另行提供投标文件副本四份，否者招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失。），其中证书原件、电子文档仅需提供一套。 |
| 4.1.2 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的商务标、资格标可以装订成一本，其正本、副本各自装订后放在同一个密封袋中。原件单独密封在另一个密封袋中，密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路886号县人民政府办事大厅新办公楼四楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1.投标人出示其有效交易证（IC卡）的原件，以证明其已取得交易席位资格； 2.出示并递交由仙居县公共资源交易中心开具的投标保证金收款收据； 3．投标人须委派法定代表人或其委托代理人和项目负责人准时参加开标会议，并须带上法定代表人身份证明原件或投标授权委托书原件、参加开标会议人员的身份证原件与复印件。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间： 2016 年 6 月 22 日 9 时 30 分 开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室（仙居县南峰街道环城南路886号县人民政府办事大厅新办公楼四楼） |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况和人员到场情况检查：由公证处或投标人（或者其推选的代表）检查并确认； （2）开标顺序：同时开资格标和商务标。 投标人对密封情况、人员到场情况和开标有异议的，应该在开标现场提出、招标人（招标代理机构）应当当场作出答复，并制作记录。 |
| 7.2.2 | 工程担保 | 履约担保金额：中标价10%（须采用现金形式解入招标人指定帐户）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件商务标部分通过投标工具格式化后，刻录在投标人自行提供的光盘中。所有光盘与纸质投标文件一同密封提交给招标人。 本工程的投标文件商务标部分必须使用投标工具软件（版本号：5.7.0）编制。投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州擎洲软件有限公司台州分公司（台州市椒江区君悦大厦A幢2202室） 联系电话：17706581262 编制本工程预算文件的电子加密锁（计价软件）采用实名制，即最终生成的加密投标文件（后缀为.投标标书）在评标系统里能显示出编制该预算文件所使用计价软件的锁号及单位名称。编制预算文件的电子加密锁（计价软件）需激活唯一性激活码，该加密锁会匹配投标单位名称，否则组价前无法导入招标文件。投标使用的计价软与投标工具的单位名称必须一致，否则无法件生成加密标书。填写申请表并盖好公章后由擎洲软件进行激活。具体咨询杭州擎洲软件有限公司。 详见：关于台州市区建设工程电子招投标计价软件加密锁采用实名制的通知 通知网址：http://www.tzctc.com/2015/1675.shtml |
| 10.2 | 电子招标文件中的评标办法与本招标文件不一致时，以本招标文件为准。 |  |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：

项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

项目负责人原承接项目的合同价在200万元以下的（不含200万元），不作为在建项目。

1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人“三类人员”证书有下列情况之一的：

a.  企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人与《建筑业企业资质证书》副本中载明的相应人员姓名不一致的（仅指提供老版资质证书的投标人）, 若已更换新资质的企业法定代表人与《建筑业企业资质证书》复印件中载明的人员姓名不一致的，企业经理、企业技术负责人与任职文件中的企业经理、企业技术负责人姓名不一致的；

b. 企业分管安全生产副经理与任职文件中的分管安全生产副经理姓名不一致的；

c.项目负责人、施工现场专职安全生产管理人员证书上的企业名称与投标人名称不一致的。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标文件工本费为300元，在提交投标文件后收取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2010年浙江省定额编制，见投标人须知前附表（具体以“投标工具-招标概况-投标报价要求”的规定为准）。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填报相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）第一中标候选人在签定施工合同经县公管办审查并报各相关职能部门办理备案后退还（不计息）；第二中标侯选人在第一中标侯选人签定施工合同后退还（不计息）；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第一、二、三条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》第四、五、六条承诺内容，在评标过程中经评标委员会发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（4）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式及招投标系统－投标工具打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章，其中“投标总价表”表中“编制人”栏盖章要求见投标人须知前附表。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。由招投标系统-投标工具打印生成的投标文件不得改动。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程名称、投标人名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2. 2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.3.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

- 7.2预中标告知单

7.2.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，招标人应当向第一中标候选人发出《建设工程预中标告知单》。

7.2.2第一中标候选人应在招标人发出《建设工程预中标告知单》7日内（具体时间以《建设工程预中标告知单》为准），按以下要求向招标人（招标代理机构）提交履约担保和安全资格审查等材料。未按要求提交的（包括相关证书被暂扣期间），其资格无效。

（1）履约担保包括承包商履约保函和工程担保合同原件，履约担保额度详见投标人须知前附表。履约担保应采用保函方式或专业担保公司保证等方式（招标文件前附表有规定的按其规定），担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司，并已在招标监管机构办理登记手续。如不能办理担保或招标文件前附表规定采用现金的，履约担保必须解入招标人指定的专用帐户。

7.2.3第一中标候选人应当将承包商履约保函和工程担保合同的原件提交给招标人保管。在办理本项目施工合同备案前，招标人应当将第一中标候选人提供的承包商履约保函和工程担保合同的复印件（复印件上需注明“原件在我单位”并加盖招标人公章）提交给招标监管机构备案。

- 7.3中标通知书

7.3.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项和第7.2.2项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人（须按本章第7.2.2项规定提交相关材料）。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.3.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.3.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.3.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.4合同签订

7.4.1自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并在合同签订之日起15日内将合同报有关行政监督部门备案。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.2招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.4.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但是投诉涉及投标文件内容的，必需提供信息来源，否则不予受理。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.4项规定 |
|  |  | 投标文件装订 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.5项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 水印编号 | 电子投标文件的水印编号须与书面投标文件一致 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第五章“工程量清单”第2.4款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法（三）

本工程项目的评标办法采用综合评估法（三）。

一、第一阶段为资格标评审。

投标人的基本资格审查：

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求或提供资格标内容不完整（模糊不清者视为不全）的，以无效标处理，不再进入下阶段的评标。资格审查资料包括：

（1）A、盖有企业公章的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业法定代表人A证、企业经理A证、企业技术负责人A证、企业分管安全生产副经理 A证、企业分管安全生产副经理任职文件(若已更换新资质且全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果无法体现企业经理、企业技术负责人的还需同时提供企业经理、企业技术负责人任职文件的复印件)；拟派本工程项目负责人建造师注册证书和“三类人员”B类证书、拟派本工程专职安全管理人员C证、有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省外企业）、针对本工程的委托代理人的养老保险证明材料（指能够清楚表明其2015年05月01日以来在本单位已经缴纳养老保险的社保卡或养老保险手册或盖有当地社保机构公章的有效证明等相关材料，2015年05月01日后企业新聘用的员工，除提供其在新聘用企业已经缴纳养老保险证明材料外，还须提供其与新聘用企业所签订的劳动合同复印件。下同）、企业法定代表人和拟派本工程项目负责人身份证等原件的复印件。

（2）针对本工程的法定代表人授权委托书。

（3）投标人必须提供下列原件：①企业营业执照；②企业资质证书（若已更换新版资质证书的，则仅提供新版资质证书复印件，资质等级以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准）；③企业安全生产许可证；④企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理等“三类人员”A类证书；⑤企业分管安全生产副经理任职文件(若已更换新资质且全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果无法体现企业经理、企业技术负责人的还需同时提供企业经理、企业技术负责人任职文件原件)；⑥拟派本工程项目负责人的建造师注册证书、“三类人员”B类证书；⑦拟派本工程专职安全管理人员“三类人员”C类证书；⑧有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指浙江省外企业）；⑨针对本工程的委托代理人的养老保险证明材料；《中华人民共和国造价工程师注册证书》或《全国建设工程造价员资格证书》原件（指根据投标人须知前附表3.6.3项规定须提交的）。

二、第二阶段为商务标评审。商务标评定分值为100分（计算规则按照招投标系统-评标工具）。

评标委员会只对符合性审查通过、企业资格标评审通过的投标文件进行商务标评审，投标人未按招标文件规定要求进行报价、承诺的，按无效标处理。

本项目工程量清单中的综合单价浮动区间为：预算综合单价*（75%～100%），投标人必须在此范围内报价（包含以上极限值），设为暂定的项目或材料，其单位、数量、单价等内容不得变更，未按要求报价的，作无效标处理。

（一）成本价界定。

1．经商务标修正后，需对投标人的投标总报价进行成本价界定。如有投标人的投标总报价低于成本警戒值的，其投标文件作无效标处理。

2．成本警戒值的确定（计算结果保留整数，计算过程中小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

（1）成本警戒值＝预算成本警戒值×40%＋投标成本平均值×60%。如所有有效投标总报价均大于预算成本警戒值的，即以预算成本警戒值作为成本警戒值。

（2）预算成本警戒值＝预算造价*0.88%。

（3）投标成本平均值＝所有低于预算成本警戒值的有效投标总报价的算术平均值×0.99。

（二）评标标底价。

1、评标基准价的确定（计算结果小数四舍五入后保留整数，计算过程中小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定评标基准价：取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×40%、C=A×10%（B、C取整数，小数点后四舍五入）。

2、评标基准价的修正。

计算出评标基准价后，在参与评标基准价计算的有效报价中，如有高于预算成本警戒值1%或低于预算成本警戒值2%的，则将该报价去掉，再在余下的投标报价中取均值作为评标基准价。仅修正一次，不再循环修正。如果所有投标报价均去掉，则评标基准价不作修正。

3、评标标底价的确定（计算结果保留整数，计算过程中小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

修正后的评标基准价浮动D%即为评标标底价。D通过随机抽签的办法在下列五个数值中确定： 0.3、0.1、-0.1、-0.3、-0.5，即评标标底价＝评标基准价×（1＋D%）。

（三）商务标分值的计算（计算结果保留两位小数，计算过程中小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

投标报价等于评标标底价的得100分，每高于评标标底价一个百分点的扣3分（商务标分值＝100 －| |×100×3），每低于评标标底价一个百分点的扣2分（商务标分值＝100 －| |×100×2），中间按内插法计算。

评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处商务标得分扣0.3分，累计最高扣至1分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

四、中标候选人的确定。

评标委员会按商务标得分确定中标候选人，即得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现得分并列的，以投标报价低者排名在前；如投标报价相同的，以工期短者排名在前；如均相同的，则抽签确定。

如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。如果评标委员会不否决全部投标，决定继续评标时，则评标委员会推荐投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。（若出现报价相同的，以工期短者排名在前；如均相同的，则抽签确定）。

# 第四章 合同条款及格式

合同文本采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》（台建规[2009]228号）。

合同通用条款采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（详见www.tzsjs.gov.cn/Resource/ContentShow/ItemHtml/2009-06/2098999055/1832071670.html）。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。

# 第一部分  协议书

发包人（全称）： 浙江鼎源投资开发有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程概况

工程名称：   仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

工程地点：  仙居县经济开发区现代区块

工程内容：  招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的污水架空管道敷设（企业接户管～污水干管～污水处理厂）等。

工程立项批准文号：

资金来源：

二．工程承包范围

承包范围：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的污水架空管道敷设（企业接户管～污水干管～污水处理厂）等。

三．合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数                      天。

四．质量标准

工程质量标准：   合格

五．签约合同价

金额（大写）：　　　　　　　           　元（人民币）

（小写）：　　　　          　　　　元（人民币）

其他约定：

六．组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款赋予的规定一致。

七．词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八．承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，履行本合同书所约定的全部义务。

九．发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同书所约定的全部义务。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十一．合同生效

合同订立时间：            年          月          日

合同订立地点：

双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。

十二．合同备案

本合同生效后必须送     县公管办审查并报各相关职能部门办理      备案。

| 发包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章或合同专用章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 备案意见： 编 号：（ ）备字第（ ）号 经办人： 备案机关（章） 年 月 日 |  |

# 第二部分 通用条款（略）

# 第三部分　　专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

１．词语定义

需要重新定义的词语和新定义的词语：

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序：按通用条款， 招标文件作为合同文件的组成，其顺序排列在中标通知书与投标文件之间。

2.2 合同生效的条件：

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。

3.2需要明示的法律、行政法规：   现行的法律、行政法规。

3.3适用标准、规范的名称：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定：                  /

4、图纸和承包人文件

4.1发包人提供图纸期限、数量：

4.2 承包人提供的文件范围：

4.3监理人签发图纸修改图期限：

5．通讯联络

5.2 发送通讯

发 包 人：    浙江鼎源投资开发有限公司   法定代表人：

通讯地址：                               收 件 人：

联系电话：                               邮政编码：    317300

传    真：                               电子邮箱：

开户银行：                               帐    号：

监 理 人：                              法定代表人：

通讯地址：                               收 件 人：

联系电话：                               邮政编码：

传    真：                               电子邮箱：

开户银行：                               帐    号：

承 包 人：                              法定代表人：

通讯地址：                              收 件 人：

联系电话：                              邮政编码：

传    真：                              电子邮箱：

开户银行：                              帐    号：

5.3合同一方可能拒收或拒签时视为送达的方式约定：

二．工程实施主体

11．发包人
　　11.1发包人的一般义务

11.1.3发包人提供施工场地的约定：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求：由承包人自行解决，费用由承包人承担。

（3）施工现场与城乡公共道路通道开通的时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（5）水准点与坐标控制点交验要求：

（6）协调保护工作的约定：

11.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

11.1.6图纸会审和设计交底的时间：

11.2  发包人的其他义务

发包人应做的其他工作及其约定：

12．发包人代表

12.2 发包人对其代表授权

发包人任命的发包人代表是：                ，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                                   邮政编码：  317300

传    真：                                   电子邮箱：

发包人代表职权范围：  代表发包人负责本工程的质量、进度的检查监督、工程量变更签证及施工协调工作。

13．监理人

13.1 监理人的职责和权力

负责本工程的监理人及任命的总监理工程师：

监理人：               法定代表人 ：

任命        为总监理工程师，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                         邮政编码：

传    真：                         电子邮箱：

监理的范围、内容：

监理人的职权范围：本工程监理合同所约定。

14．承包人

14.1  承包人的一般义务

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供进度报表；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人自行负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理有关手续，发包人给予配合，相应费用已包含在合同总价内。如在施工期间发生被投诉或处罚情况的，责任及费用由承包人自行承担。；

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；

（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款；

（9）双方约定承包人应做的其他工作：不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

(10)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求：由承包人自行解决，费用由承包人承担。

14.2 分包

14.2.2承包人专业分包有关约定：  按通用条款执行

14.3 另行发包

14.3.2发包人对特殊工程另行发包有关约定：

14.7 不利物质条件

14.7.2不利物质条件的范围：

15．项目负责人

15.1 项目负责人的任命

承包人任命的项目负责人是：                 ，联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                         邮政编码：

传    真：                         电子邮箱：

16．承包人人员管理

16.1 承包人主要管理人员任命：对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行。

三．担保、保险与不可抗力

17．工程担保

承包人向发包人提供履约担保的约定：

（1）担保金额：       按招标文件规定执行。

（2）提供履约担保时间：   按招标文件规定执行。

（3）提供履约担保方式和其他担保事项约定：  按招标文件规定执行  担保合同作为本合同附件。

发包人向承包人提供支付担保的约定：

（1）担保金额：   /

（2）提供支付担保时间：       /

（3）出具支付担保方式和其他担保事项约定：     /     担保合同作为本合同附件。

18．保险

本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容及相关事项约定：

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人投保内容及相关事项约定：按规定必须投保的人身意外伤害险等强制性保险。

19．不可抗力

19.1  不可抗力范围约定：按通用条款执行。

19.3  不可抗力后果处理的约定：

四．工  期

20．进度计划和报告

承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：  在收到图纸会审纪要后5天内提供施工组织计划（总工期不能超过中标工期）。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限： 发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。每月25日前向工程师和发包方提供下一月进度计划和施工方案。 承包人收到发包人开工通知后，在3天内开工。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：   承包人提交后7天内批复。

22．暂停施工和复工

22.1由承包人暂停施工责任的其他情形：

23．工期延误

23.2 双方约定工期顺延的其他情况：   1、重大设计变更影响承包人连续施工的；2、人力不可抗拒的因素而影响承包人施工的；3、发包人不能按合同支付工程款的；4、施工中非承包人原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的；5、发包方同意工期顺延的其他情况。

23.3 双方约定的异常恶劣气候的条件为：

24．竣工日期

24.2  实际竣工日期的约定：   按通用条款执行。

五．质量与安全

25．工程质量

25.2 承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件的期限

25.5 隐蔽工程和中间验收

25.5.1双方约定中间验收部位：按现行规范、质量监督要求。

26．材料和工程设备

26.1 发包人提供材料和工程设备

26.1.3发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管: 按通用条款执行。

26.2 承包人提供材料和工程设备

26.2.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。

（1）材料品牌、规格和使用要求：

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。散装水泥的使用率不低于80%，否则散装办的押金由承包人承担。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人备案，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须通过公开招标确定；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。

（6）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。

（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（8）未注明品牌的材料，不论投标单价多少，都必须达到发包人要求的预算价格档次。

26.2.2承包人报送监理人审批的时间  收到后7天内。

27．材料、设备及工程的试验和检验

27.9 额外检验

27.9.2质量监督抽检、建筑节能检验、空气检测等未包含在合同价款内的额外检（试）验的内容和费用约定：   由承包人在报价中综合考虑，不再另行计取。

28. 施工设备和临时设施

28.1 承包人提供的施工设备和临时设施

28.1.2 由发包人承担修建临时设施的费用的范围：  按通用条款执行。

临时占地的申请：

临时占地相关费用：

28.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施的约定：

29．工程试车

工程试车内容和费用承担：

30．施工安全、治安保卫和环境保护

30.2 承包人的施工安全责任

30.2.1 承包人编制施工安全措施计划的期限：

30.3 治安保卫

30.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：   由承包人负责。

30.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制：

31．竣工验收

31.7 组织竣工清场：按通用条款执行。

31.8 施工人员、施工设备和临时工程撤离的要求：  按通用条款执行。

32．缺陷责任与保修责任

32.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任约定：  按本合同附件3《工程质量保修书》。

六．造  价

33．工程计量和计价

33.1 工程计量和计价的依据

招标文件中约定的计量和计价要求：按照《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版)；2016年4月《台州造价》管理信息仙居价格、《浙江造价信息》及市场调查价；部分工程费用参考本地区类似工程经济技术指标；国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；浙建站定[2016]23号文件：关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知浙江省及台州市当地政府相关文件要求；《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整通知》（建建发[2016]144号）浙建站定[2016]35号文件：关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知；台建[2016]52号文件：关于调整民工工伤保险费率的通知；相关文件、解释及市场行情等要求进行工程量清单计量和计价。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

双方达成的其他计量和计价要求：

33.4承包人提交已完工程量报告的时间： 每月25日前。

35．暂估价

35.1 实行招标的暂估价材料、设备和工程

暂估价材料、设备和工程采用招标方式选择供应商或分包人时双方的权利和义务：  暂估价（无承包价）的单项材料、设备（指可以向同一家供应商采购的同类材料或设备）或工程估算价在30万元及以上的，应通过公开招标方式选择专项供应商或专业分包人 。招标工作接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

35.3 非实行招标给定暂估价的专业工程

不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：    按通用条款执行。

37．提前竣工奖与误期赔偿费

37.1 提前竣工奖励

（1）每日历天奖励额度: 300 元。

（2）提前竣工奖的最高限额是：累加计算。

37.2 误期赔偿费

（1）每日历天赔付额度：  300 元。

（2）误期赔偿费最高限额是：   累加计算。

38．合同价款的约定与调整

38.2 合同承包方式

本合同价款采用第        (2)         种方式确定。

（1）采用固定总价合同。合同风险范围：

（2）采用固定单价合同。合同风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

1）综合单价；

2）施工组织措施费费率；

3）规费费率、税金税率；

4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工150元/工日、普工120元/工日计取）；

5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

c.土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

风险范围以外综合单价调整方法：

1）工程量按照本招标文件的规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

2）发包人提供的标底预算书中项目漏项，或设计变更引起的新增项目，其造价按以下方法确定：

a.发包价计算表中相应的计算方式。

b.材料价格：合同中已有的材料按投标时承诺的单价计，没有的材料单价但有信息价的，按对应施工期《台州造价》（工程所在地）计入，无信息价的按市场价由发包人签证。含量：有投标含量的按投标含量；无投标含量的按相应定额含量；无相应定额含量的按实际含量，并经发包人签证。

3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

4) 实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。

（3）采用可调价格合同。合同价款调整方法：

（4）确定合同价款的其他方式：

38.4  双方约定合同价款的其他调整因素：   按通用条款执行。

39．工程变更

39.1  双方另行约定的工程变更的范围和内容：按通用条款执行。实际施工时，涉及到工程量的归属由发包人确定。发包人有权根据工程需要增加或减少部分工程量，承包人不得拒绝施工或要求调整任何单价。对图纸外增减的工程，承包人必须凭设计单位联系单、发包人的签证同意后才能施工，并据此在竣工后进行结算。否则后果由承包人自负。

39.3.2承包人合理化建议发包人给予奖励的约定：

40．工程变更价款的确定

40.1 工程变更估价的原则    按通用条款执行。

40.3措施项目费变更调整方法：  按通用条款执行。

41．价格调整

41.1 物价波动引起的价格调整

因人工、材料、设备价格或机械台班价格异常变动导致合同总价变化时，具体调整内容、范围和方法：不作调整：

41.2 法律变化引起的价格调整

因后继法律法规引起合同价款与工期变化具体调整内容、范围和方法: 按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。

42．工程价款支付

42.1 预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同生效，承包人人员设备进场后，付该工程合同总金额的10%预付款。

扣回工程款的时间、比例：   无。

42.2  工程进度款

42.2.1双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例：  本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。

（1）在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付已完合格工程量的工程款的70%；工程完工，验收达到要求的质量标准等级，经发包人确认后付至实际完成合格工程量的工程款的80%（含10%预付款）；发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，结算经有资质的审价机构审定，在3个月内核实并付至工程结算价的 95%，余下5%作为工程质量保修金。以上付款期限为经确认后14天内发包人向承包人支付工程款。

（2）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。存在争议的部分，按第46条的约定办理。

（3）发包人将余下工程结算造价的5%作为质量保修金（不计息），质量保修金保证期限和退还详见本章第四部分《工程质量缺陷保修书》。

（4）承包人收取预付款及每期工程款时应开具正式发票。

（5）发包人向承包人支付的所有工程款均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

42.2.2进度付款申请单的份数及内容：

42.2.6发包人逾期支付进度款时违约金约定：发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款0.01%的违约金。

42.2.8发包人少付或超额支付进度款的处理方式及违约金约定：

42.2.9政府性投资项目工程变更工程款支付条款：政府性项目工程变更，应按照《仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法》的规定报批，经批准的变更项目，其工程款根据变更项目的工程进度，与合同工程款支付办法同期支付。

42.3  安全防护、文明施工措施费支付

双方就安全防护、文明施工措施费的约定：   按通用条款执行。

44．竣工结算

44.2承包人提交竣工结算文件时间、程序约定：  按通用条款执行。

44.3.1承包人提交的竣工结算文件具体内容及合法性、真实性及完整性约定: 按通用条款执行。

44.3.2发包人审核竣工结算文件时限约定：按通用条款执行。

44.5.2发包人未按时支付竣工结算价款逾期违约金约定：按通用条款执行。

44.5.3经催告后发包人不支付结算价款，则发包人承包人同意选择       方式进行处理：

（1）对留置的标的物进行处理

（2）向保证人提出支付担保索赔

（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖

（4）其他：

44.6 约定结算特殊要求：工程结算按政府有关管理规定，由相关部门审核，结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（基数为超过送审造价5％的幅度以外的核减额）由承包人负责。

45．最终结清

45.1最终结清申请单的份数及提交期限：

45.2 审计机关须进行工程造价审计的，工程价款结算最终以审计机关审计结论为准。

七．合同争议、违约、解除合同

46．合同争议

46.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，

1、请工程所在地建设行政主管部门调解；

2、同意选择下列第     2     种方式解决争议：

（1）提交台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向人民法院提起诉讼。

（3）其它：

47.违约

47.1. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

47.1 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人投标时承诺的质量标准为本工程合同的质量标准。如因承包人原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，由于承包人返工给发包人造成的损失，则由承包人补偿发包人遭受的损失。

由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

双方约定的承包人其他违约责任：

承包人的项目部技术经济管理人员必须全部按承诺名单及时到位，严格按照《台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2006]330号）和《台州市建筑业企业及其从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规[2009]285号）执行；项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%；项目班子管理人员(除项目负责人外)月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.05%；每半天考勤一次，每月结算。对项目部所有管理人员进行指纹考勤，动态管理。

除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形而更换之外的，如承包人要求更换人员，须经发包人认可，并报工程所在地质量监督机构备案同意。同时，项目负责人每更换一人次扣除履约担保的20%；技术负责人每更换一人次扣除履约担保的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保的5%。

机械设备按投标承诺及时到位，若其中某项不能兑现，每不能兑现一项扣除履约担保金额的2%。

本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，作违约处理，发包人可自行终止合同。

承包人应严格依法经营，严禁将工程转包。发现私自转包或挂靠经营现象，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

八．其  他

49．政府性投资项目约定

涉及政府性投资项目的约定：项目实施过程中的工程变更，按照仙居县人民政府《关于印发仙居县政府投资项目工程变更审批暂行办法的通知》（仙政发[2007]153号）和仙居县发展和改革局、仙居县财政局、仙居县监察局《关于印发仙居县政府投资项目工程变更审批实施细则的通知》（仙发改投资[2008]81号）的规定执行。以上规定如有变化的，按相关部门要求执行。

50．保密要求

双方有关保密：

51．合同份数

51.2双方约定合同副本份数：        份，其中发包人      份，承包人      份。

53．补充条款

53.1临时供电、供水设施由承包人自行解决，相关费用已包含在合同价内，结算时不再另行计算。

53.2 如发生本招标文件条款未涉及的总分包之间的费用，由分包人与总包方自行协商解决。

53.3监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；

（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

（3）工程变更和价格调整；

（4）竣工结算；

（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

（6）索赔处理。

## 附件3

## 工程质量保修书

发包人（全称）:   浙江鼎源投资开发有限公司

承包人（全称）:

为保证  仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例 》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一．工程质量缺陷保修范围和内容

承包人在质量缺陷保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程、给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修内容双方约定如下：承包范围内的所有工程。

二．质量缺陷保修期

质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期为  1  年：

三．质量缺陷保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四．质量保证金的支付

工程质量保证金按工程结算价款的  5 %计取（不计息）。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为：

（大写）：                                                    （人民币）

（小写）：                                                    （人民币）

质量保修金银行利率为：          /

五．质量保证金的预留和返还

本工程竣工结算后，发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人可按下列第  2   种情况向发包人申请返还保修金。

1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后可申请返还全部预留保修金。

2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还全部保修金。

3：其它：  /

发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：                （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。

六．争议

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

七．其他

双方约定的其他工程质量缺陷保修事项：

本工程质量缺陷保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章或合同专用章）：                   承包人（公章或合同专用章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

年      月      日                              年      月      日

第四部分    工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： 仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

工程项目地址：仙居县经济开发区现代区块

建设单位（甲方）：浙江鼎源投资开发有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第五章  工程量清单

1. 投标报价组成

1.1报价方式：本工程项目报价方式为工程量清单报价法。

1.2工程量清单采用综合单价计价[其中管理费、利润的计算基数中的人工费所涉及的人工和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费（含检验试验费、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加，下同）和利润（各费用项目均不包含增值税进项税额），并考虑风险因素，但不包括规费、危险作业意外伤害保险费及税金（包含增值税销项税额及地方水利建设基金，下同）。人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、风险的费用内容按省建设行政主管部门颁发的取费定额及补充定额确定。

1.3投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、危险作业意外伤害保险费和税金。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

1.4本招标文件中提供的工程量是根据完整的施工图纸及有关资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》浙江省补充条款及补充内容的规定计算得出的，是统一投标报价口径的主要依据。

1.5分部分项工程费是指完成在工程量清单列出的各分部分项清单工程量实体所需的费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费用（各费用项目均不包含增值税进项税额）。

1.6措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。

（1）施工技术措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项技术措施所需的费用。包括大型机械设备进出场及安拆费、混凝土模板及支架费、脚手架费、建筑工程超高施工增加费、施工排水降水费和其他施工技术措施费等。

（2）施工组织措施费是指为完成工程项目施工而采取的各项组织措施所需的费用。包括安全文明施工措施费（含扬尘污染防治增加费），提前竣工增加费（夜间施工增加费），二次搬运费，已完工程及设备保护费，冬雨季施工增加费，工程定位复测费，行车、行人干扰增加费等费用。施工组织措施费的取费基数按照《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）和浙建站计（2013）64号文件、建建发[2015]517号文件和《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定﹝2016﹞23号）文的规定，由投标人的报价产生。施工组织措施费取费基数中的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.7其他项目费仅包括总承包服务费。总承包服务费是指涉及分包工程的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理等活动所发生的管理、服务、协调等费用，具体内容详见合同专用条款，其取费基数暂估。

1.8规费项目具体内容如下：

（1）排污费、社保费、公积金；

（2）民工工伤保险费。

规费的计算基数中所涉及的人工费和机械单价按投标人自报的人工和机械台班单价计取。

1.9危险作业意外伤害保险费，本项目不计取。

2.0税金是指按《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定﹝2016﹞23号）、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定[2016]35号）文规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额及地方水利建设基金。

2. 投标报价要求

2.1招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

2.2投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

2.3本项目工程量清单中的综合单价浮动区间为：预算综合单价*（75%～100%），投标人必须在此范围内报价（包含以上极限值），设为暂定的项目或材料，其单位、数量、单价等内容不得变更，未按要求报价的，作无效标处理。

2.4投标人的报价其他要求详见“投标工具-招标概况-投标报价要求”，未按要求报价的，作无效标处理。

3. 工程量清单与计价表

1、工程量清单：详见“投标工具”。

第二卷

第六章  图  纸

详见“仙居县公共资源交易中心网”http://www.xjztb.cn上本公告附件中自行下载。

第三卷

第七章  技术标准和要求

1. 工程概况

1.1招标工程： 仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

1.2建设规模：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的污水架空管道敷设（企业接户管～污水干管～污水处理厂）等 。

1.3工程估算价：约  569 万元

1.4建设地点：仙居县经济开发区现代区块。

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2007

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002、J220-2002

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003

《钢筋机械连接通用技术规程》GBJ107-2003、J257-2003

《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002

《屋面工程技术规范》GB50207-2002

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2001

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－87

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-92

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3．材料质量要求

3.1 材料选择

本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

3.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

4．工程管理的要求

4.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

4.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

# 第四卷

第八章  投标文件格式

目    录

一、项目负责人简历表

二、技术负责人简历表

三、项目管理机构配备表

四、主要施工机械设备表

五、台州市建设工程投标人资格自查表

六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

七、台州市建设工程诚信投标承诺书

八、法定代表人授权委托书

九、证书材料：按前附表要求提供

一、项目负责人简历表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

二、技术负责人简历表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

三、项目管理机构配备表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

项目管理机构配备表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗 工龄 | 证件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 1、（身份证号） |
|  |  |  |  |  |  | 2、（建造师证号） |
|  |  |  |  |  |  | 3、（三类人员证书号） |
| 现场安全生产专职管理人员 |  |  |  |  |  | 1、（身份证号） |
|  |  |  |  |  |  | 2、（三类人员证书号） |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  | / |
| 施工员 |  |  |  |  |  | / |
| 质量员 |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | / |

注：表中所列的岗位人员必须填写。

投标人（盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

四、主要施工机械设备表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

五、台州市建设工程投标人资格自查表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

台州市建设工程投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 1.4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 1.4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 1.4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.3（11） | 否 |  |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 14 | 投标人“三类人员”证书是否存在1.4.3（13）条款中a、b情形之一 | 1.4.3（13） | 否 |  |
| 15 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业） | 1.4.3（14） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

六、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程

台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人建造师专业和等级是否符合 | 1.4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的： （1）无在建； （2）同一工程相邻分段发包或分期施工的； （3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）； （4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。 属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。 | 1.4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属 情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 1.4.2 | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.3（10） | 否 |  |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.3（12） | 否 |  |
| 6 | 投标项目负责人“三类人员”证书是否存在1.4.3（13）条款c情形 | 1.4.3（13） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：           项目负责人（签字并加盖注册建造师执业印章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

七、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加   仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

## 八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加浙江鼎源投资开发有限公司（招标人）的 仙居县经济开发区现代区块污水管网提升改造工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日