建设工程施工合同

YQ-2011-S01版

工程名称：东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程

发 包 人：广州市自来水公司

承 包 人：

签订日期：2016  年  月   日

合同编号:

工程编号：工改1611-2

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

广州市工商行政管理局监印

第一部分　协议书

发包人（全称）：广州市自来水公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程

工程地点： 广州市

工程内容：新装DN400管约12米、DN300管约30米、新装一套下沉式定频供水设备及相关管道配件和路面修复

工程立项批准文号：工改1611-2

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：按交易文件、补充文件等有关内容承包施工。

承包方式：包人工、主材甲供、包安装、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工。综合单价包干、项目措施费合价包干。

三、合同工期

开工日期：暂定 2016 年7 月8日（实际开工日期以开工报告为准）

竣工日期：暂定 2016 年7 月25日

合同工期：18个日历天

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

本合同价款为￥      元（大写：人民币      ），工程进度款计量支付基数（以下简称“工程价款”）为合同价款扣除暂列金额、专项暂估价、违约金、赔偿金和安全防护、文明施工措施费后的金额。

其中：安全防护、文明施工措施费为￥   元（大写：人民币      ）；

暂列金额为￥     元（大写：人民币       ）；

专项暂估价为￥      /    元（大写：人民币     /      ）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）工程结算书

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

（8）投标文件及其附件

（9）合同附件（工程质量保修书、工程安全文明施工协议书、工程施工廉政责任书等）

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立地点：  广州市

本合同双方约定：自双方签字盖章后生效。

发 包 人：（公章）          				承 包 人：（公章）

广州市自来水公司

地     址：广州市中山一路12号         地     址：

法定代表人：                        	法定代表人：

授权代表：

联系人：                               联系人：

电      话：28858715                   电      话：

开户银行：

帐    号：

邮 政 编 码：510600                    邮 政 编 码：

日期：20   年  月  日                  日期：20   年  月  日

第二部分　　通用条款

（采用建设部制定的《建设工程施工合同》GF-1999-0201版通用条款）

第三部分  专用条款

- 词语定义及合同文件

1、合同文件组成及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）工程结算书

（5）标准、规范及有关技术文件

（6）图纸

（7）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）

（8）投标文件及其附件

（9）合同附件（工程质量保修书、工程安全文明施工协议书、工程施工廉政责任书等）

３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按 本合同通用条款第3.2条款执行。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 国家、省、市有关工程的施工规范、检验评定标准和《建筑安装工程质量检验评定标准》

发包人提供标准、规范的时间： 承包人自备

国内没有相应标准、规范时的约定： 发包人提供的施工技术要求，材料、设备供应商提供的施工及安装要求，设计要求，承包人提供施工方案及施工工艺，经发包人、设计单位、监理单位认可后执行。

４、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 本工程施工图纸，开工前向承包人提供技术要求、施工图纸肆套及相关资料。（不包括竣工图纸）

发包人对图纸的保密要求：  未经发包人同意，承包人不得将与该工程有关的图纸、资料转让、外借。

二、双方一般权利和义务

５、工程师

5.3发包人派驻的工程师

姓名： 莫浚鹏         职务： 业主代表

职权： 在授权范围内处理现场相关事宜，检查和监督承包人和监理单位执行合同，会同相关部门协调组织技术交底、审批施工组织设计、组织计量工作及办理合同支付、参与设计变更会审、组织竣工验收等，详见双方约定的职责和委托人下发的《工程建设管理办法》。

７、项目负责人

姓名：        职权： 负责本工程项目施工组织实施

８、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人根据现场的需要或发包人要求确定，相关费用已包含在合同价款中。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：如果发包人在项目开工前向承包人提供了物探资料，承包人需在施工组织方案中列明管线保护的详细措施并送业主或监理单位进行审核，通过后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用已包含在合同价款中。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，承包人承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，承包人必须立即报告发包人、管线产权单位及建设行政主管部门。

(5)由发包人办理的施工所需证件、文件的名称和完成时间：有关施工所需证件、文件，发包人委托由承包人办理，同时由承包人办理施工许可证。发包人予以协助，费用已包含合同价款中。

(6)图纸会审和设计交底时间： 开工前七天。

(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在合同价款中。

(8)双方约定发包人应做的其他工作： /

９、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： 按发包人和监理工程师的要求报送。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按《关于修订并重新印发<广州市建设工程现场文明施工管理办法>的通知》（穗建质[2008]937号）和《广州市市政工程文明施工规范实施细则—2004》要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应严格按照规范回填，如回填密度不符合规范需返工。工程竣工后，承包人应及时清理施工现场，并移交场地；场地移交前，承包人应做好施工现场的维护工作。上述相关费用已包含在本合同价中，承包人须保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的行政处罚、索赔、诉讼、以及其它开支。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： /

(5)由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 在整个施工期间至移交前由承包人负责工程成品的保护工作，费用已含在合同价款内。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 施工场地地下管线及其他设施在施工时间由承包人负责保护工作，如由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复并承担所需的费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求： 本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：

a. 《关于修订并重新印发<广州市建设工程现场文明施工管理办法>的通知》（穗建质[2008]937号）；

b.广州市市政园林局制定的《广州市市政工程文明施工规范实施细则—2004》；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放，施工范围应定期洒水，减少施工扬尘。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价款中，不另行计量支付；

c.广州市水务投资集团有限公司制定的《广州市水务投资集团有限公司建设工程文明施工管理方案及措施》。

(9)水准点与坐标控制点交验要求：承包人负责委托具备勘察测量资质的单位提供道路测量控制桩、水准点和标高，并向法发包人提供所取得的成果手册，其费用已包含在合同价款中。承包人应对所提供的道路测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备案，然后将用地边线标识后提交给发包人委托的拆迁单位作为控制边线。

(10)承包人在覆土前必须测量确定管网支管、阀门、拐点等的坐标，经现场业主代表或监理复核确认后方可填土覆盖，其费用已包含在合同价款中。

(11) 承包人应按发包人提供的冲洗方案做好新装管道的试压、冲洗及消毒工作，其费用已包含在发包价中，不再另行计量支付，管道冲洗产生的耗水费根据项目所在地的广州市自来水公司供水分公司出具的水费单及发票按实结算。

(12)工程施工过程中，由于施工场地障碍条件或现场各种不利条件发生造成大型机械多次进退场的费用、怠工费、仓保费，均由承包人承担。

(13) 如发包人需要承包人到指定地点运输甲供材料时，运输费用根据按工程洽商和经发包人确认的工程签证表内机械台班计算。台班数量按照机械实际使用时间和作为计算依据，机械台班单价应套用施工当季台班价格材差。

(14) 由发包人运到施工现场的甲供材料，承包人不能发生大宗退料情况（因工程变更而发生的大宗退料除外），退料数量不得超过原计划数量的10%。

(15) 各项甲供材料工程的剩余材料，应按《广州市自来水公司“甲供”材料工程办理退料手续的操作细则（试行）》办理退料。逾期无退料或不按该细则办理退料的甲供材料工程，若实际领取甲供材料的品种和数量超过结算，则超出部分材料折算成金额在本应支付给施工单位的工程款中扣除，材料折算的单价按照本年度物资部招标价的1.5倍执行。

(16)承包人在工程量清单中单列的余泥渣土运输费用应按余泥渣土运输政府指导价包含在本合同价中，投标文件中载明余泥渣土的运输单位在施工过程中不得擅自改变。

(17)管道铺设后，承包人应按照施工图纸要求对管坑马上进行回填，如因回填不及时所引起的责任及经济损失，由承包人承担。

(18)由于部分管道敷设靠近民房，需充分考虑基坑支护的相关技术及措施等工作，如因施工过程中支护措施不当引起周边地基沉降等问题，所发生的费用及责任，由承包人承担。

(19)由于该项目须配合道路扩建进行供水管安装，承包人应认真进行现场勘察，积极与道路施工、设计单位和相关部门进行沟通协调，确保管道阀门井的标高与道路路面最终的实际标高一致，充分考虑因路面标高相对于施工图调整或配合道路扩建所导致已完工的阀门井需要提升或下降所产生的相关费用，并计入合同价款。建设方不再对此进行签证或增加费用。

(20)双方约定承包人应做的其他工作： 如有需要，另行协商。

三、施工组织设计和工期

１０、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前五天提交发包人和监理工程师，工程进度以书面形式每十五天一次提交给发包人。

工程师确认的时间：  收到施工组织设计后五天内提出审查意见并确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：  /

１３、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况： 如因设计变更、拆迁影响致使承包人暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，承包人应想方设法弥补。受影响部分的工期需经发包人核准，视影响程度及上级要求再确定顺延期限。承包人未按时竣工交付使用，其所延误的工期赔偿为每天收取工程合同价的1.5‰，且不低于每天200元，误期赔偿限额不超过合同价的10%。

四、质量与验收

１７、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：  /

１９、工程试车

19.5试车费用的承担： 已包含在合同价款中

五、安全施工： 按本合同通用条款内容执行。防护措施费用和安全措施费用已包含在合同价款中。

六、合同价款与支付

２３、合同价款及调整

23.2 本合同价款采用综合单价包干方式确定。

1、本合同价款采用综合单价包干的方式予以确认，根据实际工程量进行按实结算，最后合同价款以经广州市自来水公司造价中心审核的结算价为准。

2、本工程的中标价暂定为合同价，投标人根据自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制。合同价款包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、其他措施费、大型机械进出场费、各类材料检测费、意外伤害风险费、各类保险费、政策性文件规定费用以及办理施工许可证、余泥排放证等各种施工证件，并办理报监手续等所有费用。

23.2双方约定合同价款的其他调整因素：  /

２５、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 按每周完成工作量上报业主审核，监理工程师收到承包人提交的工程量报告三日内审核确定并提交发包人，发包人在收到监理工程师提交的工程量报告三日内审核确定。

２６、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：  承包人的工作量报表和计量支付证书经现场监理工程师和建设管理方确认后，发包人按照合同支付当期进度款，形象进度完成50％时，发包人支付至合同价的30％；形象进度完成100％时，发包人支付至合同价的60％；属广州市自来水公司的工改、大修、科技项目工程,其竣工资料和竣工图在工程完工20天内必须报广州市自来水公司档案馆进行资料预验收，属小型投资项目的竣工资料及竣工图在工程完工20天内必须报项目立项单位进行资料预验收,在取得资料预验收认可后，方能组织竣工验收。通过竣工验收后，可支付至合同价的70％。

工程结算经广州市自来水公司定额站审核后，承包人应将经业主或监理工程师审核的竣工文件（含施工、验收文件、竣工图及电子版、结算）一式两份原件移交广州市自来水公司档案馆（小型项目则移交给立项单位），发包人支付结算款，结算款付至结算价的95％。结算价的5％作为质量保修金，在保修期满并取得工程保修责任期终止证书后14天内向承包人支付工程结算余款（无息）。

七、材料设备供应

２７、发包人供应

27.4发包人供应的材料设备：  ****

27.6发包人供应材料设备的结算方法：  ****

八、工程变更

1.变更设计必须在监理人（如有）、设计人、建设单位确定变更后的4天内由中标单位备齐所有资料（包括变更设计后增加或减少的工程量清单）送至建设单位审批，否则发生的工程量建设单位不予承认，工程洽商不作计量依据。变更设计严格按照广州市建设委员会、广州市水务局以及广州市自来水公司制定的有关工程变更设计管理规定的文件执行。中标单位在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经工程师和建设单位及有关部门审查确认后调整合同价款。如追加合同价款超过原合同价款的10％时，须暂停原合同的工程款支付程序，待签订补充合同后方重新开始支付，工期不予延长。

2.一周内非中标单位原因停水、停电、停气造成停工累计不超过8小时，由中标单位自行解决，工期不予顺延；

3.中标的投标报价除发包人同意的设计变更和招标文件、招标答疑会议纪要中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整而调整（建设行政主管部门文件下达必须调整的除外）。

4.中标单位未按总工期要求依时竣工交付使用，其所延误的工期赔偿为每天收取工程合同价的1.5‰，总工期误期赔偿限额为合同价的10%，延误工期超过10 天的，业主有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除中标单位的违约赔偿责任。

九、竣工验收与结算

３２、竣工验收：竣工验收按国家现行有关规定进行。

32.1承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和建设单位有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向建设单位完整移交竣工档案。

32.2 承包人应将经业主或监理工程师审核的竣工文件（含施工、验收文件、竣工图及电子版、结算）一式两份原件移交广州市自来水公司档案馆（小型项目则移交给立项单位）。如属在广州市规划局报建备案工程，则需一式叁份原件，并配合业主进行向广州市城建馆的档案报送工作，不按时移交者每天扣罚合同价的3‰。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：   ****

３３、结算

33.1本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上合价包干的措施项目费及综合单价包干的措施费项目、其他项目费、规费和税金而计算的合同价。结算时发包人以工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价（原设计没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整）并加上合价包干的措施项目费及综合单价包干的措施费项目、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据（招标文件约定措施项目费可调整的按约定的调整方法调整）。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生变更的项目，其工程量以工程师依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量为准；其综合单价计算方法为：

（1）中标的工程量清单中已有相同项目的适用的综合单价，则沿用。

（2）中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价按《广州地区建设工程材料综合价格》计算，综合价格没有的材料单价应采用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的价格则要求在该价格基础下浮20%，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的材料凭工程师审核确认的有效发票的材料单价进行补差计算。

（3）中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增单价（是否为新增单价由发包人确定），采用定额计价办法进行计价并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）折算为综合单价，其综合单价依据广东省相关定额、广州市补充定额【定额使用的依次顺序为：① 本合同项目主体工程所属专业的定额、附属工程所属专业的定额；② 第①点所述定额中若个别分项项目没有定额可套用，则采用与该分项项目性质、功能、工艺相似或相近的其它定额换算；定额采用招标基准期结束前生效的相关专业定额及对应的工程计价办法计算确定。项目的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门的有关规定执行，其中材料设备品种不属于《综合价格》范围而采用《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的价格则要求在该价格基础下浮20%，《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的材料凭工程师审核确认的有效发票的材料单价进行补差计算。对于新增单价，其造价应根据广州市自来水公司小额管理办法规定按专业确定下浮率，服务类（监理、勘察等按相关收费标准计算）原则下浮20%；安装市政专业类下浮10%；土建装修专业类下浮5%。其中发包人依法供应以及甲控乙供的材料价格原则上不下浮。

本合同项目的结算造价以广州市自来水公司造价中心审核后的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价。

十、违约、索赔和争议

３５、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：    ****

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：    ****

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：    ****

双方约定的发包人其他违约责任：   由双方另行协商确定。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

承担违约责任，赔偿发包人的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

工程不能通过验收的，由承包人负责无偿返修并承担由此造成的损失和责任，并按工程总价的5%对承包人处以罚款。

双方约定的承包人其他违约责任：*******

３７、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商调解不成时：

（1）请  上级有关主管部门  调解；

（2）采取第  1  种方式解决不成，约定向 广州市越秀区人民法院提起诉讼。

十一、其他

３８、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：市政工程原则上不准分包，以保证工程质量，但有部分分部（或分项）工程承包人自己完成确有困难时，可分包出去，但要按下列原则执行：

⑴承包人分包出去的工程，一定要分包给可靠的合符工程技术资质的施工单位，并要将分包单位的技术力量、装备以及社会信誉等情况报送给发包方备案，发包人不同意的分包人，承包人不能选用。未报经发包人同意的分包人，一律不能进场。

⑵分包人企业类别原则上应与承包人相同，若分包给低类别的施工单位，分包部分工程按分包人类别计算。

⑶承包人与分包人签订的施工合同不能约定分包人直接向发包人申请支付工程款（进度款）。

⑷承包人不得授权分包人或与分包人签订的合同中约定可以直接向发包人递交竣工结算报告等结算资料及进行工程竣工结算。

⑸工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。

⑹分包工程价款由承包人与分包人结算，承包人应保证不得以任何形式与分包人约定分包人就工程款（进度款）支付及工程结算问题直接向发包人主张民事权利。如承包人与分包人就工程价款支付和工程结算发生争议，由承包人与分包人自行解决。一旦发生诉讼，分包人直接起诉承包人、发包人的，承包人保证承担全部赔偿责任，发包人也有权直接抵扣支付给承包人的工程款（进度款）、解除承包合同，赔偿损失。如发包人代为承包人支付工程款的，发包人有权向承包人追偿。

分包施工单位为：   *****

３９、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：   双方协商处理。

４０、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：   ****

发包人委托承包人办理的保险事项：   ****

（2）承包人投保内容：  自理。

４１、担保

41．3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  ****   担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金。

①承包人应在签订合同后7日内，向发包人提交履约保证金，保证期至工程竣工验收合格、承包人完成竣工验收备案、配合完成竣工结算、竣工资料移交广州市城建档案馆和广州市自来水公司档案馆等所有义务后30天为止。

②本合同的履约保证金为合同价款的百分之十（10%）。履约保证金若以银行保函的形式提供，银行保函应由在中国注册的支行级或以上银行开具，银行保函应采用本招标文件中提供的格式或甲方可接受的其他格式。

③当工期延期时，履约保证金的有效期也须延长，履约期满后，发包人需全额退还承包人的履约保证金（无息）。

（3）双方约定的其他担保事项：   ****

４６、合同份数

46.1双方约定合同正副本份数：  正本二份，发包方、承包方各执一份；副本捌份，发包方伍份、承包方叁份。

４７、补充条款

（1）承包人应执行广东省工程质量技术资料统一用表，作为工程档案资料，竣工时报送发包人。

（2）工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责。

（3）承包人应按时参加发包人召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。发扬协作精神与风格，积极为兄弟单位创造必要的施工条件。

（4） 1、承包人特种作业人员必须持证上岗；2、承包人应注意安全施工，在施工过程中出现的伤亡事故及工作过程以外出现的一切事故由承包人承担责任，并负责处理善后工作，负责伤亡者一切费用。3、承包人应遵守省、市有关使用民工的规定执行。4、施工场地范围内的安全、防火、保卫、文明施工及环境卫生工作由承包人负责。5、实际施工人以发包人为被告以拖欠工资款为理由主张权利的，人民法院可以追加承包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。如发包人代为支付了工程款（工资款）的，则可以直接向承包人追偿。

（5）本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，承包人自工程竣工验收合格之日起（或工程未验收之前由发包人通知交付使用之日起）对工程质量实施保修。发包人扣留该工程结算价的5%作为保修期的保证金，待保修期满并取得工程保修责任期终止证书后再支付给承包人（无息）。保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由承包人负责，并对造成的损失承担赔偿责任；为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，承包人在接到返修通知后一星期内必须进场返修，否则，发包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由承包人负责支付。工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，工程质量按国务院279号《建筑工程质量管理条例》执行。

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）广州市自来水公司

承包人（全称）

为保证东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程  在合理使用期内正常使用，发包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 本合同的工作内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为  /  年，屋面防水工程为    /    年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为     /     年；

3、供热及供冷为         /          个采暖期及供冷期；

4、室外的上下和小区道路等市政公用工程为       /      年；

5、其他约定：    本工程质量保修期贰年  。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的。承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的 5 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付质量保修金金额为     /    万元。质量保修金银行利率为       /        。

五、质量保修金的返还

发包人扣留工程结算价的5％作为保修期的保证金，待保修期满并取得工程保修责任期终止证书后14天内支付给承包人（无息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工发包人承包人双方共同签署。

发 包 人（公章）：                 承 包 人（公章）：

法定代表人：

工程安全生产、文明施工协议书

甲    方：  广州市自来水公司

乙    方：

工程名称：  东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”、“百年大计，质量第一”的方针，努力提高安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合本工程具体情况，为确保该工程的施工安全，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。 
    一、甲方的责任、权利和义务
    （一）贯彻执行国家和地方有关安全生产、文明施工、法律法规，支持和监督乙方依法履行安全生产工作。

（二）定期或不定期组织检查乙方安全生产、文明施工状况，提出对存在隐患的整改措施，对存在的重大安全隐患或乙方对一般隐患整改不力，甲方有权责令乙方停工整改，直至隐患排除。

二、乙方的责任、权利和义务
    （一）乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
    （二）严格执行《国家和地方有关安全生产、文明施工法律法规》，并接受甲方和政府相关部门的检查考核。
    （三）建立、健全本工程安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。
    （四）督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
    （五）乙方必须建立和健全事故应急救援机制，根据本工程项目特点，制定事故应急救援预案。
    （六）保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足而导致的后果承担全部责任。
    （七）乙方按照国家规定配备专职或兼职的安全管理人员。
    （八）乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本工程项目相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门培训考核合格后方可上岗。
    （九）根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

（十）对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志及其相应的安全防护措施。

（十一）乙方应对员工配备相应劳动防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（十二）甲方和安全生产监督管理部门进行安全监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠和拖延，并在检查记录上签字确认。

（十三）定期召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报甲方备案。

（十四）用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

（十五）工程安全管理架构、审核(或专家评审)通过后施工方案、事故应急抢险预案等资料要工程施工前报甲方备案。

（十六）施工人员要严格遵守甲方出入生产场所的管理规定，未经许可，严禁闯入。

（十七）施工过程中遇不明的地下设施时，必须报甲方人员鉴别后，才能继续施工。

（十八）在工程建设过程中，对检查出的违法、违规、违章行为，将按合同相关条款扣罚违约责任金，乙方承担因乙方的原因造成的法律责任和经济责任。

（十九）严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》。如乙方发生生产安全事故时，必须立即向甲方和政府有关部门报告，并启动事故应急救援预案，全力抢救伤员，保护事故现场。如因施救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录和拍照，不得破坏事故现场。并做好善后工作，积极配合相关部门做好事故调整及取证。并负责工伤统计、安全事故指标及处理费用，甲方视事故程度，提供必要的协助。

（二十）乙方不得将工程项目层层转包，专业分包必须具备相应的资质及安全生产条件。

（二十一）乙方根据工程项目的施工特点，编制各项安全技术方案，完善方案审批手续，并在施工过程中严格执行。

三、违约责任

（一）乙方必须保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的因未按规定做好安全文明施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼、行政处罚以及其他费用的开支；若因乙方未按规定做好安全文明施工牵连甲方受到行政处罚或对甲方造成严重社会影响的，由乙方承担全部的经济和法律责任。

（二）乙方在上级行政主管部门组织的质量安全或文明施工检查中，被发现存在严重的安全隐患，或施工场地被评为不合格工地，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，乙方必须承担严重违约责任并立即采取切实有效措施予以整改，违约金为每次扣罚人民币伍万元正（￥50000.00元），由甲方在当期应付的工程进度款内直接扣除；若乙方拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，或造成严重社会影响，或被检查两次（含本数）仍不合格而被通报或被曝光的，甲方有权解除部分或全部合同，并追究乙方的违约赔偿责任，甲方全部解除合同后可将本工程另行发包。

（三）乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权解除部分或全部合同，按施工合同专用条款中关于合同解除的规定执行。

（四）甲方在日常检查中发现乙方存在安全隐患、违章行为或管理不到位现象时发出书面整改通知书，不进行惩罚；从复检开始，每一次复检不及格的，乙方按人民币    伍仟元正（￥5000.00元）/次向甲方支付惩罚性违约金，甲方在当期应付给乙方的工程进度款内直接扣除。

四、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字盖章生效，具有与施工合同同等法律效力，工程竣工验收后失效。
未尽事宜，双方协商解决。

建设单位：广州市自来水公司                施工单位：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人：

建设工程安全防护、文明施工措施费协议书

项目名称：东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程

甲方：广州市自来水公司

乙方：

根据《关于印发﹙建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》规定要求内容，经双方协商，对本工程的施工安全防护、文明施工措施费用达成以下协定共同遵守，并作为工程施工合同的补充。

- 安全防护、文明施工措施费全部用于施工中的安全文明生产及文明施工方面，单列设立，专款专用。

- 双方责任：甲乙双方共同遵守《关于印发﹙建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》，并按其内容执行。

- 根据文件内容要求甲方将安全措施费划拨给乙方专款专用，做到符合《关于印发﹙建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》的要求。

- 按照文件要求，甲方支付乙方安全防护、文明施工措施费为￥        元（大写：   ）。此项费用已包含在中标总价内。

- 安全防护、文明施工措施费用的支付及结算：

工程需要报质监时适用：乙方向质监部门提交“市政工程施工安全前提条件审查表”，经审查符合开工条件后预付70%；支付第一次工程进度款时支付20%；工程施工安全评价合格后支付最后一次工程进度款时支付10%。

工程不需要报质监时适用：支付第一次工程进度款时支付100%，该款项包含在进度款中。

结算：按合同执行，结算后多退少补。

- 违约责任：如果乙方提取了工程施工安全防护、文明施工措施费用而达不到安监机构有关规定，或未办理好施工许可证的，乙方须承担全部责任。

以上条款共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。

甲方：广州市自来水公司                     乙方：

（公章）                                    （公章）

法定代表人：

工程施工廉政责任书

工程项目名称：东区供水分公司龙洞北路新装供水管及加压站工程

工程项目地址： 广州市

建设单位（甲方）：广州市自来水公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 甲乙双方的责任

  - 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

  - 严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

  - 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

  - 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

  - 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

  - 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

  - 不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

  - 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

- 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，并遵守以下规定：

  - 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

  - 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

  - 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

  - 不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

  - 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规范给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 本责任书另送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

甲方监督单位：广州市自来水公司   乙方监督单位：

纪检监察室

甲方监督电话：020-87159082       乙方监督电话：

年   月   日                       年   月  日

履约银行保函格式

致：          [发包人名称]

鉴于          [承包人名称](以下简称“承包人”)已与     [发包人名称](以下简称“发包人”)就            [工程名称]签订了合同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的保证金，作为承包人履行本合同责任的担保；

且本银行同意为承包人出具本银行保函；

本行作为担保人在此代表承包人向你方确认承担支付人民币     元 （大写） 的责任，在你方第一次书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。你方可以要求一次性支付，也可以分多次要求支付，但总额不得超过人民币      元（大写          ）。

本行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本行提出要求的权力。

我行还同意：在发包人和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函至工程竣工验收合格、承包人完成竣工验收备案、配合完成竣工结算、竣工资料移交广州市城建档案馆和广州市自来水公司档案馆等所有义务后30天内保持有效。

担保人：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

银行名称：

日期：      年      月     日

联 系 人：

联系电话：