H泵站及连接管网工程设计（重新招标）

招 标 文 件

招标编号：JDZB2016-GK-095（2）

招   标  人：杭州临江投资发展有限公司

招标代理机构：浙江大地工程咨询管理有限公司

二O一六年六月

目  录

投标通知书	2

前附表	3

第一章 设计任务书	7

一、设计项目情况	7

二、设计依据	7

三、设计内容、设计范围、设计进度、阶段和深度及其要求	7

第二章  投标须知	9

一、招标基本情况	9

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	14

五、开  标	16

六、评  标	17

七、合同授予	19

八、补充内容	19

第三章  设计合同主要条款	24

第四章  投标文件部分格式	27

招标公告

## 1. 招标条件

H泵站及连接管网工程已由相关部门批准。项目业主（招标人）为杭州临江投资发展有限公司，建设资金为财政安排解决。项目已具备招标条件，现对该项目的设计及后续服务进行公开招标，实行资格后审。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

H泵站及连接管网工程，位于杭州大江东产业集聚区临江园区，起点位于江东三路与新世纪大道交叉口东南侧H泵站，终点位于临江大道与新世纪大道交叉口东北侧的临江中心泵站。DN800管道布置于新世纪大道东侧绿化带内。本项目总投资约为2915.12万元，其中：工程费用约2356.20万元，工程建设其他费用约288.10万元，预备费约138.82万元。项目所需资金由财政拨款。

2.2招标范围

H泵站及连接管网工程设计包括污水泵站工艺设计、建筑设计、结构设计、电气设计、仪表及自动控制设计、除臭设计等本项目涉及的全部工程的施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸、项目专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。

2.3设计周期：

  - 合同签订后5天内，方案调整完成。

  - 方案调整完成后5天内，提交初步设计文件送审稿；

  - 初步设计文件调整完成后10天内对各设计文件进行修改完善，提交主体工程施工图设计文件；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提供；

  - 根据发包人招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸、参考资料、施工项目专用技术规范等招标资料；

  - 施工现场配合期服务：从项目开工至项目交工验收；

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有建设部门颁发的工程设计综合甲级资质 或 市政公用行业丙级及以上资质 或 具有市政行业（排水工程）专业设计丙级及以上资质。（本工程不允许联合体投标）

## 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2016年6月22日至2016年6月28日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00～11：30，下午1：30～4：00（北京时间，下同）到杭州大江东产业集聚区办事服务中心四楼D08-D09号窗口（江东大道3899号，江东大道与仓创线交叉口）持单位介绍信或授权委托书原件、经办人身份证原件及复印件，以及企业法人营业执照复印件，以上复印件需加盖公章，前往杭州大江东产业集聚区公共资源交易中心窗口报名（联系电话：82987992，联系人：熊工）。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1投标人自行组织进行工程现场踏勘。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2016年7月12日9时30分，投标人应在投标截止时间前将投标文件递交至杭州大江东产业集聚区办事服务中心4楼415室（江东大道3899号，江东大道与仓创线交叉口）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 联系方式

招 标 人：杭州临江投资发展有限公司

地    址： 萧山临江高新技术产业园区科创大道3688号

联 系 人：单工    电话：0571—82929253

招标代理：浙江大地工程咨询管理有限公司

地    址：杭州市江干区杭海路238号森禾广场B座15层

联 系 人：舒益波     电话：18368830042   传真：0571-82910112

# 2016年6月21日

# 前附表

| 项号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | H泵站及连接管网工程设计（重新招标） |
| 2 | 资格要求 | 须具有建设部门颁发的工程设计综合甲级资质 或 市政公用行业丙级及以上 或 具有市政行业（排水工程）专业设计丙级及以上资质。（本工程不允许联合体投标） |
| 3 | 建设地点 | 杭州大江东产业集聚区。 |
| 4 | 资金来源 | 国有资金 |
| 5 | 工程总投资 | 本项目总投资约为2915.12万元，其中：工程费用约2356.20万元，工程建设其他费用约288.10万元，预备费约138.82万元。 |
| 6 | 建设内容 | H泵站及连接管网工程，位于杭州大江东产业集聚区临江园区，起点位于江东三路与新世纪大道交叉口东南侧H泵站，终点位于临江大道与新世纪大道交叉口东北侧的临江中心泵站。DN800管道布置于新世纪大道东侧绿化带内。 |
| 7 | 招标范围 | H泵站及连接管网工程设计包括污水泵站工艺设计、建筑设计、结构设计、电气设计、仪表及自动控制设计、除臭设计等本项目涉及的全部工程的施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸、项目专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。 |
| 8 | 工期要求 | 合同签订后5天内，方案调整完成；方案调整完成后5天内，提交初步设计文件送审稿；初步设计文件确定后，施工图设计10天（具体时间按招标人要求确定）。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件截止日后90天内 |
| 10 | 投标担保金额 | 金 额：人民币壹万元整（投标保证金必须从投标人基本账户交纳） 形 式：网银、转账支票或电汇。 递交时间：投标保证金银行到账截止时间为： 2016年7月11日9时30分前（以实际到账时间为准）并获取银行提供的投标保证金递交函，逾期递交银行将拒绝开具投标保证金递交函。 开 户 名：杭州大江东产业集聚区办事服务中心 账 号：2010 0014 6323 294 开户银行：浙江萧山农村商业银行股份有限公司义盛支行 开户银行行号：4023 3100 2297 投标人到上述指定的开户行、账户名称、账号缴纳投标项目保证金并获得银行开具的投标保证金递交函（此递交函作为投标依据，必须放入投标文件中，否则评标委员会可认定其投标无效）。 开具投标保证金递交函地点：大江东办事服务中心一楼西侧，萧山农商银行，联系人：张璐萍 82161748，须递交资料：投标人开户许可证原件及复印件、投标报名登记表（第二联：投标人留存联）原件及复印件。 投标人保证金缴纳时必须注明项目名称主要内容及编号，如未按要求列明保证金项目名称及项目编号或名称、编号出现错误，导致银行无法判断缴纳项目的，银行可拒绝出具投标保证金递交函并在招标结束后与未中标单位一起退还，由此造成的损失由投标人自行承担。 本项目是重新招标项目，第一次招标失败，第二次投标的单位需重新缴纳保证金。 |
| 11 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 12 | 投标答疑 | 本工程不进行集中答疑，请投标人于2016年7月2日16时前以书面形式将疑问传真至0571-82910112并同时将疑问以word形式发送至408065360@qq.com邮箱。招标人将以书面形式于2016年7月5日17时00分之前予以答复，并以招标答疑（补充）文件的形式，在杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网（http://122.224.205.74:33898/index.aspx）上发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息。 联系人：舒益波 传真：0571-82910112 （同时发E-mail至408065360@qq.com） |
| 13 | 投标文件份数 | 正本1份、副本5份，另加1份投标文件电子文件（光盘）； |
| 14 | 投标书递交地点及截止日期 | 收件单位：杭州临江投资发展有限公司 地址：杭州大江东产业集聚区办事服务中心4楼415室（江东大道3899号，江东大道与仓创线交叉口） 时间：2016年7月12日9时30分前 |
| 15 | 开标会 | 开标时间：2016年7月12日9时30分 地点：杭州大江东产业集聚区办事服务中心4楼415室（江东大道3899号，江东大道与仓创线交叉口） |
| 16 | 评标标准及办法 | 综合评标法 |
| 17 | 履约担保 | - 投标人提供的履约担保金额为肆万元整（形式为网银或电汇、且必须从投标人基本账户交纳）： - 缴纳账户如下： 收款人名称：杭州临江投资发展有限公司 开户银行：萧山农村商业银行临江支行 帐号：201000041198283 |
| 18 | 投标报价 | 设计报价费率不得高于《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》的50%（以初步设计概算批复建安费作为设计费计费额）。 备注：投标费率≤50%，否则以无效标处理。 |
| 19 | 备注 | 1、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前同时向招标人、招标代理机构、招标管理部门书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、法定代表人为同一人，或具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或具有同一母公司的子公司，不得参加同一工程同一标段的投标活动 |

# 第一章 设计任务书

## 一、设计项目情况

1. 工程名称：H泵站及连接管网工程设计

2. 建设单位：杭州临江投资发展有限公司

3. 工程规模：H泵站及连接管网工程，位于杭州大江东产业集聚区临江园区，起点位于江东三路与新世纪大道交叉口东南侧H泵站，终点位于临江大道与新世纪大道交叉口东北侧的临江中心泵站。DN800管道布置于新世纪大道东侧绿化带内。

4. 工程地点及现状：详见地形图。

5. 建设资金：本工程计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

## 二、设计依据

1. 相关政府文件；

2．地形图；

3．设计任务书；

4．最新使用或施行的相关国家标准（规范）、行业标准（规范）、地方规程；

5．本工程招标文件；

6．招标补充文件（如有）。

## 三、设计要求

## 1．设计原则

H泵站及连接管网工程设计必须坚持彰显大江东形象特色，坚持“生态”理念，坚持品质至上，坚持“智慧”理念，坚持文化塑城理念。

## 2设计具体要求

详见招标人提供的相关资料。

## 3设计范围、进度、阶段

本项目范围内的施工图设计、概算文件编制、施工招标用图纸、项目专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等全部工作。

3.1设计周期：

合同签订后5天内，方案调整完成；方案调整完成后5天内，提交初步设计文件送审稿；初步设计文件确定后，施工图设计10天（具体时间按招标人要求确定）。

4设计深度要求

4.1设计各阶段深度应满足招标人的要求。设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。

# 第二章  投标须知

## 一、招标基本情况

1. 招标内容及方式：

1.1设计招标范围：H泵站及连接管网工程设计方案、初步设计文件（含方案调整、概算编制）、施工图设计（含概算调整）、设计调整，以及工程勘察配合、报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程期间的其他相关服务。

1.2 投标内容：概念性方案设计（含估算编制）。

中标以后，中标人即刻开始完善初步设计文件，经认可后，着手进行施工图设计（包括调整概算），配合工程勘察、配合招标人向主管部门上报审批工作。初步设计文件确定后，中标人进行施工图设计、施工配合、验收配合等工程期间的其他相关服务。

1.2 招标方式：公开招标

2. 招标单位：杭州临江投资发展有限公司

3. 招投标监督管理单位：杭州市大江东产业集聚区招标投标管理办公室

4. 招标依据：

4.1杭州市大江东产业集聚区政府投资建设计划

4.2《中华人民共和国招标投标法》

4.3《工程建设项目勘察设计招标投标办法》

5. 合格的投标人：

5.1由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合第5.1款的要求外，还应符合以下要求 (本工程不允许联合体投标)：

(1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；

(2)联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

(3)联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

(4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，由联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；

(5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

(6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

(7)除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

6.1.1 招标公告

6.1.2 前附表

6.1.3 设计任务书

6.1.4 投标须知

6.1.5 合同主要条款

6.1.6 投标文件格式

6.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人或招标代理提出，否则，由此引起的投标损失由投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

7．招标文件的澄清

7.1 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第12项规定的时间前按投标须知附件1的格式以书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期 7 天前以补充（答疑）文件的形式在杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网（http://122.224.205.74:33898/index.aspx）上发布，补充（答疑）文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应随时关注网站的最新答疑信息，招标人不再一一通知。

8．招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在投标截止日3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

8.2 招标文件的修改将以补充（答疑）文件的形式在杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网（http://122.224.205.74:33898/index.aspx）上发布，补充（答疑）文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应随时关注网站的最新答疑信息，招标人不再一一通知；

8.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网（http://122.224.205.74:33898/index.aspx）为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；

8.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 7日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

9．现场踏勘

9.1 现场踏勘时间：见前附表11项所述；

9.2 踏勘地点：自行前往；

9.3 投标人自备交通工具对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

9.4 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

9.5 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

9.6 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

## 三、投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件及投标人与招标人之间所有与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文（汉语）。

10.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件的组成：由技术部分和商务资信部分两部分组成

1）技术部分为“暗标”，包括设计说明书、设计图纸、投资估算、工期估算、效果图等，具体见表1。

2）商务资信部分为“明标”，包括投标函及其附件、资质及营业执照、本项目配备设计人员及业绩等内容，具体见表1。

表1                          投标设计方案的构成及要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明书 | 图样幅面A3 | 技术部分 （暗标） |
| 2 | 总平面图 | 应明确表示位置及周边情况，注明间距、边界尺寸标注幅面A3 |  |
| 3 | 整体概念性设计构思的图文设计 | 色彩反映整体效果A3 |  |
| 4 | 鸟瞰图及主要节点透视图 | 合理、准确，图样幅面A3 |  |
| 5 | 主要空间景观形态图 | 合理、准确，图样幅面A3 |  |
| 6 | 有必要提供相关设计图 | 合理、准确，图样幅面A3 |  |
| 7 | 投资估算 |  |  |
| 8 | 分期实施计划和建议 |  |  |
| 9 | 项目组织管理及质量保证措施 |  | 技术部分 （暗标） |
| 10 | 提供后续服务的承诺 |  |  |
| 11 | 投标函及其附件 | 投标函的编写格式见附件1，附件应包括的内容见附件2、附件3-1 | 商务资信部分（明标） |
| 12 | 资质及营业执照 | 复印件 |  |
| 13 | 参与本项目负责人及分项负责人基本情况表 | 格式见附件3-2、附件3-3 |  |
| 14 | 近五年设计的工程一览表及其它资料 | 格式见附件4-1、附件4-2 |  |

注：①在本表技术部分投标文件（包括光盘）一律不得注明投标人或个人的名称以及其他违反评审规定的标记或信息。

②表中技术部分、商务资信部分投标文件应分别单独装订成册。

③设计说明书、投资估算部分统一采用A3纸张，标题统一采用黑体，标准3号字，内容统一采用宋体、标准小4号字。

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。

12.2 投标文件按本须知第11条中表1规定的内容与顺序编排目录。

13．投标报价

13.1 投标人如果中标，需招标人支付的全部设计费用（报价表式见投标文件格式附件3），依据国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）自行填报下浮率，小数点保留一位，单位为“%”。所报费用应包含依据有关设计取费文件编报并与本工程设计范围和内容相一致的全部设计费用及其它必需的相关费用（包括方案调整阶段有可能发生的咨询费、中标后招标人的相关设计考察费用、经甲方同意后在本次招标范围内由于中标单位某些专业设计资质达不到相关规定而委托他人设计部分的相关费用、以及相关图审费用等），投标人没有报价的项目将视为不计取，或认为此项目费用已包括在其它费用之中。本项目合同设计收费参照13.4条款执行。

13.2中标人必须针对本项目投保设计责任险，投标人在报价需充分考虑该因素。

13.3 投标报价作为评标的内容之一。

13.4本合同设计收费参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》和中标费率进行计算（以初步设计概算批复建安费作为设计费计费额结算）。 投标报价应结合工程实际情况，由投标单位自行充分考虑后报设计费费率。

备注：

工程设计收费计费额：初步设计概算批复建安费

根据工程勘察设计收费标准（2002年修订版）和工程设计收费计费额，查得：

工程设计收费基价（采用直线内插法计算）

②专业调整系数：1

③工程复杂程度调整系数： 0.85（本工程为一般（Ⅰ）工程）

④附加调整系数：1.0

工程设计收费基准价=工程设计收费基价×1×0.85×1.0

最终设计收费=工程设计收费基准价×报价费率

14．投标货币

14.1投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。

15．投标文件有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

15.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16．投标担保

16.1 投标人应在递交投标文件前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第10项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。招标人可根据本须知第16.6条规定的条件予以没收投标保证金；

16.2 投标保证金可以采用银行汇票、转账支票或电汇的形式递交，并交至本须知前附表第10项所指定的帐户；

16.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

16.4中标通知书经主管部门备案后，办理未中标人投标保证金退还手续（不计息）；

16.5中标人的投标担保，在中标人按招标文件有关规定签订合同并按规定递交了履约担保后予以退还（不计利息）；

16.6 投标人有下列情况者，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标过程中有弄虚作假；

（3）中标单位未能在规定期限内递交履约担保或签订合同协议。

17．投标预备会（招标人不集中组织，投标人自行踏勘）

17.1 投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；

17.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；

17.3 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答；

17.4 招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.3、8.4款规定执行；

17.5 未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

18．投标人的替代方案（本工程不允许）

18.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件的要求，不允许投标人提交替代方案。

19．投标文件的份数和签署

19.1 投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第13项规定份数的投标文件；

19.2 投标文件的技术标正本封面、商务资信标封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.3 投标文件的技术标、商务资信标投标文件应分别单独装订成册。

## 四、投标文件的递交

20．投标文件的密封、签署与标志

20.1 投标人应将投标文件按商务资信标和技术标分别装订、分别装袋密封；技术标正、副本分别装袋密封，并在封袋上注明正、副本（即有三个密封袋，商务资信标一个密封袋、技术标正本一个密封袋、技术标副本一个密封袋）。

在投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称；

(2)注明下列识别标志；

·a·招标编号；

·b·项目名称；

·c·标函名称（商务资信标或技术标）；

·d·     年     月     日     时     分开标，此时间以前不得开封。

所有投标文件密封并在密封袋上加盖密封章或投标人单位公章和法定代表人或法人授权委托代理人（必须附投标文件签署授权委托书）印章。

20.2 “技术标”需提供正本一份，副本五份（含光盘1张，密封在副本的封袋中）。技术标正本与副本的内容必须一致，技术标正本（除封面）、技术标副本和电子文档全篇内容中不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其它能推断或影射出投标人身份的文字描述与图案，否则，以无效标处理。

文本格式：文本一律采用A3规格、电脑编制、无线胶装装订；统一使用A3白色卡纸作封面，封面横版正中横向打印文字“H泵站及连接管网工程设计”，采用初号黑色黑体；右上角注明小一号黑色黑体无边框“副本”字样；投标书页码插入设置在右下方，标书内不得加盖公司公章、私章，不得出现投标人任何标志（如：单位名称、地址、资质及人员姓名等）；不得设置页眉、页脚，不得出现投标人设计过的项目等可以判定投标人的内容。设计图纸部分（不含彩图、效果图）采用27×38cm矩形框，框线为宽0.2mm黑色框，不设图签；图纸采用标准A3幅面，可以加长至1000mm，并折叠成A3纸大小，并且做到页面整洁，字迹清晰，不许涂改，不得做任何标识。否则，按无效标处理。技术标正本除封面可出现投标单位名称外，其余内容必须与副本保持一致（图纸名称、类别、编制页码可根据投标人自行确定）。

20.3 “商务资信标”需提供正本一份，副本五份，A4幅面，封面右上角应注明“正本”、“副本”字样。

21．投标截止时间

21.1 投标人应按前附表第14项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；

21.2 招标人按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

21.3 投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。

22．迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。

23．投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

23.2 投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样，投标人的修改或撤回通知，应按本招标文件的规定编制、密封、标志和递交，在包封上注明“修改”或“撤回”的字样；

23.3 投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

(2)具有本须知第20.1款所要求的标注；

(3)非常清楚地标明“撤回”字样；

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

23.4 根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；

23.5 根据本须知第16.6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标

24．开标

24.1 本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第15项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

24.2 投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人身份证（原件）和参加开标会议的授权委托书以证明其身份，签字确认；否则不予开标, 作为投标单位自动放弃投标处置并将投标文件退还投标人。

24.3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审；

24.4 开标会议由招标人主持：

(1)由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第24.2款规定；

(2)由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

24.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

24.6 招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

25．投标文件的初步审查

25.1 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

25.2 投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

（5）投标人或组织结构与开标时提供的名称不一致的。

（6）投标文件未按规定装订和密封或违反暗标规定的；

（7）投标报价超过最高限价或者低于成本恶性竞争的；

（8）投标文件提出了不能满足招标文件要求的设计工期、设计任务等；

（9）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（10）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

（11）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。

## 六、评  标

26．评标会议

26.1 开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

26.2 评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

27．评标过程的保密

27.1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

27.2 在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

28．资格后审

采用。

29．投标文件的澄清

29.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第31条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

30．投标文件的符合性鉴定

30.1 开标后，投标文件经审查符合本须知第25.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；

30.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

30.3 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31．错误的修正

31.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以小计(合计)金额为准，并修改合计累计金额及总报价。

当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。

上述约定不应引起投标人不适当获利，不当获利将不予认可。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

投标书中评标委员会在评标时未发现的错误，这些错误有可能引起的潜在获利，中标后，招标人有权拒绝。

32．投标文件的评估和比较

32.1 评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

32.2 在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

32.3 评标委员会依据前附表第16项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

32.4 评标方法和标准

综合评价法。（详见本须知附件2）

32.5 中标人的确定：使用国有资金投资的项目设计招标，确定中标人严格按照国家计委等7部委第12号令，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号。

## 七、合同授予

33．合同授予

33.1 本工程的设计合同将授予按本须知第32.3款所确定的中标人。

34．招标人拒绝任何或所有投标的权力

34.1 尽管有本须知第32条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

35．中标通知书

35.1 在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

35.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

36．合同协议书的签订

36.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程设计合同；

36.2  中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

36.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计，不得将中标项目设计转让(转包)给他人；

36.4  各投标人的设计成果，无论是否中标，均归招标人所有。投标人必须在投标文件中对此予以承诺。

37. 方案优化

如招标人有要求,中标人应按评标委员会和招标人的意见对投标方案进行优化,具体时间安排根据招标文件规定要求或双方另行约定。

## 八、补充内容

38．澄清

澄清将在开标后进行，具体方式、时间和地点将另行提前通知。

39．合同谈判

合同谈判只与中标人进行,具体时间和地点将另行提前通知。

40．投标人补偿标准及相关费用

本次设计招标无设计补偿。

附件1

（项目名称）

招标疑问

杭州临江投资发展有限公司：

浙江大地工程咨询管理有限公司：

贵单位的                      （项目名称）招标文件已于2016年  月  日收到，我们组织公司的相关人员熟悉了本招标文件后，有以下疑问：

1、…………

2、…………

3、…………

特此！

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2016年   月   日

（工程名称）

招标疑问

杭州临江投资发展有限公司：

浙江大地工程咨询管理有限公司：

贵单位的                      （工程名称）招标文件已于2016年    月    日收到，我们组织公司的相关人员熟悉了本招标文件后，没有疑问。

特此回复！

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2016年   月   日

评标标准和方法

1.评标委员会的组成：评标专家委员会由与建设项目相关的技术、经济方面的专家和具备相应专业技术资格的招标人代表组成，评标专家委员会人数不少于5人，评标专家委员会中的专业评委由招标人根据建设工程项目特点，在建设工程方案设计招标投标评标专家库中，按相应的专业组别随即抽取产生。

2.评标的标准（原则）

2.1投标方案符合国家、地方及行业设计标准；

2.2投标方案响应要求，结构合理，技术先进；

2.3投标方案表现手法新颖，能与环境有机结合，功能关系合理；

2.4投标方案经济技术指标准确、合理；

2.5投标方案设计力量安排合理，进度安排满足工期要求，质量保证措施细致合理；

2.6投标方案设计费用报价合理。

评标委员会应当在符合城市规划、实用、可行等前提下，按照招标文件的要求，对投标设计方案的经济、技术、功能等进行比选、评价，确定符合招标要求的最优设计方案。

3.评标的方法

3.1评标办法采用综合评估法。技术部分：满分为60分，商务部分：满分为25分，资信部分：满分为15分，合计总分满分为100分。经综合评审打分，依据对各投标人综合得分结果的排序高低推荐1名中标候选人，其他未中标单位按综合分数排名，并向招标人提出书面评标报告。

3.2当招标人认为所有投标方案都不能最大限度满足招标文件的要求时，招标人将有权放弃选择所有投标方案，并可依法重新招标。

3.3评分细则

3.3.1技术部分(满分60分)

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 好 | 较好 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计是否符合城市规划、技术规范及标准规定要求。 | 9～1 | 9～7 | 6～4 | 3～1 |
| 2 | 对现状调查是否详细、清楚、分析透彻，总平面设计的合理性、全面性、科学性、可实施性，是否便于施工的设计理念。 | 9～1 | 9～7 | 6～4 | 3～1 |
| 3 | 设计是否响应规划技术经济指标 | 8～1 | 8～6 | 5～3 | 2～1 |
| 4 | 设计创意是否新颖，因地制宜 | 8～1 | 8～6 | 5～3 | 2～1 |
| 5 | 设计对社会效益、经济效益、环境效益等的体现 | 6～1 | 6～5 | 4～3 | 2～1 |
| 6 | 设计投资估算的合理性 | 6～1 | 6～5 | 4～3 | 2～1 |
| 7 | 设计质量、配合工程实施、提供优质服务的保障措施 | 5～1 | 5～4 | 3～2 | 1 |
| 8 | 工程涉及重点与难点,存在的主要问题及建议的合理性和科学性 | 3～1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 设计对招标文件的响应性 | 3～1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 项目建设计划及建议 | 3～1 | 3 | 2 | 1 |

3.3.2资信部分（满分15分）

（1）项目负责人职称：项目负责人为高级工程师及以上职称的得2分，提供职称证书复印件（0-2分）

（2）设计组人员（项目负责人除外）：配备的建筑、结构、电气、给排水、动力、自控相关专业人员，每个专业配备一名具有高级职称设计人员的得1分，提供职称证书及毕业证书复印件（0-6分）。

(3) 投标人近五年来（2011年1月1日以后）泵站及连接管网工程设计业绩（0-6分）

提供1个泵站及连接管网工程设计业绩得2分，最多得6分，不提供不得分；（证明材料为中标通知书或合同等复印件；以中标通知书或合同签订时间为准。）

(4)投标企业通过ISO质量管理认证的，得1分，提供认证证书复印件（0-1分）。

以上资信证明材料原件备查。

3.3.3商务部分（满分25分）

全部投标人有效投标报价的算术平均值作为最佳费率。

等于最佳费率的最终报价，得满分25分；

小于最佳费率的最终报价，每下降一个百分点扣0.2分；

大于最佳费率的最终报价，每上升一个百分点扣0.4分；

百分点计算公式：例如（X：报价费率，Y：最佳费率），（X-Y）/Y。

扣至最低分（5分）为止。以此求出各投标人商务标得分，不为整数时用插入法计算，保留小数点后两位。

3.3.4评分原则

3.3.4.1评标委员会成员按评定标准对各投标人技术部分文件独立记名评分。投标文件中的各项内容如遇缺项的，则该项得分为0分，分数汇总时，取所有评委评分的算术平均分，并保留两位小数，即为技术部分得分。

3.3.4.2评标委员会成员按具体办法对各投标人商务、资信部分文件，以集体讨论少数服从多数的原则统一评分。

3.3.4.3所有评标委员会成员的评分表由指定专人进行计算和复核。投标人的综合评分为技术、资信、商务三部分评分的总计。

3.3.4.4评标委员会根据招标文件及评标办法，向招标人提交评标报告。

# 第三章  设计合同主要条款

第一条：本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条：本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费：中标后按照投标文件承诺内容。

第三条：发包人应向设计人员提交的有关资料文件：根据设计要求进行提供。

第四条：设计人除提交的设计方案外，应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件（含设计说明、概算、设计图、电子文件） | 10 | 天 | 含方案调整时间 |
| 2 | 施工图设计文件（含设计说明、概算、设计图） | 10 | 设计初稿后 天 | 含Dwg格式电子文件 |
| 3 | A1规格效果图 | 不少于6张 | 根据发包人需要 | 效果图内容由发包人确定 |

施工图设计文件最终稿20份（其中3套要求装订成册）；

第五条：本合同设计收费参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订版）》和中标费率进行计算（以初步设计概算批复建安费作为设计费计费额结算）。

工程设计收费计费额：初步设计概算批复建安费

根据工程勘察设计收费标准（2002年修订版）和工程设计收费计费额，查得：

工程设计收费基价（采用直线内插法计算）

②专业调整系数：1

③工程复杂程度调整系数： 0.85（本工程为一般（Ⅰ）工程）

④附加调整系数：1.0

工程设计收费基准价=工程设计收费基价×1×0.85×1.0

最终设计收费=工程设计收费基准价×报价费率

设计费支付进度：

（1）合同签订7日内，承包人缴纳履约担保为肆万元。

（2）施工图审查通过后，支付最终设计费的70%。

（3）项目竣工验收后，结清剩余设计费并退还履约担保(无息）。

第六条：双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限的，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需大范围返工（仅指施工图阶段）时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，支付相应设计费。如这些工作包含在合同设计范围内的，则不再另行支付费用。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。但在方案优化和修改过程中，可能使用除设计人以外的投标人设计的部分方案或思路，这种使用是免费的，无须经过该投标人同意。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：（中标后，由设计人补全，应是现行并最新的标准）

6.2.3设计合理使用年限为     年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 在施工图设计前，发包人认为需要对初步设计方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求。

6.2.8所有管线加固方案需经所有产权单位确认。

6.2.9须在合同签订后7天内，设计人应向招标人提交肆万元的履约保证金，采用网银或电汇形式、且必须从投标人基本账户交纳；

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金视损失严重的程度和设计人责任的大小由双方协商确定。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6乙方若未按合同约定时间交纳履约保证金，甲方将延迟支付服务款项并处以按迟交天数日万分之五的罚金。

第八条  其他

8.1本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数，设计人只能收取工本费，费用在正式签订合同时协商确定。

8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂家、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提请仲裁或向项目所在地的人民法院起诉。

8.6本合同一式壹拾贰份，发包人捌份，设计人肆份。

8.7本合同经双方签章后生效。

8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9其它约定事项：其他事项在正式签订合同时具体协商。

# 第四章  投标文件部分格式

附件1 投标函

附件2 法定代表人授权委托书格式

附件3-1 项目负责人及分项负责人基本情况表

附件3-2 主要人员资历表

附件4-1 投标人已完成项目情况

附件4-2 投标人正在承担的项目情况

附件1

投 标 函

致: 杭州临江投资发展有限公司

承蒙参加H泵站及连接管网工程设计投标，现按要求，随函送达标书六套（一正五副电子光盘一份），参加投标。

我方已全面阅读和研究了H泵站及连接管网工程设计招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况。我方就上述设计任务及相关服务进行投标，投标报价按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）的       %。（以初步设计概算批复建安费作为设计费计费额）

一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的时间内完成设计任务。

我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

我方承诺我方的设计成果，无论是否中标，均归招标人所有。

本项目负责人：（职务、职称）                                                。

本项目主要设计人员见《参与本项目的各工程主要设计人员名单》。

除双方另行达成协议并生效外，你方的中标通知书和招标文件构成我们双方合同的组成部分。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        帐号：

投标人（盖章）：                   授权代表（签字）：

2016年    月    日

附件2

法定代表人授权委托书格式

杭州临江投资发展有限公司：

我以           (公司名称)法定代表人身份授权(姓名、身份证号)               为

我单位的全权代表，全权委托他签署                     的投标函及其他书面文件，负责

参加贵方组织的H泵站及连接管网工程设计招标活动，我单位均予承认。

投标人（章）：

法定代表人（签章）：

2016年   月   日

附件3-1

投 标 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 资质等级证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 在投标联合体中 承担的工作 |  |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人员数） 组织机构框图附后 技术人员总数：人 一级注册建筑师：人 一级注册结构工程师：人 |  |  |  |

投  标  人：                       （单位全称）(盖章)

法定代表人或授权代表：                        (签章)

日期：       年       月       日

注：投标人随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

附件3-2

项目负责人及分项负责人基本情况表

| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |
| 2、……分项负责人 |  |  |  |  |
| 3、……分项负责人 |  |  |  |  |
| 4、……分项负责人 |  |  |  |  |
| 5、……分项负责人 |  |  |  |  |
| 6、……分项负责人 |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各分期负责人。

2、投标应按附件3-3格式分别填写本表所列人员的资历。

附件3-3

主要人员资历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 年 龄 |  | 学位 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职 称 |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  | 为投标人服务时间（天） |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 最高学历 |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  |  | 备注 |  |
| 3、获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人或分项负责人在近3年内的类似设计经历，应提供业主的证明资料或其它有效证明文件。

2、职称资格证书彩色扫描件（或复印件）。

附件4-1

投标人已完成项目情况

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应将近5年内已完成的类似设计项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。

3、完成情况：指初步设计已批复/施工图设计已通过审查。

4、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本）（复印件）和项目业主对其履约情况的证明材料（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文件应含有：项目名称、甲、乙方名称，设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。

附件4-2

投标人正在承担的项目情况

| 起讫时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应如实将正在测设中或已中标还未签订合同（包括已签订合同担尚未开始的主要设计项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。

3、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本）（复印件）和项目业主对其履约情况的证明材料（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文件应含有：项目名称、甲、乙方名称，设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。