广西桂水工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程

项目编号：GSCG-GG-2016-17

采 购 单 位：桂平市水利局

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2016年6月

目    录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 竞标人须知及前附表	5

竞标人须知前附表	5

一、总    则	8

二、竞争性谈判文件（以下称采购文件）	8

三、竞标报价说明	9

四、竞标文件的编制	9

五、竞标文件的递交	12

六、开    标	12

七、竞争性谈判（简称谈判）与评标	13

八、授予合同	15

第三章 合同主要条款格式	17

第1节  通用合同条款	17

第2节  专用合同条款	18

第3节  合同附件格式	29

第四章 图纸	31

第五章 工程量清单	31

第六章 技术标准和要求（合同技术条款）	32

第七章 竞标文件格式	33

第一节 商务标格式	33

第二节 技术标格式	57

第三节 资格审查资料	63

# 第一章 竞争性谈判公告

广西桂水工程咨询有限公司桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程（项目编号：GSCG-GG-2016-17）竞争性谈判公告

广西桂水工程咨询有限公司受桂平市水利局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程

二、采购项目编号：GSCG-GG-2016-17

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：竞标内容为桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程施工图纸和工程量清单所包含的内容。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

四、采购项目预算金额（人民币）： 壹佰捌拾玖万玖仟元整 （￥1899000.00），其中：

1、桂平市南木镇金龙村“饮水净化”示范项目建设工程： 捌拾贰万柒仟陆佰元整（￥827600.00）；

2、桂平市马皮乡马皮村古楞塘屯“饮水净化”示范项目建设工程：  肆拾贰万肆仟贰佰元整（￥424200.00 ）；

3、桂平市木乐镇广仁村湴屈塘“饮水净化”示范项目建设工程：肆拾伍万贰仟伍佰元整（￥452500.00 ）；

4、桂平市木乐镇广仁村大塘“饮水净化”示范项目建设工程：  壹拾柒万肆仟柒佰元整（￥194700.00 ）；

五、谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；具有水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质；有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、拟投入本工程的项目经理持有二级或二级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；具有中级或中级以上技术职称；持有省级或省级以上水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证。

4、拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理和安全管理人员必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标前3个月内社保部门开具的参保缴费证明，以证明其为本单位人员。

5、本项目不接受联合体竞标。

六、竞争性谈判文件的获取：

1、发售时间：2016年  月  日公告发布之时起至2016年  月  日止（工作日），每日上午8：00～12：00，下午15：00～18：00；

2、发售地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）；

3、售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退（不含其它技术资料成本费）；

4、获取竞争性谈判文件的方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）。

七、谈判保证金（人民币）：贰万伍仟元整（￥25000.00）。

竞标人应于2016年   月   日18时00分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司

开户银行：农行贵港港北分理处

银行账号：20455301040004741

八、响应文件递交截止时间和地点：

谈判供应商应于2016年  月  日9时30分止，将响应文件密封提交到广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）开标厅，逾期送达的将予以拒收。

九、谈判时间及地点：2016年  月  日9时30分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）开标厅三楼，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

十、联系事项：

1、采购人名称：桂平市水利局

地址：桂平市西山镇大成北路79号

联系人：罗富宝    电话：0775-3392215

2、采购代理机构名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内）

项目联系人：黄艾        电话：0775-4266918

3、监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股

电话：0775-3380263

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、贵港市财政信息网（http://zfcg.ggcz.gov.cn/）。

广西桂水工程咨询有限公司

2016年   月   日

# 第二章 竞标人须知及前附表

## 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程 项目编号：GSCG-GG-2016-17 建设地点：桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程项目所在地。 项目建设内容及规模：小型水利工程。 竞标内容：桂平市南木镇金龙村、马皮乡马皮村古楞塘屯及木乐镇广仁村湴屈塘、大塘等四个“饮水净化”示范项目建设工程施工图纸和工程量清单所包含的内容。 要求工期：90天（日历日）。工期以监理人签发开工令之日起开始计算。 质量要求：合格 承包方式：包工包料，综合单价承包 |
| 2 | 2 | 资金来源：自治区补助。 |
| 3 | 3 | 谈判供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；具有水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质；有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3、拟投入本工程的项目经理持有二级或二级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；具有中级或中级以上技术职称；持有省级或省级以上水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证。 4、拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理和安全管理人员必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标前3个月内社保部门开具的参保缴费证明，以证明其为本单位人员。 5、本项目不接受联合体竞标。 |
| 4 | 8 | 竞标报价：二次报价。超出预算控制价的竞标报价无效。 |
| 5 | 10.4 | 本项目有二次报价，如二次报价总价有变动，请在二次报价函中列明变动的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、单价。 |
| 6 | 11 | 竞标有效期为：自提交竞标文件截止日起30日（日历天）内 |
| 7 | 12.1 | 谈判保证金（人民币）：贰万伍仟元整（￥25000.00） 竞标人应于2016年 月 日18时00分前将谈判保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 开户名称：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司 开户银行：农行贵港港北分理处 银行账号：20455301040004741 竞标人将银行转账的底单复印件装订在竞标文件相应位置处。退还竞标保证金时，按原账户退回。 开标会上，竞标人必须把银行转账底单原件交监督人员审验。如竞标保证金不是在规定时间内转账的，采购人拒收竞标人的竞标文件。 |
| 8 | 13 | 采购补遗文件领取时间：截标前三天内 地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内） |
| 9 | 14.1 | 竞标文件份数：一份正本、四份副本 |
| 10 | 15.4 | 竞标文件递交时间：竞标截止时间前。 地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司（贵港市民生路地产小区内） |
| 11 | 16.1 | 竞标截止时间：2016年 月 日 时 分 |
| 12 | 18.1 | 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司开标厅 谈判时间：2016年 月 日 时 分截标后 谈判地点：广西桂水工程咨询有限公司贵港分公司开标厅 |
| 13 | 28 | 履约保证金：合同价格5％。签订合同前，履约保证金必须从竞标人银行基本账户转入采购人指定的账户，否则，取消其成交资格。 |
| 14 | 29 | 本项目招标代理服务费：成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清成交服务费（人民币）：壹万陆仟贰佰元整（￥16200.00）。 |
| 15 |  | 采购项目预算金额（人民币）： 壹佰捌拾玖万玖仟元整 （￥1899000.00），其中： 1、桂平市南木镇金龙村“饮水净化”示范项目建设工程： 捌拾贰万柒仟陆佰元整（￥827600.00）； 2、桂平市马皮乡马皮村古楞塘屯“饮水净化”示范项目建设工程： 肆拾贰万肆仟贰佰元整（￥424200.00 ）； 3、桂平市木乐镇广仁村湴屈塘“饮水净化”示范项目建设工程：肆拾伍万贰仟伍佰元整（￥452500.00 ）； 4、桂平市木乐镇广仁村大塘“饮水净化”示范项目建设工程： 壹拾柒万肆仟柒佰元整（￥194700.00 ）； |
| 16 |  | 开标会上需要携带的有效证明材料：法定代表人资格证书和居民身份证原件或委托代理人的法人授权委托书原件和居民身份证原件[委托代理人必须是本公司在册员工（须提交其在开标前3个月内社保部门开具的参保缴费证明复印件）]、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、竞标保证金银行转账底单原件（以上复印件须加盖竞标单位公章才能参加竞标） |

## 一、总    则

1. 项目说明

1.1 项目的说明见竞标人须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，通过竞争性谈判采购方式来选定一家工程施工单位。

2. 资金来源

2.1 采购人的合同价款支付通过前附表第2项所述的方式获得，按合同规定支付。

3. 资格与合格条件的要求

3.1 竞标人必须具有前附表第3项的最低资质要求。

4. 竞标费用

4.1 竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性谈判文件（以下称采购文件）

5. 采购文件的组成

5.1 采购文件包括竞标公告、竞标人须知及前附表、合同主要条款、图纸、工程量清单、技术标准和要求（合同技术条款）、竞标文件格式，以及所有按本须知第7条发出的补充资料和第13条所述的补遗文件。

5.2 竞标人应认真审阅采购文件中所有的竞标人须知、合同条件、规定格式、采购文件内容要求。如果竞标人的竞标文件不能符合采购文件的要求，责任由竞标人负责。实质上不响应采购文件的要求的竞标文件将被拒绝。

6. 采购文件的解释

6.1 竞标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知采购代理机构，其他方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7. 采购文件的澄清或者修改

7.1在竞标截止日期前3天，采购人可能会以补充通知的方式澄清或者修改采购文件。

7.2提交首次竞标文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的，采购人或者采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次竞标文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的竞标人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次竞标文件截止之日。

## 三、竞标报价说明

8. 竞标报价

8.1 竞标报价见竞标人须知前附表第4项所述。

8.2 本项目采用人民币报价。

## 四、竞标文件的编制

9. 竞标文件编写注意事项

9.1竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件，并对其提交的竞标文件的真实性、合法性承担法律责任。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求作出响应，该竞标将被拒绝。

9.2采购文件提出的实质性要求是指本采购项目所涉及的价格、质量和服务及其它要求、合同条款等内容。

9.3竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

9.4竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1 竞标人的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果由竞标人自负）：

10.1.1商务标

（1）竞标函及竞标函附录；

（2）竞标保证金；

（3）法定代表人身份证明（企业营业执照）或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）已标价工程量清单；

（5）竞标辅助资料。

10.1.2技术标

（1）竞标人对采购文件要求的响应性内容的承诺；

（2）施工组织设计；

（3）施工机械、劳动力、材料、质量检测仪器设备投入情况。

10.1.3资格审查资料

（1）竞标人基本情况表；

（2）拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表；

（3）拟投入本合同工程施工的主要人员简历表；

（4）资格审查需要的其他材料。

10.2 资格证明文件

1、“竞标人基本情况表”应附加盖单位公章的在有效的本单位委托代理人信息表，资质证书副本，营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或营业执照副本（三证合一），安全生产许可证副本及企业主要负责人安全生产考核合格证书（A类）等复印件。

2、项目经理应附注册建造师证、身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明；安全管理员应附身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明；质量管理人员应附身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门（包括其授权单位）或者水利工程质量监督部门颁发的质检员资格证书、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明。

上述证件除养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明外均为复印件，上述人员如有专业要求，而其职称证上不填写专业的，则必须附学历证。

3、资格审查需要的其他材料的复印件（加盖单位公章）：

（1）竞标人近3个月（2016年3月至2016年5月）的财务状况报告、依法缴纳税收和公司在册员工社会保障资金证明的相关材料复印件（必须提供，加盖单位公章，新设立的企业，请按实际情况来提供）；

（2）竞标人近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，加盖单位公章，未够三年的，按实际情况提供）。

10.3竞标人按照采购人提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展。

10.4本项目有二次报价，如二次报价总价有变动，请在二次报价函中列明变动的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、单价。

11. 竞标有效期

11.1 竞标文件在本须知的前附表第5项所列的日历天内有效。

11.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件。在延长的竞标有效期内，本须知第12.6条仍然适用。

12. 竞标保证金

12.1竞标人应在提交竞标文件截止时间之前交纳竞标保证金，竞标保证金构成竞标文件的一个组成部分。竞标保证金交纳数额和形式等按本须知前附表第6项规定。未按本采购文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应采购文件而予以拒绝。

12.2采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还竞标人的保证金，但因竞标人自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）在提交竞标文件截止时间后撤回竞标文件的；

（二）在竞标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）与采购人、其他竞标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

13. 勘察现场和竞标答疑

13.1竞标人可自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取须竞标人自己负责的有关编制竞标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由竞标人自己承担。

13.2采购人向竞标人提供的有关项目现场的资料和数据，是采购人现有的能为竞标人所利用的资料。采购人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

13.3竞标人提出的与竞标有关的任何问题均应在竞标截止时间 3天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知采购代理机构，其他方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复将通过“采购补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购代理机构的书面解答的，应立即以书面形式报告采购管理机构，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

13.4采购补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得采购文件的竞标人。竞标须在前附表第7项所列的时间和地点领取采购补遗文件。

14. 竞标文件的份数和签署

14.1竞标人按本须知第10.1和10.2、10.3条的规定，编制一份竞标文件“正本”和前附表第9项所述份数的“副本”，并标明“竞标文件正本”和“竞标文件副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册。由竞标人法定代表人或授权委托代理人亲自签署和加盖印鉴并加盖法人单位公章。

14.3 全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些涂改和行间插字是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

## 五、竞标文件的递交

15. 竞标文件的密封与标志、递交

15.1竞标人应将竞标文件“正本”和“副本”共同密封在一个包封袋中。包封上应加盖竞标人法人公章或密封章。

15.2外层密封袋上注明：

（1）项目名称；

（2）项目编号；

（3）竞标人名称；

（4）竞标人法人代表人或委托代理人名称；

（5）      年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

15.3如果竞标人提交的竞标文件没有按上述第15.1、15.2款的规定加写标记及密封，采购代理机构有权予以拒绝，并退还给竞标人。

15.4竞标人应按本须知前附表第11项、第12项规定的时间和地点递交竞标文件，否则采购人不予接收。

16. 竞标截止时间

16.1 竞标人应在前附表第11项、第12项规定的地点和时间将竞标文件递交给采购代理机构。

16.2 采购人可以按本须知第6条规定的以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

17. 竞标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交竞标文件截止时间前，竞标人可以对所提交的竞标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容作为竞标文件的组成部分。补充、修改的内容与竞标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在竞标截止时间以后，不能更改其竞标文件。

17.2 竞标人的修改或者撤回通知，应按本须知第14条规定编制、密封、标志和递交（在包封标明“修改”或“撤回”字样）。

## 六、开    标

18. 开标

18.l 采购代理机构将于前附表第12项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料:法定代表人资格证书和居民身份证原件或委托代理人的法人授权委托书原件和居民身份证原件[委托代理人必须是本公司在册员工（须提交其在开标前3个月内社保部门开具的参保缴费证明复印件）]、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、竞标保证金银行转账底单原件（以上复印件须加盖竞标单位公章），以供监督人员审验。

18.2开标会议由采购代理机构组织并主持，在监督管理部门监督下，由竞标人代表对竞标文件的密封情况进行交叉检查并签字确认，由采购代理机构拆封密封合格的竞标文件。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

## 七、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19. 谈判

19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第12项要求。

19.2谈判小组由评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。在整个谈判与评标过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

谈判小组应当对竞标文件进行评审，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的竞标人进行谈判。未实质性响应采购文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。

19.3谈判程序：

（1）竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证） 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组所有成员应当集中与单一竞标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的竞标人平等的谈判机会。谈判内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。

在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的竞标人。

竞标人应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交应答文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。应答文件构成竞标文件的的有效组成部分。

谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的竞标人在规定时间内以书面形式提交最后报价（如有），提交最后报价的竞标人不得少于3家。最后报价构成竞标文件的有效组成部分。

（3）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮），直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面形式递交最终的应答文件。

（4）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.4已提交竞标文件的竞标人，在提交最后报价（如有）之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构应当退还退出谈判的竞标人的保证金。

19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20. 无效的竞标文件

20.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理：

（1）应交未交竞标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

21. 终止采购

21.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者竞标报价未超过采购预算的竞标人不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

21.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的竞标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

22. 评标原则

22.1谈判小组应公正 、公平地工作，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

23. 评标保密

23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

23.2竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

24. 评定成交的标准

24.1本项目采用最低评标价法，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的竞标人中，按照竞标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（若出现两个或以上最低竞标报价者时，则由谈判小组按随机抽签的原则确定成交候选人），并编写评审报告。

24.2谈判小组认为，某竞标人的有效谈判报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

25. 评标结果及公告

25.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且竞标报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的竞标报价最低的竞标人为成交供应商。

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在发布竞争性谈判公告的媒体上公告成交结果，公示期为七个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.2竞标人如对成交结果有异议，可以在成交结果公示期内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3投诉必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

## 八、授予合同

26. 合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，报价最低的竞标人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

26.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从成交候选人中确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

26.3成交通知书为合同的组成部分。

26.4采购人应同时将成交结果通知其他竞标人。

27. 合同协议书的签署

27.1 成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与业主进行签订合同；采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2 成交供应商若因自己的原因不能履约签订合同，采购人将废除授权；

27.3 成交供应商被废除授权后，采购人将授予候选成交供应商。

28. 履约保证金

28.1按本须知前附表第13项规定向采购人提交履约保证金。

28.2成交供应商不能提交履约保证金的，视为违约处理，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

29. 成交服务费

签订合同前，成交供应商须按本须知前附表第14项的规定向采购代理机构一次性付清服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并对成交供应商已交纳的全部竞标保证金不予退还。

# 第三章 合同主要条款格式

## 第1节  通用合同条款

广西水利水电工程标准施工招标文件（合理评标价法，2012年版）

通用合同条款

## 第2节  专用合同条款

#### 1．一般约定

#### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：             (填入发包人的名称)          。

1.1.2.3  承包人：             (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.5  分包人：             (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：             (填入监理人名称)            。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）： 一年 。

#### 1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）中标通知书；

（3）竞标函及竞标函附录；

（4）专用合同条款（含附加条款）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）竞标文件其他内容；

（10）其他合同文件。

#### 1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 （填写文件送达地点）。

#### 2  发包人义务

#### 2.3  提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为： 在签订合同时商定 。

#### 2.8  其它义务

（一）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）

根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅桂劳社发[2009]52号文《关于完善水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》、桂劳社发[2007]38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》规定，发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

（1）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2％计算；超过1000万元部分，按1％计算。但单项水利水电工程的农民工工资保证金最高限额为40万元。

（2）承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。

（二）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

#### 3  监理人

#### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

#### 4  承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（一）办理建筑意外伤害保险。

承包人必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3‰，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）。

保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。

建筑意外伤害保险金额为人民币12万元，其中意外伤害保险金额10万元，意外伤害医疗保险金额2万元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。

鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。

（二）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）。

1、根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅桂劳社发[2009]52号文《关于完善水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》、桂劳社发[2007]38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在广西境内的（或住所地不在广西境内的）承包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：

（1） 按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：

工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2％计算；超过1000万元部分，按1％计算。但单项水利水电工程的农民工工资保证金最高限额为40万元。

（2） 承包人在投标时，必须在竞标文件中作如下承诺：

① 如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。

③承诺依法足额支付农民工工资，一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。

（三）工程施工的义务和责任

（1）………。

（2）………。

#### 4.2  履约担保

本工程履约担保采取现金形式，不计利息；发包人在合同工程完工证书颁布发后28天内将履约担保退还给承包人。

#### 4.3  分包

4.3.2 承包人分包的工程项目、工作与分包金额限额：

（1）工程项目：                           。

（2）工作内容：                           。

（3）分包金额限额：                              。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                       。

#### 4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：在签订施工承包合同时明确。

#### 5  材料和工程设备

#### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备。

#### 6  施工设备和临时设施

#### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备：    施工合同中约定     。

（2）发包人提供的临时设施：在签订施工承包合同时明确 。

#### 7交通运输

#### 7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：    施工合同中约定         。

#### 8 测量放线

#### 8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：由承包人负责测设  。

#### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案：在签订施工承包合同时明确（或无） 。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：在签订施工承包合同时明确（或无）。

#### 9.7文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

#### 11  开工和竣工（完工）

#### 11.2  本工程主体工程完工时间为：     年    月    日。

#### 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于   ㎜的雨日超过     天；

（2）    级以上的持续    日的大风（以气象部门鉴定为准））

（3）日气温超过    ℃的高温大于   天；

（4）日气温低于    ℃的严寒大于     天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（6）    级以上的地震；

（7）    年一遇及以上的洪水；

（8）其他异常恶劣气候灾害。

#### 11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表(参考格式)

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 隧洞工程（如有） |  |  |
|  | 放水塔工程（如有） |  |  |

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按    元/天”计算。

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的     %，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任 。

#### 11.6工期提前

工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金或本合同工程的提前工期奖金在签订施工承包合同时约定。

#### 12  暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：在签订施工承包合同时商定 。

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：在签订施工承包合同时商定。

#### 13  工程质量

#### 13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：在签订施工承包合同时商定。

13.7.7工程合格标准为：             ；优良标准为：              。达到优良的奖金为：       无        。

#### 13.8  质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，              向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

#### 14. 试验和检验

#### 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责      。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：               。

#### 15  变更

#### 15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的   ％，关键项目：在签订施工承包合同时商定，单价调整方式：在签订施工承包合同时商定。

#### 15.4 变更的估价原则

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值），其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

#### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：在签订施工承包合同时商定 。

#### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：                  。

16.1.2  采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源：                           。

价格调整的项目和系数：                           。

#### 17  计量与支付

#### 17.2  预付款

17.2.1预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分 两 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40  %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 60  %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 本工程无材料预付款 。

17.2.2 申请预付工程款要提交基本账户开户行预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：  无  。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的  20  %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

R=A(F2−F1)S(C−F1S)

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价格；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：  无 。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：  在签订施工承包合同时约定    。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（2）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

17.3.5 工程进度付款的支付比例

每个付款周期按实际完成工程量的每个付款周期按实际完成工程量的85%支付工程进度款并扣除5%的工程质量保证金（含因设计变更引起增加工程量造价同期支付），余下15%作为保留金，保留金在工程完工结算经财政评审（或审计机构审计）确认后，工程竣工通过验收后，在一个月内付清。

#### 17.4  质量保证金

17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  5 %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的  5  %。质量保证金的支付，自工程竣工验收之日起满一年后一个月内支付。

#### 17.5  竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：在签订施工承包合同时明确。

17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果或审计结果为准。

#### 17.6  最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单份数：在签订施工承包合同时明确。

#### 17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：在签订施工承包合同时商定。

#### 18  竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定执行。

#### 18.2  分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为 ：在签订施工承包合同时明确 ，其余由监理主持。

#### 18.3  单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：在签订施工承包合同时明确。

#### 18.5  阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。

#### 18.6  专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。

#### 18.7 竣工验收

18.7.3本工程           （需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

#### 18.8 施工期运行

18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：在签订施工承包合同时明确。

#### 18.9试运行

18.9.1试运行的组织：         /             ；费用承担：          /          。

#### 19  缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：        /              。

#### 20  保险

#### 20.1  工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：       /         ；

投保内容：                     /                             ；

保险金额、保险费率和保险期限：               /               。

#### 20.4  第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率：            /          ；

第三者责任险保险金额：           /           。

#### 20.5  其他保险

需要投保的其他内容：                  /                   ；

保险金额、保险费率和保险期限：                 /                    ；

#### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：                    /                   ；

保险条件：                            /                            。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：                /                ；

发包人负责补偿的范围与金额：                /                。

#### 21. 不可抗力

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。

#### 24. 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ：                /                。

#### 25.附加条款

#### 25.1对承包人的要求

1、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2、遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3、按国家《安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4、按有关施工规程规范及本采购文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5、按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

6、承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。

（1）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

（2）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。

（3）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

（4）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

（5）合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

7、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

8、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

9、凡采购文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

10、承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过竞标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

11、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

#### 25.2 发包人所有付款(含预付款)均转入承包人单位基本账户，承包人单位基本账户发生改变时， 承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包人。

#### 25.3 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。

## 第3节  合同附件格式

#### 附件一：

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）

为实施   （项目名称）    ，已接受   （承包人名称，以下简称“承包人”）   对该项目   （项目名称）  的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）中标通知书；

（3）竞标函及竞标函附录；

（4）专用合同条款（含附加条款）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标文件其他内容；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         元）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合         标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 90 天。工期以监理人签发开工令之日起开始计算。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年       月         日                   年       月      日

#### 附件二：

履约保函

（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的        （项目名称）       的文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             元）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

注：

1、担保人必须是竞标人单位基本账户的开户银行。

2、委托代理人应附授权委托书。

# 第四章 图纸

图纸另册发放。

# 第五章 工程量清单

1、工程量清单说明

1.1工程量清单应与采购文件中的竞标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）和图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单所列的工程量是用作竞标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关规定计量，经监理工程师核准的工程量。

1.3工程量清单中的每一单项的单价和合价栏均应由竞标人填报，且只允许有一个报价。若竞标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及竞标总报价内。

1.4竞标人应按所提供的工程量清单格式列报各个施工细目的单价、合价、汇总各个单位工程的总价和整个合同的总价。

1.5工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2、竞标报价说明

本说明是采购人对竞标人编制竞标报价的要求和规定。竞标人在编制竞标文件时，应据此编写报价说明。

2.1竞标报价定额和取费标准

竞标人编制报价时，其定额和费用标准不作限制。竞标人可充分发挥自身优势，结合建筑市场的供求关系，自行选用定额和费用标准。

竞标人编制竞标报价应附有编制说明，并且至少应包括以下内容：

（1）报价编制依据、选用定额；

（2）费率取值（其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金等费用的费率取值）；

（3）单价分析表

（4）人工预算单价计算表，材料预算价格计算表，混凝土及砂浆材料单价计算表，主要施工机械台班/台时费计算表，人工砂石料单价计算表（如有），总价项目分解表。

2.2竞标报价的说明

（1）除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的成本、利润、税金以及合同明示或暗示的应由承包人承担的义务、责任和风险等所发生的各项费用。

（2）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。竞标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

（3）竞标人应根据工程情况和市场调查自行确定材料工地价，若合同专用条款允许对材料价格涨跌在波动幅度范围外进行补差，则以公布的材料工地参考价为基准价进行补差。

（4）工程量清单报价中，对竞标人没有填写单价或合价的项目(子目)，其费用均视为已分摊在工程量清单中其他相关项目(子目)单价或合价之中。

（5）竞标人必须按照工程量清单中的顺序列报项目名称及其工程量，不得增项或漏项，也不得更改各项目的工程量。

（6）竞标人在竞标报价时必须按工程量清单总价的3‰列报建筑意外伤害保险费，其他保险险种的保险费用暂不列报，待签订合同时另行商定。

（7）工程量清单报价表中有计算或汇总的算术错误时，应按以下原则改正：

①工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

②若竞标报价汇总表中的金额与相应的各分项工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分项工程量清单中的合计金额为准，改正竞标报价汇总表中相应部分的金额和竞标总报价。

③如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（8）所有报价均以人民币表示。

3、工程量清单及控制价

3.1 工程量清单（另附）

3.2 预算控制价（见竞标人须知前附表第15项）

# 第六章 技术标准和要求（合同技术条款）

水利部《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款）（2009版）

# 第七章 竞标文件格式

## 第一节 商务标格式

竞标文件商务标书面版本封面按以下格式由竞标人自行排版，并应标明正本或副本。

所有表格均可扩展为多页填写，每一页均应加盖竞标人单位章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名。

（封面格式）

（项目名称）            工程

竞 标 文 件

（商务标**本）

竞 标 人：      （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：（签名）

地    址：

日    期：二○一  年   月  日

目   录

一、竞标函及竞标函附录…………………………………………页码

二、竞标保证金……………………………………………………页码

三、法定代表人身份证明或授权委托书………………………………页码

四、已标价工程量清单………………………………………………………………页码

五、竞标辅助资料………………………………………………………………页码

1、中标后及时、足额存入农民工工资保证金的承诺…………………………页码

2、依法足额支付农民工工资的承诺………………………………………页码

3、承诺书………………………………………………………………………………页码

4、有关证件或证明材料的复印件………………………………………页码

#### 一、竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）      施工采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（¥      元）的竞标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成竞标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3．我方承诺在竞标有效期内（竞标截止时间后的     天内）不补充、修改、替换或者撤回本竞标文件。

4．随同本竞标函递交竞标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥      元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞标函递交的竞标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．      （其他补充说明）             。

竞 标 人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

（二）竞标函附录

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 施工企业资质等级： |
| 2 | 项目经理姓名： 注册建造师证书专业、等级： |
| 3 | 竞标总报价 ￥ 元 （大写人民币）： |
| 4 | 竞标保证金(数额、方式)： |
| 5 | 工期： 天（日历日） |
| 6 | 质量等级： |
| 7 | 其 他： |

竞标人：(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签  名)

年       月      日

注：竞标总报价应等于竞标报价汇总表的合计数。

#### 二、竞标保证金

竞标人银行转帐（或电汇）底单复印件粘贴处:

竞标人：     （单位名称）

(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签   名)

年       月     日

#### 三、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明（企业营业执照）

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     身份证号码      职务：      系       〔竞标人名称〕的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               〔盖单位章〕

年      月      日

2、授权委托书

本人     〔姓名〕系     （竞标人名称）的法定代表人，现委托     〔姓名〕为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    〔项目名称〕    竞标文件、出席开标会、签订合同和处理有关事宜，其签名真迹和印章如本授权委托书末尾所示，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

投 标 人：             〔盖单位章〕

法定代表人： 签名或签名并盖章

身份证号码：

委托代理人：  签名或签名并盖章

身份证号码：

年     月      日

说明：

1、本招标项目只能委托《委托代理人信息表》上的联系人作为委托代理人（参加开标的委托代理人与购买采购文件的委托代理人可以不是同一人），以竞标文件中的委托书为准，其他委托书无效。

2、当竞标人在竞标文件副本以法定代表人（或授权委托代理人）盖章代替法定代表人（或授权委托代理人）签名时，本委托书必须加盖相应的印章。

#### 四、已标价工程量清单

1、编制说明

工程量清单的报价说明详见第5章工程量清单。

2、竞标报价汇总表

竞标报价汇总表(格式)

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表3 | 工程量清单报价（汇总） |  |
| 2 | 表4 | 设备清单报价（汇总） |  |
| 3 | 表5 | 现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价（汇总） |  |
| 4 |  | 建筑意外伤害保险费 ＝（1×3‰） |  |
| 合 计A (1+2+3+4) |  |  |  |

竞标总报价 (A)：

(填入竞标函和竞标函附录)

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

3、工程量清单报价表

工程量清单报价表（格式）

项目名称：                                        金额单位：元

| 单价编号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表共 页，本页为第 页，小计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| （工程名称）工程量清单报价 合计： 元(结转至表2竞标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

注：竞标人依据第5章工程量清单“3 工程量清单”表中项目名称内容及工程量按此格式报价。

4、设备清单报价表

设备清单报价表（格式）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备原价 | 运杂费 | 运输保险 | 采保费 | 税金 |  |
| 本表共 页，本页第 页，小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单报价 合计： 元 （结转至表2竞标报价汇总表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

5、现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表（格式）

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 金 额 | 税金 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本表合计： 元 （结转至表2竞标报价汇总表） |  |  |  |  |  |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

6、单价分析表（建筑工程适用）

单价分析表至少应包括以下内容：

工程

单 价 编 号 ：

参考定额编号：

定 额 单 位：

施工内容及施工方法：

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| （1） | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| （2） | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 材料名称1 |  |  |  |  |
|  | 材料名称2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| （3） | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 机械名称1 |  |  |  |  |
|  | 机械名称2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | 其他直接费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 计划利润 |  |  |  |  |
| 四 | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 材料名称1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 五 | 税金 | 元 |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
|  | 单价 | 元 |  |  |  |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

6、单价分析表（安装工程适用）

单价分析表起码应包括以下内容：

工程

单 价 编 号 ：

参考定额编号：

定 额 单 位：

施工内容及施工方法：

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| （1） | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| （2） | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  | 材料名称1 |  |  |  |  |
|  | 材料名称2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| （3） | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | 机械名称1 |  |  |  |  |
|  | 机械名称2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | 其他直接费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 | 元 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 计划利润 |  |  |  |  |
| 四 | 材料价差 | 元 |  |  |  |
|  | 材料名称1 |  |  |  |  |
| 五 | 装置性材料费 | 元 |  |  |  |
| 六 | 税金 | 元 |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |
|  | 单价 | 元 |  |  |  |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

7、主要材料价格表

主要材料价格表(格式)

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 实际预算单价（元） | 定额限定单价（元） | 价差（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

8、总价项目分解表（如有）

竞标人填入工程量清单的总价承包项目（如有）应按下列表格格式编制分解表，每一总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

总价项目分解表(格式)

项目名称：

| 编号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：动用备用金，采用计日工时和零星使用施工机械使用，计日工按通用条款15.7.1规定执行。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

9、施工机械台班/台时费计算表

施工机械台班/台时费计算表(格式)

项目名称：                                              单位：元/台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

注：动用备用金，采用计日工时和零星使用施工机械使用，计日工按通用条款15.7.1规定执行。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

10、人工预算单价计算表

竞标人应按下表格式填写人工预算单价计算表。

人工预算单价计算表(格式)            工种单位：元/工时（日）

| 序 号 | 项 目 名 称 | 计 算 公 式 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |

注：动用备用金，采用计日工时和零星使用施工机械使用，计日工按通用条款15.7.1规定执行。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

11、混凝土及砂浆配合比材料费表

混凝土配合比材料费表

| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级 | 水泥强度等级 | 级 配 | 水 灰 比 | 坍 落 度 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

砂浆配合比材料费表

| 序号 | 工程部位 | 砂浆强度等级 | 水泥强度等级 | 水泥（kg） | 砂m3 | 水m3 | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

12、人工砂石料单价计算表（如有）

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

13、资金流估算表

资金流估算表(格式)

金额单位：元

| 年份 | 月 | 工程 预付款 | 材料 预付款 | 完成工作 量付款 | 保留金 扣留 | 预付款扣还 | 其 它 | 应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）： (签名)

年    月    日

#### 五、竞标辅助资料

1、中标后及时、足额存入农民工工资保障金的承诺

（本承诺不提供统一格式，由竞标人自行编写）

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年     月     日

2、依法足额支付农民工工资的承诺

（本承诺不提供统一格式，由竞标人自行编写，承诺依法足额支付农民工工资，一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支）

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年     月     日

3、承诺书

承诺书1

现承诺我单位投入本工程的项目经理、技术负责人（项目总工）和质量管理、安全管理人员是本单位的在岗人员，且不在任何在建工程（时间从中标公示之日起至完工验收或竣工验收之日止）中担任任何管理职务。如我单位有不符合上述要求的，采购人有权取消我单位中标资格，没收竞标保证金，我单位自愿接受，并对水利工程建设主管部门将我单位记入不良记录不持异议。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年     月    日

承诺书2

一、我单位在竞标和履行合同中若出现以下情况，自愿接受建设主管部作出的停止我单位和责任人短于或等于6个月的广西水利系统竞标资格的决定，并记入不良记录。

（一）在承包工程项目过程中，未按合同或竞标文件中承诺中的人员、设备足额到位，或到工的人员、设备在工时间不足，导致工程实施进度受到严重影响的；

（二）工程项目经理无伤病等特殊原因，不履行职责或未经批准由其他人代替的；

（三）工地现场管理混乱，施工、监理人员玩忽职守，导致工程出现质量、安全隐患或造成一般质量、安全事故的；

（四）违反水利工程建设技术标准特别是水利工程建设强制性标准施工，尚未对工程的设计标准、质量和使用寿命造成严重影响的；

（五）使用不合格材料或者在施工中偷工减料，尚未造成重大的质量、安全事故和经济损失等严重后果的；

（六）在各级水行政主管部门以及国家和省其它相关部门组织的监督检查和稽查审计中被通报批评或受到一般处罚的；

（七）有违反《廉政合同》和《资金安全合同》规定行为的；

（八）有其它违规违纪行为的。

二、我单位在竞标和履行合同中若出现以下情况，自愿接受建设主管部作出的停止我单位和责任人短于或等于1年的广西水利系统竞标资格的决定，并记入不良记录。

（九）串标、围标、抬标或虚造业绩、资信以及借用资质等弄虚作假方式骗取中标的；

（十）违法分包和转包、挂靠和超越资质证书核定范围承接业务的；

（十一）存在严重质量、安全事故隐患，导致发生重大工程质量、安全事故，或者发生事故后瞒报、谎报、拖延报告及破坏事故现场、阻碍事故调查的；

（十二）违反水利工程建设技术标准特别是水利工程建设强制性标准施工，并对工程的设计标准、质量和使用寿命造成严重影响的；

（十三）使用不合格材料或者在施工中偷工减料，造成工程重大质量、安全事故和经济损失等严重后果的；

（十四）恶意拖欠、克扣工程款或农民工工资的；

（十五）对各级水行政主管部门以及国家和省其它相关部门在监督检查和稽查审计中发现的各类重大问题所提出的整改意见不落实，产生不良后果的；

（十六）同一单位有三次或个人有二次本承诺书（一）至（八）情况之一的；

（十七）有其它严重违法违规行为的。

竞标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年     月    日

4、有关证件或证明材料复印件（加盖单位公章）

请将有关证件或证明材料复印件按如下先后顺序装订：

（1）ISO9000族质量体系认证证书；

（2）类似工程的国家鲁班奖优质工程证书；国家部（委）、省（自治区）级优质工程证书；省（自治区）专业厅（局）颁发的优质工程证书。同时提供优质工程证书、国家部（委）或省（自治区）专业厅（局）下发的获奖文件以及竣工验收主持单位下发的竣工验收鉴定书。

（3）类似工程的国务院主管部门或省、自治区、直辖市主管部门评选的水利水电工程文明工地称号；

（4）项目经理的建造师注册证书、职称证书；三年内项目经理曾获得由国务院主管部门或省、自治区、直辖市主管部门颁发的文明工地的水利水电工程中担任项目经理的相关证明材料；

（5）与评标相关的其他相关资料。

## 第二节 技术标格式

竞标文件技术标书面版本封面按以下格式由竞标人自行排版，并应标明正本或副本。所有表格均可扩展为多页填写。

（封面格式）

（项目名称）

竞 标 文 件

（技术标**本）

竞 标 人：      （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：（签名）

地    址：

日    期：二○一  年   月  日

一、竞标人对采购文件要求的响应性内容的承诺

竞标人对采购文件要求的响应性内容的承诺以下面表格方式填写“是”或“否” ：

| 序号 | 响 应 性 内 容 | 满足采购文件要求（是或否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量等级和工程质量保证体系的承诺 |  |
| 2 | 安全保证体系和安全施工保障措施的承诺 |  |
| 3 | 按采购文件技术规范要求组织工程施工的承诺 |  |
| 4 | 施工过程中和移交前工程保护措施的承诺 |  |
| 5 | 创建文明建设工地的承诺 |  |

二、施工组织设计

（一）项目管理机构

…………

（二）施工方案

…………

（三）施工进度计划和工期保证措施

…………

（四）关键部位工程质量保证措施和施工技术措施，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

…………

（五）高温和冬雨季施工措施

…………

（六）附件

附件一：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图（或横道图）

1. 竞标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件二：施工总平面图

竞标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件三：

1、拟投入本合同工程的主要施工机械表

拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 序号 | 施工机械 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 制造 年份 | 额定功率（KW）或生产能力 | 现在何处 | 进场时间 | 退场时间 | 用于施工 部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、拟投入本合同工程的劳动力计划表

拟投入本合同工程的劳动力计划表

| 工 种 时间 人 数 |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工工日数 |
| 年 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、拟投入本合同工程的材料进场计划表

拟投入本合同工程的材料进场计划表

| 名 称 | 规 格 | 计量单位 | 数 量 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 月 | 月 | 月 | 月 |  |

4、拟投入本合同工程的试验和检测仪器设备表

拟投入本合同工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、附件四：

临时用地表

| 用 途 | 面 积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第三节 资格审查资料

竞标文件资格审查资料书面版本封面按以下格式由竞标人自行排版，并应标明正本或副本。

（封面格式）

（项目名称）

竞 标 文 件

（资格审查资料**本）

投 标 人：      （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托代理人）：（签名）

地    址：

日    期：二○一  年   月  日

目  录

1、竞标人基本情况表………………………………………………………………页码

2、拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表………………………………………………… 页码

3、拟投入本合同工程施工的主要人员简历表…………………………………………页码

4、资格审查需要的其他材料的复印件……………………………………………………………页码

#### 一、竞标人基本情况表(格式)

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人：(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年      月      日

本表后须附以下资料：

（一）委托代理人信息表复印件

（二）企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或营业执照副本复印件（三证合一）

（三）企业资质证书副本复印件

（四）安全生产许可证副本复印件

（五）企业主要负责人持有的省级或以上水行政主管部门颁发的施工企业A类安全生产考核合格证书复印件

#### 二、拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表

拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表（格式）

| 工作岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 工作职责 | 职 称 | 专 业 | 相关证书名称及编号 | 相关工作年限 | 工作 简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目总工（技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、计量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、财务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、统计管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人：(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年    月    日

注：本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写，每一页均应加盖竞标人单位章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名。

#### 三、拟投入本合同工程施工的主要人员简历表

拟投入本合同工程施工的主要人员简历表 (格式)

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 执业或职业资格证书名称及编号 |  |  |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  | 担任本职工作年限 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 | 受奖情况 |

竞标人：(盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

年        月       日

注：①主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员。每个人员按照以上格式填写（可扩展为多页），每一页均应加盖竞标人单位章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名，并在表后附相应人员的证件或证明材料。

②项目经理应附注册建造师证、身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明。

③技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明。

④安全管理员应附身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明。

⑤质量管理人员应附身份证、职称证、学历证、省级或省级以上水行政主管部门（包括其授权单位）或者水利工程质量监督部门颁发的质检员资格证书、养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明。

注意：上述证件除养老保险个人账户对账单或社保部门开具的参保缴费证明外均为复印件，上述人员如有专业要求，而其职称证上不填写专业的，则必须附学历证。

#### 四、资格审查需要的其他材料的复印件（加盖单位公章）

请将资格审查需要的其他材料的复印件按如下先后顺序装订：

（1）竞标人须知所列的条件所需的其它有关证件或证明材料的复印件

（2）银行开户证明

（3）竞标人认为有必要的、和资格审查内容有关的其他材料。