南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计

交易公告

建设单位：广州市南沙区南沙街道办事处

招标代理单位：北京中外建工程管理有限公司

日        期：2016年6月

南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计交易公告

根据穗南区水[2014]148号批准，并且本工程具有资金证明，发包价达到穗纪字[2013]33号文规定的小额建设工程规模，广州市南沙区南沙街道办事处现对南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计随机抽取（摇珠）方式，选定承包人。

一、工程名称：南沙街塘坑村农村生活污水治理工程勘察设计

专业内容：□房建工程、■道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、■排水工程、□给水工程、□照明工程、□公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程（注：设计交易需填写）

二、建设单位：广州市南沙区南沙街道办事处

联系人：顾工      联系电话：020-39072912

招标代理机构（如有）：北京中外建工程管理有限公司

联系人：蓝工      联系电话：13570244730

交易监督机构：南沙街道办事处城市管理科

投诉电话：020-84683062

三、建设地点：广州市南沙街

四、项目概况：本项目根据现有污水量，结合南沙街塘坑村的近期发展规划及周边主干道污水管网建设计划，建设塘坑村污水管网接入市政路污水管网，经污水干管输送至南沙污水处理厂处理及排放。总投资约600万元。

五、承包内容、规模和发包价、承包方式、工期要求：

1、【项目编号】

2、标段承包内容：该工程的工程勘察（岩土工程及工程测量）、方案修改、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、可行性研究报等。

3、发包价：30.6万元（发包价为暂定价，结算时按财政评审结果为准）。

4、（1）勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

（2）设计工期：中标人应在设计合同签订后5工作日内完成工程可行性研究报告编制， 工可批复后 17 工作日内完成方案修改， 20 工作日内完成方案修改，方案确定后 30 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 20 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 7 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

六、资金来源：财政资金

七、发布交易公告时间：从2016年6月24日至2016年6月30日23时59分。

注：发布交易公告的时间不得少于5个工作日。

八、网上报名时间及承包意向有效期：

1、从2016年6月24日至2016年6月30日23时59分

注：交易公告发布截止时间须与报名截止时间一致，报名结束后可进行摇珠。

2、承包意向有效期：90日历天（从报名截止之日记起）

九、摇珠时间及摇珠地点

1. 摇珠时间：2016年7月1日14 时30分。

2. 摇珠地点：广州公共资源交易中南沙交易部（广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心）二楼大厅。

3. 摇珠时间是否有变化，请密切留意交易澄清或修改中的相关信息。

十、承包意向人合格条件：

1、承包意向人在广州市市政工程设计类或勘察类小额工程企业库中。本项目接受上述两个企业库中的企业组成联合体报名。如承包意向人组成联合体，应以在市政工程设计类企业库中的企业为主办方，并签定联合体工作协议。承包意向人拟委派的项目负责人应为主办方正式员工。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

2、承包意向人具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质 或 市政行业（道路或给排水）乙级或以上 及 工程勘察综合类资质 或 工程勘察专业类（岩土工程及工程测量）专业乙级资质或以上资质。

承包意向人拟委派的项目负责人需具备 二级（或以上）注册建筑师或高级工程师资格。

3、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《承包意向承诺及声明函》。

4、承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.5 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

5、本工程不接受被列入广州公共资源交易中心不良记录的单位或个人(指项目负责人)投标，不良记录具体名单以报名审核时广州公共资源交易中心网站“不良记录”栏目公布名单为准。未在交易公告第十条单列的合格条件，不作为承包意向人不合格的依据。

6、本项目接受联合体报名。

未在交易公告第十条单列的合格条件，不作为承包意向人不合格的依据。

十一、摇珠结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受承包意向人的监督。

十二、报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。

建设单位两次公告后，报名登记参加摇珠的承包意向人仍不足3家的，建设单位可在报名登记参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人。若无承包意向人报名，建设单位经集体讨论可从企业库中直接委托承包人。

十三、发包通知书发放前建设单位对承包候选人的资格进行审查。

十四、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价，承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有勘察设计内容。

十五、潜在承包意向人或利害关系人对本交易公告有异议的，应在公告发布后三日内向建设单位书面提出。

异议受理部门：广州市南沙区南沙街道办事处

异议受理电话：020-39072912

地        址：南沙区南沙街进港大道南沙街道办事处

十六、本公告在广州公共资源交易中心网站发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。

十七、承包意向人在广州公共资源交易中心网站下载工程施工图纸及发包价（含工程量清单）。

十八、建设单位不集中组织踏勘现场，由承包意向人自行踏勘。现场详细地点：广州市南沙区南沙街道办事处。自2016年   月   日起具备现场踏勘条件。

十九、建设单位须将交易公告报交易监督机构备案后，方可发布。

附件： 2、承包意向承诺及声明函；

招标人：广州市南沙区南沙街道办事处

招标代理：北京中外建工程管理有限公司

二〇一六年六月十五日

附件一：

承 包 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：广州市南沙区南沙街道办事处、广州公共资源交易中心、广州市南沙区南沙街道办事处城市管理科

我方已收到并研究了上述项目的交易文件、合同条件、建设单位要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，包括一并提交的所有文件材料，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

勘察选此项：我方愿以人民币     元（大写：    元）的勘察报价，承包本次交易所包含的工作，并承担任何质量缺陷责任。

设计/施工图审查选此项：我方愿暂定以人民币     元（大写：    元）的设计/施工图审查报价，承包费率为    %。承包本次交易所包含的工作，并承担任何质量缺陷责任，承包费率结算时不予调整。

我方遵守本承包意向函直至承包意向有效期满，在承包意向有效期满前，本承包意向函对我方一直具有约束力，随时可接受获得承包资格。我方承认所附报名文件资料为本承包意向函的一部分。

我方遵守资料核对及摇珠结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方获得承包资格，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开展工作，并在规定的时间内，按照上述文件完成项目。

除非制定正式合同协议书并生效，我方提交的报名资料以及你方发包通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

1、本公司保证报名资料核对材料及其后提供的一切材料都是真实的。

2、本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向建设单位行贿。

3、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

4、本公司充分理解招标文件的规则，充分考虑了如有其他承包意向人资格变动对摇珠结果产生影响的风险，本公司仍将接受此次摇珠结果。

本公司违反上述承诺和声明的事实，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿退出广州市 市政工程设计类或勘察类小额工程企业库。

承包意向人：(盖公章)

法定代表人（签名或盖章）：

日    期：        年   月    日