北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程

招　标　文　件

招标编号：HYZB2016-228

招    标   人：重庆市北碚区环境监测站 （盖单位公章）

招标代理机构：重庆市弘禹水利咨询有限公司（盖单位公章）

编制人：刘道红             证书编号： 渝建招证2014020

审核人：陈飞               证书编号： 渝建招证2014019

二○一六年九月

目　　录

第一章	招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法(综合评估法)	12

第四章 合同条款及格式	33

第五章　工程量清单	12

第六章　图纸	12

第七章　技术标准和要求	12

第八章　投标文件格式	12

### 招标公告

北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程

招标公告

招标编号：HYZB2016-228

### 1．招标条件

本招标项目北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程已由重庆市北碚区发展和改革委员会以碚发改〔2016〕198号文批准建设，招标人为重庆市北碚区环境监测站，资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2．1项目概况：

项目名称：北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程

工程地址：重庆市北碚区

项目规模：该项目拟建生态基安装工程（3910㎡）、沉水植物培植工程（3171㎡）、立体生态浮岛工程（414㎡）、浮叶植物种植框工程（350.8㎡）、生态悬床工程（270㎡）、曝气增氧工程（1.5kw喷水式增氧机4台）、林泽及挺水植物培植工程（3250㎡）、微生物培植工程（39400㎡），引流浮动围堰工程 （60m）。招标金额约255万元；

计划工期： 60日历天。

2．2招标范围：该项目拟建生态基安装工程（3910㎡）、沉水植物培植工程（3171㎡）、立体生态浮岛工程（414㎡）、浮叶植物种植框工程（350.8㎡）、生态悬床工程（270㎡）、曝气增氧工程（1.5kw喷水式增氧机4台）、林泽及挺水植物培植工程（3250㎡）、微生物培植工程（39400㎡），引流浮动围堰工程 （60m），其他建设按相关技术标准执行。（详见招标文件报价说明、施工图、工程量清单及说明）

2.3本项目共分为1个标段。

### 3．投标人资格和业绩要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求

独立企业法人，须同时具有城市园林绿化施工二级及以上资质和省级环保部门或产业协会颁发的环境污染治理甲级（含临时甲级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1 报名：本工程采用现场报名方式，开标前1个小时内由投标人代表持本单位基本帐户开户许可证原件（交复印件，复印件加盖鲜章），在北碚区公共资源综合交易中心指定窗口POS机上刷银行卡（信用卡除外）缴纳投标保证金，并在投标文件递交的截止时间前递交了投标文件，视为获得投标资格。

4.2凡有意参加投标者于2016年9月23日起，在北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）直接下载招标文件、施工图纸、答疑、补遗、工程量清单等相关资料，不管下载与否招标人和招标代理机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.3招标文件每套售价1000元，递交投标文件时一并收取，售后不退。

4.4本次招标不采用其它方式购买招标文件。

### 5．投标截止和开标时间及地点

6.1投标文件递交起止时间：2016年 10 月 17 日  9  时00分至2016年 10 月17 日   10  时00分接收投标文件；

6.2投标截止和开标时间：2016年 10月 17日  10   时00分。

6.3投标和开标地点：重庆市北碚区公共资源综合交易中心收标点（北碚区冯时行路308号）

6.4逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人拒收。

### 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn）、北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）上发布。

### 7.联系方式

招标人：重庆市北碚区环境监测站	招标代理机构：重庆市弘禹水利咨询有限公司

地  址：重庆市北碚区                    地址：重庆市渝北区新南路3号市水利大厦9楼

邮　　编：    	邮　　编：401147

联 系 人：廖伟	联 系 人：程愿

电　　话：023-68869018	电　　话：023-89079335

传  真：                                传        真：023-89079332

电子邮件：                              电  子  邮 件：1015065669@QQ.com

网    址：                              网         址：Http://www.cqhysl.net

### 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款 名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人名称：重庆市北碚区环境监测站 联系人：廖伟 地 址：重庆市北碚区 电 话：023-68869018 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 单 位：重庆市弘禹水利咨询有限公司 地址：重庆市渝北区新南路3号市水利大厦9楼 联系人：程愿 电话：023-89079335 传真：023-89079332 |
| 1.1.4 | 项目 名称 | 北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程 |
| 1.1.5 | 建设 地点 | 重庆市北碚区 |
| 1.2.1 | 资金 来源 | 自筹资金 |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标 范围 | 该项目拟建生态基安装工程（3910㎡）、沉水植物培植工程（3171㎡）、立体生态浮岛工程（414㎡）、浮叶植物种植框工程（350.8㎡）、生态悬床工程（270㎡）、曝气增氧工程（1.5kw喷水式增氧机4台）、林泽及挺水植物培植工程（3250㎡）、微生物培植工程（39400㎡），引流浮动围堰工程 （60m），其他建设按相关技术标准执行。（详见招标文件报价说明、施工图、工程量清单及说明） |
| 1.3.2 | 计划 工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量 要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）须同时具有城市园林绿化施工二级及以上资质和省级环保部门或产业协会颁发的环境污染治理甲级（含临时甲级）资质； （提供有效的企业资质证书副本复印件） （2）具备有效的营业执照 （须提供有效的营业执照副本复印件） 特别说明：已办理“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”三证合一的需提供复印件加盖投标单位鲜章，原件备查。 2.财务要求 近三年（2013年度、2014年度、2015年度）财务状况良好，各年均不亏损。（提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）。 3.业绩要求 近 3 年（ 2013年 9月1日至2016年8月31日） 具有 1个同类业绩（同类业绩指合同金额在200万元及以上的竣工验收合格的城市园林绿化工程）（须提供业绩的合同协议书、中标通知书和竣工验收证明复印件）。 4.近年发生的诉讼和仲裁情况 被有关行政部门暂停投标资格期限已满（受到行政处罚的须提供行政处罚情况说明及真实性承诺）。 5. 项目负责人资格（项目经理）： 须为投标人本单位人员，具有省级及以上行政主管部门颁发的园林绿化建设工程二级及以上项目经理资格，具有园林专业中级及以上技术职称。有投标人为其办理社会保险关系有效证明。 （项目经理应附有效的资格证书、身份证、职称证书、社保局出具的2016年3月至2016年8月以投标人名义为其缴纳的养老保险缴费证明复印件（该社保证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，以便上网查询））。 6. 技术负责人（总工程师，下同）资格： 须为投标人本单位人员，具有园林高级及以上职称。有投标人为其办理社会保险关系有效证明。 （技术负责人应附身份证、职称证及社保局出具的2016年3月至2016年8月以投标人名义为其缴纳的养老保险缴费证明复印件（该社保证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，以便上网查询） 7. 委托代理人： 应是投标人本单位人员，有投标人为其办理社会保险关系有效证明。 （委托代理人应附身份证、社保局出具的2016年3月至2016年8月以投标人名义为其缴纳的养老保险缴费证明复印件（该社保证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，以便上网查询）。 8、其他要求： （1）主要管理人员： 主要管理人员须为投标单位员工，要求持有有效证件的施工员不少于1人，材料员不少于1人，资料员不少于1人。主要管理人员不得相互兼任，否则按废标处理。若中标后，主要管理人员不得更换。 注：主要管理人员应附执业证或上岗证书、身份证复印件；所有人员应附加盖公章的社保投保证明复印件（提供社保局出具的2016年3月至2016年8月以投标人名义为其缴纳的养老保险缴费证明复印件（该社保证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，以便上网查询）。 注: 1.投标人须随身携带以上所有复印件的原件查验，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。除开标程序中要求核查的身份证原件外，其余人员只需提供身份证复印件。投标人须对提供资料的真实性负责，如有提供虚假资料者，一经查实，将被取消中标资格，同时投标保证金不予退还。 2. 所要求的身份证均为中华人民共和国第二代身份证，以上所有复印件均需加盖投标单位鲜章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2016年 9 月28 日 17:00 时前请在http://jyzx.beibei.gov.cn/cqbbhy登陆会员系统，在“业务管理”中的“网上提问”处提出。（初次登陆需注册，联系电话：交易中心：63220477、63227503；软件公司：18951132103） |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 招标人在2016年9月 29 日17:00时前对所有投标人提出的问题进行回答，但不指明问题的来源，并上传至“《北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）》”，各投标人自行下载，招标人不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许（以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家和区政府规定规模标准的，应当依法进行招标。） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2016年9 月29 日 17:00 时 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年 10 月17日 10 时 00 分（北京时间） （注：1、投标文件递交开始时间为2016年10 月17日 9时 00 分。 2、在要求提交投标文件截止时间后送达的投标文件将拒绝接收。） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人在2016年9月29日 17:00时前对招标文件的澄清上传至北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/），各投标人自行下载，招标人不再另行通知。各投标人应随时关注，及时下载。因投标人原因没有及时下载澄清内容，招标人将视为投标人对修改内容已经知晓。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人在2016年 9 月29 日 17:00 时前对招标文件的修改上传至北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/），各投标人自行下载，招标人不再另行通知。各投标人应随时关注，及时下载。因投标人原因没有及时下载修改内容，招标人将视为投标人对修改内容已经知晓。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | - 投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中所报的单价和总价为依据。 - 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 - 在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款的规定不予调整。 4.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致以及和实际的数量不一致时，应于本须知2.2.1中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。招标人提供的电子文件包含各工程量清单的：序号、项目编码、项目名称、计量单位、工作内容、项目特征、工程数量，投标单位均不得擅自更改, 否则，将被认定为废标。 5.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 注：本项目生态悬床工程为暂列金额100000.00元，投标人在报价时不得修改。否则，将被认定为废标。 6.本工程招标将设置总价最高限价和各分部分项综合单价的最高限价，并在投标截止日期3天前在《北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）》公布。投标人的投标报价不得超过总价最高限价和各分部分项清单综合单价的最高限价，否则，将被认定为废标。 7、安全文明施工费用： （1）根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费用由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 （2）本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发【2014】6号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与招标控制价一起公布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。结算时按照渝建发[2014]25号文及渝建发【2016】35号之规定之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。在项目实施过程中，由中标人编制安全文明施工方案，由招标人及监理单位核准后方可实施。 8、2016年5月1日起建筑业全面推开营业税改征增值税，工程造价中的相关内容应按《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）的要求执行。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的交纳 （1）投标保证金的金额：人民币40000元（大写：肆万元整 ）。 （2）投标保证金交纳时间为：开标前1小时内由投标人代表持本单位基本账户开户许可证原件（交加盖投标单位鲜章的复印件）在北碚区公共资源综合交易中心指定窗口POS机上刷银行卡（信用卡除外）缴纳投标保证金。 （3）投标保证金有效期与投标有效期一致。 2、投标保证金的退还 （1）中标通知书发放后五个工作日内向中标候选人以外的投标单位退还保证金。保证金退还至投标单位基本账户。 （2）招标人和中标人签订合同后，送区交易中心备案，同时提交保证金退还联系函通知区交易中心向中标人和其他中标候选人退还保证金。保证金退还至中标人和其他中标候选人基本账户。 3、不予退还保证金的情形 （1）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，不予退还投标保证金； （2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，不予退还投标保证金； (3)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； （4）凡在签发中标通知书前，投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。 投标人或中标人因上述原因给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还须对超过部分予以赔偿。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项和第3.5.1项至3.5.5项规定提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.5.1 | 财务状况的年份要求 | 2013年度、2014年度、2015年度。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 投标截止前三年，2013年 9月1日至2016年8月31日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 投标截止前三年，2013年9月1日—2016年8月31日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标函部分一式三份（正本一份，副本二份） 商务部分一式三份（正本一份，副本二份），电子光盘二张（格式为Excel格式，光盘不分正副，光盘表面粘贴光盘贴，注明项目名称、投标单位名称加盖单位公章） 资格审查部分一式三份（正本一份，副本二份） 注：当正副本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录页开始逐页标注页码。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，从目录页开始逐页标注页码（光盘除外）。 （3）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。 3.商务部分（包括商务部分的电子光盘）装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章，电子光盘盘面需标注投标人单位名称和工程名称，并加盖投标人单位章。 4. “投标函部分”、“商务部分”、“技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5. “资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6. 如果“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收，开标现场发现的当众退还。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人的地址： 招标人名称： 投标人名称： (项目名称) 标段投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 北碚区公共资源综合交易中心（北碚区冯时行路308号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：2016年 10 月17 日 10:00 时 开标地点：北碚区公共资源综合交易中心（北碚区冯时行路308号） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人二代身份证原件、法定代表人身份证明原件以及被授权代理人的附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 注：投标人的身份证明材料应按招标文件的要求随投标文件一同递交，但也要随身携带一份，以便招标人、监督部门核验；在招标人、监督部门的检验投标人身份核验结束时，投标人无法提供相关证明材料，将当场退还其投标文件。 5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间缴纳投标保证金的，当场退还其投标文件。 6.密封情况检查：投标人代表检查投标文件是否按本表4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当场退还其投标文件。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容并记录在案； 10.由投标人代表在开标现场从招标人公布的20项主要清单项目中随机抽取10项作为评分的主要清单项目； 11. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：5人或5人以上单数； 2．评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：转账或电汇 2.担保金额：中标合同金额的10%。 3.中标人应在中标通知书发出后七个工作日内将履约保证金递交至招标人指定账户，否则取消中标资格，不予退还投标保证金，招标人将依序重新确定中标人。 4、履约保证金的退还：详见合同专用条款。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理费 | 本工程招标代理费由中标单位一次性支付给招标代理机构，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》执行，招标代理服务费含在投标报价中，但不得单列。 |
| 10.2 | 行贿受贿罪犯查询 | 开标程序结束后，公示期间由招标人到北碚区检察院对中标候选人进行行贿受贿犯罪记录查询，如发现中标人有行贿受贿罪犯行为记录，将取消其中标候选人资格。 |
| 10.3 | 中标结果公示 | 同时在重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn）、北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）发布。公示期为3个工作日。 |
| 10.4 | 押证上岗 | 在发出中标通知书前，中标人应将投标文件承诺的项目负责人、技术负责人资格证书原件（原件需与投标文件正本中提供复印件一致）提交项目业主（招标人），严格实行“押证上岗”制度，由招标人负责保存，否则视为自动放弃中标，并不予退还投标保证金。待工程建设完工且经完工验收合格后随即退还（工程完工后28日后，因发包人原因不能进行竣工验收的，退还相关证书）。 |

注：如正文内容与前附表须知不一致时，以前附表须知为准。

### 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本工程建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）委托人要求：见投标人须知前附表；

（5）财务要求：见投标人须知前附表；

（6）业绩要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 不接受联合体

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定招标人不组织踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

### 1.11  分包

不允许分包。（以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家和区政府规定规模标准的，应当依法进行招标。）

### 1.12  偏离

不允许偏离。

### 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在北碚区公共资源综合交易网要求澄清，并随时在（http://jyzx.beibei.gov.cn/）上关注本招标项目相关澄清或补充内容。

2.2.2. 在北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）上通知所有的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）上通知所有的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 各投标人投标截止前应随时关注重庆市北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/cqbbwz/default.aspx），不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、投标函部分

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）20项主要清单项目报价表

2、商务部分

（1）已标价工程量清单（商务部分电子光盘）

[工程量清单中的《分部分项工程项目综合单价分析表》及《施工技术措施项目综合单价分析表》投标人无需提供纸质文件，仅需提交电子文档]。

3、资格审查部分

（1）资格审查资料；

（2）项目管理机构；

（3）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以投标人须知前附表澄清招标文件的相同方式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，不予退还投标保证金。

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，不予退还投标保证金。

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（4）凡在签发中标通知书前，投标人被招标人及监督部门查实具有弄虚作假及围标串标行为的。

### 3.5  资格审查资料

投标人随身携带投标人须知第1.4.1项及以下所有复印件的原件备查，评标委员会审查时必须核验有关证明和证件的原件。

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、项目经理资质证书、技术负责人资质证书及委托代理人等相关材料的复印件。

3.5.2  “财务要求”应提供经有资质的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.5.3  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、中标通知书和竣工验收证明的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5其他要求：具体要求见投标人须知前附表。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定，否则按废标处理。

### 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

- 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标纪律；

2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人二代身份证原件、法定代表人身份证明原件以及被授权代理人的附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；

注：投标人的身份证明材料应按招标文件的要求随投标文件一同递交，但也要随身携带一份，以便招标人、监督部门核验；在招标人、监督部门的检验投标人身份核验结束时，投标人无法提供相关证明材料，将当场退还其投标文件。

5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间缴纳投标保证金的，当场退还其投标文件。

6.密封情况检查：投标人代表检查投标文件是否按本表4.1.1的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当场退还其投标文件。

7. 设有最高限价的，公布最高限价；

8. 开启投标文件顺序：随机开启；

9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容并记录在案；

10.由投标人代表在开标现场从招标人公布的20项主要清单项目中随机抽取10项作为评分的主要清单项目；

11. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

12. 开标结束。

### 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人自重庆市综合评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

### 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

### 8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
     有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
    （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
    （2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
    （3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
    （4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
    （5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
    （6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
     有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
    （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
    （2）投标人之间约定中标人；
    （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
    （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
    （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
    有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
    （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
     投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
    （一）使用伪造、变造的许可证件；
    （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
    （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
    （四）提供虚假的信用状况；
    （五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 招标代理费 | 本工程招标代理费由中标单位一次性支付给招标代理机构，收费标准参照原国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》执行，招标代理服务费含在投标报价中，但不得单列。 |
| 10.2 | 行贿受贿罪犯查询 | 开标程序结束后，公示期间由招标人到北碚区检察院对中标候选人进行行贿受贿犯罪记录查询，如发现中标人有行贿受贿罪犯行为记录，将取消其中标候选人资格。 |
| 10.3 | 中标结果公示 | 同时在重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn）、北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）发布。公示期为3个工作日。 |
| 10.4 | 押证上岗 | 在发出中标通知书前，中标人应将投标文件承诺的项目负责人、技术负责人资格证书原件（原件需与投标文件正本中提供复印件一致）提交项目业主（招标人），严格实行“押证上岗”制度，由招标人负责保存，否则视为自动放弃中标，并不予退还投标保证金。待工程建设完工且经完工验收合格后随即退还（工程完工后28日后，因发包人原因不能进行竣工验收的，退还相关证书）。 |

附表一：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间：  	年   月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标总报价（元） | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 	 记录人： 	 监标人：

年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称） 	标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于         年 	月 	日 	时前递交至    	（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年  月  日   时前将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：             （签字）

年     月    日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称） 		标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年     月    日

附表四：中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标单位                ：

我单位拟建的           于    年  月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为 ￥   元(其中含安全文明施工费用 ￥    元)。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由    担任。

你单位收到中标通知书后，在    日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招标人:                          (盖单位章)

法定代表人:                      (签字)

联系人:

联系电话:

签发日期:        年    月    日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 		 （中标人名称）于 　（投标日期） 所递交的 　	（项目名称） 　	标段施工投标文件，　确定 		（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

年 	月 	日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方   	年   月     日发出的 		（项目名称）   	标段施工招标关于 		的通知，我方已于 	年  	月   日收到。

特此确认。

投标人：               	 （盖单位章）

年  	月 	日

### 第三章 评标办法(综合评估法)

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其委托代理人签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务 状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人资格（项目经理） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 技术负责人（总工程师） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 委托代理人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 质量管理体系认证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 近年发生的诉讼和仲裁情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它 要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1O0分) |  | 1. 投标报价 100 分 ①投标总报价 80 分 ②主要清单项目10项，总分20分，每一项主要清单项目综合单价2分（10项主要清单由投标人代表从招标人公布的20项主要清单中现场随机抽取，20项主要清单随最高限价一起公布）。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 1. 投标总报价的评标基准价：所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 2.主要清单项目综合单价的评标基准价：所有通过初步评审合格投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为该项综合单价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.3 |  | 投标总报价和主要清单项目综合单价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  | 允许偏差范围 |  | -10%至+3%（含上、下限） |
| 2.2.4 (1) | 投标报价评分标准 | 允许偏差率 |  | -10%至+3%（含上、下限） |
|  |  | 投标总报价 |  | 80分 |
|  |  | 主要清单项目综合单价 |  | 20分 |
| 3 | 评标程序 | 1. 按本章评标办法第3.1款进行初步评审，并按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准价。 2. 对所有通过初步评审的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，并按本章第3.2.1款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人。 3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |
| 3.2.1（1） | 投标 报价得分（A） | 投标总报价 （80分） |  | 投标总报价的偏差在允许偏差范围外的按废标处理；投标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值）得本附表2.2.1规定分值的满分80分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.2分 ，扣完为止。按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 主要清单项目综合单价 （20分） |  | 1. 主要清单项目综合单价超出规定偏差范围的，得零分，在允许偏差范围内的（含上、下限值）得本附表2.2.1规定分值的满分2分，在此基础上，与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 2.同理计算出各投标人所报主要清单项目综合单价报价的得分。按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 投标人得分 |  |  | 投标人得分=A |

### 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2.  评审标准

- 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

- 2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表。

### 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

### 3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

### 3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本招标文件约定的其它情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分﹦A

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差， |
|  |  | 招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。 |
|  |  | 投标人的投标报价不得超过总价最高限价和各分部分项清单综合单价的最高限价。 |
|  |  | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （4）本标书约定的其它情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 其他 | [招标人必须明确] | 1、投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。 2、投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件。 3、投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的； 4、投标文件附有招标人不能接受的条件的； 5、补遗、答疑为招标文件的组成部分，未作响应的则为废标。 |
|  |  | 招标文件中规定的其他废标条款。 |

第四章 合同条款及格式

合同编号：

## 第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、工商总局联合颁布了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                              ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

1.1.3.9 永久占地包括：   由发包人提供相关图纸 。

1.1.3.10 临时占地包括：  由承包人自行解决，费用已包含在综合单价报价内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 相关规范及标准

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    相关规范及标准

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；中标通知书

（2）招标文件及招标补遗；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）工程量清单

（9）其他合同文件。

在本款末增加下述内容：

①.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

②.当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按通用合同条款第20条关于争议的约定处理。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订3日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：                 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：国家相关职能部门文件及现场会议纪要和技术资料

承包人提供的文件的期限为： 以监理下达指令后3日内 ；

承包人提供的文件的数量为： 以监理下达指令为准      ；

承包人提供的文件的形式为： 按通用合同条款执行 ；

发包人审批承包人文件的期限： 按通用合同条款执行 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                         ；

发包人指定的接收人为：                 。

承包人接收文件的地点：                 ；

承包人指定的接收人为：                 。

监理人接收文件的地点：                 ；

监理人指定的接收人为：                 。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由     承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     按通用合同条款执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用合同条款执行

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    按通用合同条款执行

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前七日内

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，费用已包含在综合单价内  。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无   。

发包人是否提供支付担保：         不提供          。

发包人提供支付担保的形式：     无    。

- 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：   按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行      。

承包人需要提交的竣工资料套数：    一式六份         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担，费用已包含在综合单价内 。

承包人提交的竣工资料移交时间：     按通用条款执行    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面形式和电子文件   。

（6）承包人应履行的其他义务： 承包人无条件配合其他工作。承包人应履行的其他义务可能发生费用的处理方法，费用已包含在综合单价内。

增加下列内容：

(1)由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：实施前7日 。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：以监理工程师发布的指令为准。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责，并承担相关费用，费用已包含在综合单价内。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   无。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按有关规定在开工前办理完毕，并承担一切费用。该费用已包含在综合单价内。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 工程竣工未交付发包人前，由承包人负责，并承担相应费用。工程验收并移交使用后，由发包人负责，但属于承包人保修范围内的仍由承包人负责并承担费用，费用已包含在综合单价内。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人提供地下管网图，承包人必须采用切实有效的措施保证场地周围的建筑物、行人、苗木及场地内地下管线安全，承包方在施工中发现需保护的，应立即采取保护措施并通知相关单位，相关费用已包含在综合单价内（经发包人同意的，形成实体保护的除外）。

(8)施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2000）39号文和JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行，交工前做到工完料尽场地清，相关费用已含在综合单价内。

（9）临时施工用地、用水、电由承包人自行解决，所产生的一切费用均由承包人自行承担，且费用已包含在综合单价内。

(11)双方约定承包人应做的其他工作：

A、承包人必须按时全额支付工人的人工工资：

①承包人应采取银行存款的方式将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人必须予以配合；

②发包人在支付工程款前，承包人应对本项目支付工人工资情况进行公示，公示时间不少于7天，无投诉等异议后，发包人才进行支付。

③承包人协助发包人办理施工许可证及质监手续、承包人按渝建发（2001）26号办理安监手续。根据现场实际情况承包方认为需设计变更时，承包方应事前向监理工程师提交设计变更申请。

B、承包人应积极配合发包人做好建筑物、构筑物及其他设施的拆迁工作。在拆迁工作完成之前，承包人应积极组织已具备施工条件工作面的施工作业，不得以拆迁滞后或工作面不满足要求为由拖延施工，或向发包人提出任何费用补偿。

C、承包人应承担和本工程有关的试验、试样、检测的费用。当承包人必须开展的与本工程有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关工作，由此发生的费用由承包人承担。

D、承包人应负责本工程的总包管理责任。

E、承包人应负责本工程全部工作内容的档案管理、竣工资料检查、汇总等工作。

F、按规定由发包人组织结构荷载试验时，承包人应无条件提供脚手架、线路搭接及荷载等工作。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按通用条款执行  。

主体结构、关键性工作的范围： 按通用条款执行

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 按通用条款执行   。

其他关于分包的约定：  按通用条款执行     。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从工程进场施工起至竣工验收移交止。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：           是             。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或电汇，履约保证金为合同价款的10%，签定施工合同后7个工作日内。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证，工程计量，工程款支付和施工图预算、结算审核，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

关于监理人的监理权限： 需要在行使某项权力前需要经发包人事先批准才能行使的职权：以发包人书面通知为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担，费用已包含在综合单价内   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：                 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

无                   ；

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           无

关于工程奖项的约定：            无

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。

增加下列项：

5..4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质［2006］192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大［2007］第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发［2004］172号）

（4）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标［2002］212号）

（5）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（6）《重庆市建设委员会关于发布（建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）和〈建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发［2008］76号）

5.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人还应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责，相关费用已包含在综合单价内

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责，开工前7日内提交

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按渝建发〔2008〕169号、渝建发〔2008〕177号等相关规定执行。

#### 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按监理要求执行

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审交底后7日内

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人收到施工组织设计和进度计划后10日内审查确认。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7日内   。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前5日内  。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人应赔偿由于承包人原因引起的工期延误给发包人带来的损失，其费用按每延误一天向发包人支付人民币500元，以此累计计算。如工期延误超过90天，发包人有权终止合同，承包人应向发包人赔偿由此引起的一切损失。因发包人原因造成的工期延误，承包人可提出费用补偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的5%  。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       不采用       。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：五十年一遇的异常恶劣气候条件，工期顺延，承包人不得提出费用索赔。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：承包人应按本招标文件要求的工期完成工程施工并交付发包人使用，工期在规定的期限完成不奖不罚。

#### 8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按通用条款执行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已含在综合单价内。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                 。

施工现场需要配备的试验设备：                            。

施工现场需要具备的其他试验条件：                       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人认定的工程设计变更。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:设计变更涉及工程价款调整的，或工程施工中出现新增项目，由中标人在该项目发生后向发包人提出，经监理工程师审核后，报经发包人及相关部门审核同意认后，可进行设计变更价款调整，上述情况均以发包人提供的设计图基准进行比较。变更涉及调整价格的调整方法如下：

①当工程量清单报价中有适应于变更工程子项的投标综合单价，则按该子项的投标综合单价报价执行；

②当工程量清单报价中无变更工程子项的投标综合单价，则参照报价中类似子项的投标综合单价报价执行（类似子项综合单价由发包人审定）；

③工程内容如有与工程量清单不同的子项，则按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建筑工程工程量清单计价实施细则》《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZE-2008）《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》（CQFGYLDE-2008）《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件（其中人工费按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》2016年同期公布的价格执行，材料价按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》2016年同期公布的价格执行，缺项或与造价信息不符的材料必须经业主按市场行情认质确价核定价格并办理结算。

15.5  承包人的合理化建议。

- 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  不采用  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：         按招标文件执行        。

#### 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  按招标文件执行  。

风险费用的计算方法：  按招标文件执行     。

风险范围以外合同价格的调整方法：   不调整   。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：              本工程不支付预付款                  。

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按招标文件执行  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按招标文件执行      。

- 12.4 工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

工程月进度款经监理工程师和发包人审核后十日之内支付当月所完工程量工程造价的85%。经北碚区审计局审定后十日之内支付至结算总价的95%，剩余5%工程尾款作为质量保修金，质保期满支付（不计利息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按照发包人要求进行编制         。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       按照发包人要求进行编制        。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：              。

（2）发包人支付进度款的期限：        经审核后30日内            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    不采用     。

- 12.4.6 支付分解表的编制

1、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                   。

#### 13. 验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

13.2.5移交全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                           。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      竣工验收合格后7日内    。

#### 14. 竣工结算

本工程结算原则：

本项目采用固定综合单价承包形式，综合单价不因工程量的增减而调整。结算总价＝∑实际完成分部分项合格工程量×中标的分部分项工程量清单综合单价+中标措施费+安全文明施工费（按照渝建发[2014]25号文规定计取）+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含招标清单范围以外的项目）价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用。

暂估价部分的结算，由发包人、承包人、监理单位认质认价据实结算。

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单结算价按中标综合单价乘以实际完成工程量结算。实际完成工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）的计量规则执行。

（2）工程变更及新增项目价款结算办法：

工程设计变更按重庆市或北碚区相关配套文件执行。设计变更涉及工程价款调整的，或工程施工中出现新增项目，由中标人在该项目发生后向发包人提出，经监理工程师审核后，报经发包人及相关部门审核同意认后，可进行设计变更价款调整，上述情况均以发包人提供的设计图基准进行比较。变更涉及调整价格的调整方法如下：

①当工程量清单报价中有适应于变更工程子项的投标综合单价，则按该子项的投标综合单价报价执行；

②当工程量清单报价中无变更工程子项的投标综合单价，则参照报价中类似子项的投标综合单价报价执行（类似子项综合单价由发包人审定）；

③工程内容如有与工程量清单不同的子项，则按照《重庆市建筑工程费用定额》（2008）、《重庆市建设工程计价定额》（2008）、《重庆市市政工程计价定额》（2008）、《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》（2008）、《重庆市安装工程计价定额》（2008）及相关配套文件（其中人工费按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》2016年同期公布的价格执行，材料价按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》2016年同期公布的价格执行，缺项或与造价信息不符的材料必须经业主按市场行情认质确价核定价格并办理结算。

- （3）暂定招标部分按实结算金额（若有）

①若工程量清单项目综合单价采用暂定价格招标，则按经监理人、发包人核定并认可后的综合单价进行结算。组价原则按照“（2）工程变更及新增项目价款结算办法”执行。

②若部分材料（设备）采用暂估价格招标，结算时则按经监理人、发包人认质核价后的材料价格进行结算。

③若部分工程采用专业工程暂定价的，结算时按照“（2）工程变更及新增项目价款结算办法”执行。

（4）措施费：施工措施费不因设计变更、施工工艺变化、施工工序及顺序变化等任何因素而引起调整，也不因工程实施时监理和业主根据现场实际情况审核的施工组织设计变化而调整，其费用均按中标措施费结算。。

（5）其它项目费：由监理单位、发包人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

（6）安全文明施工费用：按渝建发[2014]25号文规定合格标准按规定按实结算。

（7）规费：按建设行政主管部门的规定执行。

（8）税金：按相应规定执行。

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       5份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：       在缺陷责任期终止证书颁发后28天内     。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：               。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见工程质量保修书       。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:      工程结算审计金额的5%        。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        支付工程款时直接扣除     。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金的返还：质保期满、完成缺陷修复后一次性退还（不计利息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条列》的规定执行。保修期自实际竣工日期起计算。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损害进行自费修复。若承包人不履行义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

- 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   收到保修通知后3日内     。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

投保人： 承包人。

关于工程保险的特别约定：按相关规定执行。

保险金额、保险费率和保险期限：承包人自行考虑，已包含在综合单价中。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按相关规定执行，承包人自行考虑，已包含在综合单价中。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定执行。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

由重庆仲裁委员会仲裁。

## 第三节  合同附件格式件一：合同协议书

合同协议书

编号：××

发包人（全称）：重庆市北碚区环境监测站

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：北碚区高坪水库水环境综合整治水质提升工程。

2.工程地点：             高坪水库       。

3.工程立项批准文号：碚发改〔2016〕198号.

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：生态基安装工程（3910㎡）、沉水植物培植工程（3171㎡）、立体生态浮岛工程（414㎡）、浮叶植物种植框工程（350.8㎡）、生态悬床工程（270㎡）、曝气增氧工程（1.5kw喷水式增氧机4台）、林泽及挺水植物培植工程（3250㎡）、微生物培植工程（39400㎡），引流浮动围堰工程 （60m）等。具体以施工图及招标人提供的工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本工程施工图设计文件及图说所示的全部内容，具体以施工图及招标人提供的工程量清单为准。

3、工期要求：60日历天。

#### 二、合同工期

计划开工日期：                 年      月        日。

计划竣工日期：                 年      月        日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2016 年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人和委托代理人签字盖章生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：重庆市北碚区环境监测站(公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                                         组织机构代码：

地  址：                                        地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                       账  号：

附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆市北碚区环境监测站

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

招标范围内的全部工程内容                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．项目保修期限约定：   1年 。

2．其他项目保修期限约定如下：

执行《建设工程质量管理条例》有关规定。

工程质量保修书同施工合同同时签署，竣工验收合格后生效。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

质量保修金的返还：质保期满支付（不计利息）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程保修金按经审计后的结算价的5%扣留，承包方完成了正常保修工作，发包人按相应工程分部分项的质保时限付清余款。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                   地  址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                  电  话：

传  真：                 传  真：

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                 邮政编码：

附件三：廉 政 合 同

廉 政 合 同

根据有关工程建设和大宗物资采购、廉政建设的规定，为做好工程建设和大宗物资采购中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质、大宗物资质优价廉，保证资金的安全有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人或采购方重庆市北碚区环境监测站(以下称甲方)与施工单位或供货方                   (以下称乙方)，特订立如下合同。

一.  甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(2) 严格执行                           的合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理及大宗物资采购规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程及采购有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和从事关联交易活动。

三.  乙方义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四.  违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议相关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管行业市场的处罚。

5.  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同履行完毕日止。

7.  本合同作为                                  合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.  本合同正本肆份，由甲乙双方各执贰份，副本捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲　　方：                            乙　  方：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人:                           其授权的代理人：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：　                        　    日期：

附件四：安全生产合同

安全生产合同

为在                               施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主重庆市北碚区环境监测站（以下简称“甲方”）与施工单位                          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，健立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人严格执行《建设工程安全生产管理条例》。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本肆份，合同双方各执贰份，副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：                   		    乙   方：

法定代表人：                   　		    法定代表人：

委托代理人：                   　　	       其授权代理人：

经办人：                         	           经办人:

地　 　址：                    　　          地　  址：

电　　 话：                   　　	           电　　话：

日　　 期：                   		            日　　期：

### 第五章　工程量清单

1、工程量清单说明

（1）投标人应按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建筑工程工程量清单计价实施细则》《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZE-2008）《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》（CQFGYLDE-2008）《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）及相关配套文件并结合自身实力编制。

（2）安全文明施工费用：

（1）根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费用由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（2）本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发【2014】6号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与招标控制价一起公布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。结算时按照渝建发[2014]25号文及渝建发【2016】35号之规定之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。在项目实施过程中，由中标人编制安全文明施工方案，由招标人及监理单位核准后方可实施。

（3）2016年5月1日起建筑业全面推开营业税改征增值税，工程造价中的相关内容应按《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）的要求执行。

2、其它说明

在北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）直接下载。

### 第六章　图纸

在北碚区公共资源综合交易网（http://jyzx.beibei.gov.cn/）直接下载。

### 第七章　技术标准和要求

- 一、工程概况

见提供的招标图（施工图）和设计说明书

- 二、工程技术要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。

- 三、依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章　投标文件格式

目    录

- 一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）20项主要清单项目报价表

- 二、商务部分

已标价工程量清单

- 三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）项目主要管理人员简历表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）财务状况

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

（八）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）    标段施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投 标 人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人： 　        　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）20项主要清单项目报价表

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      	（¥    	元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为¥          元。该工程项目经理为          。工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                （¥ 	 元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人 ：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | …… | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | …… | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | …… | 24 个月 |  |
| 4 | 分包 | …… | 不允许 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投   标   人：                                （盖单位公章）

投标代表人：                                  （签字或盖章）

年   月    日

### （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（第二代）复印件

法定代表人身份证（第二代）复印件

（正面）

法定代表人身份证（第二代）复印件

（反面）

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证（第二代）复印件

（正面）

委托代理人身份证（第二代）复印件

（正面）

法定代表人身份证（第二代复印件

（反面）

委托代理人身份证（第二代）复印件

（反面）

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具，否则，将现场退还其投标文件。

(四)20项主要清单项目报价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人：   	（签字）

年  月  日

注：（1）报价时，所填写子目序号和内容顺序必须与本表相一致，且与分部分项工程量清单中该项目的报价相同。

（2）此表随最高限价一起发布。

## 二、商务部分

（项目名称）   标段施工招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人：        　　　（签字）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

### 已标价工程量清单

（含光盘）

## 三、资格审查资料

（项目名称）    标段施工招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人： 　       　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）项目主要管理人员简历表

（五）近年完成的类似项目情况表

（六）财务状况

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

（八）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

项目名称：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（第二代）复印件

法定代表人身份证（第二代）复印件

（正面）

法定代表人身份证（第二代）复印件

（反面）

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工（分包）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证（第二代）复印件

（正面）

委托代理人身份证（第二代）复印件

（正面）

法定代表人身份证（第二代复印件

（反面）

委托代理人身份证（第二代）复印件

（反面）

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具，否则，将现场退还其投标文件。

| （二）投标人基本情况表 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（四）项目主要管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （五）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （六）近年财务状况

注：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书或财务报表附注的复印件。

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.信誉要求为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。

（八）其他资料

招标文件要求的其他内容