竞争性磋商文件

采购项目名称：惠东县村村通自来水工程PPP 项目

社会资本采购

采购项目编号：GDTR201601072G

采购单位：惠东县水务局

广东泰然招标有限公司

2016年12月编制

目   录

第一卷  磋商邀请函	2

第二卷  响应人须知	9

响应人须知前附表	9

第一章 定义和释义	11

第二章 项目概述	13

第三章 响应人应具备的资格条件	14

第四章 竞争性磋商原则和方式	18

第五章 磋商文件	20

第六章 项目现场踏勘	22

第七章 响应文件内容要求	23

第八章 响应文件要求	27

第九章 竞争性磋商保证金	29

第十章 开标	30

第十一章 初步评审、磋商、综合评审	31

第十二章 确定成交人	38

第十三章  成交人选定后的程序	39

第三卷  响应文件格式	40

服务类项目响应文件	40

一、自查表	42

二、资格性文件	44

三、商务部分	51

四、技术部分	55

五、经济部分	57

六  附件部分	61

第四卷  附  件	62

一、联合体协议	62

二、PPP项目合作框架协议书	63

三、调价程序和公式	69

# 第一卷  磋商邀请函

惠东县人民政府（以下简称“惠东县政府”）授权惠东县水务局（以下简称“惠东县水务局”）就惠东县村村通自来水工程PPP项目社会资本方采购项目进行竞争性磋商采购。惠东县发展和改革局、惠东县水务局、惠东县财政局、惠州市财政局已就该项目批准采购，文号：惠东发改【2016】1042号、惠财采购函【2016】76号。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，欢迎有意向的响应人前来响应并参加竞争性磋商。

- 项目基本情况介绍：

1）项目背景：2011年9月，广东省人民政府印发《广东省村村通自来水工程建设方案》，《方案》建设范围为珠三角地区广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山以外的15个地级市所辖93个县（市、区）县城城关镇以外的农村地区，同时《方案》提出：

第一阶段（2011年-2015年）：2011年启动实施3个示范县（市、区），逐年扩大实施范围，到2015年累计完成30个县（市、区）建设任务。

第二阶段（2016年-2020年）：实施其余63个县（市、区）工程建设，到2020年全部完成93个县（市、区）建设任务。

2）项目概况：采用分批建设、分批验收、分批实施运营的方法，完成8个供水片区的自来水厂整合联通和供水设施的完善工作。本工程项目投资包括新建供水工程（水源、水厂、管网、水源保护水质监测工程）和改扩建供水工程（水源、水厂、管网）两部分内容。新建部分建成后由项目公司负责运营维护，改扩建项目建成后移交相关部门，项目公司负责管网维护。

3）投资估算：本项目采用投融资、建设、运营维护并移交的建设模式，预估投资总额约为45929.00万元，其中：新建项目21281.27万元（含水源保护、水质监测项目建设1450万元），改扩建项目24647.73万元。

- 特许经营期：本项目特许经营期限为12年（含2年建设期）。

- 项目公司股权情况：项目公司拟定由惠东县政府授权单位与社会资本共同出资成立，惠东县政府占股40%，社会资本占股60%。

- 项目地理位置：惠州市惠东县。

- 项目工期安排：第一年实施稔平半岛（稔山、铁涌、平海、港口、巽寮）供水片区，吉隆、黄埠供水片区；第二年实施平山、大岭、白花、梁化供水片区，安墩供水片区，多祝供水片区，白盆珠供水片区，宝口供水片区和高潭片供水片区。规划工程建设期为2年，具体日期自达到开工条件之日起算。

- 项目回报机制：

1）采用使用者付费与政府补贴相结合的方式获得资本回报，按照收益和风险匹配、社会可承受的原则确定可行性缺口补助。

2）该项目建成后可提供的产品主要有：工业生产用水、居民生活用水、生态用水等。对于新建供水设施，项目建成后由项目公司进行运营管理，各供水口均设置计量取水，由使用者依据取水量支付相关费用，使用者付费无法覆盖PPP服务费的部分采用政府补贴的方式按期补足。对于改扩建的且不由项目公司进行经营管理的供水设施，项目回报采用政府补贴的方式按期支付PPP服务费，支付费用覆盖工程投资、维护管养费及合理投资运行回报。

3）项目公司中社会投资人占股60%，政府占股40%，项目的内部收益率不高于9%。项目公司所获得的利润按占股比例进行分红。项目公司应收固定收益优先从项目公司税后经营净利润解决，不足部分向政府申请政府补贴。

- 绩效考核标准：

项目运营绩效影响政府对项目公司的费用支付，绩效考核由项目监管部门进行考核，或由监管部门直接委托专业的第三方公司进行考核。绩效考核标准在运营服务合同中明确，考核标准如下表所示：

绩效考核标准如下表

| 项目 | 考核指标 | 考核标准 | 检查评分和扣罚办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）供水质量（50） | 进水计量及供水计量（5分） | 计量系统必须保持正常运转。 | 若未能正常使用，每次扣0.5分 |
|  | 水质（40分） | 定期化验供水水质，水质应达到自来水供水水质标准。 | 每项超标项扣0.5分 |
|  | 水压（5分） | 供水水压应符合设计供水压标准。在处理设施供水总出口设置压力表测定压力。 | 若未能达到设计供水压力，每次扣除1分 |
|  | 生产设备运行维护状况（10分） | 建构筑物及处理设施的维护保养情况，包括是否发挥正常使用功能、是否损坏和保洁情况 | 无法发挥正常使用功能或损坏每次扣0.5分，保洁情况差每次扣0.5分 |
|  | 安全管理（5分） | 安全设施配备齐全，制度健全，制订有应对自然灾害引起的山体滑坡、污水外溢等方面的应急预案，未发生过安全事故。 | 安全设施配备不齐全，安全制度及预案不健全，每发现一次扣0.5分 |
|  | 制度建设（5分） | 有运行作业手册及设备操作维护保养手册，规章制度、岗位职责健全；场内标识齐全、规范。 | 制度缺失或现场标识不清晰，每发现一次扣0.5分 |
|  | 资料管理（5分） | 各类运行资料、报表规范符合要求，上报及时、准确；有管理人员归档立卷，格式规范。 | 资料不完整，每发现一次扣2分 |
|  | 人员培训（5分） | 按规定要求定期对管理、作业人员进行上岗培训和业务学习，作业人员持证上岗。 | 若未能提供年度员工安全培训计划，每次扣0.5分 |
| （三）管网的维护管养（20分） | 管网功能维护（20分） | 管网出现功能故障必须在24小时内做出反应，并在72小时内恢复正常，如有特殊情况或重大故障无法在规定时间内完成管网的功能维护，应出具书面文件报主管部门同意。 | 管网功能故障无法在规定时间内排除且无法出具主管部门的书面同意答复，每次扣1分。 |

注：主要项目下各条所分配的分数扣完后，不再在该项目扣分

监管部门应对逐个片区的供水设施单独进行绩效考核，每月汇总评定月度检查评分情况（下一月重新考核），得分低于80分时，将实施扣罚措施。罚款额将按违规情况和相应的分数计算，由惠东县财政局从服务费中扣除。罚款额计算公式如下表所示：

罚款额计算公式表

| 当月分数 | 服务费支付百分比 |
| --- | --- |
| 80≤得分≤100 | 100% |
| 70≤得分≤80 | 90% |
| 60≤得分≤70 | 80% |
| 50≤得分≤60 | 70% |
| 50分以下 | 可认为出现重大生产事故，原则上不支付服务费 |

- 项目实施步骤

1）草签PPP项目合同：惠东县政府将授权惠东县水务局与成交人草签PPP项目合作框架协议书。

2)项目公司组建：政府授权出资代表与成交人需于PPP项目合作框架协议书草签后5个工作日内签署股东协议。成交人需与政府授权出资代表合资设立项目公司，对该项目进行投融资、建设、运营、维护、移交。

3)协议正式签署：惠东县政府将授权惠东县水务局与项目公司正式签署PPP项目合同及其附件。如成交人为联合体投标的，项目公司还需与联合体成员单位中承担本项目施工任务的单位签订施工合同。

4)设计：该项目施工图已经在设计阶段，将于近期完成，费用列入项目总投资，由政府方在前期费用中列支。

5)建设：项目公司制定建设施工组织方案，提出完善的项目施工质量控制体系方案和施工进度方案，按规定的工期完成建设任务。

6)运营、维护和移交：项目公司按PPP项目合同约定对本项目供水设施进行运营维护，项目到期后按规定要求移交给政府。

- 土地使用：在特许经营期限内，政府无偿提供本项目用地给项目公司占用和使用。项目公司不得将土地用于项目之外的其他用途，项目公司不得将该土地使用权用于抵押或其他担保权益。惠东县水务局应确保项目公司，以符合法律法规为前提，按照PPP项目合同建设运营泵站，有权进出并临时使用输水管道所涉土地。由于使用第三方土地引起的使用费、赔偿费和/或对相关第三方土地上的附属设施恢复原状的费用，由政府承担。

- 政府部门的审批：所有响应人都应承认，本项目需按照中国的法律和法规，接受惠东县政府及相关部门的审批。

- 前期费用：项目前期费用计入项目建设总投资内，届时由项目公司承担支付责任。

- 项目配套建设安排：

- 项目的前期工作未完成部分由项目公司负责，政府方协助完成；

- 项目建设过程中的征借地等工作由政府方完成；

- 建设期临时用电、运营期供电由项目公司与供电部门协商解决；

- 政府方将为项目公司的取水设施施工提供必要协助。

- 股权转让：经过政府方同意，社会资本方可以对外转让项目公司股权，但转让不得影响项目建设运营。转让对象应为有相关建设运营资质及业绩的企业，政府有优先购买权。

- 保险：项目公司应在工程建设和运营管理时对其财产和人员投保适当的保险，尤其是公众责任险、第三方责任险和环境保险。具体险别、险种和投保金额及其它条件应事先得到采购人的同意，详见PPP项目合同的相关规定。

- 响应人资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

- 在国内依法注册设立并有效存续的独立企业法人，具有承担本项目能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

- 负责本项目投资、成立项目公司的投融资方须具有相应的投融资能力，企业净资产8300万元人民币及以上(以经第三方审计的2015年度财务报表或2016年度半年报为准)，银行存款2500万元及以上（以本项目公告发布之日起由银行开具的存款证明为准）；

- 负责本项目工程建设的施工单位须具有①水利水电工程施工总承包三级或以上资质和②市政公用工程施工总承包二级或以上资质及③有有效的安全生产许可证④企业注册资金不低于7000万元人民币；

- 2013年1月至今（以中标通知书发出日期为准）独立承接过单项合同金额不少于3000万元的供水工程业绩（须提供由县级或以上交易中心发出的中标通知书、含查询路径的中标公示网页截图、施工合同）；

- 负责本项目工程建设的施工单位如为惠州市外企业，须已在惠州市建筑市场信用信息平台办理并通过信用信息录入，负责本项目水利部分工程建设的施工单位还须在广东省水利厅信用信息平台办理登记手续并通过终审；

- 响应人提供有效的近三年内（成立不足三年的从成立之日起算）无行贿犯罪记录（提供由投标人住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，联合体投标的各方均须提供）；

- 本项目接受联合体投标，但联合体成员总数不得超过3家。同时联合体各方应在联合体协议中明确各自的分工，并以投融资方为联合体牵头人，牵头人代表联合体行使的权利应由每个成员法定代表人或其法定授权签名人签署的授权书加以证明。授权书须由所有联合体成员的法定代表人或其授权人签字并盖章。申请人法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位企业，不得同时作为不同主体参与申请，但可作为一个联合体内的不同成员；

- 惠州市所属融资平台公司及其他控股国有企业不得单独或在联合体中以控股形式参与申请本次PPP项目。前述融资平台公司已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与本项目。

注：采购代理机构在投标人报名时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询响应人信用记录（联合体投标的各方均查询），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其报名参与本项目采购活动（处罚期限届满的除外）。

- 响应人报名及购买磋商文件的时间、方式：

- 报名时间：2016年12月5日至12月9日(上午9:00～11:30，下午15:00～17:00北京时间，节假日除外)，过期不予报名，视为放弃资格。

- 报名及竞争性磋商文件的获取方法：报名时提供下列材料一式二份（如为复印件则须加盖申请人公章，并提供原件核对）。

（一）企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件，三证合一的只需提供企业法人营业执照副本复印件（如为联合体申请，则各成员均须提供，并提交联合体协议）；

（二）法定代表人证明书原件及法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件及受托人本人身份证复印件（如为联合体申请，须授权给同一人）；

（三）满足响应人资格主要条件中第3条所述财务状况要求的财务报表复印件、银行存款证明复印件；

（四）满足响应人资格及相关要求中第4条所述资质要求的资质证书副本（资质证书具有二维码查询功能的，可不提供原件核对）、安全生产许可证副本复印件；

（五）满足响应人资格及相关要求中第5条所述业绩要求的中标通知书复印件、含查询路径的中标公示网页截图、施工合同复印件；

（六）满足响应人资格及相关要求中第6条企业备案要求的网页截图（含查询路径）；

（七）满足响应人资格及相关要求中第7条无行贿犯罪要求的《行贿犯罪档案查询告知函》复印件，原件放入响应文件正本。

- 竞争性磋商文件每套售价人民币500元整，售后不退。

- 报名和购买竞争性磋商文件地点：惠州市长寿路1号（城市印象）17楼广东泰然招标有限公司

- 本项目不接受未报名及购买磋商文件的单位提交的响应文件。

- 采购代理机构及招标人联系方式：

采购人：惠东县水务局

地址： 惠东县人民路21号

邮编：516300

联系人： 罗先生

电话：0752-8817303

传真：0752-8817303

采购代理机构：广东泰然招标有限公司

地址：惠州市长寿路1号（城市印象）17楼

邮编：516001

联系人：成工

电话：0752-2660672

传真：0752-2660879

邮箱：2045869045@qq.com

监督管理机构：惠东县财政局

地址：惠东县建设路10号

电话：0752-8820323

# 第二卷  响应人须知

## 响应人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：惠东县村村通自来水工程PPP项目社会资本方采购项目。 |
| 2 | 投资计划与资金筹措: 资产类投资所需资金来源由两部分组成： （1）国内外融资贷款不高于70%； （2）由企业自筹股本金不低于30%； 两种渠道筹资比例之和为100％。 |
| 3 | 1、磋商文件发售时间：2016年12月5日至2016年12月9日（上午9：00～11：30，下午15：00～17：00、法定节假日除外）。 2、磋商文件发售地点：惠州市长寿路1号（城市印象）17楼广东泰然招标有限公司 3、响应人应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。 磋商保证金的提交，应符合下列规定： 1）磋商保证金金额：捌拾万元整(RMB800,000) 2）磋商保证金交纳形式及要求：响应人与交款人名称必须一致，响应人必须从企业基本账户银行一次性缴交（转账）足额磋商保证金，不接受现金或分批次缴款，非响应人缴纳的磋商保证金无效。 3）磋商保证金到账时间：递交响应文件截止时间前 4）账户信息如下： 开户名称：广东泰然招标有限公司 开户银行：广发银行惠州南坛支行 银行账号：1080 1151 2010 0010 07 汇款单：注明汇款用途、项目编号。 4、现场踏勘：采购人不组织响应人进行现场踏勘，也不会单独或者分别组织只有一个响应人参加的现场踏勘和答疑会。 5、响应文件递交时间：2016年12月15日 09：30～10:00（北京时间）。 6、响应文件递交地点：惠东县平山街道象棋路66号，惠东县公共资源交易中心1楼开标 室。 7、竞争性磋商截止时间：2016年12月15日10:00（北京时间）。 8、响应文件开标时间：2016年12月15日上午10:00。 9、评审及磋商时间：2016年12月15日，预期1天。 10、PPP项目合作框架协议书草签时间：成交结果通知发出后15日内。 11、签署股东协议时间：PPP项目合作框架协议书草签后5个工作日内。 12、项目公司注册成立时间：签署股东协议后30日内。 13、项目公司与水务局正式签署PPP项目合同时间：项目公司注册成立后10日内。 |
| 4 | 响应文件语言：中文。 |
| 5 | 响应文件货币：人民币。 |
| 6 | 响应文件有效期：竞争性磋商截止时间后365天（含）。 |
| 7 | 响应文件递交份数：正本1份，副本4份，电子光盘或优盘1张。 |
| 8 | 本项目接受联合体响应 |

## 第一章 定义和释义

1.1 	定义

采购人			系指惠东县水务局。

采购代理人	系指广东泰然招标有限公司。

招标采购单位   惠东县水务局、广东泰然招标有限公司

监管部门       惠东县财政局

响应人	符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求并参与本次竞争性磋商的单个独立法人或由多个独立法人组成的联合体。

政府部门	系指中华人民共和国中央政府及其下属部门，以及对公司或项目或其任何部分具有管辖权的地方政府及其下属部门。

项目公司	系指成交人与政府授权出资代表根据中国的适用法律在惠东县进行工商登记后成立的负责本项目的投融资、建设、运营、维护，特许期满后向政府或其指定机构移交项目的公司。

项目				系指惠东县村村通自来水工程PPP项目。

响应文件有效期	系指响应文件递交截止日起（含）满365天（含）止的期间。根据响应人须知，该期限可以延长。

磋商文件	系指磋商文件(包括所有附件)及其所有的书面澄清文件、补充通知。

响应文件	系指由响应人递交，根据响应人须知要求编制的有关本项目的响应文件以及经磋商小组随时要求响应人递交的书面澄清和补充文件。

适用法律	指所有适用的中国法律、法规和规章，政府部门颁布的所有技术标准、技术规范，以及所有其它适用的强制性要求。

1.2	 释义

除非上下文另有规定，所提及的条款和附件均指本响应人须知的条款和附件；

所有“包括”一词含“但不限于”；

除非上下文另有规定，所有“通知”、“同意”或“批准”均指书面“通知”、“同意”或“批准”；

除非上下文另有规定，“元”指人民币元；

“年、月、周、日”指公历年、月、周、日；

本响应人须知中出现的但未定义的名词或术语，以本磋商文件中所包括的“PPP项目合作框架协议书”中规定的含义为准。

## 第二章 项目概述

2.1	项目背景

2011年9月，广东省人民政府印发《广东省村村通自来水工程建设方案》，《方案》建设范围为珠三角地区广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山以外的15个地级市所辖93个县（市、区）县城城关镇以外的农村地区，同时《方案》提出：

第一阶段（2011年-2015年）：2011年启动实施3个示范县（市、区），逐年扩大实施范围，到2015年累计完成30个县（市、区）建设任务。

第二阶段（2016年-2020年）：实施其余63个县（市、区）工程建设，到2020年全部完成93个县（市、区）建设任务。

根据以上背景，推进惠东县村村通自来水工程。

2.2项目规模

根据《惠东县农村饮水工程现状与需求调查报告》的调查成果，惠东县需新建工程数量共94处，新建水厂供水能力共30022.4m³/d；新建管网长度约606.12km；受益人口19.2029万人；现有水厂管网延伸新工程1宗，增供水能力600m³/d，新建管网长度32km，受益人口0.8453万人。

惠东县需改造工程数量共141处，其中改造水厂72处，改造工程设计供水能力共173146m³/d（其中扩建新增规模为92149.40 m³/d）；改造管网长度373.5km；改造水处理设施的水厂数量131处；改造消毒设备的水厂数量178宗；受益人口57.5399万人。

惠东县农村水源保护区或保护范围划定的工程数量共18处；千吨以上水厂新建化验室数量14处；进行信息化建设的水厂数量14处。

## 第三章 响应人应具备的资格条件

3.1	响应人应当具备下列资格条件

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

- 在国内依法注册设立并有效存续的独立企业法人，具有承担本项目能力的国内企业或在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

- 负责本项目投资、成立项目公司的投融资方须具有相应的投融资能力，企业净资产8300万元人民币及以上(以经第三方审计的2015年度财务报表或2016年度半年报为准)，银行存款2500万元及以上（以本项目公告发布之日起由银行开具的存款证明为准）；

- 负责本项目工程建设的施工单位须具有①水利水电工程施工总承包三级或以上资质和②市政公用工程施工总承包二级或以上资质及③有效的安全生产许可证④企业注册资金不低于7000万元人民币；

- 2013年1月至今（以中标通知书发出日期为准）独立承接过单项合同金额不少于3000万元的供水工程业绩（须提供由县级或以上交易中心发出的中标通知书、含查询路径的中标公示网页截图、施工合同）；

- 负责本项目工程建设的施工单位如为惠州市外企业，须已在惠州市建筑市场信用信息平台办理并通过信用信息录入，负责本项目水利部分工程建设的施工单位还须在广东省水利厅信用信息平台办理登记手续并通过终审；

- 响应人近三年内（成立不足三年的从成立之日起算）无行贿犯罪记录（提供由投标人住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，联合体投标的各方均须提供）；

- 本项目接受联合体投标，但联合体成员总数不得超过3家。同时联合体各方应在联合体协议中明确各自的分工，并以投融资方为联合体牵头人，牵头人代表联合体行使的权利应由每个成员法定代表人或其法定授权签名人签署的授权书加以证明。授权书须由所有联合体成员的法定代表人或其授权人签字并盖章。申请人法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位企业，不得同时作为不同主体参与申请，但可作为一个联合体内的不同成员；

- 惠州市所属融资平台公司及其他控股国有企业不得单独或在联合体中以控股形式参与申请本次PPP项目。前述融资平台公司已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与本项目。

注：采购代理机构在投标人报名时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询响应人信用记录（联合体投标的各方均查询），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其报名参与本项目采购活动（处罚期限届满的除外）。

3.2	响应人需提交的资格证明文件

- 响应人应提供相关凭证或文件，证明响应人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件（如是联合体，各方均须提供），具有运作此类项目的经验，有能力完成本项目的投资、建设、运营和管理，并证明其具有为实施本项目所需的财务能力。为此，所有参加磋商竞争的响应人应至少提交下列文件或资料，如有必要，附适当的文字加以说明。

- 所在国或所在地的法人有效证件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，已办理三证合一的只需提供营业执照副本复印件（如是联合体，则各成员均须提供，并提交联合体协议）。

- 法定代表人证明书原件及法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件及受托人本人身份证复印件（如是联合体，各方均须提供，须授权给同一人）；

- 2016年9月份至今任意一个月缴纳税收和社保的凭证复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（如是联合体，各方均须提供）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供守法经营声明书原件（格式自拟，如是联合体，各方均须提供）。

- 2015年度财务报告或2016年半年报复印件（如是联合体，各方均须提供），银行开具的存款证明复印件（如是联合体，则由牵头人提供）。

- 水利水电工程施工总承包资质证书、市政公用工程施工总承包资质证书、有效的安全生产许可证。

- 县级或以上交易中心发出的供水工程业绩中标通知书复印件、含查询路径的中标公示网页截图、施工合同复印件。

- 承担本项目施工任务的成员单位在惠州市建筑市场信用信息平台办理并通过信用信息录入的网页截图（含查询路径）、负责本项目水利部分工程建设的成员单位在广东省水利厅信用信息平台办理登记手续并通过终审的网页截图（含查询路径）。

- 投标人住所地或业务发生地人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询告知函》原件（如是联合体，各方均须提供）。

- 响应人认为有必要提供的其他资料。

响应人的响应文件及任何往来通信均使用中文。如响应人提供的有关证明资料使用外文的，应附有中文译文，并以中文译文为准。

3.3	对响应人为联合体的要求

联合体应按照下列条件提交响应文件：

(a)	联合体的每一成员应视作单独响应人并提交相应的文件。联合体成员中至少有一家单位须具备要求的施工资质。联合体各成员的业绩不累加计算。

(b)	响应文件连同后来的PPP项目合作框架协议书(如被选定为成交人)应由联合体各方共同授权的代表加以签署。在提交响应文件的同时，应附上联合体协议，该协议中应规定所有成员共同的以及各自的责任。

(c)	联合体应指定一个成员作为牵头人，响应人与招标采购单位之间的来往函件将通过牵头人传递。

3.4	对联合体的补充要求

(a)	联合体中的每个成员都应有能力承担联合体义务的连带责任。所有响应文件中均应注明每一个成员的合法名称，以使其申请书对每一成员均具有约束力。名称格式统一为“***公司与***公司联合体”。

(b)	在联合体中被提名作为牵头人，其权限应由提交每个成员法定授权签名人签署的授权委托书予以证明。

(c)	联合体牵头人应被授权代表人或全体成员承担责任和接受指示。

(d)		所有成员应承担竞争性磋商响应的连带责任。

(e)	在任何时候，如果发现响应人在磋商过程中提交的信息资料有实质性误差或不完整或不真实，磋商小组可以撤销该响应人的资格。

（f）    联合体协议中需明确施工单位在项目公司中持有的股份。

## 第四章 竞争性磋商原则和方式

4.1	公平待遇和公开采购

(1)	招标采购单位将本着公开、公平、公正的原则公平对待每一位响应人，确保项目的采购合法规范有序。

(2)	招标采购单位不向任何响应人提供可能导致限制竞争或不公正结果的有关项目或采购工作的信息。

4.2	禁止与其他响应人串通

每一个响应人保证其响应文件内容是独立完成的。任何含有出于限制竞争目的而与其他潜在响应人商议、串通的响应文件将被视为无效，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库；

4.3	禁止行贿

如果响应人(或其雇员、代理人或顾问)参与了：

(1)		对采购人 (或其雇员、代理人或顾问)行贿(不论是用金钱形式或是用其他形式)；或

(2)  	对采购人在采购过程中所采取的行动或决定，或对采购人所遵循的程序采取其他不正当的干扰手段或违法行为；或

- 与磋商小组的成员直接或间接联系、会面或以其它方式（包括手机短信或者电子邮件）接触，则响应书将被视为无效，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库。

4.4	响应人与政府部门之间的联系

除非事先得到采购人的同意，响应人与采购人或任何政府部门或任何有关政府官员之间的所有与采购有关的联系必须通过采购人或采购代理。采购人及采购代理对不是由其提供给响应人的信息不承担责任。

4.5	保密

采购人将：

(1)	对所有响应人提交的响应文件、信息和方法保密。

(2)	采取合理谨慎措施不予披露，未经响应人的书面同意，不得使用上述文件、信息或方法。

(3)		每一磋商文件购买人须：

(a)	在获得磋商文件后的五(5)年内，都应对由采购人提供的有关项目或采购工作的磋商文件及其它文件、信息和方法保守秘密；并且

(b)	在这期间内，未经采购人书面同意不得披露或使用文件、信息或方法。

(c)	采购人和潜在的响应人须确保其顾问或金融机构受本条款下适用于采购人或潜在响应人的保密义务的约束。

4.6		磋商方式

通过初步审查（资格性审查和符合性审查）的响应人的响应文件将被磋商小组进行评价，磋商小组全体成员将与响应人分别以当面或书面方式磋商。各响应人应在磋商后提交补充响应文件和最后报价，磋商小组将提交最后报价的响应文件按综合评分法进行综合评审。

## 第五章 磋商文件

5.1    磋商文件的语言

本次采购使用的标准语言为简体中文。

5.2    磋商文件内容构成

磋商文件内容清单

第一卷 		磋商邀请函

第二卷 		响应人须知

第三卷		响应文件格式

第四卷     附件

磋商文件除上述清单所列文件外，还包括所有按本响应人须知的规定所发出的书面澄清或补充通知。

5.3    响应人的责任

(1)	响应人应认真阅读和全面理解磋商文件中所有的事项、条件、格式、条款。响应人没有按照磋商文件的要求提供全部资料，或响应人没有对磋商文件的实质要求和条件做出响应，可导致其竞争性磋商被否决。

(2)	采购人不承担响应人对磋商文件做出的任何错误的解释或结论的责任。但由于磋商文件内容前后不一致，或响应人对磋商文件的内容的理解产生歧义，在响应人的要求下，采购人将做出合理解释，并以采购人的书面澄清为准。

5.4    磋商文件的澄清或修改

(1)	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的响应人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

(2)	磋商文件的修改将以书面补充通知的形式发给所有的响应人（同时提供电子版本）。补充通知为磋商文件的一部分，响应人须于招标采购单位通知的时间和地点领取补充通知。

(3)	响应人须书面或传真或发送电子邮件确认已收到补充通知，不论响应人是否书面确认，只要招标采购单位按照响应人提供的联系办法发出书面通知，即视为响应人已收到该通知。

5.4    质疑

如果响应人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

第六章 项目现场踏勘

6.1	响应人可自费对本项目进行现场踏勘，自行获取准备和提交响应文件所需的除本磋商文件之外的资料。

6.2	响应人须自行验证在磋商文件中由响应人提供的信息和材料。

6.3	响应人在现场踏勘中受到或发生的任何费用、损失或损害由其自行承担。

6.4   招标采购单位不会单独或分别组织只有一个响应人参加现场踏勘。

## 第七章 响应文件内容要求

7.1    响应文件的准备

(1)响应文件格式：每一响应人按照本磋商文件所附格式编制并提交响应文件。

(2)响应文件的内容

响应文件应由商务部分（含企业实力及信誉、企业同类业绩及获奖、拟投入本项目主要人员构成）、技术部分（含项目公司组建方案、建设实施方案、运营方案、风险分析及应急预案、移交方案、总体商业风险分析和控制方案、法律方案）、经济部分（含投资测算、融资计划及能力、财务分析、项目总投资报价）构成。每一部分均须列明详细目录及对应页码，特别是响应文件评分细则要求提供的材料应在目录中直接体现。

7.2    响应文件的文字与份数

(1)    响应文件及包含的所有文件须用简体中文书写，所提交的文本及图纸等均应使用A4纸打印，标题字号为宋体四号，正文字号为宋体小四，1.5倍行距。如响应人提供的有关证明资料使用外文，应附有中文译文，并以中文译文为准。

(2)  	响应人须向招标采购单位提交一式五份响应文件，(一份正本，四份副本，副本应使用正本复印，以保证一致性)，并在响应文件的封面上标明“正本”或“副本”字样。响应人还必须按照中国通用的软件格式向招标采购单位提交1套响应文件的电子版本（电子光盘或优盘，文本文件以word 或 excel格式，图片以JPG或PDF格式，图纸以autocad 2006格式，不得设置密码，无病毒）。电子版本应是打印制作正本所使用的。

(3)	正本和副本间如有差异，则以正本为准；响应文件书面文本与电子文本如有差异，则以书面文本为准。

7.3    响应文件的签署

所有响应文件的封面、响应文件中指定须由响应人的法定代表人或其授权代表(须附有授权委托书)签名和盖章的地方必须签名和加盖公章、响应文件中所提交的复印材料均须加盖公章。如响应人为联合体的，则除联合体协议、法定代表人证明书和法人授权委托书外，其他资料只需由牵头人签署盖章，以约束响应人遵守磋商文件的要求、条款和条件。

7.4    递交响应文件

(1)		竞争性磋商截止时间

响应人应在响应人须知规定的竞争性磋商截止时间之前，将响应文件送达招标采购单位指定地点，届时招标采购单位将派专人接收响应文件。

竞争性磋商截止时间后收到的响应文件将原封不动地退还该响应人。

(2)		竞争性磋商截止日的推迟：

招标采购单位可在竞争性磋商截止日前推迟竞争性磋商截止日。招标采购单位将以补充通知形式立即通知所有的响应人推迟竞争性磋商截止时间。在此情况下，招标采购单位和响应人在原竞争性磋商截止时间方面的全部权利和义务，将适用于延长后新的竞争性磋商截止日期。

(3) 	响应文件提交

响应人应在磋商文件中规定的竞争性磋商截止时间内和递交地点派专人一次性地送达面呈响应文件。招标采购单位不接收以其他方式或者分次递交的响应文件。

7.5    响应文件的封装

(1)	响应人须将第7.1(2)条款所列的响应文件内容，连同上述内容的电子文本一起以牢固不易损的密封包装提交，并在包装上清楚标明响应人的名称和地址。响应人的竞争性磋商报价按照磋商文件要求的格式列明，并与响应文件胶装或线装在一起，招标采购单位不接受在响应文件以外以任何形式单独提交的以及手写的报价文件。

(2)	响应人应将响应文件的正本和副本分别封装(正本一包、副本一包)，在封套上须正确标明“正本”、“副本”字样并写明采购人名称、项目名称及封装内容，响应人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖响应人法人章或法人代表签章或授权代表签章，在未开封的状态下送达采购指定地点。

（3）    为方便开标时唱标，响应人应将《报价一览表》、《磋商保证金交纳凭证》、《联合体协议》（如有）、《法定代表人证明书》《法定代表人授权委托书》（如有）和一份电子标书放至一个信封内，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。

(4)	招标采购单位对未密封的、未标注的，或未按要求填写地址的响应文件的错投或提前开封不负责任。

7.6    响应文件的修改和撤回

(1)	在竞争性磋商截止时间之前提交响应文件的响应人，可以在竞争性磋商截止时间前修改或撤回其响应文件，如撤回，其竞争性磋商保证金将会被退还并不支付利息。

(2)	招标采购单位对于竞争性磋商截止时间之前收到的关于响应文件的书面修改或书面撤回，将认定是有效的修改或撤回。

(3)	竞争性磋商截止时间之后，竞争性磋商有效期之内，响应人不能撤回或自行修改响应文件。否则，磋商保证金将被依法没收并上缴同级国库。

7.7    响应文件有效期

(1)	响应文件有效期必须至少保持自竞争性磋商截止时间起满365天（含）止。

(2)	响应文件有效期的延长

(a)	采购人可要求对原有效期延期一次或多次。如果要求延长，采购人应在原有效期期满前至少二十(20)日书面通知响应人。

(b) 	如果有关响应人不同意延长的要求，其可在原有效期期满日前以书面形式通知采购人，并撤回其响应文件，其竞争性磋商保证金将被退还。

(c)	如果采购人发出要求延期的通知并在原有效期期满时响应人没有给出书面的撤回其响应文件的通知，则可认为响应人已接受该延期的要求。

(d)	采购人可以在原有效期期满前至少二十(20)天向有关成交候选人按本须知的相关规定发出要求延期的书面通知。

(e)	采购人根据本须知的相关条款要求延长竞争性磋商有效期时，响应人不能或被要求更改其响应文件。

7.8    响应文件的符合程度

(1)	响应文件应与磋商文件的有关要求一致。

(2)	响应文件建议的变更实质上修改了磋商文件的条款和要求，则会以不符合要求而被拒绝。

(3)	响应文件的信息资料必须：

(a)	完整、准确，完全与磋商文件相对应；

(b)	足够详尽，以使采购人能认定资料准确无误。

(4)	每一响应人均有责任提交符合这些标准的信息资料；如果响应人提交的信息资料不充分，采购人可以但无义务要求响应人补交文件。

7.9    响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

## 第八章 响应文件要求

8.1    商务部分

响应人应提交商务文件。商务文件包含响应人满足资格条件的证明资料和评分表中所列响应人资信、信誉、业绩、获奖和人员等所需提供的证明资料。主要内容包括但不限于以下：

    - 响应函；

    - 磋商保证金缴纳凭证；

    - 联合体协议（如有）；

    - 法人证明书、法人授权委托书（如为联合体投标的，则授权给同一人）；

    - 相关的声明函（承诺函）；

    - 响应人资格证明材料（此项必须按要求提供，否则会导致不通过资格审查）；

    - 响应人资信、信誉、业绩、获奖和人员等证明材料（此项不提供不会导致废标，  但会影响响应人在评审打分阶段的得分）；

    - 响应人认为有必要提交的其他材料。

8.2    技术部分

响应人应提交技术文件。其方案编制应满足基本技术要求。主要内容包括但不限于以下：

    - 项目公司组建方案；

    - 建设实施方案；

    - 运营方案；

    - 风险分析及应急预案；

    - 移交方案；

    - 总体商业风险分析和控制方案；

    - 法律方案；

    - 响应人认为其他有必要提交的内容。

注：不提供或不完整提供以上所述（1）-（7）项方案不会导致废标，但会影响响应人在评审打分阶段的得分）。

8.3    经济部分

响应人应提交经济部分文件。主要内容包括但不限于以下：

    - 投资测算；

    - 融资计划及能力；

    - 财务分析；

    - 项目总投资报价；

    - 响应人认为其他有必要提交的内容。

注：响应人如提出下列实质性变更的要求，响应人不会被接受，将可能导致拒绝：

(a)	偏离报价格式要求报价；

(b)  超过最高限价的；

(c)	对磋商文件中的PPP项目合作框架协议书的条款，包括有关特许经营期、股本金比例、合作方式、土地的获取与使用、项目回报方式、项目移交与退出、风险承担等的实质性变更。

第九章 竞争性磋商保证金

9.1    磋商保证金

（1）	响应人在提交响应文件时，须同时提交该磋商保证金缴纳凭证。

（2）		磋商保证金金额为人民币捌拾万元整(RMB800,000)；

（3）	磋商保证金应在响应人须知前附表第3项规定的时间前已完成支付；

（4）	招标采购单位无义务承担响应人就提供磋商保证金而发生的包括利息支付在内的费用。

9.2    磋商保证金的有效期

（1）	磋商保证金在磋商有效期内有效；

（2） 当磋商有效期延长时，磋商保证金应在相应的延长期内保持有效。

9.3 	磋商保证金的退还

    - 未中标的响应人的磋商保证金将于成交通知书发出后的5个工作日内不计利息原额退还。

（2）	成交人的磋商保证金将于成交人与采购人正式签署PPP项目合同后的5个工作日内不计利息原额退还。

9.4    磋商保证金的没收

发生下列情况之一，响应人的磋商保证金将被被依法没收并上缴同级国库：

- 如果响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 响应人在响应文件中提供虚假材料的；

- 响应人与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的；

- 除非因为某一政府部门不合理的延误或者不可抗力事件，如果由于成交人的原因，未能在本须知13.1第1款规定的时间内完成项目公司的注册；

- 如果按照响应人须知，响应人在响应文件有效期内已被选定为成交人后，未能按照响应人须知与有关方草签PPP项目合作框架协议书；

如果按照响应人须知，除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，响应人在响应文件有效期内已被选定为成交人后，未能与政府授权出资代表签署《股东协议》。

## 第十章 开标

10.1    开标

招标采购单位在《响应人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时原则上应当有采购人代表和响应人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1）开标时，由响应人或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，参加开标的响应人代表必须是响应人的法定代表人或其正式书面授权的人，上述代表将被要求进行登记，被授权人出席开标会议时应提供响应人的法定代表人的正式书面授权书和身份证明以供核对。经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读响应人名称、磋商保证金、响应价格、收益率等响应文件的其他主要内容。

2）开标时发现有下列情况之一者，其响应文件将被拒绝并原封退回：

(a)	响应文件未按本须知的规定签封；

(b)	在响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

3） 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各响应人签字确认。

## 第十一章 初步评审、磋商、综合评审

11.1	    磋商小组的组成

磋商由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组成员由采购人代表和技术、财务和法律等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。磋商小组组成后将推举一名召集人，负责召集磋商小组全体会议，汇总技术、财务、法律各专家的磋商、评审意见。

11.2	    响应文件资格审查及符合性审查

(1) 资格审查

- 包装合格且未被拒绝的响应文件将由磋商小组进行资格审查。

- 如资格审查符合要求的响应人有2家的，竞争性磋商活动继续进行，磋商小组将对其响应文件进行初步评审（不进行打分），并形成每家响应人需澄清和磋商的内容。符合要求的响应人只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 磋商小组将根据本须知第三章3.1条、3.2条对响应人的资格进行符合性审查，具体审查要求详见第三章3.1条及3.2条。

（2）符合性审查

- 磋商小组将审查响应文件中响应表内容是否完整、响应文件总体编排是否有序、文件签署是否合格、响应人是否提交了合格的磋商保证金、有无计算错误等等；

- 磋商小组可以书面方式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

- 响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书；

- 磋商小组发现响应人以他人的名义响应、互相串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的，该响应人的响应文件应被作废；

- 磋商小组审查每一响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。对关键条文的实质性偏离、保留或反对，例如对磋商文件中的PPP项目合作框架协议书条款，包括有关特许经营期、股本金比例、合作方式、土地的获取与使用、项目回报方式、项目移交与退出、风险承担等的实质性变更偏离，将被认为是重大偏差。未能在实质上响应竞争性磋商的，将作废标处理。响应人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其竞争性磋商成为实质上响应的竞争性磋商。下列情况也属于重大偏差，如发现情形之一的，其竞争性磋商将被拒绝：

- 没有按照磋商文件要求提供磋商保证金或者所提供的磋商保证金有缺陷；

- 响应文件没有响应人授权代表签字或没有加盖公章；

- 未按照磋商文件的要求进行报价的；

- 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

11.3	    磋商程序、内容及响应文件的澄清

- 磋商程序

- 磋商小组只与通过资格审查和符合性审查的响应人进行磋商；

- 磋商小组成员将分别与各响应人以当面和书面澄清的方式进行磋商，磋商完成后各响应人提交澄清补充文件及最后报价，提交最终报价的响应人数量不得少于2家。磋商小组对最后报价及响应文件进行综合评分并向采购人推荐得分最高的前三名成交候选人。

- 磋商文件包括响应人须知、PPP项目合作框架协议书已明确规定的实质性内容不得在磋商中变更，如确有必要变更，需经采购人书面同意。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变更（如有实质性变更，需经采购人确认）采购需求中的技术条件、运营维护要求以及PPP项目合作框架协议书有关条件确认函的其他非实质性条款，但不得变更磋商文件中的其他内容；

- 磋商并非与响应人就具体每个问题进行谈判。

- 主要磋商内容

本项目可能涉及的磋商内容包括但不限于以下：

- 与政府授权出资代表的合作关系；

- 磋商文件要求的工期如何保障；

- 单项工程变更的条件及处理方式；

- 营运管理及其责任；

- 输水管道的保障措施；

- 应急条件下的输水保障措施。

（3）磋商的其他规定

(a)在磋商过程中，磋商的任何一方不得透漏与磋商有关的其他响应人的技术资料、价格组成和其他信息。磋商内容分为技术部分及经济部分。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的响应人。磋商小组将视具体情况决定是否启动下一轮磋商。如有需要，响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书；

（b）除磋商小组主动要求澄清或者说明外，从开启响应文件至草签PPP项目合作框架协议书期间，任何响应人均不得与响应有关的任何问题与磋商小组联系。如果响应人希望递交其他资料给采购代理机构和磋商小组以提醒采购代理机构和磋商小组注意，应以书面形式提交。

(c)磋商是评审过程中必经环节，响应人代表有义务在采购代理通知的时间、地点接受与磋商小组的磋商。

11.4    响应文件的综合评审原则、评审方法

- 磋商小组只对被确定为实质性响应磋商文件要求并提交最终报价的响应文件进行综合评审。

- 磋商小组对所有响应人的响应评审，均采用相同的程序和标准。磋商小组将严格按照本响应人须知确定的评审标准和方法对响应文件进行比较评价。磋商小组将采用综合评分法进行计分，综合评分法的满分标准为100分，分商务评分、技术评分和经济评分。

- 每位磋商小组成员对每个响应人独立评分，每个响应人最终得分为所有磋商评审专家成员评分汇集后的算术平均值。

初步审查表(资格性审查及符合性审查)

| 序号 | 审查内容 | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人具备3.1款所述资格条件要求 |  |  |  |
| 2 | 资格证明文件是否齐全 |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期满足磋商文件的要求 |  |  |  |
| 4 | 响应文件符合磋商文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 5 | 主要技术参数（带★号条款）满足用户要求 |  |  |  |
| 6 | 报价不超过最高限价且是固定唯一价 |  |  |  |
| 7 | 报价低于限价的80%时提供了合理的相关说明及证明材料（如有） |  |  |  |
| 8 | PPP 项目合作框架协议书（带★号条款）满足用户要求 |  |  |  |
| 9 | 响应文件实质性响应磋商文件要求，且无评委认定为无效标的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“○”，有差异的打“×” ；“结论”一栏由评委填写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一种差异，结论均为不通过，否则就为通过。

3、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。

本项目将综合评估以下因素：

具体评分方法

(1) 第一部分的评审：商务评分（企业实力及信誉、企业同类业绩及获奖、拟投入本项目主要人员构成等）（40分）

(2) 第二部分的评审：技术评分（项目公司组建方案、建设实施方案、运营方案、风险分析及应急预案、移交方案、总体商业风险分析和控制方案、法律方案等）（30分）

(3) 第三部分的评审：经济评分（投资测算、融资计划及能力、财务分析、项目总投资报价、内部收益率等）（30分）

(4) 响应人的总得分

  - 在上面的所有得分的计算过程涉及的数值四舍五入保留到小数点后2位数。

  - 响应人的总得分为其上述三部分评审得分之和。如果两家响应人总得分相同，报价较低的响应人排名靠前，报价相同的，技术指标优者排名靠前。

综合评分表

| 序号 | 分项 | 分项内容 |
| --- | --- | --- |
| （1） 商务 部分 （40分） | 企业经营情况（联合体牵头人） （3分） | 企业资产负债率：负债率<30%的得3分，30%≤负债率<50%的得2分，负债率≥50%的得1分。 （以财务报表为准，需提供由第三方审计的2015年度财务报表或2016年半年报复印件。） |
|  | 企业信誉（联合体牵头人或成员单位） （3分） | 获得工商行政管理部门颁发的省级“守合同重信用企业”公示证书连续年限：连续年限≥15年的得3分，8年≤连续年限<15年的得2分，连续年限<8年的得1分。 （最近年限以2016年颁发的证书为准，需提供公示证书复印件。） |
|  | 类似项目施工业绩（联合体牵头人或成员单位） （8分） | 2013年1月1日至今独立承接造价3000万或以上单项供水工程，每1项得1分，本项最多得8分。 （①以中标通知书发出时间为准，需提供中标通知书、与建设单位签订的合同,并提供该工程的中标信息网页查询路径，否则业绩不予认可。 ②中标通知书应由所在县级或以上行政区域的建设工程交易中心或招投标管理机构确认。中标信息网页查询路径必须来自于公共交易平台，公共交易平台是指中标信息所发布的网站媒介。 ③由总承包单位依法分包的专业工程不作为类似业绩证明。） |
|  | 企业获奖业绩（联合体牵头人或成员单位） （9分） | 1、2013年1月1日至今水务工程（给水排水工程）获国家级“金杯奖”每宗得3分； 2、2013年1月1日至今水务工程（给水排水工程）获省级“优良样板工程”得2分； 3、2013年1月1日至今水务工程（给水排水工程）获地级市“优良样板工程”得1分； （以获奖证书颁发时间为准，同一工程按其获得的最高奖项计取，需提供获奖工程的网页查询路径，否则业绩不予认可。） |
|  | 拟投入本项目项目经理资格 （3分） | 项目经理为给排水专业高级工程师的，得3分；为给排水专业工程师的，得1.5分，其余不得分. （必须为投标单位正式员工，需提供职称证、身份证、劳动合同、近六个月缴纳社保等证明材料。） |
|  | 拟投入本项目其他主要人员资格 （14分） | 施工各专业负责人： （1）各专业项目管理人员配备齐全，数量充足，配备给排水专业高级工程师的，每增加一人得1分，最多得6分。 （2）配备持有管道工职业资格证书的人员，每增加一人得0.5分，最多得8分。(须通过住房城乡建设行业职业技能培训考核合格且提供查询网址) （必须为投标单位正式员工，需提供职称证、职业资格证、近六个月社保证明。） |
| （2） 技术 部分 （30分） | 项目公司组建方案 （4分） | 项目公司组建方案能够结合本项目实际情况，满足项目要求，结构合理，体系健全： 优得3-4分，良得2-3分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  | 建设实施方案 （6分） | 项目建设总体方案编制合理、可行，可操作性强。 优得2-3分，良得1-2分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  |  | 项目进度的计划性好，计划编制合理，相互衔接严密，措施得力可行，关键路线清晰、准确、完整。 优得2-3分，良得1-2分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  | 运营方案 （6分) | 运营组织机构设置科学，基本人事制度完善合理。 优得1.5-2分，良得1-1.5分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  |  | 设施设备的维护、大修和更新计划科学合理。 优得1.5-2分，良得1-1.5分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  |  | 运管期卫生、安全、环境保护方案全面、科学可行 优得1.5-2分，良得1-1.5分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  | 风险分析及应急预案 （4分) | 风险分析及应急预案的客观性、合理性及预案的针对性、有效性。 优得3-4分，良得2-3分，中得1-2分，差得0分。 |
|  | 特许经营期满时的移交方案 （4分) | 移交内容、方式及移交后技术支持等科学合理性，可操作性。 优得3-4分，良得2-3分，中得1-2分，差得0分。 |
|  | 总体商业风险分析和控制方案 （3分) | 项目总体风险认识和控制措施、投保险种及保险费率及保费支出合理性。 优得2-3分，良得1-2分，中得0.5-1分，差得0分。 |
|  | 法律方案 （3分) | 完全响应PPP项目合同的条款，投标人提出的修改意见对采购人利益的影响程度（是否增加了采购人的义务、责任或风险，修改意见须未对PPP合同进行实质性变更）。 优得2-3分，良得1-2分，中得0.5-1分，差得0分。 |
| （3） 经济 部分 （30分） | 报价合理性 （3分） | 投标总报价方案的编制依据及数据引用准确，说明详尽，总体考虑周全。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
|  | 投资测算 （3分） | 费用构成完整，无漏项、重项或重复计算。 优得1.5分，良得1分，中得0.5分，差得0分。 投资测算指标合理、其他费用标准符合规定。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
|  | 融资计划 （3分） | 融资计划结构合理，融资方式确保资金供给具有持续性，融资计划完整、资金来源与使用计划清晰、风险分析与控制方案分析全面，控制方案科学。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
|  | 融资能力 （3分） | 有2家或以上银行融资支持且资金额度大于本项目资金需求的（包括但不限于贷款承诺函/意向函等）得3分； 有1家银行融资支持且资金额度大于本项目资金需求的（包括但不限于贷款承诺函/意向函等）得2分； 有除银行外的其他金融机构融资支持且资金额度、大于本项目资金需求的得1分。 本项最多得3分。 |
|  | 财务评价 （3分） | 成本费用构成和测算数据合理，报价分析期望的资本金财务内部收益率合理，计算采用的数据合适、评价指标合理。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 |
|  | 项目总投资 （10分） | 所有通过初步审查的投标人项目总投资报价的最低价为评标基准价，报价得分按以下公式计算。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）Χ10 |
|  | 内部收益率 （5分） | 所有通过初步审查的投标人内部收益率的最低价为评标基准价，报价得分按以下公式计算。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）Χ5 |

11.5    确定成交人程序

- 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3人或至少2人以上成交候选响应人，并编制评审报告。

- 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

- 采购人将在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选响应人中，按照排序由高到低的原则确定成交响应人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交响应人。采购人逾期未确定成交响应人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的响应人为成交响应人。

- 采购代理机构将在成交响应人确定后2个工作日内，在指定媒体上公布采购结果。

11.6	    保密及其他事项

- 评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将公正、平等地对待所有响应人。

- 磋商小组所有成员集中与单一响应人分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应人的技术资料、价格组成和其它信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的响应人。

- 在开启响应文件、评审期间，响应人不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

- 为保证评审的公正性，磋商小组成员不得私下接触响应人。在采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得也不应将评审情况扩散出磋商小组成员之外。

磋商小组不向未中标人解释未中标原因，也不退还响应文件。

## 第十二章 确定成交人

12.1    确定成交人

- 采购人将根据第11.5 款规定的程序选定合格的成交人。

- 成交人应与惠东县水务局草签PPP项目合同、与水务局签署股东协议。

- 如成交人未能按草签的协议并在规定的时间内正式签订PPP项目合同及其附件，则采购人可以撤销已经选定的成交人资格。

- 采购人不承担未能与任何响应人签署PPP项目合同的任何责任，也不承担任何与此相关的赔偿义务。

12.2    成交服务费

成交响应人应在确定成交后三个工作日内向采购代理机构交纳成交服务费（招标代理费及会务费）。

本项目成交服务费（会务费）按实际发生金额由采购代理机构垫付，成交响应人采用现金支付。

本项目成交服务费（招标代理费）为人民币5万元整。

成交服务费（招标代理费）请划入以下账户：

开户名称：广东泰然招标有限公司

开户银行：广发银行惠州南坛支行

银行账号：1080  1151  2010  0010 07

第十三章  成交人选定后的程序

13.1    项目公司注册

(1)		成交人与政府授权出资代表应在签署股东协议后30日内按照中国有关法律和法规完成项目公司的注册，并将项目公司注册文件提交给采购人备案。

(2)    成交人应在项目所在地注册成为具有独立法人资格的项目公司。

(3)		成交人应确保项目公司取得对PPP项目合同及其附件中所列的、要求在生效日期前应取得的所有批准，并提交采购人备案。

13.2    项目公司正式签署PPP项目合同及其附件

(1)		项目公司完成注册后，采购人和项目公司将就PPP项目合同及其附件正式签署日期和地点达成一致；

(2)		项目公司应在注册完成后的10日内与采购人正式签署PPP项目合同及其附件，正式签署PPP项目合同的时间不能超出成交结果通知发出后的60日，否则采购人可以

- 撤销其成交资格；

- 没收磋商保证金；

(c)按本须知确定成交人的方法确认另一位排名靠前的响应人为成交人。

(3)	如果项目公司未能按照上述13.2（2）款规定的时间与采购人正式签署PPP项目合同是由于：

(a)		某一政府部门不合理的延误；或

(b)		某一不可抗力事件。

则第13.2（2）条不适用。

13.3    采购人的批准

根据响应人须知或PPP项目合同及其附件，如果是政府部门或对本项目有管辖权的其他部门给予了批准，应被认为采购人根据要求已给予了批准。

# 第三卷  响应文件格式

## 服务类项目响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  经济部分

六、  附件部分

注：1.请响应人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 唱标（开标）信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

2.2联合体协议（如有）

2.3法定代表人证明书及法人授权委托书（如为联合体申请，须授权给同一人）

2.4磋商保证金交纳凭证

2.5电子标书（光盘或优盘）

市（县、区）政府采购

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

响应人名称：

日期：     年   月    日

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查及符合性审查 | 响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章、骑缝章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 联合体协议（如有） | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 保证金（磋商保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元） （转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 响应人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；具备磋商文件要求的经营资格，且在招标机构登记并购买了磋商文件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价不超过最高限价且是固定唯一价 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 报价低于限价的80%时提供了合理的相关说明及证明材料（如有） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 附件要求 | PPP 项目合作框架协议书（带★号条款）满足用户要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为响应人合格性和有效性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的□打“√”。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

注：参照本磋商文件综合评分表编制

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购（项目名称：                项目编号：            )响应采购货物及服务的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 经济部分；

6. 附件部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.磋商有效期为递交响应文件之日起 365  天，中标人/成交人磋商有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按磋商文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

8.我方完全同意磋商文件制定的竞争性磋商规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务。

9.我方完全同意采购人有权根据磋商文件的规定没收磋商保证金。

10. 与本竞争性磋商函一并提交的作为响应文件一部分的有以下根据响应人须知准备的文件和资料：

- 竞争性磋商资格审查证明资料；

- 联合体协议（如有）；

- 响应人须知规定需提交的各种声明函；

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 竞争性磋商保证金缴纳凭证；

- 报价一览表；

- 响应人认为其他有必要提交的材料。

11.我方完全同意如果我们作为成交人在响应文件有效期内被采购人接受，我们同意将按照采购人所接受的格式和内容，按照磋商文件的要求，在采购人规定的时间内：

1）与采购人草签PPP项目合同框架协议书、与政府授权出资代表签署股东协议；

2）注册成立项目公司并取得营业执照；

3）与采购人正式签署PPP项目合同；

4）完成与银行或融资机构签署具有约束力的融资贷款文件；

5）支付前期费用；

6）承担其他应由响应人和项目公司承担的责任义务。

在PPP项目合同签订之前，本响应文件，包括我们与采购人之间可能达成协议中做出的任何修改，对我们有约束力。我们同意采购人不一定要接受我们的响应文件或受任何一份响应文件的约束。

我们在此保证，本响应文件的所有内容均属独立完成，未经与其他响应人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

我们证实，本响应文件的陈述和资料是准确的。

响应人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应人（法定代表人授权代表）代表签字：

响应人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效响应，请响应人务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人/政府采购代理机构）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3磋商保证金交纳凭证

2．3磋商保证金交纳凭证说明

（采购人/政府采购代理机构）：

（响应人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过    （填写转帐或银行汇款等）    形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

响应人名称：

响应人开户银行：

响应人银行帐号：

说明：1.上述要求提供银行转账、银行汇款方式填写。

2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东泰然招标有限公司依据此凭证信息退还磋商保证金。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.响应人磋商响应时，应当按磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2.采购人在成交通知书发出后五个工作日内凭响应人归还的磋商保证金收据退还未中标/成交人的磋商保证金，在项目公司与水务局正式签署PPP项目合同后五个工作日内退还中标/成交人的磋商保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）磋商邀请，本签字人愿意参加磋商响应，提供磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 营业执照副本/事业单位法人证书；

- 税务登记证（国税、地税）；

- 组织机构代码证副本；

- ……

（相关证明文件附后）

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

3.1响应人综合概况

一、响应人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如响应人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）若响应人为联合体，则该表联合体成员均需提供。

二、同类项目业绩介绍

响应人在本表中所提供的信息和数据应当符合响应人须知的要求。每一响应人应按本表格式或其认为合适的格式，列出其2013年1月1日至今独立承接造价3000万或以上单项供水工程的项目：

项目经验表

| 项目名称 | 中标 日期 | 项目金额 | 规模 | 业主名称和联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

注： 每一项目应先分别填写，最后汇总，长度不够可自行加长。

三、拟任执行施工管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目 经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/ 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

四、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

4.1技术条款响应表

实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 磋商规格/要求 | 响应实际参数(响应人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 响应人必须对应磋商文件技术部分中的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 响应人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 磋商文件技术部分无打“★”的条款此表请留空。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术方案

响应人应提交技术文件。其方案编制应满足基本技术要求。主要内容包括但不限于以下：

- 项目公司组建方案；

- 建设实施方案；

- 运营方案；

- 风险分析及应急预案；

- 移交方案；

- 总体商业风险分析和控制方案；

- 法律方案；

- 响应人认为其他有必要提交的内容。

注：不提供或不完整提供以上所述（1）-（7）项方案不会导致废标，但会影响响应人在评审打分阶段的得分。

## 五、经济部分

1、报价一览表

| 编号 | 费用类别 | 响应人报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设总投资（万元） |  | 45929.00万元 |
| 2 | 内部收益率 |  | 9% |

- ★报价要求说明：报价超过最高限价的将做无效处理，报价低于最高限价的80%时，需提供所报价格合理性的相关说明及证明材料。

- 项目公司的所得税参照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四章：税收的优惠规定享受税收优惠。

- 响应人同意调价程序和公式。

2、融资方案

融资方案应包括：

(1)项目的融资计划，允许多渠道融资；

(2)	银行或其他金融机构的融资支持文件（包括但不限于贷款承诺函/意向函等）。

股本资金来源和金额

| 股本资金来源 | 占总股本资金的百分比 | 数额 /万元 |
| --- | --- | --- |
| 联合体成员A |  |  |
| 联合体成员B |  |  |
| 合计 | 100% |  |

年度借还款计划表

| 年份 | 长期贷款余额 | 流动资金贷款余额 | 新增贷款 | 贷款还本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |  |  |
| 第2年 |  |  |  |  |
| 第3年 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 利率 | 长期贷款 |  |
|  | 流动资金贷款 |  |

3、财务方案

1）财务方案应参考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求和格式准备，财务方案内容应包括：

（1）	提交项目的建设投资估算表；

（2）对项目的运营成本和日常运营维护费测算，包括内部收益率等；

（3）对项目总成本费用估算及运行维护费估算概述。

应提交的表格包括但不局限于以下（参考《建设项目经济评价方法与参数》）。

| 主要经济财务指标 | 单位：万元 |
| --- | --- |
|  |  |  | 财务指标 |  |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 基期价格 | 建设期为时价，生 |
|  |  |  |  | 产期为建设期末价 |
| 1 | 总投资 |  |  |  |
| 2 | 所得税后内部收益率(自有)： |  |  |  |
|  | 所得税后净现值： | 万元/年 |  |  |
| 3 | 盈亏平衡点 |  |  |  |
| 4 | 生产期投资额 |  |  |  |
| 5 | 年均营运收入 | 万元/ 年 |  |  |
| 6 | 年均增值税及附加 | 万元/ 年 |  |  |
| 7 | 年均经营成本费用 | 万元/ 年 |  |  |
| 8 | 年均利润总额 | 万元/ 年 |  |  |
| 9 | 年均所得税 | 万元/ 年 |  |  |
| 10 | 年均所得税后利润 | 万元/ 年 |  |  |
| 备注： | 年均.平均，都为生产期的年平均数 |  |  |  |
|  | 基准收益率： | % |  |  |

建设投资估算表（概算法）

|  | 人民币单位：万元 | 外币单位： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 建筑 | 设备 | 安装 | 其他 | 合计 | 其中： | 比例 |
|  |  | 工程费 | 购置费 | 工程费 | 费用 |  | 外币 | （%） |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 辅助工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 服务性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 厂外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设投资合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |

## 六  附件部分

惠东县村村通自来水工程 PPP 项目合作框架协议书

实质性条款响应表

| 序号 | 实质性响应条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |

注：1. 对于磋商文件PPP 项目合作框架协议书中的★号条款内容逐条响应，如响应人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 磋商文件PPP 项目合作框架协议书中无打“★”的条款此表请留空

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应人名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 第四卷  附  件

## 一、联合体协议

(所有成员单位名称)自愿组成             （        联合体名称         )联合体，共同参加惠东县村村通自来水工程PPP项目社会资本方采购项目(项目名称及编号)的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1、                (某成员单位名称)为                   (联合体名称)牵头人，各成员在联合体中的权益比例为（即今后项目公司的股权比例）

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同。

4、连带责任：

至项目公司成立之前，联合体每一成员均应对联合体在本响应文件项下的义务承担连带法律责任；

项目公司成立之后，联合体每一成员均应对项目公司承担各自的法律责任

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

6、牵头人提交的磋商保证金就是代表联合体提交的磋商保证金。

牵头人名称：                        (盖单位公章)

地址：

法定代表人/负责人或其委托代理人：          (签字)

成员一名称：                        (盖单位公章)

地址：

法定代表人/负责人或其委托代理人：          (签字)

年    月    日

注：响应人为非联合体可不提供本协议。

## 二、PPP项目合作框架协议书

惠东县村村通自来水工程 PPP 项目合作框架协议书

甲方：惠东县水务局

地址：

乙方： 【中标人】

地址：

签约地点：惠州市惠东县

签约时间：

鉴于：

1、惠东县人民政府计划对惠东县村村通自来水工程PPP项目（以下简称“本项目”）的新建项目采取投融资、建设、运营、管理和移交的合作模式，本项目的改扩建项目采用投融资、建设、维护和移交的合作模式，并授权甲方以竞争性磋商方式选定本项目的项目投资人。

2、乙方为本项目的成交人。

3、甲方就本协议的签署及履行事项已获得惠东县人民政府必要且充分的授权。

为此，甲乙双方签订本协议如下：

一、项目合作原则

1.1 本项目合作遵循“利益共享、风险分担”的宗旨，通过双方的努力，实现本项目的优质、高效、快速完工使用。

1.2合作双方在执行本协议过程中，必须遵守国家的各项法律、法规和政策，遵守国家关于PPP项目的有关要求。

1.3 本项目合作执行公平定价、合理回报的原则。

二、 本项目情况

本项目名称：惠东县村村通自来水工程 PPP 项目。

本项目范围：惠东全县，将惠东全县分为 8 个供水片区，分别是平山、大岭、白花、梁化为一个供水片区；多祝、白盆珠、安墩、宝口和高潭各为一个供水片区；吉隆、黄埠为一个供水片区；稔平半岛（稔山、铁涌、平海、港口、巽寮）四镇一区为一个供水片区，共 272 个行政村。

本项目工程：新建项目（水源、水厂、管网、水源保护水质监测工程）和改扩建项目（水源、水厂、管网）两部分内容。

新建项目数量共 94 处，新建水厂供水能力共 30022.4m³/d；新建管网长度约606.12km；现有水厂管网延伸新工程 1 宗，增供水能力600m³/d，新建管网长度 32km。

改扩建项目数量共 141 处，其中改造水厂 72 处，改造工程设计供水能力共 173146m³/d （其中扩建新增规模为 92149.40 m³/d）；改造管网长度 373.5km；改造水处理设施的水厂数量 131 处；改造消毒设备的水厂数量 178 宗。

惠东县农村水源保护区或保护范围划定的工程数量共 18 处；千吨以上水厂新建化验室数量 14 处；进行信息化建设的水厂数量 14 处。

本项目总投资暂定为：___万元，其中，新建项目约  万元，改扩建项目约   万元。

三、项目合作方式及基本要点

3.1 合作方式

由惠东县人民政府授权出资单位和乙方成立项目公司，由项目公司在特许经营期内负责本项目的新建项目的建设、经营、管理、维护和改扩建项目的建设、维护。特许经营期结束后，项目公司将本项目无偿移交给甲方或其指定机构。

项目公司成立后与甲方签订正式《PPP项目合同》。

特许经营期为12年（含建设期2年）。

3.2项目用地

甲方应按照工程进度计划向项目公司无偿提供项目建设用地。

本项目建设用地如涉及征地、拆迁和安置，由甲方负责完成征用补偿、拆迁、场地平整、人员安置等工作，确保向项目公司提供的建设用地没有设定他项权利并满足开工条件。

乙方应当确保项目公司有权在本项目特许经营期内独占性地使用本项目建设用地进行以实施本项目为目的的活动，但无权将本项目建设用地的土地转让、出租及抵押，且不得用于任何与本项目建设、运营无关的用途。

3.3项目公司

自本协议生效之日起    天内由惠东县人民政府授权出资单位     与乙方共同设立一家注册资本金为         万元的项目公司。其中，惠东县人民政府授权出资单位       占股40%，乙方占股60%。惠东县人民政府授权出资单位和乙方应当按照股东协议的约定完成注资。项目公司成立后与甲方协商确定本项目履约保函事宜。

3.4项目建设

本项目建设分为多个单项项目。乙方应当确保项目公司依照适用法律法规、设计文件及施工文件等的要求，进行各个单项项目的建设并在建设期内完成本项目的所有建设。项目公司可自行选择或经甲方同意选择有相应资质的设备供应商。本项目的工程总承包商由乙方担任（如乙方为联合体投标的，承担施工部分的成员单位还须与项目公司签订本项目的工程总承包合同）。本项目分为多个单项工程，单项工程分别进行建设、验收、运营。

3.5项目进度

本项目总建设期为2年，单项工程工期根据具体项目确定，在《PPP项目合同》明确。如出现下列情况，单项工程工期将顺延：

（1）不可抗力事件；

（2）项目建设过程中，在建设场地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品；

（3）由于政府部门在受理乙方或甲方报批申请后违反适用法律的规定审批迟延而造成延误。

（4）由于甲方违约而造成延误。

3.6工程变更

单项工程实施过程中出现需要变更的事由（在《PPP项目合同》约定）的，变更申请可以由甲方、项目公司、施工单位、设计单位等相关单位提出，变更申请经甲方确认后报相关行业主管部门备案，备案后由监理单位签发变更通知，乙方收到通知后执行指令。

3.7项目运营

在特许经营期内，乙方确保项目公司按照正式《PPP项目合同》的约定、国家标准向使用者收取水费并获取政府可行性缺口补贴，负责对本项目新建项目进行经营、维护和管理，改扩建项目进行维护。

3.8项目回报

本项目收入主要由以下两方面组成：

a.使用者付费：经营本项目供应的工业生产用水、居民生活用水、生态用水水费收入；

b.政府可行性缺口补贴。

对于新建项目，各单项项目建成后由项目公司进行运营管理，由使用者依据用水量支付相关费用，政府可行性缺口补贴通过绩效考核由甲方支付。

对于改扩建的项目，项目公司完成改扩建后移交政府或水厂原产权人经营，项目公司负责项目设施的维护，项目回报全部通过绩效考核采用政府可行性缺口补贴的方式。

乙方按照项目公司所占股比例进行分红。

乙方可根据正式《PPP项目合同》的约定进行使用者付费和政府可行性缺口补贴的计算和调整标准。

甲方为本项目提供政府可行性缺口补贴、省政府专项补助和前提优惠政策，并在提供本项目及本项目的政府可行性缺口补贴纳入中长期财政预算的人大的批复文件。

3.9项目移交与退出

本项目的退出分为特许经营期届满退出和提前退出，具体内容在正式《PPP项目合同》约定。

本项目特许经营期满，乙方应向甲方无偿移交本项目所有权利和利益。或双方约定提前退出的，乙方在获得合理补偿后向甲方移交本项目所有权利和利益，包括：

（1） 本项目的建筑物、构筑物等不动产；

（2） 与本项目相关的所有机械、设备、零件、配件等动产；

（3） 本项目不动产上的附着物；

（4）在建设和运营本项目所产生的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

（5） 继续运营本项目所需的各类管理章程、印章、技术资料和运营手册包括生产档案、技术档案、 文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料；

（6）双方约定的其他权利和利益。

四、风险承担

风险按照以下原则确定承担对象：

（1）承担风险的一方应该对该风险具有控制力；

（2）承担风险的一方能够将该风险合理转移（例如通过购买相应保险）；

（3）承担风险的一方对于控制该风险有更大的经济利益或动机；

（4）由该方承担该风险最有效率。

具体风险承担在正式《PPP项目合同》中约定。

五、其他约定

5.1为了项目顺利进行，甲方应专门成立主管本项目的协调部门，协调解决项目过程中遇到的障碍和阻力；本协议及本协议基础上签订的具体项目合作履行过程中如发生争议，双方协商解决；协商不成，可以向__    _仲裁委员会仲裁解决，仲裁所发生的仲裁费、鉴定费、律师费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

5.2双方均对本协议项下事宜及所有商务文件、技术文件、协议等负有妥善保管和保密义务，不得将所涉资料随意丢失或遗失或向第三方泄密。

5.3本协议自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（以下无正文）

签署页

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或委托代理人）

年   月   日

乙方1（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或委托代理人）

年   月   日

乙方2（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或委托代理人）

年   月   日

## 三、调价程序和公式

若项目连续3年收入过低，幅度超过合作协议约定的，在绩效考核达标前提下，按照合作协议调整可行性缺口补助标准；项目连续3年收入过高，则在行业部门监管下进行超额收益调节，令项目公司将当年超额收益累积进公司盈余公积中，即加大项目公司当年未分配利润比例，以将社会资本方利润率控制在合理范围，防止PPP项目产生暴利。若特许经营期结束后，进行项目全周期评估时，社会资本方全周期的资本金内部收益率超过12%，则启动超额收益分享机制，对项目公司累计未分配利润进行再分配。此外，项目定价的依据、标准以及可行性缺口补助调整和超额收益分享的启动条件、方法和程序等内容均在合作协议中明确约定。

本调价机制适用于新建项目的运营收入及改扩建项目的管网维护收入。

（1）基本调价机制

根据与运营成本相关的主要因素如人工成本、电价、药价、油价、其它或CPI指数等的综合变化设置的调价公式进行调整。在项目实践中需要约定供水服务费单价调整周期（一般为三年）和客观调整因子（一般为人工成本、电价、药价、油价、CPI指数等）。

价格调整：正常情况自商业运营日起每三年调整一次（或非正常情况下价格调整后当年重新起算三年）。项目公司向惠东县水务局提出书面调价申请，在两个月内组织相关职能部门和专家根据调价公式进行审核，审核通过后报惠东县财政局批准，并经惠东县发改局审批等法定程序后作为价格调整依据，每第四年（或非常正常情况下调整的第二年）1月1日起开始执行调整后的价格。非正常情况下可由项目公司或者政府任何一方提出调价申请，并依照以上程序办理。

（2）调价公式

调整价格的计算方法是将当时的价格Pn乘以按下述公式算出的调价系数。即：Pn=Pn-3×K

其中：

Pn ：第n年调整后的价格

Pn-3：第n-3年的价格

K：调价系数

K=a（Ln-1/Ln-3）+b（En-1/En-3）+c（Chn-3－Chn-1+1）+ d（CPIn-3－CPIn-1+1），

a+b+c+d =100%

其中：

a=人工成本在价格构成中所占比例；

b=电费在价格构成中所占比例；

c=化学药剂费消耗在价格构成中所占比例；

d=价格构成中人工成本、电价、药价、油价以外的其他因素在价格构成中所占比例；

a、b、c、d各自取值由授权方每三（3）个运营年根据市场行情变化（价格的变动）和项目公司调价报告进行一次修订。

n=第n年是调整价格的当年

Ln-1 =第n-1年当地统计部门公布的第n-1年行业在岗职工平均工资

Ln-3=第n-3年当地统计部门公布当年行业在岗职工平均工资

En-1 =第n年项目公司的电费指数（项目公司所付的每度用电电价，按当年电价的算数平均数计算）

En-3=第n-3年项目公司的电费指数（项目公司所付的每度用电电价，按当年电价的算数平均数计算）

Chn-1=当地统计部门公布第n-1年的“工业生产者购进价格指数”化工原料类价格指数

Chn-3=当地统计部门公布第n-3年的“工业生产者购进价格指数”化工原料类价格指数

CPIn-1=第n-1年时当地统计部门公布的居民消费价格指数

CPIn-3 =第n-3年时当地市统计部门公布的居民消费价格指数

（3）调价方法：

a）正常情况下，每三年调整价格一次，调价系数K按实际计算；或

b）非正常情况下，非调整年的调价系数K大于+10%，则按+10%对价格进行调整；调价系数K小于-5%，则当年按-5%对价格进行调整。大于+10%或小于-5%部分不累计计入下一调整周期，调整后价格作为后续正常调价周期的基准价重新起算。

各调价因素的权重比例在签署日确定，E、L、CPI于商业运营日的值应于协议签订后确认。

如果上述任何指数不能自当地统计局公布的资料中得到，则采用广东省统计局公布的该指数替代。自当地统计局提供上述指数之日起，改为采用当地统计指数。

如果在开始商业运营日和移交日之间上述指数被当地或广东省统计局修改或者不再可以得到、因适用法律的原因导致项目公司原有税种和规费之外的税费变化或增加，则采购人与项目公司可以商定替代指数；如果不能商定一致，则根据特许经营协议“争议的解决”条款解决争议。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正/反面）

代理人身份证复印件（正/反面）