桐乡市乌镇镇人民政府

乌镇镇2017年度市政零星工程

公开招标（√）

乌镇镇2017年度市政零星工程施工招标文件

邀请招标(  )

招标人名称：桐乡市乌镇镇人民政府                 （盖章）

招标代理机构名称： 浙江勋达工程咨询有限公司 （盖章）

编制日期： 2017年 3 月 7  日

目     录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第三章 评标办法	16

1.总则	17

2.评标程序	17

3.分值构成及评审标准	19

4.评标排序	20

5.评标结果	21

第四章  合同条款及格式	22

第一节  合同协议书	22

第二节 通用合同条款	26

第三节 专用合同条款	27

第五章  工程量清单	53

1. 工程量清单说明	53

2. 投标报价说明	53

3. 项目专用工程量清单编制说明及工程量清单	54

第六章  技术规范	67

第七章  图纸	67

第八章   投标文件格式	68

目    录	69

一、投标函及投标函附录	70

二、已标价的工程量清单	72

三、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料	76

目    录	78

一、法定代表人身份证明及授权委托书	79

二、施工组织设计	81

三、投标人基本情况表	82

（一）投标人基本情况表	82

（二）项目负责人简历表	83

四、欠薪保证书	84

五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料	85

附件一：	86

# 第一章 招标公告

乌镇镇2017年度市政零星工程招标公告

桐乡市乌镇镇人民政府的乌镇镇2017年度市政零星工程，工程建设地址位于桐乡市乌镇镇，计划投资约300万元，计划工期：2017年4月1日至2018年3月31日止。该工程的招标申请已得到桐乡市乌镇镇人民政府批准，通过公开招标的方式选择承包单位，实行资格后审。现将有关事项通知如下：

一、工程招标范围：市政零星工程施工

二、工程发包方式：包工包料

三、工程质量：合格

四、投标人资格要求：

（1）投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，浙江省外企业还须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

（2）项目负责人：需具有市政工程二级建造师及以上资质。

五、本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件及相关资料。

六、招标文件费每套500元，各投标人须在开标现场以现金方式交予招标代理单

位并开取收据，否则其投标文件将被拒收。

七、发布公告的媒介：桐乡市公共资源交易中心http://www.zjtxztb.gov.cn/txcms/。

桐乡市乌镇镇人民政府

浙江勋达工程咨询有限公司

桐乡市乌镇镇招标采购中心

2017年3月14日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

注：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表的内容为准！

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：桐乡市乌镇镇人民政府 地址：桐乡市乌镇镇 联系人：王女士 电话：671203 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江勋达工程咨询有限公司 地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢五F 联系人：姚先生 电话：0573-88029967 15968327758（776758） 传真：0573-88029967 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 乌镇镇2017年度市政零星工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 桐乡市乌镇镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 市政零星工程施工 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 2017年4月1日至2018年3月31日止 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、资质条件：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质 2、项目经理（建造师，下同）资格：市政工程二级及以上建造师资格 3、其他要求：浙江省外企业还须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织，由投标人自行前往踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日3天前（以发出日期为准） |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标的澄清、修改、补充（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年4月 3 日 13 ：30 时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | / |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | / |
| 2.4 | 招标文件的澄清与修改的发布 | 补充招标文件的澄清或修改的发布 第2.4.1项： 澄清或修改的内容将以补充通知的形式统一在“桐乡市公共资源交易中心”发布,投标人自行查阅，招标人不再另行发放书面的澄清或修改。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 第3.1项补充及细化为： 3.1.1投标文件由商务标部分和技术标部分（含资格审查材料）两部分组成。 3.1.2商务标部分主要包括下列内容： （一）投标函及投标函附录 （二）已标价的工程量清单 （三）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。 3.1.3技术标部分主要包括下列内容： （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书 （二）施工组织设计 （三）投标人基本情况表 （四）欠薪保证书 （五）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。 3.1.4构成投标文件的其他材料 投标人应评标委员会要求作出的书面澄清、说明、补正（如有）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 3.2.1本工程招标控制价为：298.8784万元 最高投标限价计算方法：最高投标限价=招标控制价×（1-下浮系数），下浮系数在投标文件开启前随机抽签产生（下浮系数为2%、3%、4%）。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容价格表现。其应包括施工设备、劳务管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。 3.2.2投标单位在计算报价时应考虑材料价格波动、人工费调整等相应的风险因素。 3.2.3本招标工程编制报价按全费用单价法依据进行，投标单价中包含直接工程费、措施费、风险费、利润、规费、税金等相关一切费用。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 |
| 3.2.4 | 单价最高投标限价 | 补充3.2.4款 本工程设单价最高投标限价，投标人的投标单价不得超出单价最高投标限价，《单价最高投标限价一览表》见附件一。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金：人民币肆万元整（¥：40000元） 2、递交方式：根据投标人的选择，嘉兴市外必须是银行汇票或者银行本票形式，嘉兴市内必须是银行汇票、银行本票或者转账支票形式。且开票单位和投标单位必须保持一致。投标保证金在投递投标文件的同时提交招标人。 缴纳账户：浙江勋达工程咨询有限公司 开户行：招商银行桐乡支行 帐号：573900278810288 |
| 3.5 | 投标人基本资料 | “投标人基本情况表”后应提供有效的投标人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证副本、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书）；浙江省外企业须附有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件；“项目经理简历表”后应提供项目经理B类证书及资格证书、身份证（有效期内）等材料的复印件。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件提供的投标文件格式要求签字、盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 技术标正本1份，副本2份； 商务标正本1份，副本2份。 副本可采用正本的复印件 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按第八章投标文件格式和要求，技术标和商务标分别装订成册（A4纸幅），不得使用活页夹方式装订。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 第4.1.1项更改为： 本工程商务标与技术标应分别装袋密封（商务标正副本一起密封，技术标正副本一起密封），并在封套的封口处加盖投标人单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 （标记） | 招标人：桐乡市乌镇镇人民政府 工程名称：乌镇镇2017年度市政零星工程技术标（或商务标） 投标人： |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 第4.2.1项更改为： 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前和本章第4.2.2项规定的地址递交投标文件。投标人在递交投标文件时应出示法定代表人本人身份证（如是委托代理人应出示本人身份证及针对本项目的法人授权委托书）、招标文件收费凭证，浙江省外企业须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》；以上各项都必须为原件。由工作人员现场验证，如有一项不符合，投标文件将拒收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会2楼西会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由工作人员验证投标文件密封与标记情况、授权情况情况等； 开标顺序： （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （2）确定并宣布投标文件开标顺序（先开技术标，后开商务标，开标顺序按先送达后开启的原则）； （3）开启各投标单位的技术标； （4）由评标委员会按招标文件的要求对技术标进行评审，并宣布各投标单位的技术得分； （5）确定入围单位，根据各投标单位的技术得分由高到低进行排序，技术得分排名前9名入围（如第9名出现并列，则并列排名第9名的投标单位同时入围）。若投标单位少于9家，则全部入围。 （6）宣布最高投标限价； （7）开启各入围投标单位的商务标（由主持人对投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容进行唱标，并记录在案） （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）由评标小组按招标文件的要求对投标文件进行评审； （10）推荐中标候选人； （11）开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中专家5人； 评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 定标方式 | 详见评标办法 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 中标候选人将在招标公告发布的同一媒介上公示3个工作日 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金支票或银行转帐等形式 履约担保的金额：中标合同金额的10%。 中标人收到中标通知书之后，中标方在7天内按规定的形式转入招标人指定账户（签订合同前）。期限：竣工验收合格后止。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容的，请在投标截止日10日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期视为无异议。 |
| 10.2 | 招标人和招标代理单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无约束力。 |
| 本招标文件解释权归招标人 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸

（7）技术规范

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标人基本情况资料：详见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，须在招标人指定的登记册上签字报到。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2出席开标会议的投标人法定代表人应携带本人身份证(如是委托代理人应携带本人身份证、针对本项目的法人授权委托书)，以上各项都必须为原件。并由工作人员现场验证，如有一项不符合，投标文件将拒收。

5.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

详见投标人须知前附表规定。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者招标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经招标小组评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新组织招标后投标人仍少于3家的，可以不再进行招标，或者对剩余的投标人进行开标和评标。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）技术标：30分 （2）商务标：70分 |
| 3.2.1 | 技术标初步评审（含资格评审） | （1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | （2）具备有效的营业执照和安全生产许可证 |
|  |  | （3）具备有效的浙江省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书；项目经理B类证书）。 |
|  |  | （4）浙江省外企业具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。 |
|  |  | （5）具备有效的资质证书且资质条件符合招标文件1.4.1的规定 |
|  |  | （6）具备有效的项目经理资格证书且资格条件符合“投标人须知”1.4.1的规定 |
|  |  | （7）其他要求符合“投标人须知”1.4.1的规定 |
|  |  | （8）投标保证金符合“投标人须知”3.4.1的规定 |
|  |  | （9）技术标按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订 |
|  |  | （10）技术标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定 |
|  |  | （11）投标人法定代表人的授权委托人，提供了附有法定代表人身份证明的授权委托书（投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明） |
|  |  | （12）按招标文件要求的格式提供了欠薪保证书 |
|  |  | （13）技术标中未发现投标人提供虚假材料 |
|  |  | （14）投标人的技术标未附招标人不能接受的条件 |
|  |  | （15）不存在桐规建[2015]139号文中规定的关于技术标部分的其他否决投标条款 |
|  |  | （16）未发现投标人存在第二章 “投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | （17）技术标的其他要求符合招标文件的规定 |
| 3.2.3 | 技术标 详细评审（13-30分） | （1）投标人综合实力（投标人财务状况、企业荣誉、信用状况、承建过的优质工程等方面评价） 4-9分 |
|  |  | （2）施工组织设计（包括施工组织方案、质量保证体系、安全质量保证体系，针对本项目配备的人员、机械设备等） 6-13分 |
|  |  | （3）投标人拟委任项目经理素质 2-5分 |
|  |  | （4）投标文件质量 1-3分 |
|  |  | 注：投标人的技术得分为各专家评分的算术平均值。 专家评分保留1位小数，计算保留2位小数。 |
| 3.2.4 | 商务标 初步评审 | （1）商务标签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定 |
|  |  | （2）商务标中未发现投标人提供虚假材料 |
|  |  | （3）投标文件应只有一个投标报价 |
|  |  | （4）投标总价不高于招标人的总价最高投标限价和投标单价不高于招标人的单价最高投标限价 |
|  |  | （5）投标工期符合“投标人须知”1.3.2的规定 |
|  |  | （6）工程质量符合“投标人须知”1.3.3的规定 |
|  |  | （7）投标有效期符合“投标人须知”3.3.1的规定 |
|  |  | （8）已标价的工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | （9）暂定价和暂估价按第五章“工程量清单”要求填写 |
|  |  | （10）总报价书中的投标报价与投标函中的投标报价与工程量清单中的总价合计四舍五入至元后一致 |
|  |  | （11）权利义务符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | （12）不存在严重不平衡报价 |
|  |  | （13）投标人商务标中未附招标人不能接受的条件 |
|  |  | （14）不存在桐规建[2015]139号文中规定的关于商务标部分的其他否决投标条款 |
|  |  | （15）商务标的其他要求符合招标文件的规定 |
| 3.2.7 | 商务标的商务得分计算（70分） | （1）评标基准价（最佳报价）确定（评标基准价四舍五入精确到元） 在入围的所有有效投标报价中，评标基准价（最佳报价）=所有有效投标报价扣除一个最高有效报价和一个最低有效报价的算术平均值*50%+中间报价*30%+次低报价*20%;（当有效投标报价数少于等于四家时平均值不扣除最高和最低报价，当有效投标报价数为偶数时中间报价按两个中间报价的平均值计算，若同时出现两个及以上相同的最低价，在组价时，次低价即为最低价）。 (2)投标人的商务投标报价=评标基准价的，商务标得70分 投标人的评标价﹥评标基准价的：评标价得分=70-偏差率×100×1 投标人的评标价﹤评标基准价的：评标价得分=70+偏差率×100×0.5 （3）偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价。当下浮或超过的百分值不为整数时，其小数部分按直线插入计算分值。(偏差率保留小数点后二位，四舍五入) （4）当最终有效投标为2家时，评标基准价=最低有效投标报价。 |
| 3.2.8 | 其他评标标准 | 未尽事项按桐规建[2015]139号文、桐政发（2010）40号文的规定进行 |

## 1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员仅对入围的投标单位进行评标并决标。入围办法：开标时先开启各投标人的技术标，并对技术标进行评审，按技术分由高到低排序，技术得分排名前9名入围（如第9名出现并列，则并列排名第9名的投标单位同时入围）。若投标单位少于9家，则全部入围，后开启入围的投标人的商务标（技术标废标的除外），对入围的投标人的商务标进行评审，若进入评审的商务标有否决投标情况的，且否决后有效投标单位在三家及以上时，不再替补。否决后有效投标单位少于三家时，可对剩余的有效投标单位进入新一轮的入围，新一轮入围办法为按技术得分从高到低排序依次替补直至满足3家为止。评标委员会将对入围的满足招标文件实质性要求的商务投标文件，分别按照本章第3.2.7款规定的评分标准进行打分，并按总得分（商务分和技术分相加）由高到低顺序推荐中标候选人。总得分相等时，以商务得分高者优先；商务得分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等时，由抽签方式确定。

## 2.评标程序

评标工作按以下程序进行

2.1   技术标的初步评审（含资格审查）

技术标的澄清、说明、补正(如需要)

技术标的详细评审

2. 2  商务标的初步评审

商务标的算术修正(如需要)

商务标的澄清、说明、补正(如需要)

商务得分计算

2. 3  推荐中标候选人

2. 4  编写评标报告

## 3.分值构成及评审标准

3.1分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

3.2评审标准

3. 2.1技术标的初步审查（含资格审查）

评标委员会首先对投标人提交的技术标进行初步审查，有一项不符合初步审查标准的否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3. 2.2技术标的澄清、说明、补正(如需要)

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的技术标投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 2.3技术标的详细评审

由评标委员会对所有通过初步评审以及澄清、说明、补正(如需要)后的投标人的技术标进行评分。技术标评分标准详见“评标办法前附表”。

3. 2.4商务标的初步评审

技术标评审结束后，招标人将对通过技术标评审的投标人的商务标进行开标

评标委员会首先对开启的商务标进行初步评审，有一项不符合初步评审标准的，作否决投标处理，并不再进入下一步评审。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3. 2.5商务标的算术修正

评标委员会对通过商务标初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额必须与汇总表中的小写金额一致；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

3. 2.6商务标的澄清、说明、补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交商务标中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理。修正后的最终投标报价将替代原报价参与评标基准价的组合及商务得分计算。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 2.7商务标的商务得分计算

计算所有通过初步评审以及澄清、说明、补正，并且算术性修正后的投标人的商务报价得分。商务得分的计算方法见“评标办法前附表”。

3. 2.8其他评标标准

见评标办法前附表

## 4.评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。

## 5.评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“投标人须知前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节  合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二节 通用合同条款

“通用合同条款”采用建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）的“通用合同条款”

## 第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计、补充合同、变更联系单及双方签订的书面联系单内容均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     / 。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内的道路、绿化、场地等。

1.1.3.10 临时占地包括：规划红线外的临时道路、经批准的临时用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《合同法 》《建筑法》《价格法》《招标投标法》《建设工程质量管理条例》 及相关的地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2014），若不同规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：标准和规范获得由承包人自行解决，产生的费用由承包人承担。

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       。

1.5 合同文件的优先顺序

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： /     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：        /             。

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计    ；

承包人提供的文件的期限为：开工日前7天      ；

承包人提供的文件的数量为：一式4份          ；

承包人提供的文件的形式为：书面与电子版      ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：            /               。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人筹建办公室   ；

发包人指定的接收人为：发包人现场工程师：         。

承包人接收文件的地点：施工现场办公室            ；

承包人指定的接收人为：项目经理：           。

监理人接收文件的地点：施工现场办公室     ；

监理人指定的接收人为：施工现场监理员：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责办理取得出入施工现场所需的批准手续，负责修建因施工而损坏的场内外道路、桥梁以及其他基础设施，并承担相关手续费及修建费用。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设用地规划红线为界，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路、交通设施和围护设施。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人                   

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包不得为了合同以外的目的而复制、使用发包人提供的图纸及其相关文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按实调整，工程量清单中明确包干的除外。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。如工程质量、进度的控制，工程联系单的现场签证，涉及价款变更的协商，不含价款变更签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5天            。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款执行  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保：     否              。

发包人提供支付担保的形式：  /            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定编制竣工资料（含竣工图），完成竣工资料立卷及归档。

承包人需要提交的竣工资料套数：      2套                 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担费用         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：     书面，装订成册       。

（6）承包人应履行的其他义务：  另行协商             。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于28天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：扣1000元/天        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 扣履约保证金的10%    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 扣履约保证金的10%。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣履约保证金5%   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣履约保证金的5%。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：扣履约保证金5% 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行            。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定规定执行      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /     。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：现金支票或银行转账；金额：中标合同金额的10%；期限：竣工验收合格后止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同执行

关于监理人的监理权限：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，生活场所自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按通用条款执行 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                /                   ；

（3）                 /                  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /                    。

关于工程奖项的约定：            /                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款执行 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，但不得晚于开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 1000元/天 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 10%签约合同价。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      /                                    ；

（2）     /                                      ；

（3）     /                                      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已包括在合同单价内 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担修建临时设施或临时占地的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   另行商定        。

施工现场需要配备的试验设备：   另行商定              。

施工现场需要具备的其他试验条件：   另行商定                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /                。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照投标报价同口径计算，确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件（如有）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2种方式确定。由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。由发包人和承包人共同确定暂估价供应商或分包人。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，但价格须经发包人签证确认。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /              。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：招标文件明确月份的相关信息价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：合同履行期间主要材料（指钢材、水泥、砖、商品砼、商品砂浆）的价格可作相应调整，其调整方法：在开工日至竣工工期内的《桐乡工程造价信息》（缺项部分按上一级同期造价信息）相应材料的平均信息价与2017《桐乡工程造价信息》第2期（缺项部分按上一级同期造价信息）上相应的材料信息价相比时：ａ．上涨或下跌幅度在5%以内时（含5%），材料价格不作调整；b.上涨或下跌幅度在5%以上时，超过5%以上部分给予调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

投标单价包含的风险范围：承包人在投标时已根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用（如技术措施费、施工组织措施费、材料运距、市政、市容、环保、交通、治安、“营改增”引起的税收风险等）不在合同单价外另行计列及调整。基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生另行协商，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

风险费用的计算方法：                 /                            。

风险范围以外合同价格的调整方法：1）、因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；

2）、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行；

3）、经甲方认可的设计变更及工程量变更或新增工程量引起的工程项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：

a、合同中有适用或类似工程项目单价，参照合同中适用或类似项目的单价计算确定；

b、合同中没有适用或类似于变更工程价格的，按投标价同口径计算，主要材料投标报价中没有单价的，参照施工期的《桐乡市工程造价信息》平均信息价及施工期上级造价信息平均价和相关资料，若仍无信息价的则按建设单位签证价或建设单位与施工单位协商价计算。

2、总价合同

总价包含的风险范围：                 /                    。

风险费用的计算方法：                 /                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 /        。

3、其他价格方式：               /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 10%合同款  ；

预付款支付期限：        /                   ；

预付款扣回的方式：  /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：详见工程量清单编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：             /                     。

12.3.3 单价合同的计量：      /

关于单价合同计量的约定：

/

12.3.4 总价合同的计量，           /                    。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。  /              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、合同签订前中标人向招标人缴纳履约保证金，合同签订并施工进场后发包人向承包人支付工程合同价的10%作预付款；

2、进度款按每季度的最后一个月末支付一次，以该季度实际完成验收工程量的60%支付工程款（实际完成工程量以跟踪审计确认为准）；

3、工程竣工验收合格后，付至实际完成验收工程量的80%的工程款，并退还履约保证金；

4、结算审计后一个月内付至工程审计价的95%，并按审计总价的5%作为质量保修金，满一年后20天内退还承包人（不计息），保修期从甲方批准的竣工之日起计算。如在质量保修期内，出现质量问题需要保修并因此给甲方造成的其他损失，甲方可以直接在质量保修金中予以扣除所需要的费用。（具体以双方的施工合同为准）。

补充条款：在合同履行期中，若承包人已完工程量的总造价超出本工程投资额（300万元），则招标人有权立即终止合同，承包人不得有任何异议。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

内容包括：（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；（2）应增减的变更金额；（3）按约定应支付的预付款和扣减的预付款（备料款）；（4）按约定应扣减的质量保证金；（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人；

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付凭证；

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后一个月内完成支付；

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       /         。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /             。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    发包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后，承包人应在7天内按通用条款要求对施工现场进行清理退场。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料（含招标文件及附件、投标书及附件、施工图纸、竣工图纸、变更联系单、竣工结算书、施工合同及附件等）。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /         。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的一个月内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

关于竣工结算审核收费：工程结算审核收费按桐政办发[2010]42号文件规定执行，工程竣工结算审查费由基本收费和追加收费两部分组成，其中基本审核费由建设单位支付，追加审核费由施工单位支付，追加审核费为超过送审造价5%以外的核减、核增额的5%。

按照《桐乡市国家建设项目审计办法》（市政府令第62号）的要求：项目调整工程应以市审计机关的审计监督结果、再监督结果作为项目结算的最终依据。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天。

（2）发包人完成支付的期限：    30天    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起12个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：需要扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2） 5% 的工程款；

（3）其他方式:              /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                        。

关于质量保证金的补充约定：             /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》相关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：             /               。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。

（7）其他：                      /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除本合同已明确承担的违约责任外，承包人有其他违约情形的，因违约造成的损失全部由承包人承担，并视违约情形大小，处违约金不超过合同价的3%。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：               /               。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评标委员会决定：  /   。

20.3.1 争议评标委员会的确定

争议评标委员会成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评标委员会成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评标委员会的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       嘉兴       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程质量保修范围为完成本工程的所有项目，包括工程量清单中所有内容，以及施工过程中的新增项目等。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本项目质量保修期为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          /           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3

廉 政 责 任 合 同

第一条：根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的有关规定，为进一步规范工程建设中的经济活动管理，经双方协商一致，制订以下廉政责任合同。

第二条：廉政责任合同（以下简称本合同）由                          或委托代理人（以下简称甲方）与承包方（以下简称乙方）共同签订。

第三条：纪检监察部门负责履行本合同的监督管理工作。

第四条：甲乙双方的权利和义务

一、甲乙双方应严格遵守党和国家法规、党风廉政建设及《反不正当竞争法》的各项规定。

二、甲乙双方严格执行所签订的经济合同各项条款，自觉按合同办事，严禁因违法违纪、违反工程建设管理的各项规章制度而损害国家和集体利益。

三、甲、乙双方人员洽谈业务时，必须选择在办公场所或招标人确定的其它公共场所由二人以上共同进行，严禁私下商谈串通。

第五条：  甲方的权利和义务

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索要回扣；对无法拒收的，应及时上交纪检部门。

二、甲方人员在业务交往中或项目结束后，不得接受乙方以任何形式给予的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销应由个人支付的任何费用。

三、甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。

四、甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第六条：乙方的权利和义务

一、乙方人员不得以任何形式向甲方人员赠送礼金、礼品和有价证券。项目结束后，也不得进行上述赠送。

二、乙方不准以任何名义为甲方人员报销应由甲方人员个人支付的费用。

三、乙方人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方人员参加宴会、旅游和娱乐活动等。

第七条：违约责任

一、甲方人员若违反本合同，其主管部门将对违法、违纪、违规人员严肃查处。因此而给乙方造成的损失，甲方按有关规定予以赔偿。

二、甲方主管部门如发现乙方人员违反本合同规定，一经查实，有权终止其经济合同，由此而造成的损失由乙方负责赔偿，另外对乙方处以本工程造价1%的罚款；并将乙方列入不良行为名单登记入册，取消其在该工程任何经济项目的投标活动。同时，有义务向政府主管部门提供其不良记录情况。

三、乙方人员若违反本合同，其主管部门应对违法违纪人员严肃查处，因此而给甲方造成的损失，乙方按有关规定予以赔偿。

四、如乙方发现甲方人员有违反本合同的行为，应及时向甲方纪检监察部门举报。甲方不得以任何借口报复乙方。

第八条：甲乙双方必须将“廉政责任合同”贯穿于所签订的经济合同实施的全过程，及时布置、认真检查、严格考核。

第九条：本合同在甲乙双方签订重大经济合同的同时签订。

第十条：本合同作为本次所签订的《                             》的附件，经合同双方共同签署后立即生效。

第十一条：本合同一式三份，由甲乙双方及甲方纪检监察部门各执一份。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：                   乙方法定代表人：

或                                  或

甲方委托代理人：                    乙方委托代理人：

年   月   日                        年   月   日

签约地点：

年　月　日                               年　月　日

附件4

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程招标时工程量清单仅作投标报价使用，结算时工程量按实计算，单价按投标时的全费用综合单价不变。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；工程量清单中投标人如没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.2招标人提供的工程量清单中的数量、单位、顺序均不得变动。

2.3总报价书中的投标报价与投标函中的投标报价与工程量清单中的总价合计一致。

2.4投标人的全费用综合单价中应包括直接费、间接费（含合同明示或暗示的风险）、利润、税金以及定额所规定的一切费用，竣工结算时不再计取其它费用。

2.5暂定价和暂估价项目不得竞争下浮，否则作否决投标处理。

2.6业主提供的推荐品牌由各投标单位在推荐的品牌中任选一个，并在投标文件总说明中注明，若未注明品牌或中标后注明的品牌无法在市场上采购到或无法以正常价格采购到的可由业主在推荐的品牌中任意选择其中一个品牌，价格按投标价，颜色由业主选定。

2.7各投标单位结合企业自身实力，根据企业定额或参照相关定额自行报价。

2.8本工程已按营改增后取费标准（浙建站定【2016】23号、浙建站定【2016】54号、建建发【2016】144号）计算，请投标单位综合考虑报价。

2.9投标人应考虑施工过程中由于停电而需自备发电机，实际使用时不再另行结算。

2.10施工现场内接水、电及水、电费用由施工方自行考虑，费用自理。

2.11货币单位为人民币，且投标总报价精确至元。

## 3. 项目专用工程量清单编制说明及工程量清单

3.1 工程量清单编制说明

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为乌镇镇2017年度市政零星工程。

二、编制范围：

工程量清单内明确的所有内容。

三、编制依据：

本工程量清单根据业主提供的招标内容、及《浙江省市政工程预算定额》(2010版)工程量计算规则及浙江省有关补充规定编制。

四、工程量具体计算及报价说明内容如下：

1、本工程投标报价要求为全费用单价（结合营改增计价要求），结算单价不作调整。

2、本工程招标所有工程量为暂估数量，结算时以实际施工签证工程量进行调整，结算单价按投标单价不变。

3、所有检查井均按一砖砌筑、深度大于1m检查井需设防坠网，具体做法参相关专业图集。

4、投标单位在填报费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范要求。

5、本工程施工时施工安全、临时维护等措施费用由投标单位结合工程实际施工情况考虑在相应清单项目单价中，结算时不再计取任何费用。

6、凡是在工程量清单中未包括的非实物形态工程项目，由投标单位在报价时自行考虑计入相应项目内报价。

- 其他要求以中标后所签订的施工合同约定条款为准。

3.2工程量清单

工 程 量 清 单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 清障、环境整治部分： |  |  |  |  |
| 1 | 地面作物清障：机械清去表土0.2米，（含零星土方、老路基、路边杂物、人工砍伐树木不搬出现场） | m2 | 1000 |  |  |
| 2 | 前期已清障地区因长期不建设杂草纵生，需用推土机械整治清障建设或环境整治的区域。 | m2 | 1000 |  |  |
| 3 | 人工砍伐成年桑树、成片杂树。按图计算或实地丈量面积计算（含桑树、杂树搬运出现场） | m2 | 1000 |  |  |
| 4 | 开挖临时排水沟1米深以上并整平（土方就地推平） | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 普工（清场、清障、搞卫生等） | 工日 | 100 |  |  |
| 6 | 技工（电工、管工等） | 工日 | 100 |  |  |
| 7 | 绿化种植前场地平整（含土方造型） | 平方米 | 1000 |  |  |
| 8 | 绿化种植前松土（高度30～50cm） | 平方米 | 100 |  |  |
| 9 | 老围墙水泥砂浆粉刷两遍（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 |  |  |
| 10 | 老围墙刷普通涂料两遍（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 |  |  |
| 11 | 老围墙批白（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 |  |  |
| 12 | 修补围墙一砖厚砌筑、双面粉刷（含脚手架、垃圾清运等内容） | 平方米 | 100 |  |  |
| 13 | 旧围墙拆除、清理（含拆除后建筑垃圾清运） | 米 | 100 |  |  |
| 14 | 新砌临时围墙、双面粉刷（含砖基础，上部墙身高2米） | 米 | 100 |  |  |
| 15 | 普通彩钢板围墙、按2米高计算（超出高度按平方计算） | 米 | 100 |  |  |
| 16 | 安装果壳箱（不含果壳箱主材） | 只 | 100 |  |  |
| 17 | 清理建筑垃圾（小拖拉机含人工） | 车 | 100 |  |  |
| 18 | 砼侧石刷黄漆 | 米 | 100 |  |  |
| 19 | 新做垃圾房门（规格800*2000mm镶板门双面包白铁皮含五金） | 扇 | 10 |  |  |
| 20 | 垃圾房门新做门框（800*2000mm，框料断面40*80mm） | 个 | 10 |  |  |
| 21 | 垃圾房内外清洗 | 只 | 100 |  |  |
| 22 | 垃圾房更换档板门（600*600mm） | 块 | 100 |  |  |
| 23 | 新建标准垃圾房（按外墙边尺寸计算建筑面积） | 平方米 | 10 |  |  |
| 24 | 垃圾房补贴外墙小长条面砖 | 平方米 | 100 |  |  |
| 25 | 垃圾房内侧补贴长方白瓷砖 | 平方米 | 100 |  |  |
| 26 | 户前绿化花坛PVC塑钢围栏DL-C08；HGC30*15；高46cm，2*4.6cm，横档二档，横、竖间隔18cm（绿白色或方木色，含基础） | 米 | 200 |  |  |
| 二、 | 道路部分： |  |  |  |  |
|  | （一）侧石： |  |  |  |  |
| 27 | 安装混凝土侧石40*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 28 | 安装混凝土侧石35*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 29 | 安装混凝土侧石25*12*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 30 | 安装混凝土侧石25*10*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 31 | 安装混凝土侧石20*10*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 32 | 安装混凝土侧石30*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 33 | 安装混凝土侧石15*10*50cm （C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 34 | 安装混凝土侧石10*8*100cm （C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 35 | 安装混凝土平石15*12*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 36 | 安装混凝土平石20*10*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 37 | 安装混凝土平石20*12*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 38 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石50*20*80cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 39 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石35*15*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 40 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石25*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 41 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石20*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 42 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石10*8*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 43 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石10*20*60cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
| 44 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石15*8*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 45 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石15*12*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 46 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石20*10*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 47 | 安装仿花岗岩平石6*20*60cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 |  |  |
| 48 | 安装仿花岗岩侧石20*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 |  |  |
|  | （二）道路： |  |  |  |  |
| 49 | 浇筑混凝土路厚：10cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 |  |  |
| 50 | 浇筑混凝土路厚：15cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 |  |  |
| 51 | 浇筑混凝土路面厚：20cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 |  |  |
| 52 | 人机配合铺装碎石底层 厚度10cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 53 | 5%水泥稳定碎石层15cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 54 | 5%水泥稳定碎石层20cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 55 | 塘渣：（含机械压实等费用） | 立方米 | 100 |  |  |
| 56 | 6%石灰土回填 | 立方米 | 100 |  |  |
| 57 | 挖土：（筑路挖土方、就地推平） | 立方米 | 100 |  |  |
| 58 | 拆除水泥混凝土道路厚度15～25cm （含割缝、清运等费用） | 平方米 | 100 |  |  |
| 59 | 拆除彩砖、砼质砖人行道及侧石等 （含拆除、清运等费） | 平方米 | 100 |  |  |
| 60 | 细粒式沥青混凝土 4cm厚 | 平方米 | 100 |  |  |
| 61 | 中粒式沥青混凝土 6cm厚 | 平方米 | 100 |  |  |
| 62 | 粗粒式沥青混凝土 7cm厚 | 平方米 | 100 |  |  |
| 63 | 半刚性基层乳化沥青 透层 | 平方米 | 100 |  |  |
| 64 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 平方米 | 100 |  |  |
| 65 | 乳化沥青下封层 | 平方米 | 100 |  |  |
| 66 | 铣刨沥青路面 厚4厘米（含清理） | 平方米 | 100 |  |  |
| 67 | 铣刨沥青路面 厚6厘米（含清理） | 平方米 | 100 |  |  |
| 68 | 铣刨沥青路面 厚7厘米（含清理） | 平方米 | 100 |  |  |
| 69 | 铣刨沥青路面 厚10厘米（含清理） | 平方米 | 100 |  |  |
| 70 | 人机铺设20cm塘渣 （人行道） | 平方米 | 100 |  |  |
| 71 | 现浇混凝土基层 15cm厚（C20）（人行道） | 平方米 | 100 |  |  |
| 72 | 铺设彩色植草砖（3cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 73 | 铺设20*10*6cm砼质砖硬铺（3cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 74 | 铺设12*12*6cm砼质砖，卧层3cm水泥砂浆M10.0（人行道） | 平方米 | 100 |  |  |
| 75 | 铺设3cm中国黑花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 76 | 铺设5cm中国黑花岗岩光面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 77 | 铺设3cm芝麻灰花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 78 | 铺设5cm芝麻灰花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 79 | 铺设3cm芝麻黑岗岩火烧面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
| 80 | 铺设3cm黄锈花岗岩火烧面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 |  |  |
|  | （三）施工便道： |  |  |  |  |
| 81 | 废旧建筑材料铺设便道 | 立方米 | 100 |  |  |
| 82 | 铺设便道塘渣 厚40cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 83 | 人机铺设瓜子片3cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 84 | 人机铺设寸子石找平5cm | 平方米 | 100 |  |  |
| 85 | 2000*1000*12mm钢板（特殊地点因安全临时铺放） | 天/张 | 100 |  |  |
| 86 | 20#槽钢（长度按4m、含租赁、运输、打拔、保管费等） | 天/根 | 100 |  |  |
| 87 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ35cm | 个 | 10 |  |  |
| 88 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ50cm | 个 | 10 |  |  |
| 89 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ60cm | 个 | 10 |  |  |
| 90 | 0.8m高水马封道 | m | 50 |  |  |
| 三、 | 管道、雨、污水井部分 |  |  |  |  |
|  | (一)排设管道部分： |  |  |  |  |
| 91 | 排U型管渠700*800*1000mm （含开挖、回填土等） | 米 | 60 |  |  |
| 92 | 排U型管渠500*600*1000mm （含开挖、回填土等） | 米 | 60 |  |  |
| 93 | 排单箅偏沟式雨水沟 宽380 mm(重型复合井盖板)、两侧砖砌粉刷排水沟、深0.7米、浇筑混凝土底10cm厚C15砼垫层 （含开挖、回填土等） | 米 | 50 |  |  |
| 94 | 排18寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 95 | 排15寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 96 | 排6寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 97 | 排UPVC塑料管ф110 （含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 98 | 排UPVC塑料管ф160 （含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 99 | 排UPVC塑料管ф200 （含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 100 | 铺设DN200mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 |  |  |
| 101 | 铺设DN300mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 102 | 铺设DN400mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 103 | 铺设DN500mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 104 | 铺设DN600mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 105 | 铺设DN800mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 106 | C15混凝土（主要用于垫层）（含模板） | 立方米 | 40 |  |  |
| 107 | C20混凝土（主要用于管道基础或方包）（含模板） | 立方米 | 70 |  |  |
| 108 | 碎石垫层（主要用于管道、检查井底垫层） | 立方米 | 40 |  |  |
| 109 | 承插式钢筋混凝土管 DN300 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 110 | 承插式钢筋混凝土管 DN400 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 111 | 承插式钢筋混凝土管 DN500 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 112 | 承插式钢筋混凝土管 DN600 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 113 | 承插式钢筋混凝土管 DN800 （含开挖、回填土、120°管道基础） | 米 | 60 |  |  |
| 114 | 承插式钢筋混凝土管 DN1000 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 115 | 铺设管径225mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 116 | 铺设管径300mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 117 | 铺设管径400mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 118 | 铺设管径500mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 119 | 铺设管径600mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 120 | 铺设管径225mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 121 | 铺设管径300mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 122 | 铺设管径400mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 123 | 铺设管径500mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 124 | 铺设管径600mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 125 | 铺设管径225mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 126 | 铺设管径300mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 127 | 铺设管径400mmPVC-U双壁波纹管环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 128 | 铺设管径500mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 129 | 铺设管径600mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 130 | 铺设管径300mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 131 | 铺设管径400mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 132 | 铺设管径500mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 133 | 铺设管径600mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 134 | 铺设管径800mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 |  |  |
| 135 | 管沟中粗砂回填（主要用于管道垫层或护管） | m3 | 50 |  |  |
| 136 | PE100实壁管 SDR17 DN200 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 137 | PE100实壁管 SDR17 DN250 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 138 | PE100实壁管 SDR17 DN315 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 139 | PE100实壁管 SDR17 DN355 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 140 | PE100实壁管 SDR17 DN400 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 141 | PE100实壁管 SDR17 DN450 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 142 | PE100实壁管 SDR17 DN500 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 143 | PE100实壁管 SDR17 DN560 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 144 | PE100实壁管 SDR17 DN630 牵引施工 | 米 | 20 |  |  |
| 145 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN160 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 146 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN200 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 147 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN250 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 148 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN315开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 149 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN400 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 150 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN500 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 151 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN560 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 152 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN630 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
| 153 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN800 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 |  |  |
|  | （二）更换雨（污）水井盖： |  |  |  |  |
| 154 | 更换ф600mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边道路） | 套 | 100 |  |  |
| 155 | 更换ф600mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 |  |  |
| 156 | 更换ф700mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边道路） | 套 | 100 |  |  |
| 157 | 更换ф700mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 |  |  |
| 158 | 更换1000mm*1000mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 |  |  |
| 159 | 更换1000mm*1000mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 |  |  |
| 160 | 更换800mm*800mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 |  |  |
| 161 | 更换800mm*800mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 |  |  |
| 162 | 更换700mm*700mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 |  |  |
| 163 | 更换700mm*700mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 |  |  |
| 164 | 更换500mm*600mm重型复合窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 |  |  |
| 165 | 更换500mm*600mm重型复合窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 |  |  |
| 166 | 更换单箅偏沟式雨水口 680mm*380mm重型复合井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 |  |  |
| 167 | 更换单箅偏沟式雨水口400mm*600mm重型复合井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 |  |  |
| 168 | 修补窨井700mm*700mm加高500mm（双面粉刷） | 座 | 100 |  |  |
| 169 | 修补窨井φ700mm加高500mm（双面粉刷） | 座 | 100 |  |  |
| 170 | 新做窨井（混凝土盖板）400mm*400mm*500mm | 座 | 80 |  |  |
|  | （四）新建雨（污）水井： |  |  |  |  |
| 171 | 新建砖砌单箅偏沟式雨水口 680mm*380mm*1000mm(重型复合井盖座) | 座 | 80 |  |  |
| 172 | 新做砖砌窨井500mm*500mm*500mm(重型复合井盖座) | 座 | 80 |  |  |
| 173 | 新建砖砌排水窨井600mm*600mm*1000mm（重型复合井盖座） | 座 | 80 |  |  |
| 174 | 新建砖砌雨（污）水井 1000mm*1000mm*1200mm(φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 |  |  |
| 175 | 新建砖砌雨（污）水井收口式Φ1000mm 井深2米 (φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 |  |  |
| 176 | 新建砖砌雨（污）水井收口式Φ1500mm 井深2米 (φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 |  |  |
| 四、 | 机械台班部分 |  |  |  |  |
| 177 | 55、60型挖机 | 台班 | 20 |  |  |
| 178 | 70、75、80型挖机 | 台班 | 20 |  |  |
| 179 | 120、130、135型挖机 | 台班 | 20 |  |  |
| 180 | 200型挖机 | 台班 | 20 |  |  |
| 181 | 260型挖机 | 台班 | 20 |  |  |
| 182 | 55型挖机带炮头机 | 台班 | 20 |  |  |
| 183 | 70、75、80型挖机带炮头机 | 台班 | 20 |  |  |
| 184 | 120、130、135型挖机带炮头机 | 台班 | 20 |  |  |
| 185 | 200型挖机带炮头机 | 台班 | 20 |  |  |
| 186 | 10吨自卸汽车 | 台班 | 20 |  |  |
| 187 | 普通小型拖拉机 | 台班 | 20 |  |  |
| 188 | 普通小型拖拉机(含零星运土运杂物) | 车 | 20 |  |  |
| 189 | 洒水车 | 台班 | 20 |  |  |
| 190 | 三轮电瓶车 | 台班 | 20 |  |  |
| 191 | 160推土机 | 台班 | 20 |  |  |
| 192 | 铲车（大） | 台班 | 20 |  |  |
| 193 | 铲车（中） | 台班 | 20 |  |  |
| 194 | 铲车（小） | 台班 | 20 |  |  |
| 195 | 柴油机气泵（含1个人工） | 台班 | 20 |  |  |
| 五、 | 推土方部分： |  |  |  |  |
| 196 | 推土：300米以内场地平整，以挖方计量（含施工机械调运费） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 六、 | 运土方部分： |  |  |  |  |
| 197 | 挖运土:5公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 198 | 挖运土:3公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 199 | 挖运土:5公里以内在堆土区推平（含施工钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 200 | 挖运土:3公里以内在堆土区推平（含施工钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 201 | 挖运淤泥、泥浆5公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 |  |  |
| 202 | 挖运土:5公里以内在堆土区域内造型（含施工钢板等辅助装运工具等费用）指：种植绿化前加土造型 | 立方米 | 1000 |  |  |
|  | 总 价 合 计 |  |  |  |  |
|  | 人民币（大写）： 元整 |

# 第六章  技术规范

按国家现行技术标准、规范或图纸要求。

# 第七章  图纸

（另册）

# 第八章   投标文件格式

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、已标价的工程量清单

三、招标文件要求提交或投标人认为需要提交的其他资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥         ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．投标有效期：                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 3.2.1 | 姓名： |  |
| 2 | 履约担保 | 3.7 | 中标合同价的10% |  |
| 3 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 1000元/天 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金限额 | 7.5.2 | 10%签约合同价 |  |
| 5 | 提前竣工的奖励 | 7.9.2 | 无 |  |
| 6 | 市场价格波动引起的价格调整 | 11.1 | 因物价波动引起的价格调整：本工程调整。 |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 15.2 | 自实际竣工日期起12个月 |  |
| 8 | 质量保证金 | 15.3 | 5%工程款 |  |
| 9 | 工程保修期 | 15.4.1 | 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定 |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 二、已标价的工程量清单

（除招标文件提供的附表表1、表2、表3外，其余格式由投标人根据招标人提供的工程量清单自行编制）

附表1

总报价书

招标单位：

工程名称：

投标单位：

投标报价（小写）：

投标报价（大写）：

投标单位：（盖章）

授权代表（签字）：

投标日期：

附表2

总  说  明

工程名称：                                                 第   页 共   页

附表3

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                 第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 三、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料

正本（或副本）

（项目名称）

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、法定代表人身份证明及授权委托书

二、施工组织设计

三、投标人基本情况表

四、欠薪保证书

五、招标文件要求提交或投标人认为需要提交的其他资料

## 一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

年       月       日

## 二、施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

## 三、投标人基本情况表

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## （二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 四、欠薪保证书

(建设单位)：

为了维护桐乡市建筑市场的良好秩序，切实保障农民工的合法权益。我公司在桐乡                         工程施工期间一定自觉遵守相关的法律法规，严格按照桐乡市政府和市规划建设局有关解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，支付民工工资，保证不发生拖欠民工工资行为。如发生拖欠民工工资行为，本公司在二十四小时内及时进行处理解决。

特此保证！

投标企业（盖章）：

企业责任人（签字或盖章）：

联系电话：

项目经理（签字或盖章）：

联系电话：

五、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料

## 附件一：

单价最高投标限价一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价最高投标限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 清障、环境整治部分： |  |  |  |
| 1 | 地面作物清障：机械清去表土0.2米，（含零星土方、老路基、路边杂物、人工砍伐树木不搬出现场） | m2 | 1000 | 0.72 |
| 2 | 前期已清障地区因长期不建设杂草纵生，需用推土机械整治清障建设或环境整治的区域。 | m2 | 1000 | 0.38 |
| 3 | 人工砍伐成年桑树、成片杂树。按图计算或实地丈量面积计算（含桑树、杂树搬运出现场） | m2 | 1000 | 0.63 |
| 4 | 开挖临时排水沟1米深以上并整平（土方就地推平） | 米 | 100 | 5 |
| 5 | 普工（清场、清障、搞卫生等） | 工日 | 100 | 125 |
| 6 | 技工（电工、管工等） | 工日 | 100 | 200 |
| 7 | 绿化种植前场地平整（含土方造型） | 平方米 | 1000 | 2.3 |
| 8 | 绿化种植前松土（高度30～50cm） | 平方米 | 100 | 1.7 |
| 9 | 老围墙水泥砂浆粉刷两遍（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 | 20 |
| 10 | 老围墙刷普通涂料两遍（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 | 23.54 |
| 11 | 老围墙批白（含清理、脚手架等内容） | 平方米 | 100 | 12.78 |
| 12 | 修补围墙一砖厚砌筑、双面粉刷（含脚手架、垃圾清运等内容） | 平方米 | 100 | 141.5 |
| 13 | 旧围墙拆除、清理（含拆除后建筑垃圾清运） | 米 | 100 | 65 |
| 14 | 新砌临时围墙、双面粉刷（含砖基础，上部墙身高2米） | 米 | 100 | 380 |
| 15 | 普通彩钢板围墙、按2米高计算（超出高度按平方计算） | 米 | 100 | 150 |
| 16 | 安装果壳箱（不含果壳箱主材） | 只 | 100 | 60 |
| 17 | 清理建筑垃圾（小拖拉机含人工） | 车 | 100 | 100 |
| 18 | 砼侧石刷黄漆 | 米 | 100 | 15 |
| 19 | 新做垃圾房门（规格800*2000mm镶板门双面包白铁皮含五金） | 扇 | 10 | 420 |
| 20 | 垃圾房门新做门框（800*2000mm，框料断面40*80mm） | 个 | 10 | 130 |
| 21 | 垃圾房内外清洗 | 只 | 100 | 100 |
| 22 | 垃圾房更换档板门（600*600mm） | 块 | 100 | 75 |
| 23 | 新建标准垃圾房（按外墙边尺寸计算建筑面积） | 平方米 | 10 | 2050 |
| 24 | 垃圾房补贴外墙小长条面砖 | 平方米 | 100 | 68 |
| 25 | 垃圾房内侧补贴长方白瓷砖 | 平方米 | 100 | 75 |
| 26 | 户前绿化花坛PVC塑钢围栏DL-C08；HGC30*15；高46cm，2*4.6cm，横档二档，横、竖间隔18cm（绿白色或方木色，含基础） | 米 | 200 | 50 |
| 二、 | 道路部分： |  |  |  |
|  | （一）侧石： |  |  |  |
| 27 | 安装混凝土侧石40*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 43 |
| 28 | 安装混凝土侧石35*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 39 |
| 29 | 安装混凝土侧石25*12*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 28 |
| 30 | 安装混凝土侧石25*10*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 25 |
| 31 | 安装混凝土侧石20*10*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 23 |
| 32 | 安装混凝土侧石30*15*100cm（C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 35 |
| 33 | 安装混凝土侧石15*10*50cm （C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 20 |
| 34 | 安装混凝土侧石10*8*100cm （C30）（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 17 |
| 35 | 安装混凝土平石15*12*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 16 |
| 36 | 安装混凝土平石20*10*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 18 |
| 37 | 安装混凝土平石20*12*50cm（C30）（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 20 |
| 38 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石50*20*80cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 350 |
| 39 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石35*15*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 200 |
| 40 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石25*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 110 |
| 41 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石20*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 90 |
| 42 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石10*8*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 50 |
| 43 | 安装芝麻黑花岗岩光面侧石10*20*60cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 85 |
| 44 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石15*8*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 55 |
| 45 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石15*12*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 75 |
| 46 | 安装芝麻黑花岗岩光面平石20*10*50cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 86 |
| 47 | 安装仿花岗岩平石6*20*60cm（含砂浆垫层） | 米 | 100 | 35 |
| 48 | 安装仿花岗岩侧石20*10*100cm（含砂浆垫层、C20砼挡背） | 米 | 100 | 60 |
|  | （二）道路： |  |  |  |
| 49 | 浇筑混凝土路厚：10cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 | 52.75 |
| 50 | 浇筑混凝土路厚：15cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 | 73.79 |
| 51 | 浇筑混凝土路面厚：20cm，C30砼（含割缝、压花、养护等费用） | 平方米 | 100 | 94.82 |
| 52 | 人机配合铺装碎石底层 厚度10cm | 平方米 | 100 | 26 |
| 53 | 5%水泥稳定碎石层15cm | 平方米 | 100 | 47 |
| 54 | 5%水泥稳定碎石层20cm | 平方米 | 100 | 62 |
| 55 | 塘渣：（含机械压实等费用） | 立方米 | 100 | 145 |
| 56 | 6%石灰土回填 | 立方米 | 100 | 81 |
| 57 | 挖土：（筑路挖土方、就地推平） | 立方米 | 100 | 5 |
| 58 | 拆除水泥混凝土道路厚度15～25cm （含割缝、清运等费用） | 平方米 | 100 | 25 |
| 59 | 拆除彩砖、砼质砖人行道及侧石等 （含拆除、清运等费） | 平方米 | 100 | 10 |
| 60 | 细粒式沥青混凝土 4cm厚 | 平方米 | 100 | 46 |
| 61 | 中粒式沥青混凝土 6cm厚 | 平方米 | 100 | 56.34 |
| 62 | 粗粒式沥青混凝土 7cm厚 | 平方米 | 100 | 63.53 |
| 63 | 半刚性基层乳化沥青 透层 | 平方米 | 100 | 3.12 |
| 64 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 平方米 | 100 | 1.67 |
| 65 | 乳化沥青下封层 | 平方米 | 100 | 4.6 |
| 66 | 铣刨沥青路面 厚4厘米（含清理） | 平方米 | 100 | 5.03 |
| 67 | 铣刨沥青路面 厚6厘米（含清理） | 平方米 | 100 | 5.62 |
| 68 | 铣刨沥青路面 厚7厘米（含清理） | 平方米 | 100 | 6 |
| 69 | 铣刨沥青路面 厚10厘米（含清理） | 平方米 | 100 | 6.78 |
| 70 | 人机铺设20cm塘渣 （人行道） | 平方米 | 100 | 29.84 |
| 71 | 现浇混凝土基层 15cm厚（C20）（人行道） | 平方米 | 100 | 60 |
| 72 | 铺设彩色植草砖（3cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 51.56 |
| 73 | 铺设20*10*6cm砼质砖硬铺（3cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 60 |
| 74 | 铺设12*12*6cm砼质砖，卧层3cm水泥砂浆M10.0（人行道） | 平方米 | 100 | 63 |
| 75 | 铺设3cm中国黑花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 190 |
| 76 | 铺设5cm中国黑花岗岩光面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 275 |
| 77 | 铺设3cm芝麻灰花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 152 |
| 78 | 铺设5cm芝麻灰花岗岩荔枝面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 214 |
| 79 | 铺设3cm芝麻黑岗岩火烧面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 155 |
| 80 | 铺设3cm黄锈花岗岩火烧面（5cm水泥砂浆） | 平方米 | 100 | 160 |
|  | （三）施工便道： |  |  |  |
| 81 | 废旧建筑材料铺设便道 | 立方米 | 100 | 58 |
| 82 | 铺设便道塘渣 厚40cm | 平方米 | 100 | 57 |
| 83 | 人机铺设瓜子片3cm | 平方米 | 100 | 8 |
| 84 | 人机铺设寸子石找平5cm | 平方米 | 100 | 13 |
| 85 | 2000*1000*12mm钢板（特殊地点因安全临时铺放） | 天/张 | 100 | 10 |
| 86 | 20#槽钢（长度按4m、含租赁、运输、打拔、保管费等） | 天/根 | 100 | 3 |
| 87 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ35cm | 个 | 10 | 320 |
| 88 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ50cm | 个 | 10 | 550 |
| 89 | 芝麻灰花岗岩圆球Φ60cm | 个 | 10 | 680 |
| 90 | 0.8m高水马封道 | m | 50 | 100 |
| 三、 | 管道、雨、污水井部分 |  |  |  |
|  | (一)排设管道部分： |  |  |  |
| 91 | 排U型管渠700*800*1000mm （含开挖、回填土等） | 米 | 60 | 112 |
| 92 | 排U型管渠500*600*1000mm （含开挖、回填土等） | 米 | 60 | 80 |
| 93 | 排单箅偏沟式雨水沟 宽380 mm(重型复合井盖板)、两侧砖砌粉刷排水沟、深0.7米、浇筑混凝土底10cm厚C15砼垫层 （含开挖、回填土等） | 米 | 50 | 820 |
| 94 | 排18寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 | 80 |
| 95 | 排15寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 | 58 |
| 96 | 排6寸素混凝土管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 | 30 |
| 97 | 排UPVC塑料管ф110 （含开挖、回填土） | 米 | 60 | 28 |
| 98 | 排UPVC塑料管ф160 （含开挖、回填土） | 米 | 60 | 44 |
| 99 | 排UPVC塑料管ф200 （含开挖、回填土） | 米 | 60 | 64 |
| 100 | 铺设DN200mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土） | 米 | 60 | 61.78 |
| 101 | 铺设DN300mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 94 |
| 102 | 铺设DN400mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 140 |
| 103 | 铺设DN500mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 177 |
| 104 | 铺设DN600mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 225 |
| 105 | 铺设DN800mm混凝土有筋管（不含垫层）（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 300 |
| 106 | C15混凝土（主要用于垫层）（含模板） | 立方米 | 40 | 402 |
| 107 | C20混凝土（主要用于管道基础或方包）（含模板） | 立方米 | 70 | 437 |
| 108 | 碎石垫层（主要用于管道、检查井底垫层） | 立方米 | 40 | 310 |
| 109 | 承插式钢筋混凝土管 DN300 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 | 148 |
| 110 | 承插式钢筋混凝土管 DN400 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 | 208 |
| 111 | 承插式钢筋混凝土管 DN500 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 | 301 |
| 112 | 承插式钢筋混凝土管 DN600 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 | 370 |
| 113 | 承插式钢筋混凝土管 DN800 （含开挖、回填土、120°管道基础） | 米 | 60 | 494 |
| 114 | 承插式钢筋混凝土管 DN1000 （含开挖、回填土、120°管道基础等内容） | 米 | 60 | 705 |
| 115 | 铺设管径225mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 64 |
| 116 | 铺设管径300mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 101 |
| 117 | 铺设管径400mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 161 |
| 118 | 铺设管径500mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 245 |
| 119 | 铺设管径600mmHDPE双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 356 |
| 120 | 铺设管径225mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 57 |
| 121 | 铺设管径300mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 86 |
| 122 | 铺设管径400mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 148 |
| 123 | 铺设管径500mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 229 |
| 124 | 铺设管径600mmPVC-U加筋管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 341 |
| 125 | 铺设管径225mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 57 |
| 126 | 铺设管径300mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 78 |
| 127 | 铺设管径400mmPVC-U双壁波纹管环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 121 |
| 128 | 铺设管径500mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 205 |
| 129 | 铺设管径600mmPVC-U双壁波纹管 环刚度8级（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 311 |
| 130 | 铺设管径300mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 116 |
| 131 | 铺设管径400mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 195 |
| 132 | 铺设管径500mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 295 |
| 133 | 铺设管径600mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 445 |
| 134 | 铺设管径800mm中空缠绕实壁管（含开挖、回填土等内容） | 米 | 60 | 756 |
| 135 | 管沟中粗砂回填（主要用于管道垫层或护管） | m3 | 50 | 199 |
| 136 | PE100实壁管 SDR17 DN200 牵引施工 | 米 | 20 | 322 |
| 137 | PE100实壁管 SDR17 DN250 牵引施工 | 米 | 20 | 384 |
| 138 | PE100实壁管 SDR17 DN315 牵引施工 | 米 | 20 | 565 |
| 139 | PE100实壁管 SDR17 DN355 牵引施工 | 米 | 20 | 643 |
| 140 | PE100实壁管 SDR17 DN400 牵引施工 | 米 | 20 | 834 |
| 141 | PE100实壁管 SDR17 DN450 牵引施工 | 米 | 20 | 961 |
| 142 | PE100实壁管 SDR17 DN500 牵引施工 | 米 | 20 | 1200 |
| 143 | PE100实壁管 SDR17 DN560 牵引施工 | 米 | 20 | 1392 |
| 144 | PE100实壁管 SDR17 DN630 牵引施工 | 米 | 20 | 1890 |
| 145 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN160 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 77 |
| 146 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN200 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 115 |
| 147 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN250 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 165 |
| 148 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN315开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 260 |
| 149 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN400 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 410 |
| 150 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN500 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 640 |
| 151 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN560 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 788 |
| 152 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN630 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 1031 |
| 153 | 铺设PE100实壁管 SDR21 DN800 开挖施工（含开挖、回填土等内容） | 米 | 20 | 1668 |
|  | （二）更换雨（污）水井盖： |  |  |  |
| 154 | 更换ф600mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边道路） | 套 | 100 | 473 |
| 155 | 更换ф600mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 | 450 |
| 156 | 更换ф700mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边道路） | 套 | 100 | 510 |
| 157 | 更换ф700mm重型复合窨井盖、座（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 | 500 |
| 158 | 更换1000mm*1000mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 | 220 |
| 159 | 更换1000mm*1000mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 | 210 |
| 160 | 更换800mm*800mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 | 170 |
| 161 | 更换800mm*800mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 | 160 |
| 162 | 更换700mm*700mm混凝土窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 50 | 180 |
| 163 | 更换700mm*700mm混凝土窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 50 | 170 |
| 164 | 更换500mm*600mm重型复合窨井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 | 420 |
| 165 | 更换500mm*600mm重型复合窨井盖（修复窨井边花坛里绿化） | 套 | 100 | 400 |
| 166 | 更换单箅偏沟式雨水口 680mm*380mm重型复合井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 | 320 |
| 167 | 更换单箅偏沟式雨水口400mm*600mm重型复合井盖（修复窨井边道路） | 套 | 100 | 270 |
| 168 | 修补窨井700mm*700mm加高500mm（双面粉刷） | 座 | 100 | 356 |
| 169 | 修补窨井φ700mm加高500mm（双面粉刷） | 座 | 100 | 308 |
| 170 | 新做窨井（混凝土盖板）400mm*400mm*500mm | 座 | 80 | 450 |
|  | （四）新建雨（污）水井： |  |  |  |
| 171 | 新建砖砌单箅偏沟式雨水口 680mm*380mm*1000mm(重型复合井盖座) | 座 | 80 | 1030 |
| 172 | 新做砖砌窨井500mm*500mm*500mm(重型复合井盖座) | 座 | 80 | 682 |
| 173 | 新建砖砌排水窨井600mm*600mm*1000mm（重型复合井盖座） | 座 | 80 | 1015 |
| 174 | 新建砖砌雨（污）水井 1000mm*1000mm*1200mm(φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 | 1707 |
| 175 | 新建砖砌雨（污）水井收口式Φ1000mm 井深2米 (φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 | 2380 |
| 176 | 新建砖砌雨（污）水井收口式Φ1500mm 井深2米 (φ700mm重型复合井盖座) | 座 | 30 | 2850 |
| 四、 | 机械台班部分 |  |  |  |
| 177 | 55、60型挖机 | 台班 | 20 | 1100 |
| 178 | 70、75、80型挖机 | 台班 | 20 | 1300 |
| 179 | 120、130、135型挖机 | 台班 | 20 | 1500 |
| 180 | 200型挖机 | 台班 | 20 | 2000 |
| 181 | 260型挖机 | 台班 | 20 | 2400 |
| 182 | 55型挖机带炮头机 | 台班 | 20 | 1800 |
| 183 | 70、75、80型挖机带炮头机 | 台班 | 20 | 2000 |
| 184 | 120、130、135型挖机带炮头机 | 台班 | 20 | 2300 |
| 185 | 200型挖机带炮头机 | 台班 | 20 | 2600 |
| 186 | 10吨自卸汽车 | 台班 | 20 | 700 |
| 187 | 普通小型拖拉机 | 台班 | 20 | 400 |
| 188 | 普通小型拖拉机(含零星运土运杂物) | 车 | 20 | 100 |
| 189 | 洒水车 | 台班 | 20 | 1000 |
| 190 | 三轮电瓶车 | 台班 | 20 | 200 |
| 191 | 160推土机 | 台班 | 20 | 2160 |
| 192 | 铲车（大） | 台班 | 20 | 1000 |
| 193 | 铲车（中） | 台班 | 20 | 800 |
| 194 | 铲车（小） | 台班 | 20 | 630 |
| 195 | 柴油机气泵（含1个人工） | 台班 | 20 | 450 |
| 五、 | 推土方部分： |  |  |  |
| 196 | 推土：300米以内场地平整，以挖方计量（含施工机械调运费） | 立方米 | 1000 | 4.66 |
| 六、 | 运土方部分： |  |  |  |
| 197 | 挖运土:5公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 | 16.7 |
| 198 | 挖运土:3公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 | 13.7 |
| 199 | 挖运土:5公里以内在堆土区推平（含施工钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 | 19 |
| 200 | 挖运土:3公里以内在堆土区推平（含施工钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 | 16 |
| 201 | 挖运淤泥、泥浆5公里以内在堆土区打堆施工（含钢板等辅助装运工具等费用） | 立方米 | 1000 | 22 |
| 202 | 挖运土:5公里以内在堆土区域内造型（含施工钢板等辅助装运工具等费用）指：种植绿化前加土造型 | 立方米 | 1000 | 19 |