巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘及勘察

招　标　文　件

招标编号： TQ-2017-215

招　　标　 人：重庆渝江水务公司（盖公章）

招  标  代 理：重庆图强工程技术咨询有限公司（盖公章）

编制日期：  2017 年 10 月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：合同条款及格式

- ：投标文件格式

第一章 招标公告

巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘及勘察

招标公告

## 1. 招标条件

巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘及勘察，业主单位为重庆渝江水务公司，资金来自业主自筹。项目已具备招标条件，现将进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本工程起点为长凼子水库附近，至龙洲湾隧道进口附近，全程修建管道约4.5Km及该管线附属设施。本工程暂定总投资为2770万元，其中建筑安装工程费约为2000万元。

2.2招标范围为：巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘、地下管线探测及勘察等工作。

2.3工程地点：重庆巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道进口。

2.4计划工期：55日历天（详见投标人须知表）。

2.5最高限价确定：按照2002工程勘察设计收费标准及市场实际情况。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次投标人应满足下列资格条件：

3.1.1 投标人须为独立法人资格。

3.1.2本次招标要求投标人资质条件：

3.1.2.1投标人须同时满足以下第（1）项和第（2）项的资质要求：

（1）必须同时具备国家建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程）类乙级及以上资质。

（2）测绘资质证书乙级及以上资质。

3.2 本次招标对投标人的资格审查采用资格后审的方式进行。

3.3市外勘察设计企业按 《重庆市市外勘察设计企业入渝信息报送和动态管理办法》的通知”（渝建发[2017]19号）的规定执行。

3.4 本次招标  不 接受联合体投标。

## 投标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2017年 10 月  10日起登陆重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）下载该项目的招标文件、图纸等资料。

4.2 招标文件每套售价 300 元，在递交投标文件时由代理机构一并收取，售后不退。

4.3本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）上关于本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

## 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交时间：2017年 10 月 17 日 14 时 30 分至 15  时 0  分；

投标截止和开标时间：2017年 10 月 17 日 15 时 0 分。

逾期递交的投标文件不予接收。

## 5.2投标文件递交的地点及开标地点：巴南区水务局会议室。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：重庆渝江水务公司          招标代理：重庆图强工程技术咨询有限公司

地址：重庆市巴南区鱼洞江洲路16号 地址： 重庆市渝北区新溉大道18号国宾城11

栋13楼

联系人：  李老师                  联系人：  周老师

电  话： 023-66291987             电  话：023-63210711

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆渝江水务公司 地址：重庆市巴南区鱼洞江洲路16号第6层 联系人：李老师 联系电话：023-66291987 |
| 2 | 项目名称 | 巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘及勘察 |
| 3 | 建设地点 | 重庆巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道进口。 |
| 4 | 建设规模 | 本工程起点为长凼子水库附近，至龙洲湾隧道进口附近，全程修建DN700管道4.0Km及该管线附属设施。本工程暂定总投资为2770万元，其中建筑安装工程费约为2000万元。 |
| 5 | 资金来源 | 见“第一章 招标公告” |
| 6 | 出资比例 | 见“第一章 招标公告” |
| 7 | 资金落 实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 见“第一章 招标公告” |
| 9 | 计划工期 | 地形图测绘：暂定15日历天。 勘察：暂定40日历天。 |
| 10 | 质量要求 | 达到国家现行有关地质勘察规范要求，并达到合格标准。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 投标人须同时满足以下第（1）项和第（2）项的资质要求： （1）必须同时具备国家建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程）类乙级及以上资质。 （2）测绘资质证书乙级及以上资质。 若投标人为外地企业，按渝建发【2017】19号文规定，市外勘察设计企业入渝从事工程勘察设计活动，实行信息报送和动态管理制度。市外勘察设计企业的入渝信息通过“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”统一报送。市外勘察设计企业原入渝登记备案证明在有效期内的继续有效。（提供资质证书副本复印件并加盖投标人公章，若为市外勘察设计企业还须提供已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的网上截图（截图应体现企业基本情况和备案人员信息）或有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案人员名单（登记备案人员名单由投标人自行在重庆建设工程信息网http://www1.cqjsxx.com/webcqjg/index.aspx上下载打印）复印件并加盖投标人公章） 必须具备独立法人资格，具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件）； 2、业绩要求： 投标人须提供同时提供以下业绩： （1）合同金额50万元以上水利工程勘察不少于1个； （2）合同金额50万元以上管线勘察不少于1个； （3）合同金额50万元以上地形图测绘和管线探测不少于1个。 (提供业绩须为2014年1月至2017年9月内签定，提供合同协议书) 3、项目负责人资格要求 项目负责2人，均为本单位在册职工，其中1人需为注册岩土工程师，另一人需为测绘专业中级以上职称。（提供项目负责人职称证、养老保险缴纳证明（2017年6月至2017年8月）复印件）。 以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。以上资料均需提供加盖公章的复印件，原件备查，如需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请开标3日前以书面形式向招标人提出。 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 开标2日前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在开标3日前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |
| 20 | 投标文件递交时间及截止时间 | 递交时间：2017 年 10 月 17 日 14 时 30 分至 15 时 0 分（北京时间） 截止时间：2017年 10 月 17 日 15 时 0 分（北京时间） |
| 21 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 22 | 投标报价 | 1.报价方式：单价包干，总价控制报价。 2.报价范围：按本须知的所有工作内容。 （1）1/500带状地形图测量，面积暂估为1.5 km²，宽约300m; （2）地下管线探测暂估5km； （3）施工控制点测设暂定10个； （4）地质勘察钻尺长度暂估1500m。 3.报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。超过最高限价按废标处理。 4、其他说明： （1）地质勘察最高限价为200元/米； （2）地形图测绘最高限价为6万元 （3）以上工程量为招标人暂定工程量，实际工程量根据现场实际情况结合设计、施工要求为准； （4）投标人投标时应对1/500地形图测量、地下管线探测、施工控制点测设、地质勘察结合自身实力、市场行情分别报价，以上报价含二次补勘进出场费、青苗赔偿费等； （5）投标工程总限价为42.5万元； （6）工程结算时分别以工程量按实结算，总额最高不能超过50万元，超过50万元部分不予计费。 |
| 23 | 投标有效期 | 45 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 24 | 投标保证金 | 1、递交截止时间：北京时间2017年 10 月 17 日 11 时前。 2、保证金数额： 8500 元 3、递交方式：投标人以转账方式从基本账户转出。 4、开户行： 工商银行鱼洞支行 账号： 3100082109022111872 收款单位：重庆渝江水务公司 。 5、开标现场保证金交纳情况的审核：投标人应携带以下证明材料参加开标会： ①基本账户开户许可证复印件（盖投标单位鲜章） ②保证金入账凭证 6、退还：中标通知书发出后5日内退还候选人以外的投标人的投标保证金；合同签订后，5日内退还候选人、中标人的投标保证金。 |
| 25 | 资格审查资料 | 本须知第11项规定提供的资料均需提供原件备查 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |
| 27 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 28 | 投标文件份数 | 所有投标文件正副本各一份。 |
| 29 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、资格审查资料分别装订成册。 |
| 30 | 投标文件的密封 | 1.“投标函部分”、“资格审查资料”装入“投标文件袋”中，密封并在文件袋上加盖投标人单位公章。 2、如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |
| 31 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： (项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 32 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区水务局会议室 |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 34 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区水务局会议室 |
| 35 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （4）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （5）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （6）开标顺序：随机开启。 （7）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （9）开标结束。 |
| 36 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成：5人及以上。 2．评标专家确定方式：在水务局技术专家中抽取。 |
| 37 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 38 | 履约担保 | 1.担保形式：现金（转帐或电汇） 2.担保金额：中标金额的10%。 开户行： 工商银行鱼洞支行， 账号：3100082109022111872， 收款单位：重庆渝江水务公司 3.提交时间：合同签订前。 4.退还方式：合同工程完工验收合格后30日内无息退还。 |
| 39 | 重新招标 | 1.投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的。 |
| 40 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 41 | 招标代理 服务费 | 招标代理服务费：本工程招标代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理公司支付，收费标准按中标价1%计取，不足3000的按3000计取，招标代理服务费含在投标报价中，但不单独列出。 |
| 42 | 工程进度款 | 勘察费用支付方式：乙方进场30日历天后甲方支付30%预付款，作为勘察进度款。乙方提交审查合格的勘察成果后，甲方于30个日历天内向乙方支付60%的勘察款。应留10%工程款待项目验收合格后支付尾款。 地形管线测量费用支付方式：甲方收到乙方提供全部测量成果资料15个工作日后支付测量总费用的40%，该测量工程验收合格15个工作日后支付测量总费用的55%，该测量工程验收合格6个月后支付测量总费用的5%。 |

# 第三章 评标办法

一、资格评标办法前附表

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
|  |  | 业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
|  |  | 项目负责人资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
|  |  | 外地企业的入域证明 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 10 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 24 项规定 |

二、评标方法

  - 本次招标只评经济标，采用合理低价中标方式。

  - 采用有效报价的平均数确定评标基准价：

S=a１+a2+⋯+an−M−Nn−2(n≥5)

式中 S——评标基准价；

ai——投标人的有效报价（i=1，2，…，ｎ），有效报价约定见投标人须知前附表；

n——有效报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

N——最低的投标人有效报价。

注：初步评审、技术标等被确定为废标的投标报价不参与评标基准价的计算。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 100 | 投标人最终总报价为有效报价的参加评分。 根据投标人最终总报价B总n与评标标底（评标基准价）S的差值计算总价报价分： 当B总n=S时，得100分； 当B总n>S时，每增加1%扣2分(在100分的基础上，按内插法计算)，扣完为止； 当B总n<S时，每减少1%扣1分(在100分的基础上，按内插法计算)，扣完为止； |  |

  - 投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经济标评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

  - 得分相等的，由招标人抽签确定。

## 第四章 合同主要条款

第一节 合同协议书

发包人（全称）：

勘 察 人、勘测人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘及勘察

工程地点：重庆巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道进口

工程规模：

2、工程承包范围

承包范围：巴南区长凼子水库至龙洲湾隧道供水管道工程地形图测绘、地下管线探测及勘察等工作。

3、合同工期

合同工期总日历天数    天。

4、质量标准

4.1 工程质量标准：达到国家现行有关地质勘察规范要求，并达到合格标准。。

5、合同价款

金额（大写）：          ）￥：        。

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

6.1 本合同协议书（含附件一：建设工程勘察合同，附件二：地形管线测量合同）

6.2投标文件及其附件

6.3 标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

8、合同生效

本合同双方约定：承包人提供履约担保并合同签字盖章后生效。本协议书正本贰份，合同双方各执壹份，副本壹拾份，发包人执陆份，承包人执肆份。副本与正本具有同等法律效力。

发包人：

法定代表人：

或授权委托人：

经办人：

承包人：

法定代表人：

或授权委托人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

附件一

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]

工程名称：

工程地点：

合同编号：

勘察证书等级：

发 包 人：

勘 察 人：

签订地点：

签订日期：

重庆市工程勘察市场管理委员会  制

发包人：                         （以下简称甲方）

勘察人：                          （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担                                      任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1  工程名称：

1.2  工程建设地点：

1.3  工程规模、特征：

1.4    工程勘察任务（内容）与技术要求

1.4.1  查明场地地层结构、地质构造、岩(土)体的工程地质特性、地下水埋 藏条件；

1.4.2  查明场地有无不良地质作用及其成因、分布、规模、发展趋势；

1.4.3  划分场地类别，对拟建物作地震效应评价；

1.4.4  判定场地内水土体对建筑材料有无腐蚀性；

1.4.5  对场地的建设适宜性作出评价；

1.4.6  对场地地基的稳定性作出评价，提出合理的基础持力层及基础型式建议，并为设计提供所需的岩土参数；

1.4.7 主要规范：《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2005）《市政工程勘察规范》CJJ56-2010；《建筑工程地质勘探与取样技术规程(JGJ/T 87-2012)；《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-99；《建筑抗震设计规范》GB50011-2010。

1.5承接方式：

1.6预计勘察工作量：

第二条  甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

- 提供本工程批准文件，以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件），以上批复后及时向勘察人提交批件的复印件。

- 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、现场控制点坐标、管线平面布置方案图。

- 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

- 提供钻探工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。

第三条  乙方负责向甲方提交通过评审的正式勘察成果资料纸质6份及电子光盘2张，并对勘察成果资料的质量负责。甲方每要求增加1份，乙方按人民币/元/份取费。

第四条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

- 开工及提交勘察成果资料的时间。

- 本工程的勘察工作以甲方下达的开工通知为准开工，7月25日提交供设计使用的中间性资料，通过评审的勘察成果资料按甲方要求时间提交，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

- 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工）时，工期顺延。

- 收费标准及付费方式

4.2.1  本工程勘察实行单价包干、总价控制，其费用包含进出场费、青苗赔偿费、材料费、钻探、试验、物探、放孔及剖面测量、资料出版费用。

4.2.2付款方式

乙方进场30日历天后甲方支付30%预付款，作为勘察进度款。乙方提交审查合格的勘察成果后，甲方于30个日历天内向乙方支付60%的勘察款。应留10%工程款待项目验收合格后支付尾款。

4.2.3甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供有效正规发票。

第五条  甲乙双方责任

- 甲方责任

  - 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

  - 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸或提供的资料、图纸不可靠、地下埋藏物不清楚，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或经济损失时，由甲方承担责任。

  - 甲方应派人及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、拆除地上地下障碍物、协助接通电源水源），其费用由甲方承担。

  - 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

  - 由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，造成乙方损失时甲方应支付停、窝工费。

  - 甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

  - 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

- 乙方责任

- 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交真实、准确，满足建设工程安全生产需要的质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

- 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。

- 在现场工作的乙方人员应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

- 乙方根据甲方提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。

- 施工期间乙方服务包括参加现场验槽、基础结构验收、工程竣工验收并出具验收意见，参与地基处理和边坡支护的专项方案制定以及专家论证等工作，并在过程中全力配合甲方工作。

- 如非甲方原因造成工程勘察工作不到位而导致变更金额超过施工合同金额20%以上的，新增的工程勘察费用由其自行承担。

- 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

- 由于甲方原因造成乙方停工、窝工，工期顺延。

- 本合同签订后，甲方不履行合同时，须向乙方支付贰万元违约金；乙方不履行合同时，须向甲方支付贰万元违约金。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行施工工作的，不退还甲方已付定金。

6.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交符合要求的成果资料，每超过一日，应减收工程款千分之一。

6.5甲方未按合同规定时间拨付工程款,每超过一日,应偿付工程款千分之一逾期违约金。

6.6因地质勘察失误造成重大设计变更的，赔偿损失的10%。

第七条  本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第九条  本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同 壹 式 捌 份，甲、乙双方各执 肆 份。

（本页为签署页）

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： 银行帐号： | 开户银行： 银行帐号： |
| 签约时间： 年 月 日 |  |

附件二

| 合同编号 |  |
| --- | --- |
| 签约时间 |  |
| 签约地点 | 重庆市 巴南区 |

地形管线测量合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

发  包  人：

勘  测  人：

签 订 日 期：      年  月  日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

地形管线测量合同

委托单位（甲方）：

测量单位（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方委托乙方承担 1：500地形管线测量  工作，现经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：重庆市巴南区

三、技术规范及要求：

1、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011。

2、《地形图图式》  GB/T7929-1995。

3、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003。

4、坐标系统：重庆市独立系统。

5、高程系统：

四、测量范围及内容：

1、测量范围及工作量

地形测量范围即甲方提供的地形测量范围线（范围不外扩,地形测；管线探测为甲方提供的管线测量范围线，地下管线探测管径范围：给水φ100mm以上，排水φ300mm以上，燃气φ89mm以上的管线，其余类型管网全探。

2、测量内容：

（1）、1:500地形图测量：包括图根点控制测量、碎部测量、成图、检查修改等工作；

（2）、地下管线探测：包括管线调查、管线探测、管线测量、属性资料整理、检查修改等工作。

3、质量要求：

提供成果应满足《城市测量规范》CJJ/T 8-2011、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003的质量要求。

五、工期要求：

本工程应于合同签订生效进场后20个工作日内提交全部图件资料。因客观存在严重影响野外实地作业（如连续雨雾天气情况等）时，则上述工期作相应顺延，甲、乙双方应事前书面确认。

六、提供图件资料：

1、1:500地形图一式五份。

2、1:500地形带地下管线白图一式五份。

3、地下管网属性资料一式三份。

4、含以上内容光盘一式两份。

七、计费及付款方式：

1、收费依据：

本工程费用依据国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号文）核算。

- 测量费用：

3、支付方式：

经双方商定，本项目设计费分阶段支付。

| 序号 | 测量费用支付节点 | 付款条件 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次支付 | 甲方收到乙方提供全部测量成果资料15个工作日 | 测量总费用的40% |
| 2 | 第二次支付 | 该测量工程验收合格15个工作日 | 测量总费用的55% |
| 3 | 第三次支付 | 该测量工程验收合格6个月 | 测量总费用的5% |
| 合计 |  |  | 100% |

八、双方责任及协作事项：

1.甲  方

（1）甲方应提供经现场踏勘明确的范围，并指定专人负责联系协调。

（2）提供必要的工作和条件。

2.乙  方

（1）要严格按照《规范》、《技术设计》、委托的范围及内容进行勘测，提交符合质量和精度要求的成果资料。

（2）现场工作结束离开现场前，向甲方作必要的工作说明。

（3）如果图纸使用过程中发现质量问题，乙方要负责解答和免费处理。

九、违约责任：

（一）甲方违约责任

1、合同生效后，由于甲方自身原因而终止合同的，乙方未进入现场前，甲方向乙方支付合同勘测费5%的违约金；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付勘测费用，并向乙方支付合同勘测费5%的违约金。

2、甲方应按合同约定时间向乙方支付勘测费用，每延期一天，应向乙方支付勘测费用0.5‰ 的违约金。

（二）乙方违约责任

1、合同签订后，由于乙方自身原因而终止合同的，乙方应向甲方承担合同勘测费用5%的违约金。

2、甲方提供了必要的工作条件，并保证了勘测款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交符合报件要求的成果资料时，应向甲方赔偿延期损失费，每天的延期损失费按勘测费用的0.5‰ 计算。因不可抗力及甲方客观原因造成延期提交工作成果，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提交的成果质量不符合合同要求（非甲方提供资料所致），乙方应按合同金额的5%向甲方承担违约责任，如违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，还应补足差额。对不符合合同要求的工作成果，乙方应负责无偿予以返工或采取补救措施，以达到质量要求，返工期限不超过30个工作日；如超过30日，除向甲方承担合同金额5%的违约金外，还应按日承担合同金额0.5‰ 的逾期违约金。

4、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方赔付合同金额20%的违约金。

5、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的土地勘测成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让或泄露，否则，甲方有权要求乙方按本合同金额的20％赔偿损失。

6、因地形图测绘失误造成重大损人的，赔偿损失的10%。

（三）如果在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，协商不成，申请重庆仲裁委员会仲裁。

十、商定意见：

1、依据本合同所形成的知识产权属甲方所有，甲方如需增加图纸份数，乙方应按图纸工本费计费。

2、本合同未尽事宜由双方协商解决。

3、 本次现状地形管线测量的地下管线探测是为满足城市规划、设计和管理要求，按城市地下管线普查标准进行的，如需作钻探、免开挖施工及场地开挖施工等的管线施工用途，必须进行专门的施场地地下管线探测详查工作。如遇排水等无检修井的非金属管线，其探测必须采用钻探、开挖等其他施工手段完成的，由甲乙双方商议解决。

十一、本合同经双方签章后生效,全部测量费用结清后自动失效。

十二、本合同一式六份，甲方三份,乙方三份,具有同等法律效力。

（正文完）

（本页为签署页）

委托单位(甲方) ：               测量单位(乙方)：

负责人（或委托代理人）：        负责人（或委托代理人）：

联 系 人：                    联 系 人：

地    址：                    地    址：

电    话：                    电    话：

开 户 行：                    开 户 行：

帐    号：                    帐    号：

年    月    日签订

# 第五章 投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）	招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究招标文件的投标须知、合同条款、相关标准和已有相关资料文件后，我方愿以：

|  | 暂估工程量 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质勘察/米 | 地质勘察钻尺长度暂估1500m | 200/ 米 | /米 |
| 施工控制点测设/个 | 施工控制点测设暂定10个 | 结合自身实力、市场行情分别报价 | /个 |
| 地下管线探测/km | 地下管线探测暂估5km | 结合自身实力、市场行情分别报价 | / km |
| 1/500带状地形图测量/km² | 1/500带状地形图测量，面积暂估为1.5 km²，宽约300m; | 结合自身实力、市场行情分别报价 | / km² |

人民币（大写）   （¥  ）的投标总报价。按合同约定实施和完成投标内容，质量符合国家行业现行有关规范标准并经有权机构审查合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写	    元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投标人：               　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月        日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 （双面）

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 	。

法定代表人身份证复印件 （双面）

授权代理人身份证复印件 （双面）

投  标  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件一份带到开标现场外另装入一份至投标文件一并递交。

（三）招标文件确认书

致：      （招标人名称）

我单位参加               （项目名称）的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）：

法定代表人（签章）：

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）信誉声明

（五）其他资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）项目机构

拟投入本项目人员汇总表

| 姓名 | 专业 | 职称 | 拟任职 | 执业或职业资格证明 |  |  | 工作 年限 | 承担的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |  |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 规模 |  | 担任职务 | 获奖情况 |  |

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 规模 |  |
| 合同金额 |  |
| 获奖情况 |  |
| 工期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目成员 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）其他资料