项目名称：石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程

招　标　文　件

招标编号：BNSL2017009

招　　标　 人：重庆市巴南区石龙镇人民政府（盖单位公章）

二○一七年十月

目　　录

- ：招标公告

- ：投标人须知

- ：评标办法

- ：合同条款及格式

- ：投标文件格式

- 招标公告

石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程招标公告

（招标编号：BNSL2017009）

## 1. 招标条件

本招标项目石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程已由重庆市巴南区水务局和重庆市巴南区财政局（巴南水务发〔2016〕155号）文件批准建设。业主为重庆市巴南区石龙镇人民政府，资金来源2016年农田水利设施维修养护项目资金。项目已具备招标条件，现对石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

建设地点：石龙镇中伦村、大桥村；

规    模： 中伦村铺设管道11800米、水表65套等，大桥村铺设管道8980米、水表57套等;

计划工期： 60日历天 ；

招标范围： 管沟土石方开挖、管道铺设、检查井砌筑、水表及阀门安装等施工设计图所含内容。

最高限价：  368930.00 元

## 3. 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备房屋建筑施工总承包企业三级或市政公用工程施工总承包企业三级或水利水电施工总承包企业三级及以上资质的独立法人，有类似工程业绩，且安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2  重庆市市外施工企业参加本项目投标的，按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，法人或授权委托人提供外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位公章。

3.3  本次招标  不 接受联合体投标。

3.4  资格审查方法：本项目采用资格后审。

## 投标报名及招标文件的获取

4.1  本工程招标不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2017年10月9日起登录“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”查看公告，下载本项目的招标文件、图纸、答疑补遗等资料。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

4.2  本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注“重庆市巴南区公共资源交易网（http://jy.bnzw.gov.cn）”关于本招标项目相关修改或补充内容。不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.3 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，请在公告期内直接向招标人提出。

## 5.截止和开标时间及地点

## 5.1  投标文件递交时间和地点：2017年10月17日16时00分至16时30分（北京时间），逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。地点：重庆市巴南区石龙镇人民政府小型公共资源交易中心（镇政府三楼）。

## 5.2  投标截止和开标时间：2017年10月17日16时30分(北京时间)。

5.3   投标文件递交的地点及开标地点：重庆市巴南区石龙镇人民政府小型公共资源交易中心（镇政府三楼）。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市巴南区公共资源交易网（jy.bnzw.gov.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：  重庆市巴南区石龙镇人民政府

地  址：重庆市巴南区石龙镇龙鹤路327号

联系人：            王坤雄

电  话：        023- 66471184

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：招标人：重庆市巴南区石龙镇人民政府 地址：巴南区石龙镇龙鹤路327号 联系人：王坤雄 电话：023-66471184 |  |
| 2 | 项目名称 | 巴南区石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程 |  |
| 3 | 建设地点 | 巴南区石龙镇中伦村、大桥村 |  |
| 4 | 建设规模 | 中伦村铺设管道11800米、水表65套等，大桥村铺设管道8980米、水表57套等。 |  |
| 5 | 资金来源 | 上级补助资金 |  |
| 6 | 出资比例 | 全额 |  |
| 7 | 资金落 实情况 | 已落实 |  |
| 8 | 招标范围 | 管沟土石方开挖、管道铺设、检查井砌筑、水表及阀门安装等施工设计图所内容 |  |
| 9 | 计划工期 | 计划工期： 60日历天，开工时间以合同签定日起算。 |  |
| 10 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |  |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 本次招标要求投标人须具备具备房屋建筑施工总承包企业三级或市政公用工程施工总承包企业三级或水利水电施工总承包企业三级及以上资质的独立法人，有类似工程业绩，且安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 2、营业执照 投标申请人必须是独立法人单位，并取得有效的营业执照； 3、安全许可 重庆市市外施工企业参加本项目投标的，按照“渝建发〔2016〕22号”文规定，2016年5月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，法人或授权委托人在开标时出示分支机构入渝登记备案证原件。市外建筑施工企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外建筑施工企业须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”并在有效期之内，法人或授权委托人提供外地入渝施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位公章。 以上条件在评审时必须全部满足才视为资格后审合格，若有任一条件不满足的即视为资格审查不合格。以上资料均需提供加盖公章的复印件，原件备查，如需要原件未能及时提供的，将导致资格审查不合格。 |  |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 口接受，应满足下列要求： |  |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在 2017年10月 16 日 10时前以书面形式向招标人提出。 |  |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 2017年 10月 16日 18时前招标人以书面形式向各投标人澄清。 |  |
| 17 | 分包 | 不允许 |  |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书。 |  |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应仔细检查招标文件及设计文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2017年10 月 16 日 10时前以书面形式向招标人提出。超过此时间规定，招标人不再受理投标疑问。 |  |
| 20 | 投标文件递交时间及截止时间 | 递交时间： 2017年 10 月 17 日 16 时 00 分至 16 时 30 分（北京时间） 截止时间：2017年 10 月 17 日16 时30 时分（北京时间） |  |
| 21 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格审查、投标函部分等组成，格式须使用招标文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |  |
| 22 | 投标报价 | 1.报价方式：最高限价368930.00元，最低限价295144.00元。 2.报价范围：按本须知和施工图纸范围内的所有工作内容。 3.报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价，若报价超过最高限价或低于最低限价按废标处理。 4.其他说明： 本工程最高限价为368930.00元。 |  |
| 23 | 投标有效期 | 60 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |  |
| 24 | 投标保证金（实力诚意金） | 1.递交截止时间：北京时间2017 年 10月 16 日 18时分前。 2.保证金数额：投标保证金3.7万元，大写：叁万柒仟元整。 3.递交方式：投标人以转账方式从基本账户转出。 4.收款单位：重庆市巴南区石龙镇财政所 开户行：重庆农村商业银行巴南支行石龙分理处 账号：1016060120010000022 5.开标现场投标保证金交纳情况的审核：投标人应携带以下证明材料参加开标会： ①基本账户开户许可证复印件（盖投标单位鲜章） ②投标保证金入账凭证 6.退还：中标通知书发出并在中心备案后5日内退还候选人以外的投标人的投标保证金；中标通知书和合同在交易中心备案，中标人的投标保证金自动转存为履约保证金，履约保证金在项目通过竣工验收及区级有关部门验收合格，并由中标方书面向招标人提出申请后，20日内无息退还。 |  |
| 25 | 资格审查资料 | 本须知第11项规定提供的资料均需提供原件备查 |  |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 口允许 |  |
| 27 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |  |
| 28 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、商务部分、资格审查资料装订成册。 |  |
| 29 | 投标文件的密封 | 1、“投标函部分”、“资格审查资料”装入“投标文件袋”中，密封并在文件袋上加盖投标人单位公章。 2、如果投标文件没有按规定密封，该投标文件将被拒绝接收，并原封退还给投标人。 |  |
| 30 | 封套上写明 | 投标文件袋上应写明： 投标人名称： 投标人的地址： (项目名称)投标文件 在2017 年10月17日 16 时 30分前不得开启 |  |
| 31 | 递交投标文件地点 | 重庆市巴南区石龙镇人民政府 小型公共资源交易中心接标处 |  |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |  |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市巴南区石龙镇人民政府小型公共资源交易中心 |  |
| 34 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知表规定检查投标文件的密封情况； （4）由招标人查验各投标人应到代表身份是否符合规定； （5）由投标人或者其推选的代表按照规定检查投标文件的密封情况。 （6）开标顺序：随机开启。 （7）由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （9）开标结束。 |  |
| 35 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人。 2．评标专家确定方式：由招标人在重庆市巴南区石龙镇人民政府小型公共资源交易中心评标专家库抽调查专家5 名。 |  |
| 36 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 口是 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |  |
| 37 | 履约担保 | 1、担保形式：转帐 收款单位：重庆市巴南区石龙镇财政所 开户行：重庆农村商业银行巴南支行石龙分理处 帐号：1016060120010000022 2、担保金额：履约担保金额为不低于签约合同价格的10%。 3、提交时间：合同签订前。 4、退还方式：竣工验收合格后20日内无息返还。 |  |
| 38 | 重新招标 | 1、投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 2、经评标委员会评审后否决所有投标的； 3、经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |  |
| 39 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |  |
| 40 | 付款方式 |  | 该工程无预付款，由乙方全额垫资施工，待施工完成后经镇级验收合格，并报区水务局、财政局审核拨款到镇后且乙方开具等额合法发票后10个工作日内拨付合同总额50%；经区级验收合格，完善竣工资料和结算评审，经区水务局、财政局审核拨款到镇后且乙方开具等额合法发票后10个工作日内，拨付至结算金额的95%。结算总价的3％作为质量保修金（不计利息）。在通过验收一年内工程无质量问题或质量问题整改合格后支付,所有工程结算资金划入中标公司基本帐户,不针对公司委托人付款。 |

## 第三章  评标办法

资格评标办法表

|  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式及招标文件一切相关要求。 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 11 项规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第 9 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第 10 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 24 项规定 |

## 10   1、经资格评审合格的投标人进入招标报价评审，投标报价不能超过最高限价或低于最低限价，否则为废标。

## 2、取小于且最接近有效报价算术平均值的报价单位为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依此类推确定为第三中标候选人，若剩余报价单位高于或等于有效报价算术平均值，那么按最接近算术平均值的报价为第二中标候选人，以此类推确定剩余各名次。

3、按第2条确定排名若出现并列时，以抽签方式确定排名次序。

工程施工合同

（巴南区石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程）

甲  方：重庆市巴南区石龙镇人民政府

住所地：

法人代表：

乙方：

住所地：

法人代表：

甲方就巴南区石龙镇中伦、大桥饮水工程技改项目按照《石龙镇限额以下工程承包商选择管理办法（试行）》采取公开招投标方式确定施工方，                        乙方参加投标并中选。现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定，经双方充分协商一致，订立本合同，以此共同遵守。

第一条  基本条款

一、项目名称：巴南区石龙镇中伦、大会桥饮水管网扩建项目工程

二、项目地点：巴南区石龙镇中伦村、大桥村

三、工程范围及施工内容：管沟土石方开挖、管道铺设、检查井砌筑、水表及阀门安装等施工设计图所含内容]。

四、工期要求：60个日历天；从2017年   月    日至 2017年   月   日

五、承包方式：乙方包工包料（全承包）。

六、合同金额、结算原则及付款方式：

1．合同价款：

（1）本工程实行总价控制，包干范围内的总价控制为乙方投标报价       元内，大写：                     ，本工程所涉及的所有税费由乙方承担。该合同价款已包含乙方履行本合同所需一切费用、税，不再另行调增。

（2）包干范围外的工程由双方协商后另行签订书面协议确定。

2.结算原则：设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：由中标人在变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款，结算计价原则如下：

（1）工程内容与工程预算审核的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按中标价相同的子项或类似子项的综合单价执行。

（2）工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》CQAZDE-2008）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发[2016]35号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）编制工程预算，投标文件中有的人工价格按投标文件中的价格执行，若投标文件中没有的人工价格，按施工期间《重庆工程造价信息》发布的人工执行；投标文件中有的材料价格按投标文件中的材料价格执行，若投标文件中没有的材料价格，按施工期间《重庆工程造价信息》发布的材料价格并结合市场价执行，经过招标人审核同意后，并按最高限价与中标价的比例同比例下浮办理结算。

(3)最终结算价以中介评审单位评审结果为准。

3．付款方式：该工程无预付款，由乙方全额垫资施工，待施工完成后经镇级验收合格，并报区水务局、财政局审核拨款到镇后且乙方开具等额合法发票后10个工作日内拨付合同总额50%；经区级验收合格，完善竣工资料和结算评审，并经区水务局、财政局审核拨款到镇后且乙方开具等额合法发票后10个工作日内，拨付至审定金额的95%。审定金额的3％作为质量保修金（不计利息）。在通过验收一年内工程无质量问题或质量问题整改合格，乙方完清质保义务后支付,所有工程结算资金划入本合同所列的乙方公司基本帐户,不针对公司委托人付款。

甲方支付上述款项前，乙方未开具相关等额发票的，甲方有权拒付相应款项，且不承担任何违约责任。

4.乙方基本账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户行：

第二条  双方权利和义务

一、甲方权利和义务

1.做好项目前期工作，落实相关工程用地等。

2.监督乙方资金的到位、使用和及时拨付情况。

3.监督乙方按国家、重庆市有关规定组成项目班子（或在项目所在地成立项目管理部），全面实施对项目建设的管理。

4.按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度，审查和监督执行建设总进度计划，施工单位的有关资料。

5.协助乙方提供相关竣工资料。

二、乙方权利和义务

1.全权负责项目施工过程中的安全。按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设，确保安全文明施工。

2.组建与项目建设管理相适应的项目班子（或项目部），具体实施项目建设。

3.按施工组织设计组织工程建设，确保质量、工期；做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验（如无影像资料，甲方将可不予认可隐蔽工程工程量）；负责组织工程竣工验收、资料归档并移交；负责质量缺陷责任期内施工管理。

4.乙方不得将合同内容转包、分包。

5.乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责。

6.配合并接受中介机构对项目工程验收以及审计机关对工程造价的审计。

7.负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。

8.乙方负责按时支付民工工资和工程款。

- 工程变更

1.工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议，方能进行该项目的施工。

2．工程施工过程中，如有增量或者减量，乙方应书面上报甲方，经甲方现场查勘和党委成员共同研究同意后书面认可的，乙方方能进行该项目的施工，竣工结算按比选文件上结算原则进行结算。

第四条 材料、设备供应

1．乙方提供的材料、设备，必须符合国家标准质量要求和安全标准。

2．乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用，如已使用，甲方可要求乙方立即整改，如对甲方造成损失，乙方应当予以赔偿。方必须重新购置和使用合格材料或设备，并赔偿甲方损失。

第五条  工程质量、管理及验收

一、工程质量

1.本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家建筑的质量检验评定标准为依据。

2.对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

二、工程管理

1.甲方派甘友、郭元辉为现场代表，参与建设期的协调、管理、监督。

2.甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类纠纷。

3.甲方代表审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。

4.甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。

5.甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。

6.甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,审核通过后报甲方书面批准通过方可有效。

7.甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员

三、工程验收

乙方应当在工程完工后按照《石龙镇建设工程项目竣工验收管理办法（试行）》自行组织验收，并编制完整的工程竣工报告（工程竣工报告应当包括施工单位的资质、安全生产许可证、工程项目从业人员施工意外伤害保险凭据和相关人员资格证书、已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程使用的主要建筑材料、建筑设备构配件的进场试验报告、工程质量评定情况等内容），由施工单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，一式贰份提交给甲方。甲方应当在收到乙方提交的工程竣工报告后审查竣工报告，审核竣工报告通过后5日内组织有关部门和人员进行工程验收，验收合格的，并协助及时出具工程验收报告。验收不合格的，乙方在甲方限定日期内整改，直至验收合格。

第六条  工期延误、安全责任及环保责任

一、工期延误

1．对以下原因造成竣工日期延误，经甲方书面签章确认，工期应顺延：

（1）工程量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

2．因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的；

3．甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；

4．因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5. 若因乙方原因未按期完工，每逾期1天，应向甲方支付逾期违约金人民币300元。乙方逾期达15天时，甲方有权解除合同，乙方仍需支付逾期完工违约金，一切损失及后果由乙方承担。甲方单方解除合同，乙方不得异议，自接到甲方单方解除的书面通知之日起7天内无条件完全撤出施工场地，并无条件提供已完部分的工程资料,配合甲方顺利接收,对已完成的工程量，甲方按80%结算给乙方。因乙方原因导致另定施工企业无法正常进场施工的，由乙方按照合同价款的百分之二十向甲方支付违约金。

二、安全责任

乙方是安全责任的主体方，对施工中的安全事故负全责。在施工过程中，乙方对甲方人员、第三方或乙方的员工造成侵权事故（含质量、安全事故），由乙方自行承担一切经济损失及法律后果。如发生安全事故，造成甲方向第三方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿，乙方还应支付甲方因向第三方承担责任及向乙方追偿所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费等全部费用。

三、环保责任

乙方是环保责任的主体方，对施工中发生的一切环境污染行为等承担全部赔偿责任。

乙方应做好施工现场环保管理，严格按照安全文明施工要求，保持施工场地、施工路段及施工车辆卫生整洁，严禁施工车辆跑、冒、滴、漏等行为，严控施工扬尘等污染行为；按要求设立施工围挡、施工警示标准标牌等。

甲方有权对乙方施工过程的环保管理工作实施监督，若发现乙方未按安全文明施工要求履行施工主体责任或存在其他污染环境的行为，甲方有权要求乙方整改，若乙方整改不合格或拒不整改，甲方不予验收工程，直至乙方整改合格。延误工期责任由乙方自行承担，超过规定工期，甲方按本合同第六条第一款规定执行。

第七条  违约责任

一、因乙方工程质量原因造成无法满足国家现行质量检验评定标准，甲方可要求乙方整改，直至能达到国家现行质量检验评定标准，同时甲方可以要求乙方赔偿相关损失。如整改无法完成或乙方经三次整改仍无法满足国家现行质量检验评定标准,甲方有权立即解除本合同，并要求乙方赔偿损失的同时支付发包金额违20％约金。乙方不整改或虽经整改仍不合格的，甲方有权自行整改或另行聘请第三方代为整改，费用由乙方承担，甲方有权优先从应付工程款、质量保证金中扣除。

二、未经甲乙双方、设计人、监理单位共同确认及按甲方相关程序报批的设计变更所带来的一切经济法律责任，概由乙方承担。

三、因乙方管理原因造成发生重特大质量、安全事故,经济法律责任由乙方承担, 甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。安全文明施工必须达标，如不能达标而被有关部门或媒体曝光，经查实的，扣除全部安全文明施工费。

四、乙方分包或将工程转包的，乙方应当向甲方支付转包或发包金额20%的违约金，从应付工程款中扣除,同时甲方有权立即终止合同,要求乙方无条件离场,不给予任何结算和补偿。

五、如因甲方客观原因引发的工程停工或待工（局部停工除外），超过15个工作日时，工程总工期顺延，乙方不承担违约责任。

六、工程建设过程中及质保期内出现质量问题，乙方应当在接到甲方通知之日起 5日内免费处理并修复，不修复或未能成功修复的，甲方另请第三方维修处理产生的费用由乙方承担，甲方有权优先从质量保证金中扣除。乙方技术响应电话：           。

七、乙方未及时支付材料供应商、分包商或民工工资，甲方有权不经乙方同意，直接对外支付乙方与本工程有关的欠款，所支付款项从甲方应付乙方工程款中抵扣，若乙方原因引发社会不稳定因素的，乙方负责处理并消除不良影响。乙方原因造成群众信访、上访的，甲方有权解除本合同，要求乙方承担违约金20000.00元。

八、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，支付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行本合同的过程中若发生争议，首先由双方协商解决；协商不成的，双方均可依法向巴南区人民法院起诉，所产生的费用，包括法院诉讼费、对方律师代理费及差旅费等均由违约方承担。

第九条  通讯

1、甲方确认下列联系人及通讯地址是乙方履行通知义务的甲方联系人及通讯地址：

联系人：           联系电话：              通讯地址：

2、乙方确认下列联系人及通讯地址是甲方履行通知义务的乙方唯一联系人及通讯地址：

联系人：           联系电话：              通讯地址：

3、甲乙双方互相发送的通知、函件，可以当面送达，也可邮寄送达。邮寄送达均采用特快专递形式，只要按照本条1和2所列地址发出，无论甲乙双方联系人是否亲自签收，无论信件是否退回，从信件发出之日起第五天视为向对方送达（即视为对方已收到）。

如果在履行合同过程中，一方通讯地址发生变动，必须书面通知对方，否则，视为通讯地址未变动。此种情形下，一方按原通讯地址发出视为有效地址。

第十条  其他

一、未尽事宜双方协商解决。

二、本合同共计六份，甲方四份乙方二份，双方签章后同具法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

现场代表人：                        现场负责人：

项目负责人：	项目经理：

项目分管领导：	法人代表：

法人代表：

2017年    月    日                  2017年    月    日

# 第五章 投标文件格式

1、投标文件封面

（项目名称）     标段施工招标

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

### 2、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）    	招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的投标总报价，其中安全文明施工“专项费用” 暂定金额为    万元。工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

3、诚信承诺书

诚信承诺书

我单位                    （投标申请人单位名称）参与重庆市巴南区石龙镇中伦、大桥饮水管网扩建项目工程投标活动，在此做如下承诺：

1、我方承诺最近三年没有出现违法、违规或失信行为。

2、我方承诺最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录。

3、我方承诺最近三年没有围标、串标和无故弃标的不良记录。

4、我方承诺受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

5、我方承诺提供的投标文件真实、有效、准确

6、如果我方承诺事项不实，愿意承担因此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

参选人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：             （签字或盖章）

年    月    日

### 4、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月        日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人身份证扫描件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。委托期限： 	。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明。

此处附授权代理人身份证扫描件                      此处附法定代表人身份证扫描件

投  标  人：              	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件一份带到开标现场外另装入一份至投标文件一并递交。

5、招标文件确认书

致：      （招标人名称）

我单位参加               工程的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

6、投标人资质条件、能力和信誉相关资料