小 额 建 设 工 程 施 工 招 标 文 件

招标编号：  HC17115

工程名称:    元村村自来水提升工程

招 标 人:    桐庐县横村镇元村村民委员会        (盖章)

联 系 人：      厉建民         电话：   18258479709

招标人地址：          桐庐县横村镇元村村

招标代理单位：                              （盖章）

联 系 人：                      电话：

代理单位地址：

日   期： 2017年10月

备案机构:     横村镇小额公共资源交易管理领导小组    （盖章）

目   录

第一章   招标公告	4

第二章   投标人须知	4

一、投标须知前附表	5

审查标准及方法	6

二、投标须知	7

（一）总则	7

1、工程说明	7

2、招标范围、工期、质量及安全说明	7

3、资金来源	7

4、合格的投标人	7

5、投标费用	7

6、踏勘现场	7

(二)招标文件	8

7、招标文件的组成	8

8、招标文件的澄清	8

9、招标文件的修改	8

(三)投标文件的编制	9

10、投标文件的语言及度量衡单位	9

11、投标文件的组成	9

12、投标文件格式	9

13、投标报价及编制依据	9

14、投标货币	10

15、投标有效期	10

16、投标担保	10

17、投标预备会(答疑会)	11

18、投标文件的份数和签署	11

(四)投标文件的递交	11

19.投标文件的装订、密封和标记	11

20、投标截止日期	12

21、迟交的投标文件	12

22、投标文件的补充、修改与撤回	12

(五)开   标	12

23、开标	12

24、投标文件的有效性审查	13

(六)投标书审查	13

25、投标书审查	13

26、审查过程的保密	14

27、投标文件的澄清	14

28、投标文件的符合性鉴定	14

29、错误的修正	14

30、投标文件的评估和比较	14

30．4审查方法和标准	14

30．5中标公示：	14

(七)合同的授予	15

31、合同授予标准	15

32.招标人拒绝任何或所有投标的权力	15

33、中标通知书	15

34、合同协议书的签订	15

35、履约担保	15

36、其它说明	16

第三章、合同条款	17

主要专用合同条款	17

第四章、工 程 技 术 规 范（略）	18

第五章、投标文件格式	18

施工投标文件（封面）	18

1、法定代表人资格证明书	19

2、法定代表人授权委托书	19

3、投 标 函	20

4、投标函附录	21

5、投标承诺书	22

第六章、图纸、工程预算书	24

附件A：审查标准和方法	24

总价下浮法	24

# 第一章   招标公告

1．  桐庐县横村镇元村村民委员会  的 元村村自来水提升工程，已由桐庐县横村镇小额公共资源工作领导小组 批准建设。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2．本次招标工程项目概况：

（1）项目性质   新建  ；

（2）结构类型    /    ；

（3）预算金额38.1017元   ，资金来源  上级补助及自筹  ；

（4）招标范围  具体详见施工图纸及工程预算书；

（5）工程建设地点为横村镇元村；

（6）工期60日历天；

（7）质量要求   合格  ；

3．投标人、项目负责人及其他人员的资格要求

（1）投标人的资格要求：  注册地在桐庐县的市政公用工程总承包叁级及以上资质的独立法人 ；

（2）项目负责人的资格要求：市政公用工程专业贰级及以上的注册建造师；

（3）其他人员要求：市政专业的施工员、质检员（质量员）各1人，安全员1人；

（4）本次招标 不允许  联合体投标。

4.获取招标文件

（1）本工程的招标文件可从桐庐县公共资源招投标网（www.tlztb.com）上查看和下载。

5.本工程采用资格后审，不实行标前报名。

6.投标截止时间、投标文件递交地点：2017年11月2日的9时30分止将投标文件送达桐庐县横村镇三楼开标会议室

7. 开标时间、地点：2017年11月2日的9时30分在桐庐县横村镇三楼开标会议室 举行开标会。

8.本次招标采用投标人（家数）数量入围制形式开标，即查验身份后，如果投标人数量大于等于20家时，需要先由招标人代表通过随机抽签，确定其中10家投标人进入投标书符合性审查环节，其余投标单位不再进行下一阶段的符合性审查环节，投标文件不予开封并当场退还给投标人。

招标人： 桐庐县横村镇元村村民委员会（盖章）             办公地址：横村镇元村

负责人：         厉建民           （签字）             联系电话：18258479709

招投标中心：               （盖章或签字）             办公地址：桐庐县横村镇招投标服务中心

监管部门：                 （盖章或签字）             办公地址：横村镇人民政府

日   期：  2017年10月

# 第二章   投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 元村村自来水提升工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 横村镇元村 |
| 3 | 1.1 | 项目类别 | 施工 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 1.5 | 招标文件、工程预算书、图纸等招标资料的发布和获取方式 | 在桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）发布，由投标人自行从网上下载和查看； |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”第2点第（4）项所述 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 60日历天 |
| 9 | 2.3.1 | 质量要求 | 符合国家施工验收规范规定的合格标准 |
| 10 | 2.3.2 | 质量保修期要求 | 一年 |
| 11 | 3.1 | 资金来源 | 上级补助及自筹 |
| 12 | 4.1 | 投标人资质等级 | 详见本招标文件“第一章 招标公告”第3项所述 |
| 13 | 4.3 | 资格审查方法 | 采用资格后审法。 |
| 14 | 4.4 | 投标人企业及拟派项目负责人信息的注册填报 | 1、参加本项目的投标人必须在桐庐县公共资源招投标网上注册填报企业及拟派项目负责人信息并携相关原件至县招投标中心工程建设窗口（联系电话：0571-64217659）审核后方可参加投标（已在桐庐县招投标服务中心办理了企业IC卡的且录入了拟派项目负责人信息的企业无需重新注册填报），否则一经查实，将取消其中标资格。 |
| 15 | 5.2 | 交易服务费 | 投标人应在中标后向横村镇小额公共资源交易中心缴纳500元的交易服务费 |
| 16 | 6.1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘。 |
| 17 | 9 | 招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 招标人于投标截止时间至少 3 日前在桐庐县公共资源招投标网（网址：www.tlztb.com）上公布，由投标人自行从网上下载和查看； |
| 18 | 13.1.1 | 本工程规定的投标报价（中标价）、编制的招标人预算价 | 1、本工程的投标报价（中标价）为34.2915万元( 按招标人工程预算价下浮10% 确定。 2、本工程招标人预算价为38.1017万元。 |
| 19 | 13.1.2 | 工程量清单计价方式 | 综合单价法 |
| 20 | 15.1 | 投标有效期 | 为：30日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 16.1 | 投标担保金额 | 伍仟元，在投标截止时间前的1～3个工作日内入账到横村镇招投标服务中心指定账户 账户名：桐庐县横村镇小额公共资源交易保证金专户 账号：201000113172191 开户行：桐庐县农村合作银行横村支行 投标结束后第一中标人缴纳500元交易服务费。 |
| 22 | 17 | 投标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行招标答疑。投标人于投标文件递交截止时间4天前将投标疑问以无记名方式发电子邮件、传真或书面至横村镇招投标服务中心。 电子邮箱：383134196@qq.com |
| 23 | 18.1 | 投标文件份数 | 一份正本、贰份副本。其余副本由中标单位根据业主要求另外提供 |
| 24 | 20.1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 递交地点：桐庐县横村镇三楼开标会议室 截止时间：2017年11月2日的9时30分； |
| 25 | 23.1 | 开标会 | 开标地点：桐庐县横村镇三楼开标会议室 时间：2017年11月2日的9时30分 |
| 26 | 30.4 | 审查标准及方法 | 执行桐政办[2017]40号文件规定，本项目采用总价下浮法。 |
| 27 | 34.1 | 招标人与中标人签订合同时间 | 中标通知书发出之日起15日内 |
| 28 | 35.1 | 履约担保金额 | 中标人在签订合同前，向建设单位交纳中标价10%的履约保证金（不计息），待工程竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 29 | 36.2 | 是否考勤 | 是;否□； 考勤办法及要求详见投标须知第36.2项规定 |

注：本招标文件中有关时间安排和金额描述如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”中的说明为准。

## 二、投标须知

### （一）总则

### 1、工程说明

1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第4项所述;

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定已办理招标申请，现通过前附表第5项规定招标方式来择优选定施工单位。

1.3招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责。

1.4本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已到位，能满足工程进度要求。

1.5招标资料的获取：招标资料获取方式见前附表第6项规定。

### 2、招标范围、工期、质量及安全说明

2．1本次招标的工程范围见前附表第7项；

2．2工期

2．2.1本工程的工期要求见前附表第8项所述。

2．2．2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第9项所述。

2.3.2本次招标的工程质量保修期要求见前附表第10项所述。

### 3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第11项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合格支付。

### 4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第12项所述；

4．2投标人合格条件见本工程招标公告和招标文件相关规定；

4．3本工程采用前附表第13项所述的投标文件审查方法确定合格投标人；

4．4本次招标要求投标人按前附表14规定办理好投标人企业及拟派项目负责人信息的注册填报以及企业IC卡和交易员手续。

### 5、投标费用

5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

5.2开标后，本工程的中标候选人必须按前附表第15项规定交纳交易服务费，否则视为放弃中标处理。

### 6、踏勘现场

6．1招标人将按前附表第16项所述进行，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

6．3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任;

### (二)招标文件

### 7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;

招标文件包括下列内容:

（1）招标公告

（2）投标人须知、

（3）合同条款

（4）工程技术规范

（5）投标文件格式

（6）图纸、工程预算书

根据本招标文件有关条款规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7．2 投标人下载或领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在本须知17.1条规定时间和形式提问，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在前附表第17项规定时间，通过网上公布形式予以答复和澄清，投标人须自行从网上下载获取。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 9、招标文件的修改

9.l招标文件发出后，在前附表第17项规定时间的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在前附表第17项规定时间在桐庐县公共资源招投标网上公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以网上形式予以公布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的网上公布的文件为准。

9.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在前附表第17项规定时间按本投标须知8.1条规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

### (三)投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准;

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11、投标文件的组成

投标人的投标文件主要包括以下内容：

(1)法定代表人资格证明书；

(2)法定代表人授权委托书；

（3）投标函

（4）投标函附录

(5)投标承诺书

(6)投标人企业的《法人营业执照》（复印件加盖公章）；

(7)投标人企业的《企业资质证书》（复印件加盖公章）；

（8)投标人企业的《安全生产许可证》（复印件加盖公章）；

（9)拟派本工程项目负责人的注册建造师证书、B证及（进桐）登记证明的复印件（复印件须加盖单位公章），或提供行业主管部门出具的有效证明文件。

（10)招标文件要求提供的其它资料。

[注]:

本工程投标人为注册地在本县的企业，则实行投标承诺制，投标时不需要提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只需提供上述证件的复印件（复印件须加盖单位公章）；若中标，中标人应在中标公示期间向招标人和横村镇小额公共资源交易中心提供相关原件备查，经招标人和横村镇小额公共资源交易中心审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标候选人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消中标资格。

### 12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

### 13、投标报价及编制依据

13.1投标报价

13.1.1参照桐政办[2017] 40号文件的规定,结合本工程实际情况和预算价（详见招标人工程预算书），确定本工程的投标人的投标报价（具体投标报价金额详见投标须知前附表第18项规定），投标人必须按此明确规定的投标报价金额（数额）作为本次的投标报价，且不得更改。

13.1.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和; 本工程工程量清单的投标单价采用本须知前附表第19项所规定方式进行报价;

13.1.3技术规范要求的费用包括在投标报价中;

13.1.4合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

13.1.5本工程报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、农民工工伤保险费、税金等一切费用。

13.1.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.1.7公共费用(如交通、市容、环保、噪音、治安等费用)已含在投标价中。

13.1.8投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工措施费用已按规定计算，并含在投标报价中。

13.1.9企业管理费、利润的费用已按规定计取，并已含在投标报价中。

13.1.10投标人技术投标文件中所列的施工组织、技术措施，其费用均应包含在投标报价中。

13.1.11规费、税金、农民工工伤保险费按建设行政主管部门颁发的取费定额的内容和标准及相关文件计算，并已含在投标报价中。

13.1.12中标人的投标报价将作为签订合同和施工结算的有效依据，“合同条款”中说明的风险范围内的风险费用已计入投标报价中，中标后不作调整。

13.1.13凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由招标人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在投标报价（总价）中，今后不论是否漏项均不予调整。

13.2编制依据

本次招标，招标单位委托有造价资质的单位编制预算价；招标人预算价和投标报价参考的编制依据具体详见本工程预算编制说明。

### 14、投标货币

14.1本工程的投标应以人民币报价。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第20项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;

15．2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

### 16、投标担保

16.1投标保证金金额见前附表第21项规定；

16.2投标人应按要求提交投标保证金进行投标担保，采用转账、电汇或汇票交款形式，由投标人企业本部基本账户交纳，并在投标截止时间前入账到招标人指定账户。投标保证金的交付时间以实际到账时间为准。对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件予以拒绝。指定账户具体详见前附表第21项规定。

16.3本项目若重新招标且投标保证金金额不变的，已经缴纳过投标保证金且还未退还的投标人无需重新缴纳，其他投标人需按规定缴纳投标保证金；
   16.4退付投标保证金时，未中标人的投标保证金在中标公示结束后退还；
   16.5中标人的投标保证金在中标人签订合同并按规定交纳合同履约保证金后7天内退还。

16.6投标人已经在桐庐县招投标服务中心缴纳年度投标保证金的，凭缴费有效期内的投标保证金年卡原件或复印件加盖单位公章作为已经递交投标保证金的依据，无需重新缴纳投标保证金。
   16.7如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)投标人无故放弃中标资格的；

(3)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

### 17、投标预备会(答疑会)

17．1投标预备会(答疑会)，按规定不集中举行；投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在前附表第22项规定时间前一律以无记名方式通过电子邮件或传真方式提问，要求招标人提出澄清。

17．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题;

17．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在前附表第22项规定时间以规定的方式提出，招标人在前附表第17项规定时间将做出澄清和解答，并由投标人自行在桐庐县公共资源招投标网下载。

17．4招标人所做出的澄清和解答，以桐庐县公共资源招投标网上电子文件答复为准。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行;

### 18、投标文件的份数和签署

18．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第23项规定份数的投标文件;

18．2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

18．3投标文件封面、投标函和投标文件格式中有要求的均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

18．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

### (四)投标文件的递交

### 19.投标文件的装订、密封和标记

19．1投标人应按招标文件规定和要求进行投标文件的编制,并打印整理装订成册规定份数的投标文件，然后密封在一个包封里，在密封袋封面上清楚地标明“投标书”字样。投标人还应在密封袋封口处加盖投标人印章及法人代表或委托代理人印章，在投标书封面右上角上应标明”正本”或”副本”字样。

19．2在投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址;

(2)注明工程名称及招标编号;

19．3除了按本须知第19·2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

19．4如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收。

### 20、投标截止日期

20．1投标人应按前附表第24项所规定的地址和投标截止时间前将投标文件送达，并向 招标人或招标代理公司办理移交手续，否则拒收投标文件。

20．2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定家数的,招标人将依法重新组织招标。

### 21、迟交的投标文件

21．1招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

### 22、投标文件的补充、修改与撤回

22．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

22．2投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样;

22．3投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;

(2)具有本须知第19·2款所要求的标注;

(3)非常清楚地标明"撤回"字样;

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

22．4根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;

22．5根据本须知第16·7款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

### (五)开   标

### 23、开标

23．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第25项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;

23．2所有投标人均应派法定代表人或委托代理人（委托代理人参加，则必须携带法人授权委托书）参加开标会议，并随身携带本人身份证参加开标会，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则作该投标人自动放弃投标，不予开标处理。

23．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本须知规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

23．4开标会议由招标人主持，并按以下先后顺序开审查：

(1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；

b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；

d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

(3)校验投标人标书递交时间及标书密封情况；有下列情形之一的，应当场拒收或宣布为废标：

①投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封、装订和标记的；

(4) 对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证，监管工作人员核对投标保证金交纳情况进行核查。有下列情形之一的，应当场宣布为废标：

①法定代表人或其委托代理人均未到场的；

②未按规定交纳投标保证金的；

（注：查验身份后，如果投标企业人数大于等于20家时，需要先由招标人代表通过随机抽签，确定其中10家投标企业进入审查环节，其余投标单位不再进行下一阶段的符合性审查环节，投标文件不予开封并当场退给投标人。）

(5)拆封各入围企业投标人的投标文件；招标人对投标人的投标文件进行符合性审查；（休会）

(6)主持人宣布投标文件符合性审查结果；

(7) 当众在经审查的合格投标人中按规定随机抽签产生中标候选人；

(8) 投标人授权代表对各自的抽签结果予以确认；

(9)主持人宣布开标结果及开标会议结束。

23．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

### 24、投标文件的有效性审查

24．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封、装订和标记的。

③未按招标文件要求交纳投标保证金的。

④开标时当场宣布为废标的。

### (六)投标书审查

### 25、投标书审查

25．1开标会议结束后，召开招标人审查会议，审查会议采用保密方式进行，并由招标人负责。

### 26、审查过程的保密

26．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与审查有关的其他任何情况均应严格保密;

26．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．3合同授予后，招标人对未中标人就审查过程情况以及未能中标原因不作任何解释。未中标人不得向招标人或其他有关人员处获取审查过程的情况和材料。

### 27、投标文件的澄清

27．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

27．2在审查过程中，如对投标书中有疑问，招标人需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

### 28、投标文件的符合性鉴定

28．1开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由招标人进行审查；招标人对投标人进行符合性审查，审查不合格的投标人，不得进行中标候选人抽签。

28．2审查时，招标人将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;

28．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 29、错误的修正

29．1招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有表达上的错误，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

### 30、投标文件的评估和比较

30．1招标人将按照本须知第28条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较;

30．2在审查过程中，招标人可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩;

30．3招标人依据前附表第27项规定的审查标准和方法进行评审和比较，推荐中标候选人。

### 30．4审查方法和标准

本工程采用前附表第27项规定的审查标准和方法进行审查。

由招标人对投标人的投标文件进行符合性审查，投标书审查合格的投标人进入中标抽签。具体审查办法见“附件A：审查标准和方法”。

### 30．5中标公示：

招标人依法确定中标候选人后，应在乡镇（街道）、所在村政务公开栏和县公共资源招投标网站上进行公示，公示期不少于3个工作日。任何投标人对本次招标活动有异议的，请在三天公示期内向 招标人 提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

公示期满无异议的，招标人应向中标人发出中标通知书，中标通知书报横村镇小额公共资源交易管理办公室备案。

[注]：

①中标人在签订合同之前，由中标单位的项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员不得变更。

②由于注册地在本县的企业实行投标承诺制，投标时不提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供上述证件的复印件。故注册地在桐庐县的中标候选人应在中标公示期间应向招标人和横村镇小额公共资源交易中心提供相关原件备查，经招标人和横村镇小额公共资源交易中心审核通过后，招标人发放中标通知书。若中标人在中标公示期间内不提供原件或存在弄虚作假等行为的，则取消其中标资格，禁止其参与本小额公共资源交易中心行政区域范围内的招投标活动，并可视情节保留采取进一步处罚中标人的权利。

### (七)合同的授予

### 31、合同授予标准

31．1本工程的施工合同将授予按本须知第30.3款所确定的中标人.

### 32.招标人拒绝任何或所有投标的权力

32．1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据规定接受或拒绝任何投标。

### 33、中标通知书

33．1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书;

33．2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

### 34、合同协议书的签订

34．1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起在前附表第28项规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同和廉政责任书，并将合同副本报本小额公共资源交易中心备案。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解分包。

34．2中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任;

34．3中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

### 35、履约担保

35．1合同协议书签署之前，中标人应按前附表第29项规定向招标人提交履约担保，招标人将按前附表第29项规定退还履约担保。

35．2如果中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

### 36、其它说明

36.1投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，投标人应自行承担无效标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

36.2标后考勤管理：

- 中标单位中标后必须在工地现场购置或租赁“项目标后考勤系统设备”，用来对项目管理人员的出勤考核，以上费用由中标单位承担，相关费用综合考虑在报价中。

- 项目负责人在考勤系统中到岗率不少于80%，每缺勤1天扣人民币500元，最高限额为合同价的5%，若考勤人员到场却未进行考勤系统签到确认，一律视为缺勤。本金额直接在审计结算后从工程款中直接扣除。

- 本工程中标单位实行工程总承包制，严禁转包；如有违反，将取消其承包资格。为加强项目管理，建设方对中标单位提供的项目班子人员中的一人（五大员之一）采用“项目标后考勤系统”进行项目到岗率的考核，每缺勤一天中标单位向招标单位按合同规定支付违约金。处罚款项直接在当月应支付的进度款中扣除。项目施工管理人员必须严格按投标承诺到位,主要管理人员调换必须征得招标人和监理单位的书面同意,否则,施工合同将被终止,并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

[注]：

招标人可以根据工程特点和要求在本须知第36条中补充和完善其它规定。

# 第三章、合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局2013年7月1日[建市(2013)56号]文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2013-0201）。

（专用合同条款由招标人根据工程特点和具体要求自行规定，以下为主要专用合同条款仅供参考。）

### 主要专用合同条款

一、合同价格形式

本工程采用固定综合单价合同，在风险包干范围内单价[即投标人单价按发包人提供的招标控制价（预算书）中的综合单价乘折算系数确定，折算系数=（投标报价-不可竞争费用）÷（招标人预算价-不可竞争费用），下同]一次性包干，组织措施费一次性包干；工程竣工后，清单工程量按经监理和招标人签证后的实测实量联系单、竣工图和设计变更单按实结算。(注工程预算和工程量清单编制说明有规定的按编制说明规定执行)

二、工程进度款支付

本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后支付合同价的80%，余款质保期满一年后付清。（余款不计息）

三、质量要求

1、质量标准：工程质量符合合格标准。

2、质量保证金额为：结算价5%；

3、中标人投标质量承诺等级即为合同质量等级。质量等级以招标人评定的等级为准。承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到质量目标。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。

四、施工工期要求及奖罚措施

1、中标单位必须在中标承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据招标管理规定，一旦中标单位确定，中标工期必须严格执行，中标工期即为合同工期。

凡属下列情况之一者，经建设单位签证同意，工期相应调整：

（1）设计变更；

（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；

（3）发包人未按约定提供开工条件；

（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；

（5）招标单位同意顺延工期的其他原因。

2、承包人如不能按时完成竣工工期的工作，每延误一天按投标函附录规定标准支付违约金。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。

五、工程安全事项及违约责任

1、中标单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗。中标单位应实施严格的各类安全防护措施，做好安民告示，设置必要的警戒标志，有毒气体防护措施，并对工程现场的安全负责，接受招标单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。中标单位在服务期间，若发生与本工程相关的安全事故，一切法律和经济责任均由中标单位承担，招标单位概不负责。

2、中标单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

六、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 第四章、工 程 技 术 规 范（略）

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，并以符合最新版本的国家标准和规范为准。

# 第五章、投标文件格式

### 施工投标文件（封面）

招标编号：

工程名称：

建设单位：

投标文件内容：         投标书

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

### 1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的     （工程名称）    ，签署上述工程的投标文件，参加开标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

### 2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署     （工程名称）    已递交的投标文件和参加开标会议的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认；代理人为我单位参加本工程开标会议的代理人，在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

### 3、投 标 函

致：（招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                  元（小写）：¥             元（其中安全文明施工费    /  万元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计   日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到    标准。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约但保金。

6、我方的投标保证金已安招标文件规定交纳。

（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）                             单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：					电话：				传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：		年	  月 	日

### 4、投标函附录

投标工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的 10 % |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 中标通知书发出之日起 15 天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | （ 1000 ）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（ 3 ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | （ / ）元/天 |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 60日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 符合国家施工验收规定合格标准 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（20） % |  |
| 9 | 预付款金额 |  | 合同价格的（/ ）% |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 合同价格的（/ ）% |  |
| 11 | 进度款付款金额 |  | 根据形象进度 |  |
| 12 | 竣工结算款付款时间 |  | 竣工结算审计后（ 30 ）天内 |  |
| 13 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限 |  |
| 14 | 项目班子到岗率违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（ 5 ） % |  |
| 15 | 安全文明违约金最高金额 |  | 工程结算造价的（ 5 ） % |  |

### 5、投标承诺书

致  （招标人）      ：

我方在参加贵单位的  （招标编号）   的     （项目名称）           的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的。

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标。

3、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

4、我方承诺拟派本工程的项目负责人为：    （姓名）      ； 专业：           ； 执业资格证书名称及证号(注册编号）：                            。

（1）若中标，我公司将保证拟派的项目负责人按招标文件规定到位到岗，每月到位天数以招标人或监理人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

（2）若中标，将在签订合同之前，由我单位的拟派项目负责人负责组建项目班子管理人员，并报经招标人审核同意，组建后的项目班子管理人员在合同实施阶段不变更，直至工程完工。

5、我方的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证没有过期并处于有效期内，投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证是一致的，企业资质、资格均符合本次投标要求；

6、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、我方拟派的项目负责人未处于停止市场活动，也不是国家机关在职人员的；

8、我方已按照招标文件的要求提交了投标保证金；

9、我方在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

10、我方不是招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）;

11、我方不是本工程前期准备提供设计或咨询服务的单位；

12、我方不是本工程的监理人，或代建人，或提供招标代理服务；

13、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不同为一个法定代表人；

14、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互控股或参股；

15、我方与本工程的监理人或代建人或招标代理机构不相互任职或工作；

16、我方已按招标文件要求提供投标人企业（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人相关证书；

17、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

18、以下为注册地在桐庐县的投标企业承诺的内容：

（1）我方投标时按要求不提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等原件，只提供了上述证件加盖单位公章的复印件。在此我方再郑重声明：我单位提供的上述材料复印件均真实可靠。

（2）若我方中标，我方将在中标公示期间向招标人和横村镇小额公共资源招标中心提供营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人有关证件等相关原件备查，经招标人和横村镇小额公共资源招标中心审核通过后，招标人方能向我方发放中标通知书。若我方在中标公示期间内不提供或不能按规定要求提供原件或存在弄虚作假等行为的，则可取消我方的中标资格，对此我方无异议。

19、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同、拒绝后续政府工程投标、不良行为记录等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺人（投标人）：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：     年  月  日

注：

投标人联系地址：

投标人联系人：           联系电话：         联系手机号码：

# 第六章、图纸、工程预算书

本工程的设计施工图纸、工程预算书另册提供，并由投标人自行从桐庐县公共资源招投标网上下载。

## 附件A：审查标准和方法

### 总价下浮法

第一条  审查按下列程序进行：

（一）审查前准备；

（二）投标文件符合性审查；

（三）完成开标会议纪要。

第二条  招标人依法对投标人投标文件进行符合性审查，招标人应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的审查意见承担责任。

第三条  审查前准备工作

招标人审查前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准、商务条款以及审查定标程序、标准和方法等内容。

招标人或招标代理机构做好审查前的其他准备工作。

第四条  投标文件符合性审查

招标人依据招标文件的要求和规定，对投标人的投标文件进行符合性审查。投标文件存在以下情况之一的，投标文件不予通过，予以废标，不得进行中标候选人的抽取，不得推荐为中标候选人。

1、未按招标文件要求提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

2、未按招标文件要求提供投标函或投标函附录的；

3、未按招标文件要求提供投标承诺书的；

4、未按招标文件要求提供企业营业执照、资质证书、安全生产许可证的；

5、投标人或拟派项目负责人的资质资格不符合招标文件规定的；

6、投标书封面和本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

7、投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或未按规定提交投标文件份数的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

9、不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

10、投标人投标报价未按招标人规定的金额（数额）填报的；

11、投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

12、投标资料中有弄虚作假的；

13、不响应招标文件实质性要求的，或附有招标人不能接受的条件；

14、有关法律、法规规定的构成废标要件的其他情形。

第五条：确定中标单位

在经投标文件审查合格的投标人中随机抽签产生一名中标候选人，招标小组根据抽签结果，推荐标候选人。

摇号确定中标人：根据有效投标人的投标签到时间先后编号，以摇号方式确定与编号对应的投标人为中标人。

注：在投标截止时间前有至少3名投标人的，若经审查后只有2名有效投标人的，也按规定继续进行抽签来产生中标候选人；若经审查后只有1名有效投标人的，可以直接确定其为中标候选人。

第六条  完成开标会议纪要

根据开标和审查情况和结果，提交书面开标会议纪要。开标会议纪要由招标人代表起草，招标人代表应在开标会议纪要上签字确认，招标人如有保留意见可以在报告中阐明。

开标登记报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）审查内容、过程和结果；

（三）废标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）其他建议。