2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）

招 标 文 件

招   标   人：重庆中法供水有限公司           （盖单位公章）

招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位公章）

2019年1月

目录

第一章  招标公告	2

1、招标条件	2

2、项目概况与招标范围	2

3、投标人资格要求	10

4、招标文件的获取	10

5、投标文件的递交	10

6、发布招标公告的媒介	10

7、联系方式	10

第二章  投标人须知	12

投标人须知前附表	12

一、总则	24

1.1 招标项目概况	24

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	24

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准	24

1.4 投标人资格要求	24

1.5 费用承担	25

1.6 保密	25

1.7 语言文字	25

1.8 计量单位	25

1.9 投标预备会	25

1.10 分包	25

1.11 响应和偏差	26

二、招标文件	26

2.1 招标文件的组成	26

2.2 招标文件的澄清	26

2.3 招标文件的修改	27

2.4 招标文件的异议	27

三、投标文件	27

3.1 投标文件的组成	27

3.2 投标报价	27

3.3 投标有效期	27

3.4 投标保证金	28

3.5 资格审查资料	28

3.6 投标文件的编制	29

四、投标	29

4.1 投标文件的密封和标记	29

4.2 投标文件的递交	29

4.3 投标文件的修改与撤回	29

五、开标	30

5.1 开标时间和地点	30

5.2 开标程序	30

5.3 开标异议	30

六、评标	30

6.1 评标委员会	30

6.2 评标原则	31

6.3 评标	31

七、合同授予	31

7.1 中标候选人公示	31

7.2 评标结果异议	31

7.3 中标候选人履约能力审查	31

7.4 定标	31

7.5 中标通知	31

7.6 履约保证金	31

7.7 签订合同	32

八、纪律和监督	32

8.1 对招标人的纪律要求	32

8.2 对投标人的纪律要求	32

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	32

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	32

8.5 投诉	32

九、是否采用电子招标投标	32

十、需要补充的其他内容	32

第三章  评标办法（综合评估法）	33

评标办法前附表	33

一、评标方法	37

二、评审标准	37

2.1 初步评审标准	37

2.2 分值构成与评分标准	37

三、评标程序	37

3.1 初步评审	37

3.2 详细评审	38

3.3 投标文件的澄清	38

3.4 评标结果	38

第四章   合同格式	39

第一部分 合同协议书	40

一、总包工程概况	40

二、作业范围	40

三、合同期限	40

四、施工质量标准	40

五、承包人资质	40

六、合同文件构成	40

七、承诺	41

八、附则	41

附件1 通用合同条款	42

1. 一般约定	42

2. 发包人	42

3. 承包人	43

4. 施工人员	43

5. 作业安全与文明施工	44

6. 作业期限及进度	45

7. 机具、设备及材料供应	46

8. 变更	47

9. 履约保证：	48

10. 合同价格形式	48

11. 施工计量与支付	49

12. 验收与交付	50

13. 施工完工结算与支付	51

14. 违约	51

15. 不可抗力	52

16. 保险	53

17. 索赔	53

18. 合同解除	54

19. 争议解决	55

附件2专用合同条款	56

1. 一般约定	56

2. 发包人	56

3. 承包人	56

4. 施工人员	57

5. 作业安全与文明施工	57

6. 作业期限及进度	58

7. 机具、设备及材料供应	58

8. 变更	59

9. 履约保证	59

10. 合同价格形式	59

11. 施工计量与支付	59

12. 验收与交付	60

13. 施工完工结算与支付	60

14. 违约	61

15. 不可抗力	61

16. 保险	61

17. 索赔	61

18. 合同解除	61

19. 争议解决	62

20. 补充条款	62

21. 合同附件	63

附件3 工程质量保修书	64

一、工程质量保修范围和内容	64

二、质量保修期限	64

三、质量保修责任	64

四、保修费用	64

五、其它	64

附件4 建设承发包安全管理协议	65

附件5 廉政合同	68

附件6 履约担保格式	70

第五章  技术标准和要求	71

一、材料	71

二、施工	71

三、其他要求规范、标准或有关现行施工验收规范、技术标准和技术规程	72

四、甲供（设备）材料表	72

第六章   投标文件格式	73

投标函部分	74

技术部分	81

资格审查资料（含商务部分）	83

# 第 一 卷

第一章  招标公告

2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）

招标公告

## 1、招标条件

本招标项目2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）（项目名称），招标人为重庆中法供水有限公司，项目资金自筹，已落实出资比例100%。项目已具备招标条件，现对本项目2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）进行公开招标。

## 2、项目概况与招标范围

2.1 项目地点：

2.1.1供水安装涉及范围：重庆市江北区、渝北区【西至嘉陵江，南至金渝大道、海尔路，东至渝航大道、包茂高速路，北至木耳片区、后河，但不包含黄茅坪片区、汽博中心片区、三亚湾片区、寸滩港，（具体范围以发包人解释为准）】； 供水安装北片区范围示意图：

2.1.2零星抢维修涉及范围：重庆市江北区、渝北区【西至嘉陵江、宏帆路，北至后河、木耳镇，东至江北机场，包茂高速，南至内环快速、渝长高速、寸滩河，（具体范围以发包人解释为准）】； 零星抢维修北片区范围示意图：

2.2 项目名称：2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）；

2.3工程概况：本项目涉及区域为重庆中法供水有限公司北片区范围内的供水安装及零星抢维修工程项目；零星抢维修中包含客服工单处理，客服工单主要包含欠压、无水、异响、管漏、协助开关水，主要工作内容为与用户进行沟通协调并提供上门服务，调试清洗减压阀、清洗或更换表前阀，漏水检查与维修，检查供水阀门启闭情况，现场检查二次供水设备运行状况，现场测试管网压力等。

2.4工程施工投资：供水安装工程施工投资为2400万元；零星抢维修工程施工投资为540万元；合计该分包总投资为2940万元。

2.5招标范围： 2019-2020年度重庆中法供水有限公司北片区所涉及供水安装及零星抢维修工程；

招标项清单： 详见附件

2.6合同期限：合同签订之日起1年；（备注：合同有效期内可承接并实施我司派发的项目，超出合同有效期，我司不再派发项目，同时未完工的工程需继续实施至完工。）

## 2.7工程完工后工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行其他关于质量相关法律规范的要求，质保期为2年。（质保期以单个项目验收合格之日起两年）

## 3、投标人资格要求

本次招标项目要求投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，投标人近三年（2016年01月01日—投标截止日），具有200万及以上的市政给水工程类业绩不少于1个，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

注：（1）2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2）：评选前5名作为中标候选人，选取第一名中标候选人、第二名中标候选人、第三名中标候选人和第四名中标候选人为中标人， 分别发放中标通知书，共同承担重庆中法供水有限公司北片区范围内的相关工程（不包含按国家规定必须单独公开招标项目），包2内供水安装项目按工程项目类别、预算金额分段划分，每个分类由四家中标人依次轮流承接项目。包2内零星抢维修项目，由发包人根据承包人每月抢维修评分结果指定中标人进行实施，评分高者优先指派。

（2）2019-2020年度供水安装工程施工外包共分为7个分包，投标人仅能选取任意一个分包参与投标，如发现参与两个及以上分包，取消投标人所参与每个分包的投标资格。

## 4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年2月15日起，（北京时间，下同），在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载本招标项目的招标文件等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2招标文件每套售价	1000元，售后不退。

## 5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2019年3月8日10时00分，地点为重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋、B10栋），具体开标室详见开标当日交易中心大屏幕展示。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6、发布招标公告的媒介

## 本次招标公告在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上发布。

## 7、联系方式

招 标 人：重庆中法供水有限公司

地    址：江北区石马河河嘴1号

联 系 人：江莉

电    话：023-67481020

代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司

地    址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦1806室

联 系 人：桂先生

电    话：023-67749736

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：重庆中法供水有限公司 地 址：江北区石马河河嘴1号 联 系 人：江莉 电 话：023-67481020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司 地 址：重庆市江北区五里店五简路2号重咨大厦1806室 联 系 人：桂先生 电 话：023-67749736 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金来源已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 同“第一章 招标公告”2.5招标范围 |
| 1.3.2 | 合同期限 | 1.合同期限：合同签订之日起1年；（备注：合同有效期内可承接并实施我司派发的项目，超出合同有效期，我司不再派发项目，同时未完工的工程需继续实施至完工。） 2.工程完工后工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行其他关于质量相关法律规范的要求，质保期为2年。（质保期以单个项目验收合格之日起两年） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 能力、信誉 | 本项目招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照 （1）具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。（须提供有效的资质证书副本复印件并加盖投标人公章） （2）具备有效的营业执照。（须提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章） （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；企业负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员，分别具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（须提供有效的安全生产许可证与安全生产考核合格证书复印件并加盖投标人公章） 2.业绩要求 投标人近三年（2016年01月01日—投标截止日），具有200万及以上的市政给水工程类业绩不少于1个。（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖投标人公章） 3.其他要求 （一）项目经理： （1）项目经理必须已在投标人单位注册并具有市政公用工程类贰级及以上注册建造师执业资格；并且不能有在建工程。 应附建造师注册证及重庆地区建设行政主管部门官网查询无在建截图、查询截图加盖投标人公章。安全生产考核合格证书B证、身份证、2018年7月-2018年12月社会保险复印件。 （2）近三年（2016年01月01日—投标截止日），承担过200万及以上的市政给水工程，并担任该工程项目经理的业绩不少于1个。（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖投标人公章） （3）项目经理每周工作时间不低于5天。（提供承诺书原件并加盖投标人公章） (二)项目技术负责人： 应具有市政工程类中级及以上职称；技术负责人应附身份证、职称证、2018年7月-2018年12月社会保险复印件。 （三）主要管理人员： 持有有效证件的安全员不少于1人 持有有效证件的施工员不少于2人 持有有效证件的质检员不少于 1 人 持有有效证件的材料员不少于 1 人 持有有效证件的资料员不少于 1 人 持有有效证件的造价员不少于 1人 [主要管理人员提供：身份证、上岗证书（专职安全员提供上岗证和安全生产考核合格证C证）、2018年7月-2018年12月社会 保险复印件。] （四）特殊工种人员 持有有效证件的焊工不少于 3 人，高空作业人员不少于2人。应提供身份证、上岗证、劳务合同或聘用合同复印件。 （五）施工作业人员 施工作业人员不少于 3 0人。应提供身份证、上岗证、劳务合同或聘用合同复印件。 注：拟投入本项目的项目经理、技术负责人及主要管理人员必须一人一岗，不得兼任，如果出现以上人员兼任情况做废标处理。 （五）外地施工企业投标 按渝建发【2016】22号文规定，市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标时，应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业，且该项目所配备的管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员，由投标人提供建设行政主管部门官网截图并加盖投标企业鲜章，否则作否决投标处理。 财务要求：近3年（2015年度～2017年度）财务状况良好,且无亏损。 （将近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表和利润表的复印件装入资格审查资料（含商务部分）中，评标时核验财务报表原件）； （七）信誉要求 不得以挂靠形式参与本次投标，且拟派的项目经理、项目技术负责人、主要管理人员在中标后不允许变更，若发现，取消中标资格，并没收履约保证金。（提供承诺书） （八）行贿犯罪情况 投标人须自行承诺本企业及其法定代表人2015年至今是否有行贿犯罪记录情况（由投标人在资格审查文件中自行承诺，招标人保留进一步核查的权利，如声明与实际不符，将被取消中标资格，其投标保证金不予退还）。 “注：1、以上所有复印件或扫描件必须加盖投标人单位公章鲜章，投标人必须全部满足以上所有资格条件的才被视为资格审查合格。投标人须随身携带以上所有复印件或扫描件的原件（包含承诺原件，营业执照和身份证原件除外）备查（在开标现场一次递交，不得补交，否则按否决投标处理），评标委员会审查时可以核验有关证明和证件的原件。参加开标会议的法定代表人或授权代表的身份证原件，须在开标时出示。 2、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，评标委员会将对投标人的投标文件作否决投标处理，不退还其投标保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经招标人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人将取消其中标资格并不退还其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。招标人对投标资料的核查，包括但不限于要求投标人提供资料原件等佐证材料，例如提供合同结算发票证明合同的有效性。” 投标人须按以上要求提供证明材料复印件，（截图、身份证除外）原件必查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在 的其他情形 | 见“第二章 投标人须知”1.4.3投标人不得存在下列情形之一 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前 提出疑问 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清 发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | □不允许 ■允许，分包内容要求：除顶管工程、绿化恢复工程、市政（含小区）设施恢复工程项目外，其他工程项目禁止分包。 分包金额要求：无 对分包人的资质要求：分包人具有分包项目相应的资质和能力。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏离 | ■不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 如果有澄清、修改、补遗和答疑，投标人在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com）“答疑补遗”栏目查询和直接下载获取；如果投标人疏忽、忽略，其责任自负。 |
| 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 时间： 要求澄清招标文件开始时间：同招标公告发布时间 要求澄清招标文件结束时间：2019年2月19日11时（北京时间） |
|  |  | 形式： 投标人对招标文件如有疑问，应在规定的时间内在重庆市公共资源交易网（http：//www.cqggzy.com）上指定位置匿名提出需要招标人澄清的疑问。如在规定时间内没有对提出的，视为完全理解并接受招标文件的所有内容。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 1、招标人或招标机构对已发出的招标文件需要进行澄清、修改或对疑问作答的，将在重庆市公共资源交易网（http：//www.cqggzy.com）上指定位置公布。 2、澄清开始时间：同要求澄清招标文件结束时间 3、澄清结束时间：2019年2月20日17时 4、投标人自行登录重庆市公共资源交易网（http：//www.cqggzy.com）直接下载澄清、修改或对疑问作答的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 本招标公告开始发布至投标截至时间止，各投标人应随时关注重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com）上关于本招标项目相关修改或补充内容。补充内容须在投标截至时间15日前发布，若不足15日，投标截至日顺延。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 见“第二章 投标人须知”3.1投标文件的组成 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 根据国家相关规定计算增值税税金 |
| 3.2.2 | 投标报价 | 招标限价编制说明 1、项目概况： 项目地点：重庆市江北区、渝北区（重庆中法供水有限公司供水专营区域北片区）。 项目名称：2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）。 工程概况：本项目涉及区域为重庆中法供水有限公司北片区范围内的供水安装及零星抢维修工程项目。零星抢维修项目中客服工单主要包含欠压、无水、异响、管漏、协助开关水，主要工作内容为与用户进行沟通协调并提供上门服务，调试清洗减压阀、清洗或更换表前阀，漏水检查与维修，检查供水阀门启闭情况，现场检查二次供水设备运行状况，现场测试管网压力等。 2、编制范围： （1）编制范围按招标文件内容。 3、编制依据： （1）《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》《重庆市房屋修缮工程计价定额》《重庆市建设工程施工机械台班定额》《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018及配套文件。 （2）招标文件要求。 4、编制说明： （1）人工费按2018年第12期《重庆工程造价信息》调整。 （2）材料价格按2018年第12期《重庆工程造价信息》中的含税材料价格并结合市场行情调整。 （3）安全文明施工费按重庆市2018定额配套文计费率计取。 （4）增值税按简易计税方法计算，税率按3%计取。 （5）本限价采用全费用综合单价，已经包括但不限于：人工费、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、运输费、措施费、安装费、试验费、调试费、质量保修、利润、安全文明施工专项费、保险、税金、不可预见费、临时设施费、协调费、验收和政策性文件的各项风险等与工程有关的一切费用和价款。 （6）其中水表安装工程类别的确定：新装户表（即新建小区、楼盘或新独立申请水表，工程量≤5只的为零星水表安装，工程量＞5只的为新安水表）；户表改造工程（即对原已供水的小区、楼盘或楼栋户表进行改造）。【注：迁移水表按新装户表计价】 （7）裸管DN80及以上拆除按安装综合单价的30%计。 （8）阀门及附属设施安装（特指单独安装或更换（拆、安））。 （9）其余单价未包含项目如有发生，工程量依据竣工资料，按重庆市18定额及配套文件计价原则（其中由施工单位提供的人工和材料参照实施期间《重庆工程造价信息》算术平均值调差，《重庆工程造价信息》缺项设备和材料价格需经现场代表、监理审核确认后执行），最终由甲方审定后造价(安全文明施工专项费及税金不下浮)下浮20%进行结算。 （10）限价编制中甲供材料不进价，但包含为甲供材料服务的所有费用，包括并不限于下车及保管、转运、发放、库领、退库费用。 二、招标控制单价限价 1、本项目设置招标控制单价，将在投标截止日前7天在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）上公布，投标报价单价不得超过此招标控制单价，否则为废标。 2、限价中含项目的所有辅材。 注：（1）投标单价应含项目的所有辅材。 （2）投标单价的报价，取整前必须与投标函里的报价的取费比例一致，单价报价取整数（小数点后第一位四舍五入） （例如：①管径DN80mm（埋地）全费用单价限价[（54.15元/米-安全文明施工专项费用16.41元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用16.41元/米]=48.49元/米，取整=48元/米 ②管径DN200mm（埋地）全费用单价限价[（125.8元/米-安全文明施工专项费用32.58元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用32.58元/米]=111.82元/米，取整=112元/米。） 三、报价及说明： 1、本项目投标报价采取取费比例进行填报（安全文明施工专项目费用不下浮）。 2.报价原则： 2.1.本项目投标综合单价，已经包括但不限于：人工费、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、运输费、措施费、安装费、试验费、调试费、质量保修、利润、安全文明施工专项费、保险、税金、不可预见费、临时设施费、协调费、验收和政策性文件的各项风险等与工程有关的一切费用和价款。除非合同中另有规定，投标人的投标报价视为是一个有经验的承包人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。 2.2.人工费：本工程人工单价，由各投标单位结合市场行情自主测算计入各综合单价中，中标后不再调整。 2.3.材料费：本工程应由中标人提供的全部材料由各投标人结合市场行情以及自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，中标后材料价格均不作调整。 （1）本工程所需的应由中标人采购的材料，必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。工程实施时，需先提供各种材料的样品，经招标人对样品确认后，中标人方可进行材料的采购和下一步的施工，由此发生的相关费用纳入投标报价中。 （2）本工程材料运输距离、仓储、保管、库损、二次转运费、大型机械进出场费、检验试验费、与其他施工单位的配合费等由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并综合考虑到报价中,不再另行计取。 2.4.措施费：投标人在其投标报价中应充分考虑各项措施费用包括但不限于：临时水、电、垂直运输、脚手架和仓储用地、用房、人员食宿、建筑垃圾清运、排污费、成品保护等所引起的增加费用纳入投标报价中。本工程在施工期间，中标人若须与其它施工单位配合施工，中标人须无条件地服从招标人统一安排。由于交叉作业发生的配合费、干扰费﹑措施费﹑人机停(窝)工等费用(不限于此)统一视作措施费，纳入投标报价中，结算时不再调整。 2.5.其他说明： （1）中标人自行负责施工用水、用电及其接口，中标人自行提供水源、电源点，中标人自行负责接至各施工点并对安全负责，并结合施工场地供水、供电的实际情况配备必要的发电设备和水压加压、储水设施等，由此发生的相关费用纳入投标报价中。 （2）为避免弃土车辆影响市容环境卫生，中标人在施工时应设置车辆冲洗设施和沉砂井以及对进出场车辆进行冲洗等文明施工措施。 （3）施工时中标人须负责保护施工场地地上及地下各种管线、管网和施工现场周边建筑物，若中标人对各种管线、管网和施工现场周边的建筑物造成损坏或破坏的，由中标人承担一切经济责任和法律责任，招标人不承担任何的经济责任和法律责任。 （4）中标单位在施工时应采取措施保护过往行人安全（如在施工地段设置标识和警示语），中标单位进场后的材料不得乱堆乱放。 （5）施工中的废料（如：防腐漆、玻纤布、焊条头、泥浆、淤泥、渣子等），不得污染环境，其措施费用由投标人纳入投标报价中，若由此造成的赔偿由投标人自行负责。 3、安全文明施工措施费用： 根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2014]6号）的相关规定和费用标准单列计算。报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 安全文明施工措施费的支付：双方签订施工合同后至工程开工前发包人向承包人支付安全文明专项费用的50%，余下安全文明施工费在工程竣工结算时支付。 4、青苗费用由招标人承担，不纳入本次报价。 5、投标人应熟读招标文件，充分了解招标项目涉及的内容和取费标准，如有疑问及时质疑，如因招标文件的不详或投标人报价的遗漏造成的损失由投标人承担。 6、工程结算原则：本项目按合同期限内的工程量，结合中标单价按时结算 （1）招标范围内的项目实行单价包干，中标后不作任何调整。 （2）增减工程结算：本项目实行单价包干，所有费用均含在投标报价内，如有工程量增减，单价价格不作调整，总额随工程量增减而增减。 （3）未包含项目（招标清单未有项目）如有发生，工程量依据竣工资料，按现行重庆市2018定额及其配套文件计价结算（其中由施工单位提供的人工和材料参照实施期间《重庆工程造价信息》算术平均值调差，《重庆工程造价信息》缺项设备和材料价格需经现场代表、监理审核确认后执行），最终由甲方审定后造价(安全文明施工专项费及税金不下浮)下浮20%进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标时间截止3小时前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至重庆市公共资源交易中心随机产生的本招标项目的投标保证金专用账户（请投标人仔细核对项目名称以及帐号，以免造成保证金的误打错打），以到帐时间为准。请充分考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金专用账户 该招标项目投标保证金设有专用账户，投标人必须将保证金划付至其中。 投标保证金指定账户如下：详见网站招标公告附件----投标保证金账户信息和基本账户登记说明。 投标保证金的金额： 3、本项目投标保证金金额：10万元人民币 4、投标保证金有效期与投标有效期相同。 其他说明： 5、未在重庆市公共资源交易中心办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至交易中心办理企业基本账户登记手续。“投标单位银行基本账户登记表”在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com）下载；其它相关问题请登重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com）查询。因故未提前到交易中心办理银行基本账户登记的投标人，请在开标时，须自行携带本单位的“银行基本账户开户许可证”复印件加盖投标单位鲜章现场备查。 6、投标保证金的缴纳验证：开标时交易中心将缴纳情况在屏幕上展示后打印，由相关人员在打印件上签名确认。 7、投标保证金的退还 未中标人的投标保证金的退还： 招标人应当在规定时间内确定中标人，通报招标代理机构并向中标人发出中标通知书，同时招标代理机构5日内通知重庆市公共资源交易中心，将中标候选人以外的投标人投标保证金退还至其银行基本帐户。 中标人和中标候选人的投标保证金的退还： 中标人和其他中标候选人在招标人与中标人签订合同后5日内，由招标代理机构通知重庆市公共资源交易中心，将投标保证金退还至其银行基本账户。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | 见“第二章 投标人须知”第3.4.4条 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ■无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年01月01日—投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年01月01日--投标截止日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数 及其他要求 | 1、投标函部分：一式三份。 正本一份，副本二份。 2、技术部分（明标）：一式三份，正本一份，副本二份。 3、资格审查部分（含商务部分）：一式三份。正本一份，副本二份。 4、电子版文件：电子光盘或电子U盘2份，并加盖投标人单位公章鲜章。 其他要求：中标人中标后签订合同前须向招标人提供3套投标文件。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否 需分册装订 | 投标文件视情况分册装订。 1、本次项目投标文件分为投标文件和投标文件电子光盘（U盘）两个部分，均为明标。投标文件的文字部分须编制目录和页码。投标文件禁止使用活页装订，否则为废标。当一册无法装订时，可以分册装订，但需要在封面标注“上册”“下册”或“一册”“二册”…… 2、投标文件内容和格式参照但不限于招标文件“第六部分 投标文件格式”。投标文件格式内容是最基本要求，投标人需一一响应，详细填写并按顺序编排。允许投标人为证明自己的实力和能力提供另外的资料。投标文件格式中表格可以扩展。 3、投标人应提供载有全部投标文件内容(必须使用复印件和印刷文献的除外)的电子光盘或电子U盘2份，文字内容应以Word格式、表格以Excel格式、图片以JPEG格式、图纸以DWG格式(AutoCAD 版本)提供，该光盘（U盘）密封后放入投标文件袋内。 4、将光盘（U盘）贴标签（包含项目名称及投标人名称）并加盖投标人鲜章后放入投标文件袋内。请投标人予以配合，但不作为废标条款。 |
| 3.7.3（A） | 投标文件 签字或盖章要求 | 1、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章； 2、应在第六章“投标文件格式”规定的位置加盖投标单位鲜公章； 3、正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本的复印件，正本和副本封面均须加盖投标人单位公章（鲜章）。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 4.1.1（A） | 投标文件加密要求 | 1、投标文件袋用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2、投标函部分及投标文件光盘（U盘）；装入“投标函部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位章。 3、技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位章。 4、资格审查资料（含商务部分）装入“资格审查资料”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位章。 5、“投标函部分”、“技术部分”、“资格审查资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6、如果“投标文件”大袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：重庆中法供水有限公司 招标人地址： 投标人名称： （盖法人章） （项目名称）招标项目投标文件 在2019年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年3月 8 日10:00（北京时间） |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 注：具体房间号见当天交易中心展示牌 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间：/ |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1、宣布开标纪律； 2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 3、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 4、（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案； 5、（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 6、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 推荐中标候选人1-5名 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介：重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com） 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ■否 |
| 7.6.1 | 履约担保 | （1）履约担保的形式：“现金（转账或电汇）”，“现金”，”形式递交的应当从其基本存款账户开户行转出，有效期从开工之日起至工程完工验收之日止。 （2）履约担保的金额：四名中标人分别向招标人缴纳80万元。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ■否 □是，具体要求：/ |
| 10 | 其他需要补充的内容 | 招标代理服务费： 本次招标代理服务费，按照重庆市招标投标协会渝招投协【2015】11号文规定收费标准下浮15%计取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。（由四名中标人按照招标代理费金额平均支付） |
|  |  | 招投标交易服务费： 由中标人按照《重庆市物价局关于重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》（渝价【2018】54号文）规定的收费标准向重庆联合产权交易所集团股份有限公司全额支付入场交易服务费，由中标人退还投标保证金前全额支付。（由四名中标人按照交易服务费金额平均支付） |
|  |  | 履约保证金缴纳时间： 交纳时间：收到中标通知书后的7天内，汇入招标人指定账户。 退还时间：合同执行完毕后15天内无息退还履约保证金。 |
|  |  | 重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 5 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 （3）经评审后，如合格的投标人少于5个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
|  |  | （1）2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2）：评选前5名作为中标候选人，选取第一名中标候选人、第二名中标候选人、第三名中标候选人和第四名中标候选人为中标人， 分别发放中标通知书，共同承担重庆中法供水有限公司北片区范围内的供水安装及零星抢维修相关工程（不包含按国家规定必须单独公开招标项目），包2内供水安装项目按工程项目类别、预算金额分段划分，每个分类由四家中标人依次轮流承接项目。零星抢维修项目，由发包人根据承包人每月抢维修评分结果指定中标人进行实施，评分高者优先指派。 （2）2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包共分为7个分包，投标人仅能选取任意一个分包参与投标，如发现参与两个及以上分包，取消投标人所参与每个分包的投标资格。 |
| 备注：如本前附表与投标人须知正文及招标文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有澄清说明的，均以本前附表为准。■为选取项，□为非选取项。 |

一、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

三、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

A、投标函部分  B、技术部分  C、资格审查资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

资质要求：

3.5.1、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

投标人业绩：

3.5.2、投标人近三年（2016年01月01日—投标截止日），具有工程造价在200万及以上的市政给水工程类业绩不少于1个。（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖投标人公章）

其他要求：

3.5.3 项目技术负责人：

应具有市政工程类中级及以上职称；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件。

3.5.4项目经理：项目经理必须已在投标人单位注册并具有市政公用工程类贰级及以上注册建造师执业资格；并且不能有建工程。

近三年（2016年01月01日—投标截止日），承担过工程造价在200万及以上的市政给水工程，并担任该工程项目经理的业绩不少于1个。（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖投标人公章）。

3.5.5主要管理人员：

持有有效证件的安全员不少于 1 人

持有有效证件的施工员不少于 2 人

持有有效证件的质检员不少于 1 人

持有有效证件的材料员不少于 1 人

持有有效证件的资料员不少于 1 人

持有有效证件的造价员不少于 1 人

3.5.6特殊工种人员

持有有效证件的焊工不少于 3人，高空作业人员不少于2人。应提供身份证、上岗证、劳务合同或聘用合同复印件。

3.5.7施工作业人员

施工作业人员不少于 3 0人。应提供身份证、上岗证、劳务合同或聘用合同复印件。

3.6 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。正本和副本封面均须加盖投标人单位公章（鲜章）。

四、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）核验投标单位授权委托人手持件【法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书】以及授权委托人身份证原件；

（5）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（6）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

七、合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1履约担保的形式：“现金（转账或电汇）”，“现金”形式递交的应当从其基本存款账户开户行转出，有效期从开工之日起至工程完工验收之日止。

履约担保的金额：四名中标人分别向招标人缴纳80万元。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

八、纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

九、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标报价表中的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4. 投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 条款号 | 评审因数 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 合同期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.1.4 | 供水安装施工组织设计评审标准（13分） | 内容完整性和编制水平 2分 | 对项目总体认识深刻，工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、进度质量、安全环境保护及安全文明施工控制论述完整、思路清晰，符合工程实际，具有针对性、可行性和指导性。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 2分 | 施工流向与施工程序、施工段划分、施工方法、技术、工艺和机械选择、主要材料、设备供应及技术措施、安全可靠、科学合理。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 2分 | 有健全的工程质量管理体系、质量目标明确、制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配、对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量、有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 2分 | 建立有安全管理体系、专职安全监督机构、有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法符合项目实际。 |
|  |  | 环境保护管理体系措施 2分 | 有于项目相应的环境保护组织机构、根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 2分 | 工程进度计划编制合理、可行，关键线路、节点、清晰、准确、完整、可操作行强，工期保证措施可靠，控制措施得力。 |
|  |  | 资源配备计划与先进性 1分 | 施工项目管理组织机构的结构、部门设置、人员安排，制度设置、施工方法、技术工艺和施工机械选择信息、基础设施、工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性。 |
| 2.1.5 | 零星抢维修施工组织设计评审标准（7分） | 全面性4分 | 对于招标人的零星抢维修情况作出全面细致的分析，制定详实的施工组织设计，包含零星抢维修中阀门更换、应急抢修的应急准备以及实施方案，客服工单主要类别的工作方案。 应急准备以及实施方案应当包含机具、设备、人员的准备，快速反应机制，应急抢修的安全、质量、进度、服务、技术措施等具体内容。客服工单主要类别欠压、无水、异响、管漏、协助开关水的处理流程、服务标准等内容。 |
|  |  | 针对性2分 | 切合招标人零星抢维修实际情况进行针对性的编制，生搬硬套不切实际的投标文件不得分。 施工组织设计重点、难点的内容是否突出、措施是否有效；快速反应机制是否合理；闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民措施是否得当等。客服工单处理如何保证及时性，如何保证保证与用户的有效沟通，保证和提高用户服务满意度，如何有效记录现场工作情况。 |
|  |  | 先进性1分 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度，采用的施工措施等在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用如何。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) | 投标报价 60分 商务部分 20 分 技术部分 20 分 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 (A) | 技术部分评分标准 | 供水安装施工组织设计评审标准（13分） | 按2.1.4项各评审因素设定的分值评分。 |
|  |  | 零星抢维修施工组织设计评审标准（7分） | 按2.1.5项各评审因素设定的分值评分。 |
| 技术部分按各评审因素设定的分值评分，评标委员会每一个成员独立评审并计算得分，采用集体打分无效，各项评分保留小数点后二位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.2 (B) | 商务部分 | 类似业绩5分 | 在满足资格审查的基础上，投标人近三年（2016年01月01日—投标截止日），每增加一个200万及以上的市政给水工程类业绩得1分，最多得5分。（须提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，原件必查） |
|  |  | 综合能力15分 | 1.工期及抢修期：承诺按期完成施工任务，提供承诺书，格式自拟；（1分） 2.工资发放保障能力：近两年内（2016-2017年）无重大违法违纪、农民工投诉及劳务纠纷，承诺在工程款不到位时垫付工人工资，提供承诺书，格式自拟；（1分） 3. 资质等级：具有市政公用工程总承包叁级资质得基础分1分，每增加一级得1分，最高得分2分；（2分） 4.人员配置：在满足人员基本要求的前提下，项目经理、项目技术负责人每增加1人得1分，主要管理人员、特殊工种人员每增加2人得1分，施工作业人员每增加5人得1分，最高得分4分（提供身份证、资质证或上岗证、劳务合同或聘用合同复印件）；（4分） 5.机具设备配备：焊接发电设备、抽水设备、切割设备、照明设备、车辆、套丝机等。抢维修设备配备：承诺全年（包含节假日）在2小时内能调配挖机、吊车，焊接发电设备、抽水设备、切割设备、照明设备、车辆、套丝机等。（提供投标单位购买发票或租赁合同复印件以及设备照片）（5分） 6. 抢维修能力：提供详细完备的抢险预案，承诺全年（包含节假日）常驻抢修人员数量≥6人，客服工单处理人员≥6人，抢维修人员应含焊工、电工、管道工等。（提供抢险预案和工单处理预案、所有抢修人员身份证及合同复印件）（2分）【注：身份证不需要提供原件核验】 以上资料提供复印件，承诺书除外，原件必查。 |
| 2.2.2 (C） | 投标报价评分标准 | 1.按招标文件要求进行报价（不超过最高控制单价）的得基准分30分； 2.取费比例每下浮1%增加2分，最终得分不超过60分。 注：（1）投标单价的报价，取整前必须与投标函里的报价的取费比例一致，单价报价取整数（小数点后第一位四舍五入） （例如：①管径DN80mm（埋地）全费用单价限价[（54.15元/米-安全文明施工专项费用16.41元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用16.41元/米]=48.49元/米，取整=48元/米 ②管径DN200mm（埋地）全费用单价限价[（125.8元/米-安全文明施工专项费用32.58元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用32.58元/米]=111.82元/米，取整=112元/米。） （2）按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3 | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）企业综合诚信：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）企业综合诚信评分标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章   合同格式

一：供水安装合同格式

合同编号：

2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装）

发包人：重庆中法供水有限公司

承包人:

# 第一部分 合同协议书

发包人： 重庆中法供水有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装）项目事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、总包工程概况

1．总包工程名称：2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装）

2．总包工程地点：	重庆市江北区、渝北区【西至嘉陵江，南至金渝大道、海尔路，东至渝航大道、包茂高速路，北至木耳片区、后河，但不包含黄茅坪片区、汽博中心片区、三亚湾片区、寸滩港，（具体范围以发包人解释为准）】

3．总包工程立项及批准文号：                  /

## 二、作业范围

作业范围及内容：重庆中法供水有限公司2019-2020年度所涉及供水安装工程（管道口径＜DN1000）

## 三、合同期限

合同期限1年：从       年       月       日

至       年       月       日

## 四、施工质量标准

施工质量应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行其他关于质量相关法律规范标准，并符合承包合同有关质量的约定。

## 五、承包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1．中标通知书；2．投标文件；

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1．发包人承诺按照施工合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成施工工作，确保施工质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向施工人员发放工资。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

补充协议包括不限于：零星工程（工程造价＜10万元）项目的年度施工合同、安全协议和风险评估等，单项工程的项目派发承接确认单、施工合同、安全协议和风险评估等。

## 九、附则

1．合同订立时间：       年     月    日，订立地点：  重庆中法供水有限公司

2．本合同自                                       生效。

3．本合同一式  拾  份，具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  肆  份。

发包人：重庆中法供水有限公司 (公章)              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                         （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

# 二：零星抢维修合同格式

合同编号：

2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区零星抢维修）

发包人：重庆中法供水有限公司

承包人:

合同协议书

发包人： 重庆中法供水有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区零星抢维修）

项目事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1．工程名称：2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区零星抢维修）

2．工程地点：   重庆市江北区、渝北区【西至嘉陵江、宏帆路，北至后河、木耳镇，东至江北机场，包茂高速，南至内环快速、渝长高速、寸滩河，（具体范围以发包人解释为准）】

## 二、作业范围

作业范围及内容：重庆中法供水有限公司北片区管道零星改造安装、阀门及附属设施安装、附属土建工程、管网抢维修、零星用工、阀门维护保养和客服工单处理。

## 三、合同期限

合同期限1年：       从       年       月       日

至       年       月       日

## 四、施工质量标准

施工质量应符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行其他关于质量相关法律规范标准，并符合承包合同有关质量的约定。

## 五、承包人资质

资质证书编号：

资质专业及等级：

## 六、合同文件构成

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1．中标通知书；2．投标文件；

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1．发包人承诺按照施工合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成施工工作，确保施工质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向施工人员发放工资。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

补充协议包括不限于：零星工程项目的年度施工合同、安全协议和风险评估等，单项工程的项目派发承接确认单、施工合同、安全协议和风险评估等。

## 九、附则

1．合同订立时间：       年     月    日，订立地点：  重庆中法供水有限公司

2．本合同自                                       生效。

3．本合同一式  拾  份，具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  肆  份。

发包人：重庆中法供水有限公司 (公章)              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                         （签字）

组织机构代码：                                   组织机构代码：

地  址：                                         地  址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

电子信箱：                                       电子信箱：

开户银行：                                       开户银行：

账  号：                                         账  号：

# 附件1 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 标准和规范

1.1.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.1.2除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。

### 1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工作量清单或预算书（如有）（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.3 图纸和承包人文件

供水安装项目发包人应当按照专用合同条款的约定向承包人提供图纸。至迟不得晚于第6.2项【开工通知】载明的开始作业日期前7天向承包人提供图纸。

1.4 联络

供水安装项目与合同有关的文件均应采用书面形式，并在合同约定的期限内由接收人自取。任何一方合同当事人指定的接收人发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

## 2. 发包人

### 2.1 交底

发包人可以向承包人就承包合同对工程工期、质量、安全等相关问题的约定进行交底。

### 2.3施工现场和施工条件

2.3.1 供水安装项目发包人于开工日期7天前向承包人交付施工现场。

2.3.2 供水安装项目发包人负责提供所需要的施工条件包括：（1）进入作业现场的交通条件；（2）施工所需的工程地质和地下管网线路资料；（3）完成办理施工所需的各种证件、批件等手续。

### 2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

### 2.5组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按施工方案组织施工人员进场作业，并负责成品保护工作；

（2）承担由自身原因造成的质量缺陷、工作期限延误、安全事故等责任；

（3）履行承包合同中与施工工作有关的承包人的义务；

（4）服从发包人及监理方的指令；

（5）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（6）应履行的其他义务。

### 3.2承包人项目负责人

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人履行合同。

项目负责人应是承包人正式员工，承包人应提交与其签订的劳动合同和缴纳社会保险的有效证明。项目负责人应常驻施工现场。

### 3.3 施工管理人员

供水安装项目承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交承包人现场施工管理机构及施工管理人员安排的报告，其内容包括主要施工管理人员名单及其岗位等，并同时提交以上人员的劳动合同和缴纳社会保险的有效凭证。

承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天通知发包人，并征得书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

### 3.4. 施工人员

3.4.1 签订书面劳动合同

承包人应当与施工人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月承包人在本工程上所有施工人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，承包人承诺在本工程不存在其他用工行为。

3.4.2 支付施工人员工资

承包人应当于每月25日之前将上月的工资发放及社会保险办理情况书面提交发包人，否则发包人有权暂停支付施工合同价款。

承包人未如期支付施工人员工资或办理社会保险，导致施工人员投诉或引发纠纷的，发包人有权书面通知承包人从尚未支付合同价款中代付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及履约保证金，余款向承包人支付。书面通知应载明代付的人员名单、代付金额，承包人应在收到书面通知7天内确认或提出异议，逾期未确认且未提出异议的，视为同意发包人代付。

3.4.3 施工人员管理

承包人应当编制施工组织设计，并编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，该计划应包括人员数量、工种、进场时间、退场时间以及工程款支付计划等，计划经发包人批准后实施。

承包人应组织具有相应资格证书和符合本合同施工要求的施工人员投入工作。其管理人员必须100%持证上岗，施工人员持证上岗必须达到70%以上，同时应配备有上岗证的信号工1名。各类人员进场前首先到项目部报到，进行岗前安全教育，签字后上岗。

发包人有权检查施工人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则发包人有权禁止其进入施工现场。

发包人要求撤换不能按照约定履行职责的施工人员，承包人应撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.5 分包与转包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5转包约定：不允许转包。

## 4. 工程质量

### 4.1质量要求

4.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.1.2因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 4.2质量保证措施

# 4.2.1承包人的质量管理

承包人按照第6.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人、发包人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

# 4.2.2 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

### 4.3 隐蔽工程检查

4.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

4.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

4.3.3 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

### 4.4不合格工程的处理

因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，发包人可以拒绝接收不合格工程，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 5. 安全文明施工与环境保护

### 5.1安全文明施工

5.1.1安全生产要求

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。发生安全事故后，承包人应立即通知发包人，并迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.1.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

5.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包、监理人人提出安全防护措施，经发包人、监理人认可后实施，防护措施人工费用由承包人承担。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

5.1.4 治安保卫

承包人应做好施工场地的治安保卫工作，不得发生治安事件。

5.1.5 文明施工

承包人应遵守工程建设安全文明施工有关管理规定, 严格按标准进行作业。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐，按要求设置标牌。

对安全文明施工检查验收，兄弟单位参观、考察工地，业主及政府部门视察前的突击性整理现场，承包人应积极主动配合，发生的费用不计。如承包人不予配合，发包人有权找其他人清理，发生的费用从承包人合同价款中扣除。

承包人应严格执行建设主管部门及环保、卫生、消防等有关管理部门对施工现场管理的有关规定和发包人的相关制度。

5.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：见专用合同条款约定。

5.1.7事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5.1.8 安全生产责任

5.1.8.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

5.1.8.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

5.1.9承包人应确保安全与文明施工目标：①杜绝重伤、死亡事故，重大机械设备事故，重大火灾事故；②轻伤事故频率控制在3‰以下；安全防护率100％，特殊工种人员持证上岗率100％，安全教育合格率100％，为从事危险作业人员办理意外伤害保险率100％；③确保省级安全文明工地。

### 5.2 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

## 6. 作业期限及进度

6.1作业期限

供水安装项目作业期限的约定：按  专用合同条款中约定   执行。

### 6.2 施工方案

6.2.1 承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等。

6.2.2 承包人应当根据发包人要求及施工组织设计，编制及修订施工方案，施工方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

### 6.3 施工进度计划

6.3.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第6.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

6.3.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后5个工作日内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

### 6.4 开工通知

供水安装项目合同当事人应按法律规定和合同约定获得施工所需的许可。发包人应在计划开始工作日期7天前向承包人发出开工通知，作业期限自开工通知中载明的开始工作日期起算。

### 6.5 作业期限延误

6.5.1 因发包人原因导致作业期限延误

供水安装项目因下列情况导致增加的费用或延误的期限由发包人承担：

（1）发包人未按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未提供合同约定的施工条件，影响施工的；

（3）发包人未在合理时间内作出指示，致使施工不能正常进行的；

（4）发包人未按合同约定提供材料、设备、机具等，影响施工的；

因发包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，发包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。

6.5.2 因承包人原因导致作业期限延误

因承包人原因造成作业期限延误的，承包人应承担由此给发包人造成的全部损失。承包人支付逾期完工违约金后，不免除其继续完成施工及整改的义务。

### 6.6 施工暂停

6.6.1 因发包人原因引起作业暂停的，发包人承担延误的工期。

6.6.2 因承包人原因引起作业暂停的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

6.6.3 施工暂停后，双方应积极采取有效措施消除影响。在复工前应确定暂停造成的损失和复工条件。当复工条件具备时，发包人应发出复工通知，承包人按复工通知的要求复工。承包人无故拖延或拒绝复工的，应承担由此增加的费用和延误的工期。

### 6.7 工作配合

6.7.1 承包人按约定完成施工，必须由发包人或现场第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

6.7.2 发包人或施工现场内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指示予以配合。

### 6.8 提前完工

发包人要求承包人提前完工的，应向承包人下达提前完工指示，承包人应向发包人提交提前完工建议书，提前完工建议书应包括劳动力安排计划、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该建议书的，双方应协商采取加快工作进度的措施，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前完工指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。

## 7. 机具、设备及材料供应

### 7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 承包人完成施工组织设计之日起14天内，向发包人提交机具、设备、材料供应计划。

7.1.2 上述供应计划经发包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

### 7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

7.2.1 承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后使用。发包人提供的材料在进场时应由承包人负责验收，发包人以出库单形式由承包人签字领用后移交给承包人保管使用。如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，承包人应在验收时提出，由此增加的费用和延误的期限均由发包人承担。

7.2.2 所有进场材料、机具设备必须按发包人总平面布置图上要求的位置摆设堆放整齐，标识清楚，达到CI标准和文明工地要求。所有周转材料和工用具使用完毕，必须清理干净（模板、方木退铁钉、去泥浆；钢管校直；修复掉丝杆和丝帽的扣件），按发包人指定的位置和要求堆码整齐。

### 7.3 低值易耗材料

除专用合同条款另有约定外，施工所需的低值易耗材料，应由承包人提供。

### 7.4 承包人的保管义务

承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的设备、材料，并接受发包人随时检查。因承包人保管不善、不合理使用造成丢失损毁的，承包人应负责赔偿。

### 7.5 发包人供应设备、材料的合理损耗

承包人应在专用合同条款中约定发包人所供应设备、材料的合理损耗率，承包人在上述损耗率的范围内合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由承包人自行承担。

## 8. 变更

### 8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形影响施工的，应按照本款约定进行调整：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变施工的时间安排或实施顺序。

承包人不得擅自调整施工范围。

### 8.2变更权及程序

发包人和监理人均可以提出变更，监理人提出的变更应征得发包人同意。合同履行过程中如需对原工作内容进行调整，发包人应提前3天以书面形式通知，承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。

### 8.3 变更估价

8.3.1 因发生变更导致价格调整的，变更估价原则按本款约定处理：（1）按已标价工作量清单或预算书有相同作业项目认定；（2）参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力状况及原单价的相应组价比例认定；（3）按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。

8.3.2 承包人应在收到变更通知后7天内提交变更估价申请。承包人应在收到申请后7天内审查，对申请有异议时通知承包人修改后重新提交。发包人逾期未完成审批或提出异议，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

### 8.4 变更引起的作业期限调整

因变更引起作业期限变化的，合同当事人均可要求调整作业期限。合同当事人在专用合同条款中约定增减作业期限天数的方法。

## 9. 履约保证

鉴于目前建筑市场的实际状况，承包人不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下承包人承诺：（1）在承包人未按时收到业主相应款项情况下，承包人表示理解与宽容，不要求承包人付款均按时足额到位，同意承包人按业主实际支付给其的付款比例来支付进度款，任何缓付、迟付的工程款均不计取利息；（2）保证在任何时候（特别是春节期间）均能支付本单位内部发生的工人工资，及时解决本单位内部发生的任何费用纠纷，使之不会出现聚众闹事和上访事件，否则自愿承担2万元/次的违约金；且保证继续施工壹个月内不停工。

## 10. 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

### 10.1 单价合同

（1）工作量清单费综合单价合同；（2）工种工日单价合同；

（3）综合工日单价合同；            （4）建筑面积综合单价合同；

### 10.2 总价合同

## 11.计量与工程款支付

### 11.1计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 11.2 计量周期

工程量的计量周期：单项工程开工日起至竣工验收合格日为止。

### 11.3工程款支付

按单个工程项目竣工结算的方式支付工程款，无预付款、进度款及任何形式的借款。

## 12. 验收与交付

### 12.1 施工质量

12.1.1 发包人有权对施工进行监督检查，确保施工质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，承包人应当及时完成整改。

12.1.2 在施工过程中，如出现质量通病，发包方将按项目部质量管理制度对承包人予以处罚，此罚款无需承包人签字认可，在工程款支付时发包人将直接扣除。

### 12.2 参加检验与验收

12.2.1承包人应按指示参加与其施工有关的材料检验，并及时提出检验意见；参加与其施工有关的分部分项工程的验收，并承担相应的整改责任。

12.2.2发包人的检查认可并不代表承包人责任的转移：即检查检验合格后，再次检查又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由其承担责任并赔偿发包人有关损失。由此延误的工期不予顺延。

12.2.3 工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽或中间验收3天前通知发包人参加，承包人准备好验收记录。验收不合格的，承包人在限定时间内修改后重新验收。经验收工程质量符合分包合同要求的，承包人才可进行隐蔽或继续施工。

12.2.4 无论建设单位或监理代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用；检验不合格，承包人承担费用。

### 12.3 施工整改

发包人的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明施工质量不合格时，承包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的发包人损失。承包人因自身原因无法完成整改的，发包人可委派其他施工单位完成，产生的费用由承包人承担。

### 12.4 施工交付

施工经验收合格后，承包人应当按照发包人指示及时将该施工交付发包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该施工交付发包人。

## 13. 施工完工结算与支付

### 13.1工程结算原则：按  专用合同条款中约定   执行。

### 13.2完工结算申请

承包人应自施工作业完工并经发包人验收合格之日起30天内，向发包人提交完工结算申请单，并提交完整的结算资料。

### 13.3 完工结算审核

发包人自收到承包人提交的完工结算申请单之日起28天内审核确认，签发完工付款证书。发包人对申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的完工结算申请单。

发包人未在28天内未完成审核或未提出异议的，视为发包人认可完工结算申请单，自发包人收到该申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。

### 13.4完工结算支付

最终结算时，承包人报送实际完成的工程量清单，经发包人预算人员审核，发包人代表签字后生效。合同履行中的节点结算不作为最终结算的依据。

发包人应在签发完工付款证书后的30天内完成付款。承包人出具合法有效的收款凭证。

## 14. 违约

### 14.1 发包人违约

以下情形属发包人违约，应承担增加的费用和延误的期限：

（1）发包人未按约定向承包人支付施工合同价款的；

（2）发包人未按约定核实承包人已完工作量的；

（3）发包人未能提供合同约定的施工条件，影响施工的；

（4）发包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响施工的；

### 14.2 承包人违约

以下情形属于承包人违约，应承担增加的费用和延误的期限：

（1）承包人未组织符合工程要求且持有相应资格证书的作业人员进场的；

（2）承包人因自身原因导致作业期限延误的；

（3）承包人施工质量不符合合同约定的质量标准的；

（4）承包人未按发包人要求进行安全文明施工的；

（5）承包人未每月向发包人提供上月承包人在本项目上所有施工人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的；

### 14.3 违约方继续履行合同

一方合同当事人违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担相应违约责任后仍应继续履行合同。

## 15. 不可抗力

### 15.1 不可抗力的确认

本合同中不可抗力的定义与承包合同中对应定义相同。不可抗力发生后，当事人应收集证明不可抗力发生及造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

### 15.2 不可抗力的通知

15.2.1 不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

不可抗力事件结束后48小时内，承包人应向发包人通报受损情况及预计清理和修复费用；不可抗力事件持续发生时每隔7天向发包人通报一次损失情况。

15.2.2 不可抗力事件结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

### 15.3 不可抗力后果的承担

15.3.1 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和作业期限延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业期限延误的，应当顺延作业期限，由此导致停工的费用损失由承包人承担；

（2）因不可抗力引起或将引起作业期限延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（3）承包人在停工期限间照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

15.3.2 因一方迟延履行，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 保险

16.1 发包人为提供给承包人使用的施工机械设备办理保险，支付保险费。

16.2 承包人应为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

## 17. 索赔

### 17.1 承包人索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款或延长作业期限的，应按下列程序以书面形式向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向发包人发出索赔意向通知书，说明索赔事由；逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔权；

（2）承包人在发出索赔意向通知书后14天内正式递交索赔报告，详细说明索赔理由及要求追加的付款金额或延长的作业期限，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向发包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）发包人在收到索赔报告和有关资料后35天内给予答复，或要求补充索赔理由和证据；35天内未予答复或未要求补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

### 17.2 发包人索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额的，应按下列程序以书面形式向承包人提出索赔：

（1）发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔意向通知书，并说明索赔事由；逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔权；

（2）发包人应在发出索赔意向通知书后14天内正式递交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求赔付的金额，并附必要的记录和证明材料；

（3）当该项索赔事件持续进行时，发包人应当阶段性地向承包人发出索赔意向，并在索赔事件终了后14天内送交索赔的有关资料和最终索赔报告；

（4）承包人在收到索赔报告和有关资料14天内给予答复，或要求补充索赔理由和证据；逾期未答复或未要求补充索赔理由和证据的，视为认可该项索赔。

## 18. 合同解除

### 18.1 合同解除的情形

18.1.1 出现下列情形的，合同当事人均有权解除本合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；

（2）发包人与承包人的承包合同解除的，合同当事人均有权解除本合同；

（3）如因不可抗力、一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

18.1.2 出现下列情形的，发包人有权解除本合同：

（1）承包人将本合同项下的施工转包或再分包给他人的；

（2）承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；

（3）承包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经发包人书面催告后未在合理期限内改正的；

（4）因承包人原因导致施工暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

（5）承包人未按照合同约定向施工人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的；

18.1.3 出现下列情形的，承包人有权解除本合同：

（1）发包人不按照本合同的约定支付施工合同价款超过56天的；

（2）因发包人原因导致施工暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；

18.1.4 发包人和承包人协商一致的，可以解除本合同。

### 18.2 合同解除后的处理

18.2.1 合同解除后，承包人应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工现场。

18.2.2 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.2.3 发包人应提前7天向承包人发出撤场通知，承包人在法人要求的期限内撤离施工人员并办理好相关手续。

## 19. 争议解决

合同当事人因合同或合同有关事项发生争议的，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以在专用合同条款中约定解决方式。

# 附件2专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 标准和规范

适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等；同时必须遵守发包人企业制度明确的相关要求、标准（以发包人解释为准）。

### 1.3图纸和承包人文件

1.3.1供水安装项目发包人应该          7         日内向承包人提供  贰  份图纸；

图纸的内容包括：         /                                     。

1.3.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及进度计划、月报表及计划、周报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料；

承包人提供的文件的期限为：

①每月25日报送本月工程进度完成报表、次月工程进度计划，一式肆份。

②每周一提交施工周报，包括上周完成情况及本周计划，一式肆份。

③图纸会审交底后7个工作日内，向发包人提供完善的施工组织设计及进度计划，一式肆份。

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

承包人未按时提供施工组织设计及进度计划、月报表及计划、周报表及计划文件，按每项每天   100元  扣除履约保证金。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计和进度计划后5个工作日内审查确认，月进度报表及次月工程进度计划审批时间为5个工作日 。

### 1.4 联络

1.4.1发包人和承包人应当在3个工作日    内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.4.2发包人接收文件的地点：                    ；接收人为：              。

承包人接收文件的地点：                         ；接收人为：              。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

姓    名：                                       ；

身份证号：                                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：             项目现场管理       。

2.3 施工现场和施工条件

2.3.1 提供施工现场

供水安装项目关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行；

零星抢维修项目由于其突发性，施工现场为临时确定。

2.3.2 提供施工条件

供水安装项目关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

⑵工程地质资料和地下管线资料的提供：发包人根据工程实际需求，选择性提供工程地质资料和地下管线资料。

⑶协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责解决，费用已纳入合同报价。

⑷发包人委托承包人办理的工作：承包人办理建筑管理的相关手续，发包人协助，费用按相关规定执行。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提交经档案馆验收合格的完整的竣工图和工程竣工技术档案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式陆份(含电子文档贰份)  ；

承包人提交的竣工资料的费用承担：包含在合同报价中；

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后；

承包人提交的竣工资料形式要求：按专用合同条款；

（6）承包人应履行的其他义务：

①承包人自行解决施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，自行到相关部门申请和缴费，自行安装和维护场内施工用线路，并确保在安全条件下使用。该项费用已包括在合同报价中。

②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责，按相关部门规定办理有关手续，费用已进入合同报价。

③承包人需负责施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善。费用由承包人承担，已计入合同报价。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，费用已进入合同报价。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责，费用已纳入合同报价。

⑥施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发〔2000〕39号文《重庆市建筑工地文明施工标准》、建设部《建筑工程安全防护文明施工措施费用及使用管理规定》及JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》。承包人应自行解决建筑垃圾、生活垃圾、施工余土等弃渣的外运和倾倒，严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》文件要求，弃渣地由承包人自行解决。全部费用进入合同报价，不另计取。

⑦双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应在约定工期内配合完成工程范围内相关行业的迁改及验收工作。

承包人如毁坏施工场地用地红线（或经发包人确定的施工范围）外的一切青苗、花木以及房屋、构筑物、管线等设施均由承包人自行负责。

承包人应负责解决因施工造成对道路沿线的交通、人流、生产、安全、公众日常工作和生活、建筑物、构筑物和各种设施等造成的不利影响，所有费用包含在合同报价中。

在整个施工过程，承包人有义务协助发包人进行与工程相关的关部门单位及个人的协调。

承包人应为其所有参与项目建设的雇员购买团体人身意外伤害险、货物运输险等，费用已计入合同报价中。

⑧在未获得发包人书面同意的情况下，承包人不得将与本工程及合同相关的图纸、文件、数据、设计资料或发包人的商业及技术信息透露给任何第三方。

⑨若该工程涉及市政道路开挖，则需缴纳市政道路恢复质量保证金，由承包人缴纳（如果有）。

### 3.2 承包人项目负责人

姓    名：                                        ；

身份证号：                                        ；

建造师注册证书号：                                        ；

建造师执业印章号：                                        ；

安全生产考核合格证书号：                                      ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：

。

其他负责人包括：技术质量负责人为          ，生产安全负责人为          。

以上人员每月在施工现场的时间不少于  当月法定工作时间  ，否则承包人要承担  每人每天500   元的履约保证金。

## 3.4施工人员

3.4.3施工人员管理

承包人施工人员任何情况下不允许对发包人管理人员、监理人员有粗暴的言行，否则每发生一次对承包人处罚   1000    元，并对责任人清除出场。对其他不能按照合同约定履行职责的施工人员，承包人应当撤换。经发包人要求无正当理由拒绝撤换的，每次处罚   2000    元作为履约保证金。

承包人内部及与其他单位不管任何原因，决不允许出现打架斗殴现象，一旦发生，承包人承担全部责任，同时发包人有权对承包人处以   10000   元的罚款，并对责任人清除出场，情节严重的移交相关部门处理。

若出现偷盗行为，对承包人按偷盗物品价值的    10  倍进行处罚。

## 3.5分包与转包

3.5.1 分包的一般约定

除顶管工程、绿化恢复工程、市政（含小区）设施恢复工程项目外，其他工程项目禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：顶管工程、绿化恢复工程、市政（含小区）设施恢复工程项目。

其他关于分包的约定：   如涉及专业分包，需经监理人、发包人批准，否则视为违约 ；绿化恢复工程、市政（含小区）设施恢复工程项目必须达到产权单位或产权管理单位的要求并验收通过，若验收未合格则承包人无条件整改至合格为止并自行承担相应全部费用。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  按通用合同条款执行     。

3.5.5转包约定：不允许转包。

3.5.6违约责任：如发现承包人有违规分包、转包的情况，一经查实，视为承包人违约，一周内未改正的，发包人有权终止合同，没收其履约保证金，并令其退场。

## 4. 工程质量

### 4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：发包人企业制度明确的相关要求、标准（以发包人解释为准）。

### 4.2质量保证措施

# 4.2.1承包人的质量管理按照  通用合同条款执行  ；

⑴若发现承包人无材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验详细记录，未编制工程质量报表报送监理人、发包人审查，一经查实，扣除 500元/项.次 履约保证金。

⑵承包人在工程施工过程中，除建立施工资料外，须对施工作业关键工序，例如沟槽开挖、管道垫层、管道安装、管道防腐、管道回填、管网冲洗、消毒、试压等施工过程拍照、视频存档，特别是焊缝、防腐、接水点、阀门、消火栓、管网支墩和挡墩，泄水阀启闭必须一一进行拍照和备注，缺一不可。该影像资料应在隐蔽工程检查（中间验收）前提交发包人审核，如未提交或提交资料不齐全，按  500元/次  扣除履约保证金。

⑶承包人未按规定对材料送检，每发生一次扣除履约保证金1000元。

### 4.3 隐蔽工程检查

4.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用合同条款执行    。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

工程竣工验收（包括中间验收）不按规定时间通知监理人及发包人有关人员参加，每发生一次扣除履约保证金1000元。

## 5. 安全文明施工与环境保护

### 5.1安全文明施工

5.1.1安全生产要求

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1） 应按照《重庆市建设工程施工现场安全资料管理标准》（渝建发〔2018〕25号）、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定执行  ；

（2） 承包人对每一名进场的工人均进行不少于50小时的安全教育,其中公司级教育15小时,项目部级教育15小时,班组教育20小时,并留下相应记录；

（3） 承包人应在安全日志中每日记录重点危险源、扬尘治理、临时用电、基坑支护等的巡视检查情况；

（4）承包人应按各工序先后对各工种进行安全技术交底。

（5） 承包人应在工地现场出入口设置夜间警示标示和交通警示标志；

（6）发包人和监理每周至少对上述安全要求进行一次检查，如承包人未能做到以上安全要求的，发包人除要求监理下发《监理通知书》指令限期整改外，对每处、每项存在的安全管理缺陷按照500元每次扣除履约保证金。

5.1.2安全生产保证措施

发包人和监理在检查中如发现承包人未能按通用合同条款执行的，除督促承包人限期整改外，按照每次每项500元扣除履约保证金。

增加内容如下：

（1）承包人应在工程项目实施前对现场进行查勘，由双方项目负责人、安全专职人员进行风险评估，并签订《安全协议》，未进行风险评估，完善相关手续的工程项目不得进场施工；

（2）项目开工前，应按要求准备相关设施设备，如告示牌、灭火器、医药箱、警示标识等，并根据风险评估的情况，配备符合项目特性的安全设施设备；

（3）项目施工作业人员进场前，应对作业人员进行培训，并告知风险评估内容、危险源、《10项救命法则》等安全事宜，并留有记录；

（4）施工过程中，承包商应指派专人负责现场安全，并召开班前会，对每日作业过程中的风险进行交底，检查作业人员身体健康状况、特殊作业证件的使用情况，如有不适合工作内容的情况发生，不得使用相关人员；

（5）施工过程中，承包商应保证现场施工安全，如施工现场的隔离、临时用电、高处作业等，不得有违反安全规定的行为发生；

（6）发包人、监理在项目施工过程、作业现场进行检查，如发现有未按国家法律法规、发包单位关于安全文明施工的相关规定执行的行为，有权责令承包人立即停止施工，直至违规行为或情况得到有效整改，发包人有权对以上违规行为或情况按相关规定扣除承包人履约保证金。

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1） 承包人应按照重庆市城乡建设委员会《关于深化开展主城区建筑工地文明施工专项整治行动的通知》、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好承包人的文明施工责任 ；

（2） 承包人应提供有效的清洁设施并保持工地的干净整齐；

（3） 承包人应加强杨尘治理和噪音控制的管理，并每天按照当地扬尘治理和噪音控制规定进行检查，确保达标，如未按规范进行扬尘治理和控制噪音，按照每次1000元扣除履约保证金。

5.1.6 安全文明施工费

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按渝建发[2014 ]25号文件执行，双方签订施工合同后至工程开工前发包人应向承包人支付安全文明专项费用的50%，余下部分在竣工结算时支付给承包人，若竣工结算前未收到相应书面扣款通知，安全文明措施费则可全额结算）。

发包人按照合同发放的安全施工费，已经涵盖了依法和依规需要履行的全部安全投入；发包人不定期检查承包人安全施工费用使用落实情况，承包人应提交所有单据和证明文件备查；发包人或监理每周组织的安全防护设施和防护用品使用检查中，发现承包人现场安全防护设施或劳保防护用品不能满足现场需要的，承包人必须在当日整改完成，如不能当日整改完成的，应立即停止施工直至整改完成，经发包人确认后方可重新开始施工，如承包人未整改继续施工的，按照每次5000元扣除履约保证金。

增加下列项：

（1）承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，并按发包人的职业安全健康制度组织施工。

（2）承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

（3）对施工中的地上地下建筑物（构筑物）、管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

（4）做到进入现场的施工作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

（5）按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

（6）承包方必须执行发包方的安全管理规定，并满足发包方的安全管理要求。

5.1.8 安全生产责任

5.1.8.2 承包人的安全责任

（1）建立健全安全生产责任制度；

（2）建立健全安全生产教育培训制度；

（3）制定落实公司及项目部安全生产规章制度和操作规程；

（4）保证安全生产条件所需资金的投入

（5）进行定期和专项安全检查；

（6）进行日常安全记录并做好安全检查记录；

（7）保证项目负责人及安全员应当由取得相应执业资格的人员担任；

（8）保证特种作业人员应持证上岗并人数充足；

（9）根据工程的特点组织制定安全施工措施；

（10）迅速执行发包人和监理的整改指令，消除安全事故隐患；

（11）及时、如实报告生产安全事故；

（12）保证施工安全防护用具及设施的采购和更新；

（13）承包人在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；

（14）对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经承包人项目技术负责人、总监理工程师、发包人共同签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

①基坑支护；

②起重吊装；

③管道冲洗、消毒、试压；

④土石方开挖；

⑤顶管；

⑥建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

（15）对超过一定规模的深基坑、顶管工程的专项施工方案，承包人还应当组织专家进行论证、审查。

（16）分项工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细交底并由双方签字确认。

（17）承包人应当在施工现场出入口、起重吊装机械、临时用电设施、临时行人通道口、空洞口及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标示必须符合国家及行政主管部门标准。

（18）承包人应当根据不同施工阶段和周围坏境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的季节性安全施工措施。

（19）施工现场暂时停止施工的，承包人应当做好现场安全防护。

（20）承包人在施工现场临时搭建的建筑物应当符合消防及安全卫生使用要求。

（21）承包人应当对施工现场进行隔离，并应采用不低于1.8米的封闭围挡，如有市政道路开挖等情况，还应按照相关部门要求执行。

（22）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备灭火器材。

（23）承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

（24）承包人应通过有效管理手段，确保作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

（25）承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，查验合格后将资料向监理申报。

（26）施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

（27）使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

（28）承包人项目部在作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受不少于15小时安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

（29）承包人项目部督促班组进行不少于20小时的教育培训，并留下相关记录。

（30）承包人在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

（31）承包人应当为施工现场作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限应与作业人员在承包单位工作时签订的劳动合同时间一致。

5.1.9本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金20万元。

### 5.2环境保护

环境保护作由承包方全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的必须达到。

施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市政府、区政府及有关部门的规定、要求进行整改。

## 6. 作业期限及进度

### 6.1作业期限

6.1.1供水安装项目作业期限的约定：按  合同附件2 《供水安装工程施工作业期限标准》   执行；

6.1.2零星抢维修作业期限的约定如下：

（1）阀门更换时间

| 阀门规格 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DN100-DN300 | ≤7小时 | 1、如因现场条件，无法完成，需要提前制定方案和批示 2、 （泄水时间按2小时计）如因泄水无法达到施工条件，泄水超出时间不计算在内 3、 抢维修时间以通知时间至具备通水条件时间为止计算 |
| DN400-DN700 | ≤16小时 |  |
| DN800-DN1000 | ≤20小时 |  |
| ＞DN1000 | ≤24小时 |  |

（2） 抢维修时间

| 管网口径 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DN15-DN300 | ≤5小时 | 1、如因现场条件，无法完成，需要提前制定方案和批示 2、 （泄水时间按2小时计）如因泄水无法达到施工条件，泄水超出时间不计算在内 3、 抢维修时间以通知时间至具备通水条件时间为止计算 4、标准时间均以埋深（管顶至地面）＜1米计，1米＜埋深＜2米，标准时间增加2小时，埋深＞2米标准时间增加4小时 |
| DN400-DN700 | ≤12小时 |  |
| DN800-DN1000 | ≤16小时 |  |
| ＞DN1000 | ≤20小时 |  |

（3）客服工单时间

客服工单时间以承包人工单系统规定时间为准，一般为2小时、4小时、8小时、12小时、24小时。

### 6.2 施工方案

6.2.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行，施工组织设计必须根据项目的特点编写针对性的内容。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在图纸交底会审后7个工作日内报送。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工方案后5个工作日内完成批复 。

### 6.3 施工进度计划

6.3.1施工进度计划的编制

承包人逾期未提交施工进度计划，按   1.3.2 承包人文件 的条款执行。

6.3.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工进度计划后5个工作日内完成批复。

### 6.4 开工通知

供水安装项目发包人应在计划开始工作日期7天前向承包人发出开工通知，作业期限自开工通知中载明的开始工作日期起算。

零星抢维修项目和客服工单主要为应急事件处理，需要24小时待命处理，承包人应合理安排人员轮班，保证24小时响应发包人施工通知。

### 6.5作业期限延误

6.5.1 因发包人原因导致作业期限延误：  按通用合同条款执行  。

6.5.2 因承包人原因导致作业期限延误

因承包人原因造成作业期限延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延后一天，承包人应按每日人民币2000元向发包人支付工期违约金，违约金从工程款中扣除。

因承包人原因造成作业期限延误，逾期竣工违约金的上限：违约金总额不超过合同结算价款的10% 。除不可抗力及发包人原因外，当承包人当月达不到经发包人、承包人双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约，当总进度达到认定的计划时，发包人将返还扣除的相应比例的履约保证金。

## 7. 机具、设备及材料供应

### 7.1 机具、设备和材料供应计划

承包人材料员按工程进度应提前   7   天提出阶段性材料需用量计划，交由发包人材料管理人员审批后提起材料请购，发包人及时组织货源运送入场。凡因承包人不按时提交计划或因计划数量有误造成的材料不能及时供应或使用不完造成浪费的责任均由承包人承担。

承包人材料员按工程进度应提前   7   天提出阶段性材料需用量计划，交由发包人材料管理人员审批后确定到发包人库房领用的材料，承包人需在3个工作日内到库房领用，每超过1个工作日未到库房领取材料，将被扣除履约保证金  200元/天  。

承包人对甲供材料服务的所有费用，包括并不限于下车及保管、转运、发放、库领、退库费用，已包含在合同单价中，发包人不另行支付。

### 7.2大型机械、主要材料和周转性材料

承包人施工员负责进场材料的验收，检查材料、物品的外观质量、规格、核实数量，协助如实签认供货商提供的送货单。如未发现材料外观明显缺陷、材料压力等级、材质、水表种类或型号等与设计不符，又实施了安装，则承包人承担返工费用。

### 7.3 低值易耗材料

关于承包人自行提供施工所需低值易耗材料或小型机具的范围：

所有辅材及施工所需机具

### 7.4 承包人的保管义务

大型机械、主要材料及周转性材料由    承包人        负责保管。承包人负责进场材料物品的存放、保管，避免丢失、被盗、损坏。如有保管不善，造成丢失、被盗、损坏的，承包人按照原价赔偿。

### 7.5 发包人供应设备、材料的合理损耗

由发包人供应的材料用量按重庆市现行定额含量包干，对承包人实行限额领料制度。如果实际用量超出定额含量（含定额损耗），则超支部分由承包人自行承担相应费用，承包人要确保不造成浪费及现场大量积压等现象，否则按浪费及损坏价值的3倍处罚，费用扣除方式：   工程结算时，从工程款中按实扣除                   。

因设计变更引起的多余材料应在接到设计变更通知单后一周内进行退库；现场完工后一周内清理所剩材料进行退库，由承包人原因未在规定期限退库的，扣除承包人履约保证金500元/项目。材料退库相关价款已包含在合同单价中，发包人不另行支付。

#### 8. 变更

### 8.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除通用合同条款外，仅设计变更、工程量清单漏项、招标范围外增项属工程变更。

只有经过监理及发包人批准的变更属于变更范围。

### 8.2 变更权及程序

工程变更必须按程序先审批后实施，所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理人和发包人提出，经监理人和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。承包人在实施前按第8.3.1条约定的价格调整办法报价，经监理人审核签字，再经跟踪审计单位审核（如有，以发包人书面通知为准），发包人批准后才能实施。
  承包人提交变更报价书的期限：承包人在工程变更确定后3日内，提出变更工程价款的报告，经监理人及发包人授权代表进行初步确认，以8.3条款规定的原则调整合同暂定价，最终价款以审计结算为准。
工程价款的变更，承包人必须按照发包人规定的程序及要求办理，否则承包人无权追加合同价款。 
  监理人商定或确定变更价格的期限： 收到承包人变更报价书后的5日内确定变更价格。

未按发包人规定的设计变更确认程序执行，擅自变更工程设计的，每发生一次扣履约保证金10000元且变更无效。

### 8.3 变更估价

8.3.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定执行。

1、当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的综合单价，则按该项目的综合单价计价。

2、当工程量清单报价中无适应于变更工程项目的综合单价，则参照报价中类似项目的综合单价进行计价。

3、当报价中无对应项目和参照项目时，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2008年《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市建筑工程计价定额》及其它相关配套文件，总体下浮20%(安全文明施工专项费用及税金不下浮)编制综合单价，材料、人工价格按实施当期《重庆建设工程造价信息》执行，《重庆建设工程造价信息》无对应价格的由发包人根据市场行情进行认质认价，认质认价的材料价格组价时不再下浮。

4、发包人有权从上述条款中任选一项计价办法进行变更估价。

8.4变更引起的作业期限调整合同当事人协商确定。

## 9. 履约保证

承包人向发包人缴纳合同履约保证金  80    万元，工程完工后无息全额退还。承包人在合同期内，出现因违约被扣除履约保证金，须在7个工作日内补足  80    万元履约保证金，如未在规定时间内补齐则扣除履约保证金   每天200元  。

为防止拖欠民工工资及材料款事件发生，发包人有权检查承包人是否存在拖欠民工工资及材料款行为。如承包人未能及时足额发放民工工资及材料款，发包人有权根据民工及材料商上报（经承包人确认）的拖欠额从工程款支付中扣除，直接支付人工工资及材料款，承包人并自愿承担2万元/次的违约金。所造成的停工和出现聚众闹事、上访、围堵大门等情况，一切后果都由承包人负责，并且发包人有权暂停支付承包人的工程款直至民工工资及材料款足额付清。

## 10. 合同价格形式

### 10.1单价合同

供水安装项目和零星抢维修项目均采用单价合同形式，合同价格构成  详见附件1  。

（1）工作量清单费综合单价合同；        （2）工种工日单价合同；

（3）综合工日单价合同；                （4）建筑面积综合单价合同；

## 11.计量与工程款支付

### 11.1计量原则

11.1.1供水安装项目工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）相关计算规则执行 。

11.1.2工程量计算规则：（1）所有项目必须实施完成，经过承包人验收通过后才能进行结算，结算基本原则为按月计量，承包人根据现场实际工作量和计价清单，每月25日前向发包人报送截止当月25日已完成验收的项目及工作量报告，并附具进度款付款申请单、已完的工作量报表和有关资料。

（2）发包人收到工作量报告后7天内完成审核并书面答复承包人。发包人对工作量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样检测。承包人未按要求参加复核或抽样检测的，发包人复核或修正的工作量视为实际完成工作量。

### 11.2计量周期

11.2.1供水安装关于计量周期的约定：单项工程开工日起至竣工验收合格日为止。

11.2.2零星抢维修关于计量周期的约定：单项工程开工日起至竣工验收合格日为止。

### 11.3工程款支付

11.3.1按单个工程项目竣工结算的方式支付工程款，无预付款、进度款及任何形式的借款。如因不可抗力因素及非承包人原因导致工程项目未按时完工，另行约定结算方式。

## 验收与交付

供水安装项目:

### 12.1 施工质量

12.1.1在监理人或发包人组织的各项质量检查中，承包人应在约定时间内对监理人及发包人指出的相应问题及时整改；如未按期完成整改，每次扣除履约保证金1000元。

12.1.2承包人不按《工程建设标准强制性条文》规定执行，被质监站、发包人、监理人检查发现，每发生一次，扣承包人履约保证金1000元，无需承包人签字认可。

### 12.2 参加检验与验收

12.2.3承包人根据工程进度情况，准备好相关资料备查，提前3天向发包人提交隐蔽工程验收（中间验收）、最终验收（通水验收）书面申请，发包人组织人员开展验收，承包人应积极配合。涉及水表安装的工程项目，承包人应做好水表信息收集，水表资料应在最终验收（通水验收）前一周返回发包人水表管理科室，保证水表资料的准确性、完整性，发包人有权对水表资料与现场情况是否一致进行检验。

12.2.5水表安装工作，根据现场施工进度领取水表，按照发包人要求，依据门牌号一一对应安装，用不退色的记号笔准确标注门牌号，按照规定时间将登记造册的用户水表资料交回发包人水表管理科室，交回的用户水表资料应确保准确无误。发生表对户关系及信息错误，承包人无条件配合发包人处理，发生经济损失，由承包人承担，同时扣除承包人履约保证金100元/户。

### 12.3 施工整改

（1）承包人施工质量达不到本合同约定的质量标准时，承包人应负责无偿整改达到合同约定的质量标准，作业期限不予延长。

（2）承包人施工质量达不到本合同约定的质量标准时，经监理人、发包人提出整改，整改周期不超过15天，承包人不进行整改或经整改仍不能达到合同要求，发包人有权终止合同，并只支付已完合格工程80%的工程款、不退还履约保证金，发包人可委派其他施工单位完成，产生的费用由承包人承担。

### 12.4 施工交付

按通用合同条款执行

### 12.5竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：验收合格后5天内撤离，逾期承包人未做到工完场清，每发生一次扣承包人履约保证金1000元。

零星抢维修项目：

### 12.1施工质量

发包人有权对施工进行监督检查，确保施工质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，承包人应当及时完成整改。

在施工过程中，如出现质量通病，承包方将按项目部质量管理制度对承包人予以处罚，此罚款无需承包人签字认可，在当次拨款时甲方将直接扣除。

### 12.2 参加检验与验收

12.2.1承包人应按指示参加与其施工有关的材料检验，并及时提出检验意见；参加与其施工有关的分部分项工程的验收，并承担相应的整改责任。

12.2.2发包人的检查认可并不代表承包人责任的转移：即检查检验合格后，再次检查又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由其承担责任并赔偿发包人有关损失。由此延误的工期不予顺延。

12.2.3工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽或中间验收24小时前通知发包人参加，承包人准备好验收记录。验收不合格的，承包人在限定时间内修改后重新验收。经验收工程质量符合分包合同要求的，承包人才可进行隐蔽或继续施工。

12.2.4 无论建设单位或监理代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用；检验不合格，承包人承担费用。

### 12.3 施工整改

（1）发包人的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明施工质量不合格时，承包人应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的发包人损失。承包人因自身原因无法完成整改的，发包人可委派其他施工单位完成，产生的费用由承包人承担。

（2）承包人施工质量达不到本合同约定的质量标准时，承包人应负责无偿整改达到合同约定的质量标准。并向发包人支付该项工程结算总价款  3 % 的违约金。

（3）承包人施工质量达不到本合同约定的质量标准时，经发包人提出整改，承包人不进行整改或经整改仍不能达到合同要求，发包人有权终止合同，并只支付已完合格工程80%的工程款、不退还全部履约保证金。

### 12.4 施工交付

施工经验收合格后，承包人应当按照发包人指示及时将该施工交付发包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该施工交付发包人。

## 13.施工完工结算与支付

### 13.1工程结算原则：招标范围内的项目实行单价包干，中标后不作任何调整。

（1）结算工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套工程量计算规范、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定计算规则计算的实际合格工程量。

（2）综合单价：按照中标综合单价，所有费用均含在投标报价内。

（3）未包含项目（招标清单未有项目）如有发生，工程量依据竣工资料，按现行重庆市2018定额及其配套文件计价结算（其中由施工单位提供的人工和材料参照实施期间《重庆工程造价信息》算术平均值调差，《重庆工程造价信息》缺项设备和材料价格需经现场代表、监理审核确认后执行），最终由甲方审定后造价(安全文明施工专项费及税金不下浮)下浮20%进行结算。

（4）工程价款结算争议处理:发、承包人如对工程竣工结算报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，则按照合同中约定的争议或纠纷解决程序办理。

### 13.2 完工结算申请

每个项目现场完工后，15天内提出竣工验收申请，经发包人、监理人等单位验收合格后  15  天内提交材料核对资料，材料核对完后  15  天内承包人向发包人递交完整的工程竣工资料（一式四份并根据需要制成电子文档）和工程结算资料 (一式三份)，承包人应主动配合，发包人在收到齐全的竣工结算资料后尽快审核完毕；完工结算申请单应包含以下内容：

（1） 竣工结算合同价格                            ；

（2） 发包人已支付承包人的款项                      ；

（3） 应扣留的质量保证金                            ；

（4）发包人应支付承包人的合同价款                  。

承包人应按时提出竣工验收申请、递交完整的工程竣工资料（一式四份并根据需要制成电子文档）和工程结算资料 (一式三份)，逾期未执行或资料不全，每发生一次扣承包人履约保证金1000元。

### 13.3 完工结算审核

在发包人收到承包人递交的结算资料后  15   天内按照本合同约定的计价方式进行核实，给予确认或者提出修改意见，经双方同意后办理结算手续。

### 13.4 完工结算支付

13.4.1承包人应在收到竣工结算价格单后5日之内与下述资料一起交付发包人工程管理部审核，承包人如不按时报送资料进行结算审核的，每延期1个月（不足1个月按1个月计算）扣减工程款的2％，以此类推；延期3个月（含3个月）以上的，视同放弃，因税票开据影响可延长1个月办理结算。审核后符合结算要求，提交发包人财务部办理结算支付，发包人财务部每月收到结算资料的，   30  天内完成付款；

（1） 竣工结算价格单原件和合同原件或合同复印件                  ；

（2）发票原件及对应的税票复印件（税票须加盖承包人单位公章） ；

（3）工程验收意见书原件、材料单原件、资产交付使用表原件     ；

（4）其它资料（以发包人财务结算要求为准）                   。

13.4.2双方约定的单个项目工程款支付的方式：

工程竣工验收合格、档案资料经验收合格并完成资料归档、办完结算三项均满足后，发包人出具《竣工结算价格单》，承包人在收到该价格单，5日内向发包人申请付款，资料审核合格后，一次性付至工程结算金额的95%；余下5%留作工程质量保证金,质量保证金从竣工验收合格之日起两年期满后无质量问题15日内无息退还。

## 14. 违约

#### 14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形：   按通用合同条款执行  。

#### 14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形：   按通用合同条款执行  。

承包人违约的其他情形：

⑴本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约。

⑵承包人未按经批准的进度计划组织施工，实际进度与计划进度相比，延后30天以上时，可视为承包人违约。

⑶承包人造成重大不良社会社会影响，损害发包人的社会形象、声誉，可视为承包人违约。

⑷承包人无正当理由(如不可抗力)拒绝接受发包人分派的供水安装及零星抢维修项目，可视为承包人违约。

14.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

⑴在整个施工期间发生人身伤亡和重大质量安全事故，发包人视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。承包人承担全部责任，并赔偿给发包人和第三方造成的一切损失。

⑵承包人未按经批准的进度计划组织施工，实际进度与计划进度相比，延后30天以上时，可视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并扣除5% 履约保证金。承包人承担全部责任，并赔偿给发包人造成的一切损失。

⑶承包人未按相关国家法律法规及规范、行业规范及标准、工程所在地的地方性规范及标准执行合同，造成重大不良社会影响的，如水质事故、服务投诉、向用户违规索取费用等被媒体（市长公开信箱、电台、电视台、报刊等）曝光的，查证属实的，扣除承包人履约保证金10000元/次。

⑷发包人按项目分派原则进行供水安装及零星抢维修项目的分派,承包人不得挑肥拣瘦,不得以各种理由、借口（除不可抗力外）拒绝承接项目，若发生承包人拒绝承接项目则视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。

## 15. 不可抗力

#### 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争动乱、50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）  。

#### 15.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按   专用合同条款13.3.1约定时间  内完成款项的支付。

## 16. 保险

16.1.1承包人应当在  合同履约期间       为其从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员、自有财产办理保险，支付保险费用。

16.1.2发包人定期或不定期会对承包人购买保险情况进行检查，如发现有承包人未为工程参建人员购买相关保险，将会对其停止承接工程项目资格2个月，如承包人连续两次被检查到未购买保险，将视为承包人违约，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。

## 17. 索赔

在承包人出现违约事实且构成索赔的情况下，发包人有权选择按照 通用合同条款17

项       条款主张权利。

## 18. 合同解除

### 18.1 合同解除的情形

18.1.1 合同当事人均有权解除合同的其他情形：             /              。

18.1.2 发包人有权解除合同的其他情形：   承包人考核未达到发包人要求的   。

18.1.3 承包人有权解除合同的其他情形：              /             。

### 18.2 合同解除后的处理

18.2.3 合同解除退场

承包人接到发包人撤场通知后  7   日内无条件撤离现场，发包人应支付承包人已完工程的报酬。承包人逾期撤离施工人员的，逾期按   5000元/天  扣除履约保证金。

## 19. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向     约定的         仲裁委员会申请仲裁。

（2）向      发包人所在地               人民法院起诉。

## 20. 补充条款

20.1承包人结算时报送工程量应与实际一致，同时有设计图纸、设计变更、现场签证、竣工测绘图等资料性文件作为重要的工程量定量依据。发包人、监理人有权对工程量进行核查、抽查、确认，如发现报送工程量与实际不符，则视为施工承包人违约，扣承包人工程差量金额3倍的履约保证金。发包人按发包人现场负责人全程参与工程量的确认；发包人工程管理部门组织人员参加项目数量不低于80%的抽查率进行复核；发包人公司层级进行不定期、不定量的随机复查的工程量三级审查机制，承包人应积极配合，不得以各种理由阻扰、不配合，如有阻扰、不配合的情况发生，扣除承包人履约保证金5000元/次且立即无条件配合，发包人提出整改要求后承包人仍然拒绝配合或超过三次阻扰、不配合的情况发生，发包人可要求解除合同，并没收全部履约保证金。

20.2承包人向监理人、发包人提供的情况汇报和工程数据必须真实可靠，不得弄虚作假。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发生一次扣承包人履约保证金2000元（结算工程量按20.1条执行）。

20.3开工前，承包人现场负责人及安全管理员须参与发包人组织对施工项目进行风险评估（作业条件危险性评估法），承包人必须依据风险评估内容编制工程施工安全方案及应急预案，报发包人审核。承包人必须严格按双方确认的风险评估、经审批的工程施工安全方案及应急预案实施。开工前，承包人必须按发包人职安健管理规定及时办理相关作业许可证。未及时办理作业许可证，扣除承包人履约保证金1000元/次。特殊工种必须持证上岗，无证、人证不吻合、证件过期的，扣除承包人履约保证金1000元/人次。

20.4承包人应加强对现场的安全管理，与工程无关的闲杂人等不得进入施工区域内，如发生安全事故应由承包人负责。

20.5由于承包人原因，如沟槽回填不及时、除渣不彻底、未按规定设置安全措施、安装质量问题或误操作导致的漏水、爆管等，造成第三方损失（人员摔跤、跌倒、房屋及家具被水淹水浸、水量损失等），由承包人及时与第三方洽商处理、赔付损失。未能及时处理赔付损失的，由发包人出面处理、赔付损失，赔偿费用从承包人履约保证金或应支付给承包人的工程款中扣除，并扣除承包人履约保证金1000元/次。

20.6承包人对施工现场出现的安全事故，应按国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》进行报告和事故处理。质量事故未在1小时之内（重大事故第一时间内）报告监理人和发包人，并未在6小时内提出书面报告；每发生一次扣履约保证金1000元。

20.5 在监理人或发包人组织的各项安全检查中，承包人应对监理人及发包人指出的相应安全隐患及时整改；如未按期完成整改，每次扣除履约保证金1000元。

20.6在建设行政主管部门、发包人及监理人组织的安全文明施工检查中，达不到《建筑工地安全检查标准》合格要求的，限期整改。每发生一次扣承包人履约保证金1000元。

20.7承包人应根据地勘资料和现场勘测情况，针对施工现场的周边构（建）筑物的现状，以及可能会出现的深开挖、高切坡或不良地质情况，作专项施工安全防护措施，报监理人和发包人审批后执行，未报审或未按审批的方案执行，若发生安全事故则由承包人承担全部责任。

20.8对施工中可能会影响到的构（建）筑物，特别是房屋，在施工前承包人需与监理人、发包人、当地政府部门协调，对原有状况进行取证、调查和设立观测点。观测范围不少于100米，并根据施工方式的影响扩展观测范围（100米～600米）。定期观测，及时发现和处理险情，减少纠纷。

20.9承包人应负责本工程与现有管网的碰口施工，相关价款已包含在综合单价中，发包人不另行支付。接水碰口必须提前做好施工准备，报送施工组织设计给发包人审核批准，并提出书面停水申请，按照程序报重庆中法供水有限公司、重庆水务集团批准后方可停水实施接水。擅自停水进行接水碰口的，发生经济损失，由承包人承担，扣除承包人履约保证金5000元/次，并对其停止承接工程项目资格1个月。接水必须做好充分准备，严格按照报批的停水时间完成接水工作。由于承包人原因，造成超时，按500元/小时标准，从承包人履约保证金中扣除。

20.10承包人需按发包人要求及时恢复道路、绿化等，否则发包人可另行指派专业施工单位进场恢复，所需工程费用，采用市政道路、绿化恢复计价方式和标准从应支付承包人工程款中扣除。

20.11施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗，严禁带泥上路污染环境。每发生一次扣承包人履约保证金1000元。同时承担环保、市政环卫部门的处罚。

20.12承包人在未办理工程移交手续前，要采取有效措施，切实履行对成品的保护责任，由承包人指派专人负责保护工作，否则产生一切后果由承包人自行负责。

20.13客服服务工单：承包人有义务积极配合发包人及时、有效处理工单，并在规定时间内完成相关责任部分工作。

20.14承包人应向所属作业班组宣传发包人服务标准和相关规定，树立发包人的良好社会形象，友善地与用户沟通，听取用户的合理反馈、诉求，提高服务水平。承包人经媒体（市长公开信箱、电台、电视台、报刊等）曝光问题，查证确属承包人造成的，扣除承包人履约保证金3000元/次。受到政府、企事业单位、集体书面投诉的，经查证确属承包人造成的，扣除承包人履约保证金1000元/次。受到自然人用户书面投诉的，经查证确属承包人造成的有效投诉，扣除承包人履约保证金500元/次。

20.15承包人在执行本合同过程中，发生进度、质量、安全、环保和文明施工不能满足合同要求时，经监理人提出整改，承包人不进行整改或经整改仍不能达到合同要求，发包人有权终止合同，并只支付已完合格工程80%的工程款，承包人承担工程造价2%的违约金。承包人在收到发包人终止合同通知书十日内交齐全部工程资料、图纸等并退场，退场的全部费用由承包人自行承担。

20.16承包人在接受上级主管部门的检查时，受到通报批评的，每次扣履约保证金1000元，受到上级主管部门处罚的，发包人将按上级主管部门处罚金额加倍扣履约保证金。

20.17在工程保修期内出现质量问题，在收到通知后48小时内不进行维修处理，每延误一天扣履约保证金1000元。

20.18将不合格的材料用于工程，一经发现，除责令承包人负责将不合格的材料全部运出施工现场并无条件返工外，扣履约保证金1000元,情节严重的发包人有权取消其施工资格、终止合同，没收10%履约保证金，造成的一切损失由承包人承担。

20.19承包人在中标合同签订前，应将整个项目部人员的组织架构和项目所有参建人员名单报送发包人，并提供身份证、资质证或上岗证、劳务合同或聘用合同复印件。承包人的所有人员一经报送，不得随意更换，如需调整更换人员，须报送发包人批准同意后才能调整，如有违反直接扣除履约保证金，按以下条款执行：

20.19.1项目经理

（1）承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

# （2）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担80000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

20.19.2承包人人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内，施工作业人员数量必须满足工程需要。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担30000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由发包人批准方可离开。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

# （5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担10000元的违约金。

20.20 零星抢维修项目考核机制

| 序号 | 工作内容 | 主要考核项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区及庭院管网零星改造及安装 | 不按照发包人指定方案进行施工，出现一次不符扣5分 每次扣履约保证金500元 |
|  |  | 是否按时完成，未按时完成扣5分 每次扣履约保证金1000元 |
|  |  | 开挖、恢复是否产生投诉，出现一次扣3分 每次扣履约保证金500元 |
|  |  | 出现施工质量问题一次扣5分 每次扣履约保证金1000元 |
| 2 | 工单处理 | 出现一次投诉扣10分 每次扣履约保证金2000元 |
|  |  | 出现一次超时或者催办扣1分 每次扣履约保证金300元 |
|  |  | 出现一次返单扣3分 每次扣履约保证金1000元 |
| 3 | 阀门及附属设施安装（拆、安） | 超时规定时间10%扣2分，超出20%扣5分，超出50%扣10分 每次出现超时扣履约保证金2000元 |
|  |  | 出现施工质量问题一次扣5分 每次扣履约保证金2000元 |
| 4 | 附属土建工程 | 配合我司办理开挖手续，未完成一次扣3分 每次扣履约保证金2000元 |
|  |  | 市政恢复未通过政府相关部门验收，一次扣5分 每次扣履约保证金2000元 |
|  |  | 质保期内，出现施工质量问题一次扣5分 每次扣履约保证金2000元 |
| 5 | 市政管网抢维修 | 超时规定时间10%扣2分，超出20%扣5分，超出50%扣10分 每次出现超时扣履约保证金2000元 |
|  |  | 出现施工质量问题一次扣5分 每次扣履约保证金2000元 |
| 6 | 零星用工 | 未及时派工，出现一次扣5分 每次扣履约保证金2000元 |
| 7 | 阀门预检 | 验收时井内出现积水、异物，设备未除锈防腐，发现一次扣2分 每次每井扣履约保证金200元 |
| 8 | 现场管理 | 施工现场必须按要求设置围挡、警示带、安全锥筒、标示标牌等安全文明措施。出现一项不合格扣3分 每次每项扣履约保证金500元 |
|  |  | 施工期间工作人员必须着工作服、佩戴相应工作证（电工证、密闭空间操作证、高空作业操作证等）进入现场施工，须按相关规定正确佩戴个人防护用品（如安全帽、安全鞋、反光背心等）出现一次不合格扣3分 每次每项扣履约保证金500元 |
|  |  | 施工现场大型设备（挖机、吊车等）应落实管理责任人，设备应按规定检查并留有记录，如发现安全隐患，及时整改；作业人员应严格按照操作规程操作设备，杜绝误操作、违章操作。施工现场其他设备，作业前需进行检查，保障机具、设备处于正常运行状态，杜绝使用带病设施设备。出现一项不合格扣3分 每次每项扣履约保证金500元 |
| 9 | 及时响应 | 施工单位应指定2个联系人，出现抢维修时应及时响应和到达现场，如出现未及时响应，一次扣30分，并直接解除施工合同 |
| 备注：1、发包人每月对承包人工作进行评分，总分为100分，实际得分为100分减去扣除分数，每一个扣分项均注明扣分项目，扣分原因，扣分说明。 2、当月低于70分或者连续两月低于80分，直接解除施工合同。 3、出现考核扣分项，扣除相应项目履约保证金 |

## 21. 合同附件

（1）合同价格构成（中标项清单及价格）；

（2）供水安装工程施工作业期限标准；

（3）承包人提供低值易耗材料或小型机具的范围   。

| 合同附件2： |
| --- |
| 供水安装工程施工作业期限标准 |
|  | 序号 | 工程类别名称 | 施工作业期限 |
|  | 1 | 新装户表10万以下（不含10万） | 25天 |
|  | 2 | 新装户表10—50万（不含50万） | 50天 |
|  | 3 | 新装户表50—100万(不含100万) | 60天 |
|  | 4 | 新装户表100—200万（不含200万） | 70天 |
|  | 5 | 新装户表200—500万（不含500万） | 100天 |
|  | 6 | 新装户表500万以上 | X 天（需与用户协商确定） |
|  | 7 | 户表改造50户以下（不含50户） | 30天 |
|  | 8 | 户表改造50—100户（不含100户） | 50天 |
|  | 9 | 户表改造100—300户（不含300户） | 60天 |
|  | 10 | 户表改造300—500户（不含500户） | 80天 |
|  | 11 | 户表改造500—1000户（不含1000户） | 100天 |
|  | 12 | 户表改造1000户以上 | X 天（需与用户协商确定） |
|  | 13 | 管道工程10万以下（不含10万） | 20天 |
|  | 14 | 管道工程10—50万（不含50万） | 40天 |
|  | 15 | 管道工程50—100万（不含100万） | 60天 |
|  | 16 | 管道工程100—200万（不含200万） | 90天 |
|  | 17 | 管道工程200—500万（不含500万） | 100天 |
|  | 18 | 管道工程500万以上 | X 天（需与用户协商确定） |
|  | 19 | 零星工程1万以下（不含1万） | 7天 |
|  | 20 | 零星工程1—6万（不含6万） | 15天 |
|  | 21 | 零星工程6—10万（不含10万） | 25天 |
|  | 22 | 变更调整工期 | X 天（发包人、承包人协商确定） |
|  |  | 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
|  |  | 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
|  |  | 经办人: | 经办人: |
|  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |

合同附件3：

承包人提供低值易耗材料或小型机具的范围

承包人完成“重庆中法供水有限公司供水安装及零星抢维修工程”施工的所有辅材及施工所需机具，包含不限于以下内容：

1、辅材：法兰胶垫、法兰螺栓、膨胀螺栓、钉子、玻纤布、防腐漆（沥青漆）、焊条、麻丝、生胶带、清油（菜油）、“管道消毒用”氯化学制剂、水泥、砂、砖、砼砌块等

2、机具：吊车、挖机、货车、电锤、电钻、小型夯机、角磨机、发电机、切割机、套丝机、滚槽机、焊机、潜水式排污泵及水龙带、PPR热熔器、送风机、排风扇、手压泵等

3、工具：葫芦、千斤顶、手推车、照明灯、配电箱及线缆、氧气、乙炔、割刀、焊枪、压力表、手锤、錾子、锄头、铁镐、铁铲、管子钳、扳手、砖刀、油漆刷、三脚架、脚手架、爬梯、卷尺等测量工具、钢丝绳等绳子类、木棒等棍棒类、手套面罩等防护装备、对讲机等通讯工具、安全警示灯及灭火器等安全类设备、伞或防水布等遮蔽类、毛巾、桶等

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

经办人:                              经办人:

年   月    日                        年    月    日

### 附件4

工程质量保修书

发包人（全称）：       重庆中法供水有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建设工程质量保修办法》，经协商一致，对2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）工程施工签订质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围，设计施工图明确的土建工程，包括：按国家规范及设计要求完成招标范围内的所有工作：同招标范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.附属设施为设计年限规定的该工程合理使用保修期年限；

2.安装工程为二年；

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人未能在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相应的修理费从质量保修金中扣除。

2.发生紧急事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

四、保修费用

在保修期内保修费用由承包人承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的5%计留。无息返还全部保修金。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                 　　　　法定代表人（签字）：

经办人:                             经办人:

### 年   月    日                        年      月     日

### 附件5

建设承发包安全管理协议

发包人：重庆中法供水有限公司

承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》、《中华人民共和国环境保护法》和国家、地方有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工项目工程合同的同时，必须签订本协议。

一、承包工程项目：

1、工程名称：2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修）

2、工程地址：重庆市江北区、渝北区（重庆中法供水有限公司供水专营区域北片区）

3、承包范围：同招标范围

4、承包方式：施工总承包。

二、工程期限：

三、协议内容：

1. 发包人、承包人双方必须贯彻执行国家、重庆市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，同时承包人需按国家相关规定给作业人员（服务人员）购买养老保险、失业保险、工伤保险等相关保险。

2. 发包人、承包人双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全管理人员；应有各工种、工序的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3. 承包人在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

1）工程项目由承包人按发包人的要求编制施工组织设计和相关应急预案；

2）按双方确认的风险评估报告，制订施工安全保障措施。同时，将根据施工中的实际情况定期和不定期进行风险评估，风险评估的结果作为安全管理协议的补充，具有同等法律效力，承包人按风险评估出的具体风险制订施工安全保障措施，加强施工现场安全管理，另外措施还包括以下内容：

①本项目的施工安全保障计划：安全人员安排、安全保障计划措施。

②安装施工的安全控制范围：安全组织管理、现场施工管理、行为控制、安全技术管理。

③安全生产管理体系。

④管理人员安全生产责任制：项目经理安全第一责任人职责、项目现场经理（项目安全生产直接责任人）职责、专职安全员职责、施工工长职责。

⑤现场施工安全管理：施工现场安全生产交底、现场安全生产技术措施、安全注意事项、现场安全用电管理。

⑥安装施工的安全控制原则：正确处理五种关系、安全管理的六项基本原则。

⑦项目管理制订的安全制度：项目实施规划施工组织设计中的安全技术措施、施工平面图中考虑的安全防火防爆等措施（现场防火与保安和防盗管理的基本要求、施工现场火灾或爆炸预案）、施工安全生产责任制及安全生产教育。

⑧临时用电安全。

⑨安全生产责任制的落实。

⑩文明施工措施：建立施工管理机构和施工现场设置、建立健全施工计划及总平面管理制度、建立健全质量安全管理管理制度、建立健全现场材料管理制度、建立健全现场机械管理制度、施工现场场容要求。

4. 发包人施工现场负责人应对承包人施工现场负责人员进行施工安全生产方面的交涉，介绍有关安全生产管理制度的规定和要求；施工期间，承包人的施工车辆、人员需在发包人安全保卫科登记备案，并佩戴工作牌。

5. 施工前，承包人应及时向发包人了解公司有关安全生产管理制度的规定和要求；承包人应组织召开管理、施工人员安全教育会议，并将本工程的安全要点向施工作业人员安排、落实到位，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，发包人派人员对安全教育情况进行监督检查。同时，承包人必须配备足够的安全管理人员或安全员对现场进行巡视、检查、督促施工人员严格执行，发现问题及时整改，并做好记录定期书面报告双方项目部，重大隐患问题及时报告双方公司安全部门。

6. 施工期间，承包人指派同志为专职安全员，负责本工程项目有关安全、防火、环境保护工作以及安全巡视、检查和督促整改工作的落实;发包人指派                  同志为专职安全员，同志为现场安全员，负责联系、检查和督促承包人执行有关安全、防火、环境保护等各项措施的落实，对现场没有落实安全措施进行施工的，立即向本部门负责人报告处理，对现场危及人身安全的，可责令停工。发包人、承包人双方应经常联系，相互检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7. 承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人现场的安全生产、防火管理的各项规定，以及职业安全健康、环境管理的各项程序，接受发包人的督促、检查和指导。对检查出的安全隐患承包人应无条件进行整改并达到安全要求，对未整改的安全隐患除继续整改达到安全要求外，并罚款5000元。

8. 发包人、承包人双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具、安全器具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，落实整改后方能恢复施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、操作设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

9. 机械设备、脚手架等设施，在搭设，安装完毕使用前，承包人应通知发包人共同按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录，严禁在未经检查或检查不合格的情况下投入使用。否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

10. 在施工期间所使用工具承包人自备,发包人、承包人双方如需相互借用或租赁，发包人、承包人双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方承担全部责任。

11. 承包人必须根据不同工种的特点，配备足够的个人安全防护用品且符合国家规范要求，在作业的每个操作过程中的每个操作者必须正确佩戴个人防护用品，包括督促施工的现场管理人员。承包人必须对施工现场的脚手架（禁止用竹木搭设）、吊装设备、安全（网、绳、带、帽、鞋、护目镜以及特种作业防护用品）、各类安全防护设施、安全标志和警告牌保障完好无损和保证安全可靠性，并不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、移动的，必须经工地施工负责人和甲、承包人指派的安全管理人员的同意，并采取可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果和责任，均由该方人员及其单位承担。

12. 承包人从业人员应当按国家相关规定接受相应的安全培训，包括发包人的“救命法则”培训，增强法制观念，提高员工的安全思想意识和自我保护的能力，自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；熟悉发包人有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

承包人特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经重庆市特种作业安全技术考核部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证，承包人特种作业人员在作业前必须通知发包人，并将特种作业人员名单及证件复印件书面报发包人。严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13. 承包人应通过培训、检查等手段保证其管理和施工人员严格遵守发包人提供的“救命法则”，并接受发包人对违反情况进行的处罚。这些救命法则包括：

1）不要在吊物下进行行走或停留；

2）不要挡在车辆、机械和设备行驶的路径上；

3）高处作业时系好安全带；

4）进入开挖沟槽时检查其是否有可靠的支护；

5）密闭空间作业前保证气体检测合格且有人监护；

6）不要在有火灾和爆炸风险的场所进行动火作业；

7）维修作业前确认设备已无剩余能量（电能、机械能、化学能、带压液体等）；

8）驾车时不要使用电话或其他通讯工具；

9）驾车前不要饮酒或服用影响驾驶安全的药物；

10）在转弯或到车前，使用信号灯、减速并查看后视镜

14. 发包人、承包人双方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。电焊、气割作业必须有人监护，严格遵守“十不烧”规定，并按规定办理动火审批手续和必须配备足够的消防器材（如灭火器、消防水带、沙袋）等，消防器材不准挪作他用。氧气瓶、乙炔瓶等的使用管理必须执行《压力容器安全技术规范》。

15. 承包人需用发包人提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录。施工现场用电应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-2005相关规定。承包人临时线路必须是橡导电缆并按规定架设，移动灯具必须符合安全电压等级。违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位承担，所有施工机具、移动工具必须完好无损和符合规范要求。

16. 发包人、承包人双方在施工中，应注意地下管线、高压架空线路及相关设施的保护。承包人应严格遵守《中华人民共和国文物保护法》相关规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 在进行建设工程中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，所发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。

发包人对地下管网应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施；若由承包人擅自施工造成的损失全部由承包人承担。

17. 承包人使用挖掘机等施工土方与桩工机械，必须与有资质的单位签订安全协议，操作人员必须持证上岗并按相应的规范作业。挖掘作业时，承包人挖掘机必须由发包人指定地方开挖土石方，未经发包人同意，不准擅自开挖，夜间不准开挖，避免造成我司地下电缆或管道的损坏，影响正常供水生产；必要时，承包人必须对发包人设备设施进行保护，保护材料禁止使用易燃易爆物品，发生事故由承包人承担后果和责任。

18. 承包人禁止安排与作业禁忌人员（如高血压、心脏病等）作业。作业前，承包人应向作业人员详细介绍该工程及现场情况，制订相应的安全保障预案及应急处理措施，配备必要的医保用品及其它外伤和急救药品、医疗器械。

19. 高处作业中，必须执行国家《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91），所有高空作业场所必须按要求搭设脚手架、安全网，脚手架必须满足荷载要求；高空作业人员必须佩戴全身式安全带和正确使用安全绳，所有高空作业人员必须持证上岗，作业时由专人监护。

20. 承包人作业车辆在厂区内行驶按限速标志规定的时速行驶。

承包人提供的吊车必须具备足够的安全可靠性，符合国家的有关规定，经政府指定的检验机构检验合格。驾驶员、起重设备操作工必须专门安全技术培训，并经政府指定管理部门考核合格后才能操作。起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，必须严格遵守《道路交通安全法》、GB606775－85起重机械安全规程及各项安全规定。

21. 在进入密闭空间或类似管道、阀门井作业时，请按照发包人制订的《封闭空间作业指导书》执行，在进入管道内焊接时，考虑管道内有一定余氯量和管道内缺氧，应配备通风设备；长时间焊割作业焊工轮换作业，并严格执行电气操作规程，佩戴个人防护用品，以及制订相应的应急预案。在阀门井内或密闭空间、管道内作业，必须有人监护和可靠的逃生措施，以及防止人员中毒、窒息、爆炸和发生事故、环境污染引起第三方损失等措施。工程涉及到基坑施工，必须确保临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载等达到安全技术规范。

22. 雨天作业，承包人应做好用电、施工环境等设施的防水措施，做好防滑、防跌倒，基坑施工防坍塌、滑坡措施，以及施工区域的排水，对周边环境的影响。

23. 承包人作业涉及道路或人行道，在道路施工的前端和末梢以及沿途，承包人必须设置足够的安全警戒、标志和安全防护设施，以及提醒行人、机动车、非机动车；涉及公共道路时通知政府部门协助交通管制。夜间作业必须安装适合夜间标志和设施，配备足够的夜间照明，所有作业人员穿戴符合夜间施工的反光服。

24. 承包人作业过程必须对发包人成品的保护，禁止使用易燃易爆物品隔离、覆盖成品。

25. 承包人施工时，应严格遵守《重庆市市容环境卫生管理条例》中相关规定，在开挖道路或在道路上维修管道、栽培、整修植物等作业，应按规定的时间进行。作业者应当及时清除渣土、淤泥、污物、枝叶，保持路面清洁。其中可能产生扬尘的施工应当采取湿法等能有效防止扬尘的作业方式。禁止未采取密闭措施的车辆在城市道路上运输建筑渣土、砂石、垃圾等易撒漏物质。

26. 在施工中，承包人应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《重庆市环境保护条例》《重庆市环境噪声污染防治办法》的相关规定，在施工中产生的噪音，应当采取措施，使其场界噪声符合国家或地方规定的环境噪声排放标准。 发生险情需进行夜间连续施工的，施工单位必须在采取措施的同时将夜间连续施工项目、预计施工时间向发包人报告，由发包人向所在地环境保护行政主管部门报告。高、中考前15天内，禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声污染的夜间施工作业(抢修、抢险作业除外)；高、中考期间，禁止在考场周围100米区域内进行产生噪声污染的施工作业。

27. 承包人应遵守国家有关职业健康法律法规，按规定做好职业病防治工作。施工中，承包人所提供（使用）材料须符合国家职业危害及环保要求。

28. 贯彻项目谁主管、谁负责安全和谁施工、谁负责安全的原则，承包人人员在施工期间违反法律、法规、合同、本协议或违章作业，造成环境污染、财产损失以及人员伤亡、火灾、中毒、爆炸等事故，所造成的发包人、承包人、第三方损失和伤亡等由承包人承担全部责任；在事故发生时，双方紧急抢救伤员和保护现场，按事故报告程序在规定时间内上报各自的上级主管部门及安全生产监督管理部门。事故的损失和善后处理费用由承包人承担。

29. 其他未尽事宜：双方根据具体情况另行协商。

本公司对此安全协议在以下两项对承包人有严格要求，希望承包人按照发包人要求执行。

1）承包人根据此合同要求必须配备以下PPE（个人安全防护用品）设施：

常规PPE：安全帽、安全带、安全鞋、统一的工作服。

2）承包人必须会同发包人项目负责人对此项合同工作内容进行风险评估、制订安全施工方案和应急预案，由双方项目负责人负责对项目根据发包人的《风险评估表》程序文件实施评估工作，将风险降低至可接受范围以下，对剩余风险必须在应急预案和安全施工方案中明确。

3）根据本项目特点制订安全施工方案和进行风险评估的结果制定专项条款。

四、本协议如遇有同国家和本市的有关法规不符应按国家和本市的有关规定执行。

五、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式捌份，发包人五份，承包人三份。

六、本项目安全施工方案、风险评估、应急预案和本协议与合同同时生效，发包人、承包人双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故和财产损失，由违约方承担一切经济损失和责任。

发包人：  重庆中法供水有限公司            承包人：

法定代表人：                              法定代表人：

经办人：                                  经办人：

签订时间：    年  月  日                  签订时间：   年  月  日

### 附件6

### 工程廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设和预防职务犯罪工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目业主    重庆中法供水有限公司  （以下称发包人）与施工单位                           （以下称承包人），根据工程建设、廉政建设的有关规定，特订立如下合同。

第一条 发包人、承包人双方共同责任和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规和规定。

（二）严格执行2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修） 工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包人义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游或安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）承包人及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害发包人利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向发包人承诺的上述其他廉政义务。

（六）承包人如果发现发包人工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向发包人组织或上级单位举报。发包人和工程监理部门均不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实并严格遵守廉政合同及建设合同的承包人，若后续工程采取邀请投标时，在同等条件下给予承接后续同类工程的优先邀请投标权。

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予依法赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应依法或依有关合同的约定予以赔偿；情节严重的，发包人可建议建设主管部门给予承包人二至五年内不得进入相应建设市场的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。同时，根据《重庆市人民检察院、重庆市水务控股（集团）有限公司关于共同开展预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请检察机关作为本合同执行的法律监督单位并参与发包人、承包人双方或发包人、承包人双方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行的检查监督。

第六条本合同有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同作为2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同一式肆份，发包人、承包人双方各执贰份。

发包人：（盖章） 重庆中法供水有限公司     承包人：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

### 附件7：履约担保格式

履约担保

重庆中法供水有限公司 （发包人名称）：

鉴于重庆中法供水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受       	（承包人名称，以下称“承包人”）于 	年   月   日参加   2019-2020年度重庆中法供水有限公司工程施工外包（包2：中法供水北片区供水安装及零星抢维修） （项目名称）  / 标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写） 	元（¥ 	）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

担  保  人：           　　　　　　       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 	月 	日

## 第五章  技术标准和要求

依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到下列规范及标准规定的要求，如果下列规范、标准要求有不一致之处，以较严格者为准。

# 一、材料

1.硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175-2007）

2.优质碳素结构钢（GB/T699-2015）

3.钢筋混凝土用热轧带助钢筋（GB1499.2-2007）

4.合金结构钢（GB/T3077-2015）

5.烧结普通砖（GB5101-2017）

6.建设用砂（GB/T14684-2011）

7.建设用卵石、碎石（GB/T14685-2011）

8.混凝土外加剂（GB8076-2008）

9.混凝土及钢筋混凝土排水管（GB/T11836-2009）

10.其他有关现行规范、技术标准和技术规程

以上规范、标准按最新版本执行。

# 二、施工

1.工程测量规范（GB50026-2007）

2.建筑地基基础施工质量验收规范（GB50202-2018）

3.砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）

4.混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002-2011版）

5.建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-2014）

6.工程岩体分级标准（GB50218-94）

7.给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）

8.钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2012）

9.建筑机机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）

10.普通混凝土配合比设计规程（JGJ55-2011）

11.建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）

12.砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ/T98-2010）

13.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程（JGJ130-2011）

14.建筑基坑支护技术规程（JGJ120-2012）

15.建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）

16.钢筋机械连接技术规程（JGJ107-2010）

17.建筑电气工程施工质量验收规范 （GB50303-2011）

18.现场设备、工业管道焊接工程施工规范（GB50236-2011）

19.现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范（GB50683-2011）

20.给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB50141-2008）

21.建筑施工现场供用电安全规范（GB50194-2014）

22.建筑工程施工现场安全资料管理规范（CECS266-2009）

23.城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ 1-2008）

24.公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）

25.园林绿化工程施工及验收规范（CJJ 82-2012）

26.其他有关现行施工验收规范、技术标准和技术规程

以上规范、标准按最新版本执行。

# 三、其他要求规范、标准或有关现行施工验收规范、技术标准和技术规程

1.室外给水设计规范（GB50013-2006）

2.建筑给水排水设计规范（GB50015-2003（2009年版））

3.重庆市住宅用水一户一表设计、施工及验收技术规范（DBJ50/T-187-2014）

4.消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）

5.生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）

6.标准图集：柔性接口给水管道支墩（10S505）

7.标准图集：室外消火栓及消防水鹤安装（13S201）

8.城市道路维护工程设计规范（DB50/T305-2008）

9.城市道路工程设计规范（CJJ37-2012）

10.城市道路路基设计规范（CJJ 194-2013）

11.城镇道路路面设计规范（CJJ 169－2012）

12.城市道路工程施工质量验收规范（DBJ50-078-2008）

13.城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）

14.标准图集：环境景观-室外工程细部构造（03J012-1）

15.标准图集：环境景观-绿化种植设计（03J012-2）

16.其他有关现行规范、技术标准和技术规程

以上规范、标准按最新版本执行。

# 四、甲供（设备）材料表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢塑管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 2 | 钢塑管件及各类连接件 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 3 | 涂塑管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 4 | 涂塑管件及各类连接件 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 5 | 不锈钢管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 6 | 不锈钢管件及各类连接件 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 7 | PPR稳态管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 8 | PPR管件及各类连接件 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 9 | 防腐钢管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 10 | 钢制管件及各类连接件 各类规格（含制作） | 件 | 按需 | 业主提供主材投标人现场制作 |
| 11 | 球墨铸铁管 各类规格 | m | 按需 |  |
| 12 | 球铁管件及各类连接件 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 13 | 分水器 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 14 | 法兰 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 15 | 管道支吊架及管卡 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 16 | 警示砖、警示桩 各类规格 | 件 | 按需 |  |
| 17 | 阀类 各种类型 各类规格 | 套 | 按需 |  |
| 18 | 水表组（流量计） 各类规格 | 套 | 按需 |  |
| 19 | 消火栓 各类规格 | 套 | 按需 |  |
| 20 | 井盖、座 各类规格 | 套 | 按需 |  |
| 备注：除以上甲供（设备）材料外，其余施工所需的主辅材均由投标人负责提供，费用考虑入投标报价。 |

# 第六章   投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目   录

（一）投标函

（二）投标报价汇总表

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）电子文档

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 　　（项目名称）招标文件的全部内容对本项目的投标报价以招标文件要求的报价原则的    %为取费比例，合同期一年，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期间内如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

3.如果我方中标，我方派驻本项目施工现场的项目经理为          ，若项目经理不到位或擅自更换，我方愿承担相应的责任。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方申明，在投标书中填写的说明和提供的资料在任何方面均是完整、真实和正确的。

7、 　　　　　　　　　	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

### 投标报价汇总表

| 序号 | 规格 | 计量单位 | 投标人报价（单价/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、投标人须根据招标文件第二章“投标人须知前附表”给出的报价范围进行报价，不得超过规定范围。

2、投标单价的报价，取整前必须与投标函里的报价的取费比例一致，单价报价取整数（小数点后第一位四舍五入）

（例如：①管径DN80mm（埋地）全费用单价限价[（54.15元/米-安全文明施工专项费用16.41元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用16.41元/米]=48.49元/米，取整=48元/米 ②管径DN200mm（埋地）全费用单价限价[（125.8元/米-安全文明施工专项费用32.58元/米）×取费比例85%+安全文明施工专项费用32.58元/米]=111.82元/米，取整=112元/米。）

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年  月  日

### （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系    （投标人名称）	的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴或复印法定代表人身份证复印件           此处粘贴或复印法定代表人身份证复印件

| 正面 |  | 反面 |
| --- | --- | --- |

注：国徽为正面，个人信息为反面。

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   ( 姓名)   系   （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  （项目名称）   施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              （盖投标人公章）

法定代表人： 	  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

此处粘贴或复印投标人法定代表人身份证   此处粘贴或复印授权委托人身份证

正面	正面

此处粘贴或复印投标人法定代表人身份证   此处粘贴或复印授权委托人身份证

反面	反面

注：国徽为正面，个人信息为反面。

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

（项目名称）

投标文件

技术部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

注明：技术部分格式自定，需符合招标文件规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范。

（项目名称）

投标文件

资格审查资料（含商务部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目 录
        
（一）投标人基本情况表 
（二）项目管理机构、主要人员简历表 
（三）近三年完成的类似项目情况表 
（四）财务要求 
（五）资格审查自审表 
 (六）其他资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：此表后应附企业资质证书副本、营业执照副本 、安全生产许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书。

备注：上述复印件的原件必查。

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

### 企业资质证书副本营业执照副本安全生产许可证“三类人员”相应的安全生产考核合格证书（二）项目管理机构

### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

### 主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  | 安全生产考核合格证书 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要施工管理经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

主要人员指项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、造价员。

此表后附：相关人员证件复印件

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

（三）企业近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 工程性质 |  |
| 建筑规模 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量评定 |  |
| 业主 |  |
| 业主评定 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、一个项目一张表

2、提供业绩的合同协议书和竣工验收证明复印件。

投  标  人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字或盖章）

年    月    日

（四）财务要求

1．财务状况表

财 务 状 况 表

| 名 称 | 单 位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

（五）资格审查自审表

| 序号 | 审 查 因 素 | 审查结果（满足/不满足） | 引用的证明 材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 |  |  |
|  | 安全生产许可证 |  |  |
|  | 资质证书及等级 |  |  |
|  | 财务状况 |  |  |
|  | 类似项目业绩 |  |  |
|  | 信誉 |  |  |
|  | 项目经理资格 |  |  |
|  | 企业主要负责人安全生产考核合格证书 |  |  |
|  | 技术负责人资格 |  |  |
|  | 安全员、质检员、施工员、材料员、资料员、造价员资格 |  |  |
|  | 特殊工种人员资格 |  |  |
|  | …… |  |  |

(六）其他资料

承诺书

（招标人名称）：

我司参与2019-2020年度供水安装工程施工外包（包2）投标在此郑重承诺：

- 我司拟派项目经理每周工作时间不低于5天。

- 我司拟投入本项目的项目经理、技术负责人及主要管理人员一人一岗，不得兼任。

投标人：                        （公章）

法定代表人或其委托代理人：             	（签字或盖章）