建 设 工 程 施 工 招 标 文 件

招标编号：桐君办201408-1

工程名称:   桐君街道麻蓬村污水提升改造工程（二次发布）

招标人:          桐庐县桐君街道麻蓬村民委员会                (盖章)

法定代表人或其委托代理人:                             (签字或盖章)

招标人地址：      桐君街道麻蓬村

招标代理单位：    浙江禾城工程管理有限公司                   ( 盖章)

法定代表人或委托代理人:                                  (签字或盖章)

地   址：        桐庐县城南街道乔林路318号后幢5楼

日   期: 2014 年 5月

备案单位：                                                   （盖章）

目   录

第一章  招标公告

第二章、投标人须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

(一)总则

l、 工程说明

2、 招标范围、工期、质量及安全说明

3、 合格的投标人

4、 投标费用

5、 踏勘现场

(二)招标文件

6、 招标文件的组成

7、 招标文件的澄清

8、 招标文件的修改

(三)投标文件的编制

9、 投标文件的语言及度量衡单垃

10、投标文件的组成

11、投标文件格式

12、投标报价

13、投标货币

14、投标有效期

15、投标保证金

16、投标文件的份数和签署

(四)投标文件的递交

17、投标文件的装订、密封和标记

18、投标截止时间

19、迟交的投标文件

20、投标文件的补充修改

(五)开标

21、开标

22、投标文件的有效性审查

(六)评标

23. 评标委员会组成

24、评标会议

25、评标过程的保密

26、投标文件的澄清

27、投标文件的符合性鉴定

28、错误的修正

29、投标文件的评估和比较

30. 评标方法

31. 中标公示

(七)合同的授予

32、合同授予标准

33、中标通知书

34、合同协议书的签订

35、质量保证金

36、其他说明

三、合同条款

四、工程技术规范

附件A 随机抽签法

第三章、投标文件格式

- 招标公告

1.本工程桐君街道麻蓬村污水提升改造工程，项目业主桐庐县桐君街道麻蓬村民委员会  。现决定对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2．本次招标工程项目概况：

（1）项目性质   集体     ；    （2）结构类型   市政工程     ；

（3）预算金额95.9065万元；         资金来源        自筹   ；

（4）招标范围详见工程预算书；  （5）工程建设地点为桐君街道麻蓬村；

（6）工    期   60   日历天；  （7）质量要求    合格          。

3．投标单位、项目负责人的资格要求

（1）投标单位的资格要求：注册地在桐庐的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人 。

（2）项目负责人的资格要求：市政工程二级及以上注册建造师，并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书）。投标人拟派本工程项目负责人不得有在建施工项目（预算价50万元以下项目除外），并未担任其它建设项目的设计、监理、咨询等项目负责人，否则一经查实，取消其中标候选人资格。

（3）其他人员要求：  市政专业施工员、质检员、安全员（包括C证）至少各1名。

4. 获取招标文件

凡有意参加投标者，请于本公告发出之日起从桐庐县公共资源招投标网（www.tlztb.com）上查看和下载招标文件、预算书、答疑、及图纸（若有）等招标资料。

本项目第一中标人须在领取中标通知书前向桐君街道小额公共资源交易中心缴纳300元交易服务费。

5.本工程采用资格后审，不实行标前报名

6.投标截止时间： 2014 年 5 月 14 日 9 时 30 分止将投标文件递交至   桐君街道招投标中心（508办公室）。

7. 开标时间、地点： 2014 年 5 月  14 日 9  时 30 分在 桐君街道招投标开标室（310会议室） 举行开标会。

招标人（业主）：         (盖章)    办公地址：

负责人：                (签字)    联系电话：

招投标中心：        (盖章或签字)  办公地址：

联系电话：

监管部门：        (盖章或签字)    办公地址：

联系电话：

第二章  投标人须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 桐君街道麻蓬村污水提升改造工程 |
| 2 | 建设单位 | 桐庐县桐君街道麻蓬村民委员会 |
| 3 | 建设地点 | 桐君街道麻蓬村 |
| 4 | 招标范围 | 详见工程预算书 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 工期要求 | 60 日历天 |
| 8 | 投标人及项目负责人资质要求 | 投标人资格要求：注册地在桐庐的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人 项目负责人资格要求：市政公用工程二级及以上注册建造师(具体要求详见招标公告) |
| 9 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 工程质量保证金 | 中标人在签订合同时，向桐君街道小额公共资源交易中心指定银行账户一次性交纳合同价10%的工程质量保证金（不计息），待工程质量缺陷责任期（一般为12个月，具体时限由建设单位和施工单位在合同中约定）满后，经施工单位申请，项目业主验收合格，有关监督机构审核同意后退还工程质量保证金。 账户名：桐庐县桐君街道小额公共资源交易保证金专户 开户银行：桐庐农村合作银行桐君支行 帐号：201000113507360 |
| 12 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘 |
| 13 | 投标人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；投标人在开标前 3 天前以无记名方式通过电子邮件或传真至给桐君街道小额公共资源交易中心，逾期不再受理。 电子邮箱：592997325@qq.com 传真：58500151 |
| 14 | 投标文件份数 | 一份正本， 贰 份副本 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地址： 桐君街道招投标中心（508办公室） 截止时间： 2014 年 5 月 14 日 9 时 30 分 |
| 16 | 开标会 | 开标地点： 桐君街道招投标开标室（310会议室） 开标时间： 2014 年 5 月 14 日 9 时 30 分 |
| 17 | 评标标准及 方法 | 执行桐招管[2011]18号文件,采用随机抽签法 |
| 18 | 本工程规定的投标报价（中标价）、编制的招标人预算价 | 1、本工程的投标报价（中标价）为76.8641万元(按招标人预算下浮20%确定)；【中标价=（预算价-安全文明施工费0.6943万元）×0.8+安全文明施工费0.6943万元】 2、本工程招标人预算价为95.9065万元（其中安全文明施工费0.6943万元）； |

二、投标须知

(一)总 则

1、工程说明

1.1本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《桐庐县小额公共资源交易管理办法》等有关法律、法规、办法规定已办理招标申请，并经备案，现通过公开招标来择优选定施工单位。

1.2招标组织与安排：本工程依据招标规程由招标人负责，并成立招标领导小组，全面负责该工程的招标工作。招标全过程由乡镇（街道）小额公共资源监督领导小组和有关监管部门到场监管。

1.3本工程的建设场地三通一平已基本完成，建设资金已落实，能满足工程进度要求。

1.4招标资料的获取

1.4.1凡有意参加投标者，请于本公告发出之日起从桐庐县公共资源招投标网（www.tlztb.com）上查看和下载招标文件、预算书、答疑、及图纸（若有）等招标资料。

本项目中标人须在领取中标通知书前向桐君街道小额公共资源交易中心缴纳300元交易服务费。

2、招标范围、工期、质量及安全说明

2.1本次招标的工程范围见前附表第4项所述；

2.2工期：

2.2.1本工程的工期要求见前附表第7项所述。

2.2.2招标人要求中标人在承诺的工期内完成全部工程内容。投标人一旦中标，该投标工期即为合同工期。

2.2.3施工工期要求及奖罚措施：中标单位必须在中标承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据招标管理规定，一旦中标单位确定，中标工期必须严格执行，中标工期即为合同工期。工期实行提前完成不奖，延期违约处理（详见投标函附录）。

凡属下列情况之一者，经建设单位签证同意，工期相应调整：

（1）设计变更；

（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；

（3）发包人未按约定提供开工条件；

（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；

（5）招标单位同意顺延工期的其他原因。

2.3质量

2.3.1本次招标的工程质量要求见前附表第6项所述。

2.3.2中标单位应在工程竣工验收一个月内向建设单位提交完整的竣工验收资料数份。

2.3.3中标单位完工场地清理后，场地要符合建设单位和监理单位的现场代表的要求。

2.3.4工程质量验收不能一次性达到合格的，必须修补合格，相关费用由施工单位承担。

2.4工程安全事项及违约责任

2.4.1中标单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2.4.2中标单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受建设单位和监理单位的现场代表对安全措施的监督。中标单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标单位承担，建设单位概不负责。

2.4.3施工期间中标单位应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，中标单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

3、合格的投标人

3.1投标人资质等级要求见前附表第8项所述。

3.2本工程采用前附表第9项所述的资格审查方法确定合格投标人。

3.3投标人存在下列情形之一的,资格审查不能通过：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）在桐庐县范围内被暂停或取消投标资格的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（12）投标人拟派项目负责人资格不符合招标文件要求或有在建工程；

（13）项目负责人未办理备案的；

（14）未按招标文件要求提供相关资格审查资料的；

（15）未按要求提供项目负责人的注册建造师证书、B证及备案原件及复印件的（提供行业主管部门出具的有效证明文件的除外）；

（16）项目负责人为国家机关在职工作人员的；

（17）不符合招标文件的其它情形。

4、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

5、踏勘现场

5.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3投标人自行踏勘工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

(二)招标文件

6、招标文件的组成

6.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用;

招标文件包括下列内容：

第一章、招标公告

第二章、投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

三、合同条款

四、工程技术规范

第三章、投标文件格式

六、工程预算书（另册）

七、图纸（另册）

6.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人书面提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照前附表第13项规定时间及方式提出澄清要求，逾期不再受理。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期 3 天前在桐庐县公共资源招投标网上公开予以发布答复，投标人可自行从网上下载获取，未下载造成无效标等情况，由投标人自负。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1招标文件发出后，在投标截止日期 3 天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在投标截止日期 3 天前公布。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

8.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改和补充均以上网形式予以公布，所有投标人到桐庐县公共资源招投标网上获取答疑、澄清、修改、补充等文件。当招标文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止日期至少 3 日前按规定形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

(三)投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

9.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的由以下文件组成：

投标文件由以下内容组成：

(1)法定代表人身份证明

(2)授权委托书

(3)投标函

(4)投标函附录

(5) 拟派项目班子主要成员到位率及施工力量配备等相关内容承诺书

(6) 拟投入的主要施工机械设备表

(7) 劳动力计划表

(8) 计划开、竣工日期和施工进度的网络图或横道图

(9) 项目管理班子配备情况表

(10) 项目负责人简历表

(11) 资格审查文件：

①投标人基本情况表

②企业营业执照、资质证书、安全生产许可证这三项副本原件及复印件

③提供项目负责人注册建造师证书、B证及备案证明原件及复印件或桐庐县行业主管部门出具的有效证明原件及复印件；

④市政专业的施工员、质检员上岗证书及安全员C证原件及复印件；

⑤拟派项目负责人无在建工程承诺书。

（12）…………………………………………（根据需要填写）。

注：（1）、为便于专家评标，以上资料原件投标人应另袋包装，并提供盖好单位公章  的资料原件明细清单一式2份（一份粘贴在档案袋外包装上，一份放在包装袋内）。

（2）、若投标人为桐庐县投标企业信用平台成员，可通过信用平台系统打印的文件替代对应相关原件，并编制在投标文件中，在投标时无需提供相关原件，但项目负责人的相关原件必须按招标文件要求提供。

（3）若投标人不是桐庐县投标企业信用平台成员，投标时必须提供相关资料原件，在投标时没提供相关资料原件，视为无效标。

11、投标文件格式

投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。投标文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印，不得有手写体（需签名的除外）。

12、投标报价

12.1投标报价

12.1.1，根据桐招管[2011]18号文件的规定,确定本工程中标价为76.8641万元【本工程预算价为95.9065万元，下浮 20 %，其中安全文明施工费0.6943万元，此部分费用不得优惠，详见招标人工程预算书），投标人报价与此规定不一致的为无效标书，作无效标处理。】

12.1.2投标报价为完成本合同所有工程量的必须支付金额的总和。

12.1.3技术规范要求的费用和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均含在投标报价中。

12.1.4合同的施工地点为本须知前附表第3项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标报价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。

12.1.5本工程报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、农民工工伤保险费、税金等一切费用。

12.1.6投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

12.1.7投标单位应根据有关要求加强安全防护、环境保护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证落实。投标报价中已含按规定计入总价的以上四项费用。

12.1.8凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由招标人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在投标报价中，今后不论是否漏项均不予调整。

13.投标货币

13.1本工程的投标应以人民币报价。

14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效;

14.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金（本工程无需缴纳）

16、投标文件的份数和签署

16．1投标人应按本投标须知有关的规定编制前附表第14项规定份数的投标文件;

16.2投标文件的正本和副本均需全部采用打印（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

16.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件，必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

16.4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖投标人公章。

(四)投标文件的递交

17.投标文件的装订、密封和标记

17.1投标文件的装订要求：投标人应将投标文件装入一个密封袋里。投标人还应在密封袋封口处加盖投标人公章，在投标书封面上应标明”正本”或”副本”。

17.2在投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址;

(2)写明工程名称;

(3)写明投标人名称和地址。

17.3如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18、投标截止时间

18.1投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

18.2投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3家的,招标人将依法重新组织招标。

19、迟交的投标文件

招标人在前附表第15项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

20、投标文件的补充修改

20.1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

20．2投标人的补充、修改通知,应按本须知第17条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”字样;

20.3根据本须知第18条规定，在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件;

(五)开   标

21、开标

21.1招标人将于本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议;

21．2所有投标人均应派法定代表人或委托代理人及项目负责人参加开标会议（委托代理的，还须随身携带授权委托书），并随身携带身份证，并在指定的登记册上签名报到。若投标人未派上述人员出席开标会议，则视为该投标人自动放弃投标。

21．3在招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件作废标处理。

21．4开标会议由招标人或招标代理机构主持。

(1)招标人、投标人及有关人员签到，并办理有关财务票据手续；

(2)招标人宣布开标会议开始，并宣布开标纪律；

(3)招标人校验投标人标书递交时间及标书密封情况；

(4)招标人对投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人进行到场验证；

(5)投标文件送入评标室由评标小组根据招标文件要求进行评审，乡镇（街道）小额公共资源监督小组或监管部门派员到场监管；（休会）

(6) 主持人宣布投标文件评审结果；

(7) 招标人当众在经评审的合格投标人中按规定随机抽签产生中标候选人；

(8) 投标人授权代表对各自的抽签结果予以确认；

(9) 主持人宣布开标结果及开标会议结束。

22.投标文件的初步审查

22.1开标时，招标人将对投标文件进行初步审查，当投标文件出现下列情况之一的将视为无效，不得进入评标：

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2) 未按招标文件要求密封、装订和标记的。

22.2经招标人对投标文件进行初步审查后，将审查合格的投标文件交给评标委员会进行评审、比较。

(六)评   标

23.评标委员会组成

根据《桐庐县小额公共资源交易管理办法》规定组建本工程的评标委员会，人数为3人及以上单数。

24、评标

开标休会期间，评标由评标委员会负责，评标采用封闭式方式进行。

25、评标过程的保密

25.1开标后，直到和中标人签订书面合同止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;

25．2在招投标活动中，投标人试图向招标人和评标委员会施加影响的，将拒绝其投标。

25．3招标结束后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

26、投标文件的澄清

26.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

26.2在评标过程中，如对投标书中有疑问，评标委员会需要对投标进行询标，或要求补充资料说明时，投标人不得拒绝。

27、投标文件的符合性鉴定

27.1开标后，评委先对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，投标文件不得进入技术符合性审查和不得进行中标候选人抽签。

27.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，所谓实质性响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。

27.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

29、投标文件的评估和比较

29.1评标委员会将按照招标文件规定对投标文件进行评估和比较;

29.2评标委员会依据招标文件规定的评标方法进行评审和比较，并提交评标报告，推荐中标候选人。

30 、评标方法

本工程采用随机抽签法评标。

招标人按文件规定确定本工程中标价为76.8641万元，投标人报价与此规定不一致的为无效标书，作废标处理。

具体评标的方法如下：

（1）由评标委员会对投标人的资格条件和投标文件进行审查。

（2）在经评审的合格投标人中随机抽签产生拟中标人和中标备选人。

具体评标办法见“附件A：随机抽签法”。

31、中标公示

依法确定中标候选人后，将在桐庐县公共资源招投标网和（村、乡镇、街道）政务公开栏进行3个工作日公示。投标人对本次招标活动有异议的，请在公示期内向当地小额公共资源监督领导小组或监管部门提出，逾期不再受理。投诉受理、处理按相关法规执行。

(七)合同的授予

32、合同授予标准

本工程的施工合同将授予本次招标确定的中标人。

33、中标通知书

中标公示结束后，招标人将按照相关规定向中标人发出中标通知书。

34、合同协议书的签订

34.1中标人应在接到中标通知书7天内与招标人签订施工合同，招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件签订书面施工合同和廉政合同；

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人签订合同，将取消其中标资格，给招标人造成的损失依法承担相应法律责任;

34.3中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目转让(转包)给他人。

35、质量保证金

合同协议书签署之前，中标人应按前附表第11项规定的金额向招标人提交质量保证金，待竣工验收达工程质量缺陷责任期（一般为12个月，具体时限由建设单位和施工单位在合同中约定）满后，经施工单位申请，项目业主验收合格，有关监督机构审核同意后退还工程质量保证金。

36.其他说明

36.1本招标文件未尽事项均以《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程施工合同》GF—1999—0201通用条款等规定为依据执行。

36.2施工企业参加建设工程项目投标，应向招标人提交项目负责人资格证书原件，中标单位的项目负责人证书在施工期间押在本招标中心处。在提交投标文件后，到确定中标人直到工程竣工，投标人不能更换项目负责人。

三、合同条款

1、使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建设[1999]313号文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》，可到桐庐县建筑业管理处（县建设局四楼）购取。

2、本工程工程款支付方式、结算方式等相关内容（根据项目需要填写）

本工程无预付款。施工过程中按月实际完成工程量支付，支付每月完成工程量的70%，工程全部完成提交完工资料支付至合同款的80％；工程竣工验收合格承包人按要求提交了完整的竣工验收资料，经发包人委托审计单位审定结算后，支付至结算造价的100%。

四、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以比较严格者为准。未详之标准请按照工程设计文件要求和当地建设行政主管部门的现行规定执行。

规范内容（略）

附件A：随机抽签法

随机抽签法

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）投标文件评审；

（四）完成评标报告。

第二条  按照《桐庐县小额公共资源交易管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第三条  评标前准备工作

评标委员会评标前应当熟悉招标项目的相关情况、主要技术要求标准以及评标定标程序、标准和方法等内容。招标人或招标代理机构做好评标前的其他准备工作。

第四条  投标书评审：

投标文件出现下列情形之一的，投标文件作废标处理，不得进行中标抽签：

（1）投标人资格或拟派项目负责人资格不符合招标文件规定的；

（2）投标文件未按招标文件规定格式编制和填写的，或内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）投标人在桐庐县域范围内被暂停或取消投标资格的；

（5）投标人法定代表人或其委托代理人及项目负责人未参加开标会议的；

（6）不同投标人的投标文件相同错误出现两处及以上者的，或客观上不应相同的内容存在相同的，且经询标而投标人无令人信服的理由和可靠证明其合理性的，其投标文件按废标处理；

（7）投标文件的内容出现手写体的（须要签字的除外）；

（8）未提供法定代表人身份证明或授权代理委托书，或者虽有但被评标委员会认定为无效的；

（9）投标资料中有弄虚作假的；

（10）投标人的投标报价与招标人规定的投标报价不同的；

（11）不响应招标文件实质性要求的，或附有招标人不能接受的条件；

（12）招标文件中另行规定的其他废标或无效条款的；

（13）有关法律、法规规定的构成废标要件的其他情形。

第五条  确定中标单位

在经评审的合格投标人中随机抽签产生第一、第二中标候选人，评标小组根据抽签结果，推荐第一、二中标候选人。

由招标人主持抽签程序：先由投标人抽取抽签顺序号，再进行中标候选人的抽取。

第六条  完成评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（一）开标记录；

（二）评标内容、过程和结果；

（三）废标情况说明及依据；

（四）询标澄清纪要；

（五）其他建议。

第三章  投标文件格式

施工投标文件

（封面）

工程名称：

建设单位：

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

投标人地址：

日  期：       年       月       日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）         年   月   日

授权委托书

本人          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、参加开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

投 标 函

致：（招标人名称）

- 根据已收到的                        工程的招标文件，遵照有关法律、法规规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件等有关招标资料后，我方愿以人民币大写：                        元（小写：¥             元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程预算书的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关其他资料。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在      （工期）内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到           标准。

我单位拟派的本工程项目负责人为：             。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价      %的质量保证金。

（1）我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

投标人地址：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

日期：		年	  月 	日

投标函附录

投标工程名称：

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证金 |  | 合同价的10% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 中标通知书发出之日起 7 天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | （500）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价格的（ 3 ）% |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | / |  |
| 6 | 施工总工期 |  | 60日历天 |  |
| 7 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 8 | 预付款金额 |  | 合同价格的（ / ）% |  |
| 9 | 竣工结算款付款时间 |  | 根据招标文件要求 |  |
| 10 | 保修期 |  | 根据招标文件要求 |  |

拟派项目班子主要成员到位率及施工力量配备

等相关内容承诺书

我单位真诚地参加　　　　  　　　工程的投标。如有幸中标，我单位将组织思想作风正派、职业道德良好、技术素质高、组织协调能力强、能吃苦耐劳、善于打硬仗的项目班子人员进场施工。为了保证我方项目班子主要成员按投标文件中的到位率出勤，确保工程的质量、进度、安全和文明施工，我单位郑重承诺：

1、项目负责人每月到位天数不少于80%，每缺勤1天支付人民币 1000 元。

2、专业工种负责人（施工员、安全员、质检员）每月到位天数不少于90%，每人每缺勤1天支付人民币 500 元。

3、上述所支付款项（金额）从每月进度款支付中扣除。

4、项目负责人或专业工种负责人缺勤天数累计超过约定天数30天以上的，除按要求支付违约金外，另扣除质量保证金 30  %的“项目班子到岗保证金”。

5、我们完全理解发包人对本工程承包人所作的各项要求，因此我们同意项目班子主要成员的实际到位率按月考核，并以发包人每月的考核为准。

投标人（公章）：

法定代表人（或其授权人）（签字或盖章）：

年   月    日

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工 部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计可劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。、

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目负责人 年限 |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟派项目负责人无在建工程承诺书

（姓名）   ，系我        （投标单位名称）        拟派驻本工程的项目负责人。为如期保质保量完成本工程的施工任务，现本公司郑重承诺：至本工程投标截止时间止，拟派项目负责人无在建工程，同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，可以专职于本工程，承担项目负责人一职。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视为我公司提供虚假信用信息，招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资格，并愿无条件接受相关处罚。

特此承诺。

投标人（盖章）：

时间：  年  月   日