汝南县妇幼保健院采购污水处理设备项目

竞争性谈判文件

项目编号：汝政采竞谈[2016]13号

项目名称：汝南县妇幼保健院采购污水处理设备项目

采购人：汝南县妇幼保健院

集中采购机构：汝南县政府采购中心

二○一六年四月

目          录

第一章    竞争性谈判公告

第二章    采购需求

第三章    供应商须知

供应商须知前附表

一.说明

二.竞争性谈判文件

三.响应性文件的编制

四.响应性文件的递交

五.谈判

六.确定成交供应商

七.合同授予

第四章   政府采购合同主要条款

第五章   响应性文件格式

汝南县妇幼保健院采购污水处理设备项目

竞争性谈判公告

汝南县政府采购中心受汝南县妇幼保健院的委托，就其采购污水处理设备项目进行竞争性谈判，现欢迎国内的合格供应商前来参加谈判。

1.项目编号：汝政采竞谈[2016]13号

2.项目内容：污水处理设备项目（详见施工图纸和工程量清单）

3.合格的投标人:

3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2投标人须提供符合谈判文件及施工图纸规定的技术参数要求。

3.3其它特定条件：

3.3.1、具有独立法人营业执照（副本原件）；

3.3.2、税务登记证（副本原件）；

3.3.3、组织机构代码证（原件）；

3.3.4、投标企业需具备环保工程专业承包三级及以上(不含增项)资质（原件）；

3.3.5、拟派注册建造师：本企业注册并具有相关专业二级及以上资质（原件），具备有效的安全生产考核合格证书（原件），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

3.3.6法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）;

3.3.7、提供企业注册地检察机关出具的近三年无行贿犯罪记录告知函，开具时间需在招标公告发布日期之后（原件）。

本项目不接受联合体投标

4. 竞争性谈判文件领取起止时间、地点

2016年4月18日至2016年4月22日（节假日除外）每日上午8：00至12：00，下午14：30至17：00。汝南县公共资源交易中心二楼（汝南县政府采购中心）。

领取地点：汝南县城西关武装部公共资源交易中心（二楼政府采购中心）。

联系电话：0396-8055676

领取谈判文件时需携带第3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.3.6项要求的资质证件复印件加盖单位公章一套递交至汝南县政府采购中心留存。

5.投标保证金:

投标人须缴纳投标保证金陆仟元整，于2016年4月26日上午12：00前以银行电汇、转帐方式将投标保证金汇、缴到汝南县公共资源交易中心账户；凭银行票据到汝南县公共资源交易中心财务室（三楼西侧）开具收据，否则投标响应无效。

6. 递交响应性文件截止时间

投标人应于2016年4月27日下午15:00前将投标文件密封送交到汝南县公共资源交易中心五楼开标大厅，逾期送达不予受理。

7.谈判时间、地点:

本次招标将于2016年4月27日下午15:00在汝南县公共资源交易中心五楼开标大厅开标，投标人代表应出席开标会议。

8.对竞争性谈判文件的质疑:

供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应在递交响应性文件截止时间2日之前, 向采购人或集中采购机构提出质疑，逾期不再受理。

9、项目咨询电话：

采购人联系人：      郑先生    联系电话：13839619928

集中采购机构联系电话：                  03968055676

10.监督部门：

汝南县政府采购管理办公室：            0396—8042880

汝南县纪委派驻公共资源交易中心监察室:  0396—8055618

汝南县政府采购中心

二0一六年四月十八日

第二章  采购需求

项目名称：汝南县妇幼保健院采购污水处理设备项目

- 投标人资格要求：

1、具有独立法人营业执照（副本原件）；

2、税务登记证（副本原件）；

3、组织机构代码证（原件）；

4、投标企业需具备环保工程专业承包三级及以上(不含增项)资质（原件）；

5、拟派注册建造师：本企业注册并具有相关专业二级及以上资质（原件），具备有效的安全生产考核合格证书（原件），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

6法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）;

7、提供企业注册地检察机关出具的近三年无行贿犯罪记录告知函，开具时间需在招标公告发布日期之后（原件）。

本项目不接受联合体投标

二、采购资金预算及来源：377558.18元；自筹资金。

三、采购数量及技术要求：

1、施工图纸（另附）

2、工程量清单（另附）

四、商务要求

| 质保期 | 质保期12个月。质保期内因质量问题均为免费上门服务，由此产生的一切费用均由成交企业承担。 |
| --- | --- |
| 工期及施工地点 | 工期时间：自签订合同之日起15天（日历天含节假日）内施工完毕。 施工地点：汝南县妇幼保健院指定地点 |
| 付款方式 | 施工完毕经验收合格后一次性支付货款的95%，预留5%的质量保证金，一年后无质量问题支付。 |
| 其它要求 | 成交企业签订合同前需向采购单位缴纳5%履约保证金. |

汝南县妇幼保健院

二0一六年四月十一日

第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1 项目名称：汝南县妇幼保健院采购污水处理设备项目 1.2 采购人名称：汝南县妇幼保健院 1.3 项目内容：污水处理设备 1.4 项目编号：汝政采竞谈[2016]13号 |
| 2 | 合格供应商：具备竞争性谈判公告第3项规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价(参考施工图纸及工程量清单报出总价)。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或答疑会。投标人应自行现场勘察，充分了解工地位置、道路情况、用水用电、储存空间、装卸限制等具体详细情况，如建筑垃圾、垃圾坑、污水沟、破除各种路面、开挖及回填土方、障碍物、井、树木等任何其它足以影响承包价的都应考虑到报价中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，成交后不再签增，若在实际中发生则有成交供应商承担该风险。 郑先生 联系电话：13839619928 |
| 5 | 样品要求：本项目不要求提供投标产品样品。 |
| 6 | 响应性文件组成：正本1份；副本2份。A4纸胶结成册，否则为无效投标。 |
| 7 | 递交响应性文件截止时间及地点：2016年4月27日下午15：00时在汝南县公共资源交易中心五楼开标大厅 |
| 8 | 谈判时间及地点：2016年4月27日下午15：00时在汝南县公共资源交易中心五楼开标大厅开始谈判 |
| 9 | 评标办法：(含成交供应商和成交候选人数量，不超过3个。按最后一轮报价由低到高的顺序，排在后面的报价明显高于排在前面的报价，且明显不合理，可以不推荐或确定为成交候选人)：本次谈判将按照最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。 |
| 10 | 成交公告及成交通知书：由采购人授权谈判小组推荐成交供应商和成交候选人。谈判结束后，汝南县政府采购中心应当自谈判小组评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。汝南县政府采购中心自收到采购人的《成交供应商确定书》之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在河南省人民政府采购网，汝南县公共资源交易网上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告。 成交供应商应在领取成交通知书后5个工作日内缴纳履约保证金及签订合同。 |
| 11 | 谈判保证金交纳与退还：本项目投标保证金金额为：人民币陆仟元整，于2016年4月26日上午12:00时前到帐；由投标企业基本帐户直接汇入汝南县公共资源交易中心帐户；或通过转账方式、电汇方式缴纳投标保证金（不能缴存现金，也不能支取现金）缴款单位须填写投标企业名称凭银行票据到汝南县公共资源交易中心财务室（三楼西侧）开具收据，否则投标响应无效。 收款单位：汝南县公共资源交易中心； 开户行：汝南县农村信用合作联社营业部（地址：汝南县汽车站南300米路东汝南县农村信用合作联社楼下） 账 号：50601001100000093 ） 在开标之前，投标人应先到汝南县农村信用合作联社营业部领取电汇收款单或其它单据，持汝南县农村信用合作联社营业部电汇收款单或其它单据和经办人身份证复印件到汝南县公共资源交易中心财务室换取投标保证金收据，退还投标保证金时持投标保证金收据和经办人身份证复印件，到汝南县公共资源交易中心财务室退款（投标企业由基本账户转入的退还保证金时需提供投标企业开户许可证复印件）。谈判保证金退还： 成交供应商的谈判保证金退还办法：成交供应商在签订合同后应当即递交至汝南县政府采购管理办公室备案，备案后应当即将合同递交至汝南县政府采购中心留存，汝南县政府采购中心在收到合同原件后，以银行转帐或汇款方式5个工作日内退还到成交供应商（不计利息）。 未成交供应商的谈判保证金，将于成交通知书发放后5个工作日内以银行转帐或汇款方式退还到投标单位（不计利息）。。 |
| 12 | 签订合同：成交通知书发出后五个工作日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取:成交企业签订合同前需向采购单位缴纳5%履约保证金. |
| 14 | 采购资金来源：自筹资金 |
| 15 | - 付款方式：施工完毕经验收合格后一次性支付货款的95%，预留5%的质量保证金，一年后无质量问题支付。 |

| 16 | 投标文件有效期：递交响应性文件截止期结束后60日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| --- | --- |
| 17 | 解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性谈判文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应性文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或集中采购机构）负责解释。 |

一  说    明

1.适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的施工单位采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方汝南县妇幼保健院。

2.2 “集中采购机构”系指本次采购项目活动组织方汝南县政府采购中心 。

2.3 “供应商”系指购买了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应性文件的施工单位。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “竞争性谈判文件有效期” 系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的竞争性谈判文件有效期至合同完全履行止。

3.采购预算：本次采购预算为自筹资金377558.18元。

4.供应商应提交的证明文件

4.1 具有独立法人资格营业执照（副本原件）；

4.2 税务登记证（副本原件）；

4.3 组织机构代码证（原件）；

4.4投标企业需具备环保工程专业承包三级及以上(不含增项)资质（原件）；

4.5拟派注册建造师：本企业注册并具有相关专业二级及以上资质（原件），具备有效的安全生产考核合格证书（原件）

4.6法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证明（原件）；

4.7中心开具的投标保证金缴纳收据（原件）。

注：

①、以上为开标现场资格审查及商务技术审查阶段时必须提供的材料原件：要求提供原件的开标现场资格审查及商务技术审查阶段由谈判小组核查（否则为无效投标）。

②、以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关（加盖公章）的书面证明材料原件，复印件加盖投标企业公章并装订于投标文件内。

③、以上原件资格审查及商务技术审查阶段现场核查缺少一项视为无效投标，评标委员会决定投标的响应性只根据投标人应提交的证明文件内容，而不寻求其他的证据。

④法定代表人本人参加谈判的，提供身份证明原件；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证明原件。

5.谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6.联合体参加谈判

本项目不接受联合体投标

7.转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

8.特别说明：

8.1供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

8.3 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效，由相关部门查处。

9.质疑和投诉

9.1供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应在递交响应性文件截止时间2日之前提出质疑；供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或采购人或集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应性文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二   竞争性谈判文件

11.竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

11.1 竞争性谈判公告

11.2 采购需求

11.3 供应商须知

11.4合同主要条款

11.5 响应性文件格式

12.竞争性谈判文件的澄清与修改

12.1 集中采购机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长谈判开始时间，谈判文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、汝南县公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。竞争性谈判文件公示期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

12.2 竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

12.3 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充都应通过本集中采购机构以法定形式发布。采购人未通过本集中采购机构对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

12.4 集中采购机构可以视采购具体情况延长递交响应性文件截止时间和开始谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件的截止时间3个工作日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在河南省政府采购网、汝南县公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告。

三   响应性文件的编制

13.要求

13.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应性文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

13.2 供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14.响应性文件的语言和计量单位

14.1响应性文件以及供应商与采购人、集中采购机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

14.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

15.响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

附件1 竞争性谈判文件外层包装封面

附件2 竞争性谈判文件封面

附件3 竞争性谈判响应书

附件4 初次报价一览表

附件5 施工的主要材料供货范围清单

附件6 商务响应表

附件7 法定代表人身份证明

附件8 法定代表人授权书

附件9 证明文件

附件10施工组织设计

附件11项目实施人员一览表

附件12项目经理承诺书

附件13工程质量保修书

附件14投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

附件15投标人认为需要说明的其它资料

16.响应性文件有效期

16.1 响应性文件从竞争性谈判公告所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

16.2特殊情况下集中采购机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在集中采购机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应性文件有效期延长期内继续有效。

17.谈判报价

17.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的施工报价为，施工费用、人员工资费用、三方配合费用、水电费用、保险费、售后服务、税金及其他所有所需施工费用的总和。

17.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.谈判保证金

18.1 谈判保证金为响应性文件的组成部分之一，用于保护本次谈判活动免受因供应商的行为而引起的风险。

18.2供应商应按照竞争性谈判公告和供应商须知前附表第11项的要求交纳和退还谈判保证金。

18.3 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还：

18.3.1 供应商恶意串通的。

18.3.2 供应商提供虚假材料谋取成交的。

18.3.3 供应商在递交响应性文件截止期后，递交响应性文件有效期内撤回响应性文件的。

18.3.4 成交供应商未按规定领取成交通知书的。

18.3.5 成交供应商未按规定签订采购合同的。

18.3.6 供应商以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假的。

18.3.7 供应商影响或干预谈判活动的。

18.3.8 供应商存在其他违法违规行为和其他不予退还谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况给采购人或集中采购机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

19.响应性文件的签署

19.1 供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、胶结响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应性文件的目录必须编序。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

19.2 响应性文件正本必须用A4幅面纸张打印胶结成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

19.3 响应性文件应按竞争性谈判文件的要求签字、盖公章。

19.4 供应商应提交证明其拟供施工项目符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

19.5 响应性文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

19.6 全套响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

19.7 未按本须知规定的格式填写响应性文件或响应性文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的,其响应性文件将被作为无效响应性文件。

四  响应性文件的递交

20.响应性文件的密封、标记

20.1 参加谈判时，供应商应将响应性文件所有正、副本全部密封递交。

20.2 所有密封包装均应符合以下要求：

20.2.1 清楚标明递交至竞争性谈判公告中指明的地址。

20.2.2 注明竞争性谈判公告中指明的项目名称、编号和“在     年  月  日  时(谈判日期、时间)之前不得启封”的字样。

20.2.3 在密封包装的封装处加盖供应商公章。

20.2.4 所有密封包装上还应写明供应商名称和地址。

21.响应性文件的递交

21.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的截止日期和时间前，将响应性文件递交集中采购机构，递交地点为竞争性谈判公告中规定的地址。

21.2 集中采购机构应在接受响应性文件时核查谈判保证金。

21.3 在集中采购机构主持下，由供应商代表或授权代表检查响应性文件的密封情况。经供应商代表签字确认后，由集中采购机构工作人员送达谈判小组。

22.响应性文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交竞争性谈判文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应性文件的组成部分。

22.2 供应商在递交竞争性谈判文件截止期后不得修改、撤回响应性文件。供应商在递交竞争性谈判文件截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

22.3 供应商有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其响应性文件：

22.3.1 在竞争性谈判文件规定的递交竞争性谈判文件截止时间之后递交竞争性谈判文件的。

22.3.2 响应性文件未按竞争性谈判文件规定密封的。

22.3.3 未购买竞争性谈判文件参加谈判的。

22.3.4 未提交谈判保证金的。

22.3.5 一个供应商不只递交一套响应性文件的。

五   谈判

23.组建谈判小组

集中采购机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上单数组成。其中：技术、经济等方面的专家不能少于谈判小组成员的2/3。

24.响应性文件的初审

24.1谈判小组会将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

24.2 资格性检查和符合性检查。

24.2.1资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按本章第4项所述的资格标准对供应商进行资格审查, 以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。在谈判过程中，谈判小组会有权要求供应商按竞争性谈判文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

24.2.2符合性检查。谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

(1)响应性文件未按规定签字、盖章的。

(2供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)资格证明文件不全的，或不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的。

(4)响应性文件有效期、工期、质保期、等不满足竞争性谈判文件要求的。

(5)施工技术指标低于采购需求。

(6)未按竞争性谈判文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(7)响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的。

（8）响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（9）投标文件未一正二副A4纸胶结成册的。

（10）不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商示范实质性响应竞争性谈判文件只根据响应性文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

24.2．3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将现场告知其理由。

24.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

24.3.1 不同供应商的响应性文件异常一致的。

24.3.2 不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。

24.3.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的。

24.3.4 不同供应商的响应性文件相互混装的。

24.3.5 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。

24.3.6 不同供应商的谈判保证金由同一单位或者个人支付的。

24.3.7 有证据证明供应商与采购人、集中采购机构或其他供应商串通的其他情形的。

24.3.8 谈判小组认定的其他串通情形。

25.响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由供应商代表签字。但澄清事项不得超出响应性文件的范围，不得实质性改变响应性文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

26.谈判

26.1对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

26.2谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有成员集中与供应商按照顺序分别单独进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动谈判文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

26.3本次谈判进行不超过2轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除谈判文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内递交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。最后一轮报价递交给谈判小组后，请所有供应商参加，由集中采购机构工作人员当场宣唱供应商最后一轮最低报价。

26.4 在推荐成交供应商和成交候选人之前，谈判小组认为排在前面的成交候选人的最低报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明村料。不能合理说明并提供相关证明材料的，谈判小组可以取消该供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

27.谈判过程及保密原则

27.1 凡与本次谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

27.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

六   推荐成交供应商

28.成交原则

本次谈判将按照最低评标价法推荐成交供应商和候选人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

30.推荐成交供应商和成交候选人

本项目由采购人授权谈判小组直接推荐成交供应商和成交候选人。

31. 成交通知书及成交公告

31.1 谈判结束后，汝南县政府采购中心应当自谈判小组评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。汝南县政府采购中心自收到采购人的成交供应商确定书之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在河南省人民政府采购网，汝南县公共资源交易网上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交供应商领取成交通知书后5个工作日内缴纳履约保证金及签订合同。

31.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低,非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

31.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

31.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

32.集中采购机构宣布谈判废止的权利

32.1 出现下列情况之一时，集中采购机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

32.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

32.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

32.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

32.1.4谈判截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对谈判文件作出实质响应的供应商不足3家的，本项目废标。

七   合同授予

33.签订合同

33.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起5个工作日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应性文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

33.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

33.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.4 采购人应在采购合同签订之日起7个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同

（主要条款）

### 第一部分    合同协议书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定总价             。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

### 第二部分 通用合同条款（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：该项合同文件所作出的补充和修改

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： 

资质类别和等级： 

联系电话：     

电子信箱： 

通信地址：     

1.1.2.5 设计人：

名    称： 

资质类别和等级：             

联系电话：                 

电子信箱：     

通信地址：     

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        /

1.1.3.9 永久占地包括：            /          

1.1.3.10 临时占地包括：  临时设施、配料加工场地、临时道路等

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家、地方及行业标准规范。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方及行业现行的标准和规范

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /

发包人提供国外标准、规范的份数：         /

发包人提供国外标准、规范的名称：         /

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第1.5款  

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工7天前                 

发包人向承包人提供图纸的数量： 1套                   

发包人向承包人提供图纸的内容：                   

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等

承包人提供的文件的期限为：开工7天前                   

承包人提供的文件的数量为：                     

承包人提供的文件的形式为： 纸质版                

发包人审查承包人文件的期限：                 

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款第1.6.5项  

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 1  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行约定    

发包人指定的接收人为：另行约定          

承包人接收文件的地点：另行约定            

承包人指定的接收人为：另行约定             

监理人接收文件的地点：另行约定            

监理人指定的接收人为：另行约定            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款第1.10.1项     

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场大门为界  

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定是：

以投标人投标时现场考察时的条件为准（包括水、电、路等等）。开工时需做的一切工作由承包人负责解决且费用自理；发包人将充分协助承包人解决有关问题。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款第1.11.1项

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款第1.11.1项

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     执行通用条款第1.11.2项

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款第1.11.2项

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：        执行通用条款第1.11.4项  

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                  

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款第2.4.1项

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款第2.4.2项

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：        /             。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工工程概况；图纸会审记录；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工记录；试验报告；检验批；竣工自检记录；隐检记录；工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记等

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：     自行承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按行业要求装订的纸质版    。

（6）承包人应履行的其他义务：                        。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    不少于20天    

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：          执行通用条款第3.2.1项                 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：      

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   处以合同金额5%的罚款    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   接到开工通知后7天内

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  报监理人并征得发包人书面同意

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  每人处以5000元人民币罚款                           

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每人处以2000元人民币罚款

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  工程主体结构、关键性工作

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定：

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款第3.5.4项第（1）目。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款第3.6款

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是                      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  履约担保的形式：现金或转账；

金额：中标价的5%；交付时间：签订合同前。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      /                         。

关于监理人的监理权限：    执行通用条款第4.1款        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人承担

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

关于监理人的其他约定：    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）   执行通用条款第4.4项             ；

（2）       执行通用条款第4.4项             ；

（3）       执行通用条款第4.4项             。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

关于工程奖项的约定：

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   收到隐蔽验收书面通知24小时内

监理人不能按时进行检查时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：        小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产要求

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人应与当地公安部门协商在现场建立治安管理机构或联防组织统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫责任

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用条款第6.1.4项

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款第6.1.5项，并需满足现行国家、地方及行业标准及规范

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：成品保护和工程保修工作的管理措施；任何可能的紧急情况的处理措施、预案及抵抗风险的措施；与发包人、监理人及设计人的配合

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工7天前

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内                                  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内        。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工7天前

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   另行约定

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     依据发包人要求

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         开工3天前                。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每拖延一天应向发包人支付人民币1000元整（40天以内）

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的10%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      执行通用条款第7.6款

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                   /                        ；

（2）                  /                         ；

7.8 提前竣工的奖励

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：           /

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     /

施工现场需要配备的试验设备：      /

施工现场需要具备的其他试验条件：     /

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          执行通用条款第9.4款

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：            执行通用条款第10.1款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    7天内                        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7天内                        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                         /

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     按发包人的要求使用

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过     /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：           /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /

风险费用的计算方法：          /

风险范围以外合同价格的调整方法：       /

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  包含但不限于a、当地原材料价格及人工费上涨可能对项目实施带来一定的影响；b、工程施工过程中可能存在工程价款不能按时结算的风险；c、可能会存在一定的汇率风险。

风险费用的计算方法：    投标报价已综合考虑政策调整（含人工、费率等）、材料价格变动等因素综合报价，除施工中发生的设计变更、现场签证、工程洽商外工程竣工结算不做任何调整

风险范围以外合同价格的调整方法：    /

3、其他价格方式：              /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        /                        。

预付款支付期限：            /                          。

预付款扣回的方式：          /                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                     。

预付款担保的形式为：           /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：       符合最新颁布的国家及行业标准      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     执行通用条款第12.3.4项   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求的格式编制

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 应附相关证明材料 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    按发包人要求

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      执行通用条款第13.2.2项

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   7天内完成工程的移交

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 五

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

#### 13.3.1 试车程序

#### 工程试车内容：                 /

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      7天内        。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     28天内

竣工付款申请单应包括的内容：    执行通用条款第14.1款及发包人要求的其他证明材料

14.2 竣工结算审核

发包人审核竣工付款申请单的期限：

发包人完成竣工付款的期限：

关于承包人收款账户的约定：

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                  。

承包人提交最终结算申请单的期限：                                  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审核并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款

（2）发包人完成支付的期限：

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：          国家规定

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  10  %的工程款；

（3）其他方式:

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:

关于质量保证金的补充约定：

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形     执行通用条款第16.1.1项

发包人违约的其他情形：      /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

/

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：               /

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        /

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                      /

（7）其他：                    /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行通用条款第16.2.1项

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    执行通用条款第16.2.3项

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后      天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     由承包人支付                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                        。

选定争议评审员的期限：                                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                                。

其他事项的约定：                                                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       另行约定

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        项目所在地             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        项目所在地                       人民法院起诉。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

签订日期:       年      月      日

- 第四部分    技术标准和要求

一、说明

依据施工图的要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

A、施工技术标准及相关验收规范要求

本工程要求所依据的规范如下：

1、人防工程施工及验收规范GB134-90

2、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92

3、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002

4、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

5、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

6、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002

7、屋面工程质量验收规范GB50207-2002

8、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002

9、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50201-2001

10、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002

11、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB5012-91

12、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB  50242-2002

13、通风与空调工程施工质量验收规范GB  50243-2002

14、气体灭火系统施工及验收规范GB50263-97

15、泡沫灭火系统施工及验收规范GB50263-98

16、建筑工程施工质量验收统一标准GB  50300-2001

17、建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93

18、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

19、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002

20、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000

21、民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001

22、多空砖砌体结构技术规范JGJ137-2001

23、建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001

24、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

25、龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92

26、建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-200

27、建设工程项目管理规范GB/T50326-2001

29、建筑防雷设计规范GB50057-94

30、电气装置安装工程规范GBJ147-99

31、工程测量规范GB50026-93

32、建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001

33、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

34、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

B、施工验收评定标准、规程

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001

2、混凝土强度检验评定标准GB107-87

3、混凝土质量控制标准GB50164-92

4、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003

5、建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95

6、砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-200

7、钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

8、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001

9、塑钢门窗安装及验收规程JGJ103-96

10、建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-97

11、外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2000

12、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T136-2001

13、玻璃幕墙工程质量检测标准JGJ/T139-2001

14、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002

15、混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95

16、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

17、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99

18、建筑工程冬期施工规程JGJ104-97

19、玻璃幕墙工程技术规程JGJ102-96

20、建筑砂浆基本性能试验方法JGJ70-90

21、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

22、建筑施工安全检查标准JGJ59-99

23、建筑施工高出作业安全技术规程JGJ80-91

24、城市区域环境噪声标准GB3096-93

25、建筑施工厂界噪声限制标准GB12532-90

26、污水综合排放标准GB8978-96

27、环境空气质量标准GB3095-1996

28、工程所在地城乡和住房局关于建筑施工现场安全管理、文明施工的文件及规定。

C:以上A-B两项中规范涉及到的其他现行国家规范、规程和地方管理规定。

第五部分 工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                               工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
    质量保修范围和内容：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1 地基基础工程和主体结构工程等工程为设计年限年；
　  2  屋面防水、卫生间、房间和外墙面的防渗漏等工程为  伍  年；

3  装修装饰工程等   工程为  贰  年；

4  电气管线、给排水管道、设备安装工程等工程为  贰  年；

5                              工程为         年；

质量保修期自工程竣工验收合格并交付使用之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

六、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　 　    　　　        承　包　人（公章）：

法定代表人或委托人（签字）：　　   　  　　法定代表人（签字）：

年 　月 　日　　   　　        　　        年　 月　 日

（监督管理部门）

签订日期：      年  月  日

第五章  附件--响应性文件格式

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应性文件。

目    录

附件1 竞争性谈判文件外层包装封面

附件2 竞争性谈判文件封面

附件3 竞争性谈判响应书

附件4 初次报价一览表

附件5 施工的主要材料供货范围清单

附件6 商务响应表

附件7 法定代表人身份证明

附件8 法定代表人授权书

附件9 证明文件

附件10施工组织设计

附件11项目实施人员一览表

附件12项目经理承诺书

附件13工程质量保修书

附件14投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

附件15投标人认为需要说明的其它资料

附件1  竞争性谈判文件外层包装封面

（供应商名称）

竞争性谈判文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

响应性文件递交至：          （竞争性谈判公告中指明的地点）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

供应商代表签字：

供应商：                       （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件2 竞争性谈判文件封面

政府采购项目

竞争性谈判文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日    期 ：

附件3  竞争性谈判响应书

致汝南县政府采购中心：

1、根据你方采购工程项目编号为              的

（项目名称）的要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准以及其他有关文件后，我方愿按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 一旦我方中标，我方将委派              同志为本工程的注册建造师（          专业   级，注册证书为                ）并组建项目经理部，代表本公司全面履行我方的权利和义务。

3、投标工期      日历天，投标质量标准       。一旦我方中标，我方保证在承诺的投标工期内完成并移交全部工程，工程质量标准达到投标所承诺的标准。

4、如果我方中标，我方将在规定的时间内同采购人签订施工承包合同。如果出现转包，招标人有权终止与我方的施工承包合同，并有权选择其他施工承包单位，由此给招标人带来的经济损失我方无条件予以赔偿。

5、我方将严格按照谈判文件的规定，提交人民币         元投标保证金作为投标担保。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书、谈判文件和本响应文件以及双方认可的本工程中标价将成为共同构成约束我们双方的合同文件。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务， 我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备竞争性谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应性文件有效期内遵守本响应性文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应性文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守竞争性谈判文件的全部规定，接受竞争性谈判文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商人须知第18.3项所述情况，同意贵方不予退还我方谈判保证金。

8、如果发生供应商人须知第24.2.1、24.2.2项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应竞争性谈判文件。

9、如果发生供应商人须知第24.3、31.2项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

10、如果发生供应商人须知第27.2项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性谈判文件的规定领取成交通知书并缴纳履约保证金及签订合同。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

12、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起    5个工作日内，按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

13、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

15、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：           邮编：

电话：           传真：

供应商代表签字：

供应商：                  （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件4  初次报价一览表

项目编号：

货币单位：元

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 建造师 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |  |
| 投标总报价 | （大写） |  |  |  | （小写） |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 日历天 |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

2、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

3、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件5 施工的主要材料供货范围清单

（格式自拟投标企业加盖公章）

说明：

本清单应列明组成本次施工的主要原材料的名称、原产地。

附件6商务响应表

项目编号：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件7法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：      ，性别：    ，年龄：    ，职务：    系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件8  法定代表人授权书（格式）

致：           （集中采购机构名称） ：

我     （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加

项目（项目编号：          ）的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应性文件递交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：                       法定代表人签名：

职务：                                 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件9证明文件

11.1营业执照复印件（复印件加盖公章）

11.2税务登记证复印件（复印件加盖公章）

11.3织机构代码证（复印件加盖公章）；

11.4具备环保工程专业承包三级及以上(不含增项)资质（复印件加盖公章）

11.5拟派注册建造师：本企业注册并具有相关专业二级及以上资质（复印件加盖公章），具备有效的安全生产考核合格证书（复印件加盖公章）；

11.6投标保证金缴纳有效证明资料（复印件加盖投标企业公章）。

11.7提供企业注册地检察机关出具的近三年无行贿犯罪记录告知函，开具时间需在招标公告发布日期之后（投标文件正本需附原件）。

附件10  施工组织设计

（编制具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的主要施工方法。格式自拟投标企业加盖公章）

1、主要施工方法

2、拟投入的主要物资计划

3、工程投入的主要施工机械、设备计划

4、劳动力安排计划

5、确保工程质量的技术组织措施

6、确保安全生产的技术组织措施

7、确保工期的技术措施

8、有必要说明的其它内容。

附件11 项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 主要施工资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件12 项目经理承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往            （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件13 工程质量保修书

采购人：

供应商：

采购人、供应商根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                        工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

工程为        年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，供应商人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，供应商人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

⒋质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

六、本工程质量保修书，由施工合同采购人、供应商双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件14 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：           （集中采购机构名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：

供应商：                （全称并加盖公章）

二〇一六年    月    日

附件15投标人认为需要说明的其它资料