丹东新区污水处理厂配套管网工程设计

招标编号：DDJZZ20160513052

招　标　文　件

招   标   人：丹东边境经济合作区建设局

招标代理单位：丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司

二○一六年六月

目     录

采购信息通告……………………………………………………………………2

第一章 投标人须知…………………………………………………… 5

第二章 合同条款及格式………………………………………………………19

第三章 投标书格式…………………………………………………………28

第四章 项目需求及工程量清单…………………………………………… 37

第五章 技术规范………………………………………………………………… 47

第六章 工程设计原始资料………………………………………………………48

第七章 工程设计任务清单………………………………………………………49

丹东边境经济合作区政府采购项目采购信息通告

丹东新区污水处理厂配套管网工程设计

丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司受丹东边境经济合作区建设局的委托，对丹东新区污水处理厂配套管网工程设计项目进行公开招标，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。

- 采购项目基本情况

1、采购项目编号：DDJZZ20160513052

2、采购项目名称：丹东新区污水处理厂配套管网工程设计

3、采购方式：公开招标

4、采购内容及需求：

4.1设计范围：丹东新区污水处理厂配套管网。

4.2 采购设计费用标准：按国家现行标准的50%计取。

4.3设计周期：自签订合同之日起1年内设计完毕。

4.4质量标准：达到国家相关规定的合格标准

4.5项目概算：人民币277,192,410.22元

二、合格供应商的资质条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3、本项目不允许联合体投标；

4、合格供应商还要满足的其它资格条件：

4.1需具有国家建设部颁发的市政行业专业乙级及乙级以上资质的企业，项目负责人是市政专业的高级工程师。

4.2具有相应规模的类似设计业绩，有与本项目相适应的设计、咨询技术人员。

三、政府采购供应商入库须知

参加丹东市政府采购活动的供应商未进入丹东市政府采购供应商库的，请详阅丹东政府采购网站“首页—重要通知”中公布的“丹东市财政局关于丹东市政府采购供应商入库的通知”，及时办理入库登记手续。已办理入库并审核通过的供应商，不需重复办理。

四、领取招标文件的时间、方式及相关事宜

1、领取时间：自2016年6月日起至2016年6月日止（节假日除外，每日8:30--16:30北京时间）。

2、领取方式：供应商可到指定地点领取。领取地点：丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司（丹东市振兴区振五街丹景俪城2-9二楼）招标代理部。

3、领取招标文件需携带的相关资料：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证、资质证书、法人代表授权委托书、法人身份证、授权人身份证、近两年会计师事务所出具的证明财务状况的审计报告（2014年及2015年）、近一年依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、近三年在经营活动中没有重大违法记录证明的书面声明（以上资料除法人身份证外须带原件留加盖公章复印件二份。）

五、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点

1、递交投标文件截止及开标时间：2016年6月日下午14：00（北京时间）。

2、递交投标文件及开标地址：丹东市公共资源交易中心（丹东市新区银河大街100－1号，丹东市新区市民服务中心一楼），届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加。

3、招标文件售价：每套售价500元，售后不退。

六、招标单位、招标代理机构的名称、地址和联系方式

招标单位：丹东边境经济合作区建设局

地    址：振兴区鸭绿江大街198号金融大厦

联系人：张先生

联系电话：0415-3123083

招标代理机构：丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司

地      址：丹东市振兴区振五街丹景俪城2-9

项目联系人：李女士  范女士

联系电话：0415-3113001

传真：0415-3113005

邮箱：dandongjzzj@126.com

招标文件咨询电话：0415-3113001

投标保证金咨询电话：0415-3113001

评标结果咨询电话：0415-3113002

合同事宜咨询电话：0415-3113002

信息发布单位：丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司

发布信息2016年6月日

第一章    投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丹东新区污水处理厂配套管网工程设计 |
| 2 | 采购单位 | 丹东边境经济合作区建设局 |
| 3 | 采购代理单位 | 丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司 |
| 4 | 项目地点 | 丹东新区污水处理厂 |
| 5 | 质量标准 | 达到国家相关规定的合格标准 |
| 6 | 设计周期 | 自签订合同之日起1年内设计完毕 |
| 7 | 招标范围 | 丹东新区污水处理厂配套管网 |
| 8 | 资金来源 | 财政拨付 |
| 9 | 投标人资质等级及其它 要求 | 1、需具有国家建设部颁发的市政行业专业乙级及乙级以上资质的企业，项目负责人是市政专业的高级工程师。 2、具有相应规模的类似设计业绩，有与本项目相适应的设计、咨询技术人员。 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天。 |
| 11 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额为肆万元整（¥40,000元），投标保证金缴纳方式为电汇、支票，开户名为丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司，开户银行为丹东银行福民支行，开户行行号为313226090672，账号为01171500000011，必须在2016年6月日16：00前缴纳。 （注：投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，招标机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金，汇出的账户必须是投标单位的基本账户。） 2、缴纳后在规定的缴纳截止时间前需持银行出具的存款单原件或网上缴费凭证原件到代理机构换取保证金收据，逾期未换取视为无效投标。 3、未中标人投标保证金将于中标通知书发出后无息退还；中标人投标保证金将于签订合同后无息退还。投标保证金未按时缴纳或缴纳的投标保证金有瑕疵，其投标将予以拒绝；无正当理由中途退标或违规竞标，其投标保证金将不予退还。 |
| 12 | 报价标准 | 按国家现行标准的50%下浮计取设计费用，报价不得超过国家现行标准的50%，否则为无效投标。 |
| 13 | 投标文件的份数 | 共五本，其中一份正本和四份副本 |
| 14 | 递交投标文件截止时间 | 2016年6月日下午14:00分前。超出此时间递交的文件一律谢绝。 |
| 15 | 开标时间及地点 | 2016年6月日下午14:00分前，开标地点在丹东市公共资源交易中心（丹东市新区银河大街100－1号，丹东市新区市民服务中心一楼）。 |
| 16 | 时间 | 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 17 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 18 | 售后服务要求 | 签订合同时按双方约定执行 |
| 19 | 采购代理机构、采购单位联系人及电话 | 采购代理机构联系人及联系电话：0415-3113001 联系人：李女士 采购单位联系人及联系电话：0415-3123083 联系人：张先生 |
| 20 | 其它 | 满足招标文件里其它要求 |

一、总    则

- 1.资金来源：财政拨付

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称 。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.5 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3. 合格的投标人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2投标人是响应招标文件的要求、参加投标的法人或者其他组织。

- 3.3政府采购供应商入库须知：参与丹东市政府采购项目竞标的供应商未进入丹东市政府采购供应商库的，请详阅丹东市政府采购网站“使用帮助”中公布的“供应商用户手册”，及时办理入库登记手续。供应商在本项目开标之前必须入库并得到丹东市政府采购管理办公室的审核确认，否则将谢绝继续参与政府采购项目活动。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2　投标人需向招标代理机构缴纳投标保证金。

投标保证金金额：肆万元整

投标保证金缴纳方式：电汇、支票

开户银行：丹东银行福民支行

账号： 01171500000011

缴纳时间：2016年6月日16：00前缴纳

投标保证金的退还：未中标人投标保证金将于中标通知书发出后无息退还；中标人投标保证金将于签订合同后无息退还。

投标保证金未按时缴纳或缴纳的投标保证金有瑕疵，其投标将予以拒绝；无正当理由中途退标或违规竞标，其投标保证金将不予退还。

投标人如有下列情况，投标保证金将被没收：

⑴投标人在投标书有效期内撤回其投标书；

⑵投标人不接受对投标价格错误的修正；

⑶中标人未能在规定期限内签署合同协议书。

4.3  投标有效期：自投标截止日起60日历天。

4.4招标代理服务费

招标代理机构向中标人收取招标代理服务费，按照国家发改价格【2011】534号文件规定的服务类收费标准收取。

| 服务 费 率 类型 中标金额（万元） | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 0.80% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注:招标代理服务收费按差额累进计算。

即：100万元×1.5%=1.5万元

（500万元-100万元）×0.8%=3.2万元

(1000万元-500万元) ×0.45%=2.25万元

按上表以此类推，然后累计为最终价格。

二、招标文件

4. 招标文件构成

4.1 招标文件包括：

招标通告

第   1  章             投标人须知

第   2  章             合同条款

第   3  章             投标书格式

第   4  章             项目需求及工程量清单

5. 招标文件的澄清

招标代理机构对开标会议召开截止期以前收到的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复传真给每个领取招标文件的投标人，答复中包括所提出的问题，但不包括问题的来源。

6. 招标文件的修改

6.1 在开标会议召开截止期前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人或招标代理机构可以自行决定，酌情延长开标会议召开截止日期及时间。

三、投标书的编制

7. 投标书的语言

7.1 与投标有关的往来函件、文件等均应使用中文。

8. 投标书的构成

8.1投标人编写的投标书应包括下列部分：

详见第三章投标书格式

9. 投标函格式

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和报价表。

10. 投标报价

10.1 投标人应在投标书中的报价表上标明，投标人报价时以下浮费率报价，任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

10.2. 投标报价，应包括与工程设计相关的所有费用。

11. 投标报价货币

11.1 报价应以下浮率报价。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

12.2投标人应填写并提交投标文件上所附的“资格证明文件”。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，投标人应提交根据招标文件要求提供符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

14. 投标书的式样和签署

14.1 参加投标的投标人应按照投标须知第8条的要求，准备一份正本和四份副本，每套投标书须清楚地标明“正本“或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2 投标书的正本和所有的副本均需打印并由法定代表人或经正式授权并对参加投标的投标人有约束力的代表签字和加盖法人公章（以给出的投标文件格式为准）。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。

14.3每份投标书采用粘贴方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件须附有页码，以便评审小组评审时查阅。

14.4除投标人对错误处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

14.5电报、电话、传真形式的投标文件一概拒绝。

四、投标书的递交

15. 投标书的密封和标记

参加投标的投标人应将投标书正本和所有的副本分别包封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将其共同密封在一个外层包封中加盖公章、项目名称、投标人单位名称并注明“   年  月   日   午00：00之前不得启封”的字样。

16. 开标会议召开截止日期

16.1 招标代理机构收到投标书的时间不得迟于招标通告规定的开标会议召开截止时间。

16.2 招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长开标会议召开截止期。在此情况下，招标代理机构和投标人受开标会议召开截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

17. 迟交的投标书

按照第14条规定，招标人或招标代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标书。

18. 投标书的修改和撤回

16.1 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标代理机构必须在规定的开标会议召开截止期之前，收到书面通知。

16.2 在开标会议召开截止日期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

五、开标与评审

19．开标

开标开始时，查验各投标人的投标书密封情况，经各投标人代表确认无误后拆封。

19.1 招标人或招标代理单位将按照招标文件中规定的时间和地点进行开标会议，参加投标的投标人派代表参加并签名报到以证明其出席。

19.2与参加投标的投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

20．评标委员会的组成

招标代理机构根据《中华人民共和国招标投标法》，组建评标委员会，制定评标原则、评审办法。其成员由专家（评审专家从专家库中随机抽取）和招标人的代表组成，成员人数为五人以上单数，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会对各投标书进行审查、质疑、评估和比较。

21．对投标书的审查和响应性的确定

21.1评标开始后，评标委员会组织审查各投标书是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与小写数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。

21.2评标委员会应当审查每一投标书是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标书，应作废标处理。

非实质性响应包括：投标书没有投标人法定代表人或授权代表签字（盖章）和加盖公章；投标书载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；不符合招标文件的要求；投标书附有招标人不能接受的条件；不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.3审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，其投标资格将被拒绝。

21.4评标委员会判断投标书的响应性仅基于投标书本身而不靠外部依据。

22． 投标书的评审、比较和确定合格投标人

22.1 评标委员会将按照第19条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行评价和比较。评审的基础应是参加投标的各投标人的报价、相关证明材料等。

22.2 评标委员会首先对各投标人的文件进行初审，初审合格的方可进入到下一轮评审。

初审条件：下列条件缺少任何一项将不能进入到下轮的评审（见下表）

初步评审记录表

项目名称：丹东新区污水处理厂配套管网工程设计

| 投标单位 审查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |
| 法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |
| 法定代表人授权书（法定代表人本人参与投标的除外） |  |  |  |  |
| 近一年依法缴纳税收和社会养老保险费的相关证明材料 |  |  |  |  |
| 2014及2015年审计报告 |  |  |  |  |
| 近三年在经营活动中没有重大违法记录证明的书面声明 |  |  |  |  |
| 服务质量保证承诺书 |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |

备注：1、“审查结论”一栏应写“通过”“不通过”。

2、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”。

3、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评审小组意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步审查，进入下一阶段评审。

评审小组签字：

年    月    日

22.3 评标办法

采用综合评分法。

参加投标人的投标书经过初审合格后进入下一轮的评审。

评审打分表（满分100分）

| 评审内容 | 评审分 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（满分60分） |  |  |
| 一、中小企业优惠 | 满分5分 |  |
| 供应商为中小企业。（根据工信部联企业[2011]300号文件规定的建筑业中小企业划分标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小企业，供应商需出具中小企业声明函为证明。） | 满分5分 |  |
| 二、投标人的信誉、奖项及与本项目相关的具体经验 | 满分8分 |  |
| 1、业绩：投标人自2012年1月至今完成的类似（且已经运行）的设计业绩，完成1个得1分，最多得2分。 | 满分2分 |  |
| 2、企业信用等级评价：3A得2分，2A得1分，A得0.5分，其余不得分 | 满分2分 |  |
| 3、获得国家级评奖项得3分，省级评奖项得2分，市级评奖项得1分，以 上奖项不累加。 | 满分3分 |  |
| 4、有通过国家相关部门质量管理体系认证有得1分 | 满分1分 |  |
| 三、投标人拟投入本项目人员的资格和能力 | 满分12分 |  |
| - 设计负责人资格：有一级注册类资格证书得1分，无不得分。 - 近三年类似工程设计业绩：本人每有一项得0.5分，最多得1分（需提供相关证明材料） | 满分2分 |  |
| - 管线分项负责人资格：符合本项目要求得1分，无不得分。 - 近三年类似工程设计业绩：本人每有一项得 0.5分，最多得1分（需提供相关证明材料） | 满分2分 |  |
| 1、道路分项负责人资格：符合本项目要求得1分，无不得分。 2、近三年类似工程设计业绩：本人每有一项得0.5分，最多得1分（需提供相关证明材料） | 满分2分 |  |
| 1、给排水分项负责人资格：符合本项目要求得1分，否则不得分。 2、近三年类似工程设计业绩：本人每有一项得0.5分，最多得1分（需提供相关证明材料） | 满分2分 |  |
| 1、电气工程分项负责人资格：符合本项目要求得1分，否则不得分。 2、近三年类似工程设计业绩：本人每有一项得0.5分，最多得1分（需提供相关证明材料） | 满分2分 |  |
| 1、经济分项负责人资格：符合本项目要求得1分，否则不得分。 2、近三年从事类似工程的设计概算、施工图预算或工程量清单编制工作。有得1分，无不得分（需提供相关证明） | 满分2分 |  |
| 四、设计工作大纲(设计方案) | 满分24分 |  |
| 1、设计工作内容、工作方案及计划工作量：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 2、设计进度计划 ：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 3、设计项目组织机构及主要人员安排 ：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 4、后续服务工作安排： 优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 四、对本项目的理解和技术建议 | 满分18分 |  |
| 1、对招标项目的理解和招标项目所在地区建设条件的认识 ：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 2、总体设计思路 ：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 3、设计的特点及关键性技术问题的对策措施：优得满分，良得3-5分，其余由专家酌情打分。 | 满分6分 |  |
| 投标文件制作 | 满分3分 |  |
| - 投标文件完整性：无缺页，得1分，缺页得零分； - 投标文件准确性：无差错得1分；有明显差错，得0分； - 投标文件条理性：投标文件应按流水码编制页码 ,按要求得1分,不按要求得0分。 | 满分3分 |  |
| 商务部分（满分30分） |  |  |
| - 投标报价（满分30分） - 合理最低报价（满分30分） （2）其它投标报价得分为： T＝Cmin／C×30 T为投标报价得分 Cmin为合理最低报价 C为投标报价 说明：如果有2个或2个以上投标人的最终得分是相同的，那么低报价的投标人将优先排在前位。如果遇到特殊情况，由评标委员会研究决定。（注：先按单项计取每项报价得分，再取平均值为最终报价得分） |  | 满分30分 |

注：评审具体说明：

1、工程业绩/经验证明文件的，投标人应当提供设计合同。企业资质、获奖、认证等，应当提供相应证书。投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分。
2、主要人员资历：提供技术职称证书、毕业证书复印件，以及身份证复印件。主要人员的专业类型，以技术职称证书为准；技术职称证书未标明的，以毕业证书为准。工作年限，以毕业证书标注的毕业时间开始计算。

22.4评标委员会完成评审后，根据详细评审结果，按照完全满足招标文件要求，设计方案合理且报价合理的标准提出书面评审报告，并推荐合格的投标人。

22.5 评审期间不接受任何价格调整。

23．保密

23.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标供应商或与上述评审工作无关的人员。

23.2 投标人不得干扰评标委员会的评审活动，否则将取消其投标资格。

六、确定合格投标人并授予合同

24．中标准则

24.1 合同将授予符合招标代理机构提供的招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对用户最为有利的投标人。

24.2 不能保证最低报价的投标人最终成交。

24.3 最低报价是指满足招标文件要求在企业合理成本范围内的价格。

25．资格最终审查

评标委员会将审查合格投标人的资质、社会信誉及其它履行合同的能力，确定其是否能圆满地履行合同。

26．中标通知

26.1 评审结束后公示7个日历天后，招标代理机构将以书面形式向中标投标人发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

26.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

27．签订合同

27.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点依据《合同法》及投标书的承诺与招标人签订合同。

27.2 本招标文件、中标人的投标书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 如有辅助合同需在投标文件中注明辅助单位名称。

28．付款方式

28.1设计款支付方式：签订合同时约定

第二章：合同条款及格式

民用建设工程设计合同（GF-2000-0209）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

（由设计人编辑填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

      - 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资/（万元） | 费率（%） | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积/m2 | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第五条  本合同设计收费估算为         元人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费（%） | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 |  |  |  |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |
| 第四次付费 |  |  |  |
| 第五次付费 |  |  |  |

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵顶设计费。

- 双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的同时。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或加订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3设计合理使用年限为         年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做出必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目沿尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

- 违约责任

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严惩的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的  %。

7.4由于设计人自身原因，延误了按合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

- 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费和有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人员收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、

国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式            份，发包人         份，设计人      份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其他约定事项：

发包人名称：                        设计人名称：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）

住     所：                           住     所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电     话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

建设行政主管部门备案：                签证意见：

（盖章）                              （盖章）

备案号：                              经办人：

备案日期：年 月 日                    签证日期：年月日

合同书格式

本合同书由       （以下简称业主）与         （以下简称设计人）于     年   月   日商定并签署。

鉴于业主拟建（项目名称、招标范围），并通过    年  月  日的中标通知书接受了设计人以人民币      元为（项目名称、招标范围）所作的投标，双方达成如下条款：

  - 建设标准：

  - 建设规模及地形类别：

  - 工程设计阶段：

  - 招标项目需完成的具体工作内容：

  - 设计文件份数：工程可行性研究报告一式     份，总体设计一式      份，初步设计文件一式    份；施工图设计文件一式     份。

  - 设计人接受中标通知签订合同后至    年  月  日完成（项目名称及设计阶段）。

  - 付款方式：本合同的总金额是完成本合同所规定的一切费用，如果执行过程中国家或部颁发新的收费标准则以发布执行之日起未完的工作量按新的收费标准计取。业主按进度分期支付。

- 在签订合同后业主将在一个月内按合同总价的20％支付预付款。

- 工程初步设计完成后，业主将在一个月内支付合同总价的20％的进度款。

- 设计文件或报告按期完成后并送至业主处，业主支付合同总价的30％。

- 设计文件或报告经业主或上级主管部门审查，修改批准后支付合同总价的20％。

  - 业主责任：（详见合同条款）

  - 设计责任：（详见合同条款）

  - 违约责任：（详见合同条款）

  - 如设计人任务未能按合同所规定的饿时间和要求完成，每延期15天（不足15天按15天计），业主将分别按阶段设计费用总额的     ％扣缴设计人的违约金。如提前完成，业主将一次性奖励     元。

  - 如设计人保证质量按时完成各阶段设计任务，业主将按合同规定的时间和比例及时付款。如有拖欠，每拖欠一个月（不足一个月按一个月计）增付给设计人拖欠金额的   ％的滞纳金。

  - 其他

- 由于人力不可抗拒的自然灾害不属违约范围；

- 本合同未尽事宜双方协商解决，必要时可签订补充合同；

- 本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章后即产生法律效力，双方履行完合同规定的条款后，本合同自行终止；

- 本合同正本一式两份，业主于设计人各执一份，副本   份，双方各执    份。

第三章   投标书格式

一、投标文件外封面、封口格式

| 封口格式： 投 标 文 件（总封面） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： ——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— |  |
| --- | --- |
| 封面格式： 投标文件（正本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 封面格式： 投标文件（副本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

二、投标文件目录

（目录需附页码）

1、投标函

2、投标报价表

3、营业执照副本、税务登记证副本、资质证书副本（加盖公章的复印件）

4、法定代表人资格证明书（附法人身份证复印件）

5、法定代表人授权书（法定代表人投标除外，后附被授权人身份证）

6、项目管理机构组成表

7、投标人基本情况表

8、2012年1月至今完成类似项目的设计业绩（合同复印件加盖公章)

9、近一年依法缴纳税收和社会养老保险费的相关证明材料（复印件加盖公章）

10、近二年经会计事务所出具的审计报告（2014年及2015年审计报告复印件加盖公章）

11、派驻本项目设计负责人简历表（附各种证书加盖公章复印件）

12、派驻本项目主要设计人员表

13、服务承诺与计划

14、设计方案部分

15、对本项目的理解和技术建议

16、服务质量保证承诺书

17、投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

18、中小企业声明函

19、招标文件及评标办法（能充分证明评分细则）中要求的其它材料（如果有必要须提供相应证明，投标人应使用本招标文件提供的附表式样，表格可以按同样格式扩展。没有表格的表格式样可自拟。）

二、投标函

致：（招标人名称）

1.考察工程现场和研究了  （项目名称）   的投标人须知、合同条款补遗文件后，我方（即下面的签署人）表示愿意按国家现行规定收费标准的    %的费率报价，或根据上述招标文件可能查清确认的另一金额,并遵照招标文件的要求承担本合同内容的实施、完成及其缺陷修复工作。

2.如果贵方接受我方投标，我方保证在签订合同后    日内正式开展工作，并在    日历天的工期内完成本合同的内容，达到合同规定的要求。该工期从合同签订的第    天算起。

3.我方同意在从规定的开标之日起     天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同协议书正式签署之前，本投标书连同贵方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标书或其他任何投标书。同时也理解，贵方所给予的投标补偿金。

6.我方随同本投标书递交人民币       元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标后通知后   天内未能或拒绝履行合同协议书，贵方有权没收投标保证金，另选中标人。

投  标  人：                                 （盖章）

投标人地址：

法定代表人或其授权的代理人：

（职务、姓名）                           （签字）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

日期：      年   月     日

三、投标报价表

（一）、项目名称：丹东新区污水处理厂配套管网工程设计

招标编号：DDJZZ20160513052

投标人名称：

投标报价

| 序号 | 名称 | 报价费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：按国家现行标准的50%下浮计取设计费用，报价不得超过国家现行标准的50%，否则为无效投标。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

年   月   日

四、资格证明文件

1  营业执照、税务登记证（副本内页复印件，同时加盖公章）

2  资质证书（符合招标文件要求的加盖公章复印件）

3  项目负责人及其它主要设计人员的相关资质证书、职称、毕业证及身份证等证件（加盖公章复印件）

4  近一年依法缴纳税收和社会养老保险费的相关证明材料（加盖公章复印件）

5  投标人自2012年1月至今完成的类似（且已经运行）的设计业绩（投标人应当提供设计合同，加盖公章复印件）

6  近二年审计报告（2014年、2015年加盖公章复印件）

7  企业资质、获奖、认证等，应当提供相应证书（以招标文件内评审打分内要求为准提供加盖公章复印件）

8 招标文件及评标办法里要求的其他相关资料

注：投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分，所有复印件材料需加盖公章。

#### 五、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：          职务：

系                            的法定代表人。就                  项目为材料的供应、工程施工、售后服务，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

（附法定代表人身份证复印件加盖公章）

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：         年     月     日

#### 六、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于              的               公司的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （单位）的              （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                               项目的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

本授权书于        年     月      日签字生效，代理人无转委权，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

代理人职务：

代理人身份证号码：

投标人名称（盖公章）：

地址：

电话：

注：后附被授权人身份证复印件（加盖公章）

#### 七、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、2012年1月至今完成类似项目的设计业绩

| 建设单位（业主） |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建设规模 |  |
| 完成日期 |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

投标人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

注：1.投标人应随上表附相关业绩证明（如中标通知书、合同、获奖证书、顾客意见反馈等复印件）。

2.如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

十、派驻本项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 个人简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附各种证书复印件

法定代表人：（签字或盖章）

投  标  人：（盖章）

日      期：     年    月    日

十一、派驻本项目主要设计人员表

| 姓 名 | 职 务 | 性 别 | 年 龄 | 职 称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附证件复印件

法定代表人：（签字或盖章）

投  标  人：（盖章）

日      期：     年    月    日

十二、服务承诺与计划

（格式自拟）

投标人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

十三、其它材料

投标人认为能充分证明评分细则的其它内容。

十四、设计方案部分

设计方案

工程名称：

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人：                     (签字或盖章)

项目负责人：

日      期：

注：方案需详细阐述设计工作内容、工作方案及计划工作量、设计进度计划、设计项目组织机构及主要人员安排及后续服务工作安排。

十四、对本项目的理解和技术建议

（对招标项目的理解和招标项目所在地区建设条件的认识、总体设计思路、设计的特点及关键性技术问题的对策措施，企业自拟）

十五、服务质量保证承诺书

（企业自拟）

十六、投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争和政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与政府采购活动中，我们庄重承诺：

一、 依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、 不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或其授权代表签字：

投标人名称（公章）：

2015年   月   日

十七、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联 企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型、）企业。

2、本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型、）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

第四章    技术规范

1、设计人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和辽宁省有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的设计工作，并将设计费计入相应的报价项目中。设计费包括人工、材料设备、利润、税金等与此有关的一切费用。

2、本工程各阶段工作量及费用划分比例，应符合国务院价格主管部门制定的《工程勘察及设计收费标准》（2002年修订本）的规定。

3、设计人委派的项目负责人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主的指定代表人的同意。

4、按照本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，慎重提出“工作量及报价清单”，并以此做为本招标项目设计费的基础。

第五章  工程设计原始资料

业主/招标人应负责向设计人及时免费提供下列设计原始资料：

.建筑工程设计招标

(a)经批准的设计任务书或项目建议书。

(b)项目工程可行性研究报告及报告中应包含以下资料：

⑴拟建地点、地形、地貌、工程地质、水文、气象、地震资料；

⑵主要建筑材料供应情况；

⑶工程建设周期情况；

⑷当地能源供应资料；

⑸编制估算、概算、预算的依据，主要材料价格；

⑹根据招标要求及项目情况全部或部分提供适当比例地形图。

第六章  工程设计任务清单

| 序号 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 预算金额（元） |
| 1 | 复兴路污水管线工程（黄海大街-万兴街） | 19,849,281.00 |
| 2 | 中心路污水管线工程 | 19,541,074.85 |
| 3 | 万兴街污水管线工程（北段）（兴丹大街—鸭绿江大道） | 1,298,001.11 |
| 4 | 世纪南路污水管线设计（兴丹大街-中心路） | 8,886,957.69 |
| 5 | 民生路污水管线工程（兴江大街-鸭绿江大道） | 2,541,003.23 |
| 6 | 横五路污水管线工程 | 7,123,747.41 |
| 7 | 纵五路污水管网工程（鸿业路-纬八路） | 3,447,884.19 |
| 8 | 兴丹大街污水管线工程（金泉路-鸭绿江大道） | 6,061,742.09 |
| 9 | 振兴路污水管线工程（中央大街-万兴街） | 8,689,462.35 |
| 10 | 纬八路污水管线工程（纵三路—鸭绿江大道） | 6,047,825.31 |
| 11 | 富民大街污水管线工程（复兴路-中心路） | 12,761,235.77 |
| 12 | 东四路污水管线工程 | 2,093,842.28 |
| 13 | 横二路污水管线工程 | 5,037,601.00 |
| 14 | 民族路污水管线工程（万兴街-鸭绿江大道） | 1,195,388.85 |
| 15 | 振兴路污水管线工程（万兴街-鸭绿江大道） | 1,486,025.89 |
| 16 | 经二路污水管线工程 | 1,575,723.76 |
| 17 | 横三路污水管网工程 | 3,610,592.80 |
| 18 | 纵三路污水管网工程（鸿业路-纬八路） | 2,073,871.95 |
| 19 | 富民大街污水管线工程（兴丹大街-中心路） | 8,230,878.01 |
| 20 | 兴丹大街污水管线工程（黄海大街-金泉路） | 2,225,032.13 |
| 21 | 世纪南路污水管线设计（振兴路-中心路） | 6,145,156.65 |
| 22 | 万兴街（南段）污水管线工程（鸭绿江大道-兴港大街） | 10,939,097.42 |
| 23 | 黄海大道污水管线设计 | 32,000,000.00 |
| 24 | 兴江大街（世纪南路-黄海大道）道路、排水、照明 | 85,000,000.00 |
| 25 | 澳门路道路、排水、照明 | 9,500,000.00 |