平湖市东片污水处理厂 PPP项目咨询及采购代理服务

竞

争

性

磋

商

文

件

采购编号：JXYJZFCGJZXCS-2016-001

采 购 人：平湖市水务投资(集团)有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

编制日期：2016年8月

目    录

第一章  采购邀请	1

第二章  磋商须知	3

第三章  评审方法和程序	7

第四章  采购内容与技术需求	8

第五章  评审细则	11

第六章  采购合同样本	14

第七章  附件	17

- 第一章  采购邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，嘉兴市银建工程咨询评估有限公司受平湖市水务投资（集团）有限公司的委托，就平湖市东片污水处理厂PPP项目咨询及采购代理服务采购进行竞争性磋商。

一、采购编号：JXYJZFCGJZXCS-2016-001

二、项目名称：平湖市东片污水处理厂PPP项目咨询及采购代理服务

三、采购方式：竞争性磋商

四、项目内容：编制项目实施方案、编制项目财政可承受能力论证报告和物有所值评价报告、编制采购文件、协助采购人选定投资人，协助采购人进行投资、运营服务等相关协议的磋商及签订等。（具体详见招标文件第七章采购内容及技术要求，项目预算120万元）

五、供应商的资格要求同时具备以下条件：

（一）具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件；

（二）具有工程咨询资质或营业范围具有投资咨询的企业；

（三）入选浙江省2015-2016年度PPP专业咨询机构库；

（四）本项目不接受联合体投标。

六、磋商文件的发售

供应商请携带以下资料到嘉兴市银建工程咨询评估有限公司（地址：平湖市东湖大道633号汇银大厦11楼）获取纸质磋商文件：

（一）有效的营业执照复印件（加盖单位公章)

（二）法定代表人授权书（或单位介绍信）

（三）报名人有效身份证复印件(加盖单位公章)

（四）2015-2016年度浙江省PPP专业咨询机构库入选单位名单网上打印件(加盖单位公章)；

(五）工程咨询资质复印件（加盖单位公章)

日期：2016年8月30日至2016年9月1日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00，下午14：30-16：30。

磋商文件售价：300元人民币（售后不退）。

联系人：朱屹   电话：0573-85272555   传真：0573-85272555

七、磋商响应文件提交截止时间：2016年9月8日9:00时

八、磋商时间：2016年9月8日9:00时

磋商地点：平湖市公共资源交易中心三楼310开标室（浙江省平湖市池海路和新华路交叉口行政服务中心三楼）

九、磋商保证金：

（一）磋商保证金：5000元；

（二）交付方式：电汇/银行转账；

（三）单位名称：平湖市水务投资（集团）有限公司

（四）开户银行：浙江平湖市农行营业部

（五）帐    号：340101040012606

（六）磋商保证金递交截止时间：2016年9月7日16时前交纳并到帐。

十、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人名称：平湖市水务投资（集团）有限公司

代理机构名称： 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

联系地址：平湖市东湖大道633号汇银大厦11楼

联 系 人：朱屹

联系电话/传真：0573-85272555

十一、同级政府采购监督管理部门名称：平湖市财政局政府采购监管科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0573-85013033

传真：0573-85013033

地址：平湖市望湖路318号

- 第二章  磋商须知

一、适用范围

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于平湖市东片污水处理厂PPP项目咨询及采购代理服务。

二、定义

（一）“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

（二）“磋商响应方”系指向招标方提交磋商响应文件的供应商。

（三）“服务”系指招标文件规定供应商须承担的平湖市东片污水处理厂PPP项目咨询及采购代理服务内容。

（四）“同级政府采购监管部门”系指平湖市财政局政府采购监管科。

（五）“★”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购邀请。

四、磋商费用

无论磋商过程和结果如何，磋商响应方自行承担与磋商有关的全部费用。

本次服务采购代理费用由成交供应商支付。招标代理费，以成交金额为收费基数，成交金额在100万元以内的，按成交金额的1.5%收取；成交金额在100万元以上（不含100万元）的则按（100万元*1.5%+100万元以上部分*1%）收取。

五、磋商报价

（一）磋商报价以人民币为结算货币。报价范围包括：服务项目的所有内容所产生一切费用（包括成本、利润及相关税金等费用），采购人不再另行支付费用。

（二）磋商响应方应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应资料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、磋商保证金

（一）按邀请书的规定要求交纳，否则以无效标处理。

（二）有下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

1、磋商响应方在磋商有效期内撤回磋商响应文件的；

2、履约保证金未按规定交纳或不足的；

3、磋商响应方相互串通投标，或者磋商响应方以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，或者在磋商过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

4、成交供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（三）未中标的供应商的磋商保证金的处理：成交通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

（四）成交供应商的磋商保证金的处理：合同签订后并交纳成交价的5%的履约保证金后按规定无息退还。

七、磋商有效期

（一）磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90日。

（二）特殊情况下，招标方可与磋商响应人协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，磋商保证金的有效期也相应延长。

（三）磋商响应人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应人不能修改磋商响应文件。

八、磋商文件的组成

（一）磋商响应函（格式见附件）；

（二）初次报价表（格式见附件）；

（三）报价明细表（格式见附件）；

（四）企业基本情况表（格式见附件）

（五）营业执照、工程咨询资质证书（如有），以及2015-2016年度浙江省PPP专业咨询机构库入选单位名单网上打印件(加盖单位公章)；（营业执照和资质证书磋商时提供原件）；

（六）技术方案（须包括对本项目的认识和理解、本项目的运行模式、对项目的实施计划及实施过程中的重点、难点分析等）（格式自拟，加盖公章）

（七）工作计划及服务承诺（格式自拟，加盖公章）

（八）磋商响应方2015年度经营及财务状况（提供相关证明材料包括企业利润表、资产负债表等，加盖公章）

（九）财政部公布的政府和社会资本合作示范项目的咨询服务合同复印件并附上财政部的相关文件（复印件加盖公章，磋商时提供原件）；

（十）自2012年以来（以咨询服务合同签订时间为准），承担过类似 PPP项目咨询服务合同复印件（如有请提供，复印件加盖公章，磋商时提供原件）；

（十一）自2012年以来（以采购代理服务合同签订时间为准），承担过采购代理服务合同复印件（如有请提供，复印件加盖公章，磋商时提供原件）；

（十二）项目负责人的咨询师证书及业绩材料、近半年的社保和劳动合同证明复印件（如有请提供，格式自拟，复印件加盖公章，磋商时提供原件）

（十三）拟派本项目咨询团队的人员情况表（格式自拟）

（十四）项目咨询团队的相关人员证书、近半年的社保和劳动合同证明复印件（如有请提供，复印件加盖公章，磋商时提供原件）；

(十五)磋商响应方认为需要的其他文件资料。

九、磋商响应文件的签署和份数

（一）磋商响应文件需打印。磋商响应文件的装订顺序应按竞争性磋商须知第八条所叙顺序装订。

（二）所有磋商响应文件均须由磋商响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应方应写全称。

（三）磋商响应方应将磋商响应文件正本、副本用信封密封，并标明采购编号、项目名称、磋商响应方名称及“正本”或“副本”，标书正本一份，副本五份。标书封面格式详见附件。

十、磋商响应文件的递交

（一）磋商响应文件需加以密封，并在封皮上写明：

需方单位名称、项目名称、采购编号、子包（如有）、磋商响应方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

（二）如果磋商响应方未加写标记，招标代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（三）磋商响应文件的补充和修改

磋商响应截止时间前，磋商响应方可以书面向招标代理机构已递交的磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应方代表签字并加盖公章。

（四）招标代理机构接受磋商响应文件时间

招标代理机构于磋商现场在磋商响应截止时间前半小时内接受磋商响应标书。

（五）磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

（一）在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

（三）以非纸质文件形式的磋商响应文件；

（四）磋商响应方未能提供合格的资格文件；

（五）以赠送方式响应的，提供两个磋商响应方案的；

（六）与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

（七）未装订、未密封、未有效授权、磋商有效期不足，未按竞争性磋商文件格式填写或不完整或有涂改的；

（八）未按规定交纳保证金的；

（九）磋商时磋商响应方授权代表未到磋商现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

（十）不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求（竞争性磋商文件中打“★”）。

十二、标书答疑：

如对本次磋商文件存在疑问，请将书面文件在磋商5日前送至平湖市东湖大道633号汇银大厦11楼，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商方均对此无异议。

十三、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

十四、限高价120万元，磋商报价超过限高价的为无效标。

十五、其他

〈一〉在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

〈二〉磋商响应方应当按照政府采购代理机构管理的有关要求及时进行网上登记。

- 第三章 评审方法和程序

- 一、磋商程序

（一）采购方在竞争性磋商文件规定的时间和地点进行竞争性磋商，磋商响应方授权代表必须参加。

（二）磋商开始时，先查验磋商响应文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件，招标代理机构将对拆封磋商过程进行记录。

- 二、磋商小组

- （一）磋商小组依法由采购人代表和评审专家共5人及以上奇数的人员组成，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

- （二）磋商期间，磋商响应方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。磋商响应方应对需要澄清的问题作书面回答，或按照磋商小组的要求作出补充承诺，该书面澄清或承诺应有磋商响应方法人代表或授权代表的签字。书面澄清或承诺将作为磋商内容的一部分，具有相应原法律效力。磋商响应方对竞争性磋商文件的澄清不得超出磋商响应文件的实质性内容。

- 三、磋商的有关要求

- （一）磋商小组将遵循科学、择优、公平、公正的原则。

- （二）客观、公正的对待所有磋商响应方，对所有磋商文件的评审、磋商，均采用相同的程序和标准。

- （三）在磋商、评审期间，磋商响应方不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

（四）在评审过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（五）需方不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

- 四、竞争性磋商评审原则、方法与程序

（一）评审工作程序

1、招标方向磋商小组递交响应文件

2、抽签决定供应商磋商次序

3、磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据磋商文件的规定，采购对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商只有2家的，如采购活动可以继续进行。如果少于2家，应终止磋商，重新组织采购。

4、磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

5、各供应商进行报价：

磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺以书面形式确认，并由全权代表签章。注：最后报价结束后需对报价结果进行保密，待磋商小组对响应文件中的商务技术和资信进行评分后，才给与公布。

6、由磋商小组采用综合评分法对磋商后提交的响应文件中的商务技术和资信进行综合评分。

7、最后对报价进行评分，并对供应商进行排名。

8、磋商小组编写评审报告。

9、确定成交供应商。

（二）、磋商内容：采购项目的服务内容、要求、商务条款、价格、合同条款等内容。

（三）评审原则与评审方法

1、评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，若做出实质响应的供应商只有2家时，则按实际家数推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、成交通知

（一）采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

（二）采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告。

六、合同签订

成交供应商与采购人应在成交通知书发出后30日内签订合同，本磋商文件、成交供应商递交的磋商响应文件、磋商记录及澄清文件、成交通知书等均为签订采购合同的依据。

- 第五章  评审细则

一、本次采购项目设置采购预算价。磋商响应方的磋商报价超过采购预算价的为无效报价，其报价无效。若磋商响应方的磋商报价均超过采购预算价，本项目将重新组织采购。

二、本次采购项目采用综合评分法，总分为100分，其中资信分和技术70分、报价分30分，评分过程中分数的计算结果采用四舍五入法，并保留小数点后2位。

三、综合得分与成交人的确定

（一）各磋商响应方最终得分按以下方法进行计算：

磋商响应方评标综合得分=商务技术得分+资信得分+报价得分。

（二）各评审专家在充分审阅供应商响应文件的基础上，按照评审标准对每个供应商进行打分，评委打分的算术平均值为该供应商的评议得分，评议标书得分相加合计为各供应商的评审得分（小数点后保留2位有效数字），按评审得分由高到低顺序，取前三名为成交候选供应商，评审得分相同的情况下，按技术指标优劣顺序推荐排序；当递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商只有2家时，则按实际家数进行排序，评审得分相同的情况下，按技术指标优劣顺序推荐排序。

具体评分标准见下表：

评分标准表

总分：100分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 |  | 30 | 有效磋商最后报价的最低价作为磋商基准价，其最低报价为满分；按照［磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最后报价）*30%*100］的计算公式计算； |
| 2 | 技术部分 | 技术方案 | 3 | 由各评委对各磋商响应方磋商后的对本项目的认识和理解内容横向比较分别打分评定为好的得3分；比较好的得2分；一般的得1分，较差不得分。 |
|  |  |  | 7 | 由各评委对各磋商响应方磋商后的对本项目的运行模式内容横向比较分别打分评定为好的得5-7分；比较好的得2-4分；一般的得1分，较差不得分。 |
|  |  |  | 7 | 由各评委对各磋商响应方磋商后的对项目的实施计划及实施过程中的重点、难点分析内容横向比较分别打分评定为好的得5-7分；比较好的得2-4分；一般的得1分，较差不得分。 |
|  |  | 磋商响应文件的完整性 | 2 | 根据磋商响应方提供的磋商响应文件的完整性，比较评分：0~2分。 |
|  |  | 工作计划及服务承诺 | 7 | 由各评委对各商响应方磋商后的相关工作计划及服务承诺横向比较分别打分评定为好的得5-7分；比较好的得3-4分；一般的得1-2分，较差不得分。 |
|  |  | 磋商响应方经营及财务状况 | 3 | 根据磋商响应方2015年度的经营情况、财务状况等综合情况得分：评定为好的得3分；比较好的得1-2分；一般的及较差不得分。（提供相关证明材料包括企业利润表、资产负债表等） |
|  |  | 企业咨询业绩 | 6 | 企业承担过财政部公布的政府和社会资本合作示范项目的咨询服务业绩的每个业绩得2分，最多得6分。（提供相关合同复印件，并附上财政部文件，磋商时须提供相应的合同原件核对，否则不得分）。 |
|  |  |  | 10 | 自2012年以来（以咨询服务合同签订时间为准），承担过类似PPP项目咨询服务业绩且项目总投资额在50亿元（含）以上的，每个业绩得3分；项目总投资额在30亿元（含）-50亿元（不含）的，每个业绩得2分；项目总投资额在30亿元（不含）以下的，每个业绩得1.5分，最多得4.5分；本项业绩得分最高累积得10分。（磋商时须提供相应的原件核对，否则不得分）。 |
|  |  | 企业采购代理业绩 | 3 | 自2012年以来（以代理服务合同签订时间为准），承担过采购代理服务业绩的每个得1分，最多得3分（磋商时须提供相应的原件核对，否则不得分）。 |
|  |  | 项目负责人及业绩（项目负责人必须为本单位成员） | 12 | 项目负责人具有国家注册工程咨询师资格得2分，具有高级经济师职称的得2分，最高得4分。 自2012年以来，具有PPP咨询业绩且项目总投资额在30亿元（含）以上的每个得3分；项目总投资额在30亿元（不含）以下的每个得1分，最多得3分；本项业绩得分最高累积得8分。（提供相关证明资料，以合同签订日期为准，负责人还需提供2015年10月-2016年2月的社保和劳动合同证明，磋商时须提供相应的原件核对，否则不得分）。 |
|  |  | 项目咨询团队（项目负责人除外） | 10 | 项目咨询团队里具有注册咨询师的每个得2分，最多得2分；具有律师的每个得2分，最多得4分；具有注册会计师的每个得2分，最多得4分。（磋商时须提供相应的证书原件以及上述成员2016年1月-2016年6月的社保和劳动合同证明原件进行核对，否则不得分）。 |

注:1、各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

2、有关证书均应在有效期内。

3、示范项目的咨询业绩可在其他业绩中得分。

- 第五章采购内容与技术需求

一、项目概况：

（一）项目地点：平湖市独山港镇海河路1500号

（二）PPP合作范围：平湖市东片污水处理厂于2009年1月正式通过试运营验收正式投产，于2016年2月3日完成竣工验收。主要负责平湖市东片区域，即广陈镇、新仓镇、独山港镇的工业和市政污水处理。

本次PPP合作包括：污水处理厂一期5万吨存量资产、其中2.5万吨提标改造、原有设备的更新改造（含废气收集治理）及今后拟建的总规模17万吨二、三期扩建工程。

项目按照ＰＰＰ模式运作，本次招标为PPP项目的咨询及采购代理服务。

二、采购内容及要求

编制项目初步实施方案、编制项目实施方案、编制项目财政可承受能力论证报告和物有所值评价报告、编制采购文件、协助采购人选定投资人，协助采购人进行投资、运营服务等相关协议的磋商及签订。具体如下：

（一）开展尽职调研工作。主要包括收集并熟悉项目基础文件和资料，与相关人员的对接和沟通；研究与本项目实施相关的法律法规及政策文件。

（二）针对已确定的投融资模式以及项目边界条件进行细化研究，分析不同阶段的风险，并制定有针对性的风险控制措施和机制。在此基础上，编制项目初步实施方案，落实项目主要边界条件，并进行相关的沟通、汇报、修改、完善工作。

（三）结合本项目的具体情况，及确定的财务测算框架，建立基本财务模型。根据财务测算框架和模型，在项目立项、可研、初设等技术文件、资料的基础上，参考境内、外类似项目，进行多来源、多渠道数据的相互佐证，进行初步财务测算。

(四)根据确定的投融资模式及财务测算结果，编制并完成财政可承受能力评估报告和物有所值研究报告，并协助报批。

（五）根据财政可承受能力评估报告和物有所值研究报告，编制完成项目实施方案，并进行协助报批工作。

（六）完善财务模型，建立基本的财务方案，并在此基础上进行敏感性分析，形成财务结论，编制财务测算报告，为项目决策及PPP采购提供财务依据，并与有关部门沟通、汇报。

（七）在上述工作的基础上，编制既定投融资模式下的PPP项目合同、合资合同、公司章程等项目协议文件，并进行相关的沟通、汇报、完善及协助报批工作。

（八）根据项目情况确定法定PPP采购方式，协助开展编制采购文件、发布采购公告等采购程序及后续相关采购代理工作。

（九）协助采购人与潜在社会资本进行谈判，包括财务谈判和合同谈判。、

（十）协助项目合同的签署等工作。

三、采购工作划分

（一）项目识别阶段

1、编制调研清单，开展尽职调研工作；

2、编制项目初步实施方案、《物有所值评估报告》、《财政可承受能力报告》初稿。

（二）项目准备阶段

1、进行初步财务测算，形成财务测算报告，完成《物有所值评估报告》、《财政可承受能力报告》；

- 根据《物有所值评估报告》、《财政可承受能力报告》，编制并完善项目实施方案，明确项目边界条件；

（三）项目采购阶段

1、编制《资格预审文件》，全过程协助完成潜在社会资本的资格预审工作；

2、编制采购文件，包括《磋商响应方须知》、《特许经营协议》或《PPP项目合同》、《公司章程》、《合资经营合同》及其他所需文件；

- 协助采购人与潜在社会资本进行谈判。

（四）项目实施阶段

1、协助成立项目公司；

2、完善协议格式内容，协助协议正式签署工作。

四、项目简易技术方案

（一）对本项目的认识和理解

（二）本项目的运行模式

（三）对项目的实施计划及实施过程中的重点、难点分析

（注：以上部分将作为磋商重点）

五、工作计划及服务承诺

提供具体工作实施时间安排表，对完成任务具有保证性和可操作性，承诺安排专人负责后续配合工作，能及时参加业主多方协调会议等。

- 第六章  合同样本

编号：

委托方：平湖市水务投资（集团）有限公司（以下简称甲方）

受托方：                    （以下简称乙方）

根据国家、省、市的有关法律、法规政策及本次服务的《竞争性磋商文件》和甲方签发的《成交通知书》，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就平湖市东片污水处理厂PPP项目提供项目咨询及采购代理服务，特订立本合同。

第一条　项目服务的内容及 要求

甲方委托乙方承担：PPP项目咨询服务的编制项目初步实施方案、编制项目实施方案、编制项目财政可承受能力论证报告和物有所值评价报告、编制采购文件、协助甲方选定投资人，协助甲方进行投资、运营服务等相关协议的磋商及签订。具体如下：

1、开展尽职调研工作。主要包括收集并熟悉项目基础文件和资料，与相关人员的对接和沟通；研究与本项目实施相关的法律法规及政策文件。

2、针对已确定的投融资模式以及项目边界条件进行细化研究，分析不同阶段的风险，并制定有针对性的风险控制措施和机制。在此基础上，编制项目初步实施方案，落实项目主要边界条件，并进行相关的沟通、汇报、修改、完善工作。

3、结合本项目的具体情况，及确定的财务测算框架，建立基本财务模型。根据财务测算框架和模型，在项目立项、可研、初设等技术文件、资料的基础上，参考境内、外类似项目，进行多来源、多渠道数据的相互佐证，进行初步财务测算。

4、根据确定的投融资模式及财务测算结果，编制并完成财政可承受能力评估报告和物有所值研究报告，并协助报批。

5、根据财政可承受能力评估报告和物有所值研究报告，编制完成项目实施方案，并进行协助报批工作。

6、完善财务模型，建立基本的财务方案，并在此基础上进行敏感性分析，形成财务结论，编制财务测算报告，为项目决策及PPP采购提供财务依据，并与有关部门沟通、汇报。

7、在上述工作的基础上，编制既定投融资模式下的PPP项目合同、合资合同、公司章程等项目协议文件，并进行相关的沟通、汇报、完善及协助报批工作。

8、根据项目情况确定法定PPP采购方式，协助开展编制采购文件、发布采购公告等采购程序及后续相关采购代理工作。

9、协助甲方与潜在社会资本进行谈判，包括财务谈判和合同谈判。

10、协助项目合同的签署等工作

第二条 咨询及采购代理服务合同的期限

咨询及采购代理服务期限自合同生效之日起，直至甲方与投资人签订合同后服务期结束。乙方在合同期内完成相关咨询及采购代理服务工作。初步实施方案编制完成时间为合同签订后 60  天内，如因初步实施方案中牵涉到需要甲方组织相关部门讨论确定的数据（投资商选定方式等），因政府决策拖延，则初步实施方案的完成时间相应顺延。

第三条 双方义务

（一）甲方义务

为保证乙方有效进行咨询服务工作，甲方应当：

1 、提供相关基础资料

2 、在项目启动后的前一周内，安排乙方前往项目拟建地点进行考察和收集有关资料。

3、及时支付服务费。

（二）乙方义务

1、乙方确定  　   　负责项目的总协调工作。

2、乙方确定  　　　 作为项目负责人，负责项目的实施工作，且不得变动（不可抗力的原因除外）。

3、 乙方指派专业咨询工程师团队负责项目的具体实施工作，按照甲方项目总体计划要求，制定实施方案、项目财政可承受能力论证报告和物有所值评价报告的编制计划及完成时间。

4、 乙方有义务列出需要甲方完成的工作量清单。

5、全程参与协助甲方对投资人的考察等。

第四条　服务费合同总价

服务费合同总价为人民币：   　　　　　　。

第五条　服务费支付方式

1、初步实施方案提交后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币：                    。

2、项目实施方案、物有所值评估报告、财政可承受能力报告都通过审批后，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币： 　　　　。

3、甲方与投资人正式签订合同后,甲方向乙方支付剩余合同价款，即人民币： 　　　　　。同事结清履约保证金

第六条  履约保证金的支付

1、根据《磋商文件》的规定，乙方在签订合同之日一次性向甲方缴纳合同价款的5%作为履约保证金；

2、履约保证金的期限到合同期满止。合同期满后或不属于乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性返还乙方履约保证金；

3、如乙方不能完成甲方的要求或在履行合同期间出现属乙方重大责任事故的事件，则没收其履约保证金。

第七条 违约

1、乙方未按照合同约定的期限完成初步实施方案的编制工作（因甲方决策拖延而造成的延期除外），延误一天扣1000元，最高扣除全额履约保证金。

2、甲方若未按照约定时间支付服务价款，甲方承担相应责任。

3、双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。

4、若最终甲方与投资人无法签订合同的，甲方将不支付剩余合同价款30%的服务费，给甲方造成额外损失的，乙方承担相应损失。

5、若乙方无故调换项目负责人的，甲方对乙方提出警告，并没收其履约保证金；若再次出现，甲方将终止合同。

第八条  合同生效

合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各执二份，监管机构及招标代理各留存一份，均具有同等效力。

第九条 其他

本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。

甲方（盖章）　　　　　　　　　　 　乙方 （盖章）

法定代表人 / 委托代理人：　　　    法定代表人 / 委托代理人：

（签字或盖章）　　　　　　　　　　（签字或盖章）

年   月   日　　　　　　　　　　　　　　年   月   日

- 第七章  附件

附件一

磋 商 函

致：（招标方）

(磋商响应方全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的        （项目名称）项目（采购编号：         ）竞争性磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供招标代理服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、磋商响应文件有效期为磋商之日起 90日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

磋商响应方盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附件二

初次报价表

磋商响应方名称：                       （公章）

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 磋商报价 | 磋商保证金（有或无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

职          务：

年     月    日

备注：1、磋商报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件三

磋商报价明细表

磋商响应方名称：                       （公章）

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注：1、栏目不够可自行添加，合计须与初次报价表中的合计一致。

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件四

商务条款响应表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商响应方名称：                       （公章）

采购编号：

注：须与相应标项的商务条款逐项比较填写。

法定代表人或授权代表签字

年     月    日

附件五

法定代表人授权书

致：（招标方）

（磋商响应方全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加  （招标方）  组织的             项目政府采购，采购编号为               ，其在磋商活动中的一切活动本公司均予承认。

磋商响应方盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附件六

企业基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明： 所有独立磋商申请人或联合体成员都须填写此表；

磋商响应方盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

- 附件七

正（副）本

平湖市东片污水处理厂 PPP项目咨询及采购代理服务

采购编号：

磋

商

响

应

文

件

磋商响应方全称：（加盖单位公章）

年   月   日