黟县污水处理厂提标工程（EPC）施工监理服务采购项目需求

- 项目概况与招标范围：

- 建设地点：黄山市黟县。

- 采购单位：黟县住房和城乡建设委员会

3、建设规模：项目总投资1200万元，施工监理服务费用估价为20万元。

4、项目工期：计划工期约150日历天，

5、监理服务期：从招标人发出书面进场通知到本项目竣工验收合格后三个月内（监理资料须按招标人规定移交完毕）。

# 6、监理招标内容：本次监理服务范围为污水处理厂提标改造工程的所有监理工作，监理服务内容包含本项目所有工程施工至竣工验收各阶段的进度、质量、投资控制、安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调等监理服务和相关配套服务，监理服务内容为本项目所有施工监理工作。

# 7、工程概况：水处理厂工程现状规模 1 万 m3/d，总规模 2 万 m3/d。本次对现状 1 万 m3/d的处理规模进行提标改造，新建构筑物主要包括一座加药间、一座空压机房、一座二次提升泵站、一座絮凝沉淀池、一座活性砂滤池，并对污水厂目前老化设备进行更换，使出水达到国家规定的一级 A 排放标准。（厂外管道不在此次建设内容。）

二、投标人资格要求：

1、具有独立法人资格，具备住建部颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质，具有良好的财务状况、商业信誉和类似工程监理业绩和经验。在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工监理的能力的承诺。（电子投标书需扫描上传证书、业绩合同和承诺书的原件）

2、拟任项目总监资质：须具备是市政公用工程专业国家级注册监理工程师证。（电子投标书需扫描上传证书原件）

三、监理人员配备要求（电子投标书需扫描上传证书原件）：

| 注册专业 | 人数 | 发证机关 |
| --- | --- | --- |
| 市政公用工程专业 （总监） | 1 | 住建设部 |
| 市政公用工程专业 （总监代表） | 1 | 住建设部 |
| 造价 | 1 | 中国建设工程造价管理协会 |
| 专业监理员 | 2 | 市政、水电各1名 |
| 资料员 | 1 |  |

四、投标报价要求：

1、工程监理收费报价采用总价包干，总价包含为完成本招标文件规定监理服务工作所需的全部费用、利润、税金及评审费1500元（中标人按实际支付）等一切费用。

2、工程监理收费报价为投标人依据服务成本、服务质量、市场情况和本招标文件确定，报价时综合考虑专业调整系数、工程复杂程度调整系数和高程调整系数、协调费、延期费、附加工作酬金等所有应予调整的费用，并结合企业自身的管理水平和技术优势计算完成招标文件所列招标范围的工作而发生的全部服务费用、利润及税金，中标后均不予调整。

五、付款方式：

监理费用每季度支付一次，支付金额按下列计算式进行计算：每季度支付的监理费用=监理中标价×30%，全部工程竣工验收后按监理中标价*70%，余款待监理合同审计完成后7天内一次性付清（不计利息）。