城镇污水生活垃圾处理设施配套工程——生活污水处理项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设或工作内容 | 计划完成时间 | 投资额 （万元） | 责任单位 | 责任人 | 实施单位 | 所在市县 | 省级相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坪塘污水处理厂 | 建设规模4万m3/d | 2013年 | 21605.94 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 2 | 新港污水处理厂 | 建设规模5万m3/d | 2014年 | 24766.06 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 3 | 暮云污水处理厂 | 建设规模4万m3/d | 2015年 | 15208.14 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 4 | 长善垸污水处理厂一期二阶段 | 建设规模4万m3/d | 2013年 | 7200 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 5 | 望城第二污水处理厂 | 建设规模3万m3/d | 2013年 | 7200 | 望城区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 望城区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 6 | 浏阳市永安镇污水处理厂 | 建设规模2万m3/d | 2013年 | 4800 | 浏阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 浏阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 7 | 浏阳市大瑶镇污水处理厂 | 建设规模2万m3/d | 2013年 | 4800 | 浏阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 浏阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 8 | 浏阳市张坊镇污水处理厂 | 建设规模0.2万m3/d | 2013年 | 2700 | 浏阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 浏阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 9 | 醴陵陶瓷工业园污水处理厂 | 建设规模1万m3/d | 2013年 | 3500 | 醴陵市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 醴陵市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 10 | 霞湾污水处理厂二期工程 | 建设规模3万m3/d | 2013年 | 13400 | 株洲市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 11 | 湘潭河西污水处理厂二期工程 | 建设规模5万m3/d | 2012年 | 14089 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 12 | 湘潭县污水处理厂二期 | 建设规模2.5万m3/d | 2013年 | 5000 | 湘潭县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 13 | 湘乡市污水处理厂二期 | 建设规模2.5万m3/d | 2013年 | 5000 | 湘乡市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘乡市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 14 | 韶山污水处理厂 | 建设规模1万m3/d | 2014年 | 3000 | 韶山市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 韶山市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 15 | 九华污水处理厂 | 建设规模5万m3/d | 2013年 | 12000 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 16 | 九华污水处理厂(回用工程) | 建设规模3万m3/d | 2014年 | 3000 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 17 | 昭山污水处理厂 | 建设规模5万m3/d | 2014年 | 12000 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 18 | 韶山银田污水处理厂 | 建设规模0.5万m3/d | 2014年 | 1000 | 韶山市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 韶山市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 19 | 湘潭县城市污水处理厂 | 建设规模2万m3/d | 2014年 | 1000 | 湘潭县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 20 | 湘潭县乌石污水处理厂 | 建设规模0.2万m3/d | 2012年 | 500 | 湘潭县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 21 | 棋梓镇及水府旅游区污水处理厂 | 建设规模1万m3/d | 2014年 | 2000 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 22 | 衡阳市铜桥港污水处理厂二期 | 建设规模5万m3/d | 2014年 | 14000 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 23 | 衡阳市城西（松亭）污水处理厂二期 | 建设规模5万m3/d | 2014年 | 15000 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 24 | 耒阳市梅桥污水处理厂二期 | 建设规模4万m3/d | 2013年 | 4000 | 耒阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 耒阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 25 | 癞子石（江东）污水处理厂 | 建设规模8万m3/d | 2013年 | 22300 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 26 | 常宁市松柏工业污水处理厂 | 建设规模1万m3/d | 2014年 | 15500 | 常宁市人民政府 | 市长 | 水口山经济开发区管委会 | 常宁市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 27 | 衡阳县县城污水处理厂二期 | 建设规模2万m3/d | 2013年 | 7500 | 衡阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 28 | 祁东县渔陂污水处理厂二期 | 建设规模2万m3/d | 2013年 | 13317 | 祁东县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 祁东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 29 | 常宁市污水处理中心二期 | 建设规模1万m3/d | 2013年 | 16000 | 常宁市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常宁市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 30 | 南岳区污水处理厂二期 | 建设规模1万m3/d | 2014年 | 6400 | 南岳区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 南岳区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 31 | 衡山县污水处理厂二期 | 建设规模1万m3/d | 2014年 | 8000 | 衡山县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡山县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 32 | 衡南县三塘污水处理厂 | 建设规模0.45万m3/d | 2014年 | 11714 | 衡南县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡南县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 33 | 大浦工业园污水处理厂 | 建设规模2万m3/d | 2014年 | 8000 | 衡东县人民政府 | 县长 | 大浦工业园管委会 | 衡东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
|  | 合计 | 88.35万m3/d |  | 305500 |  |  |  |  |  |

城镇污水生活垃圾处理设施配套工程—污水管网建设表项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设或工作内容 | 计划完成时间 | 投资额（万元） | 责任单位 | 责任人 | 实施单位 | 所在市县 | 省级相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金霞污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10km | 2015年 | 3000 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 2 | 开福污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度4.2km | 2015年 | 5400 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 3 | 岳麓污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度12.5km | 2015年 | 3750 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 4 | 长善垸污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度14km | 2015年 | 4200 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 5 | 新开铺污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度11km | 2015年 | 3300 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 6 | 花桥污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10.5km | 2015年 | 3150 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 7 | 坪塘污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度33.5km | 2015年 | 11928 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 8 | 新港污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度24km | 2015年 | 13137 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 9 | 暮云污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度70.5km | 2015年 | 28983 | 长沙市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 10 | 浏阳市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度27.5km | 2015年 | 8250 | 浏阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 浏阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 11 | 浏阳生物医药园污水厂管网完善工程 | 配套建设管网长度18km | 2015年 | 5400 | 浏阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 浏阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 12 | 长沙经济技术开发区污水净化中心管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 1551 | 长沙县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 13 | 星沙城北污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 1500 | 长沙县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 长沙县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 14 | 榔梨污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度14km | 2015年 | 4200 | 长沙县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 榔梨工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 15 | 望城区污水处理厂完善工程 | 配套建设管网长度25.5km | 2015年 | 7610 | 望城区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 望城区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 16 | 望城区第二污水处理厂完善工程 | 配套建设管网长度13.5km | 2013年 | 5940 | 望城区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 铜官循环经济工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 17 | 宁乡县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度103km | 2015年 | 30962 | 宁乡县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 宁乡县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 18 | 白石港水质净化中心 | 配套建设管网长度61.9km | 2014年 | 17600 | 株洲市人民政府 | 市长 | 株洲市城市排水有限公司 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 19 | 云龙新城北部水质净化中心 | 配套建设管网长度30km | 2015年 | 4500 | 株洲市人民政府 | 市长 | 云发基础公司 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 20 | 株洲霞湾污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9km | 2013年 | 2400 | 株洲市人民政府 | 市长 | 株洲市城市排水有限公司 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 21 | 株洲龙泉污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度60.7km | 2015年 | 15000 | 株洲市人民政府 | 市长 | 株洲市城市排水有限公司 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 22 | 株洲河西污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度20km | 2015年 | 6000 | 株洲市人民政府 | 市长 | 株洲市城市排水有限公司 | 株洲市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 23 | 醴陵市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度107km | 2013年 | 17490 | 醴陵市人民政府 | 市长 | 金光道建设工程集团有限公司 | 醴陵市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 24 | 株洲县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度28km | 2015年 | 4154 | 株洲县人民政府 | 县长 | 株洲县污水处理指挥部 | 株洲县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 25 | 攸县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度86km | 2015年 | 12835 | 攸县人民政府 | 县长 | 攸县住建局 | 攸县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 26 | 茶陵县污水处理厂管网二期工程 | 配套建设管网长度48km | 2015年 | 9606 | 茶陵县人民政府 | 县长 | 茶陵县自来水公司 | 茶陵县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 27 | 炎陵县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度30km | 2014年 | 4463 | 炎陵县人民政府 | 县长 | 炎陵县住建局 | 炎陵县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 28 | 昭山污水处理厂 | 配套建设管网长度44.5km | 2014年 | 6675 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 29 | 九华污水处理厂 | 配套建设管网长度32.5km | 2013年 | 4875 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 九华工业园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 30 | 湘潭河西污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25km | 2014年 | 3750 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 31 | 湘潭河东污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度30.5km | 2014年 | 4575 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 32 | 湘潭河西污水厂二期管网 | 配套建设管网长度23.5km | 2014年 | 10866 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 33 | 湘乡市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度72.5km | 2013年 | 10862 | 湘乡市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘乡市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 34 | 韶山市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度3.5km | 2013年 | 524 | 韶山市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 韶山市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 35 | 天易污水处理厂 | 配套建设管网长度26km | 2014年 | 3868 | 湘潭县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭县天易工业园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 36 | 湘潭县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度11km | 2012年 | 1629 | 湘潭县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 37 | 湘潭高新区污水处理厂 | 配套建设管网长度33km | 2013年 | 4580 | 湘潭市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘潭市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 38 | 癞子石（江东）污水处理厂 | 配套建设管网长度20km | 2015年 | 8000 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 39 | 江霞污水处理厂 | 配套建设管网长度15km | 2015年 | 4800 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 40 | 城西污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度30km | 2015年 | 9000 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 41 | 铜桥港污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度30km | 2015年 | 8850 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 42 | 松木污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度30km | 2015年 | 11000 | 衡阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 43 | 耒阳市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度203km | 2015年 | 25800 | 耒阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 耒阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 44 | 常宁市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度197.7km | 2015年 | 17637 | 常宁市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常宁市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 45 | 衡阳县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度180.28km | 2015年 | 12812 | 衡阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 46 | 衡南县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9km | 2015年 | 1382 | 衡南县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡南县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 47 | 衡山县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度48km | 2015年 | 7134 | 衡山县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡山县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 48 | 衡东县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度40km | 2015年 | 5962 | 衡东县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 衡东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 49 | 祁东县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度82km | 2015年 | 12434 | 祁东县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 祁东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 50 | 南岳区污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度48km | 2015年 | 1265 | 南岳区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 南岳区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 51 | 东部新区污水处理工程 | 配套建设管网长度10km | 2015年 | 1500 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 52 | 卫星城污水处理工程 | 配套建设管网长度7km | 2015年 | 1050 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 53 | 龙岭污水处理工程 | 配套建设管网长度7km | 2015年 | 1050 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 54 | 会龙山污水处理工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 750 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 55 | 团洲污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度7.5km | 2015年 | 1125 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 56 | 城北污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度7km | 2015年 | 1050 | 益阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 益阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 57 | 沅江市污水处理厂 | 配套建设管网长度15.5km | 2015年 | 2325 | 沅江市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 沅江纺织工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 58 | 沅江市经济开发区污水处理厂 | 配套建设管网长度15km | 2015年 | 2250 | 沅江市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 沅江经济开发区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 59 | 沅江市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10km | 2015年 | 1500 | 沅江市人民政府 | 市州 | 排水与污水处理主管部门 | 沅江市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 60 | 南县污水处理厂 | 配套建设管网长度11.5km | 2015年 | 1731 | 南县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 南县工业园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 61 | 南县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8.5km | 2015年 | 1283 | 南县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 南县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 62 | 桃江县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8.5km | 2015年 | 1257 | 桃江县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桃江县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 63 | 安化县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度39.5km | 2015年 | 5938 | 安化县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 安化县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 64 | 大通湖区污水处理厂 | 配套建设管网长度17km | 2015年 | 2544 | 大通湖区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 大通湖区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 65 | 石盖塘污水处理厂 | 配套建设管网长度16.5km | 2015年 | 2475 | 郴州市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 石盖塘工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 66 | 皇木关污水处理厂 | 配套建设管网长度12.5km | 2015年 | 1875 | 常德市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常德市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 67 | 常德江北污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度11km | 2015年 | 1650 | 常德市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常德市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 68 | 常德德山污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度53.5km | 2015年 | 9025 | 常德市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常德市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 69 | 常德江南污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度12km | 2015年 | 1800 | 常德市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 常德市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 70 | 津市市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25.5km | 2015年 | 3792 | 津市市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 津市市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 71 | 祝丰镇污水处理厂 | 配套建设管网长度11km | 2015年 | 1658 | 西洞庭管理区管委会 | 主任 | 排水与污水处理主管部门 | 西洞庭管理区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 72 | 西湖污水处理厂及配套管网工程 | 配套建设管网长度24.01km | 2015年 | 1980 | 西湖管理区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 西湖管理区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 73 | 安乡县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度62km | 2015年 | 4639 | 安乡县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 安乡县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 74 | 太子庙污水处理厂 | 配套建设管网长度20km | 2015年 | 2964 | 汉寿县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 太子庙工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 75 | 汉寿县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10km | 2015年 | 1500 | 汉寿县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 汉寿县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 76 | 澧县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度71km | 2015年 | 5294 | 澧县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 澧县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 77 | 临澧县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度19.5km | 2015年 | 2934 | 临澧县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 临澧县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 78 | 漳江污水处理厂 | 配套建设管网长度11.5km | 2015年 | 1747 | 桃源县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桃源县漳江创业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 79 | 桃源县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度27km | 2015年 | 4017 | 桃源县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桃源县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 80 | 石门县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25.5km | 2015年 | 3814 | 石门县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 石门县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 81 | 岳阳市马壕污水处理厂 | 配套建设管网长度25km | 2015年 | 1875 | 岳阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 82 | 岳阳市湖滨污水处理厂 | 配套建设管网长度30km | 2015年 | 1125 | 岳阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 83 | 岳阳市临港新区污水处理厂 | 配套建设管网长度57km | 2015年 | 11700 | 岳阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 84 | 岳阳市黄梅港污水处理厂 | 配套建设管网长度20km | 2015年 | 1500 | 岳阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 85 | 岳阳市污水净化中心、云溪、经开区污水厂 | 配套建设管网长度550km | 2015年 | 51500 | 岳阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 86 | 汨罗市园区污水处理厂 | 配套建设管网长度50km | 2015年 | 7442 | 汨罗市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 汨罗市工业园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 87 | 汨罗市国帧污水处理有限公司 | 配套建设管网长度48km | 2015年 | 3633 | 汨罗市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 汨罗市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 88 | 湖南省化工、农药产业基地污水处理厂 | 配套建设管网长度53km | 2015年 | 3973 | 临湘市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 临湘儒溪化工园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 89 | 临湘市污水净化中心 | 配套建设管网长度90km | 2015年 | 12000 | 临湘市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 临湘市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 90 | 屈原区营田镇污水处理厂 | 配套建设管网长度36km | 2015年 | 2961 | 屈原管理区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 屈原管理区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 91 | 岳阳县污水处理厂完善工程 | 配套建设管网长度27.5km | 2015年 | 4159 | 岳阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 岳阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 92 | 华容县中环污水处理有限公司 | 配套建设管网长度42km | 2015年 | 3185 | 华容县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 华容县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 93 | 华容工业园三封工业小区污水处理厂 | 配套建设管网长度40km | 2015年 | 2985 | 华容县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 华容县三封寺工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 94 | 华容县工业园洪山头电子工业小区污水处理厂 | 配套建设管网长度25km | 2015年 | 3560 | 华容县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 华容县洪山头工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 95 | 湘阴县工业园污水处理厂 | 配套建设管网长度19km | 2015年 | 2860 | 湘阴县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘阴县袁家轻工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 96 | 湘阴县海川达水务有限公司 | 配套建设管网长度13.5km | 2015年 | 2019 | 湘阴县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 湘阴县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 97 | 平江县格林莱环保实业有限公司 | 配套建设管网长度68km | 2015年 | 5064 | 平江县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 平江县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 98 | 平江工业园污水厂 | 配套建设管网长度14km | 2015年 | 1076 | 平江县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 平江县伍市工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 99 | 邵阳江北污水处理厂 | 配套建设管网长度40km | 2015年 | 20000 | 邵阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 100 | 邵阳雨溪污水处理厂 | 配套建设管网长度21km | 2015年 | 3150 | 邵阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 101 | 洋溪桥污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度43km | 2015年 | 6413 | 邵阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 102 | 红旗渠污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度20km | 2015年 | 3000 | 邵阳市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 103 | 武冈市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度29km | 2015年 | 4386 | 武冈市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 武冈市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 104 | 邵东县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度89km | 2015年 | 13328 | 邵东县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 105 | 新邵县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度42.5km | 2015年 | 6370 | 新邵县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 新邵县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 106 | 邵阳县新区污水处理厂 | 配套建设管网长度21km | 2015年 | 3114 | 邵阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 107 | 邵阳县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度16.5km | 2015年 | 2460 | 邵阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 邵阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 108 | 隆回县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度56.5km | 2015年 | 8489 | 隆回县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 隆回县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 109 | 洞口县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度13.5km | 2015年 | 1999 | 洞口县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 洞口县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 110 | 绥宁县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8km | 2015年 | 1234 | 绥宁县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 绥宁县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 111 | 新宁县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度42km | 2015年 | 6295 | 新宁县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 新宁县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 112 | 城步县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度11km | 2015年 | 1686 | 城步县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 城步县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 113 | 郴州市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度47km | 2015年 | 7013 | 郴州市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 郴州市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 114 | 郴州市第三污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度22km | 2015年 | 3300 | 郴州市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 郴州市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 115 | 鲤鱼江污水处理厂 | 配套建设管网长度8.5km | 2015年 | 1299 | 资兴市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 资兴市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 116 | 资兴市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9.5km | 2015年 | 1395 | 资兴市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 资兴市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 117 | 桂阳县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度55km | 2015年 | 8270 | 桂阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桂阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 118 | 宜章县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度23.5km | 2015年 | 3542 | 宜章县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 宜章县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 119 | 永兴县园区污水处理厂 | 配套建设管网长度7.5km | 2015年 | 1183 | 永兴县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 永兴循环工业园区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 120 | 永兴县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8km | 2015年 | 1200 | 永兴县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 永兴县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 121 | 嘉禾县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度7km | 2015年 | 1063 | 嘉禾县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 嘉禾县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 122 | 临武县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5.5km | 2015年 | 880 | 临武县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 临武县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 123 | 汝城三星污水处理厂 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 785 | 汝城县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 汝城三星工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 124 | 汝城县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度2km | 2015年 | 263 | 汝城县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 汝城县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 125 | 桂东县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 761 | 桂东县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桂东县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 126 | 安仁县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 763 | 安仁县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 安仁县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 127 | 娄底第一污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度13km | 2015年 | 1970 | 娄底市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 娄底市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 128 | 娄底第二污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度16km | 2015年 | 2386 | 娄底市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 娄底市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 129 | 冷水江污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度44.5km | 2015年 | 6692 | 冷水江市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 冷水江市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 130 | 涟源市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度26km | 2015年 | 3908 | 涟源市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 涟源市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 131 | 双峰县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度28.5km | 2015年 | 4264 | 双峰县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 双峰县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 132 | 新化县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度47.5km | 2015年 | 7160 | 新化县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 新化县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 133 | 下河线污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10km | 2015年 | 1500 | 永州市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 永州市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 134 | 向家亭污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度28.5km | 2015年 | 4238 | 永州市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 永州市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 135 | 祁阳县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度37km | 2015年 | 5519 | 祁阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 祁阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 136 | 东安县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度26.5km | 2015年 | 3995 | 东安县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 东安县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 137 | 双牌县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度4km | 2015年 | 589 | 双牌县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 双牌县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 138 | 道县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度31km | 2015年 | 4635 | 道县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 道县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 139 | 江永县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度7km | 2015年 | 1054 | 江永县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 江永县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 140 | 宁远县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度21.5km | 2015年 | 3240 | 宁远县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 宁远县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 141 | 蓝山县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25.5km | 2015年 | 3804 | 蓝山县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 蓝山县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 142 | 新田县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25km | 2015年 | 3777 | 新田县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 新田县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 143 | 江华县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8km | 2015年 | 1198 | 江华县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 江华县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 144 | 怀化经开区污水处理厂 | 配套建设管网长度20.5km | 2015年 | 3075 | 怀化市人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 怀化市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 145 | 怀化城东生化排污工程 | 配套建设管网长度15km | 2015年 | 2250 | 怀化市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 怀化市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 146 | 怀化市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度33km | 2015年 | 4965 | 怀化市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 怀化市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 147 | 洪江市污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度2.5km | 2015年 | 361 | 洪江市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 洪江市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 148 | 中方泸阳污水处理厂 | 配套建设管网长度7.5km | 2015年 | 1126 | 中方县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 中方县泸阳工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 149 | 沅陵县南区污水处理厂 | 配套建设管网长度16km | 2015年 | 2426 | 沅陵县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 沅陵县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 150 | 沅陵县凉水井污水处理厂 | 配套建设管网长度15km | 2015年 | 2250 | 沅陵县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 沅陵县凉水井工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 151 | 沅陵县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9.5km | 2015年 | 1448 | 沅陵县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 沅陵县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 152 | 辰溪县火马冲污水处理厂 | 配套建设管网长度17.5km | 2015年 | 2607 | 辰溪县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 辰溪县火马冲工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 153 | 辰溪县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度2km | 2015年 | 293 | 辰溪县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 辰溪县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 154 | 溆浦县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度33km | 2015年 | 4952 | 溆浦县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 溆浦县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 155 | 会同县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度12.5km | 2015年 | 1850 | 会同县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 会同县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 156 | 麻阳县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度15km | 2015年 | 2272 | 麻阳县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 麻阳县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 157 | 新晃县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度6.5km | 2015年 | 960 | 新晃县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 新晃县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 158 | 芷江县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度19.5km | 2015年 | 2889 | 芷江县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 芷江县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 159 | 靖州县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 765 | 靖州县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 靖州县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 160 | 通道县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度7.5km | 2015年 | 1106 | 通道县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 通道县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 161 | 洪江区污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度8km | 2015年 | 1167 | 洪江区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 洪江区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 162 | 阳湖坪污水处理厂 | 配套建设管网长度36km | 2015年 | 5386 | 张家界市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 阳湖坪工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 163 | 杨家溪污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度20.5km | 2015年 | 6150 | 张家界市人民政府 | 市长 | 排水与污水处理主管部门 | 张家界市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 164 | 武陵源区污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 750 | 武陵源区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 武陵源区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 165 | 张家界公园污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度5km | 2015年 | 750 | 武陵源区人民政府 | 区长 | 排水与污水处理主管部门 | 武陵源区 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 166 | 慈利县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度41.5km | 2015年 | 6206 | 慈利县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 慈利县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 167 | 桑植县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9.5km | 2015年 | 1451 | 桑植县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 桑植县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 168 | 吉首市乾州污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度25km | 2015年 | 3758 | 湘西自治州人民政府 | 州长 | 排水与污水处理主管部门 | 吉首市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 169 | 吉首市老城区污水厂管网完善工程 | 配套建设管网长度9km | 2015年 | 1367 | 湘西自治州人民政府 | 州长 | 排水与污水处理主管部门 | 吉首市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 170 | 泸溪县武溪污水处理厂 | 配套建设管网长度8km | 2015年 | 1178 | 泸溪县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 芦溪县武溪工业园 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 171 | 泸溪县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度1.5km | 2015年 | 143 | 泸溪县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 泸溪县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 172 | 凤凰县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度31km | 2015年 | 4642 | 凤凰县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 凤凰县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 173 | 花垣县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度10.5km | 2015年 | 1599 | 花垣县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 花垣县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 174 | 保靖县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度16km | 2015年 | 2372 | 保靖县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 保靖县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 175 | 古丈县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度4km | 2015年 | 609 | 古丈县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 古丈县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 176 | 永顺县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度22km | 2015年 | 3309 | 永顺县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 永顺县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 177 | 龙山县污水处理厂管网完善工程 | 配套建设管网长度24km | 2015年 | 3637 | 龙山县人民政府 | 县长 | 排水与污水处理主管部门 | 龙山县 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
|  | 小计 | 5607.29km |  | 867362 |  |  |  |  |  |

城镇污水生活垃圾处理设施配套工程——餐厨垃圾处理项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设或工作内容 | 计划完成时间 | 投资额（万元） | 责任单位 | 实施单位 | 所在 市县 | 省级相关部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙市餐厨垃圾示范项目 | 处理餐厨垃圾规模375吨/日 | 2012年 | 10320 | 长沙市人民政府 | 市容环卫主管部门 | 长沙市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
| 2 | 衡阳市餐厨垃圾示范项目 | 处理餐厨垃圾规模50吨/日 | 2013年 | 2150 | 衡阳市人民政府 | 市容环卫主管部门 | 衡阳市 | 省住建厅、省发改委、省财政厅、省环保厅、省物价局等 |
|  | 合 计 |  |  | 12470 |  |  |  |  |