附件1

（2013—2017年）大足区“碧水行动”目标任务主要指标分解表

| 序号 | 指标名称 | 2012年现状 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016-2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要河流功能区达标率 | 95% | 95% | 95% | 95% | ≥95% |
| 2 | 城镇饮用水源水质达标率 | 100% | 稳定达到水域功能区要求 |  |  |  |
| 3 | 建制镇集中式饮用水源水质 | 76% | 78% | 80% | 83% | ≥88% |
| 4 | 城镇生活污水集中处理率 | 86% | 86% | 89% | 90% | ≥90% |
| 5 | 城镇生活污水集中处理率 | 60% | 72% | 74% | 75% | ≥75% |
| 6 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 90% | 92% | 95% | 98% | ≥98% |
| 7 | 城镇生活垃圾收集处置率 | 70% | 80% | 86% | 84% | ≥85% |
| 8 | 工业和生活源化学需氧量排放量 | 11677吨 | ≤11474吨 | ≤11265吨 | ≤11059吨 | 市政府下达年度任务 |
| 9 | 工业和生活源氨氮排放量 | 1441吨 | ≤1404吨 | ≤1367吨 | ≤1330吨 | 市政府下达年度任务 |

附件2

（2013—2017年）大足区“碧水行动”主要任务及工程分解表

| 项目 类别 | 项目子类 | 实施年度 | 项目内容 | 牵头单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中式饮用水源保护工程 | 饮用水源基础工程 | 2013年 | 完成集中式饮用水源现场调查工作，规范建立集中式饮用水源地“一源一策”档案和管理台账。 | 区环保局 |  |
|  |  |  | 完成全区集中式饮用水源保护区划分，规范全区集中式饮用水源标志设置。 | 区环保局 | 区水务局 |
|  | 饮用水源污染防治工程 | 2013年 | 开展全区集中式饮用水源保护区污染整治，整治保护区内污水并引出保护区外排放。 | 区环保局 |  |
|  |  |  | 取缔和搬迁保护区内燃油机动船、码头。 | 区交委 |  |
|  |  |  | 关闭和搬迁保护区内畜禽养殖场、鱼塘。 | 区农委、区畜牧兽医局 |  |
|  |  |  | 清理保护区内生活垃圾和漂浮物。 | 区水务局 | 相关镇街 |
|  |  | 2014—2017年 | 巩固和深化集中式饮用水源保护区污染源整治成果、强化集中式饮用水源保护基础工作。 | 区环保局 | 区水务局、区市政园林局、区农委、区交委 |
|  |  | 2016-2017年 | 开展大足区玉滩湖水源保护区生态移民。 | 区水库移民中心 | 区农委、区城乡建委、相关镇街 |
|  |  |  | 玉滩湖水源保护区漂浮物和垃圾清运。 | 相关镇街 |  |
|  | 饮用水源水质达标整治工程 | 2016-2017年 | 巩固水质达标的集中式饮用水源水质，编制不达标集中式饮用水源“一源一策”污染整治方案，并完成污染整治工作。 | 区环保局、区水务局 | 区农委、相关镇街 |
|  |  | 2015年 | 巩固水质达标的集中式饮用水源水质，编制大足县新胜水库水质不达标的集中式饮用水源的“一源一策”污染整治方案，并完成污染整治工作。 | 区水务局、经开区环保局 | 区农委、相关镇街 |
|  | 饮用水源风险防范工程 | 2013-2017年 | 完善政府、水源、水厂三级风险防范应急预案，督促落实应急措施。 | 区水务局、区环保局 | 区安监局 |
|  |  | 2014-2017年 | 推进水源地至水厂中间环节风险防控，督促水厂完善防控及应急措施；加强自来水厂出厂水质监测、监管工作。 | 区卫生局、区水务局 | 区环保局 |
|  | 饮用水源长效管理工程 | 2013-2017年 | 完善集中式饮用水源管理目标考核制度，建立水源及水厂长效管理机制。 | 区环保局、区水务局 |  |
|  |  |  | 加大执法力度，强化环境监管和监测力度，实现集中式饮用水源监测全覆盖。 | 区环保局 | 区水务局 |
| 重点湖库及次级河流综合整治工程 | 湖库及次级河流基础工程 | 2013年 | 全面开展次级河流和湖库水环境现状调查工作，建立次级河流和湖库环境管理数据库。 | 区环保局、区水务局 | 区农委 |
|  | 次级河流综合整治工程 | 2013年 | 编制纳入《重点流域水污染防治规划》的濑溪河大足龙水段的“一河一策”综合整治实施方案。 | 区环保局 | 区发展改革委、区水务局、区农委、龙水镇 |
|  |  |  | 推进纳入《三峡库区及其上游流域水污染防治规划(修订本)》的小安溪、濑溪河后期污染综合整治。 | 区发展改革委、区城乡建委 | 区环保局、区水务局、区规划局、区国土房管局、相关镇街 |
|  |  | 2014年 | 推进《重点流域水污染防治规划》的濑溪河大足龙水段综合整治工作，完成整治任务工作量的50%；通过开展河流综合整治工作，达标河流水质保持稳定，超标河流主要污染因子浓度较前年下降。 | 区环保局 | 区城乡建委、区发展改革委、区水务局、区经济信息委、龙水镇 |
|  |  | 2015年 | 全面完成濑溪河大足龙水段综合整治工作。通过开展河流综合整治工作，达标河流水质保持稳定，超标河流主要污染因子浓度较前年下降。 | 区环保局 | 区发展改革委、区城乡建委、区水务、区经济信息委，龙水镇 |
|  |  | 2016-2017年 | 巩固和维护濑溪河大足龙水段的综合整治成果，河流水质保持稳定，满足水域功能区划要求。 | 区环保局 | 区城乡建委、区水务局、区经济信息委、龙水镇 |
|  | 次级河流水质维护工程 | 2013-2017年 | 开展功能区达标次级河流的水质维护工作，加强流域污染源的监管和深度治理，保障水质稳定达标。 | 区环保局 | 区发展改革委、区市政园林局、区水务局、区农委、相关镇街 |
|  | 河流和湖库长效管理工程 | 2013-2017年 | 完善次级河流和湖库“河段长”负责制、“双目标”考核制。 | 区环保局、区水务局 | 相关镇街 |
|  |  |  | 建立次级河流、湖库的日常巡查、水质预警、污染反弹快速处置等长效机制，强化信息通报和目标考核。 | 区环保局、区水务局 | 相关镇街 |
| 工业源 污染防 治工程 | 环境准入工程 | 2013-2017年 | 严格环境准入，实行流域污染物总量削减和新建项目总量替代。 | 区环保局 经开区环保局 | 区经济信息委 |
|  | 产业结构调整工程 | 2013-2017年 | 淘汰工业企业的落后生产工艺、产品和生产能力。 | 区经济信息委 | 区工商局、区环保局、经开区环保局 |
|  |  | 2014-2017年 | 推进电镀等重点行业结构调整。 | 区经济信息委 | 区环保局、经开环保局 |
|  | 工业废水深度治理工程 | 2013-2017年 | 全面开展、推进重点工业企业环境保护标准化达标工作，开展小型工业企业专项整治工作；实施5个重金属重点防控行业以及钢铁、煤化工、电解铝等7个产能过剩主要行业强制性清洁生产。 | 区环保局、经开区环保局 | 区经济信息委 |
|  | 工业园区废水集中治理工程 | 2014年 | 建设大足区工业园区B组团（邮亭）的污水处理厂和配套管网。 | 区环保局 | 区发展改革委、区城乡建委、区市政局、区规划局、区国土房管局、区水务局、邮亭工业园区管委会 |
|  | 工业企业专项整治工程 | 2013-2017年 | 深入推进重金属行业污染综合整治工作，全面完成《“十二五”重金属污染防治规划》项目和历史遗留重金属废渣综合整治年度任务。 | 区环保局、经开区环保局 | 区经济信息委 |
|  | 危险废物管理工程 | 2013-2017年 | 全面实施危险废物规范化管理，深入执行危险废物申报登记、管理台帐、经营许可、转移许可和转移联单制度；规范危险废物收集、贮存、处置行为。 | 区环保局、经开区环保局 |  |
|  |  |  | 实施医疗废物无害化处置。 | 区卫生局 | 区环保局、经开区环保局 |
|  | 工业企业监管工程 | 2013-2017年 | 加强工业企业日常环境监管，加大违法行为查处力度，完善环境监管网络，建立“网格化”管理全覆盖环境监管体系。 | 区环保局、经开区环保局 | 区经济信息委 |
| 环境 基础 设施 建设 工程 环境 基础 设施 建设 工程 | 生活污水处理设施新建工程 | 2013年 | 建成玉龙、龙石、回龙、季家、古龙、铁山污水处理厂。 | 区环保局、区建投司 | 区发展改革委、区规划局、区国土房管局、区城乡建委、区水务局、相关镇街 |
|  |  | 2014年 | 完成双桥城区污水处理厂扩建工程前期工作。 | 经开区环保局 | 区发展改革委、区城乡建委、区规划局、区国土房管局、区水务局、经开区建设局 |
|  |  |  | 开工建设大足城区污水处理厂大足（二期）；建成投运高升镇污水处理厂。 | 区环保局 | 区城乡建委、区国土房管局、区水务局、相关镇街 |
|  |  | 2015年 | 完成大足城区污水处理厂（二期）扩建。 | 区环保局 | 区城乡建委、区国土房管局、区水务局、相关镇街 |
|  |  |  | 完成双桥污水处理厂扩建工程。 | 经开区环保局 | 区城乡建委、区国土房管局、区水务局、经开区建设局、相关镇街 |
|  |  | 2016-2017年 | 新建2个镇（乡）污水处理设施，分别是：双路、通桥。 | 经开区环保局 | 区发展改革委、区城乡建委、区规划局、区国土房管局、区水务局、经开区建设局、相关镇街 |
|  | 撤乡并镇环境基础设施建设工程 | 2013年 | 新建1个撤乡场镇的污水处理设施及垃圾收运系统，大足区1个天山（中敖双溪村）。 | 区环保局 | 区发展改革委、区规划局、区国土房管局、区城乡建委、区水务局、区市政园林局、中敖镇 |
|  |  | 2014年 | 新建2个撤乡场镇污水处理设施及垃圾收运系统，大足区2个（宝山、弥陀）。 | 区环保局 | 区发展改革委、区市政园林局、区规划局、区国土房管局、区城乡建委、区水务局、相关镇街 |
|  |  | 2015年 | 新建2个撤乡场镇污水处理设施及垃圾收运系统，分别是：宝顶、复隆。 | 区环保局 | 区发展改革委、区规划局、区国土房管局、区水务局、区城乡建委区、区市政园林局、相关镇街 |
|  |  | 2016-2017年 | 新建5个撤乡场镇污水处理设施及垃圾收运系统，分别是：化龙、米粮、沙坝、天宝、元通。 | 区环保局 | 区发展改革委、区规划局、区国土房管局、区城乡建委、区水务局、区市政局、相关镇街 |
|  | 管网建设及改造工程 | 2014年 | 推进城镇污水管网清查工作，推进 重庆市城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划实施，加快污水管网建设工程，逐年提高污水管网覆盖率。 | 区市政园林局 | 区城乡建委、区水务局、相关镇街 |
|  |  |  | 完成污水排入城镇雨水管网的洗车、餐饮等社会服务业污水排放的清查工作，制定服务业审批、监管、环境保护等管理规范，强化日常管理。 | 区市政园林局 | 区环保局 |
|  |  | 2015年 | 完成城镇污水管网清查工作，建立城镇污水管网数据库，推进重庆市城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划实施，加快污水管网建设工程，逐年提高污水管网覆盖率。 | 区市政园林局 | 区城乡建委、区水务局、相关镇街 |
|  |  |  | 实施污水排入城镇雨水管网的洗车、餐饮等社会服务业污水综合整治，强化日常管理。 | 区市政园林局 | 区环保局 |
|  |  |  | 完成“十二五”期间城镇污水管网建设规划的年度任务量。 | 区市政园林局 | 区发展改革委、区规划局、区城乡建委、区水务局、区环保局 |
|  |  | 2016-2017年 | 推进重庆市城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划实施，加快污水管网建设工程，逐年提高污水管网覆盖率。 | 区市政园林局 | 区水务局、区城乡建委、相关镇街 |
|  |  |  | 完成污水排入城镇雨水管网的洗车、餐饮等社会服务业污水综合整治，强化日常管理。 | 区市政园林局 | 区环保局 |
|  | 污泥处置工程 | 2015年 | 建设大足污泥处理项目。 | 区水务局 | 区发展改革委、区城乡建委、区规划局、区国土房管局、区环保局 |
|  | 基础设施运行及管理工程 | 2013-2017年 | 继续实施污水管网“以奖代补”政策，合理分配市级财政专项补助资金。 | 区环保局 | 区财政局、相关街镇 |
|  |  | 2013-2017年 | 加强污水处理厂水质、水量核定工作，加大日常监管力度，督促污水处理设施正常运行。 | 区环保局、 区水务局 |  |
|  |  | 2013-2017年 | 加强城市生活垃圾处理设施日常监管，确保设施正常运行。 | 区市政园林局 | 区环保局 |
|  |  | 2014-2017年 | 完善污水、垃圾基础设施运行管理长效机制，推行污水、垃圾第三方营运管理模式；落实污水、垃圾运行经费，明确污水、垃圾处理设施运行单位的主体责任。 | 区市政园林局、区发展改革委、区环保局、区水务局、经开区环保局 | 区城乡建委 |
|  |  | 2013-2014年 | 强化污水处理厂污泥监管，确保污泥规范处置。 | 区水务局 | 区环保局、区市政园林局 |
| 风险 防范 能力 建设 工程 | 预警及应急处置工程 | 2013年 | 开展辖区内环境风险源调查，建立风险源数据库；加大水环境事故风险防范力度，以预防为主；建立相关部门联防联控网，建立危险化学品生产、销售、使用动态跟踪信息系统。 | 区环保局、 经开区环保局 | 区安监局、区公安局、区交委 |
|  |  |  | 水环境保护信息系统数据库和智能化监管系统及预警平台建设。 | 区环保局 | 区水利局、区交委、相关镇街 |
|  |  | 2014-2017年 | 水环境预警平台维护及完善；配置应急设备及人员。 | 区环保局 | 区水务局、相关镇街 |
|  | 环境监管能力建设工程 | 2013-2014年 2016-2017年 | 推进镇街基层环保机构建设工作。 | 区环保局 | 各镇街 |
|  |  | 2013-2015年 | 推进环保机构监察、信息等能力建设，全面达到国家环保机构标准化达标要求。 | 区环保局 | 区财政局 |
|  |  | 2014年 | 完成玉滩湖饮用水源取水口自动监测站建设，配置视频监控设备。 | 区环保局 |  |